- ПРАВИТЕЛЬСТВО  АРХАНГЕЛЬСКОЙ  ОБЛАСТИ

- РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 11 апреля 2017 г. № 116-рп

г. Архангельск

Об утверждении отчета о реализации в 2016 году

государственной программы Архангельской области 
«Охрана окружающей среды, воспроизводство и использование природных ресурсов Архангельской области (2014 – 2020 годы)»

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, пунктом 33 Порядка разработки и реализации государственных программ Архангельской области, утвержденного постановлением Правительства Архангельской области от 10 июля 2012 года № 299-пп, рассмотрев 
отчет министерства природных ресурсов и лесопромышленного комплекса Архангельской области о реализации в 2016 году государственной программы Архангельской области «Охрана окружающей среды, воспроизводство 
и использование природных ресурсов Архангельской области (2014 – 2020 годы)», утвержденной постановлением Правительства Архангельской области 
от 11 октября 2013 года № 476-пп:

1.  Утвердить прилагаемый отчет о реализации в 2016 году государственной программы Архангельской области «Охрана окружающей среды, воспроизводство и использование природных ресурсов Архангельской области (2014 – 2020 годы)», утвержденной постановлением Правительства Архангельской области от 11 октября 2013 года № 476-пп (далее – государственная программа).

2. Признать эффективность реализации государственной программы 
в 2016 году средней.

3.  Министерству природных ресурсов и лесопромышленного комплекса Архангельской области:

1)  продолжить реализацию мероприятий государственной программы 
в 2017 году;

2)  обеспечить выполнение работ по ликвидации нефтяного загрязнения 
в водоохранной зоне ручья Кузнецов Мезенского муниципального района;

3)  организовать работу по привлечению внебюджетных средств на реализацию мероприятий, осуществляемых в рамках проведения Года экологии в Архангельской области и направленных на развитие особо охраняемых природных территорий, модернизацию технических средств автоматизированной системы экологического мониторинга, а также на проведение эколого-практических и эколого-просветительских мероприятий.

4.  Министерству строительства и архитектуры Архангельской области организовать работу по привлечению средств федерального бюджета
на реализацию мероприятия по укреплению правого берега реки Северной Двины в Соломбальском территориальном округе г. Архангельска.

5. Рекомендовать органам местного самоуправления муниципальных образований Архангельской области в 2017 году обеспечить организацию выполнения мероприятий государственной программы.

6.  Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его подписания.

Исполняющий обязанности

председателя Правительства

Архангельской области                                                               А.Г. Шестаков

УТВЕРЖДЕН распоряжением Правительства Архангельской области от 11 апреля 2017 г. № 116-рп

О Т Ч Е Т

о реализации в 2016 году государственной программы

Архангельской области «Охрана окружающей среды,

воспроизводство и использование природных ресурсов

Архангельской области (2014 – 2020 годы)»

I. Результаты реализации мероприятий 
государственной программы Архангельской области

В отчетном периоде в рамках государственной программы Архангельской области «Охрана окружающей среды, воспроизводство 
и использование природных ресурсов Архангельской области (2014 – 2020 годы)», утвержденной постановлением Правительства Архангельской области 
от 11 октября 2013 года № 476-пп (далее – государственная программа), осуществлялась реализация следующих подпрограмм.

Подпрограмма № 1 «Охрана окружающей среды и обеспечение экологической безопасности Архангельской области»

1.1.  За отчетный период в рамках подпрограммы осуществлялась  реализация 9 мероприятий:

1)  разработана территориальная схема обращения с отходами, 
в том числе твердыми коммунальными отходами, Архангельской области (создана электронная модель схемы, разработано руководство по работе 
с информационной системой для пользователей и администраторов, выполнено описание структуры пространственных данных, отладка работы информационной системы);

2) выполнено устройство ограждений по дооборудованию полигона твердых бытовых и  жидких бытовых отходов в с. Красноборск;

3)  выполнены работы по межеванию и постановке на кадастровый учет земельных участков для проектирования и строительства мест размещения бытовых отходов  деревень Ластола, Пустошь и Вознесенье Приморского муниципального района;

4)  выполнены работы по ликвидации несанкционированных мест размещения отходов в Онежском, Ленском, Плесецком и Шенкурском муниципальных районах, городах Мирном, Северодвинске (объем вывезенных отходов 1837,5 куб. м);

5)  выполнена поверка газоаналитического оборудования стационарного поста контроля качества атмосферного воздуха в городе Коряжме;

6) для обозначения границ особо охраняемых природных территорий (ООПТ) установлено 203 информационных знака (аншлагов), устроено 14 мест отдыха;

7)  актуализированы кадастровые сведения по 29 заказникам с занесением информации в банк данных геоинформационной системы  «ООПТ России»;

8)  подготовлен и размещен на официальном сайте Правительства Архангельской области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» доклад «Состояние и охрана окружающей среды Архангельской области за 2015 год»;

9)  подготовлен и издан ежегодный сборник «Состояние окружающей среды в МО «Город Архангельск» в 2015 году» муниципальным  образованием «Город Архангельск»;

10)  изготовлено 48 стикеров (аншлага) экологической направленности муниципальным образованием «Северодвинск».

В рамках экологического воспитания и просвещения населения Архангельской области проведены следующие мероприятия:

а)  областной экологический конкурс «Репортаж с кормушки» в рамках Всероссийской эколого-культурной акции «Покормите птиц», областной ежегодный конкурс «Природные знатели», конкурсы «Природное наследие Севера», «День дикого северного оленя» и интернет-конкурс «Ценители воды», посвященный Всемирному дню охраны водных ресурсов, конкурс рисунков и плакатов «Волшебный лес» в рамках социально-культурного проекта «Красные маки», региональный природоохранный конкурс «Зимняя сказка»;

б)  акции: «Марш Парков»,  «Зеленая волна», «Водным объектам – чистые берега и причалы», «Сохраним родники Поморья», дан старт акции «Областная перепись редких видов растений, занесенных в Красную книгу Архангельской области», лесной субботник в Архангельском лесничестве           в рамках всероссийской акции «Живи, лес»;

в)  экологические праздники: «День дикого северного оленя» с организацией выставки работ конкурса, «Птичьи трели», «Мы – дети Земли», открытая площадка по мастер-классу в рамках городского экологического фестиваля «ЭКОфест»;

г)  экологическая экспедиция «Летняя школа друзей «Онежского поморья» в деревне Лопшеньга Приморского района, слет экологических отрядов «Зеленый патруль», третья летняя Лесная экологическая школа               в дер. Верхний Березник Устьянского района, участие в четвертой летней школе Русского географического общества;

д)  участие в международном семинаре «Проблемы охраны ресурсных редких и находящихся под угрозой исчезновения видов гусеобразных птиц», в семинаре «Методы работы по сохранению региональных ООПТ»;

е)  мероприятия, приуроченные к Дням защиты от экологической опасности, в Вельском, Вилегодском, Виноградовском, Коношском, Котласском, Красноборском, Ленском, Онежском, Плесецком, Приморском и Шенкурском муниципальных районах, а также в городах Архангельске, Мирном, Коряжме, Котласе и Северодвинске:

субботники по уборке, благоустройству и озеленению территорий;

оформление информационных стендов, организация выставок и презентаций;

акции, конкурсы на лучшую организацию работы по проведению Дней защиты от экологической опасности, обучающие семинары в области обращения с отходами и по природоохранной тематике, медиауроки;

флешмоб «Дети на велосипеде» и квес-игра «По памятным местам Ильинска»;

размещение публикаций по экологической тематике, изготовление листовок, баннеров, плакатов об охране окружающей среды («Кто заплатит за чистоту», «Прикоснись к природе сердцем», «Зеленая перезагрузка», 
«Это нужно живым!», «Сбережем родной город», «Читай дворик»).

1.2.  Для реализации мероприятий подпрограммы были предусмотрены финансовые средства в размере 42 364,1 тыс. рублей, из них средства:

областного бюджета – 41 298,1 тыс. рублей;

местных бюджетов – 1066,0 тыс. рублей.

За отчетный период израсходовано 43 319,4 тыс. рублей, из них средства:

областного бюджета – 41 259,9 тыс. рублей;

местного бюджета – 2059,5 тыс. рублей.

Не израсходованы средства областного бюджета в сумме 38,2 тыс. рублей ввиду остатка средств при расчете затрат на выполнение государственного задания государственным бюджетным учреждением Архангельской области «Центр природопользования и охраны окружающей среды».

1.3. В отчетном периоде Архангельская область принимала участие 
в реализации государственной программы Российской Федерации «Охрана окружающей среды» на 2012 – 2020 годы, утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 15 апреля 2014 года № 326, в части реализации биологического этапа по проекту «Восстановление загрязненных нефтепродуктами земель в районе г. Мирного (Архангельская область)» 
в рамках мероприятия пункта 2.1 «Ликвидация последствий загрязнения земель нефтепродуктами».

Реализация биологического этапа по проекту предусматривалась 
за счет средств бюджета муниципального образования «Мирный».

1.4.  Соглашения (договоры) с органами местного самоуправления муниципальных образований Архангельской области не заключались.

1.5.  Перечень невыполненных мероприятий, а также мероприятий, выполненных с нарушением плана реализации государственной программы:

| Пункт меро- приятия | Наименование мероприятия | Исполнитель | Наименование показателя выполнения мероприятия | Плановое значение показателя выполнения мероприятия | Фактическое значение показателя реализации мероприятия (либо ожидаемая дата выполнения запланированного этапа реализации мероприятия) | Причины нарушения плана реализации государственной программы | Меры, предпринимаемые исполнителем для завершения реализации мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |

| 2.1. | Ликвидация последствий загрязнения земель нефтепродуктами (реализация биологического этапа по проекту «Восстановление загрязненных нефтепродуктами земель в районе г. Мирного (Архангельская область)») | министерство природных ресурсов и лесопро-мышленного комплекса | восстановление загрязненных нефтепродуктами земель на территории Мирного (биологический этап), срок завершения | 15 сентября | - | муниципальным образованием «Мирный» дополнительным соглашением от 6 сентября 2016 года муниципальный контракт с МУП «Мирнинская ЖКК» расторгнут в связи с непредвиденными обстоятельствами, по которым исполнитель фактически лишен возможности исполнить обязательства по контракту (при проведении комиссионного осмотра территории, на которой проводились работы технического этапа по восстановлению загрязненных нефтепродуктами земель, было установлено увеличение вторичного загрязнения территории, что привело к необходимости выполнения дополнительных работ технического этапа) | администрация города Мирного для выполнения обязательств по соглашению планирует финансирование указанных работ в 2017 году |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 3.1. | Модернизация систем очистки выбросов вредных (загрязняющих) веществ в атмосферу | министерство природных ресурсов и лесопромышленного комплекса Архангельской области | модернизация систем очистки выбросов вредных веществ в атмосферу, срок завершения | 15 декабря | - | запланированные работы по установке дымососа и золоуловителя в котельной центральной районной больницы обществом с ограниченной ответственностью «Тепло» не выполнены в связи с переводом котельных на природный газ в Ленском муниципальном районе (договор аренды объектов с обществом с ограниченной ответственностью «Тепло» расторгнут) | план по переводу котельных на природный газ в Ленском муниципальном районе в 2016 году выполнен за счет средств инвестора (выведено из эксплуатации 8 котельных, работающих на твердом топливе, построено 5 новых котельных на природном газе) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

II. Подпрограмма № 2 «Воспроизводство и использование

природных ресурсов»

2.1.  За отчетный период в рамках подпрограммы осуществлялась реализация 3 мероприятий:

1)  завершены работы по объекту «Поиски питьевых подземных 
вод для обеспечения водоснабжения районного центра пос. Березник Архангельской области» обществом с ограниченной ответственностью «Скала»;

2)  выполнялись работы по проекту «Поисково-оценочные работы на питьевые подземные воды для обеспечения водоснабжения г. Сольвычегодск Котласского района Архангельской области» открытым акционерным обществом «Росгеология»;

3)  проведены поисковые геологоразведочные работы на лицензионных участках общераспространенных полезных ископаемых в Няндомском, Плесецком,  Котласском и Приморском муниципальных районах;

4)  изготовлено 8000 бланков разрешений на добычу копытных и медведя и 60 000 разрешений на добычу пушных видов животных и пернатой дичи.

2.2.  Для реализации мероприятий подпрограммы предусмотрены финансовые средства в размере 43 886,4 тыс. рублей, из них средства:

федерального бюджета – 21 134,4 тыс. рублей;

внебюджетных источников – 22 752,0 тыс. рублей.

За отчетный период израсходовано 45 292,4 тыс. рублей, из них средства:

федерального бюджета – 20 840,4 тыс. рублей;

внебюджетных источников – 24 452,0 тыс. рублей.

Не израсходованы средства федерального бюджета в сумме 294,0 тыс. рублей ввиду экономии средств при оплате услуг связи, коммунальных услуг, услуг в области информационных технологий, командировочных расходов в рамках финансового обеспечения исполнения отдельных переданных полномочий Российской Федерации в области охраны и защиты животного мира.

2.3.  В отчетном периоде Архангельская область принимала участие 
в реализации государственной программы Российской Федерации «Воспроизводство и использование природных ресурсов», утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 15 апреля 2014 года 
№ 322, в части реализации мероприятий:

пункта 1.2 «Геологическое изучение и воспроизводство минерально-сырьевой базы пресных подземных вод». Реализация мероприятия осуществлялась обществом с ограниченной ответственностью «Скала» по объекту  «Поисково-оценочные работы на питьевые подземные воды для обеспечения водоснабжения районного центра пос. Березник Архангельской области» и открытым акционерным обществом «Росгеология» по объекту «Поисково-оценочные работы на питьевые подземные воды для обеспечения водоснабжения г. Сольвычегодск Котласского района Архангельской области»;

пункта 3.3 «Финансовое обеспечение исполнения отдельных переданных полномочий Российской Федерации в области охраны и защиты животного мира».

2.4.  Соглашения (договоры) с органами местного самоуправления муниципальных образований Архангельской области не заключались.

2.5.  В отчетном периоде нарушения сроков и показателей плана реализации мероприятий подпрограммы нет.

III. Подпрограмма № 3 «Развитие водохозяйственного комплекса Архангельской области»

3.1.  За отчетный период в рамках подпрограммы осуществлялась реализация 8 мероприятий:

1) в рамках выполнения мероприятий по обеспечению исполнения отдельных полномочий Российской Федерации в области водных отношений:

получено 100 экспертных  заключений при организации и  выполнении работ по заключению договоров водопользования и выдаче решений 
о предоставлении водного объекта в пользование;

подготовлен картографический материал, определено необходимое количество информационных знаков (аншлагов) с координатами расположения границ водоохранных зон и прибрежных защитных полос в бассейнах рек Вычегда, Онега, Вага, Устья в границах населенных пунктов, расположенных в Ленском, Вилегодском, Котласском, Каргопольском, Няндомском, Коношском и Вельском муниципальных районах. Общая протяженность обследованной береговой линии водных объектов составила 635 км;

установлено 64 информационных знака (аншлага) по закреплению на местности границ водоохранных зон и прибрежных защитных полос 
в бассейне реки р. Онега на участке от устья р. Кена до устья р. Моша 
и в бассейне р. Моша в границах поселений Плесецкого и Няндомского муниципальных районов;

2)  разработан раздел проектной документации по сохранению объектов археологического наследия, проведена государственная экспертиза сметной документации по объекту «Укрепление правого берега реки Северная Двина в Соломбальском территориальном округе г. Архангельска на участке 
от ул. Маяковского до ул. Кедрова» (I этап, 1 подэтап);

3) разработана  проектно-сметная документация на проведение работ по  ликвидации 3 гидротехнических сооружений:

плотины с нерегулируемым водосбросным устройством на оз. Лахта 
в истоке р. Лесная и плотины с нерегулируемым водосбросным устройством на  р. Лесная в районе водозаборных сооружений котельной пос. Катунино, расположенных на территории Приморского муниципального района;

плотины с нерегулируемым водосбросным устройством на р. Вага, расположенной на территории Вельского муниципального района;

4)  проведен мониторинг береговых линий водных объектов в границах населенных пунктов Приморского и Красноборского муниципальных районов, городов Архангельска, Северодвинска, Онеги и Новодвинска 
на участках общей протяженностью 36,65 км, в том числе вновь включены 
в программу мониторинга участки береговых линий протяженностью 3,3 км.

3.2.  Для реализации мероприятий подпрограммы предусмотрены финансовые средства в размере 81 619,8 тыс. рублей, из них средства:

федерального бюджета – 73 322,3 тыс. рублей;

областного бюджета – 8297,5 тыс. рублей.

За отчетный период израсходовано 8358,4 тыс. рублей, из них средства:

федерального бюджета – 6712,9 тыс. рублей;

областного бюджета – 1645,5 тыс. рублей.

Не израсходованы средства федерального бюджета в сумме 66 609,4 тыс. рублей, из них:

59 864,9 тыс. рублей – в связи с невыполнением работ по расчистке территории и устройству шпунтовой стенки в рамках мероприятия пункта 2.2.1 «Реализация проекта «Укрепление правого берега реки Северная Двина 
в Соломбальском территориальном округе г. Архангельска на участке 
от ул. Маяковского до ул. Кедрова» (I этап, 1 подэтап)»;

4779,7 тыс. рублей – экономия средств при осуществлении государственных закупок на выполнение мероприятий пункта 1.1 «Выполнение мероприятий по обеспечению исполнения отдельных полномочий Российской Федерации в области водных отношений»;

1964,8 тыс. рублей  – в связи с невыполнением 2 мероприятий пункта 1.1 «Выполнение мероприятий по обеспечению исполнения отдельных полномочий Российской Федерации в области водных отношений»:

закрепление на местности специальными информационными знаками границ водоохранных зон и прибрежных защитных полос водных объектов 
в бассейне р. Мезень на территории Архангельской области на участке 
от административной границы с республикой Коми до впадения р. Мезень 
в Белое море, в границах поселений;

закрепление на местности специальными информационными знаками границ водоохранных зон и прибрежных защитных полос водных объектов 
в бассейне р. Северная Двина на территории Архангельской области 
на участке от административной границы с Вологодской областью до устья р. Вычегда в границах поселений.

Не израсходованы средства областного бюджета в сумме 6652,0 тыс. рублей, из них:

6651,7 тыс. рублей – в связи с невыполнением работ по расчистке территории и устройству шпунтовой стенки в рамках мероприятия пункта 2.2.1 «Реализация проекта «Укрепление правого берега реки Северная Двина 
в Соломбальском территориальном округе г. Архангельска на участке 
от ул. Маяковского до ул. Кедрова» (I этап, 1 подэтап)»;

0,3 тыс. рублей – остаток средств при расчете экономии средств областного бюджета по итогам осуществления закупок.

3.3. В отчетном периоде Архангельская область принимала участие в реализации государственной программы Российской Федерации «Воспроизводство и использование природных ресурсов», утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 15 апреля 2014 года № 322, в части реализации мероприятий:

пункта 1.1 «Выполнение мероприятий по обеспечению исполнения отдельных полномочий Российской Федерации в области водных отношений»;

пункта 2.2.1 «Реализация проекта «Укрепление правого берега реки Северная Двина в Соломбальском территориальном округе г. Архангельска на участке от улицы Маяковского до улицы Кедрова» (I этап, 1 подэтап)» в рамках федеральной целевой программы «Развитие водохозяйственного комплекса Российской Федерации в 2012 – 2020 годах» по направлению «Защита 
от негативного воздействия вод и обеспечение безопасности гидротехнических сооружений (строительство, реконструкция объектов инженерной защиты берегоукрепительных сооружений)».

3.4.  Соглашения (договоры) с органами местного самоуправления муниципальных образований Архангельской области 
не заключались.

3.5.  Перечень невыполненных мероприятий, а также мероприятий, выполненных с нарушением плана реализации государственной программы:

| Пункт меро-приятия | Наименование мероприятия | Исполнитель | Наименование показателя выполнения мероприятия | Плановое значение показателя выполнения мероприятия | Фактическое значение показателя реализации мероприятия (либо ожидаемая дата выполнения запланированного этапа реализации мероприятия) | Причины нарушения плана реализации государственной программы | Меры, предпринимаемые исполнителем для завершения реализации мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1.1. | Выполнение мероприятий по обеспечению исполнения отдельных полномочий Российской Федерации в области водных отношений | министерство природных ресурсов и лесопромышленного комплекса Архангельской области | количество заключенных государственных контрактов, единиц | 9 | 7 | не заключено 2 государственных контракта на реализацию 2 мероприятий в связи с тем, что сведения о границах | реализация мероприятия по закреплению на местности специальными информационными знаками границ водоохранных зон и прибрежных |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | водоохранных зон и прибрежных защитных полос не были внесены в Государственный кадастр недвижимости | защитных полос водных объектов в бассейне р. Мезень запланирована на 2017 год (закупка во II квартале); по закреплению границ водоохранных зон и прибрежных защитных полос водных объектов в бассейне р. Северная Двина в 2017 году планируется провести работу по изысканию дополнительных средств для актуализации сведений по описанию границ и прибрежных защитных полос водного объекта для последующего создания XML-схемы в электронном формате, установленной Росреестром для внесения объекта в Государственный кадастр недвижимости |
| 2.2.1. | Реализация проекта «Укрепление правого берега реки Северная Двина в Соломбальском территориальном округе г. Архангельска на участке от ул. Маяковского до ул. Кедрова» (I этап, 1 подэтап) | министерство строительства и архитектуры Архангельской области | заключение государственного контракта, срок завершения | 30 декабря | - | государственный контракт не заключен в связи с обращениями участников аукциона и рекомендациями Управления Федеральной антимонопольной службы по Архангельской области, а также необходимостью прохождения археологической экспертизы | в 2016 году разработан раздел проектной документации по сохранению объектов археологического наследия, проведена государственная экспертиза сметной документации по объекту, выполнены работы по археологическим исследованиям зоны объекта культурного наследия. Заключение контракта планируется в марте 2017 года |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.2. | Разработка проекта «Капитальный ремонт плотины на оз. Травное в районе д. Фабрики в Холмогорском районе Архангельской области | министерство природных ресурсов и лесопромыш-ленного комплекса Архангельской области | заключение муниципального контракта, срок завершения | 30 июля | - | муниципальный контракт не заключен ввиду отсутствия заявок на участие в торгах, электронные аукционы (проведено 4 аукциона, последний аукцион от 6 сентября 2016 года) признаны несостоявшимися | - |
| 4.3. | Подготовка предложений по определению границ зон затопления (подтопления) Архангельской области | министерство природных ресурсов и лесопромыш-ленного комплекса Архангельской области | определение расчетных гидрологических характеристик водных объектов на территории Архангельской области, срок завершения | 1 ноября | - | ввиду непредставления в установленный срок результатов работ по определению расчетных гидрологических характеристик водных объектов на территории Архангельской области государственный контракт на выполнение указанных работ был расторгнут. Условиями выполнения 2-х других контрактов по определению границ зон затопления, подтопления в границах городов Котласа и Архангельска было предусмотрено представление заказчиком сведений по результатам выполнения первого контракта, которые получены не были, что привело к необходимости расторжения этих контрактов | реализация мероприятия планируется в 2020 году |
|  |  |  | подготовка предложений по определению границ зон затопления (подтопления) Архангельской области (г. Котлас), срок завершения | 10 декабря | - |  |  |
|  |  |  | подготовка предложений по определению границ зон затопления (подтопления) Архангельской области (г. Архангельск), срок завершения | 10 декабря | - |  |  |

Анализ факторов, повлиявших на ход реализации

государственной программы

К факторам, повлиявшим на ход реализации государственной программы, относятся:

1.  Форс-мажорные обстоятельства:

1)  непредвиденная ситуация, возникшая при реализации биологического этапа по проекту «Восстановление загрязненных нефтепродуктами земель 
в районе г. Мирного (Архангельская область)»,  по которой исполнитель был фактически лишен возможности исполнить обязательства по заключенному контракту (при проведении комиссионного осмотра территории, на которой проводились работы технического этапа по восстановлению загрязненных нефтепродуктами земель, было установлено увеличение вторичного загрязнения территории, что привело к необходимости выполнения дополнительных работ технического этапа);

2)  по объекту «Укрепление правого берега р. Северная Двина 
в Соломбальском территориальном округе г. Архангельска на участке 
от улицы Маяковского до улицы Кедрова» (I этап, 1 подэтап).

Ввиду того, что участок строительства объекта частично расположен 
в зоне наблюдения культурного слоя в исторической части города, потребовалась разработка раздела проектной документации по сохранению объектов археологического наследия (раздел проектной документации по сохранению объектов археологического наследия, государственная экспертиза сметной документации по объекту выполнены в октябре).

Аукционные процедуры по отбору подрядной организации на строительство объекта проводились с сентября по декабрь 2016 года с учетом обращений участников аукциона и предложений Управления Федеральной антимонопольной службы по Архангельской области.

2.  Несостоявшиеся электронные аукционы.

Для разработки проектно-сметной документации «Капитальный ремонт плотины на оз. Травное в районе д. Фабрики в Холмогорском районе Архангельской области» проведено 4 электронных аукциона. Заявок на участие в торгах от потенциальных участников не поступило, аукционы были признаны несостоявшимися.

3.  Недобросовестность поставщиков.

Неисполнение контракта недобросовестным поставщиком привело 
к решению о расторжении 2-х других контрактов, зависимых от исполнения первого контракта (мероприятие пункта 4.3 «Подготовка предложений 
по определению границ зон затопления (подтопления) Архангельской области»).

Сведения о достижении целевых показателей государственной 
программы  по итогам 2016 года приведены в приложении № 1 к настоящему отчету.

Сведения о достижении показателей результативности использования субсидий, предоставленных из федерального бюджета на выполнение мероприятий государственной программы по итогам 2016 года, приведены в приложении № 2 к настоящему отчету.

Оценка эффективности реализации государственной программы за 2016 год произведена министерством экономического развития Архангельской области в соответствии с Положением об оценке эффективности реализации государственных программ Архангельской области, утвержденным постановлением Правительства Архангельской области от 10 июля 2012 года № 299-пп, 
и приведена в приложении № 3 к настоящему отчету.

II. Объемы финансирования и освоения средств государственной программы Архангельской области

| Наименование мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнители | Объем финансирования государственной программы за 2016 год, тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | всего |  |  | федеральный бюджет |  | областной бюджет |  | бюджеты муниципальных образований Архангельской области |  | внебюджетные источники |  | освоено |
|  |  | план на год | кассовые расходы | % | план на год | кассовые расходы | план на год | кассовые расходы | план на год | кассовые расходы | план на год | кассовые расходы |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |

| Подпрограмма № 1 «Охрана окружающей среды и обеспечение экологической безопасности» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1. | Разработка территориальной схемы обращения с отходами производства и потребления в Архангельской области и создание регионального кадастра отходов | министерство природных ресурсов и лесопромышленного комплекса Архангельской области (далее – министерство природных ресурсов и лесопромышленного комплекса) | 12000,0 | 12000,0 | 100 | 0,0 | 0,0 | 12000,0 | 12000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 12000,0 |

| 1 |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.4. | Строительство и реконструкция полигонов ТБО | министерство природных ресурсов и лесопромышленного комплекса | 200,0 | 114,8 | 57,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 200,0 | 114,8 | 0,0 | 0,0 | 114,8 |
| 2.3. | Выявление и ликвидация несанкционированных свалок и захламлений территорий Архангельской области | министерство природных ресурсов и лесопромышленного комплекса | 551,0 | 1534,7 | 278,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 551,0 | 1534,7 | 0,0 | 0,0 | 1534,7 |
| 3.1. | Модернизация систем очистки выбросов вредных (загрязняющих) веществ в атмосферу | министерство природных ресурсов и лесопромышленного комплекса | 150,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 150 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 5.2. | Модернизация и содержание технических средств автоматизированной системы мониторинга. Развитие парка резервного оборудования (подменного фонда системы) | министерство природных ресурсов и лесопромышленного комплекса | 225,0 | 225,0 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 225,0 | 225,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 225,0 |
| 6.1. | Проведение эколого-практических и эколого-просветительских мероприятий, в том числе Дней защиты от экологической опасности | министерство природных ресурсов и лесопромышленного комплекса | 62,0 | 214,6 | 346,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 62,0 | 214,6 | 0,0 | 0,0 | 214,6 |
| 6.2. | Издание книг о заказниках по результатам инвентаризации, изготовление и распространение буклетов, листовок, брошюр и плакатов эколого-просветительской тематики, издание методических материалов | министерство природных ресурсов и лесопромышленного комплекса | 103,0 | 195,9 | 190,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 103,0 | 195,9 | 0,0 | 0,0 | 195,9 |

| 1 |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6.10.1. | Финансовое обеспечение деятельности государственного бюджетного учреждения «Центр природопользования и охраны окружающей среды» | министерство природных ресурсов и лесопромыш-ленного комплекса | 29073,1 | 29034,9 | 99,9 | 0,0 | 0,0 | 29073,1 | 29034,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 29034,9 |  |
|  | Итого по подпрограмме |  | 42364,1 | 43319,4 | 102,2 | 0,0 | 0,0 | 41298,1 | 41259,9 | 1066,0 | 2059,5 | 0,0 | 0,0 | 43319,4 |  |
|  | Подпрограмма № 2 «Воспроизводство и использование природных ресурсов» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2. | Геологическое изучение и воспроизводство минерально-сырьевой базы пресных подземных вод | министерство природных ресурсов и лесопромыш-ленного комплекса | 10252,0 | 10252,0 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 10252,0 | 10252,0 | 10252,0 |  |
| 1.3. | Геологическое изучение и воспроизводство минерально-сырьевой базы общераспро-страненных полезных ископаемых | министерство природных ресурсов и лесопромыш-ленного комплекса | 12500 | 14200,0 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 12500 | 14200,0 | 14200,0 |  |
| 3.3. | Финансовое обеспечение исполнения отдельных переданных полномочий Российской Федерации в области охраны и защиты животного мира | министерство природных ресурсов и лесопромыш-ленного комплекса | 21134,4 | 20840,4 | 98,6 | 21134,4 | 20840,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 20840,4 |  |
|  | Итого по подпрограмме |  | 43886,4 | 45292,4 | 103,2 | 21134,4 | 20840,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 22752,0 | 24452,0 | 45292,4 |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

|  | Подпрограмма № 3 «Развитие водохозяйственного комплекса Архангельской области» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1. | Выполнение мероприятий по обеспечению исполнения отдельных полномочий Российской Федерации в области водных отношений | министерство природных ресурсов и лесопромыш-ленного комплекса | 13457,4 | 6712,9 | 49,9 | 13457,4 | 6712,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 6712,9 |
| 2.2.1. | Реализация проекта «Укрепление правого берега реки Северная Двина в Соломбальском территориальном округе г. Архангельска на участке от ул. Маяковского до ул. Кедрова» (I этап, 1 подэтап) | министерство строительства и архитектуры Архангельской области | 66516,6 | 0,0 | 0,0 | 59864,9 | 0,0 | 6651,7 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.6. | Разработка раздела проектной документации по сохранению объектов археологического наследия и прохождение государственной экспертизы сметной документации по объекту «Укрепление правого берега реки Северная Двина в Соломбальском территориальном округе г. Архангельска на участке от ул. Маяковского до ул. Кедрова» (I этап, 1 подэтап) | министерство строительства и архитектуры Архангельской области | 960,5 | 960,5 | 100 | 0,0 | 0,0 | 960,5 | 960,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 960,5 |

| 1 |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.3. | Ликвидация гидротехнических сооружений, не имеющих собственника или собственник которых неизвестен либо от права собственности на которые собственник отказался, расположенных на территории Архангельской области | министерство природных ресурсов и лесопромыш-ленного комплекса | 400,3 | 400,0 | 99,9 | 0,0 | 0,0 | 400,3 | 400,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 400,0 |
| 4.1. | Ведение мониторинга состояния берегов водных объектов | министерство природных ресурсов и лесопромыш-ленного комплекса | 285,0 | 285,0 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 285,0 | 285,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 285,0 |
|  | Итого по подпрограмме |  | 81619,8 | 8358,4 | 10,2 | 73322,3 | 6712,9 | 8297,5 | 1645,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 8358,4 |
|  | ИТОГО |  | 167870,3 | 96970,2 | 57,8 | 94456,7 | 27553,3 | 49595,6 | 42905,4 | 1066,0 | 2059,5 | 22752,0 | 24452,0 | 96970,2 |

_____________

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1

к отчету о реализации в 2016 году государственной программы Архангельской области «Охрана окружающей среды, воспроизводство 
и использование природных ресурсов Архангельской области 
(2014 – 2020 годы)»

СВЕДЕНИЯ

о достижении целевых показателей государственной программы Архангельской области

«Охрана окружающей среды, воспроизводство и использование природных ресурсов

Архангельской области (2014 – 2020 годы)» по итогам 2016 года

Ответственный исполнитель  – министерство природных ресурсов и лесопромышленного комплекса Архангельской области.

| Наименование целевого показателя | Исполнитель | Единица измерения | Значения целевого показателя |  |  |  |  |  | Обоснование отклонения в отчетном году фактического значения целевого показателя от планового значения целевого показателя |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | фактические за 2 года, предшествующие отчетному году |  | плановое на отчетный год | фактическое за отчетный год | степень достижения планового значения целевого показателя, % | плановое на текущий год |  |
|  |  |  | 2014 год | 2015 год |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |

Государственная программа «Охрана окружающей среды, воспроизводство и использование природных ресурсов Архангельской области (2014 – 2020 годы)»

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Количество созданных особо охраняемых природных территорий регионального значения Архангельской области (нарастающим итогом) | министерство природных ресурсов и лесопромышленного комплекса Архангельской области (далее – министерство природных ресурсов и лесопромышленного комплекса) | единиц | 1 | 1 | 1 | 1 | 100 | 1 | - |
| 2. Площадь участков, на которых произведены поисковые работы с целью выявления месторождений общераспространенных полезных ископаемых | министерство природных ресурсов и лесопромышленного комплекса | кв. км | 260,62 | 471,16 | 1131,3 | 1131,3 | 100 | 1345,6 | - |
| 3. Индекс численности охотничьих ресурсов | министерство природных ресурсов и лесопромышленного комплекса | процентов | 100 | 104,65 | 99 | 100 | 101 | 101 | - |
| 4. Доля населения, проживающего на территории, защищенной в результате проведения мероприятий, направленных на предотвращение негативного воздействия вод, к общей численности населения, проживающего на территориях, подверженных негативному воздействию вод | министерство строительства и архитектуры Архангельской области | процентов | 2,81 | 9,22 | 9,22 | 9,22 | 100 | 9,22 | - |

| 1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 |  | 6 |  | 7 |  | 8 |  | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Подпрограмма 1 «Охрана окружающей среды и обеспечение экологической безопасности Архангельской области» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. Площадь земель, реабилитированных в результате ликвидации загрязнений нефтепродуктами | министерство природных ресурсов и лесопромыш-ленного комплекса | га |  | - |  | 5,4 |  | 5,40 |  | 5,4 |  | 100 | 5,95 | - |
| 1.2. Площадь земель, реабилитированных в результате ликвидации экологического ущерба от хозяйственной и иной деятельности (нарастающим итогом) | министерство природных ресурсов и лесопромыш-ленного комплекса | га |  | 0,15 |  | 0,15 |  | 0,15 |  | 0,15 |  | 100 | 4,25 | - |
| 1.3. Количество обезвреженных и утилизированных опасных отходов, образующихся у населения, в том числе ртутьсодержащих отходов (нарастающим итогом) | министерство природных ресурсов и лесопромыш-ленного комплекса | тонн |  | 34,2 |  | 34,2 |  | 34,2 |  | 34,2 |  | 100 | 44 | - |
| 1.4. Доля отходов, направленных для использования и обезвреживания, к общему количеству образующихся отходов | министерство природных ресурсов и лесопромыш-ленного комплекса | процентов |  | 3,8 |  | 7,4 |  | 4,0 |  | 7,4 |  | 185,0 | 4,2 | показатель представлен на уровне 2015 года по результатам федерального статистического наблюдения по форме № 2-ТП (отходы) «Сведения об образовании, использовании, обезвреживании, транспортировании и размещении отходов производства и потребления» за 2015 год (срок представления в Росстат систематизированных на федеральном уровне данных по форме № 2-ТП (отходы) – 30 апреля) |

| 1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 |  | 6 |  | 7 |  | 8 |  | 9 |  | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.5. Количество организаций, на которых проведены мероприятия по модернизации очистки газов, обеспечивающие снижение выбросов в атмосферный воздух вредных (загрязняющих) веществ (нарастающим итогом) | министерство природных ресурсов и лесопромыш-ленного комплекса | единиц |  | 2 |  | 4 |  | 4 |  | 4 |  | 100 |  | 4 | - |
| 1.6. Доля особо охраняемых природных территорий (далее – ООПТ), на которых проведена инвентаризация, по отношению к общему количеству ООПТ | министерство природных ресурсов и лесопромыш-ленного комплекса | процентов |  | 26,3 |  | 26,3 |  | 26,3 |  | 26,3 |  | 100 |  | 26,3 | - |
| 1.7. Количество установленных стационарных постов сети наблюдения за качеством атмосферного воздуха (нарастающим итогом | министерство природных ресурсов и лесопромыш-ленного комплекса | единиц |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 100 |  | 2 | - |
| 1.8. Доля населения Архангельской области, вовлеченного в процесс экологического просвещения | министерство природных ресурсов и лесопромыш-ленного комплекса | процентов |  | 35 |  | 19 |  | 19 |  | 19 |  | 100 |  | 20 | - |
| 2. Подпрограмма 2 «Воспроизводство и использование природных ресурсов» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. Прирост запасов пресных подземных вод категории С2 по отношению к 2013 году | министерство природных ресурсов и лесопромыш-ленного комплекса | тыс. куб. м/ сутки |  | 0,72 |  | 0,72 |  | 1,72 |  | 1,72 |  | 100 |  | 2,5 | - |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.2. Доля лицензий на пользование недрами, по которым недропользователь не выполняет существенные условия, в процентах к числу проверенных лицензий | министерство природных ресурсов и лесопромыш-ленного комплекса | процентов | 25 | 23 | 25 | 25 | 100 | 23 | - |
| 2.3. Доля видов охотничьих ресурсов, по которым ведется мониторинг численности, в общем количестве видов охотничьих ресурсов, обитающих на территории Архангельской области | министерство природных ресурсов и лесопромыш-ленного комплекса | процентов | 28,5 | 28,5 | 29,5 | 28,5 | 96,6 | 30 | в связи с занесением дикого северного оленя в Красную книгу Российской Федерации учет по нему исключен из общего количества видов охотничьих ресурсов |
| 2.4. Доля нарушений, выявленных при осуществлении федерального государственного охотничьего надзора, по которым вынесены постановления о привлечении к ответственности, к общему количеству выявленных нарушений | министерство природных ресурсов и лесопромыш-ленного комплекса | процентов | 96,7 | 96,2 | 79,5 | 98,3 | 123,6 | 81 | за счет увеличения доли административных правонарушений по отношению к уголовным правонарушениям |
| 2.5. Индекс численности волка (отношение численности волка по окончании охотничьего сезона в текущем году к его численности по окончании охотничьего сезона прошлого года) | министерство природных ресурсов и лесопромыш-ленного комплекса | процентов | 100 | 177 | 100 | 80 | 103,8 | 100 | - |
| 2.6. Доля площади закрепленных охотничьих угодий в общей площади охотничьих угодий | министерство природных ресурсов и лесопромыш-ленного комплекса | процентов | 6 | 4,65 | 8 | 4,3 | 53,7 | 10 | ввиду отказа охотпользователями от охотничьих угодий из-за низкой рентабельности |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.7. Отношение фактической добычи охотничьих ресурсов к установленным лимитам добычи | министерство природных ресурсов и лесопромыш-ленного комплекса | процентов | 39 | 23,1 | 30,3 | 28 | 92,4 | 31,3 | за счет снижения добычи околоводных и барсука |
| Подпрограмма 3 «Развитие водохозяйственного комплекса Архангельской области на 2014-2020 годы» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. Восстановление и экологическая реабилитация водных объектов (нарастающим итогом) | министерство природных ресурсов и лесопромыш-ленного комплекса | км | 4 | 4 | 4 | 4 | 100 | 4,0 | - |
| 3.2. Доля протяженности участков русел рек, на которых осуществлены работы по оптимизации их пропускной способности, к общей протяженности участков русел рек, нуждающихся в увеличении пропускной способности | министерство природных ресурсов и лесопромыш-ленного комплекса | процентов | 2,03 | 4,17 | 4,17 | 4,17 | 100 | 4,17 | - |
| 3.3. Протяженность новых и реконструированных сооружений инженерной защиты и берегоукрепления (нарастающим итогом) | министерство строительства и архитектуры | км | 2,21 | 2,21 | 2,21 | 2,21 | 100 | 2,21 | - |
| 3.4. Доля гидротехнических сооружений с неудовлетворительным и опасным уровнем безопасности, приведенных в безопасное техническое состояние (нарастающим итогом) | министерство природных ресурсов и лесопромыш-ленного комплекса | процентов | 50 | 70 | 70 | 70 | 100 | 70 | - |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.5. Протяженность береговой линии водных объектов, охваченной государственным мониторингом на постоянной основе | министерство природных ресурсов и лесопромыш-ленного комплекса | км | 42,5 | 48 | 51,3 | 51,3 | 100 | 51,3 | - |

____________

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2

к отчету о реализации в 2016 году государственной программы Архангельской области «Охрана окружающей среды, воспроизводство 
и использование природных ресурсов Архангельской области 
(2014 – 2020 годы)»

СВЕДЕНИЯ

о достижении показателей результативности использования субсидий, предоставленных

из федерального бюджета на выполнение мероприятий государственной программы

Архангельской области «Охрана окружающей среды, воспроизводство и использование

природных ресурсов Архангельской области (2014 – 2020 годы)», по итогам 2016 года

| Наименование показателя результативности | Единица измерения | Значения показателя результативности |  | Степень достижения показателя, % | Объем субсидии, предоставленной из федерального бюджета, тыс. рублей | Расчетный объем средств субсидии, планируемый к возврату в федеральный бюджет в результате невыполнения условий соглашения о предоставлении субсидии из федерального бюджета, тыс. рублей | Доля средств, планируемых к возврату в федеральный бюджет в результате невыполнения условий соглашения, в общем объеме средств предоставленной из федерального бюджета субсидии, % | Причины невыполнения условий соглашения и возврата средств в федеральный бюджет |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | плановое | факти-ческое |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |

| 1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Министерство строительства и архитектуры Архангельской области |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Субсидия: предоставление в 2016 году бюджету Архангельской области субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на софинансирование мероприятий региональных (муниципальных) программ в области использования и охраны водных объектов в рамках реализации федеральной целевой программы «Развитие водохозяйственного комплекса Российской Федерации в 2012 – 2020 годах» по направлению «Защита от негативного воздействия вод и обеспечение безопасности гидротехнических сооружений (строительство, реконструкция объектов инженерной защиты берегоукрепительных сооружений)» (мероприятие «Укрепление правого берега реки Северная Двина в Соломбальском территориальном округе г. Архангельска на участке от ул. Маяковского до ул. Кедрова» (I этап, 1 подэтап) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Показатели результативности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Доля населения, проживающего на подверженных негативному воздействию вод территориях, защищенного в результате проведения мероприятий по повышению защищенности от негативного воздействия вод, в общем количестве населения, проживающего на таких территориях | процентов |  | 87,0 | 87,0 | 100 |  |  |  |  |  |
| 2. Численность населения, защищенного в результате проведения мероприятий по повышению защищенности от негативного воздействия вод, осуществленных в текущем году | человек |  | х | 0 | 100 |  |  |  |  |  |
| 3. Численность населения, защищенного в результате проведения мероприятий по повышению защищенности от негативного воздействия вод (нарастающим итогом с 01.01.2012) | человек |  | 4600 | 4600 | 100 |  |  |  |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4. Доля построенных/реконструированных сооружений инженерной защиты и берегоукрепления от общей потребности в таких сооружениях | процентов | 48,0 | 48,0 | 100 |  |  |  |  |
| 5. Протяженность построенных/ реконструированных в текущем году сооружений инженерной защиты и берегоукрепления | метров | х | 0 | 100 |  |  |  |  |
| 6. Протяженность построенных/ реконструированных сооружений инженерной защиты и берегоукрепления (нарастающим итогом с 01.01.2012) | метров | 2209,9 | 2209,9 | 100 |  |  |  |  |
| 7. Общая потребность в сооружениях инженерной защиты и берегоукрепления | метров | 4563,53 | 4563,53 | 100 |  |  |  |  |
| 8. Площадь подверженных негативному воздействию вод территорий, защищенных в результате проведения мероприятий по повышению защищенности от негативного воздействия вод, осуществленных в текущем году | гектаров | х | 0 | 100 |  |  |  |  |
| 9. Площадь подверженных негативному воздействию вод территорий, защищенных в результате проведения мероприятий по повышению защищенности от негативного воздействия вод (нарастающим итогом с 01.01.2012) | гектаров | 7,5 | 7,5 | 100 |  |  |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10. Степень технической готовности | процентов | 20 | 0 | 0 | - | - | - | не заключен государственный контракт в связи с обращениями участников аукциона и рекомендациями Управления Федеральной антимонопольной службы по Архангельской области, а также необходимостью прохождения археологической экспертизы |
| ИТОГО | х | х | х |  | - | - | - |  |

_____________

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3

к отчету о реализации в 2016 году

государственной программы Архангельской области «Охрана окружающей среды, воспроизводство и использование природных ресурсов Архангельской области

(2014 – 2020 годы)»

О Ц Е Н К А

эффективности реализации государственной программы Архангельской области

«Охрана окружающей среды, воспроизводство и использование природных ресурсов

Архангельской области (2014 – 2020 годы)» за 2016 год

| Исполнитель | Уровень выполнения исполнителем мероприятий государственной программы (ВМj) | Степень достижения целей и решения задач государственной программы исполнителем (ДЦj) | Уровень расходования средств исполнителем (РСj) | Оценка реализации государственной программы по исполнителю (KPIj) (гр.2×35+ гр.3×55+гр.4×10) | Оценки реализации государственной программы по исполнителям (KPIисп) | Оценка качества планирования и управления реализацией государственной программы (R) | Интегральная оценка эффективности реализации государственной программы (KPIГП) (гр.6×0,8+гр.7×0,2) | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1. Министерство природных ресурсов и лесопромышленного комплекса Архангельской области | 0,71 | 0,97 | 0,96 | 87,8 | - | - | - |  |
| 2. Министерство строительства и архитектуры Архангельской области | 0,5 | 1 | 0,01 | 72,6 | - | - | - |  |
| В целом по государственной программе |  |  |  |  | 81,7 | 90,0 | 83,4 |  |

Эффективность реализации государственной программы – средняя.

____________