ПРАВИТЕЛЬСТВО АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 22 августа 2017 г. № 330-пп

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ АРХАНГЕЛЬСКОЙ

ОБЛАСТИ "ФОРМИРОВАНИЕ СОВРЕМЕННОЙ ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ

В АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ (2018 - 2022 ГОДЫ)"

Список изменяющих документов

(в ред. постановления Правительства Архангельской области

от 13.10.2017 N 407-пп)

В соответствии со [статьей 179](consultantplus://offline/ref=8DB218F525A12E2D15C370AE39B8A2C9825F03194B135A2AE0E29D91BB7FBF841C3DB26EFEBD6D34J5v9I) Бюджетного кодекса Российской Федерации, [пунктом 1 статьи 21](consultantplus://offline/ref=8DB218F525A12E2D15C370AE39B8A2C9825A0B1142195A2AE0E29D91BB7FBF841C3DB26EF8JBv8I) Федерального закона от 6 октября 1999 года № 184-ФЗ "Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации", [пунктом "а" статьи 31.2](consultantplus://offline/ref=8DB218F525A12E2D15C36EA32FD4FCC5835354144A185278BFBDC6CCEC76B5D35B72EB2CBAB36E3C59152BJCv0I) Устава Архангельской области, [Порядком](consultantplus://offline/ref=8DB218F525A12E2D15C36EA32FD4FCC5835354144A1F537CB9BDC6CCEC76B5D35B72EB2CBAB36E3C591C2FJCv3I) разработки и реализации государственных программ Архангельской области, утвержденным постановлением Правительства Архангельской области от 10 июля 2012 года № 299-пп, Правительство Архангельской области постановляет:

1. Утвердить прилагаемую государственную [программу](#P32) Архангельской области "Формирование современной городской среды в Архангельской области (2018 - 2022 годы)".

2. Рекомендовать:

1) до 1 ноября 2017 года органам местного самоуправления городских округов и поселений Архангельской области утвердить правила благоустройства соответствующего муниципального образования Архангельской области;

2) до 31 декабря 2017 года органам местного самоуправления муниципальных образований Архангельской области утвердить муниципальные программы по формированию современной городской среды на 2018 - 2022 годы.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Первый заместитель Губернатора

Архангельской области -

председатель Правительства

Архангельской области

А.В.АЛСУФЬЕВ

Утверждена

постановлением Правительства

Архангельской области

от 22.08.2017 № 330-пп

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПРОГРАММА

АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ "ФОРМИРОВАНИЕ СОВРЕМЕННОЙ

ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ В АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ (2018 - 2022 ГОДЫ)"

ПАСПОРТ

государственной программы Архангельской области

"Формирование современной городской среды в Архангельской

области (2018 - 2022 годы)"

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование государственной программы | - | государственная программа Архангельской области "Формирование современной городской среды в Архангельской области (2018 - 2022 годы)" (далее - государственная программа) |
| Ответственный исполнитель государственной программы | - | министерство топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Архангельской области (далее - министерство ТЭК и ЖКХ) |
| Соисполнители государственной программы | - | нет |
| Подпрограммы государственной программы | - | нет |
| Цель государственной программы | - | повышение качества и комфорта городской среды на территории Архангельской области. [Перечень](#P139) целевых показателей государственной программы приведен в приложении N 1 к настоящей государственной программе |
| Задачи государственной программы | - | задача № 1 - обеспечение формирования единых ключевых подходов и приоритетов формирования комфортной городской среды на территории Архангельской области с учетом приоритетов территориального развития;  задача № 2 - обеспечение проведения мероприятий по благоустройству территорий муниципальных образований Архангельской области (далее - муниципальные образования), включая объекты, находящиеся в частной собственности, и прилегающие к ним территории, в соответствии с едиными требованиями;  задача № 3 - создание универсальных механизмов вовлечения заинтересованных лиц в реализацию мероприятий по благоустройству территорий муниципальных образований |
| Сроки и этапы реализации государственной программы | - | 2018 - 2022 годы. Государственная программа реализуется в один этап |
| Объем и источники финансирования государственной программы | - | общий объем финансирования государственной программы составляет 17 384 244,3 тыс. рублей, в том числе:  средства федерального бюджета – 12 527 376,3 тыс. рублей;  средства областного бюджета – 2 667 511,7 тыс. рублей;  средства местных бюджетов – 1 512 914,7 тыс. рублей; внебюджетные средства – 676 441,6 тыс. рублей. |

I. Приоритеты государственной политики в сфере

реализации государственной программы

Настоящая государственная программа определяет комплекс мероприятий, направленных на обеспечение единых подходов и приоритетов формирования комфортной и современной городской среды на территории Архангельской области.

При разработке настоящей государственной программы учитывались положения [постановления](consultantplus://offline/ref=8DB218F525A12E2D15C370AE39B8A2C9825A081C401E5A2AE0E29D91BBJ7vFI) Правительства Российской Федерации от 10 февраля 2017 года № 169 "Об утверждении Правил предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды", [приказа](consultantplus://offline/ref=8DB218F525A12E2D15C370AE39B8A2C982590F1B471C5A2AE0E29D91BBJ7vFI) Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 6 апреля 2017 года № 691/пр "Об утверждении методических рекомендаций по подготовке государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды в рамках реализации приоритетного проекта "Формирование комфортной городской среды" на 2018 - 2022 годы" и [распоряжения](consultantplus://offline/ref=8DB218F525A12E2D15C370AE39B8A2C98259031045185A2AE0E29D91BBJ7vFI) Правительства Российской Федерации от 12 июля 2017 года № 1476-р.

Настоящая государственная программа основана на положениях Градостроительного [кодекса](consultantplus://offline/ref=8DB218F525A12E2D15C370AE39B8A2C982590318461B5A2AE0E29D91BBJ7vFI) Российской Федерации, Жилищного [кодекса](consultantplus://offline/ref=8DB218F525A12E2D15C370AE39B8A2C9825A0B1F451F5A2AE0E29D91BBJ7vFI) Российской Федерации, Федерального [закона](consultantplus://offline/ref=8DB218F525A12E2D15C370AE39B8A2C9825A0B1F45135A2AE0E29D91BBJ7vFI) от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", [указа](consultantplus://offline/ref=8DB218F525A12E2D15C370AE39B8A2C9815A031A411E5A2AE0E29D91BBJ7vFI) Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 600 "О мерах по обеспечению граждан Российской Федерации доступным и комфортным жильем и повышению качества жилищно-коммунальных услуг".

В соответствии с указанными правовыми актами основными приоритетами реализации настоящей государственной программы являются:

1) повышение уровня благоустройства дворовых и общественных территорий муниципальных образований.

В целях настоящей государственной программы под дворовыми территориями понимается совокупность территорий, прилегающих к одному или нескольким многоквартирным домам (далее - МКД), с расположенными на них объектами, предназначенными для обслуживания и эксплуатации таких домов, и элементами благоустройства этих территорий, в том числе парковками (парковочными местами), тротуарами и автомобильными дорогами, включая автомобильные дороги, образующие проезды к территориям, прилегающим к МКД, а под общественными территориями - территория муниципального образования соответствующего функционального назначения (площадь, набережная, улица, пешеходная зона, сквер, парк, иная территория);

2) обеспечение проведения мероприятий по благоустройству дворовых и общественных территорий с учетом необходимости обеспечения физической, пространственной и информационной доступности зданий, сооружений, дворовых и общественных территорий для инвалидов и других маломобильных групп населения;

3) повышение уровня вовлеченности заинтересованных лиц в реализацию мероприятий по благоустройству территорий муниципальных образований;

4) обеспечение создания, содержания и развития объектов благоустройства на территории муниципальных образований, включая объекты, находящиеся в частной собственности и прилегающие к ним территории.

II. Характеристика сферы реализации настоящей

государственной программы, описание основных проблем

Благоустройство и озеленение территорий муниципальных образований, в том числе общественных и дворовых территорий, - одна из актуальных проблем современного градостроительства.

Именно в этой сфере создаются условия для здоровой, комфортной и удобной жизни населения.

Выполнение комплекса мероприятий по повышению качества и комфорта городской среды на территории Архангельской области направлено на улучшение экологического состояния и внешнего облика муниципальных образований, создание более комфортных микроклиматических, санитарно-гигиенических и эстетических условий на улицах, парках, набережных, скверах, площадях.

В настоящее время на территории 25 муниципальных образований насчитывается 13 505 дворовых и общественных территорий общей площадью 8762,6 га. Общее количество неблагоустроенных дворовых и общественных территорий составляет 11 503 единицы, или 85,4 процента от общего количества указанных территорий. Для реализации мероприятий по благоустройству дворовых и общественных территорий необходимо около 17 384,2 млн. рублей.

Состояние дворовых территорий МКД является важной проблемой, требующей незамедлительного решения. В настоящее время на территории Архангельской области насчитывается 11 219 дворовых территорий МКД, нуждающихся в благоустройстве, общей площадью 6286,8 га, или 85,4 процента от общего количества дворовых территорий.

В целях благоустройства дворовых территорий планируется выполнить мероприятия, исходя из следующего минимального перечня работ по благоустройству дворовых территорий:

1) обеспечение дополнительного освещения дворовых территорий;

2) ремонт дворовых проездов;

3) установка скамеек;

4) установка урн.

В выборе мероприятий по благоустройству дворовых и общественных территорий принимает участие население Архангельской области путем проведения общественных обсуждений.

Общественные территории - это места, где жители Архангельской области отдыхают, проводят свободное время.

В первую очередь местами отдыха являются зеленые зоны и парки, скверы и набережные.

В настоящее время многие общественные территории характеризуются существенным износом, отсутствием инженерных коммуникаций, недостаточным освещением, слабо развитой инфраструктурой для обеспечения нормального отдыха жителей (отсутствуют прогулочные дорожки, трассы для велосипедов и роликов и т.д.). На территории Архангельской области насчитывается 284 неблагоустроенные общественные территории общей площадью 381,2 га, или 77,2 процента от общего количества общественных территорий, из них 20 территорий - городские парки.

В рамках настоящей государственной программы запланировано проведение масштабных работ по созданию условий для отдыха жителей.

Для активного отдыха населения Архангельской области настоящей государственной программой предусмотрены мероприятия по созданию дополнительных спортивных площадок, отдельных велосипедных дорожек для катания на велосипедах и роликовых коньках. Кроме того, мероприятия предусматривают установку дополнительных мест для велопарковок.

Запланированы мероприятия по созданию современных детских игровых и спортивных площадок и установке безопасного оборудования на существующих детских и спортивных игровых площадках, что позволит обеспечить здоровый образ жизни детей младшего возраста.

В целях улучшения уличного освещения на детских и спортивных площадках и вдоль пешеходных дорожек, где ранее отсутствовало нормальное уличное освещение, будут установлены дополнительные светильники.

Благоустройство дворовых и общественных территорий носит комплексный характер - запланированные мероприятия позволят создать благоприятную жизненную среду с обеспечением комфортных условий для населения Архангельской области, обеспечить физическую, пространственную и информационную доступность зданий, сооружений, дворовых и общественных территорий для инвалидов и других маломобильных групп населения, выполнение которых обеспечивается настоящей государственной программой.

III. Механизм реализации мероприятий

государственной программы

Реализацию мероприятий [пунктов 1.1](#P353), [3.1](#P600), [3.2](#P646) перечня мероприятий государственной программы ([приложение № 2](#P323) к государственной программе) осуществляет министерство ТЭК и ЖКХ путем проведения обучающих проектных семинаров, вебинаров, анкетирования, опросов населения, интервьюирования, картирования, проведения фокус групп, проведения дизайн-игр с участием взрослых и детей, организации проектных мастерских со школьниками и студентами, общественных слушаний с заинтересованными лицами. Реализация указанных мероприятий осуществляется без привлечения финансовых средств.

Реализацию мероприятий [пункта 1.2](#P399) перечня мероприятий государственной программы ([приложение № 2](#P323) к государственной программе) осуществляют органы местного самоуправления сельских поселений, городских поселений и городских округов Архангельской области в соответствии с [Порядком](consultantplus://offline/ref=8DB218F525A12E2D15C36EA32FD4FCC5835354144A1C5279BCBDC6CCEC76B5D3J5vBI) проведения инвентаризации дворовых и общественных территорий, объектов недвижимого имущества и земельных участков, уровня благоустройства индивидуальных жилых домов и земельных участков, предоставленных для их размещения, утвержденным постановлением Правительства Архангельской области от 4 июля 2017 года № 261-пп. Реализация указанного мероприятия осуществляется без привлечения финансовых средств.

Реализацию мероприятий [пунктов 2.1](#P446) – [2.2](#P548) перечня мероприятий государственной программы ([приложение N 2](#P323) к государственной программе) осуществляют министерство ТЭК и ЖКХ и органы местного самоуправления муниципальных районов и городских округов Архангельской области в соответствии с правилами предоставления и распределения субсидий бюджетам муниципальных образований в целях софинансирования муниципальных программ формирования современной городской среды на 2018 - 2022 годы и правилами предоставления и распределения субсидий бюджетам муниципальных районов и городских округов Архангельской области в целях софинансирования мероприятий на поддержку обустройства мест массового отдыха населения (городских парков), утверждаемыми постановлениями Правительства Архангельской области. Для реализации указанных мероприятий государственной программы ([приложение № 2](#P323) к государственной программе) привлекаются средства федерального бюджета.

Реализацию мероприятий [пункта 3.3](#P692) перечня мероприятий государственной программы ([приложение № 2](#P323) к государственной программе) осуществляет министерство ТЭК и ЖКХ путем актуализации сведений, размещенных на официальном сайте Правительства Архангельской области в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", и проведения мониторинга за актуализацией сведений, размещенных органами местного самоуправления муниципальных образований на официальном сайте Правительства Архангельской области.

Реализация указанного мероприятия осуществляется без привлечения финансовых средств.

В рамках реализации мероприятий по благоустройству территорий муниципальных образований Архангельской области настоящей государственной программы внебюджетные средства планируется привлечь за счет финансового участия заинтересованных лиц в выполнении мероприятий по благоустройству территорий Архангельской области.

Ресурсное [обеспечение](#P795) реализации государственной программы за счет средств областного бюджета приведено в приложении № 3 к государственной программе.

[Перечень](#P323) мероприятий государственной программы представлен в приложении № 2 к государственной программе.

IV. Ожидаемые результаты реализации

государственной программы

Реализация настоящей государственной программы к 2022 году предполагает достижение следующих результатов:

количество благоустроенных дворовых территорий - 11 219 единиц;

количество благоустроенных общественных территорий - 264 единицы;

количество благоустроенных городских парков - 20 единиц.

Оценка эффективности реализации государственной программы проводится ежегодно в соответствии с [Положением](consultantplus://offline/ref=8DB218F525A12E2D15C36EA32FD4FCC5835354144A1F537CB9BDC6CCEC76B5D35B72EB2CBAB36E3C581D26JCv3I) об оценке эффективности реализации государственных программ Архангельской области, утвержденным постановлением Правительства Архангельской области от 10 июля 2012 года № 299-пп.

Приложение № 1

к государственной программе Архангельской

области "Формирование современной

городской среды в Архангельской области

(2018 - 2022 годы)"

ПЕРЕЧЕНЬ

целевых показателей государственной программы Архангельской

области "Формирование современной городской среды

в Архангельской области (2018 - 2022 годы)"

Ответственный исполнитель - министерство топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Архангельской области (далее - министерство ТЭК и ЖКХ).

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование целевого показателя | Исполнитель (соисполнитель) | Единица измерения | Значение целевых показателей | | | | | |
| базовый 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Государственная [программа](#P32) Архангельской области "Формирование современной городской среды в Архангельской области (2018 - 2022 годы)" | | | | | | | | |
| 1. Количество благоустроенных дворовых территорий | министерство ТЭК и ЖКХ | единиц | 170 | 207 | 18 | 27 | 5 236 | 5 731 |
| 2. Доля благоустроенных дворовых территорий от общего количества дворовых территорий | министерство ТЭК и ЖКХ | процентов | - | 1,6 | 1,7 | 1,9 | 41,8 | 85,4 |
| 3. Доля населения, проживающего в жилом фонде с благоустроенными дворовыми территориями, от общей численности населения Архангельской области | министерство ТЭК и ЖКХ | процентов | - | 1,4 | 1,5 | 1,6 | 37,9 | 75,5 |
| 4. Доля финансового участия заинтересованных лиц в выполнении работ по благоустройству дворовых территорий от стоимости мероприятий по благоустройству дворовых территорий | министерство ТЭК и ЖКХ | процентов | 2 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 5. Объем трудового участия заинтересованных лиц по благоустройству дворовых территорий | министерство ТЭК и ЖКХ | чел./час | 5 | 41 | 6 | 11 | 2 094 | 2292 |
| 6. Количество благоустроенных общественных территорий (без учета городских парков) | министерство ТЭК и ЖКХ | единиц | 53 | 43 | 4 | 5 | 60 | 152 |
| 7. Площадь благоустроенных общественных территорий | министерство ТЭК и ЖКХ | гектаров | 51,0 | 61,9 | 5,8 | 7,2 | 86,4 | 219,9 |
| 8. Количество благоустроенных городских парков | министерство ТЭК и ЖКХ | единиц | 12 | 4 | 1 | 1 | 3 | 11 |
| 9. Доля благоустроенных общественных территорий (в том числе городских парков) от общего количества общественных территорий | министерство ТЭК и ЖКХ | процентов | - | 12,7 | 14,1 | 15,8 | 32,9 | 77,2 |
| 10. Доля благоустроенных общественных территорий (в том числе городских парков) от общего количества общественных территорий, нуждающихся в благоустройстве | министерство ТЭК и ЖКХ | процентов | - | 16,6 | 18,3 | 20,4 | 42,6 | 100,0 |
| 11. Доля проектов благоустройства, реализованных с трудовым участием граждан, заинтересованных лиц | министерство ТЭК и ЖКХ | процентов | - | 10 | 15 | 20 | 20 | 20 |

Порядок расчета и источники информации о значениях

целевых показателей государственной программы

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование целевых показателей государственной программы | Порядок расчета | Источники информации |
| 1 | 2 | 3 |
| 1. Доля благоустроенных дворовых территорий от общего количества дворовых территорий | количество благоустроенных дворовых территорий/общее количество дворовых территорий | данные министерства  ТЭК и ЖКХ |
| 2. Доля населения, проживающего в жилом фонде с благоустроенными дворовыми территориями, от общей численности населения Архангельской области | количество населения, проживающего в жилом фонде с благоустроенными дворовыми территориями/общее количество населения Архангельской области | данные министерства  ТЭК и ЖКХ |
| 3. Доля финансового участия заинтересованных лиц в выполнении работ по благоустройству дворовых территорий от стоимости мероприятий по благоустройству дворовых территорий | общий объем средств, привлекаемый заинтересованными лицами/стоимость мероприятий по благоустройству дворовых территорий | данные министерства  ТЭК и ЖКХ |
| 4. Доля благоустроенных общественных территорий (в том числе городских парков) от общего количества общественных территорий | количество благоустроенных общественных территорий/общее количество общественных территорий | данные министерства  ТЭК и ЖКХ |
| 5. Доля благоустроенных общественных территорий (в том числе городских парков) от общего количества общественных территорий, нуждающихся в благоустройстве | количество благоустроенных общественных территорий/общее количество общественных территорий, нуждающихся в благоустройстве | данные министерства  ТЭК и ЖКХ |
| 6. Доля проектов благоустройства, реализованных с трудовым участием граждан, заинтересованных лиц | количество реализованных проектов с трудовым участием граждан, заинтересованных лиц/общее количество реализованных проектов по благоустройству территорий | данные министерства  ТЭК и ЖКХ |

Приложение № 2

к государственной программе Архангельской

области "Формирование современной

городской среды в Архангельской области

(2018 - 2022 годы)"

ПЕРЕЧЕНЬ

мероприятий государственной программы Архангельской области

"Формирование современной городской среды в Архангельской

области (2018 - 2022 годы)"

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнители | Источник финансирования | Объем финансирования (тыс. рублей) | | | | | | Показатели результата реализации мероприятий по годам | Связь с целевыми показателями государственной программы (подпрограммы) |
| всего | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Цель государственной [программы](#P32) - повышение качества и комфорта городской среды на территории Архангельской области | | | | | | | | | | |
| Задача N 1 - обеспечение формирования единых ключевых подходов и приоритетов формирования комфортной городской среды на территории Архангельской области с учетом приоритетов территориального развития | | | | | | | | | | |
| 1.1. Мероприятия по повышению компетенции муниципальных служащих в Архангельской области, отвечающих за реализацию мероприятий по благоустройству территорий | министерство топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Архангельской области (далее - министерство ТЭК и ЖКХ) | всего | - | - | - | - | - | - | повышение компетенции муниципальных служащих в Архангельской области по мере необходимости | [пункты 1](#P166) - [11](#P265) перечня целевых показателей государственной программы Архангельской области "Формирование современной городской среды в Архангельской области (2018 - 2022 годы)" (далее - перечень) |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - |
| областной бюджет | - | - | - | - | - | - |
| местные бюджеты | - | - | - | - | - | - |
| внебюджетные средства | - | - | - | - | - | - |
| 1.2. Мероприятия по проведению инвентаризации дворовых и общественных территорий, территорий индивидуальной жилой застройки и территорий, находящихся в ведении юридических лиц и индивидуальных предпринимателей | министерство ТЭК и ЖКХ | всего | - | - | - | - | - | - | оценка состояния сферы благоустройства дворовых и общественных территорий (с учетом их физического состояния), индивидуальных жилых домов и земельных участков, предоставленных для их размещения, объектов недвижимого имущества (включая объекты незавершенного строительства) и земельных участков, находящихся в собственности (пользовании) юридических лиц, индивидуальных предпринимателей | [пункты 1](#P166) - [11](#P265) перечня |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - |
| областной бюджет | - | - | - | - | - | - |
| местные бюджеты | - | - | - | - | - | - |
| внебюджетные средства | - | - | - | - | - | - |
| Задача № 2 - обеспечение проведения мероприятий по благоустройству территорий муниципальных образований Архангельской области, включая объекты, находящиеся в частной собственности, и прилегающие к ним территории, в соответствии с едиными требованиями | | | | | | | | | | |
| 2.1. Мероприятия по формированию современной городской среды | министерство ТЭК и ЖКХ | всего | 17 336 019,3 | 334 741,0 | 30 673,1 | 47 374,7 | 7 853 918,8 | 9 069 311,7 | количество благоустроенных дворовых территорий - 11 219 ед., в том числе по годам:  в 2018 году - 207 ед.;  в 2019 году - 18 ед.;  в 2020 году - 27 ед.;  в 2021 году - 5236 ед.;  в 2022 году - 5731ед.  количество благоустроенных общественных территорий - 264 ед., в том числе по годам:  в 2018 году - 43 ед.;  в 2019 году – 4 ед.;  в 2020 году - 5 ед.;  в 2021 году - 60 ед.;  в 2022 году - 152 ед. | [пункты 1](#P166) – 7,9,11 перечня |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет | 12 494 280,9 | 242 288,2 | 0 | 0 | 5 686 237,2 | 6 565 755,5 |
| областной бюджет | 2 656 943,5 | 50 317,5 | 26 812,2 | 41 417,5 | 1 178 087,8 | 1 360 308,5 |
| местные бюджеты | 1 508 353, 3 | 29 260,6 | 2 681,2 | 4 141,7 | 683 290,9 | 788 978,9 |
| внебюджетные средства | 676 441,6 | 12 874,7 | 1 179,7 | 1 815,5 | 306 302,9 | 354 268,8 |
| 2.2. Мероприятия по благоустройству мест массового отдыха населения (городских парков) | министерство ТЭК и ЖКХ | всего | 48 225,0 | 10 675,6 | 948,9 | 1 572,9 | 7 380,5 | 27 647,1 | количество благоустроенных городских парков - 20 ед., в том числе по годам:  в 2018 году - 4 ед.;  в 2019 году - 1 ед.;  в 2020 году - 1 ед.;  в 2021 году - 3 ед.;  в 2022 году –11 ед. | Пункты 8,9-11 перечня |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет | 33 095,4 | 7 764,1 | 0,0 | 0,0 | 5 365,6 | 19 965,7 |
| областной бюджет | 10 568,2 | 1 941,0 | 862,7 | 1 429,9 | 1 341,8 | 4 992,8 |
| местные бюджеты | 4 561,4 | 970,5 | 86,2 | 143,0 | 673,1 | 2 688,6 |
| внебюджетные средства | - | - | - | - | - | - |
| Задача № 3 - создание универсальных механизмов вовлечения заинтересованных лиц в реализацию мероприятий по благоустройству территорий муниципальных образований Архангельской области | | | | | | | | | | |
| 3.1. Мероприятия по информированию заинтересованных лиц о реализации мероприятий по благоустройству территорий | министерство ТЭК и ЖКХ | всего | - | - | - | - | - | - | повышение уровня информированности заинтересованных лиц о реализации мероприятий по благоустройству территорий путем проведения работы с местными средствами массовой информации, использования социальных сетей, интернет-ресурсов, размещения афиш и объявлений в наиболее посещаемых местах | [пункты 1](#P166) - [11](#P265) перечня |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - |
| областной бюджет | - | - | - | - | - | - |
| местные бюджеты | - | - | - | - | - | - |
| внебюджетные средства | - | - | - | - | - | - |
| 3.2. Мероприятия по повышению уровня вовлечения заинтересованных лиц в проведение публичных обсуждений проектов по благоустройству территорий | министерство ТЭК и ЖКХ | всего | - | - | - | - | - | - | повышение уровня вовлечения заинтересованных лиц в реализацию проектов по благоустройству территорий | [пункты 1](#P166) - [1](#P265) перечня |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - |
| областной бюджет | - | - | - | - | - | - |
| местные бюджеты | - | - | - | - | - | - |
| внебюджетные средства | - | - | - | - | - | - |
| 3.3. Актуализация сведений, размещенных на официальном сайте Правительства Архангельской области в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", о ходе реализации мероприятий государственной программы и муниципальных программ с обеспечением возможности публичного комментирования и обсуждения реализуемых проектов | министерство ТЭК и ЖКХ | всего | - | - | - | - | - | - | обеспечение регулярного информирования граждан о ходе реализации мероприятий муниципальных программ | [пункты 1](#P166) - [11](#P265) перечня |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - |
| областной бюджет | - | - | - | - | - | - |
| местные бюджеты | - | - | - | - | - | - |
| внебюджетные средства | - | - | - | - | - | - |
| Всего по государственной [программе](#P32) | министерство ТЭК и ЖКХ | всего | 17 384 244,3 | 345 416,6 | 31 622,0 | 48 947,6 | 7 861 299,3 | 9 096 958,8 |  |  |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет | 12 527 376,3 | 250 052,3 | - | - | 5 691 602,8 | 6 585 721,2 |
| областной бюджет | 2 667 511,7 | 52 258,5 | 27 674,9 | 42 847,4 | 1 179 429,6 | 1 365 301,3 |
| местные бюджеты | 1 512 914,7 | 30 231,1 | 2 767,4 | 4 284,7 | 683 964,0 | 791 667,5 |
| внебюджетные средства | 676 441,6 | 12 874,7 | 1 179,7 | 1 815,5 | 306 302,9 | 354 268,8 |

Приложение № 3

к государственной программе Архангельской

области "Формирование современной

городской среды в Архангельской области

(2018 - 2022 годы)"

РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

реализации государственной программы Архангельской области

"Формирование современной городской среды в Архангельской

области (2018 - 2022 годы)" за счет средств

областного бюджета

Ответственный исполнитель - министерство топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Архангельской области.

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Статус | Наименование государственной программы, подпрограммы | Ответственный исполнитель, соисполнитель государственной программы (подпрограммы) | Расходы областного бюджета (тыс. рублей) | | | | |
| 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Государственная [программа](#P32) | "Формирование современной городской среды в Архангельской области (2018 - 2022 годы)" | всего | 52 258,5 | 27 674,9 | 42 847,4 | 1 179 429,6 | 1 365 301,3 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |
| министерство топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Архангельской области | 52 258,5 | 27 674,9 | 42 847,4 | 1 179 429,6 | 1 365 301,3 |