**ПРАВИТЕЛЬСТВО АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

от 8 октября 2013 г. № 463-пп

**Об утверждении государственной программы**

**Архангельской области «Развитие транспортной системы Архангельской области (2014 – 2020 годы)»**

(в ред. постановлений Правительства Архангельской области

от 11.03.2014 [N 95-пп](consultantplus://offline/ref=7A498A0E40340F442DD1710BF07A307930C77F2E39C04B9102781D372486A8E4B95AE6FBE7996282498633G2v1L), от 13.05.2014 [N 192-пп](consultantplus://offline/ref=7A498A0E40340F442DD1710BF07A307930C77F2E39C34A9E04781D372486A8E4B95AE6FBE7996282498633G2v1L), от 01.07.2014 [N 258-пп](consultantplus://offline/ref=7A498A0E40340F442DD1710BF07A307930C77F2E39C248900A781D372486A8E4B95AE6FBE7996282498633G2v1L),

от 30.09.2014 [N 379-пп](consultantplus://offline/ref=7A498A0E40340F442DD1710BF07A307930C77F2E39C5449903781D372486A8E4B95AE6FBE7996282498633G2v1L), от 14.10.2014 [N 411-пп](consultantplus://offline/ref=7A498A0E40340F442DD1710BF07A307930C77F2E39C448910A781D372486A8E4B95AE6FBE7996282498633G2v1L), от 02.12.2014 [N 499-пп](consultantplus://offline/ref=7A498A0E40340F442DD1710BF07A307930C77F2E39C74A9804781D372486A8E4B95AE6FBE7996282498633G2v1L), от 22.12.2014 [N 574-пп](consultantplus://offline/ref=7A498A0E40340F442DD1710BF07A307930C77F2E39C74B9F0A781D372486A8E4B95AE6FBE7996282498633G2v1L), от 17.03.2015 [N 105-пп](consultantplus://offline/ref=7A498A0E40340F442DD1710BF07A307930C77F2E39C94E9800781D372486A8E4B95AE6FBE7996282498633G2v1L), от 28.04.2015 [N 152-пп](consultantplus://offline/ref=7A498A0E40340F442DD1710BF07A307930C77F2E39C84F9A07781D372486A8E4B95AE6FBE7996282498633G2v1L), от 16.06.2015 [N 229-пп](consultantplus://offline/ref=7A498A0E40340F442DD1710BF07A307930C77F2E38C14F9C04781D372486A8E4B95AE6FBE7996282498633G2v1L), от 21.07.2015 [N 304-пп](consultantplus://offline/ref=7A498A0E40340F442DD1710BF07A307930C77F2E38C04E9803781D372486A8E4B95AE6FBE7996282498633G2v1L), от 11.08.2015 [N 331-пп](consultantplus://offline/ref=7A498A0E40340F442DD1710BF07A307930C77F2E38C44B9A02781D372486A8E4B95AE6FBE7996282498733G2v5L), от 15.09.2015 [N 366-пп](consultantplus://offline/ref=7A498A0E40340F442DD1710BF07A307930C77F2E38C3489E05781D372486A8E4B95AE6FBE7996282498734G2v6L), от 20.10.2015 [N 424-пп](consultantplus://offline/ref=7A498A0E40340F442DD1710BF07A307930C77F2E38C2499C0A781D372486A8E4B95AE6FBE7996282498633G2v1L), от 06.11.2015 [N 462-пп](consultantplus://offline/ref=7A498A0E40340F442DD1710BF07A307930C77F2E38C54E9E0A781D372486A8E4B95AE6FBE7996282498633G2v1L), от 19.11.2015 [N 472-пп](consultantplus://offline/ref=7A498A0E40340F442DD1710BF07A307930C77F2E38C54D910A781D372486A8E4B95AE6FBE7996282498633G2v1L), от 01.12.2015 [N 487-пп](consultantplus://offline/ref=7A498A0E40340F442DD1710BF07A307930C77F2E38C54B9B05781D372486A8E4B95AE6FBE7996282498633G2v1L), от 15.12.2015 [N 541-пп](consultantplus://offline/ref=7A498A0E40340F442DD1710BF07A307930C77F2E38C44E9907781D372486A8E4B95AE6FBE7996282498633G2v1L), от 29.12.2015 [N 578-пп](consultantplus://offline/ref=7A498A0E40340F442DD1710BF07A307930C77F2E38C4489907781D372486A8E4B95AE6FBE7996282498633G2v1L), от 09.02.2016 [N 34-пп](consultantplus://offline/ref=7A498A0E40340F442DD1710BF07A307930C77F2E38C7489100781D372486A8E4B95AE6FBE7996282498633G2v1L), от 14.04.2016 [N 117-пп](consultantplus://offline/ref=7A498A0E40340F442DD1710BF07A307930C77F2E38C6449F00781D372486A8E4B95AE6FBE7996282498633G2v1L), от 07.06.2016 [N 200-пп](consultantplus://offline/ref=7A498A0E40340F442DD1710BF07A307930C77F2E38C84D9807781D372486A8E4B95AE6FBE7996282498633G2v1L), от 20.07.2016 [N 264-пп](consultantplus://offline/ref=7A498A0E40340F442DD1710BF07A307930C77F2E38C8459D07781D372486A8E4B95AE6FBE7996282498633G2v1L), от 06.09.2016 [N 335-пп](consultantplus://offline/ref=7A498A0E40340F442DD1710BF07A307930C77F2E37C04C9B01781D372486A8E4B95AE6FBE7996282498633G2v1L), от 20.09.2016 [N 388-пп](consultantplus://offline/ref=7A498A0E40340F442DD1710BF07A307930C77F2E37C0489E00781D372486A8E4B95AE6FBE7996282498633G2v1L), от 25.10.2016 [N 436-пп](consultantplus://offline/ref=7A498A0E40340F442DD1710BF07A307930C77F2E37C0449D0B781D372486A8E4B95AE6FBE7996282498633G2v1L), от 14.11.2016 [N 467-пп](consultantplus://offline/ref=7A498A0E40340F442DD1710BF07A307930C77F2E37C3489E0A781D372486A8E4B95AE6FBE7996282498633G2v1L), от 30.12.2016 [N 574-пп](consultantplus://offline/ref=7A498A0E40340F442DD1710BF07A307930C77F2E37C54C9F03781D372486A8E4B95AE6FBE7996282498633G2v1L), от 31.01.2017 [N 25-пп](consultantplus://offline/ref=7A498A0E40340F442DD1710BF07A307930C77F2E37C5499906781D372486A8E4B95AE6FBE7996282498633G2v1L), от 21.03.2017 [N 118-пп](consultantplus://offline/ref=7A498A0E40340F442DD1710BF07A307930C77F2E37C44E9103781D372486A8E4B95AE6FBE7996282498633G2v1L), от 04.04.2017 [N 142-пп](consultantplus://offline/ref=7A498A0E40340F442DD1710BF07A307930C77F2E37C4499106781D372486A8E4B95AE6FBE7996282498633G2v1L), от 16.05.2017 [N 200-пп](consultantplus://offline/ref=7A498A0E40340F442DD1710BF07A307930C77F2E37C749980A781D372486A8E4B95AE6FBE7996282498633G2v1L), от 22.08.2017 [N 336-пп](consultantplus://offline/ref=7A498A0E40340F442DD1710BF07A307930C77F2E37C94E9E05781D372486A8E4B95AE6FBE7996282498633G2v1L),

от 13.10.2017 [N421-пп](consultantplus://offline/ref=7A498A0E40340F442DD1710BF07A307930C77F2E37C94E9E05781D372486A8E4B95AE6FBE7996282498633G2v1L))

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, пунктом 1 статьи 21 Федерального закона от 6 октября 1999 года № 184-ФЗ «Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации», пунктом «а» статьи 31.2 Устава Архангельской области, постановлением Правительства Архангельской области от 10 июля 2012 года № 299-пп «О порядке разработки и реализации государственных программ Архангельской области» Правительство Архангельской области постановляет:

1. Утвердить прилагаемые:

1) государственную программу Архангельской области «Развитие транспортной системы Архангельской области (2014 – 2020 годы)»;

2) Порядок предоставления и расходования субсидии на ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения муниципального образования «Город Архангельск»;

3) Положение о порядке и условиях проведения конкурса на предоставление субсидий бюджетам муниципальных районов и городских округов Архангельской области на софинансирование мероприятий по ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения в муниципальных образованиях Архангельской области;

4) Положение о порядке и условиях проведения конкурса на предоставление субсидий бюджетам муниципальных районов и городских округов Архангельской области на софинансирование мероприятий по приобретению автобусов для осуществления регулярных пассажирских перевозок и (или) строительству (приобретению) речных судов для осуществления грузопассажирских перевозок на территории Архангельской области;

5) Порядок предоставления субсидии на возмещение недополученных доходов, возникающих в результате государственного регулирования тарифов на перевозку пассажиров и багажа воздушным и водным транспортом;

6) Порядок предоставления субсидии на возмещение недополученных доходов, возникающих в результате государственного регулирования тарифов на перевозки пассажиров железнодорожным транспортом общего пользования в пригородном сообщении;

7) Порядок предоставления субсидии на компенсацию организациям железнодорожного транспорта потерь в доходах, возникающих в результате предоставления 50-процентной скидки на проезд железнодорожным транспортом общего пользования в поездах пригородного сообщения учащимся и воспитанникам образовательных организаций старше семи лет, студентам (курсантам), обучающимся по очной форме обучения в профессиональных образовательных организациях и образовательных организациях высшего образования.

2. Признать утратившими силу с 1 января 2014 года:

1) постановление администрации Архангельской области от 24 февраля 2009 года № 56-па/7 «Об утверждении долгосрочной целевой программы Архангельской области «Развитие и совершенствование сети автомобильных дорог общего пользования регионального значения Архангельской области (2011 – 2015 годы)»;

2) постановления Правительства Архангельской области:

от 6 июля 2010 года № 193-пп «О внесении изменений в долгосрочную целевую программу Архангельской области «Развитие и совершенствование сети региональных автомобильных дорог общего пользования Архангельской области (2009 – 2012 годы)»;

от 19 октября 2010 года № 319-пп «О приостановлении действия отдельных долгосрочных целевых программ Архангельской области в части финансирования за счет средств областного бюджета в 2011 году»;

от 9 августа 2011 года № 286-пп «О внесении изменений в постановление администрации Архангельской области от 24 февраля 2009 года № 56-па/7»;

от 6 сентября 2011 года № 314-пп «О внесении изменений в приложение № 1 к долгосрочной целевой программе Архангельской области «Развитие и совершенствование сети автомобильных дорог общего пользования регионального значения Архангельской области (2011 – 2015 годы)»;

от 29 ноября 2011 года № 471-пп «О внесении изменений в долгосрочную целевую программу Архангельской области «Развитие и совершенствование сети автомобильных дорог общего пользования регионального значения Архангельской области (2011 – 2015 годы)»;

от 5 июня 2012 года № 250-пп «О внесении изменений в долгосрочную целевую программу Архангельской области «Развитие и совершенствование сети автомобильных дорог общего пользования регионального значения Архангельской области (2011 – 2015 годы)»;

от 2 октября 2012 года № 431-пп «О внесении изменений в долгосрочную целевую программу Архангельской области "Развитие и совершенствование сети автомобильных дорог общего пользования регионального значения Архангельской области (2011 – 2015 годы)»;

от 12 октября 2012 года № 466-пп «О внесении изменений в долгосрочную целевую программу Архангельской области «Развитие и совершенствование сети автомобильных дорог общего пользования регионального значения Архангельской области (2011 – 2015 годы)»;

от 26 марта 2013 года № 126-пп «О внесении изменений в долгосрочную целевую программу Архангельской области «Развитие и совершенствование сети автомобильных дорог общего пользования регионального значения Архангельской области (2011 – 2015 годы)»;

от 17 мая 2011 года № 154-пп «Об утверждении долгосрочной целевой программы Архангельской области «Улучшение эксплуатационного состояния автомобильных дорог общего пользования регионального значения за счет ремонта, капитального ремонта и содержания (2012 – 2016 годы)»;

от 11 октября 2011 года № 370-пп «О внесении изменений в долгосрочную целевую программу Архангельской области «Улучшение эксплуатационного состояния автомобильных дорог общего пользования регионального значения за счет ремонта, капитального ремонта и содержания (2012 – 2015 годы)»;

от 29 ноября 2011 года № 470-пп «О внесении изменений в долгосрочную целевую программу Архангельской области «Улучшение эксплуатационного состояния автомобильных дорог общего пользования регионального значения за счет ремонта, капитального ремонта и содержания (2012 – 2015 годы)»;

от 26 июня 2012 года № 276-пп «О внесении изменений в долгосрочную целевую программу Архангельской области «Улучшение эксплуатационного состояния автомобильных дорог общего пользования регионального значения за счет ремонта, капитального ремонта и содержания (2012 – 2015 годы)»;

от 2 октября 2012 года № 430-пп «О внесении изменений в долгосрочную целевую программу Архангельской области «Улучшение эксплуатационного состояния автомобильных дорог общего пользования регионального значения за счет ремонта, капитального ремонта и содержания (2012 – 2015 годы)»;

от 9 октября 2012 года № 448-пп «О внесении изменений в постановление Правительства Архангельской области от 17 мая 2011 года № 154-пп»;

от 26 марта 2013 года № 125-пп «О внесении изменений в долгосрочную целевую программу Архангельской области «Улучшение эксплуатационного состояния автомобильных дорог общего пользования регионального значения за счет ремонта, капитального ремонта и содержания (2012 – 2016 годы)»;

от 9 июля 2013 года № 304-пп «О внесении изменений в долгосрочную целевую программу Архангельской области «Улучшение эксплуатационного состояния автомобильных дорог общего пользования регионального значения за счет ремонта, капитального ремонта и содержания (2012 – 2016 годы);

от 28 июня 2011 года № 212-пп «Об утверждении долгосрочной целевой программы Архангельской области «Развитие общественного пассажирского транспорта Архангельской области на 2012 – 2016 годы»;

от 14 октября 2011 года № 389-пп «О внесении изменений в долгосрочную целевую программу Архангельской области «Развитие общественного пассажирского транспорта Архангельской области на 2012 – 2016 годы»;

от 11 сентября 2012 года № 395-пп «О внесении изменений в долгосрочную целевую программу Архангельской области «Развитие общественного пассажирского транспорта в Архангельской области на 2012 – 2016 годы»;

от 9 октября 2012 года № 449-пп «О внесении изменений в долгосрочную целевую программу Архангельской области «Развитие общественного пассажирского транспорта в Архангельской области на 2012 – 2016 годы»;

от 28 мая 2013 года № 233-пп «О внесении изменений в долгосрочную целевую программу Архангельской области «Развитие общественного пассажирского транспорта в Архангельской области на 2012 – 2016 годы»;

от 11 июня 2013 года № 262-пп «О внесении изменений в долгосрочную целевую программу Архангельской области «Развитие общественного пассажирского транспорта Архангельской области на 2012 – 2016 годы»;

от 24 сентября 2013 года № 445-пп «О внесении изменений в долгосрочную целевую программу Архангельской области «Развитие общественного пассажирского транспорта Архангельской области на 2012 – 2016 годы.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

**Исполняющий обязанности**

**Губернатора Архангельской области А.П. Гришков**

УТВЕРЖДЕНА

постановлением Правительства

Архангельской области

от 08 октября 2013 г. № 463-пп

**Государственная программа**

**Архангельской области «Развитие транспортной системы Архангельской области (2014 – 2020 годы)»**

Паспорт

государственной программы Архангельской области

«Развитие транспортной системы Архангельской области

(2014 – 2020 годы)»

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование государственной программы | – | государственная программа Архангельской области "Развитие транспортной системы Архангельской области (2014 – 2020 годы)" (далее – государственная программа) |
| Ответственный исполнитель государственной программы | – | министерство транспорта Архангельской области (далее – министерство транспорта) |
| Соисполнители государственной программы | – | государственная инспекция по надзору за техническим состоянием самоходных машин и других видов техники Архангельской области (далее – инспекция Архоблгостехнадзора) (до 2016 года);  государственное казенное учреждение Архангельской области "Дорожное агентство "Архангельскавтодор" (далее – Архангельскавтодор);  министерство связи и информационных технологий Архангельской области (далее – министерство связи и информационных технологий) |
| Подпрограммы государственной программы | – | подпрограмма № 1 "Проведение сбалансированной государственной тарифной политики на транспорте"; |
| подпрограмма № 2 "Развитие общественного пассажирского транспорта и транспортной инфраструктуры Архангельской области"; |
| подпрограмма № 3 "Развитие и совершенствование сети автомобильных дорог общего пользования регионального значения"; |
| подпрограмма № 4 "Улучшение эксплуатационного состояния автомобильных дорог общего пользования регионального значения за счет ремонта, капитального ремонта и содержания"; |
| подпрограмма № 5 "Создание условий для реализации государственной программы и осуществления иных расходов" |
| подпрограмма № 6 "Повышение безопасности дорожного движения в Архангельской области" |
| Цель государственной программы | – | развитие транспортной системы для устойчивого социально-экономического развития Архангельской области, повышение уровня безопасности дорожного движения на территории Архангельской области. |
|  | Перечень целевых показателей государственной программы приведен в приложении № 1 к государственной программе |
| Задачи государственной программы | – | задача № 1 – проведение сбалансированной государственной политики в сфере транспорта, направленной на выравнивание условий деятельности хозяйствующих субъектов в экономике Архангельской области; |
| задача № 2 – создание в Архангельской области эффективной пассажирской транспортной системы, отвечающей современным потребностям общества и перспективам развития Архангельской области; |
| задача № 3 – развитие и совершенствование сети автомобильных дорог общего пользования регионального значения Архангельской области; |
| задача № 4 – улучшение функционирования автомобильных дорог общего пользования регионального значения Архангельской области (далее – региональные автомобильные дороги) |
| задача № 5 – создание условий для повышения уровня безопасности дорожного движения на территории Архангельской области |
| Сроки и этапы реализации государственной программы | – | 2014 – 2020 годы.  Государственная программа реализуется в один этап |
| Объемы бюджетных ассигнований государственной программы | – | общий объем финансирования – 52 998 755,0 тыс. рублей, в том числе средства:  федерального бюджета – 10 235 189,1 тыс. рублей;  областного бюджета – 42 614 408,8 тыс. рублей;  местных бюджетов – 149 157,1 тыс. рублей |

I. Приоритеты государственной политики в сфере реализации

государственной программы

Государственная программа подготовлена с учетом роли транспортного комплекса в обеспечении потребностей экономики Архангельской области на период до 2020 года, а также с учетом положений Концепции долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2020 года, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 17 ноября 2008 года № 1662-р, Транспортной стратегии Российской Федерации на период до 2030 года, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 22 ноября 2008 года № 1734-р, Транспортной стратегии Архангельской области до 2030 года, утвержденной распоряжением Правительства Архангельской области от 15 декабря 2009 года № 319-рп, и ежегодного послания Губернатора Архангельской области Архангельскому областному Собранию депутатов о социально-экономическом и общественно-политическом положении в Архангельской области от 5 марта 2013 года.

Приоритетами государственной транспортной политики являются:

сбалансированное и эффективное развитие транспортной инфраструктуры на основе увеличения пропускной способности опорной транспортной сети, устранения разрывов и узких мест, развития крупных транспортных узлов;

развитие и совершенствование сети региональных автомобильных дорог;

обновление парка транспортных средств (пассажирских автобусов и речных судов);

сохранение государственного регулирования тарифов на перевозки пассажиров и багажа всеми видами транспорта;

сохранение практики бюджетного финансирования недополученных доходов, возникающих в результате государственного регулирования тарифов на перевозку пассажиров и багажа всеми видами транспорта;

развитие перевозок воздушным и внутренним водным транспортом с целью транспортного обеспечения отдаленных и труднодоступных районов Архангельской области;

активизация использования законодательства Архангельской области в вопросах обеспечения безопасности дорожного движения.

II. Характеристика подпрограмм государственной программы

2.1. ПАСПОРТ

подпрограммы № 1 "Проведение сбалансированной

государственной тарифной политики на транспорте"

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование подпрограммы | "Проведение сбалансированной государственной тарифной политики на транспорте" (далее – подпрограмма № 1) |
| Ответственный исполнитель подпрограммы | министерство транспорта |
| Соисполнители подпрограммы | нет |
| Участники подпрограммы | нет |
| Цель подпрограммы | проведение сбалансированной государственной политики в сфере транспорта, направленной на выравнивание условий деятельности хозяйствующих субъектов в экономике Архангельской области. Перечень целевых показателей подпрограммы № 1 приведен в приложении № 1 к государственной программе |
| Задачи подпрограммы | задача № 1 – обеспечение перевозок пассажиров на социально значимых маршрутах в пригородном и межмуниципальном сообщении на территории Архангельской области;  задача № 2 – обеспечение исполнения полномочий Архангельской области по транспортному обслуживанию на территории Ненецкого автономного округа |
| Сроки и этапы реализации подпрограммы | 2014 – 2020 годы.  Подпрограмма № 1 реализуется в один этап |
| Объемы  и источники финансирования подпрограммы | общий объем финансирования за счет средств областного бюджета составляет 2 901 093,4 тыс. рублей |

2.2. Характеристика сферы реализации подпрограммы № 1,

описание основных проблем

В Российской Федерации создана правовая основа, отвечающая современным социально-экономическим условиям развития транспортной системы. Разделены функции государственного управления и хозяйственной деятельности, создана адекватная рыночным условиям система государственного регулирования транспортной деятельности.

Для недопущения существенного роста тарифов в областном бюджете ежегодно предусматриваются субсидии организациям транспорта и индивидуальным предпринимателям на компенсацию недополученных доходов, связанных с государственным регулированием тарифов на перевозки пассажиров и багажа. Опережение роста тарифов над ростом доходов населения ведет к снижению пассажиропотока, а соответственно и дохода перевозчика, что, в свою очередь, отражается на увеличении недополученных доходов и требует наращивания бюджетного финансирования.

Значительное влияние на осуществление хозяйственной деятельности в сфере транспортных услуг оказывают географические особенности Архангельской области, а именно: наличие на территории Архангельской области труднодоступных районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностей, большая удаленность населенных пунктов друг от друга, наличие большого числа малонаселенных пунктов на большом удалении от основных транспортных магистралей.

На территории Архангельской области на социально значимых маршрутах осуществляют деятельность следующие перевозчики:

1) воздушный транспорт:

а) акционерное общество "2-й Архангельский объединенный авиаотряд" (на местных воздушных линиях, выполняемых из Васьково (Архангельск) в населенные пункты Архангельской области, которые не имеют и в перспективе не будут иметь иных транспортных связей с административным центром Архангельской области, кроме воздушного, а также на рейсы из Васьково в населенные пункты Ненецкого автономного округа);

б) открытое акционерное общество "Комиавиатранс";

2) водный транспорт, обслуживающий населенные пункты, не имеющие других видов транспортного сообщения в навигационный период:

а) общество с ограниченной ответственностью "Судоходная компания "Арктикрейд" (Летний берег Белого моря "Архангельск – Пертоминск – Яреньга – Лопшеньга – Летний Наволок – Летняя Золотица – Пушлахта – Соловки"; Зимний берег Белого моря "Архангельск – Куя – Большие Козлы – Зимняя Золотица – Майда – Койда");

б) общество с ограниченной ответственностью "Сиверко";

в) акционерное общество "Архангельский речной порт" (местные и пригородные линии "Архангельск – Пукшеньга", "Соломбала – Хабарка – Выселки – Пустошь", "Экономия – Реушеньга – Лапоминка", "Архангельск – Нижнее Рыболово – Чубола", "Архангельск – Вознесенье – Тойватово", "Архангельск – Житовая кошка – Кегостров", "Соломбала – Лесной порт – л/з 14", "Л/з 22 – л/з 23 – л/з 24", "Соломбала – Хабарка", "Кузнечевский л/з – Экономия – Реушеньга – Еловка");

г) индивидуальный предприниматель Сидоров (морская линия «Архангельск – Патракеевка», «Нижняя Тойма – Верхняя Тойма»);

д) муниципальное унитарное предприятие "Новодвинская энергетическая сетевая компания";

е) индивидуальный предприниматель Емельянов (пригородная линия "Котлас – Забелье – Тулубьево – Песчанница");

ж) индивидуальный предприниматель Цурко (пригородная линия "Онега – Легашевская запань", "Онега – Лямца");

з) индивидуальный предприниматель Муковозов (линии "Порог – Усть-Кожа");

и) общество с ограниченной ответственностью "Устьпинежский леспромхоз" ("Лявля – Кузьмино", "Черный Яр – Дедов Полой");

3) перевозку пассажиров в пригородном сообщении железнодорожным транспортом на территории Архангельской области осуществляет акционерное общество "Северная пригородная пассажирская компания".

Осуществление пассажирских перевозок на социально значимых маршрутах является убыточным видом деятельности. По прогнозным расчетам недополученные доходы от регулирования тарифов на перевозки пассажиров и багажа в 2012 – 2014 годах на территории Архангельской области (без учета Ненецкого автономного округа) составляют:

тыс. рублей

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Вид транспорта | 2012 год | | | 2013 год | | | 2014 год | | |
| доходы | расходы | размер недополученных доходов | доходы | расходы | размер недополученных доходов | доходы | расходы | размер недополученных доходов |
| Воздушный | 82150 | 162939,1 | 80789 | 86231 | 166872 | 80641 | 103193 | 189008 | 85815 |
| Водный | 31808 | 121593 | 89785 | 37463 | 126567 | 89104 | 46209 | 131501 | 85292 |
| Железнодорожный | 105145 | 492373 | 387228 | 217098 | 431524 | 214426 | 236231 | 419132 | 182901 |
| Автомобильный | 165535 | 227089 | 61554 | 157060 | 186472 | 29412 | 181481 | 224746 | 43265 |

Низкая платежеспособность населения Архангельской области является основной причиной для сдерживания роста тарифов. В соответствии с законодательством Российской Федерации тарифы на перевозки пассажиров регулируют органы государственной власти субъектов Российской Федерации.

В связи с ограниченными возможностями областного бюджета объемы средств субсидий, направляемых на возмещение недополученных доходов от регулирования тарифов на перевозки пассажиров в пригородном сообщении, в предыдущих годах были приняты в размерах финансирования железнодорожного транспорта ниже экономически обоснованных, расходы на компенсацию недополученных доходов от государственного регулирования тарифов на автомобильном транспорте в межмуниципальном и пригородном сообщении совсем не предусматривались.

Объем субсидий ниже экономически обоснованного может привести к дополнительному сокращению продолжительности перевозок или их полному прекращению, потере транспортных операторов. Жители отдельных населенных пунктов будут лишены права свободно передвигаться, получать социальную помощь (медицинское обслуживание, решение социальных вопросов и другое) в местах проживания.

В целях повышения доступности оказания транспортных услуг населению требуется:

1) проведение гибкой тарифной политики в данной сфере;

2) выработка иных мер государственного регулирования, направленных на устойчивое функционирование транспортных организаций.

2.3. Механизм реализации мероприятий подпрограммы № 1

Реализация мероприятий по пунктам 1.1 – 1.4 перечня мероприятий подпрограммы № 1 (приложение № 2 к государственной программе) осуществляется министерством транспорта.

В рамках реализации данных мероприятий из областного бюджета предоставляются субсидии юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям на компенсацию недополученных доходов, связанных с государственным регулированием тарифов на перевозки пассажиров и багажа, в соответствии с положениями Гражданского кодекса Российской Федерации (далее – Гражданский кодекс), статьей 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации (далее – Бюджетный кодекс) и порядком предоставления субсидий на возмещение недополученных доходов, возникающих в результате государственного регулирования тарифов на перевозку пассажиров и багажа, утверждаемым постановлением Правительства Архангельской области.

В рамках мероприятия 1.3 перечня мероприятий подпрограммы № 1 (приложение № 2 к государственной программе) также предоставляются субсидии на компенсацию потерь в доходах, возникающих в результате предоставления 50-процентной скидки на проезд железнодорожным транспортом общего пользования в пригородном сообщении обучающимся и воспитанникам общеобразовательных организаций старше семи лет, обучающимся очной формы обучения образовательных организаций среднего профессионального и высшего образования, в соответствии с порядком, утверждаемым постановлением Правительства Архангельской области.

В рамках мероприятия 1.4 перечня мероприятий подпрограммы № 1 (приложение № 2 к государственной программе) предоставляются субсидии на возмещение недополученных доходов в связи с обеспечением бесплатного проезда участников и инвалидов Великой Отечественной войны, а также сопровождающих их лиц в период празднования 70-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941 – 1945 годов в соответствии с порядком, утверждаемым областным законом Архангельской области об областном бюджете на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов.

Реализация мероприятия 2.1 перечня мероприятий подпрограммы № 1 (приложение № 2 к государственной программе) в 2014 году осуществлялась путем предоставления из областного бюджета субвенции на осуществление органами государственной власти Ненецкого автономного округа полномочия по организации транспортного обслуживания населения в соответствии с Договором между органами государственной власти Архангельской области и Ненецкого автономного округа об осуществлении полномочия Архангельской области по организации транспортного обслуживания населения, утвержденным областным законом от 4 июня 2012 года № 476-31-ОЗ.

Реализация мероприятия пункта 2.1 перечня мероприятий подпрограммы № 1 (приложение № 2 к указанной государственной программе) начиная с 1 января 2015 года приостановлена в соответствии с Договором между органами государственной власти Архангельской области и Ненецкого автономного округа о взаимодействии при осуществлении полномочий органов государственной власти субъектов Российской Федерации, утвержденным областным законом от 20 июня 2014 года № 138-9-ОЗ.

В рамках реализации мероприятий министерство транспорта:

заключает договоры с юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями об осуществлении перевозок пассажиров и багажа и о предоставлении субсидий на возмещение недополученных доходов, возникающих в результате государственного регулирования тарифов на перевозку пассажиров и багажа;

предоставляет субсидии на возмещение недополученных доходов, возникающих в результате государственного регулирования тарифов на перевозку пассажиров и багажа;

Ресурсное обеспечение реализации подпрограммы № 1 за счет средств областного бюджета представлено в приложении № 3 к государственной программе.

Перечень мероприятий подпрограммы № 1 представлен в приложении № 2 к государственной программе.

2.4. ПАСПОРТ

подпрограммы № 2 "Развитие общественного пассажирского

транспорта и транспортной инфраструктуры

Архангельской области"

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование подпрограммы | "Развитие общественного пассажирского транспорта и транспортной инфраструктуры Архангельской области" (далее – подпрограмма № 2) |
| Ответственный исполнитель подпрограммы | министерство транспорта |
| Соисполнители подпрограммы | нет |
| Участники подпрограммы | органы местного самоуправления муниципальных районов и городских округов Архангельской области (далее – органы местного самоуправления) |
| Цель подпрограммы | создание в Архангельской области эффективной пассажирской транспортной системы, отвечающей современным потребностям общества и перспективам развития Архангельской области. Перечень целевых показателей подпрограммы № 2 приведен в приложении № 1 к государственной программе |
| Задачи подпрограммы | задача № 1 – создание пассажирской транспортной инфраструктуры, обеспечивающей безопасность и высокое качество пассажирских перевозок; |
|  | задача № 2 – обновление пассажирского транспорта и обеспечение устойчивой, безопасной работы транспортных средств |
| Сроки и этапы реализации подпрограммы | 2014 – 2020 годы.  Подпрограмма № 2 реализуется в один этап |
| Объемы  и источники финансирования подпрограммы | общий объем финансирования – 3 120 926,7 тыс. рублей, в том числе средства:  федерального бюджета – 100 000,0 тыс. рублей;  областного бюджета – 2 871 769,6 тыс. рублей;  местных бюджетов – 149 157,1 тыс. рублей |

2.5. Характеристика сферы реализации подпрограммы № 2,

описание основных проблем

Доступ к безопасным и качественным транспортным услугам оказывает влияние на качество жизни населения и развитие производства, бизнеса и социальной сферы Архангельской области.

Несмотря на благоприятные тенденции в работе отдельных видов транспорта, транспортная система не в полной мере отвечает существующим потребностям развития Архангельской области.

Экономический рост Архангельской области сдерживается отсутствием в сфере пассажирского транспорта возможностей для обеспечения необходимой подвижности населения и мобильности трудовых ресурсов.

Износ основных производственных фондов транспорта по отдельным группам достиг критических показателей.

Средний возраст автобусов, осуществляющих пассажирские перевозки, составляет 8,3 года при нормативном сроке эксплуатации автобуса – не более 10 лет.

На территории Архангельской области практически отсутствует инфраструктура водного транспорта. Так, из 32 остановочных пунктов, расположенных на территории Архангельской области, причалами, соответствующими требованиям безопасности, оборудованы лишь 15 пунктов, что составляет 47 процентов от потребности. Для остальных пунктов требуется изготовление и установка новых причалов.

Как следствие, перевозка пассажиров во внутримуниципальном, межмуниципальном и пригородном сообщении в Архангельской области часто производится с нарушением Правил оказания услуг по перевозке пассажиров, багажа, грузов для личных (бытовых) нужд на внутреннем водном транспорте, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 6 февраля 2003 года № 72.

В эксплуатации находятся суда устаревших проектов, которые в большинстве случаев выработали свой ресурс. Средний возраст судов речного и морского флота составляет 33 года при нормативном сроке эксплуатации судна 25 – 30 лет.

Действующие финансово-экономические механизмы воспроизводства основных фондов и инновационного развития недостаточно эффективны и не в полной мере адаптированы к особенностям транспортной отрасли Архангельской области.

Дальнейшее развитие водного вида транспорта невозможно без решения проблемы дефицита причалов и пристаней, а также без введения в эксплуатацию новых водоизмещающих грузопассажирских теплоходов, способных осуществлять межрегиональные и межмуниципальные речные перевозки, отвечающих условиям эксплуатации на реках Двинского и Печорского бассейнов.

Остаются актуальными перевозки пассажиров по побережью Белого моря в навигационный период, так как большинство остановочных пунктов действующих морских линий не имеет альтернативных видов сообщения с административным центром Архангельской области и административными центрами муниципальных образований. В настоящее время пассажирские перевозки по Белому морю осуществляет теплоход "Беломорье", принадлежащий обществу с ограниченной ответственностью "Судоходная компания "Арктикрейд". Судно 1980 года постройки является грузовым плашкоутом, модернизированным под пассажирские перевозки в 2000 году. Альтернативы данному теплоходу на сегодняшний день не имеется. Данное судно не соответствует современным требованиям к осуществлению морских пассажирских перевозок и, кроме того, полностью выработало свой ресурс. В течение ближайших трех лет для организации пассажирских перевозок по Белому морю необходимо строительство нового морского судна.

2.6. Механизм реализации мероприятий подпрограммы № 2

В рамках реализации мероприятий 1.2 – 1.7, 1.10, 2.1, 2.2.1, 2.2.2, 2.2.3, 2.2.4, 2.4 и 2.5 перечня мероприятий подпрограммы № 2 (приложение № 2 к государственной программе) бюджетам муниципальных образований Архангельской области (далее соответственно – местные бюджеты, муниципальные образования) предоставляются субсидии:

на проектирование, строительство и реконструкцию автостанций, автопавильонов и остановочных пунктов в муниципальных образованиях;

на проектирование и строительство (приобретение) причальных сооружений для остановочных пунктов речных линий на территории муниципальных образований;

на ремонт асфальтобетонного покрытия площади железнодорожного вокзала г. Котласа;

на проведение капитального ремонта самоходного парома "СП-17" в муниципальном образовании "Виноградовский муниципальный район";

на приобретение автобусов для осуществления регулярных пассажирских перевозок на территории Архангельской области;

на строительство (приобретение) речных судов для осуществления грузопассажирских перевозок на территории Архангельской области;

на проведение ремонта плавсредств "Мечта" и Д-80 в муниципальном образовании "Холмогорский муниципальный район";

на проведение ремонта и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения муниципального образования "Город Архангельск";

на содержание и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в муниципальном образовании "Северодвинск";

на проведение ремонта автомобильных дорог общего пользования местного значения в муниципальных районах и городских округах Архангельской области;

на содержание и ремонт инфраструктуры узкоколейной железной дороги пос. Авнюгский – пос. Поперечка в муниципальном образовании "Верхнетоемский муниципальный район";

на проектирование и строительство транспортных развязок в муниципальном образовании "Город Архангельск".

Предоставление средств областного бюджета местным бюджетам на реализацию мероприятий 1.2, 1.10, 2.2.1, 2.2.2, 2.2.3, 2.2.4 осуществляется на условиях софинансирования в соответствии с порядками предоставления субсидий на указанные цели, утверждаемыми постановлениями Правительства Архангельской области, или в соответствии с Порядком финансирования областной адресной инвестиционной программы, утвержденным постановлением администрации Архангельской области от 17 января 2008 года № 6-па/1.

Реализация мероприятия 1.3 перечня мероприятий подпрограммы № 2 (приложение № 2 к государственной программе) осуществляется путем предоставления субсидий из областного бюджета бюджету муниципального образования "Котлас" в соответствии с соглашением (договором), заключенным между ответственным исполнителем мероприятия государственной программы и уполномоченным органом местного самоуправления муниципального образования "Котлас". Размер выделяемых средств на реализацию мероприятия 1.3 перечня мероприятий подпрограммы № 2 (приложение № 2 к государственной программе) из бюджета муниципального образования "Котлас" составляет не менее 3975,1 тыс. рублей.

Реализация мероприятия 1.4 перечня мероприятий подпрограммы № 2 (приложение № 2 к государственной программе) осуществляется путем предоставления субсидий из областного бюджета бюджету муниципального образования "Город Архангельск" в соответствии с порядком, утвержденным постановлением Правительства Архангельской области.

С целью комплексного развития транспортной инфраструктуры судостроительного инновационного территориального кластера Архангельской области, созданного в соответствии с распоряжением Губернатора Архангельской области от 9 апреля 2012 года № 300-р "О формировании судостроительного инновационного территориального кластера Архангельской области", в рамках реализации мероприятия пункта 1.5 перечня мероприятий подпрограммы № 2 (приложение № 2 к государственной программе) предоставляются субсидии из областного бюджета на содержание и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения муниципального образования "Северодвинск" в соответствии с соглашением (договором), заключенным между ответственным исполнителем мероприятия государственной программы и уполномоченным органом местного самоуправления муниципального образования "Северодвинск". Размер выделяемых средств из бюджета муниципального образования "Северодвинск" составляет не менее 250,0 тыс. рублей"

Реализация мероприятия пункта 1.6 перечня мероприятий подпрограммы № 2 (приложение № 2 к государственной программе) осуществляется путем предоставления субсидий из областного бюджета бюджетам муниципальных районов и городских округов Архангельской области в соответствии с Положением о порядке и условиях проведения конкурса на предоставление субсидий бюджетам муниципальных районов и городских округов Архангельской области на софинансирование мероприятий по ремонту и содержанию автомобильных дорог общего пользования местного значения в муниципальных образованиях Архангельской области, утвержденным настоящим постановлением Правительства Архангельской области.

Реализация мероприятия пункта 1.7 перечня мероприятий подпрограммы № 2 (приложение № 2 к государственной программе) осуществляется путем предоставления субсидий из областного бюджета бюджету муниципального образования "Верхнетоемский муниципальный район" в соответствии с соглашением (договором), заключенным между ответственным исполнителем мероприятия государственной программы и уполномоченным органом местного самоуправления муниципального образования "Верхнетоемский муниципальный район". Размер выделяемых средств на реализацию мероприятия пункта 1.7 перечня мероприятий подпрограммы № 2 (приложение № 2 к государственной программе) из бюджета муниципального образования "Верхнетоемский муниципальный район" составляет в 2015 и 2016 годах не менее 163,3 тыс. рублей, в 2018 – 2020 годах – не менее 10 % от общего объема финансирования. Узкоколейная железная дорога пос. Авнюгский – пос. Поперечка является единственным видом сообщения, обеспечивающим транспортную доступность населения и связь с населенными пунктами муниципального образования "Верхнетоемский муниципальный район", не имеющими объектов социальной инфраструктуры (школа, больница, почта).

Реализация мероприятия пункта 1.8 перечня мероприятий подпрограммы № 2 (приложение № 2 к государственной программе) осуществляется путем предоставления иных межбюджетных трансфертов из областного бюджета бюджету муниципального образования "Город Архангельск" в соответствии с Правилами предоставления и распределения иных межбюджетных трансфертов на реализацию мероприятий региональных программ в сфере дорожного хозяйства, включая проекты, реализуемые с применением механизмов государственно-частного партнерства, и строительство, реконструкцию и ремонт уникальных искусственных дорожных сооружений по решениям Правительства Российской Федерации, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 20 апреля 2016 года № 329, и распределением иных межбюджетных трансфертов, предоставляемых в 2016 году бюджетам субъектов Российской Федерации в целях достижения целевых показателей региональных программ, предусматривающих мероприятия по решению неотложных задач по приведению в нормативное состояние автомобильных дорог регионального или межмуниципального и местного значения, утвержденным распоряжением Правительства Российской Федерации от 23 мая 2016 года № 978-р.

Реализация мероприятия пункта 1.9 перечня мероприятий подпрограммы № 2 (приложение № 2 к государственной программе) осуществляется министерством транспорта. В рамках реализации данного мероприятия из областного бюджета предоставляются субсидии юридическим лицам (за исключением государственных (муниципальных) учреждений) и индивидуальным предпринимателям на возмещение части затрат, связанных с развитием аэропортовой инфраструктуры на территории Архангельской области, в соответствии с порядком, утвержденным областным законом об областном бюджете на 2016 год.

Реализация мероприятия 2.4 перечня мероприятий подпрограммы № 2 (приложение № 2 к государственной программе) осуществляется путем предоставления субсидий из областного бюджета бюджету муниципального образования "Виноградовский муниципальный район" в соответствии с соглашением (договором), заключенным между ответственным исполнителем мероприятия государственной программы и уполномоченным органом местного самоуправления муниципального образования "Виноградовский муниципальный район". Размер выделяемых средств на реализацию мероприятия 2.4 перечня мероприятий подпрограммы № 2 (приложение № 2 к государственной программе) из бюджета муниципального образования "Виноградовский муниципальный район" составляет не менее 3740,2 тыс. рублей.

Мероприятия 2.3 и 2.6 перечня мероприятий подпрограммы № 2 (приложение № 2 к государственной программе) реализуются министерством транспорта самостоятельно.

Мероприятие 2.2.1 в 2017 – 2020 годах реализуется путем предоставления субсидии из областного бюджета бюджету муниципального образования “Город Архангельск” на приобретение речных пассажирских судов ледового класса для муниципальных нужд по договорам лизинга.

Реализация мероприятия 2.5 перечня мероприятий подпрограммы № 2 (приложение № 2 к государственной программе) осуществляется путем предоставления субсидий из областного бюджета бюджету муниципального образования "Холмогорский муниципальный район" в соответствии с соглашением (договором), заключенным между ответственным исполнителем мероприятия государственной программы и уполномоченным органом местного самоуправления муниципального образования "Холмогорский муниципальный район". Размер выделяемых средств на реализацию мероприятия 2.5 перечня мероприятий подпрограммы № 2 (приложение № 2 к государственной программе) из бюджета муниципального образования "Холмогорский муниципальный район" составляет 2000,0 тыс. рублей.

Реализацию мероприятия 2.6 перечня мероприятий подпрограммы № 2 (приложение № 2 к государственной программе) осуществляет государственное бюджетное учреждение Архангельской области "Региональная транспортная служба", средства на реализацию которого направляются в форме субсидий на возмещение затрат на уплату лизинговых платежей по договорам лизинга на приобретение пассажирских судов ледового класса для нужд Архангельской области.

Мероприятие 2.7 реализуется министерством транспорта посредством заключения государственных контрактов в порядке, установленном законодательством Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, с учетом положений Федерального закона от 13 июля 2015 года № 220-ФЗ “Об организации регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации”.

Исполнители отдельных мероприятий подпрограммы № 2 определяются на основании положений Гражданского кодекса, в соответствии с требованиями Федерального закона от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ "О контрактной системе в сферах закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (далее – Федеральный закон от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ).

Ресурсное обеспечение реализации подпрограммы № 2 за счет средств областного бюджета представлено в приложении № 3 к государственной программе.

Перечень мероприятий подпрограммы № 2 представлен в приложении № 2 к государственной программе.

2.7. ПАСПОРТ

подпрограммы № 3 "Развитие и совершенствование

сети автомобильных дорог общего пользования

регионального значения"

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование подпрограммы | "Развитие и совершенствование сети автомобильных дорог общего пользования регионального значения" (далее – подпрограмма № 3) |
| Ответственный исполнитель подпрограммы | Архангельскавтодор |
| Соисполнители подпрограммы | нет |
| Участники подпрограммы | министерство природных ресурсов и лесопромышленного комплекса Архангельской области (далее – министерство природных ресурсов и лесопромышленного комплекса)"; |
| Цель подпрограммы | развитие и совершенствование сети региональных автомобильных дорог и искусственных сооружений на них. Перечень целевых показателей государственной программы приведен в приложении № 1 к государственной программе |
| Задачи подпрограммы | задача № 1 – обеспечение автотранспортной связи административного центра Архангельской области с административными центрами муниципальных районов Архангельской области по автомобильным дорогам с твердым покрытием;  задача № 2 – обеспечение нормативных условий для движения транзитного транспорта по территории Архангельской области в направлении Северного автодорожного коридора и приграничных к Архангельской области субъектов Российской Федерации;  задача № 3 – приведение в нормативное состояние автомобильной дороги Архангельск (от пос. Брин-Наволок) – Каргополь – Вытегра (до с. Прокшино) в рамках реализации поручений Президента Российской Федерации и Правительства Российской Федерации (реализация крупных особо важных для социально-экономического развития Российской Федерации проектов дорожного строительства);  задача № 4 – обеспечение сельских населенных пунктов постоянной круглогодичной связью с сетью автомобильных дорог общего пользования по дорогам с твердым покрытием;  задача № 5 – строительство капитальных мостов в целях ликвидации транспортных разрывов на региональных автомобильных дорогах |
| Сроки и этапы реализации подпрограммы | 2014 – 2020 годы.  Подпрограмма № 3 реализуется в один этап |
| Объемы и источники финансирования подпрограммы | общий объем финансирования – 16 621 243,0 тыс. рублей, в том числе средства: |
| федерального бюджета – 9 119 590,0 тыс. рублей; |
| областного бюджета – 7 501 653,0 тыс. рублей |

2.8. Характеристика сферы реализации подпрограммы № 3,

описание основных проблем

На формирование сети региональных автомобильных дорог оказывают влияние значительная площадь Архангельской области, недостаточная степень ее освоенности и связанное с этим фактором неравномерное распределение населения и производственных мощностей.

Густота сети региональных автомобильных дорог с твердым покрытием составляет 16,6 километра на 1000 квадратных километров территории, что ниже среднего аналогичного показателя по субъектам Российской Федерации более чем в два раза.

По состоянию на 1 января 2013 года протяженность сети региональных автомобильных дорог составляет 8060,3 километра. Протяженность региональных автомобильных дорог с твердым покрытием в общей протяженности региональных автомобильных дорог составляет 87,2 процента (7028,9 километра), из них протяженность автомобильных дорог с усовершенствованным покрытием составляет только 30,9 процента (2173,0 километра). В составе сети региональных автомобильных дорог имеется 692 мостовых сооружения, из них капитальных (железобетонные, металлические, сталежелезобетонные) – 217 штук, некапитальных (деревянные) – 475 штук. Только 31 процент мостовых сооружений являются капитальными и удовлетворяют современным требованиям по грузоподъемности, надежности, долговечности, пропускной способности, то есть отвечают характеристикам, имеющим первоочередное значение для опорной сети региональных автомобильных дорог. Основное количество капитальных мостов построено в 1985 – 2000 годах, и до настоящего времени они обеспечивают бесперебойное движение транспортных средств. Техническое состояние капитальных мостов характеризуется как хорошее и удовлетворительное у 83 процентов мостов. Аналогичный показатель по существующим некапитальным мостам соответствует 59 процентам. В приоритетном порядке строительство капитальных мостовых сооружений требуется на автомобильных дорогах, формирующих опорную сеть региональных автомобильных дорог и обеспечивающих основные транспортные потоки. В 2011 – 2012 годах судебными решениями удовлетворены отдельные исковые требования органов прокуратуры по обеспечению постоянных переправ через имеющиеся водные преграды, приведению в нормативное состояние ряда существующих аварийных мостовых сооружений.

Формирование опорной сети региональных автомобильных дорог не завершено по следующим причинам:

отсутствует постоянное автомобильное сообщение по дорогам с твердым покрытием между административными центрами четырех муниципальных районов и административным центром Архангельской области;

117 населенных пунктов Архангельской области с численностью населения более 100 человек в каждом не имеют автотранспортной связи с сетью автомобильных дорог общего пользования по автомобильным дорогам с твердым покрытием;

отсутствуют альтернативные варианты основных маршрутов автомобильного транспорта внутри Архангельской области, что препятствует равномерному распределению транспортных потоков и ухудшает условия движения транспорта по автомобильным дорогам. Сложившаяся конфигурация сети региональных автомобильных дорог в совокупности с ее техническими характеристиками ограничивает мобильность населения и развитие экономики.

Развитие сети региональных автомобильных дорог осуществлялось в рамках долгосрочной целевой программы Архангельской области "Развитие и совершенствование сети автомобильных дорог общего пользования регионального значения Архангельской области (2011 – 2015 годы)", утвержденной постановлением администрации Архангельской области от 24 февраля 2009 года № 56-па/7 (далее – долгосрочная целевая программа Архангельской области).

Строительство (реконструкция) автомобильной дороги – процесс длительный, требующий тщательной проработки на стадии проектирования и согласований с соответствующими государственными и муниципальными органами, другими организациями, включающий продолжительный подготовительный период, связанный с обеспечением отвода земель и освобождением их под строительство. С учетом ограниченности финансовых ресурсов, направляемых на дорожную деятельность в отношении региональных автомобильных дорог, объективной необходимости развития сети региональных автомобильных дорог и искусственных сооружений на них, а также в целях обеспечения эффективного вложения средств повышается значение преемственности решений, принимаемых в рамках инвестиционной составляющей дорожной деятельности.

В рамках подпрограммы № 3 необходимо обеспечить реализацию Транспортной стратегии Архангельской области до 2030 года, утвержденной распоряжением Правительства Архангельской области от 15 декабря 2009 года № 319-рп, и незавершенных мероприятий долгосрочной целевой программы Архангельской области, а также реализацию поручения Президента Российской Федерации от 22 декабря 2012 года № Пр-3410 и Правительства Российской Федерации от 28 декабря 2012 года № ДМ-П13-8043 в части обеспечения удвоения объемов строительства (реконструкции) автомобильных дорог общего пользования в период 2013 – 2022 годов по сравнению с 2003 – 2012 годами (далее – удвоение объемов строительства дорог). Сведения об объемах ввода в эксплуатацию в Архангельской области автомобильных дорог общего пользования регионального и местного значения после строительства и реконструкции в период 2003 – 2012 годов приведены в приложении № 6 к государственной программе.

Реализация мер по энергосбережению и повышению энергетической эффективности при строительстве региональных автомобильных дорог приведена в приложении № 7 к государственной программе.

2.9. Механизм реализации мероприятий подпрограммы № 3

Реализацию мероприятий пунктов 1.1 – 1.10, 2.1 – 2.4, 3.1 – 3.11, 4.1 – 4.4, 5.1 – 5.6 перечня мероприятий подпрограммы № 3 (приложение № 2 к государственной программе) осуществляет Архангельскавтодор.

Реализация мероприятий подпрограммы № 3 осуществляется в соответствии с Порядком финансирования областной адресной инвестиционной программы, утвержденным постановлением администрации Архангельской области от 17 января 2008 года № 6-па/1.

Исполнители работ по мероприятиям подпрограммы № 3 определяются на основании положений Гражданского кодекса, Градостроительного кодекса Российской Федерации (далее – Градостроительный кодекс), в соответствии с требованиями Федерального закона от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ.

Архангельскавтодор в целях осуществления закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных нужд Архангельской области при определении начальной (максимальной) цены государственных контрактов на строительство (реконструкцию) сети региональных автомобильных дорог использует индексы-дефляторы, установленные Министерством экономического развития Российской Федерации по разделу "Инвестиции в основной капитал (капитальные вложения)".

При разработке документации о закупке и проекта государственного контракта на выполнение работ по строительству (реконструкции) автомобильных дорог общего пользования регионального значения Архангельской области (далее – государственные контракты) Архангельскавтодор вправе одновременно предусматривать в проектах государственных контрактов следующие положения:

1) исполнитель государственного контракта осуществляет работы по строительству (реконструкции) автомобильных дорог общего пользования регионального значения Архангельской области на земельных участках, предоставленных Архангельскавтодору в постоянное (бессрочное) пользование на основании распоряжения министерства имущественных отношений Архангельской области и расположенных не на землях лесного фонда;

2) стороны государственного контракта заключают соглашение о снижении цены государственного контракта на размер стоимости древесины, поступившей во владение исполнителя государственного контракта в ходе его исполнения и находящейся на указанных в пункте 1 земельных участках, без изменения предусмотренных государственным контрактом объема работ и иных условий государственного контракта;

3) в соответствии со статьей 136 Гражданского кодекса Российской Федерации, частью 2 статьи 3, частью 1 статьи 20, пунктом 13 части 1 статьи 25, статьей 45 Лесного кодекса Российской Федерации, статьей 90 Земельного кодекса Российской Федерации с даты заключения соглашения о снижении цены государственного контракта исполнитель государственного контракта приобретает право собственности на древесину, находящуюся на указанных в пункте 1 земельных участках и поступившую во владение исполнителя государственного контракта в ходе его исполнения.

Стоимость древесины, право собственности на которую приобретено исполнителем государственного контракта при его исполнении, определяется Архангельскавтодором исходя:

а) из видов древесины (деловая и дровяная, хвойная и лиственная), ее диаметров и фактических объемов, определенных до начала рубки министерством природных ресурсов и лесопромышленного комплекса и его территориальными органами;

б) из ставок платы за единицу объема древесины лесных насаждений, установленных Постановлением Правительства Российской Федерации от 22 мая 2007 года № 310 "О ставках платы за единицу объема лесных ресурсов и ставках платы за единицу площади лесного участка, находящегося в федеральной собственности".

Мероприятие 4.1 перечня мероприятий подпрограммы № 3 (приложение № 2 к государственной программе) участвует в отборе на получение средств федерального бюджета в рамках реализации подпрограммы "Автомобильные дороги" федеральной целевой программы "Развитие транспортной системы России (2010 – 2020 годы)", утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 5 декабря 2001 года № 848. Условия предоставления средств федерального бюджета устанавливаются пунктом 10 раздела IV "Расчет размера субсидий, предоставляемых бюджету субъекта Российской Федерации на софинансирование объектов, направленных на прирост количества населенных пунктов, обеспеченных постоянной круглогодичной связью с сетью автомобильных дорог общего пользования по дорогам с твердым покрытием" приложения № 4 к подпрограмме "Автомобильные дороги" федеральной целевой программы "Развитие транспортной системы России (2010 – 2020 годы)", утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 5 декабря 2001 года № 848.

В целях удвоения объемов строительства дорог на реализацию мероприятий пунктов 1.1, 1.3, 1.6 – 1.9, 2.1 – 2.4, 3.2 – 3.11, 5.1 – 5.6 перечня мероприятий подпрограммы № 3 (приложение № 2 к государственной программе) привлекаются средства федерального бюджета в пределах средств, предусмотренных Архангельской области в соответствии с нормативными правовыми актами Правительства Российской Федерации.

Привлечение средств федерального бюджета осуществляется на основании соглашений между Правительством Архангельской области и Федеральным дорожным агентством Министерства транспорта Российской Федерации, в том числе в замещение средств областного бюджета, предусмотренных на реализацию мероприятий подпрограммы № 3.

Ресурсное обеспечение подпрограммы № 3 приведено в приложении № 3 к государственной программе.

Ресурсное обеспечение дорожной деятельности в связи с реализацией поручения Президента Российской Федерации по удвоению объемов строительства (реконструкции) автомобильных дорог общего пользования в период 2014 – 2022 годов, в том числе в рамках расходов, предусмотренных на реализацию государственной программы, и непрограммных расходов областного бюджета Архангельской области, осуществляемых за счет средств дорожного фонда Архангельской области, приведено в приложении № 4 к государственной программе.

Сведения о прогнозных значениях целевых показателей осуществления дорожной деятельности в связи с реализацией поручения Президента Российской Федерации по удвоению объемов строительства (реконструкции) автомобильных дорог общего пользования в период 2014 – 2022 годов, в том числе в рамках государственной программы, приведены в приложении № 5 к государственной программе.

В целях осуществления мониторинга удвоения объемов строительства дорог в Федеральное дорожное агентство Министерства транспорта Российской Федерации ежегодно представляются отчеты по установленной форме.

Перечень мероприятий подпрограммы № 3 представлен в приложении № 2 к государственной программе.

2.10. ПАСПОРТ

подпрограммы № 4 "Улучшение эксплуатационного состояния

автомобильных дорог общего пользования регионального

значения за счет ремонта, капитального ремонта и содержания"

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование подпрограммы | – | "Улучшение эксплуатационного состояния автомобильных дорог общего пользования регионального значения за счет ремонта, капитального ремонта и содержания" (далее – подпрограмма № 4) |
| Ответственный исполнитель подпрограммы | – | Архангельскавтодор |
| Соисполнитель подпрограммы | – | министерство транспорта |
| Участники подпрограммы | – | государственное бюджетное учреждение Архангельской области "Региональная транспортная служба" (далее – ГБУ "Региональная транспортная служба"); |
| министерство природных ресурсов и лесопромышленного комплекса |
| Цель подпрограммы | – | улучшение функционирования сети региональных автомобильных дорог.  Перечень целевых показателей подпрограммы № 4 приведен в приложении № 1 к государственной программе |
| Задачи подпрограммы | – | задача № 1 – приведение в нормативное состояние важнейших для экономики Архангельской области региональных автомобильных дорог; |
| задача № 2 – предотвращение транспортных разрывов на региональных автомобильных дорогах за счет приведения в нормативное состояние аварийных мостов и мостов, находящихся в неудовлетворительном состоянии; |
| задача № 3 – обеспечение безопасного, бесперебойного движения транспортных средств по региональным автомобильным дорогам и сохранности сети региональных автомобильных дорог; |
| задача № 4 – приобретение имущества для обеспечения сохранности региональных автомобильных дорог |
| Сроки и этапы реализации подпрограммы | – | 2014 – 2020 годы.  Подпрограмма № 4 реализуется в один этап |
| Объемы  и источники финансирования подпрограммы | – | общий объем финансирования – 25 616 138,2 тыс. рублей,  в том числе средства:  федерального бюджета – 994 698,0 тыс. рублей;  областного бюджета – 24 621 440,2 тыс. рублей |

2.11. Характеристика сферы реализации подпрограммы № 4,

описание основных проблем

Транспортно-эксплуатационное состояние сети региональных автомобильных дорог не отвечает техническим и технико-эксплуатационным показателям, установленным СНиП 2.05.02-85 и ГОСТ Р 50597-93. На начало 2013 года только 9,3 процента сети региональных автомобильных дорог соответствовали требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям. Из общего количества мостовых сооружений 224 штуки (32,4 процента) находятся в аварийном и неудовлетворительном состоянии, что существенно снижает уровень транспортной доступности и повышает социальную напряженность в населенных пунктах Архангельской области.

На состояние сети региональных автомобильных дорог оказывают влияние следующие факторы:

природные и климатические условия Архангельской области, которые существенно отличаются от условий центральных районов второй дорожно-климатической зоны Российской Федерации и неблагоприятны для работы земляного полотна. Близкий уровень грунтовых вод, приводящий к высокой влажности грунта в осенний период и глубокому промерзанию в зимний период, определяет морозное пучение слоев природных грунтов и соответственно неоднородных грунтов земляного полотна автомобильной дороги, что приводит к деформациям и поднятию проезжей части автомобильной дороги, особенно на участках с неблагоприятными грунтово-гидрологическими условиями;

снижение объемов ремонтных работ на протяжении более чем десятилетнего периода из-за недостаточного и нестабильного финансирования, в результате чего происходит зарастание полосы отвода, ухудшение водно-теплового режима работы автомобильной дороги, отклонение величины поперечных уклонов проезжей части от нормативных значений, разрушение дорожного покрытия, в том числе возникновение деформаций в виде пучин, сетки трещин, выбоин, колейности, просадок. Наличие деформаций в конструктивных элементах автомобильных дорог сказывается на условиях безопасного проезда и на скорости движения автотранспортных средств;

рост интенсивности движения автомобильного транспорта, в том числе большегрузного, на региональных автомобильных дорогах к 2010 году составил 162 процента от уровня 2001 года и продолжает ежегодно увеличиваться;

недостаточная материально-техническая оснащенность в сфере обеспечения сохранности региональных автомобильных дорог за счет соблюдения пользователями автомобильных дорог установленных нормативных требований к весовым параметрам транспортных средств. В Архангельской области действует один стационарный и три передвижных поста весового контроля, что недостаточно для обеспечения стопроцентного охвата контрольными мероприятиями весовых параметров грузового транспорта, проходящего по сети региональных автомобильных дорог;

доля деревянных мостов со сроком службы 15 – 20 лет в общем количестве мостовых сооружений составляет более 60 процентов;

протяженность грунтовых автомобильных дорог, сроки использования и состояние которых в течение года зависят от погодных условий, составляет 1031,4 километра, или 12,8 процента от общей протяженности сети региональных автомобильных дорог. Параметры таких дорог изначально не отвечают нормативным требованиям, а приведение их в нормативное состояние возможно только в рамках строительства или реконструкции.

Несоответствие транспортно-эксплуатационного состояния сети региональных автомобильных дорог нормативным требованиям приводит к потерям участниками дорожного движения до полутора часов свободного или рабочего времени на каждые 100 километров пути из-за низких скоростей движения (30 – 40 км/ч). В весенний период задержки машин в пути составляют 10 – 12 часов, в 1,5 раза увеличивается себестоимость автомобильных перевозок, на 30 процентов увеличивается расход топлива, 20 из 120 межмуниципальных автобусных маршрутов нерентабельны. Социально-экономический ущерб от гибели людей в дорожно-транспортных происшествиях на автомобильных дорогах Архангельской области ежегодно составляет порядка 800 миллионов рублей.

Неудовлетворительное состояние сети региональных автомобильных дорог, их несоответствие спросу на автомобильные перевозки приводит к замедлению социально-экономического развития Архангельской области, усугубляет проблемы в социальной сфере (несвоевременное оказание срочной и профилактической медицинской помощи, дополнительные потери времени в пути и ограничения на поездки).

Без обеспечения надлежащего транспортно-эксплуатационного состояния сети региональных автомобильных дорог невозможно достижение устойчивого экономического роста.

Реализация подпрограммы № 4 направлена на приведение опорной сети региональных автомобильных дорог в нормативное состояние.

Подпрограмма № 4 обеспечивает преемственность целей, задач и мероприятий, реализация которых предусматривалась долгосрочной целевой программой Архангельской области "Улучшение эксплуатационного состояния автомобильных дорог общего пользования регионального значения за счет ремонта, капитального ремонта и содержания (2012 – 2016 годы)", утвержденной постановлением Правительства Архангельской области от 17 мая 2011 года № 154-пп.

Реализация мер по энергосбережению и повышению энергетической эффективности при капитальном ремонте (ремонте) региональных автомобильных дорог приведена в приложении № 7 к государственной программе.

2.12. Механизм реализации мероприятий подпрограммы № 4

Реализацию мероприятий пунктов 1.1 – 1.9, 2.1, 2.2, 3.1 – 3.8, 4.2 перечня мероприятий подпрограммы № 4 (приложение № 2 к государственной программе) осуществляет Архангельскавтодор.

Исполнители работ в рамках реализации мероприятий определяются на основании положений Гражданского кодекса, в соответствии с требованиями Федерального закона от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ.

Архангельскавтодор в целях осуществления закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных нужд Архангельской области при определении начальной (максимальной) цены государственных контрактов на капитальный ремонт, ремонт и содержание сети региональных автомобильных дорог использует индексы-дефляторы, установленные Министерством экономического развития Российской Федерации по разделу "Инвестиции в основной капитал (капитальные вложения)".

При разработке документации о закупке и проекта государственного контракта на выполнение работ по капитальному ремонту, ремонту, содержанию автомобильных дорог общего пользования регионального значения Архангельской области (далее – государственные контракты), Архангельскавтодор вправе одновременно предусматривать в проектах государственных контрактов следующие положения:

1) исполнитель государственного контракта осуществляет работы по капитальному ремонту, ремонту, содержанию автомобильных дорог общего пользования регионального значения Архангельской области на земельных участках, предоставленных Архангельскавтодору в постоянное (бессрочное) пользование на основании распоряжения министерства имущественных отношений Архангельской области и расположенных не на землях лесного фонда;

2) стороны государственного контракта заключают соглашение о снижении цены государственного контракта на размер стоимости древесины, поступившей во владение исполнителя государственного контракта в ходе его исполнения и находящейся на указанных в пункте 1 земельных участках, без изменения предусмотренных государственным контрактом объема работ и иных условий государственного контракта;

3) в соответствии со статьей 136 Гражданского кодекса Российской Федерации, частью 2 статьи 3, частью 1 статьи 20, пунктом 13 части 1 статьи 25, статьей 45 Лесного кодекса Российской Федерации, статьей 90 Земельного кодекса Российской Федерации с даты заключения о снижении цены государственного контракта исполнитель государственного контракта приобретает право собственности на древесину, находящуюся на указанных в пункте 1 земельных участках и поступившую во владение исполнителя государственного контракта в ходе его исполнении.

Стоимость древесины, право собственности на которую приобретено исполнителем государственного контракта при его исполнении, определяется Архангельскавтодором исходя:

а) из видов древесины (деловая и дровяная, хвойная и лиственная), ее диаметров и фактических объемов, определенных до начала рубки министерством природных ресурсов и лесопромышленного комплекса и его территориальными органами;

б) из ставок платы за единицу объема древесины лесных насаждений, установленных Постановлением Правительства Российской Федерации от 22 мая 2007 года № 310 "О ставках платы за единицу объема лесных ресурсов и ставках платы за единицу площади лесного участка, находящегося в федеральной собственности".

Реализацию мероприятия пункта 4.1 перечня мероприятий подпрограммы № 4 (приложение № 2 к государственной программе) осуществляет ГБУ "Региональная транспортная служба", средства на реализацию которого направляются данному учреждению в форме субсидий на иные цели, не связанные с финансовым обеспечением выполнения государственного задания на оказание государственных услуг.

На реализацию мероприятий подпрограммы № 4 привлекаются средства федерального бюджета в пределах объемов средств, предусмотренных Архангельской области на финансовое обеспечение дорожной деятельности в соответствии с федеральным законом о федеральном бюджете на очередной финансовый год и плановый период.

Ресурсное обеспечение реализации подпрограммы № 4 приведено в приложении № 3 к государственной программе.

Перечень мероприятий подпрограммы № 4 приведен в приложении № 2 к государственной программе.

2.13. ПАСПОРТ

подпрограммы № 5 "Создание условий для реализации

государственной программы и осуществления иных расходов"

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование подпрограммы | – | "Создание условий для реализации государственной программы и осуществления иных расходов" (далее – подпрограмма № 5) |
| Ответственный исполнитель подпрограммы | – | министерство транспорта |
| Соисполнители подпрограммы | – | государственная инспекция по надзору за техническим состоянием самоходных машин и других видов техники Архангельской области (далее – инспекция Архоблгостехнадзора) (до 2016 года);  министерство связи и информационных технологий |
| Участники подпрограммы | – | государственные учреждения Архангельской области, подведомственные министерству транспорта;  ГБУ Архангельской области "Архангельский телекоммуникационный центр", подведомственное министерству связи и информационных технологий Архангельской области |
| Цель подпрограммы | – | формирование эффективных методов организации и управления транспортной системой Архангельской области, отвечающей современным потребностям общества и перспективам развития Архангельской области.  Перечень целевых показателей подпрограммы № 5 приведен в приложении № 1 к государственной программе |
| Задачи подпрограммы | – | задача № 1 – обеспечение управления реализацией мероприятий государственной программы на региональном уровне; |
| задача № 2 – обеспечение выполнения государственных заданий и осуществления иных расходов |
| Сроки и этапы реализации подпрограммы | – | 2014 – 2020 годы.  Подпрограмма № 5 реализуется в один этап |
| Объемы  и источники финансирования подпрограммы | – | общий объем финансирования – 4 426 299,8 тыс. рублей,  в том числе средства:  федерального бюджета – 20 901,1 тыс. рублей;  областного бюджета – 4 405 398,7 тыс. рублей |

2.14. Характеристика сферы реализации подпрограммы № 5,

описание основных проблем

Транспортный комплекс Архангельской области обеспечивает базовые условия жизнедеятельности общества, являясь важным инструментом достижения социальных и экономических целей.

Реализация государственной программы предусматривает широкий диапазон решаемых вопросов и значительное количество участников, что обуславливает необходимость согласованных действий при планировании, подготовке отчетности, корректировке государственной программы.

В целях эффективной реализации государственной программы требуется создание условий и координация деятельности всех органов, обеспечивающих реализацию государственной программы и функционирование транспортной системы Архангельской области в рамках государственных полномочий Архангельской области, установленных законодательством Российской Федерации и Архангельской области. Обеспечить решение этой задачи планируется в рамках подпрограммы № 5.

Для этого необходимо осуществлять материально-техническое и финансовое обеспечение деятельности организаций, участвующих в обеспечении реализации целей, задач и мероприятий государственной программы (включая подпрограммы), финансирование разработки или адаптации к условиям Архангельской области инновационных технологий и материалов в сфере дорожного хозяйства, предоставление субсидий на выполнение государственных заданий на оказание государственных услуг.

Дополнительная потребность в кадрах предприятий транспортной и дорожной отрасли на 2015 – 2020 годы составляет:

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование отрасли | Дополнительная потребность в кадрах, человек | | | | | |
| 2015 г. | 2016 г. | 2017 г. | 2018 г. | 2019 г. | 2020 г. |
| Дорожная отрасль | 3 | 5 | 6 | 6 | 6 | 2 |
| Железнодорожный транспорт | 83 | 81 | 92 | 87 | 53 | 57 |
| Водный транспорт | 157 | 97 | 128 | 89 | 79 | 75 |
| Воздушный транспорт | 10 |  | 10 |  | 10 |  |
| Итого: | 253 | 183 | 236 | 182 | 138 | 144 |

В рамках подпрограммы № 5 предусматривается перечисление членских взносов в ассоциацию "Некоммерческое партнерство по координации использования Северного морского пути", уплата земельного налога на участки строящихся региональных автомобильных дорог и налога на имущество региональных автомобильных дорог в целях реализации положений Налогового кодекса Российской Федерации и законодательства Архангельской области.

Ответственным исполнителем государственной программы является министерство транспорта.

Министерство транспорта осуществляет свою деятельность непосредственно и через подведомственные государственные учреждения Архангельской области – ГБУ "Региональная транспортная служба", Архангельскавтодор.

Соисполнителем государственной программы является министерство связи и информационных технологий Архангельской области, которое осуществляет свою деятельность через ГБУ Архангельской области "Архангельский телекоммуникационный центр".

Соисполнителем государственной программы является инспекция Архоблгостехнадзора. Реализация полномочий инспекцией Архоблгостехнадзора состоит в решении задач по обеспечению учета самоходных машин и других видов техники и обеспечению качественного надзора за техническим состоянием самоходных машин и других видов техники. Инспекцией Архоблгостехнадзора осуществляется допуск к управлению самоходными машинами и выдача удостоверений тракториста-машиниста (тракториста).

2.15. Механизм реализации мероприятий подпрограммы № 5

Мероприятие 1.3 перечня мероприятий подпрограммы № 5 (приложение № 2 к государственной программе) осуществляется путем передачи бюджетных ассигнований на материально-техническое и финансовое обеспечение деятельности Архангельскавтодора за счет средств дорожного фонда Архангельской области.

Реализацию мероприятия 2.1 перечня мероприятий подпрограммы № 5 (приложение № 2 к государственной программе) осуществляют ГБУ Архангельской области "Региональная транспортная служба" и ГБУ Архангельской области "Архангельский телекоммуникационный центр", средства на реализацию которого направляются данным учреждениям в форме субсидий на выполнение государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) и субсидий на финансовое обеспечение права работников государственных учреждений на компенсацию расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно.

Реализацию мероприятия 2.1.1 перечня мероприятий подпрограммы № 5 (приложение № 2 к государственной программе) осуществляет ГБУ Архангельской области "Архангельский телекоммуникационный центр", средства на реализацию которого, начиная с февраля 2016 года, направляются данному учреждению в форме субсидий на выполнение государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) и субсидий на финансовое обеспечение права работников государственных учреждений на компенсацию расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно.

Реализацию мероприятия 2.1.2 перечня мероприятий подпрограммы № 5 (приложение № 2 к государственной программе) осуществляет ГБУ Архангельской области "Архангельский телекоммуникационный центр", средства на реализацию которого, начиная с февраля 2016 года, направляются в форме субсидий на иные цели, не связанные с финансовым обеспечением выполнения государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ). Исполнители работ в рамках реализации мероприятия определяются в соответствии с требованиями Федерального закона от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ.

Исполнителем мероприятий 2.2 и 2.3 перечня мероприятий подпрограммы № 5 (приложение № 2 к государственной программе) является Архангельскавтодор. Мероприятие 2.2 перечня мероприятий подпрограммы № 5 (приложение № 2 к государственной программе) осуществляется за счет средств дорожного фонда Архангельской области.

Реализация мероприятия 2.4 перечня мероприятий подпрограммы № 5 (приложение № 2 к государственной программе) осуществляется министерством транспорта посредством уплаты ежегодного взноса за членство Правительства Архангельской области в ассоциации "Некоммерческое партнерство по координации использования Северного морского пути".

Мероприятие 2.5 перечня мероприятий подпрограммы № 5 (приложение № 2 к государственной программе) осуществляется путем передачи бюджетных ассигнований местным бюджетам на финансовое обеспечение дорожной деятельности в рамках подпрограммы "Дорожное хозяйство" государственной программы Российской Федерации "Развитие транспортной системы" в пределах объемов средств, предусмотренных Архангельской области федеральным законом о федеральном бюджете на очередной финансовый год и плановый период.

В рамках реализации мероприятия 2.5 перечня мероприятий подпрограммы № 5 (приложение № 2 к государственной программе) осуществляются определение размеров и распределение межбюджетных трансфертов бюджетам муниципальных образований Архангельской области.

Порядок предоставления и расходования межбюджетных трансфертов муниципальным образованиям Архангельской области на финансовое обеспечение дорожной деятельности в рамках подпрограммы "Дорожное хозяйство" государственной программы Российской Федерации "Развитие транспортной системы" и их распределение между муниципальными образованиями Архангельской области утверждаются областным законом об областном бюджете на очередной финансовый год и плановый период.

Реализация мероприятий пункта 2.6 перечня мероприятий подпрограммы № 5 (приложение № 2 к государственной программе) осуществляется министерством транспорта в соответствии с исполнительными документами, выданными на основании судебных актов, за счет средств областного бюджета.

Ресурсное обеспечение реализации подпрограммы № 5 за счет средств областного бюджета представлено в приложении № 3 к государственной программе.

Перечень мероприятий подпрограммы № 5 представлен в приложении № 2 к государственной программе.

2.16. ПАСПОРТ

подпрограммы № 6 "Повышение безопасности дорожного

движения в Архангельской области"

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование подпрограммы | – | "Повышение безопасности дорожного движения в Архангельской области" (далее – подпрограмма № 6) |
| Ответственный исполнитель подпрограммы | – | министерство транспорта |
| Соисполнители подпрограммы | – | Архангельскавтодор |
| Участники подпрограммы | – | государственное бюджетное учреждение Архангельской области "Региональная транспортная служба" (далее – ГБУ "Региональная транспортная служба") |
| Цель подпрограммы | – | повышение уровня безопасности дорожного движения на территории Архангельской области. |
|  | Перечень целевых показателей подпрограммы № 6 приведен в приложении № 1 к государственной программе |
| Задачи подпрограммы | – | задача № 1 – выявление и сокращение количества мест концентрации дорожно-транспортных происшествий (далее – ДТП) на автомобильных дорогах общего пользования Архангельской области (далее – автомобильные дороги) |
| Сроки и этапы реализации подпрограммы | – | 2014 – 2020 годы |
|  | Подпрограмма № 6 реализуется в один этап |
| Объемы  и источники финансирования подпрограммы | – | общий объем финансирования подпрограммы № 6 за счет средств областного бюджета составляет  313 053,9 тыс. рублей |

2.17. Характеристика сферы реализации подпрограммы № 6,

описание основных проблем

Подпрограмма № 6 разработана в целях координации деятельности исполнительных органов государственной власти Архангельской области и правоохранительных органов в Архангельской области в сфере обеспечения безопасности дорожного движения на территории Архангельской области.

В Архангельской области за 2015 год в результате ДТП погибли и получили ранения около 2,3 тыс. человек.

По итогам 2015 года в Архангельской области зарегистрировано 1673 ДТП, в которых погибли 136 человек и получили травмы различной степени тяжести 2142 человека. Тяжесть последствий составила 6 погибших на 100 пострадавших (в 2014 году – 7,9). В сравнении с аналогичным периодом 2014 года снизилось общее количество происшествий (на 12,8 процента) и число раненых в них людей (на 14,3 процента), число погибших (на 36,2 процента).

По причине несоответствия скорости конкретным дорожным условиям и превышения установленной скорости в 2015 году произошло 168 ДТП, удельный вес которых составил 7,3 процента. Количество таких ДТП за 12 месяцев 2015 года снижено на 40,0 процента по сравнению с аналогичным периодом 2014 года, количество погибших – на 50 процентов, количество раненых в них людей – на 39,6 процента. Причиной снижения количества данных ДТП послужило эффективное применение специальных технических средств фиксации нарушений Правил дорожного движения Российской Федерации, утвержденных постановлением Совета Министров – Правительства Российской Федерации от 23 октября 1993 года № 1090 (далее – Правила дорожного движения), работающих в автоматическом режиме.

За 12 месяцев 2015 года с помощью применения комплексов фото-, видеофиксации возбуждено 156 526 постановлений по делам об административных правонарушениях, выявленных с помощью специальных технических средств фиксации нарушений Правил дорожного движения, работающих в автоматическом режиме.

Анализ показателей аварийности ставит проблему обеспечения безопасности дорожного движения в ряд важнейших. Ее решение необходимо рассматривать в качестве одной из основных социально-экономических задач. Уменьшить уровень аварийности, людские и материальные потери возможно лишь при осуществлении согласованного комплекса мероприятий по обеспечению безопасности дорожного движения экономического, организационного, технического и воспитательного характера.

В 2014 – 2015 годы подпрограмма № 3 "Повышение безопасности дорожного движения в Архангельской области" (далее – подпрограмма № 3) реализовывалась в рамках государственной программы Архангельской области "Обеспечение общественного порядка, профилактика преступности, коррупции, терроризма, экстремизма и незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ в Архангельской области (2014 – 2018 годы)", утвержденной постановлением Правительства Архангельской области от 11 октября 2013 г. № 478-пп.

Результаты реализованных мероприятий в рамках подпрограммы № 3 свидетельствуют о том, что использование программно-целевых методов управления в этой сфере позволило стабилизировать ситуацию с дорожно-транспортной аварийностью. За 12 месяцев 2015 года по отношению к аналогичному периоду 2014 года удалось сократить общее количество ДТП на 12,8 процента, погибших – на 36,2 процента, раненых – на 14,3 процента.

В целях создания условий для повышения уровня безопасности дорожного движения на территории Архангельской области необходимо обеспечить реализацию мероприятий, предусмотренных подпрограммой № 6.

2.18. Механизм реализации мероприятий подпрограммы № 6

Реализацию мероприятия пункта 1.1 перечня мероприятий подпрограммы № 6 (приложение № 2 к государственной программе) осуществляет ГБУ "Региональная транспортная служба", средства на реализацию которого направляются в форме субсидий на иные цели, не связанные с финансовым обеспечением выполнения государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ).

Приобретение и установка опор для комплексов фото-, видеофиксации на автомобильных дорогах федерального и местного значения осуществляется за счет собственников указанных автомобильных дорог.

Мероприятие пункта 1.2 перечня мероприятий подпрограммы № 6 (приложение № 2 к государственной программе) осуществляется посредством заключения гражданско-правового договора с единственным поставщиком услуг – федеральным государственным унитарным предприятием "Почта России" по предпочтовой подготовке и отправке корреспонденции (постановлений по делам об административных правонарушениях) в соответствии с соглашением, заключенным между Управлением Министерства внутренних дел Российской Федерации по Архангельской области (далее – УМВД России по Архангельской области), министерством транспорта и ГБУ "Региональная транспортная служба".

Средства на реализацию мероприятия пункта 1.2 перечня мероприятий подпрограммы № 6 (приложение № 2 к государственной программе) перечисляются ГБУ "Региональная транспортная служба" в форме субсидии на иные цели, не связанные с финансовым обеспечением выполнения государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ).

Реализацию мероприятия пункта 1.3 перечня мероприятий подпрограммы № 6 (приложение № 2 к государственной программе) осуществляет Архангельскавтодор. Средства на реализацию данного мероприятия предоставляются учреждению на выполнение функций казенными учреждениями.

Исполнители работ в рамках реализации мероприятия определяются на основании положений Гражданского кодекса в соответствии с требованиями Федерального закона от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ.

Архангельскавтодор в целях осуществления закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных нужд Архангельской области при определении начальной (максимальной) цены государственных контрактов при реализации мероприятия в рамках капитального ремонта, ремонта или содержания сети региональных автомобильных дорог использует индексы-дефляторы, установленные Министерством экономического развития Российской Федерации по разделу "Инвестиции в основной капитал (капитальные вложения)".

Ресурсное обеспечение реализации подпрограммы № 6 за счет средств областного бюджета представлено в приложении № 3 к государственной программе.

Перечень мероприятий подпрограммы № 6 представлен в приложении № 2 к государственной программе.

III. Ожидаемые результаты реализации

государственной программы

Реализация мероприятий государственной программы позволит:

повысить уровень транспортной доступности населения и организаций Архангельской области;

повысить качество и безопасность услуг транспорта;

ввести в эксплуатацию 7 объектов пассажирской транспортной инфраструктуры;

приобрести 48 единиц техники для осуществления пассажирских перевозок;

провести капитальный ремонт 1 единицы техники по отрасли водного транспорта;

увеличить долю протяженности региональных автомобильных дорог, отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности региональных автомобильных дорог на конец 2020 года до 21,8 процента;

снизить к 2020 году на сети региональных автомобильных дорог количество дорожно-транспортных происшествий с сопутствующими дорожными условиями на 1 тысячу автотранспортных средств до 0,061 единицы, или более чем в 2 раза;

обеспечить строительство (реконструкцию) 337,3 километра автомобильных дорог и 14 капитальных мостов общей протяженностью 1208,6 погонных метра, привести в нормативное состояние за счет капитального ремонта и ремонта 485 километров автомобильных дорог и 79 мостов.

повышение уровня безопасности дорожного движения на автомобильных дорогах общего пользования регионального значения Архангельской области и снижение тяжести последствий ДТП путем установки 31 систем автоматического контроля и выявления нарушений Правил дорожного движения;

сокращение количества мест концентрации ДТП на автомобильных дорогах общего пользования регионального значения Архангельской области с 48 до 4 единиц;

снижение тяжести последствий ДТП на автомобильных дорогах общего пользования регионального значения Архангельской области (доля лиц, погибших в дорожно-транспортных происшествиях на автомобильных дорогах общего пользования регионального значения Архангельской области, на 100 пострадавших) с 9,1 до 8,4 процента.

Приложение № 1

к государственной программе

Архангельской области

"Развитие транспортной системы

Архангельской области

(2014 – 2020 годы)"

ПЕРЕЧЕНЬ

целевых показателей государственной программы Архангельской

области "Развитие транспортной системы Архангельской

области (2014 – 2020 годы)"

Ответственный исполнитель – министерство транспорта Архангельской области.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование целевого показателя | | Исполнитель | Единица измерения | Значение целевых показателей | | | | | | | |
| базовый 2013 год | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|  | I. Государственная программа Архангельской области "Развитие транспортной системы Архангельской области (2014 – 2020 годы)" | | | | | | | | | | |
| 1. Протяженность сети автомобильных дорог общего пользования на территории Архангельской области (далее – автомобильные дороги общего пользования) на 31 декабря отчетного года <\*>, в том числе: | | Министерство транспорта Архангельской области (далее – министерство транспорта)  Государственное казенное учреждение Архангельской области «Дорожное агентство «Архангельскавтодор» (далее – Архангельскавтодор) | км | - | - | 18 502,6 | 18 734,7 | 18 800,3 | 18 886,5 | 18 886,5 | 18 886,5 |
| 1.1. Автомобильных дорог общего пользования регионального значения Архангельской области (далее – региональные автомобильные дороги) \* | | Государственное казенное учреждение Архангельской области «Дорожное агентство «Архангельскавтодор» (далее – Архангельскавтодор) | км | - | - | 7 593,1 | 7607,9 | 7673,5 | 7 685,7 | 7 685,7 | 7 685,7 |
| 1.2. Автомобильных дорог общего пользования местного значения\* | | министерство транспорта | км | - | - | 10 909,5 | 11 126,8 | 11 126,8 | 11 200,8 | 11 200,8 | 11 200,8 |
| 2. Общая протяженность автомобильных дорог общего пользования, соответствующих нормативным требованиям  к транспортно-эксплуатационным показателям, на 31 декабря отчетного года\*, в том числе: | | министерство транспорта  Архангельскавтодор | км | - | - | 1234,7 | 1303,9 | 1380,9 | 1 531,4 | 1 548,7 | 2 107,8 |
| 2.1. Региональных автомобильных дорог\* | | Архангельскавтодор | км | - | - | 943,3 | 1012,5 | 1089,5 | 1 104,6 | 1 121,9 | 1 681,0 |
| 2.2. Автомобильных дорог общего пользования местного значения\* | | министерство транспорта | км | - | - | 291,4 | 291,4 | 291,4 | 426,8 | 426,8 | 426,8 |
| 3. Доля протяженности региональных автомобильных дорог, не соответствующих нормативным требованиям, в общей протяженности региональных автомобильных дорог | | Архангельскавтодор | процентов | 90,0 | 89,1 | 87,6 | 86,7 | 85,9 | 85,7 | 85,4 | 78,2 |
| 4. Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, на 31 декабря отчетного года  в том числе\*: | | министерство транспорта  Архангельскавтодор | процентов | - | - | 6,7 | 7,0 | 7,1 | 8,1 | 8,2 | 11,1 |
| 4.1. Региональных автомобильных дорог\* | | Архангельскавтодор | процентов | - | - | 12,4 | 13,3 | 14,1 | 14,3 | 14,6 | 21,8 |
| 4.2. Автомобильных дорог общего пользования местного значения <\*> | | министерство транспорта | процентов | - | - | 2,6 | 2,6 | 2,6 | 3,8 | 3,8 | 3,8 |
| 5. Количество дорожно-транспортных происшествий на сети региональных автомобильных дорог из-за сопутствующих дорожных условий на 1 тыс. автотранспортных средств | | Архангельскавтодор | единиц | 0,132 | 0,116 | 0,099 | 0,090 | 0,079 | 0,071 | 0,066 | 0,061 |
| 6. Количество перевезенных пассажиров на субсидируемых маршрутах | | министерство транспорта | тыс. человек | 3 335,0 | 3 347,0 | 3 360,0 | 3 373,0 | 2 611,6 | 2 565,1 | 2 514,2 | 2 464,5 |
| 7. Количество лиц, погибших в дорожно-транспортных происшествиях на автомобильных дорогах регионального значения | | министерство транспорта | человек | - | - | - | 71 | 69 | 67 | 65 | 63 |
| 8. Объем неотложных работ по ремонту автомобильных дорог местного значения и (или) улично-дорожной сети в целях ликвидации дефектов дорожного покрытия | | министерство транспорта | кв. м | - | - | - | 48 200 | - | - | - | - |
|  | Подпрограмма № 1 "Проведение сбалансированной государственной тарифной политики на транспорте" | | | | | | | | | | |
| 9. Доля рейсов на субсидируемых маршрутах, фактически выполненных в соответствии с расписанием при осуществлении пассажирских перевозок, в общем количестве рейсов, установленных в соответствии с расписанием | | министерство транспорта | процентов | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 10. Количество перевезенных пассажиров на субсидируемых маршрутах в том числе по видам транспорта: | | министерство транспорта | тыс. человек | 3 335,0 | 3 347,0 | 3 360,0 | 3 373,0 | 2 611,6 | 2 565,1 | 2 514,2 | 2 464,5 |
| водный | |  |  | 1 240,0 | 1 242,0 | 1 245,0 | 1 248,0 | 981,1 | 961,5 | 942,2 | 923,4 |
| воздушный | |  |  | 15,0 | 15,0 | 15,0 | 15,0 | 18,1 | 23,5 | 23,5 | 23,5 |
| железнодорожный | |  |  | 2 080,0 | 2 090,0 | 2 100,0 | 2 110,0 | 1 612,4 | 1 580,1 | 1 548,5 | 1 517,6 |
|  | Подпрограмма № 2 "Развитие общественного пассажирского транспорта и транспортной инфраструктуры Архангельской области" | | | | | | | | | | |
| 11. Количество объектов пассажирской транспортной инфраструктуры, введенных в эксплуатацию | | министерство транспорта | единиц | - | - | 3 | 1 | - | - | 2 | 1 |
| 12. Количество единиц техники, приобретенной для осуществления пассажирских перевозок на социально значимых маршрутах | | министерство транспорта | единиц | 14 | - | 2 | - | 2 | - | 22 | 22 |
| 13. Количество единиц техники, прошедшей капитальный ремонт, в сфере водного транспорта | | министерство транспорта | единиц | - | 1 | - | - | - | - | - | - |
| 14. Площадь приведенных в нормативное состояние автомобильных дорог общего пользования местного значения в муниципальном образовании "Город Архангельск" | | министерство транспорта | кв. м | - | - | 59 183 | - | 98 287 | - | - | - |
| 15. Объем неотложных работ по ремонту автомобильных дорог местного значения и (или) улично-дорожной сети в целях ликвидации дефектов дорожного покрытия | | министерство транспорта | кв. м | - | - | - | 48 200 | - | - | - | - |
| 16. Количество разработанной проектной документации по строительству транспортных развязок в муниципальном образовании «Город Архангельск» | | министерство транспорта | единиц | - | - | - | - | - | 2 | - | - |
| 17. Доля рейсов на маршрутах, фактически выполненных  в соответствии с расписанием при осуществлении пассажирских перевозок автомобильным транспортом в междугородном  и пригородном сообщении,  в общем количестве рейсов, установленных в соответствии  с расписанием | | министерство транспорта | процентов | - | - | - | - | 100 | 100 | 100 | - |
|  | Подпрограмма № 3 "Развитие и совершенствование сети автомобильных дорог общего пользования регионального значения" | | | | | | | | | | |
| 18. Протяженность построенных (реконструированных) региональных автомобильных дорог (нарастающим итогом) | | Архангельскавтодор | км | 9,6 | 18,8 | 42,6 | 57,6 | 71,3 | 71,3 | 77,6 | 337,3 |
| 19. Прирост протяженности сети региональных автомобильных дорог в результате строительства новых автомобильных дорог (ежегодно) <\*> | | Архангельскавтодор | км | 8,2 | 0,9 | 4,2 | 3,2 | 3,1 | - | - | 103,4 |
| 20. Прирост протяженности региональных автомобильных дорог, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, в результате строительства (реконструкции) автомобильных дорог (ежегодно) <\*> | | Архангельскавтодор | км | 1,4 | 17,9 | 19,6 | 11,8 | 10,6 | - | 6,3 | 156,6 |
| 21. Количество построенных капитальных мостов (нарастающим итогом) | | Архангельскавтодор | шт. | 1 | 1 | 2 | 5 | 6 | 6 | 6 | 14 |
| 22. Количество административных центров муниципальных районов Архангельской области, обеспеченных автодорожной связью с административным центром Архангельской области по автомобильным дорогам с твердым покрытием | | Архангельскавтодор | единиц | 15 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 17 |
| 23. Количество сельских населенных пунктов, соединенных автомобильными дорогами общего пользования с твердым покрытием с сетью региональных автомобильных дорог в рамках строительства (реконструкции) автомобильных дорог общего пользования (нарастающим итогом) | | Архангельскавтодор | единиц | - | 4 | 6 | 9 | 10 | 10 | 11 | 26 |
|  | Подпрограмма № 4 "Улучшение эксплуатационного состояния автомобильных дорог общего пользования регионального значения за счет ремонта, капитального ремонта и содержания" | | | | | | | | | | |
| 24. Протяженность приведенных в нормативное состояние региональных автомобильных дорог (нарастающим итогом) | | Архангельскавтодор | км | 45,1 | 56,4 | 77,0 | 143,8 | 164,3 | 174,6 | 185,6 | 485,0 |
| 25. Прирост протяженности региональных автомобильных дорог, соответствующих нормативным требованиям  к транспортно-эксплуатационным показателям, в результате капитального ремонта и ремонта (ежегодно)<\*> | | Архангельскавтодор | км | 45,1 | 56,4 | 20,6 | 66,8 | 20,5 | 10,3 | 11,0 | 299,4 |
| 26. Объем неотложных работ по ремонту и содержанию автомобильных дорог регионального значения в целях ликвидации дефектов дорожного покрытия | | Архангельскавтодор | кв. м | - | - | - | 294 691,0 | - | - | - | - |
| 27. Количество приведенных в нормативное состояние мостов (нарастающим итогом) | | Архангельскавтодор | штук | 15 | 12 | 18 | 25 | 38 | 51 | 65 | 79 |
| 28. Доля дорожно-транспортных происшествий, совершению которых сопутствовало наличие неудовлетворительных дорожных условий, в общем количестве дорожно-транспортных происшествий на региональных автомобильных дорогах | | Архангельскавтодор | процентов | 11,0 | 10,0 | 9,0 | 8,5 | 8,0 | 7,5 | 7,3 | 7,0 |
| 29. Доля протяженности региональных автомобильных дорог, на которые получены правоудостоверяющие документы, в общей протяженности региональных автомобильных дорог | | Архангельскавтодор | процентов | 6,4 | 9,4 | 10,9 | 31,4 | 38,7 | 46,1 | 53,2 | 60,5 |
| 30. Приобретение передвижных постов весового контроля (нарастающим итогом) | | министерство транспорта | штук | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
|  | Подпрограмма № 5 "Создание условий для реализации государственной программы и осуществления иных расходов" | | | | | | | | | | |
| 31. Фактическое поступление администрируемых министерством транспорта Архангельской области налоговых и неналоговых платежей к плановому показателю | | министерство транспорта | процентов | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 32. Выполнение запланированных в рамках подпрограмм государственной программы объемов дорожных работ в денежном выражении (ежегодно) | | министерство транспорта | процентов | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 33. Доля инновационных разработок, рекомендованных к внедрению, в общем количестве государственных контрактов, заключенных на разработку (адаптацию) инновационных решений в дорожном хозяйстве Архангельской области | | министерство транспорта | процентов | 50,0 | 60,0 | 70,0 | 70,0 | 85,0 | 85,0 | 90,0 | 90,0 |
| 34. Уровень исполнения объемов государственных услуг | | министерство транспорта | процентов | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 35. Количество выданных удостоверений тракториста-машиниста | | министерство транспорта | единиц | 4 900 | 5 100 | 5 200 | 4 400 | 3 000 | 3 050 | 3 100 | 3 150 |
| 36. Доля самоходных машин и прицепов, прошедших государственный технический осмотр, в общем количестве зарегистрированных самоходных машин и прицепов | | министерство транспорта | процентов | 46 | 47 | 48 | 36 | 30 | 31 | 32 | 33 |
| 37. Количество зарегистрированных самоходных машин и прицепов к ним (нарастающим итогом) | | министерство транспорта | штук | 25 400 | 25 700 | 26 000 | 25 700 | 25 950 | 26 200 | 26 450 | 26 700 |
| 38. Выполнение плана по поступлению администрируемых министерством транспорта Архангельской области платежей, подлежащих зачислению в бюджеты всех уровней бюджетной системы Российской Федерации | | министерство транспорта | тыс. рублей | 9 800 | 10 500 | 10 600 | 10 700 | 10 800 | 10 900 | 11 000 | 11 100 |
| 39. Количество государственных учреждений Архангельской области, в которых проведены работы по энергосбережению и повышению энергетической эффективности | | министерство транспорта | единиц | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 40. Количество обслуживаемого телекоммуникационного, телематического оборудования и программного обеспечения | | министерство связи и информационных технологий Архангельской области | единиц | - | - | - | 46 | 46 | 46 | 46 | - |
|  | Подпрограмма № 6 "Повышение безопасности дорожного движения в Архангельской области" | | | | | | | | | | |
| 41. Количество лиц, погибших в дорожно-транспортных происшествиях на региональных автомобильных дорогах | | министерство транспорта | человек | - | - | - | 71 | 69 | 67 | 65 | 63 |
| 42. Тяжесть последствий дорожно-транспортных происшествий на региональных автомобильных дорогах (доля лиц, погибших в дорожно-транспортных происшествиях на дорогах регионального значения, на 100 пострадавших) | | министерство транспорта | процентов | - | - | - | 9,1 | 8,9 | 8,7 | 8,6 | 8,4 |
| 43. Количество мест концентрации дорожно-транспортных происшествий на региональных автомобильных дорогах | | министерство транспорта | единиц | - | - | - | 48 | 8 | 6 | 5 | 4 |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\* Целевой показатель введен в соответствии с методическими рекомендациями министерства транспорта Российской Федерации от 18 марта 2015 года № 06-23/2903 и от 11 сентября 2015 года № НА-28/11739.

II. Порядок расчета и источники информации о значениях

целевых показателей государственной программы

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование целевых показателей государственной программы | Порядок расчета | Источники информации |
| 1 | 2 | 3 |
| 1.1. Протяженность сети региональных автомобильных дорог на 31 декабря отчетного года | строка 01 графы 13 № 1-ДГ "Сведения об автомобильных дорогах общего пользования и сооружениях на них федерального, регионального или межмуниципального значения" | федеральное статистическое наблюдение по форме № 1-ДГ "Сведения об автомобильных дорогах общего пользования и сооружениях на них федерального, регионального или межмуниципального значения" |
| 1.2. Протяженность сети автомобильных дорог общего пользования местного значения на 31 декабря отчетного года | строка 101 формы № 3-ДГ (мо) "Сведения об автомобильных дорогах общего пользования местного значения и искусственных сооружениях на них, находящихся в собственности муниципальных образований" | федеральное статистическое наблюдение по форме № 3-ДГ (мо) "Сведения об автомобильных дорогах общего пользования местного значения и искусственных сооружениях на них, находящихся в собственности муниципальных образований" |
| 2.1. Общая протяженность региональных автомобильных дорог, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, на 31 декабря отчетного года | строка 01 графы 13 – строка 89 формы № 1-ДГ "Сведения об автомобильных дорогах общего пользования и сооружениях на них федерального, регионального или межмуниципального значения" | федеральное статистическое наблюдение по форме № 1-ДГ "Сведения об автомобильных дорогах общего пользования и сооружениях на них федерального, регионального или межмуниципального значения" |
| 2.2 Общая протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, на 31 декабря отчетного года | данные строки 101 – данные строки 110 формы № 3-ДГ (мо) "Сведения об автомобильных дорогах общего пользования местного значения и искусственных сооружениях на них, находящихся в собственности муниципальных образований" | федеральное статистическое наблюдение по форме № 3-ДГ (мо) "Сведения об автомобильных дорогах общего пользования местного значения и искусственных сооружениях на них, находящихся в собственности муниципальных образований" |
| 3. Доля протяженности региональных автомобильных дорог, не соответствующих нормативным требованиям, в общей протяженности региональных автомобильных дорог | строка 90 формы № 1-ДГ "Сведения об автомобильных дорогах общего пользования и сооружениях на них федерального, регионального или межмуниципального значения" | федеральное статистическое наблюдение по форме № 1-ДГ "Сведения об автомобильных дорогах общего пользования и сооружениях на них федерального, регионального или межмуниципального значения" |
| 3.1.1. Доля протяженности региональных автомобильных дорог общего пользования, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, на 31 декабря отчетного года | 100 – строка 90 формы № 1-ДГ "Сведения об автомобильных дорогах общего пользования и сооружениях на них федерального, регионального или межмуниципального значения" | федеральное статистическое наблюдение по форме № 1-ДГ "Сведения об автомобильных дорогах общего пользования и сооружениях на них федерального, регионального или межмуниципального значения" |
| 3.1.2. Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, на 31 декабря отчетного года | отношение общей протяженности автомобильных дорог местного значения общего пользования, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, к протяженности сети автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории Архангельской области | федеральное статистическое наблюдение по форме № 3-ДГ (мо) "Сведения об автомобильных дорогах общего пользования местного значения и искусственных сооружениях на них, находящихся в собственности муниципальных образований" |
| 4. Количество дорожно-транспортных происшествий на сети региональных автомобильных дорог из-за сопутствующих дорожных условий на 1 тыс. автотранспортных средств | количество дорожно-транспортных происшествий с сопутствующими дорожными условиями на региональных автомобильных дорогах, единиц/ количество автотранспортных средств в Архангельской области (без учета прицепов и полуприцепов), тыс. единиц | ведомственная отчетность Управления Государственной инспекции безопасности дорожного движения Управления Министерства внутренних дел Российской Федерации по Архангельской области |
| 5. Количество перевезенных пассажиров на субсидируемых маршрутах | количество пассажиров, перевезенных на маршрутах, в отношении которых организациям-перевозчикам предоставляются субсидии из областного бюджета на конец отчетного периода, тыс. единиц | данные организаций, осуществляющих транспортные перевозки на субсидируемых маршрутах; данные мониторинга, осуществляемого министерством транспорта Архангельской области |
| 5.1 Число лиц, погибших в дорожно-транспортных происшествиях на региональных автомобильных дорогах, человек | Кл – число лиц, погибших в дорожно-транспортных происшествиях на дорогах регионального значения | статистическая отчетность УМВД России по Архангельской области и министерства здравоохранения Архангельской области |

Приложение № 2

к государственной программе

Архангельской области

"Развитие транспортной системы

Архангельской области

(2014 – 2020 годы)"

ПЕРЕЧЕНЬ

мероприятий государственной программы Архангельской области

"Развитие транспортной системы Архангельской области

(2014 – 2020 годы)"

Ответственный исполнитель – министерство транспорта Архангельской области.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнители | Источник финансирования | Объем финансирования, тыс. руб. | | | | | | | | Показатели результата реализации мероприятия по годам | Связь с целевыми показателями государственной программы (подпрограммы) |
| всего | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I. Подпрограмма № 1 «Проведение сбалансированной государственной тарифной политики на транспорте» | | | | | | | | | | | |  |
| Цель подпрограммы № 1 – проведение сбалансированной государственной политики, направленной на выравнивание условий деятельности хозяйствующих субъектов в экономике Архангельской области | | | | | | | | | | | |  |
| Задача № 1 – обеспечение перевозок пассажиров на социально значимых маршрутах в пригородном и межмуниципальном сообщении на территории Архангельской области | | | | | | | | | | | |  |
| 1.1. Организация осуществления перевозок пассажиров и багажа воздушным транспортом | министерство транспорта | итого | 690 727,3 | 71 616,7 | 58 037,1 | 80 899,9 | 80 899,9 | 169 903,4 | 112 271,3 | 117 099,0 | количество перевезенных пассажиров к 2020 году на субсидируемых маршрутах – 23,5 тыс. человек в год | пункты 6, 9  и абзац 3  пункта 10 раздела I приложения № 1 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - | - | - |
| областной бюджет | 690 727,3 | 71 616,7 | 58 037,1 | 80 899,9 | 80 899,9 | 169 903,4 | 112 271,3 | 117 099,0 |
| бюджеты муниципальных образований | - | - | - | - | - | - | - | - |
| внебюджетные средства | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.2. Организация осуществления перевозок пассажиров и багажа водным транспортом | министерство транспорта | итого | 682 174,0 | 82 086,6 | 87 188,7 | 98 881,8 | 96 794,5 | 116 043,9 | 98 472,1 | 102 706,4 | количество перевезенных пассажиров к 2020 году на субсидируемых маршрутах - 923,4 тыс. человек в год | пункты 6, 9  и абзац 2  пункта 10 раздела I приложения № 1 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - | - | - |
| областной бюджет | 682 174,0 | 82 086,6 | 87 188,7 | 98 881,8 | 96 794,5 | 116 043,9 | 98 472,1 | 102 706,4 |
| бюджеты муниципальных образований | - | - | - | - | - | - | - | - |
| внебюджетные средства | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.3. Организация осуществления перевозок пассажиров и багажа железнодорожным транспортом | министерство транспорта | итого | 1 424 354,8 | 175 306,6 | 285 922,7 | 303 963,9 | 214 937,8 | 206 795,1 | 116 215,7 | 121 213,0 | количество перевезенных пассажиров к 2020 году на субсидируемых маршрутах - 1517,6 тыс. человек в год | пункты 6, 9 и абзац 4 пункта 10 раздела I приложения № 1 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - | - | - |
| областной бюджет | 1 424 354,8 | 175 306,6 | 285 922,7 | 303 963,9 | 214 937,8 | 206 795,1 | 116 215,7 | 121 213,0 |
| бюджеты муниципальных образований | - | - | - | - | - | - | - | - |
| внебюджетные средства | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.4. Организация осуществления перевозок участников и инвалидов Великой Отечественной войны, а также сопровождающих их лиц в межмуниципальном и пригородном сообщении по территории Архангельской области в период проведения мероприятий, связанных с празднованием 70-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941 - 1945 годов | министерство транспорта | итого | 21,4 | - | 21,4 | - | - | - | - | - | возмещение организациям транспорта недополученных доходов в связи с обеспечением бесплатного проезда участников и инвалидов Великой Отечественной войны, а также сопровождающих их лиц в период празднования 70-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941 - 1945 годов |  |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
| областной бюджет | 21,4 | - | 21,4 | - | - | - | - | - |  |
| бюджеты муниципальных образований | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
| внебюджетные средства | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
| Задача № 2 - обеспечение исполнения полномочий Архангельской области по транспортному обслуживанию на территории Ненецкого автономного округа | | | | | | | | | | | |  |
| 2.1. Организация транспортного обслуживания населения на территории Ненецкого автономного округа | министерство транспорта | итого | 103 815,9 | 103 815,9 | - | - | - | - | - | - | финансовое обеспечение исполнения органами государственной власти Ненецкого автономного округа на территории Ненецкого автономного округа полномочия в соответствии с областным законом от 4 июня 2013 года № 476-31-ОЗ |  |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
| областной бюджет | 103 815,9 | 103 815,9 | - | - | - | - | - | - |  |
| бюджеты муниципальных образований | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
| внебюджетные средства | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
| Всего по подпрограмме № 1 | | итого | 2 901 093,4 | 432 825,8 | 431 169,9 | 483 745,6 | 392 632,2 | 492 742,4 | 326 959,1 | 341 018,4 |  |  |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - | - | - |  |  |
| областной бюджет | 2 901 093,4 | 432 825,8 | 431 169,9 | 483 745,6 | 392 632,2 | 492 742,4 | 326 959,1 | 341 018,4 |  |  |
| бюджеты муниципальных образований | - | - | - | - | - | - | - | - |  |  |
| внебюджетные средства | - | - | - | - | - | - | - | - |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| II. Подпрограмма № 2 «Развитие общественного пассажирского транспорта и транспортной инфраструктуры Архангельской области» | | | | | | | | | | | |  |
| Цель подпрограммы № 2 - создание в Архангельской области эффективной пассажирской транспортной системы, отвечающей современным потребностям общества и перспективам развития Архангельской области | | | | | | | | | | | |  |
| Задача № 1 - создание пассажирской транспортной инфраструктуры, обеспечивающей безопасность и высокое качество пассажирских перевозок | | | | | | | | | | | |  |
| 1.2. Проектирование и строительство (приобретение) причальных сооружений для остановочных пунктов речных линий на территории муниципальных образований Архангельской области | министерство транспорта | итого | 21 000,0 | - | - | - | - | - | 14 000,0 | 7 000,0 | улучшение качества обслуживания пассажиров; соблюдение требований правил перевозки пассажиров; повышение безопасности посадки - высадки пассажиров; введение в эксплуатацию 3 плавпричалов | пункт 11  раздела I приложения № 1 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - | - | - |
| областной бюджет | 19 950,0 | - | - | - | - | - | 13 300,0 | 6 650,0 |
| бюджеты муниципальных образований | 1 050,0 | - | - | - | - | - | 700,0 | 350,0 |
| внебюджетные средства | - | - | - | - | - | - | 14 000,0 | 7 000,0 |
| 1.3. Ремонт асфальтобетонного покрытия площади железнодорожного вокзала г. Котласа | министерство транспорта | итого | 19 975,1 | 19 975,1 | - | - | - | - | - | - | завершение в 2014 году ремонта асфальтобетонного покрытия площади железнодорожного вокзала Котлас - Южный |  |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
| областной бюджет | 16 000,0 | 16 000,0 | - | - | - | - | - | - |  |
| бюджеты муниципальных образований | 3 975,1 | 3 975,1 | - | - | - | - | - | - |  |
| внебюджетные средства | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
| 1.4. Ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения в муниципальном образовании «Город Архангельск» | министерство транспорта | итого | 253 663,1 | - | 101 067,8 | - | 152 595,3 | - | - | - | площадь отремонтированных автомобильных дорог общего пользования: в 2015 году - 59 183 кв. м, в 2017 году - 98 287 кв. м | пункт 14 раздела I приложения № 1 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - | - | - |
| областной бюджет | 232 670,0 |  | 100 670,0 | - | 132 000,0 | - | - | - |
| бюджеты муниципальных образований | 20 993,1 |  | 397,8 | - | 20 595,3 | - | - | - |
| внебюджетные средства | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.5. Содержание и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в муниципальном образовании «Северодвинск» | министерство транспорта | итого | 31 853,4 | - | 31 853,4 | - | - | - | - | - | восстановление верхних изношенных слоев асфальтобетонного покрытия автомобильных дорог общего пользования местного значения площадью 31 752 кв. м |  |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
| областной бюджет | 31 603,4 | - | 31 603,4 | - | - | - | - | - |  |
| бюджеты муниципальных образований | 250,0 | - | 250,0 | - | - | - | - | - |  |
| внебюджетные средства | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
| 1.6. Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в муниципальных районах и городских округах Архангельской области | министерство транспорта | итого | 424 011,4 | - | 10 500,0 | 333 400,0 | 80 111,4 | - | - | - | выполнение работ по ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения: в 2015 году - не менее чем в двух муниципальных образованиях Архангельской области; в 2016 году - не менее чем в восьми муниципальных образованиях Архангельской области; в 2017 году - не менее чем в четырех муниципальных образованиях Архангельской области | пункты 1.2, 2.2, 4.2 раздела I приложения № 1 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - | - | - |
| областной бюджет | 408 400,0 | - | 10 000,0 | 333 400,0 | 65 000,0 | - | - | - |
| бюджеты муниципальных образований | 15 611,4 | - | 500,0 | - | 15 111,4 | - | - | - |
| внебюджетные средства | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.7. Содержание и ремонт инфраструктуры узкоколейной железной дороги пос. Авнюгский - пос. Поперечка в муниципальном образовании «Верхнетоемский муниципальный район» | министерство транспорта | итого | 10 347,5 | - | 3 264,9 | 3 264,9 | - | 1 223,0 | 1 271,9 | 1 322,8 | содержание и ремонт отдельных участков железнодорожного пути и искусственных сооружений согласно локальной смете | пункт 11 раздела I приложения № 1 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - | - | - |
| областной бюджет | 9 639,1 | - | 3 101,6 | 3 101,6 | - | 1 100,7 | 1 144,7 | 1 190,5 |
| бюджеты муниципальных образований | 708,4 | - | 163,3 | 163,3 | - | 122,3 | 127,2 | 132,3 |
| внебюджетные средства | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.8. Мероприятия по решению неотложных задач по приведению в нормативное состояние автомобильных дорог общего пользования местного значения муниципального образования «Город Архангельск» на основании решения Правительства Российской Федерации путем проведения работ в рамках их ремонта | министерство транспорта | итого | 100 000,0 | - | - | 100 000,0 | - | - | - | - | объем неотложных работ по ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения и (или) улично-дорожной сети в целях ликвидации дефектов дорожного покрытия - 48 200 кв. м | пункты 8, 15 раздела I приложения № 1 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет | 100 000,0 | - | - | 100 000,0 | - | - | - | - |
| областной бюджет | - | - | - | - | - | - | - | - |
| бюджеты муниципальных образований | - | - | - | - | - | - | - | - |
| внебюджетные средства | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.9. Развитие аэропортовой инфраструктуры на территории Архангельской области | министерство транспорта | итого | 9 063,8 | - | - | 9 063,8 | - | - | - | - | возмещение части затрат, связанных с развитием аэропортовой инфраструктуры на территории Архангельской области, не менее одной организации | пункт 6 раздела I приложения № 1 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - | - | - |
| областной бюджет | 9 063,8 | - | - | 9 063,8 | - | - | - | - |
| бюджеты муниципальных образований | - | - | - | - | - | - | - | - |
| внебюджетные средства | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.10. Проектирование и строительство транспортных развязок в муниципальном образовании «Город Архангельск» | министерство транспорта | итого | 66 478,0 | - | - | - | 35 600,0 | 30 878,0 | - | - | разработка проектной документации и получение положительного заключения государственной экспертизы проектной документации по двум транспортным развязкам | пункт 16 раздела I приложения № 1 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - | - | - |
| областной бюджет | 63 334,1 | - | - | - | 34 000,0 | 29 334,1 | - | - |
| бюджеты муниципальных образований | 3 143,9 | - | - | - | 1 600,0 | 1 543,9 | - | - |
| внебюджетные средства | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Задача № 2 - обновление пассажирского транспорта и обеспечение устойчивой, безопасной работы транспортных средств | | | | | | | | | | | |  |
| 2.1. Приобретение автобусов для осуществления регулярных пассажирских перевозок на территории Архангельской области | министерство транспорта | итого | 60 000,0 | - | - | - | - | - | 30 000,0 | 30 000,0 | повышение качества обслуживания пассажиров; соблюдение требований правил перевозки пассажиров; расширение зон транспортного обслуживания;  повышение безопасности пассажирских перевозок; приобретение 40 единиц техники | пункт 12 раздела I приложения № 1 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - | - | - |
| областной бюджет | 30 000,0 | - | - | - | - | - | 15 000,0 | 15 000,0 |
| бюджеты муниципальных образований | 30 000,0 | - | - | - | - | - | 15 000,0 | 15 000,0 |
| внебюджетные средства | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2.2. Строительство (приобретение) речных судов для осуществления грузопассажирских перевозок на территории Архангельской области,  в том числе: | министерство транспорта | итого | 1 346 985,0 | 5 000,0 | 5 985,0 | - | 157 500,0 | 157 500,0 | 526 000,0 | 495 000,0 | улучшение качества обслуживания пассажиров; соблюдение требований правил перевозки пассажиров; повышение безопасности пассажирских перевозок; приобретение  6 единиц техники | пункт 12 раздела I приложения № 1 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - | - | - |
| областной бюджет | 1 279 300,0 | 5 000,0 | 5 700,0 | - | 150 000,0 | 150 000,0 | 499 300,0 | 469 300,0 |
| бюджеты муниципальных образований | 67 685,0 | - | 285,0 | - | 7 500,0 | 7 500,0 | 26 700,0 | 25 700,0 |
| внебюджетные средства | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2.2.1. Приобретение речных судов по договорам лизинга | министерство транспорта | итого | 586 000,0 | 5 000,0 | - | - | 157 500,0 | 157 500,0 | 165 000,0 | 101 000,0 | улучшение качества обслуживания пассажиров; соблюдение требований правил перевозки пассажиров; повышение безопасности пассажирских перевозок; приобретение  2 единиц техники | пункт 12 раздела I приложения № 1 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - | - | - |
| областной бюджет | 556 000,0 | 5 000,0 | - | - | 150 000,0 | 150 000,0 | 156 000,0 | 95 000,0 |
| бюджеты муниципальных образований | 30 000,0 | - | - | - | 7 500,0 | 7 500,0 | 9 000,0 | 6 000,0 |
| внебюджетные средства | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2.2.2. Строительство грузопассажирского парома пассажиро-вместимостью  200 человек (класс Речного регистра – лед 40) для работы на городских переправах  г. Архангельска  в дельте реки Северная Двина | министерство транспорта | итого | 487 000,0 | - | - | - | - | - | 227 000,0 | 260 000,0 | улучшение качества обслуживания пассажиров; соблюдение требований правил перевозки пассажиров; повышение безопасности пассажирских перевозок; приобретение  1 единиц техники | пункт 12 раздела I приложения № 1 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - | - | - |
| областной бюджет | 463 000,0 | - | - | - | - | - | 216 000,0 | 247 000,0 |
| бюджеты муниципальных образований | 24 000,0 | - | - | - | - | - | 11 000,0 | 13 000,0 |
| внебюджетные средства | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2.2.3. Строительство грузопассажирского парома пассажиро-вместимостью  50 пассажиров (класс Речного регистра – лед 20) для работы на переправах Архангельской области | министерство транспорта | итого | 268 000,0 | - | - | - | - | - | 134 000,0 | 134 000,0 | улучшение качества обслуживания пассажиров; соблюдение требований правил перевозки пассажиров; повышение безопасности пассажирских перевозок; приобретение 2 единиц техники | пункт 12 раздела I приложения № 1 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - | - | - |
| областной бюджет | 254 600,0 | - | - | - | - | - | 127 300,0 | 127 300,0 |
| бюджеты муниципальных образований | 13 400,0 | - | - | - | - | - | 6 700,0 | 6 700,0 |
| внебюджетные средства | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2.2.4. Строительство моторной лодки для организации регулярных пассажирских перевозок | министерство транспорта | итого | - | - | - | - | - | - | - | - | улучшение качества обслуживания пассажиров; соблюдение требований правил перевозки пассажиров; повышение безопасности пассажирских перевозок | пункт 12 раздела I приложения № 1 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - | - | - |
| областной бюджет | - | - | - | - | - | - | - | - |
| бюджеты муниципальных образований | - | - | - | - | - | - | - | - |
| внебюджетные средства | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2.3. Строительство морского судна для осуществления пассажирских перевозок по Белому морю и на Соловецкие острова | министерство транспорта | итого | 680 000,0 | - | - | - | - | - | 250 000,0 | 430 000,0 | улучшение качества обслуживания пассажиров; повышение безопасности морских пассажирских перевозок; ввод судна в эксплуатацию в 2020 году | пункт 12 раздела I приложения № 1 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - | - | - |
| областной бюджет | 680 000,0 | - | - | - | - | - | 250 000,0 | 430 000,0 |
| бюджеты муниципальных образований | - | - | - | - | - | - | - | - |
| внебюджетные средства | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2.4. Проведение капитального ремонта самоходного парома «СП-17» в муниципальном образовании «Виноградовский муниципальный район» | министерство транспорта | итого | 13 746,5 | 13 746,5 | - | - | - | - | - | - | организация речной переправы через реку Северную Двину в поселке Березник муниципального образования «Виноградовский муниципальный район» |  |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - | - | - |
| областной бюджет | 10 006,3 | 10 006,3 | - | - | - | - | - | - |
| бюджеты муниципальных образований | 3 740,2 | 3 740,2 | - | - | - | - | - | - |
| внебюджетные средства | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2.5. Проведение капитального ремонта теплохода «Мечта» с баржей «80» в муниципальном образовании «Холмогорский муниципальный район» | министерство транспорта | итого | 5 000,0 | 5 000,0 | - | - | - | - | - | - | организация работы теплохода на паромной переправе «Ухтострово – Матеры» Холмогорского района |  |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - | - | - |
| областной бюджет | 3 000,0 | 3 000,0 | - | - | - | - | - | - |
| бюджеты муниципальных образований | 2 000,0 | 2 000,0 | - | - | - | - | - | - |
| внебюджетные средства | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2.6. Приобретение речных судов для осуществления грузопассажирских перевозок на территории Архангельской области по договорам лизинга | министерство транспорта | итого | 70 000,0 | - | 70 000,0 | - | - | - | - | - | улучшение качества обслуживания пассажиров; соблюдение требований правил перевозки пассажиров; повышение безопасности пассажирских перевозок; приобретение 2 единиц техники | пункт 12 раздела I приложения № 1 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - | - | - |
| областной бюджет | 70 000,0 | - | 70 000,0 | - | - | - | - | - |
| бюджеты муниципальных образований | - | - | - | - | - | - | - | - |
| внебюджетные средства | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2.7. Организация перевозок пассажиров автомобильным транспортом в междугородном и пригородном сообщении | министерство транспорта | итого | 8 802,9 | - | - | - | 2 491,5 | 2 091,0 | 4 020,0 | 200,4 | улучшение качества обслуживания пассажиров; соблюдение требований правил перевозки пассажиров; повышение безопасности пассажирских перевозок | пункт 17  раздела I приложения № 1 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - | - | - |
| областной бюджет | 8 802,9 | - | - | - | 2 491,5 | 2 091,0 | 4 020,0 | 200,4 |
| бюджеты муниципальных образований | - | - | - | - | - | - | - | - |
| внебюджетные средства | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Всего по подпрограмме № 2 | | итого | 3 120 926,7 | 43 721,6 | 222 671,1 | 445 728,7 | 428 298,2 | 191 692,0 | 825 291,9 | 963 523,2 |  |  |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет | 100 000,0 | - | - | 100 000,0 | - | - | - | - |  |
| областной бюджет | 2 871 769,6 | 34 006,3 | 221 075,0 | 345 565,4 | 383 491,5 | 182 525,8 | 782 764,7 | 922 340,9 |  |
| бюджеты муниципальных образований | 149 157,1 | 9 715,3 | 1 596,1 | 163,3 | 44 806,7 | 9 166,2 | 42 527,2 | 41 182,3 |  |
| внебюджетные средства | - | - | - | - | - | - | - | - |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| III. Подпрограмма № 3 «Развитие и совершенствование сети автомобильных дорог общего пользования регионального значения» | | | | | | | | | | | |  |
| Цель подпрограммы № 3 – развитие и совершенствование сети автомобильных дорог общего пользования регионального значения | | | | | | | | | | | |  |
| Задача № 1 – обеспечение автотранспортной связи административного центра Архангельской области с административными центрами муниципальных районов Архангельской области по автомобильным дорогам с твердым покрытием | | | | | | | | | | | | |
| 1.1. Строительство автомобильной дороги Заболотье – Сольвычегодск – Яренск на участке Фоминская – Слободчиково | государственное казенное учреждение Архангельской области «Дорожное агентство «Архангельск-  автодор»  (далее – Архангельск-  автодор) | итого | 406 993,5 | - | - | - | - | - | - | 406 993,5 | срок реализации  проекта – 2020 год;  ввод в 2020 году – 7,4 км, в том числе  50,0 п. м мостов | пункты 1.1, 2.1, 3, 4.1, 18, 19, 22 раздела I приложения № 1 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет | 406 993,5 | - | - | - | - | - | - | 406 993,5 |
| областной бюджет | - | - | - | - | - | - | - | - |
| бюджеты муниципальных образований | - | - | - | - | - | - | - | - |
| внебюджетные средства | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.2. Строительство автомобильной дороги Архангельск  (от дер. Рикасиха) – Онега, участок «19 ветка Хайнозерской дороги» | Архангельск-  автодор | итого | 154 943,6 | 154 943,6 | - | - | - | - | - | - | срок реализации проекта – 2014 год; ввод в 2014 году – 8,3 км | пункты 1.1, 2.1, 3, 4.1, 18, 19 раздела I приложения № 1 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - | - | - |
| областной бюджет | 154 943,6 | 154 943,6 | - | - | - | - | - | - |
| бюджеты муниципальных образований | - | - | - | - | - | - | - | - |
| внебюджетные средства | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.3. Строительство автомобильной дороги Архангельск (от дер. Рикасиха) –Онега на участке Тамица – Кянда | Архангельск-  автодор | итого | 346 923,9 | - | - | - | - | - | - | 346 923,9 | срок реализации проекта – 2020 – 2022 годы;  ввод в 2021 году – 10,2 км, в том числе 77,8 п. м мостов;  ввод в 2022 году – 11,9 км, в том числе 101,4 п. м мостов | пункты 1.1, 2.1, 3, 4.1, 18, 19 раздела I приложения № 1 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет | 15 536,9 | - | - | - | - | - | - | 15 536,9 |
| областной бюджет | 331 387,0 | - | - | - | - | - | - | 331 387,0 |
| бюджеты муниципальных образований | - | - | - | - | - | - | - | - |
| внебюджетные средства | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.4. Строительство мостового перехода через реку Олма на автомобильной дороге Архангельск - Белогорский – Пинега – Кимжа – Мезень | Архангельск-  автодор | итого | 77 642,9 | 55 985,7 | 21 657,2 | - | - | - | - | - | срок реализации проекта - 2014 - 2015 годы;  ввод в 2015 году - 1,7 км, в том числе 41,5 п. м мостов | пункты 1.1, 2.1, 3, 4.1, 18, 19, 21 раздела I приложения № 1 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - | - | - |
| областной бюджет | 77 642,9 | 55 985,7 | 21 657,2 | - | - | - | - | - |
| бюджеты муниципальных образований | - | - | - | - | - | - | - | - |
| внебюджетные средства | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.5. Строительство мостового перехода через реку Чуплега на автомобильной дороге Архангельск – Белогорский – Пинега – Кимжа – Мезень, км 130+269 | Архангельск-  автодор | итого | 4 899,5 | 4 899,5 | - | - | - | - | - | - | срок реализации проекта – 2014 год;  ввод в 2014 году – 0,3 км, в том числе 36,6 п. м мостов | пункты 1.1, 2.1, 3, 4.1, 18, 19, 21 раздела I приложения № 1 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - | - | - |
| областной бюджет | 4 899,5 | 4 899,5 | - | - | - | - | - | - |
| бюджеты муниципальных образований | - | - | - | - | - | - | - | - |
| внебюджетные средства | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.6. Строительство автомобильной дороги Паленьга – Светлый на участке Паленьга – река Пинега | Архангельск-  автодор | итого | 90 991,1 | - | - | - | - | - | - | 90 991,1 | срок реализации проекта – 2020 год; ввод в 2020 году – 2,5 км | пункты 1.1, 2.1, 3, 4.1, 18, 19 раздела I приложения № 1 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет | 86 087,7 | - | - | - | - | - | - | 86 087,7 |
| областной бюджет | 4 903,4 | - | - | - | - | - | - | 4 903,4 |
| бюджеты муниципальных образований | - | - | - | - | - | - | - | - |
| внебюджетные средства | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.7. Строительство автомобильной дороги Паленьга – Светлый на участке река Пинега – Светлый | Архангельск-  автодор | итого | 27 208,2 | - | - | - | - | - | - | 27 208,2 | срок реализации проекта – 2020 – 2022 годы;  ввод в 2022 году – 30,0 км | пункты 1.1, 2.1, 3, 4.1, 18, 19 раздела I приложения № 1 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - | - | - |
| областной бюджет | 27 208,2 | - | - | - | - | - | - | 27 208,2 |
| бюджеты муниципальных образований | - | - | - | - | - | - | - | - |
| внебюджетные средства | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.8. Строительство (реконструкция) автомобильной дороги Земцово – Сылога – Светлый | Архангельск-  автодор | итого | 312 143,2 | - | - | - | - | - | - | 2 312 143,2 | срок реализации проекта – 2020 – 2021 годы;  ввод в 2020 году – 71,4 км;  ввод в 2021 году – 4,4 км, в том числе 50,0 п. м мостов | пункты 1.1, 2.1, 3, 4.1, 18, 19, 20, 21 раздела I приложения № 1 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет | 100 819,4 | - | - | - | - | - | - | 100 819,4 |
| областной бюджет | 2 211 323,8 | - | - | - | - | - | - | 2 211 323,8 |
| бюджеты муниципальных образований | - | - | - | - | - | - | - | - |
| внебюджетные средства | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.9. Реконструкция автомобильной дороги Ясный – Русковера | Архангельск-  автодор | итого | 151 481,0 | - | - | - | - | - | - | 151 481,0 | срок реализации проекта – 2020 – 2021 годы;  ввод в 2021 году – 8,5 км | пункты 1.1, 2.1, 3, 4.1, 18, 20 раздела I приложения № 1 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет | 13 740,7 | - | - | - | - | - | - | 13 740,7 |
| областной бюджет | 137 740,3 | - | - | - | - | - | - | 137 740,3 |
| бюджеты муниципальных образований | - | - | - | - | - | - | - | - |
| внебюджетные средства | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.10. Строительство автомобильной дороги Карпогоры – Веегора – Лешуконское | Архангельск-  автодор | итого | 1 192 857,9 | - | - | - | - | - | - | 1 192 857,9 | срок реализации проекта – 2020 – 2022 годы;  ввод в 2020 году – 26,4 км, в том числе 125,8 п. м мостов; ввод в 2021 году – 17,0 км;  ввод в 2022 году – 89,1 км, в том числе 73,1 п. м мостов | пункты 1.1, 2.1, 3, 4.1, 18, 19, 21 раздела I приложения № 1 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - | - | - |
| областной бюджет | 1 192 857,9 | - | - | - | - | - | - | 1 192 857,9 |
| бюджеты муниципальных образований | - | - | - | - | - | - | - | - |
| внебюджетные средства | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Задача № 2 – обеспечение нормативных условий для движения транзитного транспорта по территории Архангельской области в направлении Северного автодорожного коридора и приграничных к Архангельской области субъектов Российской Федерации | | | | | | | | | | | | |
| 2.1. Реконструкция автомобильной дороги Ильинск – Вилегодск, км 11 – км 25 | Архангельск-  автодор | итого | 451 154,4 | 204 686,9 | 246 467,5 | - | - | - | - | - | срок реализации проекта – 2014 – 2015 годы; ввод в 2014 году – 7,5 км; ввод в 2015 году – 5,9 км | пункты 1.1, 2.1, 3, 4.1, 18, 20 раздела I приложения № 1 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет | 222 311,6 | - | 222 311,6 | - | - | - | - | - |
| областной бюджет | 228 842,8 | 204 686,9 | 24 155,9 | - | - | - | - | - |
| бюджеты муниципальных образований | - | - | - | - | - | - | - | - |
| внебюджетные средства | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2.2. Разработка проектной документации и строительство автомобильной дороги Котлас – Коряжма, км 0 – км 41 | Архангельск-  автодор | итого | 329 271,1 | - | 11 149,7 | 84 523,5 | 163 151,1 | - | - | 70 446,8 | срок реализации проекта – 2015 – 2020 годы;  ввод в 2017 году – 1,7 км;  в 2020 году – выпуск проектной документации по объекту | пункты 1.1, 2.1, 3, 4.1, 18, 19  раздела I приложения № 1 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет | 90 148,8 | - | 5 923,5 | 84 225,3 |  | - | - | - |
| областной бюджет | 239 122,3 | - | 5 226,2 | 298,2 | 163 151,1 | - | - | 70 446,8 |
| бюджеты муниципальных образований | - | - | - | - | - | - | - | - |
| внебюджетные средства | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2.3. Строительство автомобильной дороги Усть-Вага – Ядриха на участке км 200 – км 215 | Архангельск-  автодор | итого | 1 237 311,2 | - | 14 054,4 | - | - | - | - | 1 223 256,8 | срок реализации проекта –  2015 – 2020 годы;  ввод в 2020 году – 14,2 км | пункты 1.1, 2.1, 3, 4.1, 18, 19 раздела I приложения № 1 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет | 1 237 311,2 | - | 14 054,4 | - | - | - | - | 1 223 256,8 |
| областной бюджет | - | - | - | - | - | - | - | - |
| бюджеты муниципальных образований | - | - | - | - | - | - | - | - |
| внебюджетные средства | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2.4. Реконструкция автомобильной дороги Коноша – Вожега на участке Коноша – Ерцево | Архангельск-  автодор | итого | 11 411,3 | - | - | - | - | - | - | 11 411,3 | срок реализации проекта – 2020 – 2022 годы;  ввод в 2022 году – 11,0 км | пункты 1.1, 2.1, 3, 4.1, 18, 20 раздела I приложения № 1 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет | 11 411,3 | - | - | - | - | - | - | 11 411,3 |
| областной бюджет | - | - | - | - | - | - | - | - |
| бюджеты муниципальных образований | - | - | - | - | - | - | - | - |
| внебюджетные средства | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Задача № 3 – приведение в нормативное состояние автомобильной дороги Архангельск (от пос. Брин-Наволок) – Каргополь – Вытегра (до с. Прокшино) в рамках реализации поручений Президента Российской Федерации и Правительства Российской Федерации (реализация крупных особо важных для социально-экономического развития Российской Федерации проектов дорожного строительства) | | | | | | | | | | | | |
| 3.1. Строительство транспортной развязки в одном уровне на 168 км автомобильной дороги Архангельск (от пос. Брин-Наволок) – Каргополь – Вытегра (до с. Прокшино) | Архангельск-  автодор | итого | 80 233,5 | 80 233,5 | - | - | - | - | - | - | срок реализации проекта – 2014 год; ввод в 2014 году – 2,7 км | пункты 1.1, 2.1, 3, 4.1, 18, 19 раздела I приложения № 1 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - | - | - |
| областной бюджет | 80 233,5 | 80 233,5 | - | - | - | - | - | - |
| бюджеты муниципальных образований | - | - | - | - | - | - | - | - |
| внебюджетные средства | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3.2. Строительство автомобильной дороги Архангельск (от пос. Брин-Наволок) – Каргополь – Вытегра (до с. Прокшино) на участке км 111 – км 122 | Архангельск-  автодор | итого | 461 810,0 | 4 315,9 | 457 494,1 | - | - | - | - | - | срок реализации проекта – 2014 – 2015 годы;  ввод в 2015 году – 12,0 км | пункты 1.1, 2.1, 3, 4.1, 18, 19 раздела I приложения № 1 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет | 457 494,1 | - | 457 494,1 | - | - | - | - | - |
| областной бюджет | 4 315,9 | 4 315,9 | - | - | - | - | - | - |
| бюджеты муниципальных образований | - | - | - | - | - | - | - | - |
| внебюджетные средства | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3.3. Строительство автомобильной дороги Архангельск (от пос. Брин-Наволок) – Каргополь - Вытегра (до с. Прокшино) на участке км 124 – км 132 с путепроводом на ст. Емца | Архангельск-  автодор | итого | 719 249,7 | - | - | 342,0 | - | - | - | 718 907,7 | срок реализации проекта – 2016 – 2020 годы;  ввод в 2020 году – 7,3 км, в том числе 106,3 п. м мостов | пункты 1.1, 2.1, 3, 4.1, 18, 19 раздела I приложения № 1 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет | 719 067,7 | - | - | 160,0 | - | - | - | 718 907,7 |
| областной бюджет | 182,0 | - | - | 182,0 | - | - | - | - |
| бюджеты муниципальных образований | - | - | - | - | - | - | - | - |
| внебюджетные средства | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3.4. Реконструкция автомобильной дороги Архангельск (от пос. Брин-Наволок) – Каргополь - Вытегра (до с. Прокшино) на участке Сухое – Самодед | Архангельск-  автодор | итого | 756 235,5 | - | 150 458,1 | 605 777,4 | - | - | - | - | срок реализации проекта – 2015 – 2016 годы;  ввод в 2016 году – 11,8 км, в том числе 11,5 п. м мостов | пункты 1.1, 2.1, 3, 4.1, 18, 20, 21 раздела I приложения № 1 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет | 716 979,3 | - | 150 458,1 | 566 521,2 | - | - | - | - |
| областной бюджет | 39 256,2 | - | - | 39 256,2 | - | - | - | - |
| бюджеты муниципальных образований | - | - | - | - | - | - | - | - |
| внебюджетные средства | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3.5. Реконструкция автомобильной дороги Архангельск (от пос. Брин-Наволок) – Каргополь – Вытегра (до с. Прокшино) на участке Самодед – Кяма | Архангельск-  автодор | итого | 615 948,2 | - | - | 517,0 | 194,4 | - | - | 615 236,8 | срок реализации проекта – 2016 – 2020 годы; ввод в 2020 году – 7,1 км, в том числе 59,8 п. м мостов | пункты 1.1, 2.1, 3, 4.1, 18, 20, 21 раздела I приложения № 1 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет | 615 436,8 | - | - | 200,0 | - | - | - | 615 236,8 |
| областной бюджет | 511,4 | - | - | 317,0 | 194,4 | - | - | - |
| бюджеты муниципальных образований | - | - | - | - | - | - | - | - |
| внебюджетные средства | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3.6. Реконструкция автомобильной дороги Архангельск (от пос. Брин-Наволок) – Каргополь – Вытегра (до с. Прокшино) на участке Войбора – км 124 | Архангельск-  автодор | итого | 449 903,3 | - | - | 149 478,8 | 300 424,5 | - | - | - | срок реализации проекта – 2016 – 2017 годы; ввод в 2017 году – 10,6 км | пункты 1.1, 2.1, 3, 4.1, 18, 20 раздела I приложения № 1 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет | 449 903,3 | - | - | 149 478,8 | 300 424,5 | - | - | - |
| областной бюджет | - | - | - | - | - | - | - | - |
| бюджеты муниципальных образований | - | - | - | - | - | - | - | - |
| внебюджетные средства | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3.7. Реконструкция автомобильной дороги Архангельск (от пос. Брин-Наволок) – Каргополь - Вытегра (до с. Прокшино) на участке Жуковская – Лекшма | Архангельск-  автодор | итого | 484 077,9 | - | - | - | - | - | - | 484 077,9 | срок реализации проекта –  2020 год;  ввод в 2020 году – 8,5 км | пункты 1.1, 2.1, 3, 4.1, 18, 20 раздела I приложения № 1 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет | 484 077,9 | - | - | - | - | - | - | 484 077,9 |
| областной бюджет | - | - | - | - | - | - | - | - |
| бюджеты муниципальных образований | - | - | - | - | - | - | - | - |
| внебюджетные средства | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3.8. Реконструкция автомобильной дороги Архангельск (от пос. Брин-Наволок) – Каргополь - Вытегра (до с. Прокшино) на участке Лекшма – Песок, км 370 – км 403 | Архангельск-  автодор | итого | 1 900 911,6 | - | - | - | - | - | - | 1 900 911,6 | срок реализации проекта – 2020 год;  ввод в 2020 году – 32,7 км | пункты 1.1, 2.1, 3, 4.1, 18, 20 раздела I приложения № 1 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет | 1 900 911,6 | - | - | - | - | - | - | 1 900 911,6 |
| областной бюджет | - | - | - | - | - | - | - | - |
| бюджеты муниципальных образований | - | - | - | - | - | - | - | - |
| внебюджетные средства | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3.9. Реконструкция автомобильной дороги Архангельск (от пос. Брин-Наволок) – Каргополь – Вытегра (до с. Прокшино) на участке Песок – Чурилово | Архангельск-  автодор | итого | 83 869,1 | - | - | - | - | - | - | 83 869,1 | срок реализации проекта –  2020 год;  ввод в 2020 году – 9,3 км | пункты 1.1, 2.1, 3, 4.1, 18, 20 раздела I приложения № 1 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет | 83 869,1 | - | - | - | - | - | - | 83 869,1 |
| областной бюджет | - | - | - | - | - | - | - | - |
| бюджеты муниципальных образований | - | - | - | - | - | - | - | - |
| внебюджетные средства | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3.10. Реконструкция автомобильной дороги Архангельск (от пос. Брин-Наволок) – Каргополь - Вытегра (до с. Прокшино) на участке Чурилово –Медведево | Архангельск-  автодор | итого | 89 279,9 | - | - | - | - | - | - | 89 279,9 | срок реализации проекта –  2020 год;  ввод в 2020 году – 9,9 км | пункты 1.1, 2.1, 3, 4.1, 18, 20 раздела I приложения № 1 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет | 89 279,9 | - | - | - | - | - | - | 89 279,9 |
| областной бюджет | - | - | - | - | - | - | - | - |
| бюджеты муниципальных образований | - | - | - | - | - | - | - | - |
| внебюджетные средства | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3.11. Реконструкция автомобильной дороги Архангельск (от пос. Брин-Наволок) – Каргополь - Вытегра (до с. Прокшино) на участке Медведево – граница Вологодской области | Архангельск-  автодор | итого | 133 469,0 | - | - | - | - | - | - | 133 469,0 | срок реализации проекта –  2020 год;  ввод в 2020 году – 14,8 км | пункты 1.1, 2.1, 3, 4.1, 18, 20 раздела I приложения № 1 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет | 133 469,0 | - | - | - | - | - | - | 133 469,0 |
| областной бюджет | - | - | - | - | - | - | - | - |
| бюджеты муниципальных образований | - | - | - | - | - | - | - | - |
| внебюджетные средства | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Задача № 4 – обеспечение сельских населенных пунктов постоянной круглогодичной связью с сетью автомобильных дорог общего пользования по дорогам с твердым покрытием | | | | | | | | | | | | |
| 4.1. Строительство автомобильной дороги Подъезд к пос. Орлецы от автомобильной дороги Копачево – Ичково – Ступино | Архангельск-  автодор | итого | 83 963,5 | 71 845,0 | 12 118,5 | - | - | - | - | - | срок реализации проекта – 2014 – 2015 годы; ввод в 2015 году – 4,2 км | пункты 1.1, 2.1, 3, 4.1, 18, 19, 23 раздела I приложения № 1 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет | 42 810,0 | 30 691,5 | 12 118,5 | - | - | - | - | - |
| областной бюджет | 41 153,5 | 41 153,5 | - | - | - | - | - | - |
| бюджеты муниципальных образований | - | - | - | - | - | - | - | - |
| внебюджетные средства | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4.2. Строительство мостового перехода через реку Устья на автомобильной дороге Октябрьский – Мягкославская (Некрасово) с подъездом к дер. Мягкославская | Архангельск-  автодор | итого | 238 967,0 | - | 2 906,0 | 145 134,1 | 90 926,9 | - | - | - | срок реализации проекта – 2015 – 2017 годы; ввод в 2017 году – 1,4 км, в том числе 139,5 п. м мостов | пункты 1.1, 2.1, 3, 4.1, 18, 19, 21, 23 раздела I приложения № 1 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - | - | - |
| областной бюджет | 238 967,0 | - | 2 906,0 | 145 134,1 | 90 926,9 | - | - | - |
| бюджеты муниципальных образований | - | - | - | - | - | - | - | - |
| внебюджетные средства | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4.3. Строительство автомобильной дороги Подъезд к дер. Боярская от автомобильной дороги Ломоносово – Ровдино | Архангельск-  автодор | итого | 32 931,2 | - | 49,0 | 32 882,2 | - | - | - | - | срок реализации проекта – 2015 – 2016 годы; ввод в 2016 году – 1,2 км | пункты 1.1, 2.1, 3, 4.1, 18, 19, 23 раздела I приложения № 1 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - | - | - |
| областной бюджет | 32 931,2 | - | 49,0 | 32 882,2 | - | - | - | - |
| бюджеты муниципальных образований | - | - | - | - | - | - | - | - |
| внебюджетные средства | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4.4. Строительство (реконструкция) автомобильной дороги Усть-Ваеньга – Осиново – Фалюки | Архангельск-  автодор | итого | 2 152 288,5 | - | - | 12 510,0 | 1 444,0 | 183 158,5 | 191 929,0 | 1 763 247,0 | срок реализации проекта –  2016 – 2021 годы;  ввод в 2018 году – 3,0 км;  ввод в 2019 году – 3,0 км;  ввод в 2020 году – 40,7 км, в том числе  81,0 п. м мостов;  ввод в 2021 году – 8,2 км | пункты 1.1, 2.1, 3, 4.1, 18, 19, 20, 21, 23 раздела I приложения № 1 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - | - | - |
| областной бюджет | 2 152 288,5 | - | - | 12 510,0 | 1 444,0 | 183 158,5 | 191 929,0 | 1 763 247,0 |
| бюджеты муниципальных образований | - | - | - | - | - | - | - | - |
| внебюджетные средства | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Задача № 5 - строительство капитальных мостов в целях ликвидации транспортных разрывов на региональных автомобильных дорогах | | | | | | | | | | | |  |
| 5.1. Строительство мостового перехода через реку Мысовая на км 92+991 автомобильной дороги Карпогоры - Сосновка – Нюхча – граница с Республикой Коми | Архангельск-  автодор | итого | 68 414,6 | - | 14 284,7 | 52 485,8 | 1 644,1 | - | - | - | срок реализации проекта – 2015 – 2016 годы;  ввод в 2016 году - 0,5 км, в том числе 48,2 п. м мостов | пункты 1.1, 2.1, 3, 4.1, 18, 19, 21 раздела I приложения № 1 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет | 66 709,2 | - | 14 223,4 | 52 485,8 | - | - | - | - |
| областной бюджет | 1 705,4 | - | 61,3 | - | 1 644,1 | - | - | - |
| бюджеты муниципальных образований | - | - | - | - | - | - | - | - |
| внебюджетные средства | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 5.2. Строительство мостового перехода через реку Устья на км 139+309 автомобильной дороги Шангалы – Квазеньга – Кизема | Архангельск-  автодор | итого | 435 713,0 | - | 2 950,6 | 446,4 | - | - | - | 432 316,0 | срок реализации проекта – 2015 – 2020 годы;  ввод в 2020 году – 5,7 км, в том числе 113,6 п. м мостов | пункты 1.1, 2.1, 3, 4.1, 18, 19, 21 раздела I приложения № 1 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет | 280 118,2 | - | 2 950,6 | - | - | - | - | 277 167,6 |
| областной бюджет | 155 594,8 | - | - | 446,4 | - | - | - | 155 148,4 |
| бюджеты муниципальных образований | - | - | - | - | - | - | - | - |
| внебюджетные средства | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 5.3. Строительство мостового перехода через реку Устья на км 78+350 автомобильной дороги Вельск – Шангалы | Архангельск-  автодор | итого | 299 298,4 | 2 184,1 | 200 541,8 | 96 572,5 | - | - | - | - | срок реализации проекта – 2014 – 2016 годы;  ввод в 2016 году – 1,5 км, в том числе 154,0 п. м мостов | пункты 1.1, 2.1, 3, 4.1, 18, 19, 21 раздела I приложения № 1 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет | 296 462,4 | - | 199 942,0 | 96 520,4 | - | - | - | - |
| областной бюджет | 2 836,0 | 2 184,1 | 599,8 | 52,1 | - | - |  |  |
| бюджеты муниципальных образований | - | - | - | - | - | - | - | - |
| внебюджетные средства | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 5.4. Строительство мостового перехода через реку Сельменьга на автомобильной дороге Усть-Ваеньга – Осиново – Фалюки (до дер. Задориха) | Архангельск-  автодор | итого | 138 323,8 | - | 1 658,9 | 331,1 | - | - | - | 136 333,8 | срок реализации проекта – 2015 – 2020 годы;  ввод в 2020 году – 0,9 км, в том числе 81,3 п. м мостов | пункты 1.1, 2.1, 3, 4.1, 18, 19, 21 раздела I приложения № 1 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет | 1 658,9 | - | 1 658,9 | - | - | - | - | - |
| областной бюджет | 136 664,9 | - | - | 331,1 | - | - | - | 136 333,8 |
| бюджеты муниципальных образований | - | - | - | - | - | - | - | - |
| внебюджетные средства | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 5.5. Строительство мостового перехода через реку Мудьюга на автомобильной дороге Обозерская – Глазаниха – Онега | Архангельск-  автодор | итого | 5 157,9 | - | - | - | - | - | - | 5 157,9 | срок реализации проекта – 2020 – 2022 годы;  ввод в 2022 году – 1,0 км, в том числе 59,7 п. м мостов | пункты 1.1, 2.1, 3, 4.1, 18, 19, 21 раздела I приложения № 1 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет | 5 157,9 | - | - | - | - | - | - | 5 157,9 |
| областной бюджет | - | - | - | - | - | - | - | - |
| бюджеты муниципальных образований | - | - | - | - | - | - | - | - |
| внебюджетные средства | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 5.6. Реконструкция мостового перехода через реку Вага на км 2+067 автомобильной дороги Вельск – Шангалы | Архангельск-  автодор | итого | 595 964,6 | - | - | 3 750,4 | 390,6 | - | - | 591 823,6 | срок реализации проекта – 2016 – 2020 годы;  ввод в 2020 году – 1,2 км, в том числе 159,5 п. м мостов | пункты 1.1, 2.1, 3, 4.1, 18, 20, 21 раздела I приложения № 1 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет | 591 823,6 | - | - | - | - | - | - | 591 823,6 |
| областной бюджет | 4 141,0 | - | - | 3 750,4 | 390,6 | - | - | - |
| бюджеты муниципальных образований | - | - | - | - | - | - | - | - |
| внебюджетные средства | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Всего по подпрограмме № 3 | | итого | 16 621 243,0 | 579 094,2 | 1 135 790,5 | 1 184 751,2 | 558 175,6 | 183 158,5 | 191 929,0 | 12 788 344,0 |  |  |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет | 9 119 590,0 | 30 691,5 | 1 081 135,1 | 949 591,5 | 300 424,5 | - | - | 6 757 747,4 |
| областной бюджет | 7 501 653,0 | 548 402,7 | 54 655,4 | 235 159,7 | 257 751,1 | 183 158,5 | 191 929,0 | 6 030 596,6 |
| бюджеты муниципальных образований | - | - | - | - | - | - | - | - |
| внебюджетные средства | - | - | - | - | - | - | - | - |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| IV. Подпрограмма № 4 «Улучшение эксплуатационного состояния автомобильных дорог общего пользования регионального значения за счет ремонта, капитального ремонта и содержания» | | | | | | | | | | | | | |
| Цель подпрограммы – улучшение функционирования сети региональных автомобильных дорог | | | | | | | | | | | | |  |
| Задача № 1 – приведение в нормативное состояние важнейших для экономики Архангельской области региональных автомобильных дорог | | | | | | | | | | | | |  |
| 1.1. Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог по маршруту Архангельск –аэропорт "Талаги" с подъездом к нефтебазе пос. Талаги | Архангельск-  автодор | итого | 171 838,2 | 0,1 | 128 900,2 | 14 230,4 | - | 28 707,5 | - | - | | капитальный ремонт и ремонт 12,0 км автомобильных дорог | пункты 1.1, 2.1, 3, 4.1, 24, 25  раздела I приложения № 1 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  | |
| федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| областной бюджет | 171 838,2 | 0,1 | 128 900,2 | 14 230,4 | - | 28 707,5 | - | - | |
| бюджеты муниципальных образований | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| внебюджетные средства | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 1.2. Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог по маршруту Усть-Вага – Ядриха  в том числе: | Архангельск-  автодор | итого | 3 369 817,4 | 365 424,2 | 51 051,1 | 441 451,3 | 376 061,5 | 333 170,2 | 187 187,6 | 1 615 471,5 | | капитальный ремонт и ремонт 166,5 км автомобильных дорог и 3 мостов 220,7 п. м, в том числе ликвидация дефектов дорожного покрытия на площади  65 816,0 кв. м | пункты 1.1, 2.1, 3, 4.1, 24, 25 раздела I приложения № 1 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  | |
| федеральный бюджет | 422 039,1 | - | - | 124 984,1 | 189 244,8 | 107 810,2 | - | - | |
| областной бюджет | 2 947 778,3 | 365 424,2 | 51 051,1 | 316 467,2 | 186 816,7 | 225 360,0 | 187 187,6 | 1 615 471,5 | |
| бюджеты муниципальных образований | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| внебюджетные средства | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 1.2.1. Мероприятия по решению неотложных задач по приведению в нормативное состояние региональных автомобильных дорог на основании решения Правительства Российской Федерации | Архангельск-  автодор | итого | 124 984,1 | - | - | 124 984,1 | - | - | - | - | | ликвидация дефектов дорожного покрытия на площади  65 816,0 кв. м | пункты 1.1, 2.1, 3, 4.1, 24, 25, 26 раздела I приложения № 1 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  | |
| федеральный бюджет | 124 984,1 | - | - | 124 984,1 | - | - | - | - | |
| областной бюджет | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| бюджеты муниципальных образований | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| внебюджетные средства | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 1.3. Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог по маршруту Исакогорка – Новодвинск – Холмогоры | Архангельск-  автодор | итого | 462 221,5 | 15 957,1 | 179,1 | 209,9 | 70,0 | - | - | 445 805,4 | | капитальный ремонт и ремонт 14,9 км автомобильных дорог и 157,5 п. м путепровода | пункты 1.1, 2.1, 3, 4.1, 24, 25  раздела I приложения № 1 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  | |
| федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| областной бюджет | 462 221,5 | 15 957,1 | 179,1 | 209,9 | 70,0 | - | - | 445 805,4 | |
| бюджеты муниципальных образований | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| внебюджетные средства | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 1.4. Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог по маршруту Урень – Шарья – Никольск – Котлас | Архангельск-  автодор | итого | 145 000,0 | 135 000,0 | 10 000,0 | - | - | - | - | - | | капитальный ремонт и ремонт 11,2 км автомобильных дорог | пункты 1.1, 2.1, 3, 4.1, 24, 25  раздела I приложения № 1 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  | |
| федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| областной бюджет | 145 000,0 | 135 000,0 | 10 000,0 | - | - | - | - | - | |
| бюджеты муниципальных образований | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| внебюджетные средства | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 1.5. Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог по маршруту Котлас – Коряжма – Виледь –Ильинско-  Подомское, Ильинско-Подомское – Вилегодск – Самино – Перевоз – развилка, Дресвянка – Васюнино (км 0+000 – км 1+270), Ильинско-Подомское – Быково – Павловск – Сорово – Фоминский | Архангельск-  автодор | итого | 1 105 224,4 | 191 430,6 | 236 306,9 | 409 860,0 | 149,5 | - | 8 794,2 | 258 683,2 | | капитальный ремонт и ремонт 62,4 км автомобильных дорог | пункты 1.1, 2.1, 3, 4.1, 24, 25  раздела I приложения № 1 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  | |
| федеральный бюджет | 62 833,4 | - | - | 62 833,4 | - | - | - | - | |
| областной бюджет | 1 042 391,0 | 191 430,6 | 236 306,9 | 347 026,6 | 149,5 | - | 8 794,2 | 258 683,2 | |
| бюджеты муниципальных образований | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| внебюджетные средства | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 1.6. Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог по маршруту Архангельск (от пос. Брин-Наволок) – Каргополь – Вытегра (до с. Прокшино) | Архангельск-  автодор | итого | 329 420,5 | 20 999,0 | 2 998,4 | 137 901,3 | 1 607,9 | - | - | 165 913,9 | | капитальный ремонт и ремонт 93,9 км автомобильных дорог | пункты 1.1, 2.1, 3, 4.1, 24, 25  раздела I приложения № 1 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  | |
| федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| областной бюджет | 329 420,5 | 20 999,0 | 2 998,4 | 137 901,3 | 1 607,9 | - | - | 165 913,9 | |
| бюджеты муниципальных образований | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| внебюджетные средства | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 1.7. Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог по маршруту Долматово – Няндома – Каргополь – Пудож | Архангельск-  автодор | итого | 925 193,6 | - | 200,0 | 151 740,4 | 5 525,4 | 1 450,0 | 1 500,0 | 764 777,8 | | капитальный ремонт и ремонт 103,7 км автомобильных дорог | пункты 1.1, 2.1, 3, 4.1, 24, 25  раздела I приложения № 1 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  | |
| федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| областной бюджет | 925 193,6 | - | 200,0 | 151 740,4 | 5 525,4 | 1 450,0 | 1 500,0 | 764 777,8 | |
| бюджеты муниципальных образований | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| внебюджетные средства | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 1.8. Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог по маршруту Нарьян-Мар – Усинск (участок поселок Харьягинский – граница округа) | Архангельск-  автодор | итого | 96 743,5 | 96 743,5 | - | - | - | - | - | - | | капитальный ремонт и ремонт 2 мостов протяженностью 85,82 п. м | пункты 1.1, 2.1, 3, 4.1, 24, 25  раздела I приложения № 1 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  | |
| федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| областной бюджет | 96 743,5 | 96 743,5 | - | - | - | - | - | - | |
| бюджеты муниципальных образований | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| внебюджетные средства | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 1.9. Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог по маршруту Архангельск – Белогорский – Пинега – Кимжа – Мезень | Архангельск-  автодор | итого | 772 517,5 | 19 826,8 | 11 970,0 | 5 513,8 | 903,0 | 1 500,0 | 18 617,5 | 714 186,4 | | капитальный ремонт 20,4 км автомобильных дорог | пункты 1.1, 2.1, 3, 4.1, 24, 25  раздела I приложения № 1 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  | |
| федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| областной бюджет | 772 517,5 | 19 826,8 | 11 970,0 | 5 513,8 | 903,0 | 1 500,0 | 18 617,5 | 714 186,4 | |
| бюджеты муниципальных образований | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| внебюджетные средства | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Задача № 2 – предотвращение транспортных разрывов на региональных автомобильных дорогах за счет приведения в нормативное состояние аварийных мостов и мостов, находящихся в неудовлетворительном состоянии | | | | | | | | | | | | |  |
| 2.1. Разработка проектной документации на капитальный ремонт и ремонт мостов | Архангельск-  автодор | итого | 93 826,7 | 8 327,1 | 17 354,6 | 14 572,3 | 17 106,5 | 18 893,9 | 17 572,3 | - | разработка проектной документации на 56 объектов капитального ремонта и ремонта мостов | | пункты 1.1, 2.1, 3, 4.1, 27  раздела I приложения № 1 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - | - | - |
| областной бюджет | 93 826,7 | 8 327,1 | 17 354,6 | 14 572,3 | 17 106,5 | 18 893,9 | 17 572,3 | - |
| бюджеты муниципальных образований | - | - | - | - | - | - | - | - |
| внебюджетные средства | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2.2. Капитальный ремонт и ремонт мостов | Архангельск-  автодор | итого | 1 596 062,3 | 131 669,6 | 130 236,1 | 158 524,3 | 274 183,3 | 357 159,8 | 468 021,6 | 76 267,6 | капитальный ремонт и ремонт 79 мостов | | пункты 1.1, 2.1, 3, 4.1, 27  раздела I приложения № 1 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - | - | - |
| областной бюджет | 1 596 062,3 | 131 669,6 | 130 236,1 | 158 524,3 | 274 183,3 | 357 159,8 | 468 021,6 | 76 267,6 |
| бюджеты муниципальных образований | - | - | - | - | - | - | - | - |
| внебюджетные средства | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Задача № 3 – обеспечение безопасного, бесперебойного движения транспортных средств по региональным автомобильным дорогам и сохранности сети региональных автомобильных дорог | | | | | | | | | | | | | |
| 3.1. Обеспечение бесперебойного движения автотранспортных средств по региональным автомобильным дорогам,  в том числе: | Архангельск-  автодор | итого | 14 037 599,6 | 1 414 842,5 | 1 793 830,7 | 2 459 769,8 | 2 234 771,3 | 1 958 573,3 | 2 054 273,2 | 2 121 538,8 | ежегодные мероприятия по содержанию 8060,3 км региональных автомобильных дорог, в том числе ликвидация дефектов дорожного покрытия на площади  228 875,0 кв. м | | пункты 5, 28 раздела I приложения № 1 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет | 509 825,5 | - | 188 109,6 | 321 715,9 | - | - | - | - |
| областной бюджет | 13 527 774,1 | 1 414 842,5 | 1 605 721,1 | 2 138 053,9 | 2 234 771,3 | 1 958 573,3 | 2 054 273,2 | 2 121 538,8 |
| бюджеты муниципальных образований | - | - | - | - | - | - | - | - |
| внебюджетные средства | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3.1.1. Мероприятия по решению неотложных задач по приведению в нормативное состояние региональных автомобильных дорог на основании решения Правительства Российской Федерации путем проведения работ в рамках их содержания | Архангельск-  автодор | итого | 275 015,9 | - | - | 275 015,9 | - | - | - | - | ликвидация дефектов дорожного покрытия на площади  228 875,0 кв. м | | пункт 26  раздела I приложения № 1 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет | 275 015,9 | - | - | 275 015,9 | - | - | - | - |
| областной бюджет | - | - | - | - | - | - | - | - |
| бюджеты муниципальных образований | - | - | - | - | - | - | - | - |
| внебюджетные средства | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3.2. Установка дорожных знаков в рамках обеспечения безопасности движения по региональным автомобильным дорогам | Архангельск-  автодор | итого | 338 990,0 | 28 573,7 | 35 739,5 | 30 229,5 | 49 264,0 | 51 770,6 | 69 149,9 | 74 262,8 | установка  67 096 дорожных знаков | | пункт 28  раздела I приложения № 1 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - | - | - |
| областной бюджет | 338 990,0 | 28 573,7 | 35 739,5 | 30 229,5 | 49 264,0 | 51 770,6 | 69 149,9 | 74 262,8 |
| бюджеты муниципальных образований | - | - | - | - | - | - | - | - |
| внебюджетные средства | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3.3. Установка барьерного ограждения в рамках обеспечения безопасности движения по региональным автомобильным дорогам | Архангельск-  автодор | итого | 431 106,7 | 41 582,7 | 55 206,1 | 73 226,8 | 93 507,9 | - | 75 395,0 | 92 188,2 | установка  116,4 км барьерного ограждения | | пункт 28  раздела I приложения № 1 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - | - | - |
| областной бюджет | 431 106,7 | 41 582,7 | 55 206,1 | 73 226,8 | 93 507,9 | - | 75 395,0 | 92 188,2 |
| бюджеты муниципальных образований | - | - | - | - | - | - | - | - |
| внебюджетные средства | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3.4. Устройство линий искусственного освещения в рамках обеспечения безопасности движения по региональным автомобильным дорогам | Архангельск-  автодор | итого | 299 713,4 | 9,8 | 425,6 | 9 034,3 | 27 672,7 | 28 358,8 | 29 850,4 | 204 361,8 | устройство  50,2 км линий искусственного освещения | | пункт 28  раздела I приложения № 1 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - | - | - |
| областной бюджет | 299 713,4 | 9,8 | 425,6 | 9 034,3 | 27 672,7 | 28 358,8 | 29 850,4 | 204 361,8 |
| бюджеты муниципальных образований | - | - | - | - | - | - | - | - |
| внебюджетные средства | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3.5. Устройство автобусных остановок в рамках обеспечения безопасности движения по региональным автомобильным дорогам | Архангельск-  автодор | итого | 68 192,1 | - | - | 1 911,9 | 15 152,3 | 4 224,5 | 7 768,5 | 39 134,9 | устройство  50 автобусных остановок | | пункт 28  раздела I приложения № 1 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - | - | - |
| областной бюджет | 68 192,1 | - | - | 1 911,9 | 15 152,3 | 4 224,5 | 7 768,5 | 39 134,9 |
| бюджеты муниципальных образований | - | - | - | - | - | - | - | - |
| внебюджетные средства | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3.6. Устройство или замена водопропускных труб в рамках обеспечения безопасности движения по региональным автомобильным дорогам | Архангельск-  автодор | итого | 226 907,1 | 9 249,8 | 10 956,0 | 59 782,0 | 28 247,8 | 34 685,9 | 66 648,8 | 17 336,8 | устройство  19 водопро-  пускных труб | | пункт 28  раздела I приложения № 1 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - | - | - |
| областной бюджет | 226 907,1 | 9 249,8 | 10 956,0 | 59 782,0 | 28 247,8 | 34 685,9 | 66 648,8 | 17 336,8 |
| бюджеты муниципальных образований | - | - | - | - | - | - | - | - |
| внебюджетные средства | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3.7. Очистка полосы отвода от нежелательной растительности в рамках обеспечения сохранности региональных автомобильных дорог | Архангельск-  автодор | итого | 660 430,3 | 71 945,2 | 54 689,9 | 46 514,9 | 63 811,4 | 200 149,2 | 108 936,7 | 114 383,0 | приведение в нормативное состояние 3825,7 га полосы отвода автомобильных дорог | | пункт 28  раздела I приложения № 1 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - | - | - |
| областной бюджет | 660 430,3 | 71 945,2 | 54 689,9 | 46 514,9 | 63 811,4 | 200 149,2 | 108 936,7 | 114 383,0 |
| бюджеты муниципальных образований | - | - | - | - | - | - | - | - |
| внебюджетные средства | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3.8. Оформление права оперативного управления региональными автомобильными дорогами или их участками и постоянного (бессрочного) пользования на земельные участки под региональными автомобильными дорогами в рамках обеспечения сохранности региональных автомобильных дорог | Архангельск-  автодор | итого | 62 428,0 | 2 292,8 | 6 316,7 | 6 540,0 | 9 579,0 | 15 536,8 | 9 877,0 | 12 285,7 | оформление права оперативного управления на 3994,2 км автомобильных дорог | | пункт 29  раздела I приложения № 1 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - | - | - |
| областной бюджет | 62 428,0 | 2 292,8 | 6 316,7 | 6 540,0 | 9 579,0 | 15 536,8 | 9 877,0 | 12 285,7 |
| бюджеты муниципальных образований | - | - | - | - | - | - | - | - |
| внебюджетные средства | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Задача № 4 - приобретение имущества для обеспечения сохранности региональных автомобильных дорог | | | | | | | | | | | | |  |
| 4.1. Приобретение новых и (или) переоборудование существующих систем весового контроля | министерство транспорта | итого | 3 904,0 | 2 000,0 | 1 904,0 | - | - | - | - | - | приобретение  1 передвижного поста весового контроля,  4 комплектов весового оборудования | | пункт 30  раздела I приложения № 1 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - | - | - |
| областной бюджет | 3 904,0 | 2 000,0 | 1 904,0 | - | - | - | - | - |
| бюджеты муниципальных образований | - | - | - | - | - | - | - | - |
| внебюджетные средства | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4.2. Устройство переходно-скоростных полос, цементобетонных участков автомобильных дорог и площадок для осуществления весового и габаритного контроля транспортных средств | Архангельск-  автодор | итого | 419 001,4 | - | 10 807,3 | 36 146,5 | 87 436,5 | 139 634,9 | 144 976,2 | - | устройство  19 площадок,  в том числе 5 с устройством автоматической системы взвешивания транспортных средств в движении | | пункт 3  раздела I приложения № 1 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - | - | - |
| областной бюджет | 419 001,4 | - | 10 807,3 | 36 146,5 | 87 436,5 | 139 634,9 | 144 976,2 | - |
| бюджеты муниципальных образований | - | - | - | - | - | - | - | - |
| внебюджетные средства | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Всего по подпрограмме № 4 | | итого | 25 616 138,2 | 2 555 874,5 | 2 559 072,2 | 4 057 159,4 | 3 285 050,0 | 3 173 815,4 | 3 268 568,9 | 6 716 597,8 |  | |  |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет | 994 698,0 | - | 188 109,6 | 509 533,4 | 189 244,8 | 107 810,2 | - | - |
| областной бюджет | 24 621 440,2 | 2 555 874,5 | 2 370 962,6 | 3 547 626,0 | 3 095 805,2 | 3 066 005,2 | 3 268 568,9 | 6 716 597,8 |
| бюджеты муниципальных образований | - | - | - | - | - | - | - | - |
| внебюджетные средства | - | - | - | - | - | - | - | - |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| V. Подпрограмма № 5 «Создание условий для реализации государственной программы и осуществления иных расходов» | | | | | | | | | | | |  | |
| Цель подпрограммы - формирование эффективных методов организации и управления транспортной системой Архангельской области, отвечающей современным потребностям общества и перспективам развития Архангельской области | | | | | | | | | | | |  | |
| Задача № 1 - обеспечение управления реализацией мероприятий государственной программы на региональном уровне | | | | | | | | | | | |  | |
| 1.1. Обеспечение деятельности министерства транспорта Архангельской области | министерство транспорта | итого | 274 776,1 | 14 653,3 | 16 590,6 | 44 809,5 | 41 634,1 | 44 095,1 | 55 286,6 | 57 706,9 | материально-техническое и финансовое обеспечение деятельности министерства транспорта Архангельской области как ответственного исполнителя государственной программы | | пункты 31, 35, 36, 37, 38 раздела I приложения № 1 | |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - | - | - |
| областной бюджет | 274 776,1 | 14 653,3 | 16 590,6 | 44 809,5 | 41 634,1 | 44 095,1 | 55 286,6 | 57 706,9 |
| бюджеты муниципальных образований | - | - | - | - | - | - | - | - |
| внебюджетные средства | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.2. Обеспечение деятельности государственной инспекции по надзору за техническим состоянием самоходных машин и других видов техники Архангельской области | государственная инспекция по надзору за техническим состоянием самоходных машин и других видов техники Архангельской области | итого | 55 851,3 | 27 613,7 | 28 237,6 | - | - | - | - | - | материально-техническое и финансовое обеспечение деятельности государственной инспекции по надзору за техническим состоянием самоходных машин и других видов техники Архангельской области как соисполнителя государственной программы | |  | |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - | - | - |
| областной бюджет | 55 851,3 | 27 613,7 | 28 237,6 | - | - | - | - | - |
| бюджеты муниципальных образований | - | - | - | - | - | - | - | - |
| внебюджетные средства | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.3. Обеспечение деятельности учреждений, осуществляющих управление в сфере дорожного хозяйства | министерство транспорта | итого | 656 004,2 | 95 068,8 | 92 431,4 | 93 943,9 | 87 791,6 | 94 252,9 | 94 920,0 | 97 595,6 | материально-техническое и финансовое обеспечение деятельности государственного казенного учреждения Архангельской области «Дорожное агентство «Архангельскавтодор» как соисполнителя государственной программы | | пункты 32, 33, 39 раздела I приложения № 1 | |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - | - | - |
| областной бюджет | 656 004,2 | 95 068,8 | 92 431,4 | 93 943,9 | 87 791,6 | 94 252,9 | 94 920,0 | 97 595,6 |
| бюджеты муниципальных образований | - | - | - | - | - | - | - | - |
| внебюджетные средства | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Задача № 2 - обеспечение выполнения государственных заданий и осуществления прочих расходов | | | | | | | | | | | | |  | |
| 2.1. Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение | министерство транспорта | итого | 303 108,1 | 23 872,7 | 33 982,4 | 34 970,6 | 49 467,8 | 56 035,1 | 48 805,4 | 55 974,1 | обеспечение выполнения государственного задания и права работников на компенсацию расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно государственным бюджетным учреждением Архангельской области «Региональная транспортная служба» в 2014 - 2020 годы и ГБУ Архангельской области «Архангельский телекоммуникационный центр» (до 2016 года) | | пункт 34  раздела I приложения № 1 | |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - | - | - |
| областной бюджет | 303 108,1 | 23 872,7 | 33 982,4 | 34 970,6 | 49 467,8 | 56 035,1 | 48 805,4 | 55 974,1 |
| бюджеты муниципальных образований | - | - | - | - | - | - | - | - |
| внебюджетные средства | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2.1.1. Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение | министерство связи и информационных технологий | итого | 19 433,2 | - | - | 4 431,7 | 3 276,9 | 3 847,7 | 3 856,1 | 4 020,8 | обеспечение выполнения государственного задания и права работников на компенсацию расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно государственным бюджетным учреждением Архангельской области ГБУ Архангельской области «Архангельский телекоммуникационный центр» | | пункт 40  раздела I приложения № 1 | |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - | - | - |
| областной бюджет | 19 433,2 | - | - | 4 431,7 | 3 276,9 | 3 847,7 | 3 856,1 | 4 020,8 |
| бюджеты муниципальных образований | - | - | - | - | - | - | - | - |
| внебюджетные средства | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2.1.2. Эксплуатационно-техническое обслуживание антенно-мачтовых сооружений | министерство связи и информационных технологий | итого | 3 490,0 | - | - | 3 490,0 | - | - | - | - | количество обслуживаемых в 2016 году антенно-мачтовых сооружений - 8 единиц | | пункт 40  раздела I приложения № 1 | |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - | - | - |
| областной бюджет | 3 490,0 | - | - | 3 490,0 | - | - | - | - |
| бюджеты муниципальных образований | - | - | - | - | - | - | - | - |
| внебюджетные средства | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2.2. Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы | министерство транспорта | итого | 7 790,7 | 1 000,0 | 1 200,0 | 1 264,8 | 1 331,8 | - | 1 465,5 | 1 528,6 | обеспечение разработки (адаптации) инновационных решений для внедрения в дорожном хозяйстве Архангельской области | | пункт 33 раздела I приложения № 1 | |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - | - | - |
| областной бюджет | 7 790,7 | 1 000,0 | 1 200,0 | 1 264,8 | 1 331,8 | - | 1 465,5 | 1 528,6 |
| бюджеты муниципальных образований | - | - | - | - | - | - | - | - |
| внебюджетные средства | - | - | - | - | - | - | - | - |  | |
| 2.3. Уплата земельного налога под участками строящихся автомобильных дорог и налога на имущество автомобильных дорог | министерство транспорта | итого | 3 084 512,2 | 513 666,7 | 438 133,2 | 433 188,0 | 446 645,8 | 376 001,4 | 446 645,8 | 430 231,3 | своевременное поступление налоговых платежей в бюджетную систему Российской Федерации | | пункт 31 раздела I приложения № 1 | |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - | - | - |
| областной бюджет | 3 084 512,2 | 513 666,7 | 438 133,2 | 433 188,0 | 446 645,8 | 376 001,4 | 446 645,8 | 430 231,3 |
| бюджеты муниципальных образований | - | - | - | - | - | - | - | - |
| внебюджетные средства | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2.4. Уплата членского взноса в ассоциацию «Некоммерческое партнерство по координации использования Северного морского пути» | министерство транспорта | итого | 50,0 | 25,0 | 25,0 | - | - | - | - | - | ежегодное перечисление средств в соответствии с Уставом ассоциации «Некоммерческое партнерство по координации использования Северного морского пути» | |  | |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |
| федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - | - | - |  | |
| областной бюджет | 50,0 | 25,0 | 25,0 | - | - | - | - | - |  | |
| бюджеты муниципальных образований | - | - | - | - | - | - | - | - |  | |
| внебюджетные средства | - | - | - | - | - | - | - | - |  | |
| 2.5. Финансовое обеспечение дорожной деятельности муниципальных образований Архангельской области в рамках подпрограммы «Дорожное хозяйство» государственной программы Российской Федерации «Развитие транспортной системы» | министерство транспорта | итого | 20 901,1 | - | 20 901,1 | - | - | - | - | - | полное и своевременное (в соответствии с кассовым планом) перечисление сумм межбюджетных трансфертов | |  | |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |
| федеральный бюджет | 20 901,1 | - | 20 901,1 | - | - | - | - | - |  | |
| областной бюджет | - | - | - | - | - | - | - | - |  | |
| бюджеты муниципальных образований | - | - | - | - | - | - | - | - |  | |
| внебюджетные средства | - | - | - | - | - | - | - | - |  | |
| 2.6. Расходы по судебным взысканиям за счет средств областного бюджета | министерство транспорта | итого | 382,9 | - | - | 324,7 | 58,2 | - | - | - | исполнение судебных актов в полном объеме | |  | |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |
| федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - | - | - |  | |
| областной бюджет | 382,9 | - | - | 324,7 | 58,2 | - | - | - |  | |
| бюджеты муниципальных образований | - | - | - | - | - | - | - | - |  | |
| внебюджетные средства | - | - | - | - | - | - | - | - |  | |
| Всего по подпрограмме № 5 | | итого | 4 426 299,8 | 675 900,2 | 631 501,3 | 616 423,2 | 630 206,2 | 574 232,2 | 650 979,4 | 647 057,3 |  | |  | |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |
| федеральный бюджет | 20 901,1 | - | 20 901,1 | - | - | - | - | - |  | |
| областной бюджет | 4 405 398,7 | 675 900,2 | 610 600,2 | 616 423,2 | 630 206,2 | 574 232,2 | 650 979,4 | 647 057,3 |  | |
| бюджеты муниципальных образований | - | - | - | - | - | - | - | - |  | |
| внебюджетные средства | - | - | - | - | - | - | - | - |  | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| VI. Подпрограмма № 6 «Повышение безопасности дорожного движения в Архангельской области» | | | | | | | | | | | |  |
| Цель подпрограммы № 6 - создание условий для повышения уровня безопасности дорожного движения на территории Архангельской области | | | | | | | | | | | |  |
| Задача № 1 - выявление и сокращение количества мест концентрации дорожно-транспортных происшествий (далее - ДТП) на автомобильных дорогах общего пользования Архангельской области | | | | | | | | | | | |  |
| 1.1. Развитие системы автоматического контроля и выявления нарушений Правил дорожного движения Российской Федерации, утвержденных постановлением Совета Министров - Правительства Российской Федерации от 23 октября 1993 года № 1090 (далее - Правила дорожного движения) | министерство транспорта | итого | 214 886,8 | - | - | 33 500,0 | 48 236,8 | 56 375,0 | 51 250,0 | 25 525,0 | повышение уровня безопасности дорожного движения на автомобильных дорогах Архангельской области и снижение тяжести последствий дорожно-транспортных происшествий путем установки 5 систем автоматического контроля и выявления нарушений Правил дорожного движения в 2016 году, 11 – в 2018 году, 10 – в 2019 году, 5 – в 2020 году | пункты 7, 41, 42, 43 раздела I приложения № 1 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - | - | - |
| областной бюджет | 214 886,8 | - | - | 33 500,0 | 48 236,8 | 56 375,0 | 51 250,0 | 25 525,0 |
| бюджеты муниципальных образований | - | - | - | - | - | - | - | - |
| внебюджетные средства | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.2. Эффективное применение специальных технических средств фиксации нарушений Правил дорожного движения, работающих в автоматическом режиме | министерство транспорта | итого | 50 645,5 | - | - | 10 129,1 | 10 129,1 | 10 129,1 | 10 129,1 | 10 129,1 | сокращение к 2020 году количества мест концентрации ДТП на автомобильных дорогах регионального значения Архангельской области (далее - дороги регионального значения) с 48 до 4 единиц | пункты 7, 41, 42, 43 раздела I приложения № 1 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - | - | - |
| областной бюджет | 50 645,5 | - | - | 10 129,1 | 10 129,1 | 10 129,1 | 10 129,1 | 10 129,1 |
| бюджеты муниципальных образований | - | - | - | - | - | - | - | - |
| внебюджетные средства | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.3. Проектирование и обустройство пешеходных переходов на дорогах регионального значения в соответствии с требованиями национальных стандартов | Архангельскавтодор | итого | 47 521,6 | - | - | 3 611,5 | 25 644,3 | 18 265,8 | - | - | обустройство к 2019 году 18 пешеходных переходов в соответствии с требованиями национальных стандартов | пункты 7, 41, 42, 43 раздела I приложения № 1 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - | - | - |
| областной бюджет | 47 521,6 | - | - | 3 611,5 | 25 644,3 | 18 265,8 |  |  |
| бюджеты муниципальных образований | - | - | - | - | - | - | - | - |
| внебюджетные средства | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Всего по подпрограмме № 6 | | итого | 313 053,9 | - | - | 47 240,6 | 84 010,2 | 84 769,9 | 61 379,1 | 35 654,1 |  |  |
| в том числе: |  | - | - | - | - | - | - | - |  |
| федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
| областной бюджет | 313 053,9 | - | - | 47 240,6 | 84 010,2 | 84 769,9 | 61 379,1 | 35 654,1 |  |
| бюджеты муниципальных образований | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
| внебюджетные средства | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
| ВСЕГО по государственной программе | | итого | 52 998 755,0 | 4 287 416,3 | 4 980 205,0 | 6 835 048,7 | 5 378 372,4 | 4 700 410,4 | 5 325 107,4 | 21 492 194,8 |  |  |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет | 10 235 189,1 | 30 691,5 | 1 290 145,8 | 1 559 124,9 | 489 669,3 | 107 810,2 | - | 6 757 747,4 |  |
| областной бюджет | 42 614 408,8 | 4 247 009,5 | 3 688 463,1 | 5 275 760,5 | 4 843 896,4 | 4 583 434,0 | 5 282 580,2 | 14 693 265,1 |  |
| бюджеты муниципальных образований | 149 157,1 | 9 715,3 | 1 596,1 | 163,3 | 44 806,7 | 9 166,2 | 42 527,2 | 41 182,3 |  |
| внебюджетные средства | - | - | - | - | - | - | - | - |  |

Приложение № 3

к государственной программе

Архангельской области

"Развитие транспортной системы

Архангельской области

(2014 - 2020 годы)"

РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

реализации государственной программы Архангельской области

"Развитие транспортной системы Архангельской области

(2014 - 2020 годы)" за счет средств областного бюджета

Ответственный исполнитель - министерство транспорта Архангельской области (далее - министерство транспорта).

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Статус | Наименование государственной программы, государственной подпрограммы | Ответственный исполнитель, соисполнитель государственной программы (государственной подпрограммы) | Расходы областного бюджета, тыс. рублей | | | | | | |
| 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Государственная программа | "Развитие транспортной системы Архангельской области (2014 - 2020 годы)" | всего | 4 247 009,5 | 3 688 463,1 | 5 275 760,5 | 4 843 896,4 | 4 583 434,0 | 5 282 580,2 | 14 693 265,1 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
| ответственный исполнитель - министерство транспорта | 1 117 118,6 | 1 236 511,5 | 1 481 441,6 | 1 461 418,9 | 1 312 156,8 | 1 818 226,2 | 1 942 049,9 |
| соисполнитель - государственная инспекция по надзору за техническим состоянием самоходных машин и других видов техники Архангельской области (далее - инспекция Архоблгостехнадзора) | 27 613,7 | 28 237,6 | - | - | - | - | - |
| соисполнитель - государственное казенное учреждение Архангельской области "Дорожное агентство "Архангельскавтодор" | 3 102 277,2 | 2 423 714,0 | 3 786 397,2 | 3 379 200,6 | 3 267 429,5 | 3 460 497,9 | 12 747 194,4 |
| соисполнитель - министерство связи и информационных технологий Архангельской области | - | - | 7 921,7 | 3 276,9 | 3 847,7 | 3 856,1 | 4 020,8 |
| Подпрограмма № 1 | "Проведение сбалансированной государственной тарифной политики на транспорте" | всего | 432 825,8 | 431 169,9 | 483 745,6 | 392 632,2 | 492 742,4 | 326 959,1 | 341 018,4 |
| в том числе |  |  |  |  |  |  |  |
| ответственный исполнитель - министерство транспорта | 432 825,8 | 431 169,9 | 483 745,6 | 392 632,2 | 492 742,4 | 326 959,1 | 341 018,4 |
| Подпрограмма № 2 | "Развитие общественного пассажирского транспорта и транспортной инфраструктуры Архангельской области" | всего | 34 006,3 | 221 075,0 | 345 565,4 | 383 491,5 | 182 525,8 | 782 764,7 | 922 340,9 |
| в том числе |  |  |  |  |  |  |  |
| ответственный исполнитель - министерство транспорта | 34 006,3 | 221 075,0 | 345 565,4 | 383 491,5 | 182 525,8 | 782 764,7 | 922 340,9 |
| Подпрограмма № 3 | "Развитие и совершенствование сети автомобильных дорог общего пользования регионального значения" | всего | 548 402,7 | 54 655,4 | 235 159,7 | 257 751,1 | 183 158,5 | 191 929,0 | 6 030 596,6 |
| в том числе |  |  |  |  |  |  |  |
| соисполнитель - государственное казенное учреждение Архангельской области "Дорожное агентство "Архангельскавтодор" | 548 402,7 | 54 655,4 | 235 159,7 | 257 751,1 | 183 158,5 | 191 929,0 | 6 030 596,6 |
| Подпрограмма № 4 | "Улучшение эксплуатационного состояния автомобильных дорог общего пользования регионального значения за счет ремонта, капитального ремонта и содержания" | всего | 2 555 874,5 | 2 370 962,6 | 3 547 626,0 | 3 095 805,2 | 3 066 005,2 | 3 268 568,9 | 6 716 597,8 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
| ответственный исполнитель - министерство транспорта | 2 000,0 | 1 904,0 | - | - | - | - | - |
| соисполнитель - государственное казенное учреждение Архангельской области "Дорожное агентство "Архангельскавтодор" | 2 553 874,5 | 2 369 058,6 | 3 547 626,0 | 3 095 805,2 | 3 066 005,2 | 3 268 568,9 | 6 716 597,8 |
| Подпрограмма № 5 | "Создание условий для реализации государственной программы и осуществления иных расходов" | всего | 675 900,2 | 610 600,2 | 616 423,2 | 630 206,2 | 574 232,2 | 650 979,4 | 647 057,3 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
| ответственный исполнитель - министерство транспорта | 648 286,5 | 582 362,6 | 608 501,5 | 626 929,3 | 570 384,5 | 647 123,3 | 643 036,5 |
| соисполнитель - инспекция Архоблгостехнадзора | 27 613,7 | 28 237,6 | - | - | - | - | - |
| соисполнитель - министерство связи и информационных технологий Архангельской области | - | - | 7 921,7 | 3 276,9 | 3 847,7 | 3 856,1 | 4 020,8 |
| Подпрограмма № 6 | "Повышение безопасности дорожного движения в Архангельской области" | всего | - | - | 47 240,6 | 84 010,2 | 84 769,9 | 61 379,1 | 35 654,1 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
| ответственный исполнитель - министерство транспорта | - | - | 43 629,1 | 58 365,9 | 66 504,1 | 61 379,1 | 35 654,1 |
| соисполнитель - государственное казенное учреждение Архангельской области "Дорожное агентство "Архангельскавтодор" | - | - | 3 611,5 | 25 644,3 | 18 265,8 | - | - |

Приложение № 4

к государственной программе

Архангельской области

"Развитие транспортной системы

Архангельской области

(2014 - 2020 годы)"

РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

дорожной деятельности в связи с реализацией поручения

президента Российской Федерации по удвоению объемов

строительства (реконструкции) автомобильных дорог общего

пользования в период 2014 - 2022 годов, в том числе в рамках

расходов, предусмотренных на реализацию государственной

программы Архангельской области "Развитие транспортной

системы Архангельской области (2014 - 2020 годы)",

и непрограммных расходов областного бюджета Архангельской

области, осуществляемых за счет средств дорожного фонда

Архангельской области

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование государственной программы, государственной подпрограммы, направления непрограммных расходов | Ответственный исполнитель, соисполнитель государственной программы (государственной подпрограммы), главный распорядитель бюджетных средств | Источник финансирования | Расходы дорожного фонда Архангельской области, тыс. рублей | | | | | | | | |
| 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Общий объем средств на обеспечение дорожной деятельности |  | итого | 3 451 707,0 | 4 309 603,2 | 6 100 322,6 | 4 639 928,0 | 3 793 110,2 | 3 860 710,9 | 19 908 579,4 | 3 702 474,3 | 4 065 238,1 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет | 30 691,5 | 1 290 145,8 | 1 559 124,9 | 535 966,3 | 107 810,2 | - | 6 757 747,4 | 970 348,5 | 959 787,5 |
| в том числе: | областной бюджет | 3 421 015,5 | 3 019 457,4 | 4 541 197,7 | 4 103 961,7 | 3 685 300,0 | 3 860 710,9 | 13 150 832,0 | 2 732 125,8 | 3 105 450,6 |
| бюджеты муниципальных образований | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| внебюджетные средства | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| государственная программа Архангельской области «Устойчивое развитие сельских территорий Архангельской области (2014 - 2017 годы)» | соисполнитель государственной программы, главный распорядитель бюджетных средств - министерство транспорта Архангельской области | итого | - | - | 4 500,0 | 124 903,9 | - | - | - | - | - |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет | - | - | - | 46 297,0 | - | - | - | - | - |
| областной бюджет | - | - | 4 500,0 | 78 606,9 | - | - | - | - | - |
| бюджеты муниципальных образований | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| внебюджетные средства | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| подпрограмма № 2 «Развитие общественного пассажирского транспорта и транспортной инфраструктуры Архангельской области” государственной программы Архангельской области “Развитие транспортной системы Архангельской области  (2014 – 2020 годы)» (далее – государственная программа) | главный распорядитель бюджетных средств – министерство транспорта Архангельской области  ответственный исполнитель государственной программы – министерство транспорта Архангельской области | итого | - | 100 670,0 | 433 400,0 | 199 000,0 | 29 334,1 | - | - | - | - |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет | - | - | 100 000,0 | - | - | - | - | - | - |
| областной бюджет | - | 100 670,0 | 333 400,0 | 199 000,0 | 29 334,1 | - | - | - | - |
| бюджеты муниципальных образований | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| внебюджетные средства | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| подпрограмма № 3 «Развитие и совершенствование сети автомобильных дорог общего пользования регионального значения» государственной программы из них: | главный распорядитель бюджетных средств – министерство транспорта Архангельской области  соисполнитель государственной программы – государственное казенное учреждение Архангельской области “Дорожное агентство “Архангельскавтодор” | итого | 579 094,2 | 1 135 790,5 | 1 184 751,2 | 558 175,6 | 183 158,5 | 191 929,0 | 12 788 344,0 | 3 702 474,3 | 4 065 238,1 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет | 30 691,5 | 1 081 135,1 | 949 591,5 | 300 424,5 | – | – | 6 757 747,4 | 970 348,5 | 959 787,5 |
| областной бюджет | 548 402,7 | 54 655,4 | 235 159,7 | 257 751,1 | 183 158,5 | 191 929,0 | 6 030 596,6 | 2 732 125,8 | 3 105 450,6 |
| бюджеты муниципальных образований | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| внебюджетные средства | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| на осуществление крупных особо важных для социально-экономического развития Российской Федерации проектов |  | итого | 84 549,4 | 607 952,2 | 756 115,2 | 300 618,9 | - | - | 4 025 752,0 | - | - |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет | - | 607 952,2 | 716 360,0 | 300 424,5 | - | - | 4 025 752,0 | - | - |
| областной бюджет | 84 549,4 | - | 39 755,2 | 194,4 | - | - | - | - | - |
| бюджеты муниципальных образований | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| внебюджетные средства | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| на развитие и увеличение пропускной способности автомобильных дорог общего пользования регионального (межмуниципального) значения |  | итого | 494 544,8 | 527 838,3 | 428 636,0 | 257 556,7 | 183 158,5 | 191 929,0 | 8 762 592,0 | 3 702 474,3 | 4 065 238,1 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет | 30 691,5 | 473 182,9 | 233 231,5 | - | - | - | 2 731 995,4 | 970 348,5 | 959 787,5 |
| областной бюджет | 463 853,3 | 54 655,4 | 195 404,5 | 257 556,7 | 183 158,5 | 191 929,0 | 6 030 596,6 | 2 732 125,8 | 3 105 450,6 |
| бюджеты муниципальных образований | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| внебюджетные средства | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| подпрограмма № 4 «Улучшение эксплуатационного состояния автомобильных дорог общего пользования регионального значения за счет ремонта, капитального ремонта и содержания» государственной программы, из них: | главный распорядитель бюджетных средств – министерство транспорта Архангельской области  соисполнитель государственной программы – государственное казенное учреждение Архангельской области «Дорожное агентство «Архангельскавтодор» | итого | 2 555 874,5 | 2 559 072,2 | 4 057 159,4 | 3 285 050,0 | 3 173 815,4 | 3 268 568,9 | 6 716 597,8 | - | - |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет | - | 188 109,6 | 509 533,4 | 189 244,8 | 107 810,2 | - | - | - | - |
| областной бюджет | 2 555 874,5 | 2 370 962,6 | 3 547 626,0 | 3 095 805,2 | 3 066 005,2 | 3 268 568,9 | 6 716 597,8 | - | - |
| бюджеты муниципальных образований | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| внебюджетные средства | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| капитальный ремонт региональных автомобильных дорог |  | итого | 318 539,6 | 419 563,7 | 622 496,1 | 544 569,4 | 807 667,8 | 912 109,0 | 2 292 287,2 | - | - |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| областной бюджет | 318 539,6 | 419 563,7 | 622 496,1 | 544 569,4 | 807 667,8 | 912 109,0 | 2 292 287,2 | - | - |
| бюджеты муниципальных образований | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| внебюджетные средства | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ремонт региональных автомобильных дорог |  | итого | 678 098,0 | 193 725,6 | 818 382,3 | 289 547,0 | 140 117,7 | 38 828,1 | 2 011 152,1 | - | - |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет | - | - | 187 817,5 | 189 244,8 | 107 810,2 | - | - | - | - |
| областной бюджет | 678 098,0 | 193 725,6 | 630 564,8 | 100 302,2 | 32 307,5 | 38 828,1 | 2 011 152,1 | - | - |
| бюджеты муниципальных образований | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| внебюджетные средства | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| содержание региональных автомобильных дорог |  | итого | 1 559 236,9 | 1 945 782,9 | 2 616 281,0 | 2 450 933,6 | 2 226 029,9 | 2 317 631,8 | 2 413 158,5 | - | - |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет | - | 188 109,6 | 321 715,9 | - | - | - | - | - | - |
| областной бюджет | 1 559 236,9 | 1 757 673,3 | 2 294 565,1 | 2 450 933,6 | 2 226 029,9 | 2 317 631,8 | 2 413 158,5 | - | - |
| бюджеты муниципальных образований | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| внебюджетные средства | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| подпрограмма № 5 «Создание условий для реализации государственной программы и осуществления иных расходов" государственной программы из них: | главный распорядитель бюджетных средств – министерство транспорта Архангельской области  ответственный исполнитель государственной программы – министерство транспорта Архангельской области | итого | 96 068,8 | 114 532,5 | 95 208,7 | 89 123,4 | 94 252,9 | 94 920,0 | 97 595,6 | - | - |
| в том числе: | - | - | - | - | - | - | - |  |  |
| федеральный бюджет | - | 20 901,1 | - | - | - | - | - | - | - |
| областной бюджет | 96 068,8 | 93 631,4 | 95 208,7 | 89 123,4 | 94 252,9 | 94 920,0 | 97 595,6 | - | - |
| бюджеты муниципальных образований | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| внебюджетные средства | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| предоставление межбюджетных трансфертов бюджетам другого уровня |  | итого | - | 20 901,1 | - | - | - | - | - | - | - |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет | - | 20 901,1 | - | - | - | - | - | - | - |
| областной бюджет | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| бюджеты муниципальных образований | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| внебюджетные средства | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 5) подпрограмма № 6 «Повышение безопасности дорожного движения в Архангельской области» |  | итого | - | - | - | 25 644,3 | 18 265,8 | - | - | - | - |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| областной бюджет | - | - | - | 25 644,3 | 18 265,8 | - | - | - | - |
| бюджеты муниципальных образований | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| внебюджетные средства | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4. Непрограммные расходы областного бюджета из них: | главный распорядитель бюджетных средств, ответственный исполнитель - министерство транспорта Архангельской области;  соисполнитель - государственное казенное учреждение Архангельской области «Дорожное агентство «Архангельскавтодор» | итого | 220 669,5 | 399 538,0 | 325 303,3 | 258 030,8 | 294 283,5 | 305 293,0 | 306 042,0 | - | - |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| областной бюджет | 220 669,5 | 399 538,0 | 325 303,3 | 258 030,8 | 294 283,5 | 305 293,0 | 306 042,0 | - | - |
| бюджеты муниципальных образований | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| внебюджетные средства | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| предоставление межбюджетных трансфертов | главный распорядитель бюджетных средств, ответственный исполнитель - министерство транспорта Архангельской области | итого | 182 670,5 | 225 749,0 | 248 840,9 | 223 030,8 | 249 283,5 | 260 293,0 | 261 042,0 | - | - |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| областной бюджет | 182 670,5 | 225 749,0 | 248 840,9 | 223 030,8 | 249 283,5 | 260 293,0 | 261 042,0 | - | - |
| бюджеты муниципальных образований | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| внебюджетные средства | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Государственная программа Архангельской области «Культура Русского Севера (2013 – 2020 годы)» | главный распорядитель  бюджетных средств – министерство строительства  и архитектуры Архангельской области | итого  в том числе: | - | - | - | 100 000,0 | - | - | - | - | - |
| федеральный бюджет | - | - | - | – | - | - | - | - | - |
| областной  бюджет | - | - | - | 100 000,0 | - | - | - | - | - |
| бюджеты муниципальных образований | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| внебюджетные средства | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

Приложение № 5

к государственной программе

Архангельской области

"Развитие транспортной системы

Архангельской области

(2014 - 2020 годы)"

СВЕДЕНИЯ

о прогнозных значениях целевых показателей осуществления

дорожной деятельности в связи с реализацией поручения

Президента Российской Федерации по удвоению объемов

строительства (реконструкции) автомобильных дорог общего

пользования в период 2014 - 2022 годов, в том числе

в рамках государственной программы Архангельской

области "Развитие транспортной системы

Архангельской области (2014 - 2020 годы)"

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Показатели и индикаторы | Единица измерения | 2003 - 2012 годы | 2013 - 2022 годы | В том числе | | | | | | | | | |
| 2013 год | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1. Протяженность сети автомобильных дорог общего пользования регионального и местного значения на территории Архангельской области, в том числе: | км | - | - | 18216,0 | 18498,4 | 18502,6 | 18734,7 | 18800,3 | 18886,5 | 18886,5 | 18886,5 | 18983,0 | 19022,8 |
| сети автомобильных дорог общего пользования регионального значения | км | - | - | 7615,6 | 7588,9 | 7593,1 | 7607,9 | 7673,5 | 7685,7 | 7685,7 | 7685,7 | 7782,2 | 7822,0 |
| сети автомобильных дорог общего пользования местного значения | км | – | – | 10600,4 | 10909,5 | 10909,5 | 11126,8 | 11126,8 | 11200,8 | 11200,8 | 11200,8 | 11200,8 | 11200,8 |
| 2. Объемы ввода в эксплуатацию после строительства и реконструкции автомобильных дорог общего пользования регионального и местного значения на территории Архангельской области, в том числе: | км | 270,9 | 541,8 | 9,6 | 18,8 | 23,8 | 15,0 | 17,3 | – | 6,3 | 260,0 | 48,3 | 143,0 |
| автомобильных дорог общего пользования регионального значения | км | 262,6 | 541,8 | 9,6 | 18,8 | 23,8 | 15,0 | 17,3 | – | 6,3 | 260,0 | 48,3 | 143,0 |
| автомобильных дорог общего пользования местного значения | км | 8,3 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 3. Прирост протяженности сети автомобильных дорог регионального и местного значения на территории Архангельской области в результате строительства новых автомобильных дорог, в том числе: | км | – | 298,4 | 8,2 | 0,9 | 4,2 | 3,2 | 6,7 | – | – | 103,4 | 39,8 | 132,0 |
| сети автомобильных дорог общего пользования регионального значения | км | – | 298,4 | 8,2 | 0,9 | 4,2 | 3,2 | 6,7 | – | – | 103,4 | 39,8 | 132,0 |
| сети автомобильных дорог общего пользования местного значения | км | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 4. Прирост протяженности автомобильных дорог общего пользования регионального и местного значения на территории Архангельской области, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, в результате строительства (реконструкции) автомобильных дорог, в том числе: | км | – | 243,4 | 1,4 | 17,9 | 19,6 | 11,8 | 10,6 | – | 6,3 | 156,6 | 8,5 | 11,0 |
| сети автомобильных дорог общего пользования регионального значения | км | – | 243,4 | 1,4 | 17,9 | 19,6 | 11,8 | 10,6 | – | 6,3 | 156,6 | 8,5 | 11,0 |
| сети автомобильных дорог общего пользования местного значения | км | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 5. Общая протяженность автомобильных дорог общего пользования регионального и местного значения на территории Архангельской области, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, на 31 декабря отчетного года, в том числе: | км | - | - | 1061,4 | 1182,5 | 1234,7 | 1303,9 | 1380,9 | 1531,4 | 1548,7 | 2107,8 | 2147,5 | 2290,5 |
| автомобильных дорог общего пользования регионального значения | км | - | - | 825,1 | 898,9 | 943,3 | 1012,5 | 1089,5 | 1104,6 | 1121,9 | 1681,0 | 1720,7 | 1863,7 |
| автомобильных дорог общего пользования местного значения | км | - | - | 236,3 | 283,6 | 291,4 | 291,4 | 291,4 | 426,8 | 426,8 | 426,8 | 426,8 | 426,8 |

Примечания:

1. В графах 5 и 6 указаны фактически достигнутые величины показателей за соответствующий год.

2. В графах 7 - 14 пункта 5 при расчете показателя учитывается протяженность автомобильных дорог регионального значения, приведенная в нормативное состояние за счет строительства, реконструкции, капитального ремонта и ремонта".

Приложение № 6

к государственной программе

Архангельской области

"Развитие транспортной системы

Архангельской области

(2014 - 2020 годы)"

СВЕДЕНИЯ

об объемах ввода в эксплуатацию автомобильных дорог общего

пользования регионального и местного значения на территории

Архангельской области после строительства и реконструкции

в период 2003 - 2012 годов

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Показатели и индикаторы | Единица измерения | 2003 - 2012 годы | В том числе | | | | | | | | | |
| 2003 год | 2004 год | 2005 год | 2006 год | 2007 год | 2008 год | 2009 год | 2010 год | 2011 год | 2012 год |
| Объемы ввода в эксплуатацию автомобильных дорог общего пользования регионального и местного значения на территории Архангельской области после строительства и реконструкции | км | 270,9 | 24,8 | 19,5 | 12,1 | 15,8 | 20,2 | 42,3 | 10,7 | 55,3 | 47,0 | 23,2 |
| в том числе: |
| автомобильных дорог общего пользования регионального значения | км | 262,6 | 24,8 | 19,5 | 12,1 | 15,8 | 20,2 | 41,5 | 10,7 | 55,3 | 45,1 | 17,6 |
| автомобильных дорог общего пользования местного значения | км | 8,3 | - | - | - | - | - | 0,8 | - | - | 1,9 | 5,6 |

Приложение № 7

к государственной программе

Архангельской области

"Развитие транспортной системы

Архангельской области

(2014 - 2020 годы)"

РЕАЛИЗАЦИЯ

мер по энергосбережению и повышению энергетической

эффективности при устройстве и эксплуатации линий

электроосвещения на региональных автомобильных дорогах

Описание существующей ситуации

Обустройство участков региональных автомобильных дорог, проходящих по территории населенных пунктов, линиями электроосвещения обеспечивает комфорт и безопасность движения.

Потребность применения энергосберегающих технологий при устройстве и эксплуатации линий электроосвещения вызвана необходимостью:

сокращения затрат на содержание региональных автомобильных дорог в условиях недостаточного финансирования;

обеспечения качества и надежности работы осветительного оборудования.

Цели и задачи по энергосбережению и повышению

энергетической эффективности

Цель - снижение энергоемкости линий электроосвещения на региональных автомобильных дорогах.

Задача - применение энергоэффективных и энергосберегающих материалов и конструкций при устройстве и эксплуатации линий электроосвещения на региональных автомобильных дорогах.

План мероприятий по энергосбережению и повышению

энергетической эффективности при устройстве и эксплуатации

линий электроосвещения на региональных автомобильных

дорогах в 2016 году

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование мероприятия | Источник финансирования | Объем финансирования, тыс. рублей | | Целевые показатели | | |
| всего | 2016 г. | наименование, ед. изм. | 2014 г. (факт) | 2016 г. (прогноз) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Ответственный исполнитель - министерство транспорта Архангельской области | | | | | | |
| Увеличение протяженности линий электроосвещения на региональных автомобильных дорогах, устройство и эксплуатация которых осуществляется с применением энергосберегающих материалов и конструкций | федеральный бюджет | - | - | доля линий электроосвещения, устройство и эксплуатация которых осуществляется с применением энергосберегающих материалов и конструкций, в общей протяженности линий электроосвещения на региональных автомобильных дорогах, процентов | 38 | 70 |
| областной бюджет | - | - |  |  |
| местные бюджеты |  |  |
| местные бюджеты | - | - |  |
| внебюджетные средства | - | - |  |

Утвержден

постановлением Правительства

Архангельской области

от 08.10.2013 № 463-пп

ПОРЯДОК

ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ И РАСХОДОВАНИЯ СУБСИДИИ НА РЕМОНТ И СОДЕРЖАНИЕ АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "ГОРОД АРХАНГЕЛЬСК"

1. Настоящий Порядок, разработанный в соответствии со статьей 139 Бюджетного кодекса Российской Федерации, областным законом от «23 декабря 2016 года № 503-31-ОЗ “Об областном бюджете на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов”», определяет правила предоставления и расходования субсидии из областного бюджета бюджету муниципального образования "Город Архангельск" (далее - муниципальное образование) на ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения (далее - субсидия) в рамках реализации пункта 1.4 перечня мероприятий подпрограммы № 2 государственной программы Архангельской области "Развитие транспортной системы Архангельской области (2014 - 2020 годы)".

2. Субсидия предоставляется в целях софинансирования дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения муниципального образования для приведения в нормативное состояние автомобильных дорог общего пользования местного значения, расположенных в границах муниципального образования в соответствии с пунктом 5 статьи 2 областного закона от 24 октября 2011 года № 350-25-ОЗ "О дорожном фонде Архангельской области".

Размер субсидии устанавливается областным законом об областном бюджете на соответствующий финансовый год и плановый период.

3. Предоставление субсидии осуществляется министерством транспорта Архангельской области (далее - министерство транспорта) в соответствии со сводной бюджетной росписью областного бюджета и доведенными лимитами бюджетных обязательств, предельными объемами финансирования.

4. Условиями предоставления субсидии являются:

а) наличие в бюджете муниципального образования (далее - местный бюджет) бюджетных ассигнований на ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения, источником финансового обеспечения которых является субсидия;

б) обязательство муниципального образования по обеспечению значений показателей результативности предоставления субсидии, установленных соглашением между министерством транспорта и муниципальным образованием о предоставлении субсидии (далее - соглашение);

в) наличие утвержденной муниципальной программы, предусматривающей мероприятия по ремонту автомобильных дорог местного значения;

г) наличие проектной документации с положительным заключением о проверке достоверности сметной стоимости проектной документации, выданным в установленном законодательством Российской Федерации порядке.

5. Субсидия предоставляется на основании соглашения, которое предусматривает:

а) целевое назначение субсидии;

б) размер предоставляемой субсидии, условия предоставления субсидии и осуществления расходов, источником финансового обеспечения которых является субсидия;

в) перечень объектов ремонта и содержания автомобильных дорог с указанием объема средств на финансирование расходного обязательства, источником финансового обеспечения которого является субсидия;

г) обязательство муниципального образования о представлении отчетов о расходах местного бюджета, источником финансового обеспечения которых является субсидия, и достижении значений показателей результативности предоставления субсидии в порядке, предусмотренном соглашением;

д) ответственность сторон за нарушение условий соглашения;

е) значение показателя результативности предоставления субсидии;

ж) представление муниципальным образованием копий муниципальных контрактов на выполнение работ (услуг), актов о приемке выполненных работ (форма КС-2), справки о стоимости выполненных работ (услуг) и затрат (форма КС-3), счет-фактуры;

з) условия и порядок приостановления предоставления субсидии в случае нарушения органом местного самоуправления муниципального образования обязательств, предусмотренных соглашением.

6. Оценка эффективности использования субсидии осуществляется министерством транспорта на основе установленных соглашениями значений показателя результативности предоставления субсидии - увеличения площади поверхности автомобильных дорог, приведенных в нормативное состояние (кв. метров), источником финансового обеспечения расходов по ремонту и содержанию которых является субсидия.

7. Субсидия перечисляется в порядке межбюджетных отношений на счет, открытый Управлению Федерального казначейства по Архангельской области и Ненецкому автономному округу для учета поступлений и их распределения между бюджетами бюджетной системы Российской Федерации, для последующего перечисления в установленном порядке в местный бюджет.

Операции со средствами, указанными в абзаце первом настоящего пункта, осуществляются в порядке кассового обслуживания исполнения местного бюджета, установленном муниципальным образованием.

8. Ответственность за нецелевое использование средств субсидий возлагается на муниципальное образование.

9. Контроль за целевым использованием средств субсидий осуществляют министерством транспорта и органы государственного финансового контроля Архангельской области в порядке, установленном бюджетным законодательством Российской Федерации.

Утверждено

постановлением Правительства

Архангельской области

от 08.10.2013 № 463-пп

ПОЛОЖЕНИЕ

О ПОРЯДКЕ И УСЛОВИЯХ ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА НА ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ СУБСИДИЙ БЮДЖЕТАМ МУНИЦИПАЛЬНЫХ РАЙОНОВ И ГОРОДСКИХ ОКРУГОВ АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ НА СОФИНАНСИРОВАНИЕ МЕРОПРИЯТИЙ ПО РЕМОНТУ АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ В МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЯХ АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ

I. Общие положения

1. Настоящее Положение, разработанное в соответствии со статьей 139 Бюджетного кодекса Российской Федерации, определяет порядок предоставления субсидий из областного бюджета бюджетам муниципальных районов и городских округов Архангельской области (далее - местные бюджеты) на софинансирование мероприятий по ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения (далее - ремонт дорог) в муниципальных образованиях Архангельской области (далее - субсидии), а также состав представляемых документов, порядок организации и проведения конкурсного отбора (далее - отбор) на предоставление субсидий.

II. Условия предоставления субсидии

2. Главным распорядителем средств областного бюджета, предусмотренных на предоставление субсидий, является министерство транспорта Архангельской области (далее - министерство).

3. Субсидии предоставляются по итогам организованного министерством отбора.

4. Участниками отбора являются органы местного самоуправления муниципальных районов и городских округов Архангельской области (далее соответственно - заявители, органы местного самоуправления, муниципальные образования).

5. Правом на получение субсидии обладает заявитель, подтвердивший документально соответствие следующим условиям:

1) обеспечение софинансирования мероприятий по ремонту дорог заявителями за счет средств, предусмотренных в муниципальной программе муниципального образования на текущий финансовый год, в рамках которой предполагается реализация мероприятий по ремонту дорог (далее - муниципальная программа);

2) наличие выписки из решения представительного органа муниципального образования о местном бюджете, подтверждающей выделение средств на проведение мероприятий, или гарантийного обязательства о внесении изменений в местный бюджет;

3) наличие проектной документации с положительным заключением экспертизы проектной документации о проверке достоверности определения сметной стоимости, выданным в установленном законодательством Российской Федерации порядке;

4) наличие выписки из перечня дорог общего пользования местного значения муниципального образования, подтверждающей, что объект является автомобильной дорогой общего пользования местного значения.

6. Субсидии предоставляются в пределах лимитов бюджетных обязательств, предусмотренных областным законом об областном бюджете.

III. Организация и порядок проведения отбора

7. Министерство организует размещение информационного сообщения о начале проведения отбора на официальном сайте министерства в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет".

8. Информационное сообщение о проведении отбора содержит следующие сведения:

1) место и время приема заявлений на участие в отборе;

2) срок, до истечения которого принимается конкурсная документация, указанная в пункте 9 настоящего Положения;

3) состав конкурсной документации, представляемой заявителем для участия в отборе;

4) наименование, адрес и контактная информация организатора отбора;

5) дата и время проведения отбора;

6) образец заявления на участие в конкурсе на предоставление субсидий бюджетам муниципальных районов и городских округов Архангельской области на софинансирование мероприятий по ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения в муниципальных образованиях Архангельской области по форме согласно приложению № 1 к настоящему Положению (далее - заявление на участие в отборе).

9. Для получения субсидии заявитель в целях подтверждения соответствия условиям отбора представляет в министерство заявление на участие в отборе и следующие документы (далее - конкурсная документация):

1) информацию о предполагаемых сроках реализации мероприятий по ремонту дорог в свободной форме;

2) выписку из решения представительного органа муниципального образования о местном бюджете, подтверждающую наличие бюджетных ассигнований на софинансирование мероприятий, или гарантийное обязательство о внесении изменений в местный бюджет, подтверждающее соответствующий объем софинансирования мероприятий;

3) проектную документацию по объекту, в отношении которого предполагается реализация мероприятий по ремонту дорог, с положительным заключением экспертизы проектной документации о проверке достоверности определения сметной стоимости, выданным в установленном законодательством Российской Федерации порядке;

4) наличие выписки из перечня дорог общего пользования местного значения муниципального образования, подтверждающую, что объект является дорогой общего пользования местного значения.

10. Копии документов должны быть заверены в установленном законодательством Российской Федерации порядке.

Сметная документация подписывается ответственным исполнителем и утверждается главой муниципального образования.

Представленная конкурсная документация сброшюровывается в одну папку. Конкурсная документация, представленная для участия в конкурсе на предоставление субсидий, возврату не подлежит.

11. Заявители несут ответственность за достоверность и правильность оформления конкурсной документации.

12. Министерство осуществляет прием конкурсной документации на участие в отборе в срок, установленный в информационном сообщении о проведении отбора, проверяет ее соответствие требованиям, установленным пунктами 9 и 10 настоящего Положения.

13. Заявитель не допускается к участию в отборе в следующих случаях:

1) представление заявителем конкурсной документации с нарушением сроков, установленных в информационном сообщении о проведении отбора;

2) представление конкурсной документации, оформление которой не соответствует пунктам 9 и 10 настоящего Положения;

3) представление конкурсной документации не в полном объеме;

4) представление конкурсной документации, содержащей недостоверные сведения.

14. При наличии оснований, предусмотренных пунктом 13 настоящего Положения, конкурсная документация на заседании комиссии не рассматривается.

В случаях, указанных в пункте 13 настоящего Положения, министерство принимает решение о недопущении к участию в отборе, которое направляется заявителю в течение трех рабочих дней со дня принятия указанного решения.

Заявители вправе обжаловать решение министерства о недопущении к участию в отборе в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации.

15. В течение 10 рабочих дней со дня окончания приема конкурсной документации министерство проводит заседание комиссии, на котором рассматривается поступившая конкурсная документация.

16. Состав комиссии утверждается распоряжением министерства. Председателем комиссии является министр, заместителем председателя комиссии - заместитель министра - начальник управления транспорта и дорожной деятельности, секретарем комиссии - государственный гражданский служащий министерства.

Заседание комиссии проводит председатель комиссии, а в его отсутствие - заместитель председателя комиссии.

17. Заседание комиссии считается правомочным, если в нем участвует не менее половины членов комиссии.

18. Комиссия рассматривает, оценивает и сопоставляет конкурсную документацию, представленную участниками конкурса, в соответствии со следующими критериями:

обеспечение софинансирования за счет средств муниципального образования Архангельской области;

наличие фотоматериалов состояния объекта до начала ремонтных работ;

показатель социальной значимости объекта (автобусные пассажирские перевозки и школьные маршруты, интенсивность движения транспорта в сутки);

численность населения в муниципальном образовании.

На основании указанных критериев комиссией устанавливается перечень объектов, подлежащих софинансированию за счет субсидии, по форме согласно приложению № 2 к настоящему Положению.

19. Итоги заседания комиссии оформляются протоколом, который подписывается всеми членами комиссии, принявшими участие в заседании.

20. Копия протокола заседания комиссии в срок не позднее 10 рабочих дней со дня проведения заседания комиссии размещается на официальном сайте министерства в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет".

21. На основании протокола заседания комиссии министерство принимает решение о победителях конкурса и готовит проект постановления Правительства Архангельской области о распределении субсидий из областного бюджета местным бюджетам.

22. На основании постановления Правительства Архангельской области о распределении субсидий из областного бюджета местным бюджетам и выписки из муниципальной программы, подтверждающей софинансирование мероприятий по ремонту дорог из местного бюджета, или гарантийного обязательства о включении указанного мероприятия в муниципальную программу с каждым победителем конкурса министерство заключает соглашение о предоставлении субсидии (далее - соглашение).

23. В случае если победителем конкурса не представлены документы, указанные в пункте 22 настоящего Положения, обязательство министерства о предоставлении субсидии прекращается.

IV. Порядок предоставления субсидий и осуществление контроля

за их использованием

24. Министерство финансов Архангельской области доводит расходными расписаниями до министерства предельные объемы финансирования в соответствии со сводной бюджетной росписью областного бюджета в пределах доведенных лимитов бюджетных обязательств и показателей кассового плана областного бюджета.

25. Средства областного бюджета выделяются министерству для дальнейшего перечисления местным бюджетам в виде субсидий.

26. Министерство перечисляет средства субсидии с лицевого счета, открытого в Управлении Федерального казначейства по Архангельской области и Ненецкому автономному округу, на счет, открытый Управлению Федерального казначейства по Архангельской области и Ненецкому автономному округу для учета поступлений и их распределения между бюджетами бюджетной системы Российской Федерации, для последующего перечисления в установленном порядке в местные бюджеты.

27. Победители отбора ежемесячно, не позднее 10-го числа месяца, следующего за отчетным, представляют в министерство отчет о целевом использовании субсидий по форме, установленной министерством.

Отчеты об использовании субсидии представляются в установленном порядке до их полного освоения.

Сводный отчет об использовании субсидии представляется победителями отбора в министерство до 20 января года, следующего за годом, в котором осуществлялось предоставление субсидии.

28. Контроль за целевым использованием субсидии осуществляется министерством и органами государственного финансового контроля в порядке, установленном бюджетным законодательством Российской Федерации.

Ответственность за нецелевое использование субсидии несут органы местного самоуправления муниципальных образований, являющиеся получателями субсидий.

29. При выявлении факта нецелевого использования средств субсидии орган местного самоуправления, являющийся получателем субсидии, обязан в течение 30 рабочих дней со дня его уведомления министерством возвратить средства субсидии, которые использовались не по целевому назначению. В случае невозврата бюджетных средств при установлении нецелевого использования субсидий и (или) совершения иных бюджетных правонарушений бюджетные меры принуждения к получателям субсидии, совершившим бюджетные нарушения, применяются в порядке и по основаниям, установленным бюджетным законодательством Российской Федерации.

Приложение № 1

к Положению о порядке и условиях

проведения конкурса на предоставление

субсидий бюджетам муниципальных

районов и городских округов Архангельской

области на софинансирование мероприятий

по ремонту автомобильных дорог общего

пользования местного значения в муниципальных

образованиях Архангельской области

(форма заявления)

ЗАЯВЛЕНИЕ

на участие в конкурсе на предоставление субсидий бюджетам

муниципальных районов и городских округов Архангельской

области на софинансирование мероприятий по ремонту

автомобильных дорог общего пользования местного значения

в муниципальных образованиях Архангельской области

на 201\_\_ год от муниципального образования

"\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_"

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование объекта | Общая информация об объекте | Сметная стоимость объекта, тыс. рублей | Потребность в софинансировании из областного бюджета в текущем году, тыс. рублей | Объем финансирования в текущем году из местного бюджета, тыс. рублей |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |

Приложение № 2

к Положению о порядке и условиях

проведения конкурса на предоставление

субсидий бюджетам муниципальных

районов и городских округов Архангельской

области на софинансирование мероприятий

по ремонту автомобильных дорог общего

пользования местного значения в муниципальных

образованиях Архангельской области

ПЕРЕЧЕНЬ

объектов, сформированный по итогам рассмотрения конкурсной

документации на участие в конкурсе на предоставление

субсидий бюджетам муниципальных районов и городских округов

Архангельской области на софинансирование мероприятий по

ремонту автомобильных дорог общего пользования местного

значения в муниципальных образованиях Архангельской области

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование заявителя | Наименование объекта | Сумма, тыс. рублей |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |

Секретарь комиссии \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(подпись) (расшифровка подписи)

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(дата)

Утверждено

постановлением Правительства

Архангельской области

от 08.10.2013 № 463-пп

ПОЛОЖЕНИЕ

О ПОРЯДКЕ И УСЛОВИЯХ ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА НА ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ СУБСИДИЙ БЮДЖЕТАМ МУНИЦИПАЛЬНЫХ РАЙОНОВ И ГОРОДСКИХ ОКРУГОВ АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ НА СОФИНАНСИРОВАНИЕ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ПРИОБРЕТЕНИЮ АВТОБУСОВ ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ РЕГУЛЯРНЫХ

ПАССАЖИРСКИХ ПЕРЕВОЗОК И (ИЛИ) СТРОИТЕЛЬСТВУ (ПРИОБРЕТЕНИЮ) РЕЧНЫХ СУДОВ ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ГРУЗОПАССАЖИРСКИХ ПЕРЕВОЗОК НА ТЕРРИТОРИИ АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ

I. Общие положения

1. Настоящее Положение, разработанное в соответствии со статьей 139 Бюджетного кодекса Российской Федерации, определяет порядок предоставления субсидий из областного бюджета бюджетам муниципальных районов и городских округов Архангельской области (далее - местные бюджеты) на софинансирование мероприятий по приобретению автобусов для осуществления пассажирских перевозок (далее - приобретение автобусов) и (или) строительству (приобретению) речных судов для осуществления грузопассажирских перевозок (далее - строительство судов) на территории Архангельской области (далее - субсидии), а также состав представляемых документов, порядок организации и проведения конкурсного отбора (далее - отбор) на предоставление субсидий.

II. Условия предоставления и размер субсидии

2. Главным распорядителем средств областного бюджета, предусмотренных на предоставление субсидий, является министерство транспорта Архангельской области (далее - министерство).

3. Субсидии предоставляются по итогам организованного министерством отбора.

4. Участниками отбора являются органы местного самоуправления муниципальных районов и городских округов Архангельской области (далее соответственно - заявители, органы местного самоуправления, муниципальные образования).

5. Правом на получение субсидии обладает заявитель, подтвердивший документально соответствие следующим условиям:

1) наличие муниципальной программы муниципального образования на текущий финансовый год, в рамках которой предполагается реализация мероприятий по приобретению автобусов и (или) строительству судов (далее - муниципальная программа);

2) обеспечение софинансирования мероприятий заявителями за счет средств, предусмотренных в муниципальной программе на проведение мероприятий:

не менее 50 процентов от общего объема средств, привлекаемых из областного бюджета и местного бюджета, - на приобретение автобусов;

не менее 5 процентов от общего объема средств, привлекаемых из областного бюджета и местного бюджета, - на строительство судов;

3) наличие выписки из решения представительного органа муниципального образования о местном бюджете, подтверждающей выделение средств на проведение мероприятий, или гарантийное обязательство о внесении изменений в местный бюджет.

6. Субсидии предоставляются в пределах лимитов бюджетных обязательств, предусмотренных областным законом об областном бюджете.

III. Организация и порядок проведения отбора

7. Министерство организует размещение информационного сообщения о начале проведения отбора на официальном сайте министерства в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" не позднее чем за пять календарных дней до начала отбора.

8. Информационное сообщение о проведении отбора содержит следующие сведения:

1) место и время приема заявлений на участие в отборе;

2) срок, до истечения которого принимается конкурсная документация, указанная в пункте 9 настоящего Положения;

3) состав конкурсной документации, представляемой заявителем для участия в отборе;

4) наименование, адрес и контактная информация организатора отбора;

5) дата и время проведения отбора;

6) образец заявления на участие в отборе на предоставление субсидий бюджетам муниципальных районов и городских округов Архангельской области на софинансирование мероприятий по приобретению автобусов для осуществления регулярных пассажирских перевозок и (или) строительству (приобретению) речных судов для осуществления грузопассажирских перевозок на территории Архангельской области по форме согласно приложению № 1 к настоящему Положению (далее - заявление на участие в отборе).

9. Для получения субсидии заявитель в целях подтверждения соответствия условиям отбора представляет в министерство заявление на участие в отборе и следующие документы (далее - конкурсная документация):

1) документы, подтверждающие софинансирование мероприятия заявителем в размере, установленном подпунктом 2 пункта 5 настоящего положения:

выписку из решения представительного органа муниципального образования о местном бюджете, подтверждающую наличие бюджетных ассигнований на софинансирование, или гарантийное обязательство о внесении изменений в местный бюджет, подтверждающее соответствующий объем софинансирования;

гарантийное письмо заявителя на сумму средств иных источников финансирования, предусмотренных в муниципальной программе;

2) заверенные в установленном порядке копии утвержденных муниципальных программ, подтверждающих софинансирование за счет средств местного бюджета и внебюджетных источников;

3) расчет стоимости (смета расходов, коммерческие предложения) планируемых к приобретению автобусов и (или) строительству судов.

10. Копии документов должны быть заверены в установленном федеральном законом порядке.

Представленная конкурсная документация сброшюровывается в одну папку. Документы, представленные для участия в конкурсе на предоставление субсидий, возврату не подлежат.

11. Заявители несут ответственность за достоверность и правильность оформления конкурсной документации, указанной в пункте 9 настоящего Положения.

12. Министерство осуществляет прием конкурсной документации на участие в отборе в срок, установленный в информационном сообщении о проведении отбора, проверяет ее соответствие требованиям, установленным пунктами 9 и 10 настоящего Положения.

13. Заявитель не допускается к участию в отборе в следующих случаях:

1) представление заявителем конкурсной документации, указанной в пункте 9 настоящего Положения, с нарушением сроков, установленных в информационном сообщении о проведении отбора;

2) представление конкурсной документации, оформление которой не соответствует пунктам 9 и 10 настоящего Положения;

3) представление конкурсной документации, указанной в пункте 9 настоящего Положения, не в полном объеме;

4) представление заявителем конкурсной документации, содержащей недостоверные сведения.

14. При наличии оснований, предусмотренных пунктом 13 настоящего Положения, заявление на заседании комиссии не рассматривается.

В случаях, указанных в пункте 13 настоящего Положения, министерство принимает решение о недопущении к участию в отборе, которое направляется заявителю в течение трех рабочих дней со дня принятия указанного решения.

Заявители вправе обжаловать решение министерства о недопущении к участию в отборе в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации.

15. В течение 10 рабочих дней со дня окончания приема конкурсной документации министерство проводит заседание комиссии, на котором рассматриваются поступившие заявления.

16. Состав комиссии утверждается распоряжением министерства. Председателем комиссии является руководитель министерства, заместителем председателя комиссии - заместитель руководителя - начальник отдела автомобильного транспорта и дорожной инфраструктуры, секретарем комиссии - специалист министерства.

Заседание комиссии проводит председатель комиссии, а в его отсутствие - заместитель председателя комиссии.

17. Заседание комиссии считается правомочным, если в нем участвует не менее половины членов комиссии.

18. Комиссия рассматривает, оценивает и сопоставляет заявки и документы, представленные участниками конкурса в соответствии с критериями оценки конкурсной документации, указанными в приложениях № 2 и 3 к настоящему Положению.

Рейтинг конкурсной заявки равняется сумме баллов по каждому критерию оценки. После обсуждения в лист оценки конкурсной документации, оформленный по форме согласно приложению № 4 к настоящему Положению, каждый член конкурсной комиссии вносит значения рейтинга по каждой конкурсной документации.

Листы оценки конкурсной документации после их заполнения членами конкурсной комиссии передаются секретарю для составления итогового рейтинга всех конкурсных документаций по форме согласно приложению № 5 к настоящему Положению и подготовки протокола конкурса.

19. Итоги заседания комиссии оформляются протоколом, который подписывается всеми членами комиссии, принявшими участие в заседании.

20. Победителями конкурса признаются органы местного самоуправления в соответствии с полученными рейтингами конкурсных заявок на основании итогового рейтинга всех конкурсных заявок начиная от большего к меньшему в пределах средств областного бюджета, предусмотренных на предоставление субсидии согласно очередности, указанной в итоговом рейтинге (далее - победитель конкурса).

В случае равенства итоговых рейтингов оценки конкурсных документаций преимущество имеет конкурсная документация, регистрация которой имеет более ранний срок.

21. Копия протокола заседания комиссии в срок не позднее 10 рабочих дней со дня проведения заседания комиссии размещается на официальном сайте министерства в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет".

22. На основании протокола заседания комиссии министерство принимает решение о победителях конкурса и готовит проект постановления Правительства Архангельской области о распределении субсидий из областного бюджета местным бюджетам.

23. Заявители вправе обжаловать решение министерства о победителях конкурса в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации.

24. На основании постановления Правительства Архангельской области о распределении субсидий из областного бюджета местным бюджетам с каждым победителем конкурса министерство заключает соглашение о предоставлении субсидии (далее - соглашение).

IV. Порядок предоставления субсидий и осуществление

контроля за их использованием

25. Министерство финансов Архангельской области доводит расходными расписаниями до министерства предельные объемы финансирования в соответствии со сводной бюджетной росписью областного бюджета в пределах доведенных лимитов бюджетных обязательств и показателей кассового плана областного бюджета.

26. Средства областного бюджета выделяются министерству для дальнейшего перечисления местным бюджетам в виде субсидий.

27. Министерство перечисляет средства субсидии с лицевого счета, открытого в Управлении Федерального казначейства по Архангельской области и Ненецкому автономному округу, на счет, открытый Управлению Федерального казначейства по Архангельской области и Ненецкому автономному округу для учета поступлений и их распределения между бюджетами бюджетной системы Российской Федерации, для последующего перечисления в установленном порядке в местные бюджеты.

28. Победители отбора ежемесячно, не позднее 10-го числа месяца, следующего за отчетным, представляют в министерство отчет о целевом использовании бюджетных средств по форме, установленной министерством.

Отчеты об использовании субсидии представляются в установленном порядке до их полного освоения.

Сводный отчет об использовании субсидии представляется победителями отбора в министерство до 20 января года, следующего за годом, в котором осуществлялось предоставление субсидии.

29. Контроль за целевым использованием субсидии осуществляется министерством и органами государственного финансового контроля в порядке, установленном бюджетным законодательством Российской Федерации.

Ответственность за нецелевое использование субсидии несут органы местного самоуправления муниципальных образований, являющиеся получателями субсидий.

30. При выявлении факта нецелевого использования средств субсидии орган местного самоуправления муниципального образования, являющийся получателем субсидии, обязан в течение 30 рабочих дней со дня его уведомления министерством возвратить средства субсидии, которые использовались не по целевому назначению.

31. В случае невозврата бюджетных средств при установлении нецелевого использования субсидий и (или) совершения иных бюджетных правонарушений бюджетные меры принуждения к получателям субсидии, совершившим бюджетные нарушения, применяются в порядке и по основаниям, установленным бюджетным законодательством.

Приложение № 1

к Положению о порядке и условиях

проведения конкурса на предоставление

субсидий бюджетам муниципальных

районов и городских округов

Архангельской области на софинансирование

мероприятий по приобретению автобусов

для осуществления регулярных пассажирских

перевозок и (или) строительству

(приобретению) речных судов

для осуществления грузопассажирских

перевозок на территории

Архангельской области

(форма заявления)

ЗАЯВЛЕНИЕ

на участие в конкурсе на предоставление субсидий бюджетам

муниципальных районов и городских округов Архангельской

области на софинансирование мероприятий по приобретению

автобусов для осуществления регулярных пассажирских

перевозок и (или) строительству (приобретению) речных судов

для осуществления грузопассажирских перевозок на территории

Архангельской области

на 201\_\_ год

от муниципального образования "\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_"

Главный распорядитель бюджетных средств - министерство транспорта Архангельской области.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование объекта | Общая информация об объекте | Стоимость объекта (текущая цена, тыс. рублей) | Потребность в софинансировании из областного бюджета в текущем году, тыс. рублей | Объем финансирования в текущем году из местного бюджета, тыс. рублей | Предполагаемые объемы и источники софинансирования в текущем году (ФБ, внебюджетные) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  |  |  |  |  |  |

Приложение № 2

к Положению о порядке и условиях

проведения конкурса на предоставление

субсидий бюджетам муниципальных

районов и городских округов

Архангельской области на софинансирование

мероприятий по приобретению автобусов

для осуществления регулярных пассажирских

перевозок и (или) строительству

(приобретению) речных судов

для осуществления грузопассажирских

перевозок на территории

Архангельской области

КРИТЕРИИ

оценки конкурсной документации на участие в конкурсе

на предоставление субсидий бюджетам муниципальных районов и

городских округов Архангельской области на софинансирование

мероприятий по приобретению автобусов для осуществления

регулярных пассажирских перевозок

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование критерия | | Значение оценки (балл) |
| 1 | | 2 |
| 1. | Обеспечение софинансирования за счет средств муниципального образования Архангельской области в размере, превышающем 50 процентов от общего объема средств, привлекаемых из областного бюджета и местного бюджета | 1 |
| 2. | Обеспечение софинансирования за счет внебюджетных источников | 1 |
| 3. | Наличие в составе муниципального образования Архангельской области сельских населенных пунктов | 1 |
| 4. | Наличие утвержденных маршрутов, для которых планируется приобретение автобусов | 1 |
| 5. | Наличие комплексной транспортной схемы (в соответствии с областным законом от 30 мая 2014 года № 130-8-ОЗ "Об организации транспортного обслуживания населения автомобильным транспортом общего пользования в Архангельской области") | 1 |
| 6. | Средний возраст автобусов, осуществляющих пассажирские перевозки в муниципальном образовании, составляет более 10 лет | 1 |
| 7. | Заявление муниципального образования Архангельской области на приобретение низкопольных автобусов | 1 |
| 8. | Заявление на приобретение автобусов, оборудованных специальными приспособлениями для людей с ограниченными физическими возможностями | 1 |

Приложение № 3

к Положению о порядке и условиях

проведения конкурса на предоставление

субсидий бюджетам муниципальных

районов и городских округов

Архангельской области на софинансирование

мероприятий по приобретению автобусов

для осуществления регулярных пассажирских

перевозок и (или) строительству

(приобретению) речных судов

для осуществления грузопассажирских

перевозок на территории

Архангельской области

КРИТЕРИИ

оценки конкурсной документации на участие в конкурсе

на предоставление субсидий бюджетам муниципальных районов и

городских округов Архангельской области на софинансирование

мероприятий по строительству (приобретению) речных судов для

осуществления грузопассажирских перевозок на территории

Архангельской области

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование критерия | | Значение оценки (балл) |
| 1 | | 2 |
| 1. | Обеспечение софинансирования за счет средств местного бюджета в размере, превышающем 5 процентов от общего объема средств, привлекаемых из областного бюджета и местного бюджета | 1 |
| 2. | Обеспечение софинансирования за счет внебюджетных источников | 1 |
| 3. | Наличие на территории муниципального образования Архангельской области средств навигационного оборудования | 1 |
| 4. | Отсутствие у транспортного оператора, осуществляющего перевозки водным транспортом, задолженности во все уровни бюджетной системы Российской Федерации | 1 |
| 5. | Отсутствие транспортного средства, отвечающего требованиям Российского речного регистра по перевозке водным транспортом на водной переправе, для функционирования на которой приобретается судно | 1 |
| 6. | Средний возраст эксплуатируемых судов, осуществляющих грузопассажирские перевозки в муниципальном образовании Архангельской области, составляет более 30 лет | 1 |
| 7. | Наличие транспортной инфраструктуры (причалов) на маршруте, где предполагается осуществление перевозок | 1 |
| 8. | Отсутствие транспортного сообщения между поселениями в границах муниципального района Архангельской области другими видами транспорта, кроме водного транспорта | 1 |

Приложение № 4

к Положению о порядке и условиях

проведения конкурса на предоставление

субсидий бюджетам муниципальных

районов и городских округов

Архангельской области на софинансирование

мероприятий по приобретению автобусов

для осуществления регулярных пассажирских

перевозок и (или) строительству

(приобретению) речных судов

для осуществления грузопассажирских

перевозок на территории

Архангельской области

ЛИСТ

оценки конкурсной документации на участие в конкурсе

на предоставление субсидий бюджетам муниципальных районов и

городских округов Архангельской области на софинансирование

мероприятий по приобретению автобусов для осуществления

регулярных пассажирских перевозок и (или) строительству

(приобретению) речных судов для осуществления

грузопассажирских перевозок на территории

Архангельской области

Ф.И.О. члена комиссии \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование заявителя | Наименование объекта | Номера критериев | | | | | | | | Итого баллов | Примечание (об обоснованности заявленных расходов, сумме субсидии) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(подпись) (расшифровка подписи)

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(дата)

Приложение № 5

к Положению о порядке и условиях

проведения конкурса на предоставление

субсидий бюджетам муниципальных

районов и городских округов

Архангельской области на софинансирование

мероприятий по приобретению автобусов

для осуществления регулярных пассажирских

перевозок и (или) строительству

(приобретению) речных судов

для осуществления грузопассажирских

перевозок на территории

Архангельской области

ИТОГОВЫЙ РЕЙТИНГ

конкурсной документации на участие в конкурсе

на предоставление субсидий бюджетам муниципальных районов и

городских округов Архангельской области на софинансирование

мероприятий по приобретению автобусов для осуществления

регулярных пассажирских перевозок и (или) строительству

(приобретению) речных судов для осуществления

грузопассажирских перевозок на территории

Архангельской области

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование заявителя | Наименование объекта | Общее количество баллов (на основании листа оценки конкурсной документации члена комиссии) | Место в итоговом рейтинге |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |

Секретарь комиссии \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(подпись) (расшифровка подписи)

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(дата)

Утвержден

постановлением Правительства

Архангельской области

от 08.10.2013 № 463-пп

ПОРЯДОК

ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СУБСИДИИ НА ВОЗМЕЩЕНИЕ

НЕДОПОЛУЧЕННЫХ ДОХОДОВ, ВОЗНИКАЮЩИХ В РЕЗУЛЬТАТЕ

ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ ТАРИФОВ НА ПЕРЕВОЗКУ

ПАССАЖИРОВ И БАГАЖА ВОЗДУШНЫМ И ВОДНЫМ ТРАНСПОРТОМ

I. Общие положения

1. Настоящий Порядок, разработанный в соответствии со статьей 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации, постановлением Правительства Российской Федерации от 7 марта 1995 года № 239 "О мерах по упорядочению государственного регулирования цен (тарифов)", Общими требованиями к нормативным правовым актам, муниципальным правовым актам, регулирующим предоставление субсидий юридическим лицам (за исключением субсидий государственным (муниципальным) учреждениям), индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 6 сентября 2016 года № 887, государственной программой Архангельской области "Развитие транспортной системы Архангельской области (2014 - 2020 годы)", утвержденной настоящим постановлением, устанавливает порядок и условия предоставления из областного бюджета субсидии организациям воздушного и водного транспорта, осуществляющим регулярные пассажирские перевозки воздушным и водным транспортом в пригородном, внутримуниципальном и межмуниципальном сообщении на территории Архангельской области (далее соответственно - организации, перевозка пассажиров и багажа) на возмещение недополученных доходов, возникающих в результате государственного регулирования тарифов на перевозки пассажиров и багажа, в случае превышения экономически обоснованных расходов, возникающих при осуществлении перевозок пассажиров и багажа, над доходами, полученными исходя из утвержденных тарифов на перевозку пассажиров и багажа и количества фактически перевезенных пассажиров (далее - субсидия).

2. Главным распорядителем средств областного бюджета, предусмотренных на предоставление субсидии, является министерство транспорта Архангельской области (далее - министерство).

3. Предоставление субсидии осуществляется министерством в соответствии со сводной бюджетной росписью областного бюджета и доведенными лимитами бюджетных обязательств.

II. Условия предоставления субсидии

4. Предоставление субсидии осуществляется на основании заключенных министерством с организациями договоров об организации перевозок пассажиров и багажа (далее - договор).

5. Организации на день подачи документации для заключения договора, предусмотренной пунктом 6 настоящего Порядка, должны отвечать следующим требованиям:

1) не являться иностранным юридическим лицом, а также российским юридическим лицом, в уставном (складочном) капитале которого доля участия иностранных юридических лиц, местом регистрации которых является государство или территория, включенные в утверждаемый Министерством финансов Российской Федерации перечень государств и территорий, предоставляющих льготный налоговый режим налогообложения и (или) не предусматривающих раскрытия и предоставления информации при проведении финансовых операций (офшорные зоны) в отношении таких юридических лиц, в совокупности превышает 50 процентов;

2) не являться получателем субсидии из областного бюджета в соответствии с иными нормативными правовыми актами Архангельской области на цели, указанные в пункте 1 настоящего Порядка;

3) не являться государственными (муниципальными) учреждениями.

6. Для заключения договора организация предоставляет в министерство следующие документы (далее соответственно - заявитель, документация):

1) заявление о заключении договора;

2) документы, подтверждающие полномочия руководителя или доверенность, подписанную руководителем организации или иным уполномоченным на это лицом в соответствии с федеральным законом и учредительными документами, подтверждающую полномочия действовать от имени организации.

7. Для заключения договора заявитель вправе предоставить следующие документы:

1) выписку из Единого государственного реестра юридических лиц (ЕГРЮЛ), выданную не ранее чем за 30 календарных дней до дня подачи документации, предусмотренной пунктом 6 настоящего Порядка;

3) постановление агентства по тарифам и ценам Архангельской области.

8. Министерство самостоятельно запрашивает документы, предусмотренные подпунктами 1 и 3 пункта 7 настоящего Порядка, в случае если заявитель не предоставил их по собственной инициативе.

9. Документация, предусмотренная пунктом 6 настоящего Порядка, составляется в свободной форме и предоставляется в оригинале в одном экземпляре.

10. Министерство в течение пяти рабочих дней со дня поступления документации, предусмотренной пунктом 6 настоящего Порядка, и документов, предусмотренных подпунктами 1 и 3 пункта 7 настоящего Порядка (в случае предоставления их заявителем по собственной инициативе), принимает решение об отказе в заключении договора в следующих случаях:

1) представление документации, предусмотренной пунктом 6 настоящего Порядка, не соответствующей требованиям пункта 9 настоящего Порядка;

2) представление документации, предусмотренной пунктом 6 настоящего Порядка, не в полном объеме;

3) представление документации, предусмотренной пунктом 6 настоящего Порядка, содержащей недостоверные сведения;

4) несоответствие заявителя требованиям, установленным пунктом 5 настоящего Порядка.

Решение об отказе в заключении договора направляется заявителю в течение пяти рабочих дней со дня принятия указанного решения.

Решение министерства об отказе в заключении договора может быть обжаловано заявителем в установленном законодательством Российской Федерации порядке.

11. В случае отсутствия оснований для принятия решения об отказе в заключении договора, предусмотренных пунктом 10 настоящего Порядка, министерство направляет заявителю (далее - получатель субсидии) проект договора в соответствии с типовой формой договора о предоставлении субсидии, утверждаемой постановлением министерства финансов Архангельской области, для рассмотрения и подписания, предусматривающий:

1) согласие получателя субсидии на осуществление министерством и органами государственного финансового контроля Архангельской области проверок соблюдения организациями условий, целей и порядка предоставления субсидии;

2) запрет приобретения за счет средств субсидии иностранной валюты, за исключением операций, осуществляемых в соответствии с валютным законодательством Российской Федерации при закупке (поставке) высокотехнологичного импортного оборудования, сырья и комплектующих изделий, а также связанных с достижением целей предоставления субсидии иных операций;

3) уплату пени в размере 1/300 ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации за каждый день просрочки в случае невозврата или несвоевременного возврата средств областного бюджета в сроки, установленные пунктами 20 и 21 настоящего Порядка;

4) обязанность получателя субсидии уведомлять министерство о получении субсидии из областного бюджета в соответствии с иными нормативными правовыми актами Архангельской области на цели, указанные в пункте 1 настоящего Порядка;

5) обязанность ведения получателем субсидии бухгалтерского учета и раздельного учета доходов и расходов по регулируемым видам деятельности в соответствии с законодательством Российской Федерации о бухгалтерском учете;

6) порядок возврата субсидии в областной бюджет в случае нарушения условий, целей и порядка их предоставления.

12. Получатель субсидии в течение 10 рабочих дней со дня получения проекта договора представляет в министерство подписанный со своей стороны проект договора.

13. Получатели субсидии ежемесячно, не позднее 20-го числа месяца, следующего за отчетным, представляют в министерство отчет о фактически выполненных перевозках пассажиров и багажа по форме, установленной постановлением министерства (далее - отчет).

14. Министерство в течение 10 рабочих дней со дня окончания срока, предусмотренного пунктом 13 настоящего Порядка, проверяет представленные получателями субсидии отчеты и принимает одно из следующих решений:

1) о предоставлении субсидии;

2) об отказе в предоставлении субсидии.

15. В случае принятия решения, указанного в подпункте 1 пункта 14 настоящего Порядка, министерство принимает распоряжение.

Министерство в течение 10 рабочих дней со дня подписания распоряжения, указанного в абзаце первом настоящего пункта, перечисляет средства субсидии платежными поручениями с лицевого счета министерства, открытого в Управлении Федерального казначейства по Архангельской области и Ненецкому автономному округу, на счета получателя субсидии, открытые в кредитных организациях.

В платежных поручениях, представляемых в Управление Федерального казначейства по Архангельской области и Ненецкому автономному округу, в поле "Назначение платежа" указываются реквизиты договора и распоряжения, на основании которых осуществляется перечисление средств субсидии.

При предоставлении отчетов, указанных в пункте 13 настоящего Порядка, с нарушением сроков, указанных в пункте 13 настоящего Порядка, указанные отчеты учитываются при предоставлении субсидии в следующем месяце в порядке, предусмотренном пунктами 14 - 16 настоящего Порядка.

16. Основаниями для отказа в предоставлении субсидии являются:

1) непредставление отчета, предусмотренного пунктом 13 настоящего Порядка;

2) представление отчета, предусмотренного пунктом 13 настоящего Порядка, содержащего недостоверные сведения.

17. Решение об отказе в предоставлении субсидии направляется получателю субсидии в течение пяти рабочих дней со дня его принятия.

18. Министерство в срок до 25-го числа месяца, следующего за отчетным, представляет в министерство финансов Архангельской области отчет об использовании средств субсидии.

III. Осуществление контроля за использованием

средств субсидии

19. Министерством и органами государственного финансового контроля Архангельской области проводятся обязательные проверки соблюдения получателями субсидии условий, целей и порядка предоставления субсидии. Данные проверки проводятся в соответствии с Порядком осуществления финансового контроля исполнительными органами государственной власти Архангельской области, утвержденным постановлением Правительства Архангельской области от 18 февраля 2014 года № 58-пп.

20. В случае выявления министерством нарушения получателями субсидии условий, целей и порядка их предоставления, а также условий договора средства субсидии подлежат возврату в областной бюджет в течение 30 рабочих дней со дня предъявления министерством соответствующего требования.

Получатель субсидии обязан возвратить средства остатков субсидии, не использованные в отчетном финансовом году, в течение 15 календарных дней со дня предъявления требования министерством в случаях, предусмотренных договором.

21. При наличии остатков субсидии, не использованных в отчетном финансовом году, организации обязаны в течение 15 дней со дня их уведомления министерством возвратить средства субсидии в текущем финансовом году в случаях, предусмотренных договором.

22. При невозврате средств субсидии в сроки, установленные пунктами 20 и 21 настоящего Порядка, министерство в течение 10 рабочих дней со дня истечения сроков, указанных в пунктах 20 и 21 настоящего Порядка, обращается в суд с исковым заявлением о взыскании субсидии, а также пени за просрочку ее возврата.

Утвержден

постановлением Правительства

Архангельской области

от 08.10.2013 № 463-пп

ПОРЯДОК

ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СУБСИДИИ НА ВОЗМЕЩЕНИЕ НЕДОПОЛУЧЕННЫХ

ДОХОДОВ, ВОЗНИКАЮЩИХ В РЕЗУЛЬТАТЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО

РЕГУЛИРОВАНИЯ ТАРИФОВ НА ПЕРЕВОЗКИ ПАССАЖИРОВ

ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫМ ТРАНСПОРТОМ ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ

В ПРИГОРОДНОМ СООБЩЕНИИ

I. Общие положения

1. Настоящий Порядок, разработанный в соответствии со статьей 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации, постановлением Правительства Российской Федерации от 7 марта 1995 года № 239 "О мерах по упорядочению государственного регулирования цен (тарифов)", Общими требованиями к нормативным правовым актам, муниципальным правовым актам, регулирующим предоставление субсидий юридическим лицам (за исключением субсидий государственным (муниципальным) учреждениям), индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 6 сентября 2016 года № 887, государственной программой Архангельской области "Развитие транспортной системы Архангельской области (2014 - 2020 годы)", утвержденной настоящим постановлением, устанавливает порядок и условия предоставления из областного бюджета субсидии организациям железнодорожного транспорта, осуществляющим перевозки пассажиров железнодорожным транспортом общего пользования в пригородном сообщении на территории Архангельской области (далее соответственно - организации железнодорожного транспорта, перевозка пассажиров), на возмещение недополученных доходов, возникающих в результате государственного регулирования тарифов на перевозки пассажиров, в случае установления экономически обоснованного уровня тарифа на услуги по перевозке пассажиров в размере, превышающем установленные в рамках одной зоны тарифы на перевозки пассажиров (далее - субсидия).

2. В качестве базовых величин для расчета размера субсидии принимаются:

1) установленные постановлением агентства по тарифам и ценам Архангельской области (далее - агентство по тарифам и ценам) для i-ой организации железнодорожного транспорта на соответствующий год:

экономически обоснованный уровень тарифа на услуги по перевозке пассажиров;

тарифы на перевозки пассажиров;

2) дальность поездки пассажиров в разрезе зон. Зоны с отнесением соответствующих станций и остановочных пунктов к ним утверждаются постановлением Правительства Архангельской области;

3) фактическая численность перевезенных пассажиров.

Фактическая численность перевезенных пассажиров, дифференцированная по дальности поездки (в зонах), должна быть подтверждена формами внутренней статистической отчетности открытого акционерного общества "Российские железные дороги" (далее - ОАО "РЖД") ЦО-22 пригород "Отчет о перевозке пассажиров предприятиями пригородного комплекса", утвержденной распоряжением вице-президента ОАО "РЖД" от 27 апреля 2004 года № 1964р, и ЦО-22ф пригород "Отчет о доходных поступлениях предприятий пригородного комплекса", утвержденной распоряжением вице-президента ОАО "РЖД" от 22 июня 2004 года № 2636р.

3. Главным распорядителем средств областного бюджета, предусмотренных на предоставление субсидии, является министерство транспорта Архангельской области (далее - министерство).

4. Предоставление субсидии осуществляется министерством в соответствии со сводной бюджетной росписью областного бюджета и доведенными лимитами бюджетных обязательств.

II. Условия предоставления субсидии

5. Предоставление субсидии осуществляется на основании заключенных министерством с организациями железнодорожного транспорта договоров об организации железнодорожных перевозок пассажиров (далее - договор).

6. Организации железнодорожного транспорта на день подачи документации для заключения договора, предусмотренной пунктом 7 настоящего Порядка, должны отвечать следующим требованиям:

1) не являться иностранным юридическим лицом, а также российским юридическим лицом, в уставном (складочном) капитале которого доля участия иностранных юридических лиц, местом регистрации которых является государство или территория, включенные в утверждаемый Министерством финансов Российской Федерации перечень государств и территорий, предоставляющих льготный налоговый режим налогообложения и (или) не предусматривающих раскрытия и предоставления информации при проведении финансовых операций (офшорные зоны) в отношении таких юридических лиц, в совокупности превышает 50 процентов;

2) не являться получателем субсидии из областного бюджета в соответствии с иными нормативными правовыми актами Архангельской области на цели, указанные в пункте 1 настоящего Порядка;

3) не являться государственными (муниципальными) учреждениями.

7. Для заключения договора организация железнодорожного транспорта предоставляет в министерство следующие документы (далее соответственно - заявитель, документация):

1) заявление о заключении договора;

2) документы, подтверждающие полномочия руководителя или доверенность, подписанную руководителем заявителя или иным уполномоченным на это лицом в соответствии с федеральным законом и учредительными документами, подтверждающую полномочия действовать от имени заявителя.

8. Для заключения договора заявитель вправе предоставить следующие документы:

1) выписку из Единого государственного реестра юридических лиц (ЕГРЮЛ), выданную не ранее чем за 30 календарных дней до дня подачи документации, предусмотренной пунктом 7 настоящего Порядка;

3) постановление агентства по тарифам и ценам.

9. Министерство самостоятельно запрашивает документы, предусмотренные подпунктами 1 и 3 пункта 8 настоящего Порядка, в случае если заявитель не предоставил их по собственной инициативе.

10. Документация, предусмотренная пунктом 7 настоящего Порядка, составляется в свободной форме и предоставляется в оригинале в одном экземпляре.

11. Министерство в течение пяти рабочих дней со дня поступления документации, предусмотренной пунктом 7 настоящего Порядка, и документов, предусмотренных подпунктами 1 и 3 пункта 8 настоящего Порядка (в случае предоставления их заявителем по собственной инициативе), принимает решение об отказе в заключении договора в следующих случаях:

1) представление документации, предусмотренной пунктом 7 настоящего Порядка, не соответствующей требованиям пункта 10 настоящего Порядка;

2) представление документации, предусмотренной пунктом 7 настоящего Порядка, не в полном объеме;

3) представление документации, предусмотренной пунктом 7 настоящего Порядка, содержащей недостоверные сведения;

4) несоответствие заявителя требованиям, установленным пунктом 6 настоящего Порядка.

Решение об отказе в заключении договора направляется заявителю в течение пяти рабочих дней со дня принятия указанного решения.

Решение министерства об отказе в заключении договора может быть обжаловано заявителем в установленном законодательством Российской Федерации порядке.

12. В случае отсутствия оснований для принятия решения об отказе в заключении договора, предусмотренных пунктом 11 настоящего Порядка, министерство направляет заявителю (далее - получатель субсидии) проект договора в соответствии с типовой формой договора о предоставления субсидии, утверждаемой постановлением министерства финансов Архангельской области, для рассмотрения и подписания, предусматривающего:

1) согласие получателя субсидии на осуществление министерством и органами государственного финансового контроля Архангельской области проверок соблюдения организациями железнодорожного транспорта условий, целей и порядка предоставления субсидии;

2) запрет приобретения за счет средств субсидии иностранной валюты, за исключением операций, осуществляемых в соответствии с валютным законодательством Российской Федерации при закупке (поставке) высокотехнологичного импортного оборудования, сырья и комплектующих изделий, а также связанных с достижением целей предоставления субсидии иных операций;

3) уплату пени в размере 1/300 ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации за каждый день просрочки в случае невозврата или несвоевременного возврата средств областного бюджета в сроки, установленные пунктами 22 и 23 настоящего Порядка;

4) обязанность получателя субсидии уведомлять министерство о получении субсидии из областного бюджета в соответствии с иными нормативными правовыми актами Архангельской области на цели, указанные в пункте 1 настоящего Порядка;

5) базовые величины для расчета размера субсидии, предусмотренные пунктом 2 настоящего Порядка;

6) обязанность ведения получателем субсидии бухгалтерского учета и раздельного учета доходов и расходов по регулируемым видам деятельности в соответствии с законодательством Российской Федерации о бухгалтерском учете;

7) порядок возврата субсидии в областной бюджет в случае нарушения условий, целей и порядка их предоставления.

13. Получатель субсидии в течение 10 рабочих дней со дня получения проекта договора представляет в министерство подписанный со своей стороны проект договора.

14. Получатели субсидии ежемесячно, не позднее 20-го числа месяца, следующего за отчетным, представляют в министерство следующие документы:

1) расчет фактической потребности в средствах субсидии по форме, установленной постановлением министерства;

2) отчет о фактически выполненных перевозках пассажиров по форме, установленной постановлением министерства.

15. При предоставлении документов, указанных в подпунктах 1 и 2 пункта 14 настоящего Порядка, с нарушением сроков, указанных в пункте 14 настоящего Порядка, указанные документы учитываются при предоставлении субсидии в следующем месяце в порядке, предусмотренном пунктами 16 - 18 настоящего Порядка.

16. Министерство в течение 10 рабочих дней со дня окончания срока, предусмотренного пунктом 14 настоящего Порядка, проверяет представленные получателями субсидии документы, предусмотренные подпунктами 1 и 2 пункта 14 настоящего Порядка, и принимает одно из следующих решений:

1) о предоставлении субсидии;

2) об отказе в предоставлении субсидии.

17. В случае принятия решения, указанного в подпункте 1 пункта 16 настоящего Порядка, министерство принимает распоряжение.

Министерство в течение 10 рабочих дней со дня подписания распоряжения, указанного в абзаце первом настоящего пункта, перечисляет средства субсидии платежными поручениями с лицевого счета министерства, открытого в Управлении Федерального казначейства по Архангельской области и Ненецкому автономному округу, на счета получателей, открытые в кредитных организациях.

В платежных поручениях, представляемых в Управление Федерального казначейства по Архангельской области и Ненецкому автономному округу, в поле "Назначение платежа" указываются реквизиты договора и распоряжения, на основании которых осуществляется перечисление средств субсидии.

18. Основаниями для отказа в предоставлении субсидии являются:

1) непредставление или представление не в полном объеме документов, указанных в подпунктах 1 и 2 пункта 14 настоящего Порядка;

2) представление документов, указанных в подпунктах 1 и 2 пункта 14 настоящего Порядка, содержащих недостоверные сведения.

Решение об отказе в предоставлении субсидии направляется получателю субсидии в течение двух рабочих дней со дня его принятия.

19. Объем субсидии для i-ой организации железнодорожного транспорта рассчитывается по формуле:



где:

 - объем субсидии для i-ой организации железнодорожного транспорта, рублей;

 - экономически обоснованный уровень тарифа на услуги по перевозке пассажиров железнодорожным транспортом общего пользования в пригородном сообщении, установленный постановлением агентства по тарифам и ценам Архангельской области для i-ой организации железнодорожного транспорта, рублей за одну зону;

 - дальность поездки пассажиров в разрезе зон. Зоны с отнесением соответствующих станций и остановочных пунктов к ним утверждаются постановлением Правительства Архангельской области;

 - тариф на перевозку пассажиров железнодорожным транспортом общего пользования в пригородном сообщении на территории Архангельской области от нулевой до j-ой зоны, установленный постановлением агентства по тарифам и ценам Архангельской области для i-ой организации железнодорожного транспорта, рублей;

 - фактическая численность перевезенных пассажиров, проехавших j-ое количество зон, пассажиров.

Фактическая численность перевезенных пассажиров, дифференцированная по дальности поездки (в зонах), должна быть подтверждена формами внутренней статистической отчетности ОАО "РЖД" ЦО-22 пригород "Отчет о перевозке пассажиров предприятиями пригородного комплекса", утвержденной распоряжением вице-президента ОАО "РЖД" от 27 апреля 2004 года № 1964р, и ЦО-22ф пригород "Отчет о доходных поступлениях предприятий пригородного комплекса", утвержденной распоряжением вице-президента ОАО "РЖД" от 22 июня 2004 года № 2636р.

20. Министерство в срок до 25-го числа месяца, следующего за отчетным, представляет в министерство финансов Архангельской области отчет об использовании средств субсидии.

III. Осуществление контроля за использованием

средств субсидии

21. Министерством и органами государственного финансового контроля Архангельской области проводятся обязательные проверки соблюдения получателями субсидии условий, целей и порядка предоставления субсидии. Данные проверки проводятся в соответствии с Порядком осуществления финансового контроля исполнительными органами государственной власти Архангельской области, утвержденным постановлением Правительства Архангельской области от 18 февраля 2014 года № 58-пп.

22. В случае выявления министерством нарушения получателями субсидии условий, целей и порядка их предоставления, а также условий договора средства субсидии подлежат возврату в областной бюджет в течение 30 рабочих дней со дня предъявления министерством соответствующего требования.

Получатель субсидии обязан возвратить средства остатков субсидии, не использованные в отчетном финансовом году, в течение 15 календарных дней со дня предъявления министерством в случаях, предусмотренных договором.

23. При наличии остатков субсидии, не использованных в отчетном финансовом году, организации железнодорожного транспорта обязаны в течение 15 дней со дня их уведомления министерством возвратить средства субсидии в текущем финансовом году в случаях, предусмотренных договором об организации железнодорожных перевозок пассажиров.

24. При невозврате средств субсидии в установленный пунктами 22 и 23 настоящего Порядка срок министерство в течение 10 рабочих дней со дня истечения сроков, указанных в пунктах 22 и 23 настоящего Порядка, обращается в суд с исковым заявлением о взыскании субсидии, а также пени за просрочку ее возврата.

Утвержден

постановлением Правительства

Архангельской области

от 08.10.2013 № 463-пп

ПОРЯДОК

ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СУБСИДИИ НА КОМПЕНСАЦИЮ ОРГАНИЗАЦИЯМ

ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТА ПОТЕРЬ В ДОХОДАХ, ВОЗНИКАЮЩИХ В РЕЗУЛЬТАТЕ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ 50-ПРОЦЕНТНОЙ СКИДКИ НА ПРОЕЗД ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫМ ТРАНСПОРТОМ ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ В ПОЕЗДАХ ПРИГОРОДНОГО СООБЩЕНИЯ УЧАЩИМСЯ И ВОСПИТАННИКАМ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ СТАРШЕ СЕМИ ЛЕТ, СТУДЕНТАМ

(КУРСАНТАМ), ОБУЧАЮЩИМСЯ ПО ОЧНОЙ ФОРМЕ ОБУЧЕНИЯ

В ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ

И ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

I. Общие положения

1. Настоящий Порядок, разработанный в соответствии со статьей 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Общими требованиями к нормативным правовым актам, муниципальным правовым актам, регулирующим предоставление субсидий юридическим лицам (за исключением субсидий государственным (муниципальным) учреждениям), индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 6 сентября 2016 года № 887, государственной программой Архангельской области "Развитие транспортной системы Архангельской области (2014 - 2020 годы)", утвержденной настоящим постановлением, устанавливает порядок и условия предоставления из областного бюджета субсидии организациям железнодорожного транспорта, осуществляющим перевозки пассажиров железнодорожным транспортом общего пользования в пригородном сообщении на территории Архангельской области (далее - организации железнодорожного транспорта), на компенсацию потерь в доходах, возникающих в результате предоставления 50-процентной скидки на проезд железнодорожным транспортом общего пользования в поездах пригородного сообщения (далее - скидка) учащимся и воспитанникам образовательных организаций старше семи лет, студентам (курсантам), обучающимся по очной форме обучения в профессиональных образовательных организациях и образовательных организациях высшего образования (далее - субсидия).

2. Главным распорядителем средств областного бюджета, предусмотренных на предоставление субсидии, является министерство транспорта Архангельской области (далее - министерство).

Предоставление субсидии осуществляется министерством в соответствии со сводной бюджетной росписью областного бюджета и доведенными лимитами бюджетных обязательств.

3. Министерство осуществляет предоставление субсидии организациям железнодорожного транспорта с учетом образовавшейся по состоянию на 1 января текущего финансового года кредиторской задолженности.

Кредиторская задолженность определяется на основании актов сверки расчетов между министерством и организациями железнодорожного транспорта по состоянию на 1 января текущего финансового года и корректируется на основании требований министерства и (или) предписаний органов государственного финансового контроля Архангельской области.

4. Скидка предоставляется при предъявлении документа, подтверждающего право на нее (студенческий билет, справка из образовательной организации).

II. Условия предоставления субсидии

5. Предоставление субсидии осуществляется на основании заключенных министерством с организациями железнодорожного транспорта договоров (далее - договор).

6. Организации железнодорожного транспорта при предоставлении документации, предусмотренной пунктом 7 настоящего Порядка необходимой для заключения договоров, должны отвечать следующим требованиям:

1) не являться иностранным юридическим лицом, а также российским юридическим лицом, в уставном (складочном) капитале которого доля участия иностранных юридических лиц, местом регистрации которых является государство или территория, включенные в утверждаемый Министерством финансов Российской Федерации перечень государств и территорий, предоставляющих льготный налоговый режим налогообложения и (или) не предусматривающих раскрытия и предоставления информации при проведении финансовых операций (офшорные зоны) в отношении таких юридических лиц, в совокупности превышает 50 процентов;

2) не являться получателем субсидии из областного бюджета в соответствии с иными нормативными правовыми актами Архангельской области на цели, указанные в пункте 1 настоящего Порядка;

3) не являться государственными (муниципальными) учреждениями.

7. Для заключения договора организация железнодорожного транспорта предоставляет в министерство следующие документы (далее соответственно - заявитель, документация):

1) заявление о заключении договора;

2) документы, подтверждающие полномочия руководителя или доверенность, подписанную руководителем заявителя или иным уполномоченным на это лицом в соответствии с федеральным законом и учредительными документами, подтверждающую полномочия действовать от имени организации железнодорожного транспорта.

8. Для заключения договора заявитель вправе предоставить следующие документы:

1) выписку из Единого государственного реестра юридических лиц (ЕГРЮЛ), выданную не ранее чем за 30 календарных дней до дня подачи документации, предусмотренной пунктом 7 настоящего Порядка;

3) постановление агентства по тарифам и ценам Архангельской области.

9. Министерство самостоятельно запрашивает документы, предусмотренные подпунктами 1 и 3 пункта 8 настоящего Порядка, в случае если заявитель не предоставил их по собственной инициативе.

10. Документация, предусмотренная пунктом 7 настоящего Порядка, составляется в свободной форме и предоставляется в оригинале в одном экземпляре.

11. Министерство в течение пяти рабочих дней со дня поступления документации, предусмотренной пунктом 7 настоящего Порядка, и документов, предусмотренных подпунктами 1 и 3 пункта 8 настоящего Порядка (в случае предоставления их заявителем по собственной инициативе), принимает решение об отказе в заключении договора в следующих случаях:

1) представление документации, предусмотренной пунктом 7 настоящего Порядка, не соответствующей требованиям пункта 10 настоящего Порядка;

2) представление документации, предусмотренной пунктом 7 настоящего Порядка, не в полном объеме;

3) представление документации, предусмотренной пунктом 7 настоящего Порядка, содержащей недостоверные сведения;

4) несоответствие заявителя требованиям, установленным пунктом 6 настоящего Порядка.

Решение об отказе в заключении договора направляется заявителю в течение пяти рабочих дней со дня принятия указанного решения.

Решение министерства об отказе в заключении договора может быть обжаловано заявителем в установленном законодательством Российской Федерации порядке.

12. В случае отсутствия оснований для принятия решения об отказе в заключении договора, предусмотренных пунктом 11 настоящего Порядка, министерство направляет заявителю (далее - получатель субсидии) проект договора в соответствии с типовой формой договора о предоставлении субсидии, утверждаемой постановлением министерства финансов Архангельской области, для рассмотрения и подписания, предусматривающего:

1) согласие получателя субсидии на осуществление министерством и органами государственного финансового контроля Архангельской области проверок соблюдения организациями железнодорожного транспорта условий, целей и порядка предоставления субсидии;

2) запрет приобретения за счет средств субсидии иностранной валюты, за исключением операций, осуществляемых в соответствии с валютным законодательством Российской Федерации при закупке (поставке) высокотехнологичного импортного оборудования, сырья и комплектующих изделий, а также связанных с достижением целей предоставления субсидии иных операций;

3) уплату пени в размере 1/300 ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации за каждый день просрочки в случае невозврата или несвоевременного возврата средств областного бюджета в сроки, установленные пунктами 21 и 22 настоящего Порядка;

4) обязанность получателя субсидии уведомлять министерство о получении субсидии из областного бюджета в соответствии с иными нормативными правовыми актами Архангельской области на цели, указанные в пункте 1 настоящего Порядка;

5) порядок возврата субсидии в областной бюджет в случае нарушения условий, целей и порядка их предоставления.

13. Получатель субсидии в течение 10 рабочих дней со дня получения проекта договора представляет в министерство подписанный со своей стороны проект договора.

14. Получатели субсидии ежемесячно, не позднее 20-го числа месяца, следующего за отчетным, представляют в министерство отчет о фактических перевозках обучающихся, имеющих право на скидку, по форме, установленной постановлением министерства (далее - отчет).

15. Министерство в течение 10 рабочих дней со дня окончания срока, предусмотренного пунктом 14 настоящего Порядка, проверяет представленные получателями субсидии отчеты и принимает одно из следующих решений:

1) о предоставлении субсидии;

2) об отказе в предоставлении субсидии.

16. В случае принятия решения, указанного в подпункте 1 пункта 15 настоящего Порядка, министерство принимает распоряжение.

Министерство в течение 10 рабочих дней со дня подписания распоряжения, указанного в абзаце первом настоящего пункта, перечисляет средства субсидии платежными поручениями с лицевого счета министерства, открытого в Управлении Федерального казначейства по Архангельской области и Ненецкому автономному округу, на счета получателей субсидии, открытые в кредитных организациях.

В платежных поручениях, представляемых в Управление Федерального казначейства по Архангельской области и Ненецкому автономному округу, в поле "Назначение платежа" указываются реквизиты договора и распоряжения, на основании которых осуществляется перечисление средств субсидии.

При предоставлении отчетов, указанных в пункте 14 настоящего Порядка, с нарушением сроков, указанных в пункте 14 настоящего Порядка, указанные отчеты учитываются при предоставлении субсидии в следующем месяце в порядке, предусмотренном пунктами 15 - 17 настоящего Порядка.

17. Основаниями для отказа в предоставлении субсидии являются:

1) непредставление отчетов, указанных в пункте 14 настоящего Порядка;

2) представление отчетов, указанных в пункте 14 настоящего Порядка, содержащих недостоверные сведения.

18. Размер субсидии устанавливается областным законом об областном бюджете на очередной финансовый год и на плановый период.

19. Министерство в срок до 25-го числа месяца, следующего за отчетным, представляет в министерство финансов Архангельской области отчет об использовании средств субсидии.

III. Осуществление контроля за использованием

средств субсидии

20. Министерством и органами государственного финансового контроля Архангельской области проводятся обязательные проверки соблюдения получателями субсидии условий, целей и порядка предоставления субсидии. Данные проверки проводятся в соответствии с Порядком осуществления финансового контроля исполнительными органами государственной власти Архангельской области, утвержденным постановлением Правительства Архангельской области от 18 февраля 2014 года № 58-пп.

21. В случае выявления министерством нарушения получателями субсидии условий, целей и порядка их предоставления, а также условий договора средства субсидии подлежат возврату в областной бюджет в течение 30 рабочих дней со дня предъявления министерством соответствующего требования.

Получатель субсидии обязан возвратить средства остатков субсидии, не использованные в отчетном финансовом году, в течение 15 календарных дней со дня предъявления требования министерством в случаях, предусмотренных договором.

22. При наличии остатков субсидии, не использованных в отчетном финансовом году, организации железнодорожного транспорта обязаны в течение 15 дней со дня их уведомления министерством возвратить средства субсидии в текущем финансовом году в случаях, предусмотренных договором об организации железнодорожных перевозок пассажиров.

23. При невозврате средств субсидии в сроки, установленные пунктами 21 и 22 настоящего Порядка, министерство в течение 10 рабочих дней со дня истечения сроков, указанных в пунктах 21 и 22 настоящего Порядка, обращается в суд с исковым заявлением о взыскании субсидии, а также пени за просрочку ее возврата.