ПРАВИТЕЛЬСТВО АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 16 июля 2013 г. N 314-пп

О ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЕ АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ "РАЗВИТИЕ

ИНФРАСТРУКТУРЫ СОЛОВЕЦКОГО АРХИПЕЛАГА"

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Список изменяющих документов  (в ред. постановлений Правительства Архангельской области  от 11.10.2013 [N 484-пп](consultantplus://offline/ref=7AE578E9AB771934C0199AB57C21127D7084DF4AF5AC6D294FB9D58EA24FFDF11835FFF0AF120A5F39F84EF8B93783544677F75D00D9146E67ABE3Z4K6L), от 25.02.2014 [N 72-пп](consultantplus://offline/ref=7AE578E9AB771934C0199AB57C21127D7084DF4AF6A56D2F4DB9D58EA24FFDF11835FFF0AF120A5F39F84EF8B93783544677F75D00D9146E67ABE3Z4K6L), от 01.07.2014 [N 259-пп](consultantplus://offline/ref=7AE578E9AB771934C0199AB57C21127D7084DF4AF6A76E2C49B9D58EA24FFDF11835FFF0AF120A5F39F84EF8B93783544677F75D00D9146E67ABE3Z4K6L),  от 14.10.2014 [N 413-пп](consultantplus://offline/ref=7AE578E9AB771934C0199AB57C21127D7084DF4AF6A1682847B9D58EA24FFDF11835FFF0AF120A5F39F84EF8B93783544677F75D00D9146E67ABE3Z4K6L), от 02.12.2014 [N 510-пп](consultantplus://offline/ref=7AE578E9AB771934C0199AB57C21127D7084DF4AF6A26B2948B9D58EA24FFDF11835FFF0AF120A5F39F84EF8B93783544677F75D00D9146E67ABE3Z4K6L), от 29.12.2014 [N 598-пп](consultantplus://offline/ref=7AE578E9AB771934C0199AB57C21127D7084DF4AF6A36D2B4AB9D58EA24FFDF11835FFF0AF120A5F39F84EF8B93783544677F75D00D9146E67ABE3Z4K6L),  от 17.02.2015 [N 53-пп](consultantplus://offline/ref=7AE578E9AB771934C0199AB57C21127D7084DF4AF6A36D2248B9D58EA24FFDF11835FFF0AF120A5F39F84EF8B93783544677F75D00D9146E67ABE3Z4K6L), от 14.04.2015 [N 130-пп](consultantplus://offline/ref=7AE578E9AB771934C0199AB57C21127D7084DF4AF6AD692346B9D58EA24FFDF11835FFF0AF120A5F39F84EF8B93783544677F75D00D9146E67ABE3Z4K6L), от 14.07.2015 [N 280-пп](consultantplus://offline/ref=7AE578E9AB771934C0199AB57C21127D7084DF4AF7A56B2E48B9D58EA24FFDF11835FFF0AF120A5F39F84EF8B93783544677F75D00D9146E67ABE3Z4K6L),  от 29.09.2015 [N 384-пп](consultantplus://offline/ref=7AE578E9AB771934C0199AB57C21127D7084DF4AF7A769224EB9D58EA24FFDF11835FFF0AF120A5F39F84EF8B93783544677F75D00D9146E67ABE3Z4K6L), от 06.11.2015 [N 446-пп](consultantplus://offline/ref=7AE578E9AB771934C0199AB57C21127D7084DF4AF7A069224AB9D58EA24FFDF11835FFF0AF120A5F39F84EF8B93783544677F75D00D9146E67ABE3Z4K6L), от 15.12.2015 [N 517-пп](consultantplus://offline/ref=7AE578E9AB771934C0199AB57C21127D7084DF4AF7A16B2A4FB9D58EA24FFDF11835FFF0AF120A5F39F84EF8B93783544677F75D00D9146E67ABE3Z4K6L),  от 29.12.2015 [N 601-пп](consultantplus://offline/ref=7AE578E9AB771934C0199AB57C21127D7084DF4AF7A16D2B4CB9D58EA24FFDF11835FFF0AF120A5F39F84EF8B93783544677F75D00D9146E67ABE3Z4K6L), от 26.01.2016 [N 19-пп](consultantplus://offline/ref=7AE578E9AB771934C0199AB57C21127D7084DF4AF7A2682E48B9D58EA24FFDF11835FFF0AF120A5F39F84EF8B93783544677F75D00D9146E67ABE3Z4K6L), от 14.04.2016 [N 121-пп](consultantplus://offline/ref=7AE578E9AB771934C0199AB57C21127D7084DF4AF7A36E294BB9D58EA24FFDF11835FFF0AF120A5F39F84EF8B93783544677F75D00D9146E67ABE3Z4K6L),  от 28.06.2016 [N 231-пп](consultantplus://offline/ref=7AE578E9AB771934C0199AB57C21127D7084DF4AF7AD6F224BB9D58EA24FFDF11835FFF0AF120A5F39F84EF8B93783544677F75D00D9146E67ABE3Z4K6L), от 18.10.2016 [N 425-пп](consultantplus://offline/ref=7AE578E9AB771934C0199AB57C21127D7084DF4AF8A56E2A48B9D58EA24FFDF11835FFF0AF120A5F39F84EF8B93783544677F75D00D9146E67ABE3Z4K6L), от 14.11.2016 [N 475-пп](consultantplus://offline/ref=7AE578E9AB771934C0199AB57C21127D7084DF4AF8A66D2D4AB9D58EA24FFDF11835FFF0AF120A5F39F84EF8B93783544677F75D00D9146E67ABE3Z4K6L),  от 27.12.2016 [N 540-пп](consultantplus://offline/ref=7AE578E9AB771934C0199AB57C21127D7084DF4AF8A0692B47B9D58EA24FFDF11835FFF0AF120A5F39F84EF8B93783544677F75D00D9146E67ABE3Z4K6L), от 14.03.2017 [N 114-пп](consultantplus://offline/ref=7AE578E9AB771934C0199AB57C21127D7084DF4AF8A16B224EB9D58EA24FFDF11835FFF0AF120A5F39F84EF8B93783544677F75D00D9146E67ABE3Z4K6L), от 16.05.2017 [N 206-пп](consultantplus://offline/ref=7AE578E9AB771934C0199AB57C21127D7084DF4AF8A26B2C48B9D58EA24FFDF11835FFF0AF120A5F39F84EF8B93783544677F75D00D9146E67ABE3Z4K6L),  от 08.08.2017 [N 312-пп](consultantplus://offline/ref=7AE578E9AB771934C0199AB57C21127D7084DF4AF8AC6B2D4BB9D58EA24FFDF11835FFF0AF120A5F39F84EF8B93783544677F75D00D9146E67ABE3Z4K6L), от 13.10.2017 [N 410-пп](consultantplus://offline/ref=7AE578E9AB771934C0199AB57C21127D7084DF4AF8AD6A2248B9D58EA24FFDF11835FFF0AF120A5F39F84EF8B93783544677F75D00D9146E67ABE3Z4K6L), от 26.12.2017 [N 641-пп](consultantplus://offline/ref=7AE578E9AB771934C0199AB57C21127D7084DF4AF9A460224AB9D58EA24FFDF11835FFF0AF120A5F39F84EF8B93783544677F75D00D9146E67ABE3Z4K6L),  от 12.02.2018 [N 61-пп](consultantplus://offline/ref=7AE578E9AB771934C0199AB57C21127D7084DF4AF9A5602A48B9D58EA24FFDF11835FFF0AF120A5F39F84EF8B93783544677F75D00D9146E67ABE3Z4K6L), от 09.06.2018 [N 266-пп](consultantplus://offline/ref=7AE578E9AB771934C0199AB57C21127D7084DF4AF9A06E224AB9D58EA24FFDF11835FFF0AF120A5F39F84EF8B93783544677F75D00D9146E67ABE3Z4K6L), от 04.09.2018 [N 392-пп](consultantplus://offline/ref=7AE578E9AB771934C0199AB57C21127D7084DF4AF9A26A2249B9D58EA24FFDF11835FFF0AF120A5F39F84EF8B93783544677F75D00D9146E67ABE3Z4K6L),  от 11.10.2018 [N 468-пп](consultantplus://offline/ref=7AE578E9AB771934C0199AB57C21127D7084DF4AF9A36B294CB9D58EA24FFDF11835FFF0AF120A5F39F84EF8B93783544677F75D00D9146E67ABE3Z4K6L), от 04.12.2018 [N 572-пп](consultantplus://offline/ref=7AE578E9AB771934C0199AB57C21127D7084DF4AF9AC6F2C4FB9D58EA24FFDF11835FFF0AF120A5F39F84EF8B93783544677F75D00D9146E67ABE3Z4K6L), от 26.12.2018 [N 641-пп](consultantplus://offline/ref=7AE578E9AB771934C0199AB57C21127D7084DF4AF9AD6E294BB9D58EA24FFDF11835FFF0AF120A5F39F84EF8B93783544677F75D00D9146E67ABE3Z4K6L),  от 22.01.2019 [N 23-пп](consultantplus://offline/ref=7AE578E9AB771934C0199AB57C21127D7084DF4AF1A4692846B38884AA16F1F31F3AA0E7A85B065E39F84EFDB7688641572FFA5A19C615707BA9E145Z3K2L), от 19.02.2019 [N 86-пп](consultantplus://offline/ref=7AE578E9AB771934C0199AB57C21127D7084DF4AF1A469224FB58884AA16F1F31F3AA0E7A85B065E39F84EFDB7688641572FFA5A19C615707BA9E145Z3K2L), от 04.06.2019 [N 289-пп](consultantplus://offline/ref=7AE578E9AB771934C0199AB57C21127D7084DF4AF1A46A2A4EB08884AA16F1F31F3AA0E7A85B065E39F84EFDB7688641572FFA5A19C615707BA9E145Z3K2L),  от 09.07.2019 [N 360-пп](consultantplus://offline/ref=7AE578E9AB771934C0199AB57C21127D7084DF4AF1A46A2C4ABB8884AA16F1F31F3AA0E7A85B065E39F84EFDB7688641572FFA5A19C615707BA9E145Z3K2L), от 10.10.2019 [N 558-пп](consultantplus://offline/ref=7AE578E9AB771934C0199AB57C21127D7084DF4AF1A46C2947B58884AA16F1F31F3AA0E7A85B065E39F84EFDB7688641572FFA5A19C615707BA9E145Z3K2L), от 24.12.2019 [N 764-пп](consultantplus://offline/ref=7AE578E9AB771934C0199AB57C21127D7084DF4AF1A46E2C4DB18884AA16F1F31F3AA0E7A85B065E39F84EFDB7688641572FFA5A19C615707BA9E145Z3K2L),  от 25.05.2020 [N 275-пп](consultantplus://offline/ref=7AE578E9AB771934C0199AB57C21127D7084DF4AF1A5692E4CB48884AA16F1F31F3AA0E7A85B065E39F84EFDB7688641572FFA5A19C615707BA9E145Z3K2L), от 09.10.2020 [N 658-пп](consultantplus://offline/ref=7AE578E9AB771934C0199AB57C21127D7084DF4AF1A56B2C4ABA8884AA16F1F31F3AA0E7A85B065E39F84EFDB7688641572FFA5A19C615707BA9E145Z3K2L), от 11.11.2020 [N 740-пп](consultantplus://offline/ref=7AE578E9AB771934C0199AB57C21127D7084DF4AF1A56A2C49B08884AA16F1F31F3AA0E7A85B065E39F84EFDB7688641572FFA5A19C615707BA9E145Z3K2L),  от 22.12.2020 [N 933-пп](consultantplus://offline/ref=7AE578E9AB771934C0199AB57C21127D7084DF4AF1A56D2D48B28884AA16F1F31F3AA0E7A85B065E39F84EFDB7688641572FFA5A19C615707BA9E145Z3K2L), от 26.01.2021 [N 33-пп](consultantplus://offline/ref=7AE578E9AB771934C0199AB57C21127D7084DF4AF1A56C2F4FB08884AA16F1F31F3AA0E7A85B065E39F84EFDB7688641572FFA5A19C615707BA9E145Z3K2L), от 23.04.2021 [N 212-пп](consultantplus://offline/ref=7AE578E9AB771934C0199AB57C21127D7084DF4AF1A56E2949B38884AA16F1F31F3AA0E7A85B065E39F84EFDB7688641572FFA5A19C615707BA9E145Z3K2L);  от 26.08.2021 [N 444-пп](consultantplus://offline/ref=7AE578E9AB771934C0199AB57C21127D7084DF4AF1A56E2949B38884AA16F1F31F3AA0E7A85B065E39F84EFDB7688641572FFA5A19C615707BA9E145Z3K2L); от 25.10.2021 [N 583-пп](consultantplus://offline/ref=7AE578E9AB771934C0199AB57C21127D7084DF4AF1A56E2949B38884AA16F1F31F3AA0E7A85B065E39F84EFDB7688641572FFA5A19C615707BA9E145Z3K2L) без протокольной правки) |  |

В соответствии со [статьями 79](consultantplus://offline/ref=7AE578E9AB771934C01984B86A4D4C7170878844F3A6627C12E68ED3F546F7A65F7AA6B2EF1E03546DA90AA8BF63D50E127AE9581EDAZ1K5L) и [179](consultantplus://offline/ref=7AE578E9AB771934C01984B86A4D4C7170878844F3A6627C12E68ED3F546F7A65F7AA6B2EB1C095738F31AACF636DF101464F65A00DA1472Z6K4L) Бюджетного кодекса Российской Федерации, [постановлением](consultantplus://offline/ref=7AE578E9AB771934C0199AB57C21127D7084DF4AF1A5602A4EB48884AA16F1F31F3AA0E7A85B065E39F849FEB7688641572FFA5A19C615707BA9E145Z3K2L) Правительства Архангельской области от 10 июля 2012 года N 299-пп "О Порядке разработки и реализации государственных программ Архангельской области" Правительство Архангельской области постановляет:

1. Утвердить прилагаемые:

1) государственную [программу](#P63) Архангельской области "Развитие инфраструктуры Соловецкого архипелага" (далее - Программа);

(в ред. постановлений Правительства Архангельской области от 13.10.2017 [N 410-пп](consultantplus://offline/ref=7AE578E9AB771934C0199AB57C21127D7084DF4AF8AD6A2248B9D58EA24FFDF11835FFF0AF120A5F39F84FFCB93783544677F75D00D9146E67ABE3Z4K6L), от 11.10.2018 [N 468-пп](consultantplus://offline/ref=7AE578E9AB771934C0199AB57C21127D7084DF4AF9A36B294CB9D58EA24FFDF11835FFF0AF120A5F39F84FFDB93783544677F75D00D9146E67ABE3Z4K6L), от 10.10.2019 [N 558-пп](consultantplus://offline/ref=7AE578E9AB771934C0199AB57C21127D7084DF4AF1A46C2947B58884AA16F1F31F3AA0E7A85B065E39F84EFCB1688641572FFA5A19C615707BA9E145Z3K2L))

2) - 4) исключены. - [Постановление](consultantplus://offline/ref=7AE578E9AB771934C0199AB57C21127D7084DF4AF8A26B2C48B9D58EA24FFDF11835FFF0AF120A5F39F84FFDB93783544677F75D00D9146E67ABE3Z4K6L) Правительства Архангельской области от 16.05.2017 N 206-пп;

2) исключен. - [Постановление](consultantplus://offline/ref=7AE578E9AB771934C0199AB57C21127D7084DF4AF1A46C2947B58884AA16F1F31F3AA0E7A85B065E39F84EFCB6688641572FFA5A19C615707BA9E145Z3K2L) Правительства Архангельской области от 10.10.2019 N 558-пп;

2) [Положение](#P2923) о порядке и условиях предоставления гранта в форме субсидии федеральному государственному бюджетному учреждению культуры "Соловецкий государственный историко-архитектурный и природный музей-заповедник" в целях возмещения затрат, понесенных в связи с экскурсионным и транспортным обслуживанием на Соловках курсантов и экипажа учебного корабля "Смольный";

(пп. 2 введен [постановлением](consultantplus://offline/ref=7AE578E9AB771934C0199AB57C21127D7084DF4AF1A56A2C49B08884AA16F1F31F3AA0E7A85B065E39F84EFCB2688641572FFA5A19C615707BA9E145Z3K2L) Правительства Архангельской области от 11.11.2020 N 740-пп)

3) исключен. - [Постановление](consultantplus://offline/ref=7AE578E9AB771934C0199AB57C21127D7084DF4AF1A46E2C4DB18884AA16F1F31F3AA0E7A85B065E39F84EFCB2688641572FFA5A19C615707BA9E145Z3K2L) Правительства Архангельской области от 24.12.2019 N 764-пп;

3) [Положение](#P2989) о порядке и условиях предоставления гранта в форме субсидии религиозной организации "Спасо-Преображенский Соловецкий ставропигиальный мужской монастырь Русской Православной Церкви (Московский Патриархат)" на поддержку реализации целевого проекта в сфере сохранения, изучения и презентации историко-культурного, духовного и материального наследия Соловецкого архипелага "Фундаментальное издание "Воспоминания Соловецких узников 1923 - 1939 гг., том восьмой";

(пп. 3 введен [постановлением](consultantplus://offline/ref=7AE578E9AB771934C0199AB57C21127D7084DF4AF1A56E2949B38884AA16F1F31F3AA0E7A85B065E39F84EFCB3688641572FFA5A19C615707BA9E145Z3K2L) Правительства Архангельской области от 23.04.2021 N 212-пп)

4) [Положение](#P3201) о порядке и условиях предоставления гранта в форме субсидии некоммерческой организации "Фонд развития Северного (Арктического) федерального университета имени М.В.Ломоносова" на реализацию научно-образовательного проекта "Соловецкая летняя школа САФУ: комплексное развитие территории с уникальным природным и историко-культурным наследием".

(пп. 4 введен [постановлением](consultantplus://offline/ref=7AE578E9AB771934C0199AB57C21127D7084DF4AF1A56E2949B38884AA16F1F31F3AA0E7A85B065E39F84EFCB1688641572FFA5A19C615707BA9E145Z3K2L) Правительства Архангельской области от 23.04.2021 N 212-пп)

(п. 1 в ред. [постановления](consultantplus://offline/ref=7AE578E9AB771934C0199AB57C21127D7084DF4AF7A2682E48B9D58EA24FFDF11835FFF0AF120A5F39F84FF8B93783544677F75D00D9146E67ABE3Z4K6L) Правительства Архангельской области от 26.01.2016 N 19-пп)

5) Положение о порядке и условиях предоставления гранта в форме субсидии религиозной организации «Спасо-Преображенский Соловецкий ставропигиальный мужской монастырь Русской Православной Церкви (Московский Патриархат)» на поддержку реализации целевого проекта

в сфере сохранения, изучения и презентации историко-культурного, духовного и материального наследия Соловецкого архипелага «Фундаментальное издание «Воспоминания Соловецких узников 1923 – 1939 гг., том девятый»;

(пп. 5 введен [постановлением](consultantplus://offline/ref=7AE578E9AB771934C0199AB57C21127D7084DF4AF1A56E2949B38884AA16F1F31F3AA0E7A85B065E39F84EFCB1688641572FFA5A19C615707BA9E145Z3K2L) Правительства Архангельской области от 25.10.2021 N 583-пп)

6) Положение о порядке и условиях предоставления гранта в форме субсидии некоммерческой организации «Фонд развития Северного (Арктического) федерального университета имени М.В. Ломоносова»

на реализацию междисциплинарного научно-образовательного проекта «Соловецкая летняя школа САФУ: комплексное развитие территории Соловецкого архипелага как территории, обладающей уникальным природным и историко-культурным наследием.

(пп. 6 введен [постановлением](consultantplus://offline/ref=7AE578E9AB771934C0199AB57C21127D7084DF4AF1A56E2949B38884AA16F1F31F3AA0E7A85B065E39F84EFCB1688641572FFA5A19C615707BA9E145Z3K2L) Правительства Архангельской области от 25.10.2021 N 583-пп)

2. Рекомендовать органам местного самоуправления муниципального образования "Приморский муниципальный район" и муниципального образования "Сельское поселение Соловецкое" при формировании бюджетов муниципальных образований ежегодно предусматривать средства на софинансирование мероприятий указанной Программы.

3. Признать утратившими силу с 1 января 2014 года следующие постановления Правительства Архангельской области:

от 24 апреля 2012 года [N 153-пп](consultantplus://offline/ref=7AE578E9AB771934C0199AB57C21127D7084DF4AF5AD692B49B9D58EA24FFDF11835FFE2AF4A065F3EE64FFDAC61D212Z1K2L) "Об утверждении долгосрочной целевой программы Архангельской области "Развитие инфраструктуры Соловецкого архипелага на 2012 - 2014 годы";

от 28 августа 2012 года [N 365-пп](consultantplus://offline/ref=7AE578E9AB771934C0199AB57C21127D7084DF4AF4AD682B4EB9D58EA24FFDF11835FFE2AF4A065F3EE64FFDAC61D212Z1K2L) "О внесении изменений в долгосрочную целевую программу Архангельской области "Развитие инфраструктуры Соловецкого архипелага на 2012 - 2014 годы";

от 25 сентября 2012 года [N 414-пп](consultantplus://offline/ref=7AE578E9AB771934C0199AB57C21127D7084DF4AF4AD6E2347B9D58EA24FFDF11835FFE2AF4A065F3EE64FFDAC61D212Z1K2L) "О внесении изменений в долгосрочную целевую программу Архангельской области "Развитие инфраструктуры Соловецкого архипелага на 2012 - 2014 годы";

от 14 декабря 2012 года [N 574-пп](consultantplus://offline/ref=7AE578E9AB771934C0199AB57C21127D7084DF4AF5A6682B4DB9D58EA24FFDF11835FFE2AF4A065F3EE64FFDAC61D212Z1K2L) "О внесении изменений в долгосрочную целевую программу Архангельской области "Развитие инфраструктуры Соловецкого архипелага на 2012 - 2014 годы";

от 12 февраля 2013 года [N 38-пп](consultantplus://offline/ref=7AE578E9AB771934C0199AB57C21127D7084DF4AF5A76B2A4AB9D58EA24FFDF11835FFE2AF4A065F3EE64FFDAC61D212Z1K2L) "О внесении изменений в долгосрочную целевую программу Архангельской области "Развитие инфраструктуры Соловецкого архипелага на 2012 - 2014 годы";

от 5 марта 2013 года [N 88-пп](consultantplus://offline/ref=7AE578E9AB771934C0199AB57C21127D7084DF4AF5A76E2A4EB9D58EA24FFDF11835FFE2AF4A065F3EE64FFDAC61D212Z1K2L) "О внесении изменений в долгосрочную целевую программу Архангельской области "Развитие инфраструктуры Соловецкого архипелага на 2012 - 2014 годы";

от 14 мая 2013 года [N 205-пп](consultantplus://offline/ref=7AE578E9AB771934C0199AB57C21127D7084DF4AF5A0602A4FB9D58EA24FFDF11835FFE2AF4A065F3EE64FFDAC61D212Z1K2L) "О внесении изменений в долгосрочную целевую программу Архангельской области "Развитие инфраструктуры Соловецкого архипелага на 2012 - 2014 годы".

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Губернатор

Архангельской области

И.А.ОРЛОВ

Утверждена

постановлением Правительства

Архангельской области

от 16.07.2013 N 314-пп

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПРОГРАММА

АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ "РАЗВИТИЕ ИНФРАСТРУКТУРЫ

СОЛОВЕЦКОГО АРХИПЕЛАГА"

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Список изменяющих документов  (в ред. постановлений Правительства Архангельской области  от 11.10.2013 [N 484-пп](consultantplus://offline/ref=7AE578E9AB771934C0199AB57C21127D7084DF4AF5AC6D294FB9D58EA24FFDF11835FFF0AF120A5F39F84EF5B93783544677F75D00D9146E67ABE3Z4K6L), от 25.02.2014 [N 72-пп](consultantplus://offline/ref=7AE578E9AB771934C0199AB57C21127D7084DF4AF6A56D2F4DB9D58EA24FFDF11835FFF0AF120A5F39F84EF8B93783544677F75D00D9146E67ABE3Z4K6L), от 01.07.2014 [N 259-пп](consultantplus://offline/ref=7AE578E9AB771934C0199AB57C21127D7084DF4AF6A76E2C49B9D58EA24FFDF11835FFF0AF120A5F39F84EF8B93783544677F75D00D9146E67ABE3Z4K6L),  от 14.10.2014 [N 413-пп](consultantplus://offline/ref=7AE578E9AB771934C0199AB57C21127D7084DF4AF6A1682847B9D58EA24FFDF11835FFF0AF120A5F39F84EF8B93783544677F75D00D9146E67ABE3Z4K6L), от 02.12.2014 [N 510-пп](consultantplus://offline/ref=7AE578E9AB771934C0199AB57C21127D7084DF4AF6A26B2948B9D58EA24FFDF11835FFF0AF120A5F39F84EF8B93783544677F75D00D9146E67ABE3Z4K6L), от 29.12.2014 [N 598-пп](consultantplus://offline/ref=7AE578E9AB771934C0199AB57C21127D7084DF4AF6A36D2B4AB9D58EA24FFDF11835FFF0AF120A5F39F84EF8B93783544677F75D00D9146E67ABE3Z4K6L),  от 17.02.2015 [N 53-пп](consultantplus://offline/ref=7AE578E9AB771934C0199AB57C21127D7084DF4AF6A36D2248B9D58EA24FFDF11835FFF0AF120A5F39F84EF8B93783544677F75D00D9146E67ABE3Z4K6L), от 14.04.2015 [N 130-пп](consultantplus://offline/ref=7AE578E9AB771934C0199AB57C21127D7084DF4AF6AD692346B9D58EA24FFDF11835FFF0AF120A5F39F84EF8B93783544677F75D00D9146E67ABE3Z4K6L), от 14.07.2015 [N 280-пп](consultantplus://offline/ref=7AE578E9AB771934C0199AB57C21127D7084DF4AF7A56B2E48B9D58EA24FFDF11835FFF0AF120A5F39F84EF8B93783544677F75D00D9146E67ABE3Z4K6L),  от 29.09.2015 [N 384-пп](consultantplus://offline/ref=7AE578E9AB771934C0199AB57C21127D7084DF4AF7A769224EB9D58EA24FFDF11835FFF0AF120A5F39F84EF8B93783544677F75D00D9146E67ABE3Z4K6L), от 06.11.2015 [N 446-пп](consultantplus://offline/ref=7AE578E9AB771934C0199AB57C21127D7084DF4AF7A069224AB9D58EA24FFDF11835FFF0AF120A5F39F84EF8B93783544677F75D00D9146E67ABE3Z4K6L), от 15.12.2015 [N 517-пп](consultantplus://offline/ref=7AE578E9AB771934C0199AB57C21127D7084DF4AF7A16B2A4FB9D58EA24FFDF11835FFF0AF120A5F39F84EF8B93783544677F75D00D9146E67ABE3Z4K6L),  от 29.12.2015 [N 601-пп](consultantplus://offline/ref=7AE578E9AB771934C0199AB57C21127D7084DF4AF7A16D2B4CB9D58EA24FFDF11835FFF0AF120A5F39F84EF8B93783544677F75D00D9146E67ABE3Z4K6L), от 26.01.2016 [N 19-пп](consultantplus://offline/ref=7AE578E9AB771934C0199AB57C21127D7084DF4AF7A2682E48B9D58EA24FFDF11835FFF0AF120A5F39F84CFDB93783544677F75D00D9146E67ABE3Z4K6L), от 14.04.2016 [N 121-пп](consultantplus://offline/ref=7AE578E9AB771934C0199AB57C21127D7084DF4AF7A36E294BB9D58EA24FFDF11835FFF0AF120A5F39F84EF8B93783544677F75D00D9146E67ABE3Z4K6L),  от 28.06.2016 [N 231-пп](consultantplus://offline/ref=7AE578E9AB771934C0199AB57C21127D7084DF4AF7AD6F224BB9D58EA24FFDF11835FFF0AF120A5F39F84FFCB93783544677F75D00D9146E67ABE3Z4K6L), от 18.10.2016 [N 425-пп](consultantplus://offline/ref=7AE578E9AB771934C0199AB57C21127D7084DF4AF8A56E2A48B9D58EA24FFDF11835FFF0AF120A5F39F84FFFB93783544677F75D00D9146E67ABE3Z4K6L), от 14.11.2016 [N 475-пп](consultantplus://offline/ref=7AE578E9AB771934C0199AB57C21127D7084DF4AF8A66D2D4AB9D58EA24FFDF11835FFF0AF120A5F39F84FFCB93783544677F75D00D9146E67ABE3Z4K6L),  от 27.12.2016 [N 540-пп](consultantplus://offline/ref=7AE578E9AB771934C0199AB57C21127D7084DF4AF8A0692B47B9D58EA24FFDF11835FFF0AF120A5F39F84EF8B93783544677F75D00D9146E67ABE3Z4K6L), от 14.03.2017 [N 114-пп](consultantplus://offline/ref=7AE578E9AB771934C0199AB57C21127D7084DF4AF8A16B224EB9D58EA24FFDF11835FFF0AF120A5F39F84EF8B93783544677F75D00D9146E67ABE3Z4K6L), от 16.05.2017 [N 206-пп](consultantplus://offline/ref=7AE578E9AB771934C0199AB57C21127D7084DF4AF8A26B2C48B9D58EA24FFDF11835FFF0AF120A5F39F84FFCB93783544677F75D00D9146E67ABE3Z4K6L),  от 08.08.2017 [N 312-пп](consultantplus://offline/ref=7AE578E9AB771934C0199AB57C21127D7084DF4AF8AC6B2D4BB9D58EA24FFDF11835FFF0AF120A5F39F84FFFB93783544677F75D00D9146E67ABE3Z4K6L), от 13.10.2017 [N 410-пп](consultantplus://offline/ref=7AE578E9AB771934C0199AB57C21127D7084DF4AF8AD6A2248B9D58EA24FFDF11835FFF0AF120A5F39F84FFFB93783544677F75D00D9146E67ABE3Z4K6L), от 26.12.2017 [N 641-пп](consultantplus://offline/ref=7AE578E9AB771934C0199AB57C21127D7084DF4AF9A460224AB9D58EA24FFDF11835FFF0AF120A5F39F84EF8B93783544677F75D00D9146E67ABE3Z4K6L),  от 12.02.2018 [N 61-пп](consultantplus://offline/ref=7AE578E9AB771934C0199AB57C21127D7084DF4AF9A5602A48B9D58EA24FFDF11835FFF0AF120A5F39F84EF8B93783544677F75D00D9146E67ABE3Z4K6L), от 09.06.2018 [N 266-пп](consultantplus://offline/ref=7AE578E9AB771934C0199AB57C21127D7084DF4AF9A06E224AB9D58EA24FFDF11835FFF0AF120A5F39F84EF8B93783544677F75D00D9146E67ABE3Z4K6L), от 04.09.2018 [N 392-пп](consultantplus://offline/ref=7AE578E9AB771934C0199AB57C21127D7084DF4AF9A26A2249B9D58EA24FFDF11835FFF0AF120A5F39F84EF8B93783544677F75D00D9146E67ABE3Z4K6L),  от 11.10.2018 [N 468-пп](consultantplus://offline/ref=7AE578E9AB771934C0199AB57C21127D7084DF4AF9A36B294CB9D58EA24FFDF11835FFF0AF120A5F39F84FFCB93783544677F75D00D9146E67ABE3Z4K6L), от 04.12.2018 [N 572-пп](consultantplus://offline/ref=7AE578E9AB771934C0199AB57C21127D7084DF4AF9AC6F2C4FB9D58EA24FFDF11835FFF0AF120A5F39F84EF8B93783544677F75D00D9146E67ABE3Z4K6L), от 26.12.2018 [N 641-пп](consultantplus://offline/ref=7AE578E9AB771934C0199AB57C21127D7084DF4AF9AD6E294BB9D58EA24FFDF11835FFF0AF120A5F39F84EF8B93783544677F75D00D9146E67ABE3Z4K6L),  от 22.01.2019 [N 23-пп](consultantplus://offline/ref=7AE578E9AB771934C0199AB57C21127D7084DF4AF1A4692846B38884AA16F1F31F3AA0E7A85B065E39F84EFDB7688641572FFA5A19C615707BA9E145Z3K2L), от 19.02.2019 [N 86-пп](consultantplus://offline/ref=7AE578E9AB771934C0199AB57C21127D7084DF4AF1A469224FB58884AA16F1F31F3AA0E7A85B065E39F84EFDB7688641572FFA5A19C615707BA9E145Z3K2L), от 04.06.2019 [N 289-пп](consultantplus://offline/ref=7AE578E9AB771934C0199AB57C21127D7084DF4AF1A46A2A4EB08884AA16F1F31F3AA0E7A85B065E39F84EFDB7688641572FFA5A19C615707BA9E145Z3K2L),  от 09.07.2019 [N 360-пп](consultantplus://offline/ref=7AE578E9AB771934C0199AB57C21127D7084DF4AF1A46A2C4ABB8884AA16F1F31F3AA0E7A85B065E39F84EFCB0688641572FFA5A19C615707BA9E145Z3K2L), от 10.10.2019 [N 558-пп](consultantplus://offline/ref=7AE578E9AB771934C0199AB57C21127D7084DF4AF1A46C2947B58884AA16F1F31F3AA0E7A85B065E39F84EFCB7688641572FFA5A19C615707BA9E145Z3K2L), от 24.12.2019 [N 764-пп](consultantplus://offline/ref=7AE578E9AB771934C0199AB57C21127D7084DF4AF1A46E2C4DB18884AA16F1F31F3AA0E7A85B065E39F84EFCB3688641572FFA5A19C615707BA9E145Z3K2L),  от 25.05.2020 [N 275-пп](consultantplus://offline/ref=7AE578E9AB771934C0199AB57C21127D7084DF4AF1A5692E4CB48884AA16F1F31F3AA0E7A85B065E39F84EFDB7688641572FFA5A19C615707BA9E145Z3K2L), от 09.10.2020 [N 658-пп](consultantplus://offline/ref=7AE578E9AB771934C0199AB57C21127D7084DF4AF1A56B2C4ABA8884AA16F1F31F3AA0E7A85B065E39F84EFDB7688641572FFA5A19C615707BA9E145Z3K2L), от 11.11.2020 [N 740-пп](consultantplus://offline/ref=7AE578E9AB771934C0199AB57C21127D7084DF4AF1A56A2C49B08884AA16F1F31F3AA0E7A85B065E39F84EFCB0688641572FFA5A19C615707BA9E145Z3K2L),  от 22.12.2020 [N 933-пп](consultantplus://offline/ref=7AE578E9AB771934C0199AB57C21127D7084DF4AF1A56D2D48B28884AA16F1F31F3AA0E7A85B065E39F84EFDB7688641572FFA5A19C615707BA9E145Z3K2L), от 26.01.2021 [N 33-пп](consultantplus://offline/ref=7AE578E9AB771934C0199AB57C21127D7084DF4AF1A56C2F4FB08884AA16F1F31F3AA0E7A85B065E39F84EFDB7688641572FFA5A19C615707BA9E145Z3K2L), от 23.04.2021 [N 212-пп](consultantplus://offline/ref=7AE578E9AB771934C0199AB57C21127D7084DF4AF1A56E2949B38884AA16F1F31F3AA0E7A85B065E39F84EFCB7688641572FFA5A19C615707BA9E145Z3K2L);  от 26.08.2021 N 444-пп; от 25.10.2021 N 583-пп без протокольной правки) |  |

Паспорт

государственной программы Архангельской области

"Развитие инфраструктуры Соловецкого архипелага"

(в ред. постановлений Правительства Архангельской области от 13.10.2017 [N 410-пп](consultantplus://offline/ref=7AE578E9AB771934C0199AB57C21127D7084DF4AF8AD6A2248B9D58EA24FFDF11835FFF0AF120A5F39F84FF9B93783544677F75D00D9146E67ABE3Z4K6L), от 11.10.2018 [N 468-пп](consultantplus://offline/ref=7AE578E9AB771934C0199AB57C21127D7084DF4AF9A36B294CB9D58EA24FFDF11835FFF0AF120A5F39F84FF9B93783544677F75D00D9146E67ABE3Z4K6L), от 10.10.2019 [N 558-пп](consultantplus://offline/ref=7AE578E9AB771934C0199AB57C21127D7084DF4AF1A46C2947B58884AA16F1F31F3AA0E7A85B065E39F84EFCBA688641572FFA5A19C615707BA9E145Z3K2L))

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование государственной программы |  | государственная программа Архангельской области "Развитие инфраструктуры Соловецкого архипелага" (далее - государственная программа) |
| (в ред. постановлений Правительства Архангельской области от 13.10.2017 [N 410-пп](consultantplus://offline/ref=7AE578E9AB771934C0199AB57C21127D7084DF4AF8AD6A2248B9D58EA24FFDF11835FFF0AF120A5F39F84FFBB93783544677F75D00D9146E67ABE3Z4K6L), от 11.10.2018 [N 468-пп](consultantplus://offline/ref=7AE578E9AB771934C0199AB57C21127D7084DF4AF9A36B294CB9D58EA24FFDF11835FFF0AF120A5F39F84FF9B93783544677F75D00D9146E67ABE3Z4K6L), от 10.10.2019 [N 558-пп](consultantplus://offline/ref=7AE578E9AB771934C0199AB57C21127D7084DF4AF1A46C2947B58884AA16F1F31F3AA0E7A85B065E39F84EFCBB688641572FFA5A19C615707BA9E145Z3K2L)) | | |
| Ответственный исполнитель государственной программы |  | агентство по развитию Соловецкого архипелага Архангельской области (далее - агентство по развитию Соловецкого архипелага) |
| Соисполнители государственной программы | - | министерство строительства и архитектуры Архангельской области |
| (в ред. постановлений Правительства Архангельской области от 13.10.2017 [N 410-пп](consultantplus://offline/ref=7AE578E9AB771934C0199AB57C21127D7084DF4AF8AD6A2248B9D58EA24FFDF11835FFF0AF120A5F39F84FF5B93783544677F75D00D9146E67ABE3Z4K6L), от 12.02.2018 [N 61-пп](consultantplus://offline/ref=7AE578E9AB771934C0199AB57C21127D7084DF4AF9A5602A48B9D58EA24FFDF11835FFF0AF120A5F39F84FFCB93783544677F75D00D9146E67ABE3Z4K6L); от 26.08.2021 [N 444-пп](consultantplus://offline/ref=7AE578E9AB771934C0199AB57C21127D7084DF4AF9A5602A48B9D58EA24FFDF11835FFF0AF120A5F39F84FFCB93783544677F75D00D9146E67ABE3Z4K6L)) | | |
| Подпрограммы государственной программы |  | нет |
| Цель государственной программы |  | создание комфортной среды для проживания населения и приема паломников и туристов на Соловецком архипелаге. |
| [Перечень](#P302) целевых показателей государственной программы приведен в приложении N 1 к государственной программе |
| Задачи государственной программы |  | задача N 1 - развитие коммунальной, инженерной, социальной и транспортной инфраструктуры Соловецкого архипелага; |
| задача N 2 - градостроительное планирование территории поселка Соловецкий, строительство и ремонт дорог на территории Соловецкого архипелага; |
| задача N 3 - улучшение жилищных условий граждан, проживающих на территории Соловецкого архипелага; |
| задача N 4 - сохранение природного комплекса Соловецкого архипелага; |
| задача N 5 - создание информационно-коммуникационной инфраструктуры Соловецкого архипелага, развитие туристской инфраструктуры; |
| задача N 6 - создание условий для реализации государственной программы |
| Сроки и этапы реализации государственной программы |  | срок реализации государственной программы - 2020 - 2024 годы |
| (в ред. постановлений Правительства Архангельской области от 13.10.2017 [N 410-пп](consultantplus://offline/ref=7AE578E9AB771934C0199AB57C21127D7084DF4AF8AD6A2248B9D58EA24FFDF11835FFF0AF120A5F39F84CFFB93783544677F75D00D9146E67ABE3Z4K6L), от 11.10.2018 [N 468-пп](consultantplus://offline/ref=7AE578E9AB771934C0199AB57C21127D7084DF4AF9A36B294CB9D58EA24FFDF11835FFF0AF120A5F39F84FF9B93783544677F75D00D9146E67ABE3Z4K6L), от 10.10.2019 [N 558-пп](consultantplus://offline/ref=7AE578E9AB771934C0199AB57C21127D7084DF4AF1A46C2947B58884AA16F1F31F3AA0E7A85B065E39F84EFFB2688641572FFA5A19C615707BA9E145Z3K2L), от 09.10.2020 [N 658-пп](consultantplus://offline/ref=7AE578E9AB771934C0199AB57C21127D7084DF4AF1A56B2C4ABA8884AA16F1F31F3AA0E7A85B065E39F84EFCB3688641572FFA5A19C615707BA9E145Z3K2L); от 26.08.2021 [N 444-пп](consultantplus://offline/ref=7AE578E9AB771934C0199AB57C21127D7084DF4AF1A56E2949B38884AA16F1F31F3AA0E7A85B065E39F84EFDB7688641572FFA5A19C615707BA9E145Z3K2L)) | | |
| Объемы  бюджетных ассигнований  государственной программы | - | общий объем финансирования – 2 174 849,5. тыс. рублей, в том числе:  средства федерального бюджета – 1 303 178,0 тыс. рублей;  средства областного бюджета – 871 671,5 тыс. рублей;  средства бюджета Приморского муниципального района Архангельской области – 0,0 тыс. рублей;  средства бюджета сельского поселения «Соловецкое» Приморского муниципального района Архангельской области – 0,0 тыс. рублей» |
| (в ред. [постановления](consultantplus://offline/ref=7AE578E9AB771934C0199AB57C21127D7084DF4AF1A56E2949B38884AA16F1F31F3AA0E7A85B065E39F84EFCB7688641572FFA5A19C615707BA9E145Z3K2L) Правительства Архангельской области от 25.10.2021 N 583-пп) | | |

I. Приоритеты государственной политики

в сфере реализации государственной программы

[Указом](consultantplus://offline/ref=7AE578E9AB771934C01984B86A4D4C71708A864EF2A3627C12E68ED3F546F7A64D7AFEBEEB18155E39E64CFDB0Z6K2L) Президента Российской Федерации от 21 июля 2020 года N 474 "О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года" определены основные приоритеты государственной политики в сфере развития человеческого потенциала, расширения глобальных конкурентных преимуществ в традиционных отраслях, а также сохранения и популяризации культурного наследия народов России, включая проведение работ по сохранению, улучшению технического состояния объектов культурного наследия, позволяющих вернуть их в хозяйственный и культурный оборот.

(в ред. [постановления](consultantplus://offline/ref=7AE578E9AB771934C0199AB57C21127D7084DF4AF1A56B2C4ABA8884AA16F1F31F3AA0E7A85B065E39F84EFCB4688641572FFA5A19C615707BA9E145Z3K2L) Правительства Архангельской области от 09.10.2020 N 658-пп)

[Стратегией](consultantplus://offline/ref=7AE578E9AB771934C0199AB57C21127D7084DF4AF5A26C2A4BB9D58EA24FFDF11835FFF0AF120A5F39F84FFCB93783544677F75D00D9146E67ABE3Z4K6L) развития Соловецкого архипелага как уникального объекта духовного, историко-культурного и природного наследия, одобренной распоряжением Правительства Архангельской области от 16 июля 2013 года N 310-рп, определены основные приоритеты государственной политики в сфере сохранения Соловецкого архипелага - общенационального и мирового духовного, культурного и природного достояния, духовного православного центра России, обеспечивающего формирование и восприятие традиционных ценностей, с развитой сферой гостеприимства, созданной на основе современной инфраструктуры, экологического равновесия и бережного отношения к историческому и культурному наследию населения, паломников и туристов.

Цели и задачи реализации государственной программы, перечни целевых показателей и мероприятий государственной программы сформированы на основе указанных приоритетов, а также анализа состояния и перспектив развития Соловецкого архипелага.

II. Общая характеристика сферы реализации

государственной программы, описание основных проблем

Соловецкий архипелаг с его историко-культурным наследием и сохранившимся уникальным природным ландшафтом является одним из самых известных в России и за ее пределами заповедным историко-культурным и природным комплексом. Территория Соловецкого архипелага расположена в северной части Онежского залива Белого моря в 165 км южнее условной линии Полярного круга, на 65 параллели. В состав Соловецкого архипелага входит более сотни островов, из них шесть - наиболее крупные: Большой Соловецкий, Анзер, Большая Муксалма, Малая Муксалма, Большой и Малый Заяцкие. Общая площадь территории Соловецкого архипелага составляет 29 610 га, в том числе 306 га - земли поселка Соловецкий, 28 313 га - земли лесного фонда, 991 га - земли запаса.

Решением Генеральной Ассамблеи ЮНЕСКО от 14 декабря 1992 года N 632 в Список всемирного наследия ЮНЕСКО включен историко-культурный ансамбль Соловецких островов, в том числе и основной комплекс памятников, входящих в состав Соловецкого музея-заповедника.

Управление наследием Соловецкого архипелага осуществляется на трех уровнях: федеральном, региональном и местном. В настоящее время управление на территории Соловецкого архипелага осуществляют четыре основных субъекта:

органы местного самоуправления сельского поселения "Соловецкое" Приморского муниципального района Архангельской области (общее число жителей - 936 человек), входящего в состав Приморского муниципального района Архангельской области, административный центр - поселок Соловецкий;

(в ред. [постановления](consultantplus://offline/ref=7AE578E9AB771934C0199AB57C21127D7084DF4AF1A56B2C4ABA8884AA16F1F31F3AA0E7A85B065E39F84EFCBB688641572FFA5A19C615707BA9E145Z3K2L) Правительства Архангельской области от 09.10.2020 N 658-пп)

Соловецкий монастырь с числом постоянной братии, находящейся на архипелаге, порядка 70 человек, включая трудников;

федеральное государственное бюджетное учреждение культуры "Соловецкий государственный историко-архитектурный и природный музей-заповедник" (общее число сотрудников - 180 человек);

Соловецкое лесничество - территориальный орган министерства природных ресурсов и лесопромышленного комплекса Архангельской области (общее количество сотрудников - 8 человек). Большая часть земель - 28 313 га, или 96 процентов земельного фонда, относится к землям лесного фонда (федеральная собственность) и управляется Соловецким лесничеством. На этих землях находится подавляющая часть природных и культурных памятников.

Комплексная инфраструктура, обеспечивающая безопасность объектов и посетителей Соловецкого архипелага, а также поселения, находится в управлении муниципального образования "Сельское поселение Соловецкое" и федерального государственного бюджетного учреждения культуры "Соловецкий государственный историко-архитектурный и природный музей-заповедник".

Возобновление деятельности Соловецкого монастыря, восстановление туристского и паломнического потока определили перспективу развития Соловецкого архипелага как центра культурного туризма и паломничества. Соловецкий музей-заповедник и финансируемый через музей ремонтно-реставрационный комплекс по числу работающих в них местных жителей стали основной сферой занятости трудоспособного населения. В летний период практически вся активная часть местного населения занята в частном порядке в обслуживании посетителей Соловецкого архипелага.

При этом отсутствие необходимой инфраструктуры жизнеобеспечения населения и посетителей Соловецкого архипелага, эффективной правовой охраны и организационно-технической системы безопасности памятников и природы Соловецкого архипелага создает реальную угрозу для сохранения наследия Соловецкого архипелага как объекта мирового историко-культурного и природного наследия. Ключевыми проблемами в сфере сохранения уникального комплекса памятников истории и культуры и природных ландшафтов Соловецкого архипелага являются:

неудовлетворительное состояние инженерной инфраструктуры Соловецкого архипелага;

неудовлетворительное состояние социальной инфраструктуры по обслуживанию населения островной территории, в том числе жилых домов, дорог, учреждений здравоохранения и образовательных организаций;

неудовлетворительный уровень обеспечения морским и воздушным сообщением между Соловецким архипелагом и административным центром Архангельской области, а также прилегающими территориями;

неудовлетворительный уровень услуг, предоставляемых паломникам и туристам, вследствие отсутствия собственной продовольственной базы, низкого уровня развития местных ремесел и традиционных промыслов;

низкий уровень энергоэффективности, энергосбережения, внедрения новейших достижений в данной сфере.

Учитывая масштабность задач, связанных с развитием Соловецкого архипелага как исторической православной святыни России и уникального комплексного объекта культурного и природного наследия общенационального и мирового значения, наиболее действенным механизмом их решения является реализация мероприятий по развитию Соловецкого архипелага в рамках государственной программы Архангельской области "Развитие инфраструктуры Соловецкого архипелага" (далее - государственная программа).

(в ред. постановлений Правительства Архангельской области от 13.10.2017 [N 410-пп](consultantplus://offline/ref=7AE578E9AB771934C0199AB57C21127D7084DF4AF8AD6A2248B9D58EA24FFDF11835FFF0AF120A5F39F84CF5B93783544677F75D00D9146E67ABE3Z4K6L), от 11.10.2018 [N 468-пп](consultantplus://offline/ref=7AE578E9AB771934C0199AB57C21127D7084DF4AF9A36B294CB9D58EA24FFDF11835FFF0AF120A5F39F84FF4B93783544677F75D00D9146E67ABE3Z4K6L), от 10.10.2019 [N 558-пп](consultantplus://offline/ref=7AE578E9AB771934C0199AB57C21127D7084DF4AF1A46C2947B58884AA16F1F31F3AA0E7A85B065E39F84EFEB2688641572FFA5A19C615707BA9E145Z3K2L))

Принятие государственной программы позволит осуществлять мероприятия по развитию архипелага в едином комплексе, согласовать приоритеты федерального, областного и местного уровней, а также Русской православной церкви в лице Соловецкого монастыря, скоординировать действия всех заинтересованных сторон, сконцентрировать ресурсы при решении задач развития Соловецкого архипелага. Решение существующих проблем Соловецкого архипелага программно-целевым методом будет осуществляться параллельно с приданием Соловецкому архипелагу особого охранно-правового статуса, учитывающего все аспекты целостной среды островов, что позволит обеспечивать адекватное регулирование антропогенного воздействия.

Отказ от применения программно-целевого метода может привести к нарушению экологического равновесия в окружающей среде. В первую очередь, это связано с существующим состоянием водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, гидротехнических сооружений, переработки мусора и других отходов в поселке Соловецкий муниципального образования "Сельское поселение Соловецкое" Приморского района Архангельской области (далее - поселок Соловецкий).

Объем выбросов в акваторию бухты Благополучия, расположенной в непосредственной близости к объектам центрального ансамбля Соловецкого монастыря, приобрел значительный масштаб и может привести к локальной экологической катастрофе.

Точечное решение отдельных проблем в рамках отраслевых программ не позволяет в комплексе решить вопрос качественного обеспечения населения необходимыми объектами жизнедеятельности (водопровод, канализация, тепло- и электроснабжение, транспортная доступность, объекты социальной инфраструктуры, жилищной сферы).

Существенной проблемой Соловецкого архипелага является завышенная по сравнению с материком стоимость строительных материалов вследствие отсутствия целенаправленной деятельности по формированию логистических схем грузоперевозок. Решение данной проблемы возможно только программно-целевым методом, взаимоувязывающим субъекты хозяйственной и иной деятельности на Соловецком архипелаге.

Сочетание исторических, духовных ценностей и природной уникальности Соловецкого архипелага делает его привлекательным для туризма и паломничества. Из общего числа прибывающих на Соловецкий архипелаг 70 - 75 процентов - туристы, 25 - 30 процентов - паломники. В последние годы количество паломников и туристов превышает 30 тыс. человек.

Основной объем туристско-экскурсионных услуг на Соловецком архипелаге оказывает Соловецкий музей-заповедник, который занимается приемом и обслуживанием туристов на Соловецком архипелаге, охраной музейных коллекций, консервацией и реставрацией памятников, научно-просветительской, образовательной, экспозиционной деятельностью.

Уникальное историческое, природное, духовное и культурное наследие Соловецкого архипелага требует мероприятий по его сохранению, в том числе в рамках проведения исследований по изучению антропогенной нагрузки на природную среду Соловецкого архипелага и комплексного экологического обследования, а также популяризации, в том числе в рамках проведения исследований эволюции русской архитектурной, градостроительной мысли, ратных и духовных подвигов Соловецкой братии, периода политических репрессий, изучения и прославления новомучеников и исповедников Русской православной церкви.

На территории Соловецкого архипелага по состоянию на 1 января 2020 года проживают 936 человек. Объекты коммунальной, социальной, инженерной инфраструктуры и транспортной связи Соловецкого архипелага находятся в неудовлетворительном состоянии.

(в ред. [постановления](consultantplus://offline/ref=7AE578E9AB771934C0199AB57C21127D7084DF4AF1A56B2C4ABA8884AA16F1F31F3AA0E7A85B065E39F84EFFB3688641572FFA5A19C615707BA9E145Z3K2L) Правительства Архангельской области от 09.10.2020 N 658-пп)

В поселке Соловецкий отсутствует централизованная система канализации, наружные водопроводные сети находятся в аварийном состоянии, имеется ряд локальных систем канализации с выпусками неочищенных сточных вод в бухту Благополучия Большого Соловецкого острова.

Центральное теплоснабжение поселка Соловецкий осуществляется по тепловым сетям в двухтрубном исполнении. Система теплоснабжения закрытая. Тепловые сети находятся в неудовлетворительном состоянии.

На территории муниципального образования "Сельское поселение Соловецкое" Приморского муниципального района Архангельской области отсутствуют специализированные организации по переработке отходов производства и потребления. Используется принцип захоронения отходов на свалке, отсутствуют очистные сооружения, сточные воды не подвергаются очистке и сбрасываются в Белое море.

В настоящее время большая часть туристов попадает на Соловецкие острова через город Кемь (Республика Карелия) водным транспортом. Доставка туристов из города Архангельска осуществляется авиационным транспортом.

Для создания условий по обеспечению надлежащей организации приема паломников и туристов на Соловецких островах необходимо осуществить реконструкцию причального комплекса "Тамарин" и строительство нового причала для маломерного флота.

(в ред. [постановления](consultantplus://offline/ref=7AE578E9AB771934C0199AB57C21127D7084DF4AF7A56B2E48B9D58EA24FFDF11835FFF0AF120A5F39F84FFBB93783544677F75D00D9146E67ABE3Z4K6L) Правительства Архангельской области от 14.07.2015 N 280-пп)

В соответствии с обязательными постановлениями по порту Онега и портовому пункту Соловки, утвержденными федеральным государственным унитарным предприятием "Онежский морской торговый порт" от 15 июня 2003 года, места посадки и высадки пассажиров и разгрузки нефтеналивных грузов должны быть разделены. Для этого необходимо строительство технологического причала, который будет обеспечивать разгрузку нефтеналивных и строительных грузов в период активного строительства на территории Соловецкого архипелага и при реконструкции причального комплекса "Тамарин".

При проведении масштабных строительных и ремонтно-реставрационных работ наиболее остро стоит проблема размещения строителей и обеспечивающего персонала. Максимальное количество человек, задействованных в период активной фазы строительства на Соловецком архипелаге, составит порядка 400 человек. Оптимальным решением данной проблемы является строительство несамоходного стоечного судна с административно-хозяйственными и жилыми помещениями и его размещение в технологической зоне, предназначенной для складирования грузов, строительных материалов и техники. Данный подход к решению проблемы является менее затратным в сравнении с проектом по строительству здания гостиницы (общежития) на 400 человек в поселке Соловецкий.

(в ред. [постановления](consultantplus://offline/ref=7AE578E9AB771934C0199AB57C21127D7084DF4AF6A56D2F4DB9D58EA24FFDF11835FFF0AF120A5F39F84FF5B93783544677F75D00D9146E67ABE3Z4K6L) Правительства Архангельской области от 25.02.2014 N 72-пп)

Абзац исключен. - [Постановление](consultantplus://offline/ref=7AE578E9AB771934C0199AB57C21127D7084DF4AF7A56B2E48B9D58EA24FFDF11835FFF0AF120A5F39F84FFAB93783544677F75D00D9146E67ABE3Z4K6L) Правительства Архангельской области от 14.07.2015 N 280-пп.

Текущее состояние объектов социальной инфраструктуры также является неудовлетворительным. Соловецкий филиал государственного бюджетного учреждения здравоохранения Архангельской области "Архангельская областная клиническая больница" (далее - Соловецкий филиал больницы) занимает 2/3 здания постройки 1939 года, износ здания составляет 98 процентов. Кроме того, здание больницы располагается на землях монастырского кладбища, ее фундаментом являются могильные плиты. Генеральным планом поселения предусмотрен снос существующего здания и устройство на данной территории мемориально-парковой зоны.

Существующая планировка здания Соловецкого филиала больницы не позволяет создать патологоанатомическое отделение, операционный блок и палату интенсивной терапии. Отсутствие операционного блока и палаты интенсивной терапии создает определенные сложности при оказании на Соловецком архипелаге экстренной медицинской помощи постоянно проживающему населению и прибывающим на Соловецкий архипелаг паломникам и туристам. Для решения данной проблемы необходимо строительство нового здания Соловецкого филиала больницы.

Материально-техническая база муниципального образовательного учреждения "Соловецкая средняя общеобразовательная школа" не соответствует требованиям [СанПиН 2.4.2.1178-02](consultantplus://offline/ref=7AE578E9AB771934C01984B86A4D4C71728D8547F3A2627C12E68ED3F546F7A65F7AA6B2EB1F0D573FF31AACF636DF101464F65A00DA1472Z6K4L). В здании общеобразовательной школы 8 учебных кабинетов (норматив - 12 кабинетов), отсутствуют спортивный зал, актовый зал, медицинский кабинет, библиотека с читальным залом, учебные мастерские.

Для ведения нормального образовательного процесса необходимо строительство новых зданий образовательных организаций - школы и детского сада.

Высвобождаемые здания образовательных организаций планируется реконструировать под размещение Дома культуры, музыкальной школы, администрации муниципального образования "Сельское поселение Соловецкое".

В настоящее время в поселке Соловецкий отсутствуют помещения для организации и проведения культурно-досуговых мероприятий. В целях формирования условий для культурного и духовного развития жителей поселка Соловецкий предлагается осуществить реконструкцию здания дома культуры (оборудование киноконцертного зала).

(в ред. [постановления](consultantplus://offline/ref=7AE578E9AB771934C0199AB57C21127D7084DF4AF7A56B2E48B9D58EA24FFDF11835FFF0AF120A5F39F84FF4B93783544677F75D00D9146E67ABE3Z4K6L) Правительства Архангельской области от 14.07.2015 N 280-пп)

Перспективная электрическая нагрузка потребителей Большого Соловецкого острова составляет 18 099 кВт с учетом перевода зданий и сооружений на электрическое отопление. Обеспечить электроснабжение Соловецкого архипелага планируется на базе местной генерации путем реконструкции объектов энергетического хозяйства и сетей связи пос. Соловецкий. Кроме того, в перспективе будет проработан вариант прокладки электрокабеля с материка.

(в ред. [постановления](consultantplus://offline/ref=7AE578E9AB771934C0199AB57C21127D7084DF4AF1A56B2C4ABA8884AA16F1F31F3AA0E7A85B065E39F84EFFB1688641572FFA5A19C615707BA9E145Z3K2L) Правительства Архангельской области от 09.10.2020 N 658-пп)

Существующее состояние автомобильных дорог поселка Соловецкий и автомобильных дорог за его пределами требует проведения мероприятий по развитию и усовершенствованию улично-дорожной сети, связывающей все функциональные зоны, предусмотренные генеральным планом, совмещенным с проектом планировки поселка Соловецкий.

Данные мероприятия включают в себя расширение проезжих частей и упорядочение структуры улиц и дорог поселка Соловецкий. Общая протяженность существующих дорог, подлежащих реконструкции, составляет 16,9 км.

Для организации движения грузового транспорта и отвода его за пределы селитебной территории поселка Соловецкий необходимо строительство объездной дороги, протяженность которой составит 8,2 км.

Реализация указанных мероприятий позволит сформировать инфраструктуру, обеспечивающую транспортную связь поселка, рекреационных зон и экскурсионно-туристских объектов.

В настоящее время дефицит жилых помещений, существующий на территории Соловецкого архипелага, усугубляется большой степенью износа жилищного фонда, несоответствием условий проживания в нем нормативным требованиям. Общий объем жилищного фонда составляет 24 354 кв. метра, в том числе в деревянном исполнении - 16 806 кв. метров, в каменном - 7547 кв. метров. Значительная часть жилищного фонда изношена: 10 096 кв. метров построено до 1971 года, 5033 кв. метра имеют износ свыше 66 процентов.

Проживание в ветхих и аварийных жилых помещениях практически всегда сопряжено с низким уровнем благоустройства, что создает неравенство доступа граждан к ресурсам городского хозяйства и снижает возможность их использования. Водопроводом, водоотведением и отоплением оборудовано чуть более 55 процентов.

На Соловецком архипелаге жилищный фонд состоит из многоквартирных домов, в основном построенных в период с 20-х до середины 80-х годов прошлого столетия. Большая часть жилищного фонда в деревянном исполнении, поэтому проблема его состояния очень актуальна. Общее количество многоквартирных домов составляет 64 единицы, из них 44 многоквартирных дома необходимо реконструировать в течение ближайших лет. Общая площадь жилищного фонда, подлежащего реконструкции, составляет 20,5 тыс. квадратных метров. Ряд домов расположен в зоне прибрежной защитной полосы и водоохраной зоны на берегу Святого озера и на берегу моря у Филипповской часовни. Часть домов находится на территории памятников истории и культуры. В соответствии с генеральным планом, совмещенным с проектом планировки, поселка Соловецкий необходимо новое индивидуальное жилищное строительство для замещения вышеуказанных домов.

(в ред. [постановления](consultantplus://offline/ref=7AE578E9AB771934C0199AB57C21127D7084DF4AF7A56B2E48B9D58EA24FFDF11835FFF0AF120A5F39F84CFFB93783544677F75D00D9146E67ABE3Z4K6L) Правительства Архангельской области от 14.07.2015 N 280-пп)

Соловецкий архипелаг, являясь уникальным объектом историко-культурного и природного наследия, требует применения особых подходов при формировании единой архитектурно-художественной политики. Для сохранения целостного восприятия единого архитектурного стиля необходимо проведение мероприятий по разработке проектов планировок и благоустройства поселка Соловецкий.

Наряду с признанной ценностью историко-архитектурного наследия Соловецкого архипелага исключительную ценность представляют ландшафты, веками создававшиеся трудниками и монашествующей братией. Антропогенные ландшафты Соловецкого архипелага гармонично сочетаются с неповторимой красотой дикой северной природы, уникальными природными ландшафтами.

В соответствии с Лесохозяйственным [регламентом](consultantplus://offline/ref=7AE578E9AB771934C0199AB57C21127D7084DF4AF1A4692B46B48884AA16F1F31F3AA0E7A85B065E39F84EFDB7688641572FFA5A19C615707BA9E145Z3K2L) Соловецкого лесничества, утвержденным постановлением министерства природных ресурсов и лесопромышленного комплекса Архангельской области от 5 декабря 2018 года N 57п, леса могут использоваться исключительно в рекреационных целях - для организации отдыха, туризма, физкультурно-оздоровительной и спортивной деятельности. Учитывая статус лесов на территории Соловецкого лесничества - "леса научного и исторического значения", использование их возможно только для отдыха: массового - в радиусе 3 - 5 км от поселка Соловецкий и организованного (группами туристов и/или паломников) - в дальних частях Соловецкого архипелага. Физкультурно-оздоровительные и спортивно-массовые мероприятия как вид рекреационной деятельности следует признать невозможным.

(в ред. [постановления](consultantplus://offline/ref=7AE578E9AB771934C0199AB57C21127D7084DF4AF1A46C2947B58884AA16F1F31F3AA0E7A85B065E39F84EFEB3688641572FFA5A19C615707BA9E145Z3K2L) Правительства Архангельской области от 10.10.2019 N 558-пп)

При разработке туристских маршрутов и определении мест массового отдыха необходимо обеспечивать мероприятия по сохранению среды обитания животного мира, условий размножения животных, нагула, отдыха, путей их миграции, а также неприкосновенности защитных для животных участков территорий и акваторий.

Среди прочих задач Соловецкое лесничество осуществляет деятельность, направленную на сохранение уникальных природных объектов, обеспечение эффективного и безущербного использования рекреационного потенциала лесных земель Соловецкого архипелага, востребованность которого постоянно увеличивается. Задача усложняется тем обстоятельством, что на лесных землях расположены многочисленные памятники культуры, истории и архитектуры, являющиеся объектами посещения многочисленных туристов, паломников, исследователей разных отраслей наук и разных категорий отдыхающих.

Необходимо проведение лесоустройства земель лесного фонда, мониторинга оценки состояния природной среды и влияния антропогенной нагрузки на природный комплекс Соловецкого архипелага, а также рекультивации территории старой дизельной станции в поселке Соловецкий, планируемой к сносу после завершения проекта по организации внешнего энергоснабжения Соловецкого архипелага.

Территория Соловецкого архипелага с конца 1960-х годов прочно входит в систему общероссийских туристских маршрутов.

Сочетание исторических, духовных ценностей и природной уникальности архипелага делает его привлекательным для туризма и паломничества.

В целях продвижения туристско-рекреационного потенциала Соловецких островов необходимо информационно-коммуникационное обеспечение реализации мероприятий развития Соловецкого архипелага, включая рекламно-информационное продвижение туристско-рекреационного потенциала и развитие туристской инфраструктуры.

Для обеспечения эффективной реализации государственной программы управление ее мероприятиями должно осуществляться на основе стандартов, методов, технологий проектного управления. Необходимо создание полноценного проектного офиса управления развитием Соловецкого архипелага.

В целях повышения качества оперативного управления и контроля реализации государственной программы, обеспечения координации выполнения работ и повышения эффективности использования ресурсов необходимо внедрение информационно-аналитической системы оперативного управления и мониторинга государственной программы.

Система мониторинга проектов является единым информационным пространством для совместной работы над проектами по развитию Соловецкого архипелага. Система позволит отследить эффективность реализации проектов, контролировать ход выполнения мероприятий, минимизировать возможные риски, возникающие при их реализации.

Необходимо внедрение геоинформационной системы Соловецкого архипелага для накопления разнообразной информации о Соловецком архипелаге на основе топографических карт, которая будет использоваться в том числе в научных и учебных целях.

Создание трехмерной модели территории Соловецкого архипелага будет осуществляться на основе аэрофотосъемки и модели рельефа, с дополнением моделями зданий, дорог, растительности средней и высокой детализации. Пространственное моделирование территории включает свободное перемещение в пространстве 3D, анимацию трехмерных моделей (движение по маршруту), просмотр территории в трехмерном виде, просмотр информации об объектах в трехмерном виде, 3D-моделирование критически важных объектов, природных и техногенных ситуаций.

В настоящее время к интернет-порталу Соловецкого архипелага подключен региональный геопортал Архангельской области, нанесены основные условные обозначения культурных объектов и объектов туристской инфраструктуры. Вместе с тем расположение объектов на карте не является точным, поскольку карта портала не имеет космосъемки, которая необходима для создания карты лесов Соловецкого архипелага и уточнения адресного плана территории как общая привязка всей картографической информации.

Также в рамках государственной программы планируется организация и проведение мероприятия "Соловецкие сполохи", направленного на развитие хоккея с мячом России как основы духовно-физического воспитания молодежи.

(абзац введен [постановлением](consultantplus://offline/ref=7AE578E9AB771934C0199AB57C21127D7084DF4AF7A069224AB9D58EA24FFDF11835FFF0AF120A5F39F84FF4B93783544677F75D00D9146E67ABE3Z4K6L) Правительства Архангельской области от 06.11.2015 N 446-пп)

Кроме того, геоинформационную систему Соловецкого архипелага необходимо дополнить специальным функционалом.

Духовное, культурное и природное наследие Соловецких островов обладает мощным образовательным потенциалом. Соловки широко известны как уникальная площадка для проведения:

научных исследований в области экологии, археологии, истории, архитектуры;

учебных практик студентов архитектурных, художественных, богословских, гуманитарных образовательных учреждений;

образовательных и рекреационных программ для обучающихся.

Необходимо развитие комплекса образовательных программ, реализуемых на Соловках для групп "внешнего" сообщества с учетом их возрастной, профессиональной и иной специфики, в том числе таких образовательных программ, как:

"Летний университет" (для студентов, аспирантов, преподавателей, исследователей, специалистов в области экологии, культуры, истории, богословия, искусствоведения, культурно-познавательного туризма и прочих областей) - предусматривает проведение практики, курсов, семинаров, тренингов, мастер-классов, конференций и других мероприятий;

"Летняя культурно-экологическая школа" - предусматривает учебные практики, сессии, семинары, экскурсионные программы, программы "погружения" в культурную и природную среду Соловков и другие мероприятия;

(в ред. [постановления](consultantplus://offline/ref=7AE578E9AB771934C0199AB57C21127D7084DF4AF6A56D2F4DB9D58EA24FFDF11835FFF0AF120A5F39F84FF4B93783544677F75D00D9146E67ABE3Z4K6L) Правительства Архангельской области от 25.02.2014 N 72-пп)

"Летняя школа ремесел" (для всех возрастных групп) - предусматривает организацию музейно-производственной площадки, работу высококвалифицированных специалистов - народных мастеров по традиционным ремеслам, организацию и проведение мастер-классов, разработку и проведение специализированных музейно-образовательных экскурсий и другие мероприятия.

В этой связи в рамках государственной программы предлагается ежегодная поддержка проектов регионального значения в сфере образования и науки на Соловецком архипелаге в форме предоставления грантов Губернатора Архангельской области на конкурсной основе.

(абзац введен [постановлением](consultantplus://offline/ref=7AE578E9AB771934C0199AB57C21127D7084DF4AF6A56D2F4DB9D58EA24FFDF11835FFF0AF120A5F39F84CFDB93783544677F75D00D9146E67ABE3Z4K6L) Правительства Архангельской области от 25.02.2014 N 72-пп)

Соловецкий архипелаг обладает богатым культурным наследием для формирования тематических музейных коллекций с привлечением частного бизнеса. Необходима реализация мероприятий по развитию и поддержке частной музейной деятельности на территории Соловецкого архипелага в форме предоставления грантов Губернатора Архангельской области на конкурсной основе.

Абзацы семьдесят четвертый - семьдесят пятый исключены. - [Постановление](consultantplus://offline/ref=7AE578E9AB771934C0199AB57C21127D7084DF4AF7A56B2E48B9D58EA24FFDF11835FFF0AF120A5F39F84CF9B93783544677F75D00D9146E67ABE3Z4K6L) Правительства Архангельской области от 14.07.2015 N 280-пп.

В рамках государственной программы предполагаются организация и проведение научно-практической конференции по водным ресурсам, включая биологические ресурсы Соловецкого архипелага.

(абзац введен [постановлением](consultantplus://offline/ref=7AE578E9AB771934C0199AB57C21127D7084DF4AF6A56D2F4DB9D58EA24FFDF11835FFF0AF120A5F39F84CFEB93783544677F75D00D9146E67ABE3Z4K6L) Правительства Архангельской области от 25.02.2014 N 72-пп)

Для реализации первоочередных целей Стратегии развития Соловецкого архипелага в рамках государственной программы планируется организация и проведение ежегодного Соловецкого православного форума памяти Святителя Филиппа. Данный форум станет площадкой для решения вопросов совершенствования модели церковно-государственного взаимодействия и выработки единых подходов к процессу сохранения и восстановления триединого наследия Соловецкого архипелага Архангельской области.

(абзац введен [постановлением](consultantplus://offline/ref=7AE578E9AB771934C0199AB57C21127D7084DF4AF6A1682847B9D58EA24FFDF11835FFF0AF120A5F39F84FFAB93783544677F75D00D9146E67ABE3Z4K6L) Правительства Архангельской области от 14.10.2014 N 413-пп)

Для ознакомления с малоизвестными страницами истории Русского Севера и совершенствования механизмов взаимодействия научно-образовательных учреждений, культурно-просветительских структур, государственной власти и общественных объединений в деле изучения военной истории России, как на региональном, так и на общероссийском уровнях, планируется организация и проведение военно-исторической конференции "Оборона Русского Севера".

(абзац введен [постановлением](consultantplus://offline/ref=7AE578E9AB771934C0199AB57C21127D7084DF4AF6A1682847B9D58EA24FFDF11835FFF0AF120A5F39F84FF4B93783544677F75D00D9146E67ABE3Z4K6L) Правительства Архангельской области от 14.10.2014 N 413-пп)

Абзац исключен. - [Постановление](consultantplus://offline/ref=7AE578E9AB771934C0199AB57C21127D7084DF4AF1A56B2C4ABA8884AA16F1F31F3AA0E7A85B065E39F84EFFB7688641572FFA5A19C615707BA9E145Z3K2L) Правительства Архангельской области от 09.10.2020 N 658-пп.

III. Механизм реализации мероприятий

(в ред. [постановления](consultantplus://offline/ref=7AE578E9AB771934C0199AB57C21127D7084DF4AF1A56B2C4ABA8884AA16F1F31F3AA0E7A85B065E39F84EFFB4688641572FFA5A19C615707BA9E145Z3K2L) Правительства Архангельской области

от 26.08.2021 N 444-пп)

Мероприятия [пунктов 1](consultantplus://offline/ref=F5EDF2DF8F7EC3B23B14B7F4674040EB1ECA59B2D4173A3E5B92DD75B57463A5007CDBC1A04CDA9F0F98E75EE903641CB9404D6FE6C9E5B4DC98BCB8P9Q3H) – 4 перечня мероприятий (приложение № 2 к государственной программе) подлежат ежегодному включению в областную адресную инвестиционную программу в соответствии с [Правилами](consultantplus://offline/ref=F5EDF2DF8F7EC3B23B14B7F4674040EB1ECA59B2D4173E30599EDD75B57463A5007CDBC1A04CDA9F0A9BE25BEB03641CB9404D6FE6C9E5B4DC98BCB8P9Q3H) формирования областной адресной инвестиционной программы на очередной финансовый год и на плановый период, утвержденными постановлением Правительства Архангельской области от 10 июля 2012 года № 298-пп.

(в ред. постановления Правительства Архангельской области от 25.10.2021 N 583-пп)

Финансирование мероприятий [пунктов 1](consultantplus://offline/ref=F5EDF2DF8F7EC3B23B14B7F4674040EB1ECA59B2D4173A3E5B92DD75B57463A5007CDBC1A04CDA9F0F98E75EE903641CB9404D6FE6C9E5B4DC98BCB8P9Q3H) – 5 перечня мероприятий (приложение № 2 к государственной программе) осуществляется в соответствии с [Правилами](consultantplus://offline/ref=F5EDF2DF8F7EC3B23B14B7F4674040EB1ECA59B2D41738315A9CDD75B57463A5007CDBC1A04CDA9F0A9BE256EC03641CB9404D6FE6C9E5B4DC98BCB8P9Q3H) финансирования областной адресной инвестиционной программы и осуществления капитальных вложений в объекты капитального строительства муниципальной собственности муниципальных образований Архангельской области или в приобретение объектов недвижимого имущества в муниципальную собственность муниципальных образований Архангельской области, утвержденными постановлением администрации Архангельской области от 17 января 2008 года № 6-па/1, и [Правилами](consultantplus://offline/ref=F5EDF2DF8F7EC3B23B14B7F4674040EB1ECA59B2D41738315A9DDD75B57463A5007CDBC1A04CDA9F0A9BE35FEB03641CB9404D6FE6C9E5B4DC98BCB8P9Q3H) финансирования областной адресной инвестиционной программы и осуществления капитальных вложений в объекты капитального строительства государственной собственности Архангельской области или в приобретение объектов недвижимого имущества в государственную собственность Архангельской области, утвержденными постановлением Правительства Архангельской области от 9 декабря 2014 года № 516-пп.

С 1 января 2019 года реализация указанных мероприятий осуществляется государственным казенным учреждением Архангельской области «Главное управление капитального строительства Архангельской области», подведомственным министерству строительства и архитектуры Архангельской области (далее – министерство строительства и архитектуры).

Реализация мероприятий [пунктов 1](consultantplus://offline/ref=F5EDF2DF8F7EC3B23B14B7F4674040EB1ECA59B2D4173A3E5B92DD75B57463A5007CDBC1A04CDA9F0F9EE55AEA03641CB9404D6FE6C9E5B4DC98BCB8P9Q3H) и [2](consultantplus://offline/ref=F5EDF2DF8F7EC3B23B14B7F4674040EB1ECA59B2D4173A3E5B92DD75B57463A5007CDBC1A04CDA9F0F9EE459EC03641CB9404D6FE6C9E5B4DC98BCB8P9Q3H) перечня мероприятий (приложение № 2 к государственной программе) министерством строительства и архитектуры связана со вступлением в силу с 1 января 2019 года областного [закона](consultantplus://offline/ref=F5EDF2DF8F7EC3B23B14B7F4674040EB1ECA59B2DC1E38395C91807FBD2D6FA7077384C4A75DDA9D0A85E359F10A304FPFQCH) от 20 декабря 2018 года № 51-4-ОЗ «О внесении изменения в областной закон «О реализации государственных полномочий Архангельской области в сфере правового регулирования организации и осуществления местного самоуправления», предусматривающего отнесение к полномочиям органов государственной власти Архангельской области   
в сфере водоснабжения населения и водоотведения полномочий органов местного самоуправления Приморского муниципального района Архангельской области по организации в границах сельского поселения «Соловецкое» Приморского муниципального района Архангельской области водоснабжения населения и водоотведения в пределах полномочий, установленных законодательством Российской Федерации, в части строительства и реконструкции системы водоснабжения поселка Соловецкий, корректировки проектно-сметной документации, экспертизы проекта по объекту «Строительство и реконструкция системы водоснабжения поселка Соловецкий, корректировка проектно-сметной документации, экспертиза проекта», а также строительства канализационных сетей и коллекторов, канализационных очистных сооружений поселка Соловецкий, корректировки проектно-сметной документации, экспертизы проекта по объекту «Строительство канализационных сетей и коллекторов, канализационных очистных сооружений поселка Соловецкий, корректировка проектно-сметной документации, экспертиза проекта».

Реализация мероприятия пункта 4 перечня мероприятий (приложение № 2 к государственной программе) осуществляется министерством строительства и архитектуры с момента передачи аэропортового комплекса «Соловки» в государственную собственность Архангельской области. С 2022 года реализация указанного мероприятия осуществляется в рамках федерального проекта “Развитие региональных аэропортов и маршрутов”.

(в ред. постановления Правительства Архангельской области от 25.10.2021 N 583-пп)

Реализация мероприятия, предусмотренного пунктом 5 перечня мероприятий (приложение № 2 к государственной программе), осуществляется государственным казенным учреждением Архангельской области «Главное управление капитального строительства Архангельской области», подведомственным министерству строительства и архитектуры. Средства на реализацию указанного мероприятия предоставляются государственному учреждению на выполнение функций казенных учреждений.

(в ред. постановления Правительства Архангельской области от 25.10.2021 N 583-пп)

Реализация мероприятия пункта 6 (приложение № 2 к государственной программе) осуществляется агентством по развитию Соловецкого архипелага.

Реализация мероприятий пунктов 7 и 8 перечня мероприятий (приложение № 2 к государственной программе) в 2020 году осуществлялась агентством по развитию Соловецкого архипелага путем предоставления субсидии в соответствии с Положением о конкурсах целевых проектов социально ориентированных некоммерческих организаций и порядке предоставления субсидий из областного бюджета социально ориентированным некоммерческим организациям, утвержденным постановлением Правительства Архангельской области от 20 сентября 2011 года № 334-пп.

Реализация мероприятий [пунктов 9 – 13](consultantplus://offline/ref=F5EDF2DF8F7EC3B23B14B7F4674040EB1ECA59B2D4173A3E5B92DD75B57463A5007CDBC1A04CDA9F0F9EE35EE803641CB9404D6FE6C9E5B4DC98BCB8P9Q3H) перечня мероприятий (приложение № 2 к государственной программе) осуществляется непосредственно агентством по развитию Соловецкого архипелага.

В 2020 году реализация мероприятия, предусмотренного пунктом 11 перечня мероприятий (приложение № 2 к государственной программе), осуществлялась путем предоставления гранта в форме субсидии федеральному государственному бюджетному учреждению культуры «Соловецкий государственный историко-архитектурный и природный музей-заповедник» в соответствии с Положением о порядке и условиях предоставления гранта в форме субсидии федеральному государственному бюджетному учреждению культуры «Соловецкий государственный историко-архитектурный и природный музей-заповедник» в целях возмещения затрат, понесенных в связи с экскурсионным и транспортным обслуживанием на Соловках курсантов и экипажа учебного корабля «Смольный», утвержденным настоящим постановлением.

В 2021 году реализация мероприятия, предусмотренного пунктом 11 перечня мероприятий (приложение № 2 к государственной программе), осуществлялась путем предоставления грантов в форме субсидии религиозной организации «Спасо-Преображенский Соловецкий ставропигиальный мужской монастырь Русской Православной Церкви (Московский Патриархат)» на поддержку реализации целевого проекта в сфере сохранения, изучения и презентации историко-культурного, духовного и материального наследия Соловецкого архипелага «Фундаментальное издание «Воспоминания Соловецких узников 1923 – 1939 гг., том восьмой» в соответствии с Положением, утвержденным постановлением Правительства Архангельской области, и некоммерческой организации «Фонд развития Северного (Арктического) федерального университета имени М.В. Ломоносова» на реализацию научно-образовательного проекта «Соловецкая летняя школа САФУ: комплексное развитие территории с уникальным природным и историко-культурным наследием» в соответствии с Положением, утвержденным постановлением Правительства Архангельской области.Органы местного самоуправления Приморского муниципального района Архангельской области и сельского поселения «Соловецкое» Приморского района Архангельской области осуществляют софинансирование мероприятий государственной программы, реализация которых относится к полномочиям органов местного самоуправления.

(в ред. постановления Правительства Архангельской области от 25.10.2021 N 583-пп)

В 2022 году реализация мероприятия, предусмотренного пунктом 11 перечня мероприятий (приложение № 2 к государственной программе), осуществляется путем предоставления грантов в форме субсидии религиозной организации «Спасо-Преображенский Соловецкий ставропигиальный мужской монастырь Русской Православной Церкви (Московский Патриархат)» на поддержку реализации целевого проекта в сфере сохранения, изучения и презентации историко-культурного, духовного и материального наследия Соловецкого архипелага «Фундаментальное издание “Воспоминания Соловецких узников 1923 – 1939 гг., том девятый”» в соответствии с Положением, утвержденным постановлением Правительства Архангельской области, и некоммерческой организации «Фонд развития Северного (Арктического) федерального университета имени М.В. Ломоносова» на реализацию междисциплинарного научно-образовательного проекта “Соловецкая летняя школа САФУ: комплексное развитие территории Соловецкого архипелага как территории, обладающей уникальным природным и историко-культурным наследием”» в соответствии с Положением, утвержденным постановлением Правительства Архангельской области.

(абзац введен постановлением Правительства Архангельской области от 25.10.2021 N 583-пп)

Мероприятия государственной программы подлежат включению Приморским муниципальным районом Архангельской области в соответствующие муниципальные программы.

Органы местного самоуправления Приморского муниципального района Архангельской области и сельского поселения «Соловецкое» Приморского муниципального района Архангельской области предусматривают в местных бюджетах средства на реализацию мероприятий государственной программы.

Субсидии местным бюджетам на реализацию мероприятий государственной программы выделяются в соответствии с соглашениями (договорами), заключенными между ответственными исполнителями мероприятий государственной программы и уполномоченными органами Приморского муниципального района Архангельской области и сельского поселения «Соловецкое» Приморского района Архангельской области.

[Перечень](consultantplus://offline/ref=F5EDF2DF8F7EC3B23B14B7F4674040EB1ECA59B2D4173A3E5B92DD75B57463A5007CDBC1A04CDA9F0F98E059EB03641CB9404D6FE6C9E5B4DC98BCB8P9Q3H) мероприятий государственной программы приведен в приложении № 2 к государственной программе.».

IV. Ожидаемые результаты реализации

государственной программы

Ожидаемый к концу 2024 года социально-экономический эффект от реализации основных мероприятий государственной программы будет выражен в следующих показателях:

(в ред. постановлений Правительства Архангельской области от 13.10.2017 [N 410-пп](consultantplus://offline/ref=7AE578E9AB771934C0199AB57C21127D7084DF4AF8AD6A2248B9D58EA24FFDF11835FFF0AF120A5F39F84DFCB93783544677F75D00D9146E67ABE3Z4K6L), от 11.10.2018 [N 468-пп](consultantplus://offline/ref=7AE578E9AB771934C0199AB57C21127D7084DF4AF9A36B294CB9D58EA24FFDF11835FFF0AF120A5F39F84CFCB93783544677F75D00D9146E67ABE3Z4K6L), от 10.10.2019 [N 558-пп](consultantplus://offline/ref=7AE578E9AB771934C0199AB57C21127D7084DF4AF1A46C2947B58884AA16F1F31F3AA0E7A85B065E39F84EFEBB688641572FFA5A19C615707BA9E145Z3K2L), от 09.10.2020 [N 658-пп](consultantplus://offline/ref=7AE578E9AB771934C0199AB57C21127D7084DF4AF1A56B2C4ABA8884AA16F1F31F3AA0E7A85B065E39F84EF9B4688641572FFA5A19C615707BA9E145Z3K2L))

увеличение обеспеченности зданий (жилого и нежилого фонда) на территории Соловецкого архипелага питьевой водой в соответствии с установленными нормативами до 100 процентов;

увеличение обеспеченности зданий (жилого и нежилого фонда) водоотведением и канализацией в соответствии с установленными нормативами до 100 процентов;

увеличение доли отходов, направленных на переработку, повторное использование и обезвреживание, от общегодового объема отходов до 35 процентов;

увеличение количества реконструированных (построенных) причальных сооружений до 3 ед.;

увеличение доли протяженности вновь построенных (реконструированных) дорог на территории Соловецкого архипелага, не являющихся памятниками истории и (или) культуры, от общей фактической протяженности указанных дорог до 100 процентов;

увеличение доли жителей, обеспеченных жильем, в том числе подлежащих переселению из монастырских памятников и объектов, подлежащих музеефикации, до 100 процентов.

Социально-экономический эффект от реализации государственной программы будет выражен:

в улучшении показателей обеспеченности зданий (жилого и нежилого фонда) на территории Соловецкого архипелага питьевой водой, водоотведением и канализацией в соответствии с установленными нормативами;

в улучшении показателей транспортной доступности Соловецкого архипелага;

в улучшении показателей здоровья населения Соловецкого архипелага, снижении заболеваемости, инвалидизации и смертности, в том числе в трудоспособном возрасте, повышении качества, доступности и эффективности медицинской помощи жителям Соловецкого архипелага;

в улучшении показателей качества жизни населения Соловецкого архипелага;

в улучшении показателей, направленных на сохранение природной среды Соловецкого архипелага;

в улучшении показателей, направленных на духовное и нравственное воспитание подрастающего поколения российского общества на основе изучения и использования триединого наследия Соловецких островов в образовательных целях.

Оценка эффективности реализации государственной программы осуществляется в соответствии с [Положением](consultantplus://offline/ref=7AE578E9AB771934C0199AB57C21127D7084DF4AF1A5602A4EB48884AA16F1F31F3AA0E7A85B065E39F84AFFB4688641572FFA5A19C615707BA9E145Z3K2L) об оценке эффективности реализации государственных программ Архангельской области, утвержденным постановлением Правительства Архангельской области от 10 июля 2012 года N 299-пп.

Приложение N 1

к государственной программе

Архангельской области

"Развитие инфраструктуры

Соловецкого архипелага"

ПЕРЕЧЕНЬ

ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ АРХАНГЕЛЬСКОЙ

ОБЛАСТИ "РАЗВИТИЕ ИНФРАСТРУКТУРЫ СОЛОВЕЦКОГО АРХИПЕЛАГА"

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Список изменяющих документов  (в ред. постановления Правительства Архангельской области  от 25.10.2021 [N 583-пп](consultantplus://offline/ref=7AE578E9AB771934C0199AB57C21127D7084DF4AF1A56B2C4ABA8884AA16F1F31F3AA0E7A85B065E39F84EF9B5688641572FFA5A19C615707BA9E145Z3K2L)) |  |

Ответственный исполнитель – агентство по развитию Соловецкого архипелага Архангельской области (далее – агентство   
по развитию Соловецкого архипелага).

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Наименование целевого показателя** | **Исполнитель** | **Единица измерения** | **Значение целевого показателя** | | | | | |
| **Базовый 2019 год** | **2020 год** | **2021 год** | **2022 год** | **2023 год** | **2024 год** |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Уровень технической готовности строительства и реконструкции системы водоснабжения поселка Соловецкий | министерство строительства  и архитектуры Архангельской области (далее – министерство строительства  и архитектуры) | процентов | 30 | - | - | - | - | 100 |
| 2. Уровень технической готовности строительства канализационных сетей и коллекторов, канализационных очистных сооружений поселка Соловецкий | министерство строительства  и архитектуры | процентов | 81 | - | - | - | - | 100 |
| 3. Доля объектов капитального строительства, по которым проведена оценка воздействия на объект всемирного наследия ЮНЕСКО,  от общего числа объектов | агентство  по развитию Соловецкого архипелага | процентов | - | 95 | 100 | - | - | - |
| 4. Количество реализованных мероприятий, направленных на сохранение и популяризацию  историко-культурного и природного наследия Соловецкого архипелага (нарастающим итогом) | агентство  по развитию Соловецкого архипелага | единиц | 22 | 28 | 31 | 35 | 37 | 39 |
| (в ред. постановления Правительства Архангельской области от 25.10.2021 N 583-пп) | | | | | | | | |
| 5. Количество введенных  в эксплуатацию объектов социальной инфраструктуры | министерство строительства  и архитектуры | единиц | - | - | - | - | 1 | - |
| (в ред. постановления Правительства Архангельской области от 25.10.2021 N 583-пп) | | | | | | | | |
| 6. Уровень технической готовности реконструкции аэропортового комплекса «Соловки», о. Соловецкий, Архангельская область | министерство строительства  и архитектуры | процентов | 35 | 85 | - | - | 100 | - |
| 7. Количество откорректированной проектно-сметной документации | министерство строительства  и архитектуры | единиц | - | - | 2 | 1 | - | - |
| 8. Подготовка схемы установления границ публичного сервитута | министерство строительства  и архитектуры | единиц | - | 1 | - | - | - | - |
| 9. Получение технического отчета по проведению независимой экспертизы модульных блоков центрального распределительного пункта по объекту капитального строительства «Реконструкция аэропортового комплекса «Соловки», о. Соловецкий, Архангельской области» | министерство строительства  и архитектуры | единиц | - | 1 | - | - | - | - |

**II. Порядок расчета и источники информации о значениях целевых показателей государственной программы**

Список изменяющих документов

(в ред. постановлений Правительства Архангельской области

от 26.08.2021 [N 444-пп](consultantplus://offline/ref=7AE578E9AB771934C0199AB57C21127D7084DF4AF1A56B2C4ABA8884AA16F1F31F3AA0E7A85B065E39F84EF9B5688641572FFA5A19C615707BA9E145Z3K2L)

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Наименование целевого показателя государственной программы, единица измерения** | **Порядок расчета** | **Источник информации** |

| 1 | 2 | 3 |
| --- | --- | --- |
| 1. Уровень технической готовности строительства  и реконструкции системы водоснабжения (И1.1), процентов | И1 = SUM Акiпр / Кобщпо x 100%,  где:  Акiпр – стоимость фактически выполненных работ  за отчетный период, тыс. рублей;  Кобщпо – общая стоимость работ согласно контракту, тыс. рублей | результаты мониторинга, проводимого агентством по развитию Соловецкого архипелага |
| 2. Уровень технической готовности строительства канализационных сетей и коллекторов, канализационных очистных сооружений поселка Соловецкий (И2.1), процентов | И2 = SUM Акiпр / Кобщпо x 100%,  где:  Акiпр – стоимость фактически выполненных работ  за отчетный период, тыс. рублей;  Кобщпо – общая стоимость работ согласно контракту, тыс. рублей | результаты мониторинга, проводимого агентством по развитию Соловецкого архипелага |
| 3. Доля объектов капитального строительства,  по которым проведена оценка воздействия на объект всемирного наследия ЮНЕСКО, от общего числа  объектов капитального строительства государственной программы, подлежащих проведению оценки  воздействия на объект всемирного наследия  ЮНЕСКО (И4), процентов | И3 = SUM Оiпр / Кобщпо x 100%,  где:  Оiпр – объекты капитального строительства,  по которым проведена оценка воздействия  на объект всемирного наследия ЮНЕСКО;  Кобщпо – общее число объектов капитального строительства, подлежащих проведению оценки воздействия на объект всемирного наследия ЮНЕСКО | результаты мониторинга, проводимого агентством по развитию Соловецкого архипелага |
| 4. Количество реализованных мероприятий,  направленных на сохранение и популяризацию  историко-культурного и природного наследия Соловецкого архипелага (И4), единиц | И4 = SUM Мiр,  где:  Мiр - i-е реализованное мероприятие | результаты мониторинга, проводимого агентством по развитию Соловецкого архипелага |
| 5. Количество введенных в эксплуатацию объектов социальной инфраструктуры (И5), единиц | И5 = SUM Кiр,  где:  Кiр – i-е реализованное мероприятие | результаты мониторинга, проводимого агентством по развитию Соловецкого архипелага |
| 6. Уровень технической готовности реконструкции аэропортового комплекса «Соловки», о. Соловецкий, Архангельская область (И6), процентов | И6 = SUM Акiпр / Кобщпо x 100%,  где:  Акiпр – стоимость фактически выполненных  работ за отчетный период, тыс. рублей;  Кобщпо – общая стоимость работ согласно  контракту, тыс. рублей | результаты мониторинга, проводимого агентством по развитию Соловецкого архипелага |
| 7. Количество откорректированной проектно-сметной документации (И7), единиц | И7 = SUM Тпiр,  где:  Тпiр – i-е реализованное мероприятие | результаты мониторинга, проводимого агентством по развитию Соловецкого архипелага |
| 8. Подготовка схемы установления границ публичного сервитута (И8), единиц | И8 = SUM Тпiр,  где:  Тпiр – i-е реализованное мероприятие | результаты мониторинга, проводимого агентством по развитию Соловецкого архипелага |
| 9. Получение технического отчета по проведению независимой экспертизы модульных блоков центрального распределительного пункта по объекту капитального строительства «Реконструкция аэропортового комплекса «Соловки», о. Соловецкий, Архангельской (И9), единиц | И9 = SUM Тпiр,  где:  Тпiр – i-е реализованное мероприятие | результаты мониторинга, проводимого агентством  по развитию Соловецкого архипелага |

Приложение N 2

к государственной программе

Архангельской области

"Развитие инфраструктуры

Соловецкого архипелага"

ПЕРЕЧЕНЬ

МЕРОПРИЯТИЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ

"РАЗВИТИЕ ИНФРАСТРУКТУРЫ СОЛОВЕЦКОГО АРХИПЕЛАГА"

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Список изменяющих документов  (в ред. постановления Правительства Архангельской области  от 26.08.2021 N 444-пп) |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Наименование мероприятия** | **Ответственный исполнитель (соисполнители)** | **Источник финанси-**  **рования** | **Объем финансирования (тыс. рублей)** | | | | | | **Показатели результата реализации**  **мероприятия по годам** | **Связь**  **с целевыми показателями государ-ственной программы** |
| **всего** | **2020 год** | **2021 год** | **2022 год** | **2023 год** | **2024 год** |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Цель государственной программы – создание комфортной среды для проживания населения и приема паломников и туристов на Соловецком архипелаге | | | | | | | | | | |
| Задача № 1 государственной программы – развитие коммунальной, инженерной, социальной и транспортной инфраструктуры Соловецкого архипелага | | | | | | | | | | |
| 1. Строительство  и реконструкция системы водоснабжения поселка Соловецкий, корректировка проектно-сметной документации, экспертиза проекта | министерство строительства  и архитектуры Архангельской области | итого | 161 859,8 | 12 250,0 | 19 150,0 | 20 000,0 | 110 459,8 | - | 2023 год – завершение строительства  и реконструкции сетей водоснабжения и новых водозаборных сооружений; корректировка проектно-сметной документации, экспертиза проекта  в 2022 году | пункты 1 и 7 перечня целевых показателей государ-ственной программы Архангельской области «Развитие инфраст-руктуры Соловецкого архипелага» (далее – перечень) |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - |
| областной бюджет | 161 859,8 | 12 250,0 | 19 150,0 | 20 000,0 | 110 459,8 | - |
| местный бюджет района | - | - | - | - | - | - |
| местный бюджет поселения | - | - | - | - | - | - |
| внебюджетные средства | - | - | - | - | - | - |
| 2. Строительство канализационных сетей  и коллекторов, канализационных очистных сооружений поселка Соловецкий, корректировка проектно-сметной документации, экспертиза проекта | министерство строительства  и архитектуры Архангельской области | итого | 66 970,1 | 26 562,7 | 20 407,4 | 20 000,0 | - | - | строительство системы водоотведения,  в том числе:  2023 год – завершение строительства канализационных сетей и коллекторов  в центральной  и северной частях поселка;  заключение контрактов на корректировку проектно-сметной документации, экспертиза проекта  в 2021 году | пункты 2, 7 перечня |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - |
| областной бюджет | 66 970,1 | 26 562,7 | 20 407,4 | 20 000,0 | - | - |
| местный бюджет района | - | - | - | - | - | - |
| местный бюджет поселения | - | - | - | - | - | - |
| внебюджетные средства | - | - | - | - | - | - |
| 2.1. Сборка оборудования, устройство трубопроводной обвязки и пусконаладочные работы станции биологической очистки сточных вод СБО-1000 канализационных очистных сооружений на объекте «Канализационные сети  и коллекторы, канализационные очистные сооружения в пос. Соловецкий» | министерство строительства  и архитектуры Архангельской области | итого | 4 893,8 | 4 893,8 | - | - | - | - | ввод в эксплуатацию современных очистных сооружений  с использованием биологического  способа очистки, обеспечивающего нормативные параметры очистки сточных вод  и позволяющего полностью исключить загрязнение бытовыми стоками акватории Белого моря и водных объектов о. Соловецкий | пункт 2 перечня |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - |
| областной бюджет | 4 893,8 | 4 893,8 | - | - | - | - |
| местный бюджет района | - | - | - | - | - | - |
| местный бюджет поселения | - | - | - | - | - | - |
| внебюджетные средства | - | - | - | - | - | - |
| 2.2. Обеспечение конструкциями  и строительными материалами объекта «Канализационные сети и коллекторы, канализационные  очистные сооружения  в пос. Соловецкий» | министерство строительства  и архитектуры Архангельской области | итого | 4 965,6 | 4 965,6 | - | - | - | - | перевозка конструкций строительных материалов | пункт 2 перечня |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - |
| областной бюджет | 4 965,6 | 4 965,6 | - | - | - | - |
| местный бюджет района | - | - | - | - | - | - |
| местный бюджет поселения | - | - | - | - | - | - |
| внебюджетные средства | - | - | - | - | - | - |
| 3. Строительство здания участковой больницы  на 40 посещений и стационаром на 10 коек в поселке Соловецкий, корректировка проектно-сметной документации, экспертиза проекта, проведение оценки воздействия на объект всемирного наследия ЮНЕСКО | министерство строительства  и архитектуры Архангельской области | итого | 556 710,4 | 228 122,2 | 64 958,7 | 263 629,5 | - | - | ввод в эксплуатацию  в 2023 году здания участковой больницы  на 40 посещений  и стационаром  на 10 коек в поселке Соловецкий | пункт 5 перечня |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет | 203 178,0 | 203 178,0 | - | - | - | - |
| областной бюджет | 353 532,4 | 24 944,2 | 64 958,79 | 263 629,5 | - | - |
| местный бюджет района | - | - | - | - | - | - |
| местный бюджет поселения | - | - | - | - | - | - |
| внебюджетные средства | - | - | - | - | - | - |
| (в ред. постановления Правительства Архангельской области от 25.10.2021 N 583-пп) | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (пункт исключен постановления Правительства Архангельской области от 25.10.2021 N 583-пп) | | | | | | |  |  |  |  |
| 4. Реконструкция аэропортового комплекса «Соловки» о. Соловецкий, Архангельская область | министерство строительства  и архитектуры Архангельской области | итого | 1 266 478,1 | 1 226 630,4 | 5 952,2 | 33 895,8 | - | - | реконструкция аэропортового комплекса «Соловки»  о. Соловецкий, Архангельская область, 2023 год – завершение реконструкции;  заключение контрактов на корректировку проектно-сметной документации, экспертиза проекта  в 2021 году; осуществление авторского надзора | пункты 6, 7 перечня |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет | 1 100 000,0 | 1 100 000,0 | - | - | - | - |
| областной бюджет | 166 478,4 | 126 630,4 | 5 952,2 | 33 895,8 | - | - |
| местный бюджет района | - | - | - | - | - | - |
| местный бюджет поселения | - | - | - | - | - | - |
| внебюджетные средства | - | - | - | - | - | - |
| (в ред. постановления Правительства Архангельской области от 25.10.2021 N 583-пп) | | | | | | | | | | |
| 5.. Расходы на обеспечение деятельности подведомственных учреждений (проведение независимой экспертизы модульных блоков центрального распределительного пункта объекту капитального строительства «Реконструкция аэропортового комплекса «Соловки», о. Соловецкий, Архангельской области») | министерство строительства  и архитектуры Архангельской области | итого | 532,0 | 532,0 | - | - | - | - | приобретение  в 2020 году проектной документации | пункты 8, 9 перечня |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - |
| областной бюджет | 532,0 | 532,0 | - | - | - | - |
| местный бюджет района | - | - | - | - | - | - |
| местный бюджет поселения | - | - | - | - | - | - |
| внебюджетные средства | - | - | - | - | - | - |
| (в ред. постановления Правительства Архангельской области от 25.10.2021 N 583-пп) | | | | | | | | | | |
| 6. Разработка (корректировка) архитектурно-планировочных решений, проведение оценки воздействия на выдающуюся универсальную ценность объекта всемирного наследия ЮНЕСКО в отношении объектов на территории Соловецкого архипелага | агентство  по развитию Соловецкого архипелага Архангельской области | итого | 4 511,4 | 1 050,4 | 1 730,5 | 1 730,5 | - | - | разработка (корректировка)  в 2021 году архитектурно-планировочных решений, проведение оценки воздействия  на выдающуюся универсальную ценность объекта всемирного наследия ЮНЕСКО в отношении объектов на территории Соловецкого архипелага | пункт 3 перечня |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - |
| областной бюджет | 4 511,4 | 1 050,4 | 1 730,5 | 1 730,5 | - | - |
| местный бюджет района | - | - | - | - | - | - |
| местный бюджет поселения | - | - | - | - | - | - |
| внебюджетные средства | - | - | - | - | - | - |
| (в ред. постановления Правительства Архангельской области от 25.10.2021 N 583-пп) | | | | | | | | | | |
| Задача № 2 государственной программы – градостроительное планирование территории поселка Соловецкий, строительство и ремонт дорог на территории Соловецкого архипелага | | | | | | | | | | |
| Задача № 3 государственной программы – улучшение жилищных условий граждан, проживающих на территории Соловецкого архипелага | | | | | | | | | | |
| Задача № 4 государственной программы – сохранение природного комплекса Соловецкого архипелага | | | | | | | | | | |
| Задача № 5 государственной программы – создание информационно–коммуникационной инфраструктуры Соловецкого архипелага, развитие туристской инфраструктуры | | | | | | | | | | |
| 7. Субсидии на поддержку проектов регионального значения в сфере сохранения, изучения и презентации историко-культурного, духовного и материального наследия Соловецкого архипелага | агентство  по развитию Соловецкого архипелага Архангельской области | итого | 1 000,0 | 1 000,0 | - | - | - | - | предоставление субсидии для поддержки проектов регионального значения в сфере сохранения, изучения и презентации историко-культурного, духовного  и материального наследия Соловецкого архипелага | пункт 4 перечня |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - |
| областной бюджет | 1 000,0 | 1 000,0 | - | - | - | - |
| местный бюджет района | - | - | - | - | - | - |
| местный бюджет поселения | - | - | - | - | - | - |
| внебюджетные средства | - | - | - | - | - | - |
| 8. Субсидии на поддержку проектов регионального значения в сфере образования  и науки на Соловецком архипелаге | агентство  по развитию Соловецкого архипелага Архангельской области | итого | 1 200,0 | 1 200,0 | - | - | - | - | предоставление субсидии для поддержки проектов регионального значения в сфере образования  и науки на Соловецком архипелаге | пункт 4 перечня |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - |
| областной бюджет | 1 200,0 | 1 200,0 | - | - | - | - |
| местный бюджет района | - | - | - | - | - | - |
| местный бюджет поселения | - | - | - | - | - | - |
| внебюджетные средства | - | - | - | - | - | - |
| 9. Организация и проведение ежегодного Соловецкого православного форума  памяти Святителя Филиппа,  в том числе приобретение оборудования | агентство  по развитию Соловецкого архипелага Архангельской области | итого | 29 140,0 | 8 640,0 | 8 500,0 | 8 500,0 | 3 500,0 | 3 500,0 | проведение Соловецкого православного форума | пункт 4 перечня |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - |
| областной бюджет | 29 140,0 | 8 640,0 | 8 500,0 | 8 500,0 | 3 500,0 | 3 500,0 |
| местный бюджет района | - | - | - | - | - | - |
| местный бюджет поселения | - | - | - | - | - | - |
| внебюджетные средства | - | - | - | - | - | - |
| (в ред. постановления Правительства Архангельской области от 25.10.2021 N 583-пп) | | | | | | | | | | |
| 10. Организация и проведение мероприятия «Соловецкие сполохи» | агентство  по развитию Соловецкого архипелага Архангельской области | итого | 4 490,0 | 1 490,0 | - | 2 000,0 | 1 000,0 | 1 000,0 | проведение мероприятия «Соловецкие сполохи» | пункт 4 перечня |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - |
| областной бюджет | 4 490,0 | 1 490,0 | - | 2 000,0 | 1 000,0 | 1 000,0 |
| местный бюджет района | - | - | - | - | - | - |
| местный бюджет поселения | - | - | - | - | - | - |
| внебюджетные средства | - | - | - | - | - | - |
| (в ред. постановления Правительства Архангельской области от 25.10.2021 N 583-пп) | | | | | | | | | | |
| 11. Организация и проведение мероприятий по популяризации историко-культурного наследия Соловецкого архипелага | агентство  по развитию Соловецкого архипелага Архангельской области | итого | 3 379,2 | 679,2 | 1 000,0 | 1 700,0 | - | - | организация  и проведение мероприятий  по популяризации историко-культурного наследия Соловецкого архипелага:  1) предоставление гранта в форме субсидии религиозной организации «Спасо-Преображенский Соловецкий ставропигиальный мужской монастырь Русской Православной Церкви (Московский Патриархат)»;  2) предоставление гранта в форме субсидии некоммерческой организации «Фонд развития Северного (Арктического) федерального университета имени  М.В. Ломоносова» | пункт 4 перечня |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - |
| областной бюджет | 3 379,2 | 679,2 | 1 000,0 | 1 700,0 | - | - |
| местный бюджет района | - | - | - | - | - | - |
| местный бюджет поселения | - | - | - | - | - | - |
| внебюджетные средства | - | - | - | - | - | - |
| (в ред. постановления Правительства Архангельской области от 25.10.2021 N 583-пп) | | | | | | | | | | |
| 12. Организация и проведение конференции «История страны в судьбах узников Соловецких лагерей» | агентство  по развитию Соловецкого архипелага Архангельской области | итого | 1 470,0 | 1 470,0 | - | - | - | - | проведение  конференции «История страны в судьбах  узников Соловецких лагерей» | пункт 4 перечня |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - |
| областной бюджет | 1 470,0 | 1 470,0 | - | - | - | - |
| местный бюджет района | - | - | - | - | - | - |
| местный бюджет поселения | - | - | - | - | - | - |
| внебюджетные средства | - | - | - | - | - | - |
| Задача № 6 государственной программы – создание условий для реализации государственной программы | | | | | | | | | | |
| 13. Финансовое обеспечение деятельности агентства  по развитию Соловецкого архипелага Архангельской области как ответственного исполнителя государственной программы | агентство  по развитию Соловецкого архипелага Архангельской области | итого | 49 301,9 | 11 122,1 | 12 481,3 | 12 621,4 | 13 056,8 | 13 446,9 | создание условий для обеспечения реализации государственной программы Архангельской области |  |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - |
| областной бюджет | 49 301,9 | 11 122,1 | 12 481,3 | 12 621,4 | 13 056,8 | 13 446,9 |
| местный бюджет района | - | - | - | - | - | - |
| местный бюджет поселения | - | - | - | - | - | - |
| внебюджетные средства | - | - | - | - | - | - |
| (в ред. постановления Правительства Архангельской области от 25.10.2021 N 583-пп) | | | | | | | | | | |
| Итого  по государственной  программе |  | итого | 2 174 849,5 | 1 530 608,4 | 134 180,1 | 364 097,5 | 128 016,6 | 17 946,9 |  |  |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет | 1 303 178,0 | 1 303 178,0 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| областной бюджет | 871 671,5 | 227 430,4 | 134 180,1 | 364 097,5 | 128 016,6 | 17 946,9 |
| местный бюджет района | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 111,8 | 108,2 | 0,0 |
| местный бюджет поселения | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные средства | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0». |
| (в ред. постановления Правительства Архангельской области от 25.10.2021 N 583-пп). | | | | | | | | | | |

Приложение N 3

к государственной программе

Архангельской области "Развитие

инфраструктуры Соловецкого

архипелага (2014 - 2020 годы)"

РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

реализации государственной программы Архангельской области

"Развитие инфраструктуры Соловецкого архипелага (2014 -

2020 годы)" за счет средств областного бюджета

Исключено. - [Постановление](consultantplus://offline/ref=7AE578E9AB771934C0199AB57C21127D7084DF4AF9A5602A48B9D58EA24FFDF11835FFF0AF120A5F39F94BF9B93783544677F75D00D9146E67ABE3Z4K6L) Правительства Архангельской области от 12.02.2018 N 61-пп.

Утвержден

постановлением Правительства

Архангельской области

от 16.07.2013 N 314-пп

ПОРЯДОК

ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГРАНТОВ В ФОРМЕ СУБСИДИЙ НЕКОММЕРЧЕСКИМ

ОРГАНИЗАЦИЯМ (ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ ГОСУДАРСТВЕННЫХ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ

УЧРЕЖДЕНИЙ), ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИМ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В СФЕРЕ КУЛЬТУРЫ,

НА ПОДДЕРЖКУ ПРОЕКТОВ РЕГИОНАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ В СФЕРЕ

СОХРАНЕНИЯ, ИЗУЧЕНИЯ И ПРЕЗЕНТАЦИИ ИСТОРИКО-КУЛЬТУРНОГО,

ДУХОВНОГО И МАТЕРИАЛЬНОГО НАСЛЕДИЯ СОЛОВЕЦКОГО АРХИПЕЛАГА

Исключен. - [Постановление](consultantplus://offline/ref=7AE578E9AB771934C0199AB57C21127D7084DF4AF8A26B2C48B9D58EA24FFDF11835FFF0AF120A5F39F04CFFB93783544677F75D00D9146E67ABE3Z4K6L) Правительства Архангельской области от 16.05.2017 N 206-пп.

Утвержден

постановлением Правительства

Архангельской области

от 16.07.2013 N 314-пп

ПОРЯДОК

ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГРАНТОВ В ФОРМЕ СУБСИДИЙ НЕКОММЕРЧЕСКИМ

ОРГАНИЗАЦИЯМ (ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ ГОСУДАРСТВЕННЫХ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ

УЧРЕЖДЕНИЙ), ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИМ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В СФЕРЕ ОБРАЗОВАНИЯ

И НАУКИ, НА ПОДДЕРЖКУ ПРОЕКТОВ РЕГИОНАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ В

СФЕРЕ ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ НА СОЛОВЕЦКОМ АРХИПЕЛАГЕ

Исключен. - [Постановление](consultantplus://offline/ref=7AE578E9AB771934C0199AB57C21127D7084DF4AF8A26B2C48B9D58EA24FFDF11835FFF0AF120A5F39F04CFEB93783544677F75D00D9146E67ABE3Z4K6L) Правительства Архангельской области от 16.05.2017 N 206-пп.

Утвержден

постановлением Правительства

Архангельской области

от 16.07.2013 N 314-пп

ПОРЯДОК

ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ И РАСХОДОВАНИЯ СУБСИДИИ НА ПРОВЕДЕНИЕ

ИНЖЕНЕРНО-ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛЕДОВАНИЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ КОНСТРУКЦИЙ

ЗДАНИЙ ЖИЛИЩНОГО ФОНДА ПОСЕЛКА СОЛОВЕЦКИЙ

Исключен. - [Постановление](consultantplus://offline/ref=7AE578E9AB771934C0199AB57C21127D7084DF4AF8A26B2C48B9D58EA24FFDF11835FFF0AF120A5F39F04CF9B93783544677F75D00D9146E67ABE3Z4K6L) Правительства Архангельской области от 16.05.2017 N 206-пп.

Утвержден

постановлением Правительства

Архангельской области

от 16.07.2013 N 314-пп

ПОРЯДОК

ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ И РАСХОДОВАНИЯ СУБСИДИИ НА РАЗРАБОТКУ

ДОКУМЕНТОВ ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ПЛАНИРОВАНИЯ, ПРОЕКТОВ

ПЛАНИРОВОК И БЛАГОУСТРОЙСТВА ПОСЕЛКА СОЛОВЕЦКИЙ, ВКЛЮЧАЯ

ИНЖЕНЕРНЫЕ ИЗЫСКАНИЯ, А ТАКЖЕ ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ

В УТВЕРЖДЕННЫЕ ДОКУМЕНТЫ

Исключен. - [Постановление](consultantplus://offline/ref=7AE578E9AB771934C0199AB57C21127D7084DF4AF1A46C2947B58884AA16F1F31F3AA0E7A85B065E39FA4FFCB2688641572FFA5A19C615707BA9E145Z3K2L) Правительства Архангельской области от 10.10.2019 N 558-пп.

Утвержден

постановлением Правительства

Архангельской области

от 16.07.2013 N 314-пп

ПОРЯДОК

ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ И РАСХОДОВАНИЯ СУБСИДИИ БЮДЖЕТУ

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "ПРИМОРСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН"

НА РАЗРАБОТКУ ДОЛГОСРОЧНОЙ ПРОГРАММЫ ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЯ

И ПОВЫШЕНИЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ МУНИЦИПАЛЬНОГО

ОБРАЗОВАНИЯ "СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ СОЛОВЕЦКОЕ"

Исключен. - [Постановление](consultantplus://offline/ref=7AE578E9AB771934C0199AB57C21127D7084DF4AF1A46E2C4DB18884AA16F1F31F3AA0E7A85B065E39FB48FFBB688641572FFA5A19C615707BA9E145Z3K2L) Правительства Архангельской области от 24.12.2019 N 764-пп.

Утверждено

постановлением Правительства

Архангельской области

от 16.07.2013 N 314-пп

ПОЛОЖЕНИЕ

О ПОРЯДКЕ И УСЛОВИЯХ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГРАНТА В ФОРМЕ СУБСИДИИ

ФЕДЕРАЛЬНОМУ ГОСУДАРСТВЕННОМУ БЮДЖЕТНОМУ УЧРЕЖДЕНИЮ КУЛЬТУРЫ

"СОЛОВЕЦКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ИСТОРИКО-АРХИТЕКТУРНЫЙ

И ПРИРОДНЫЙ МУЗЕЙ-ЗАПОВЕДНИК" В ЦЕЛЯХ ВОЗМЕЩЕНИЯ ЗАТРАТ,

ПОНЕСЕННЫХ В СВЯЗИ С ЭКСКУРСИОННЫМ И ТРАНСПОРТНЫМ

ОБСЛУЖИВАНИЕМ НА СОЛОВКАХ КУРСАНТОВ И ЭКИПАЖА

УЧЕБНОГО КОРАБЛЯ "СМОЛЬНЫЙ"

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Список изменяющих документов  (введено [постановлением](consultantplus://offline/ref=7AE578E9AB771934C0199AB57C21127D7084DF4AF1A56A2C49B08884AA16F1F31F3AA0E7A85B065E39F84EFBBB688641572FFA5A19C615707BA9E145Z3K2L) Правительства Архангельской области  от 11.11.2020 N 740-пп) |  |

I. Общие положения

1. Настоящее Положение, разработанное в соответствии со [статьей 78.1](consultantplus://offline/ref=7AE578E9AB771934C01984B86A4D4C7170878844F3A6627C12E68ED3F546F7A65F7AA6B2EB1C0F5C38F31AACF636DF101464F65A00DA1472Z6K4L) Бюджетного кодекса Российской Федерации, общими [требованиями](consultantplus://offline/ref=7AE578E9AB771934C01984B86A4D4C7170888340F7A5627C12E68ED3F546F7A65F7AA6B2EB1F0B5E3FF31AACF636DF101464F65A00DA1472Z6K4L) к нормативным правовым актам, муниципальным правовым актам, регулирующим предоставление субсидий, в том числе грантов в форме субсидий, юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 18 сентября 2020 года N 1492 (далее - общие требования), государственной [программой](#P63) Архангельской области "Развитие инфраструктуры Соловецкого архипелага", утвержденной постановлением Правительства Архангельской области от 16 июля 2013 года N 314-пп (далее - государственная программа), устанавливает порядок и условия предоставления гранта в форме субсидии из областного бюджета федеральному государственному бюджетному учреждению культуры "Соловецкий государственный историко-архитектурный и природный музей-заповедник" (далее - музей) в целях возмещения затрат, понесенных музеем в связи с экскурсионным и транспортным обслуживанием на Соловках курсантов и экипажа учебного корабля "Смольный" (далее - грант).

Грант предоставляется в рамках [пункта 16](#P2424) перечня мероприятий государственной программы (приложение N 2 к государственной программе).

2. Главным распорядителем средств областного бюджета, предусмотренных на предоставление гранта, является агентство по развитию Соловецкого архипелага Архангельской области (далее - агентство).

Предоставление субсидии осуществляется агентством в соответствии со сводной бюджетной росписью областного бюджета, доведенными лимитами бюджетных обязательств и предельными объемами финансирования.

3. Предоставление гранта осуществляется агентством на основании соглашения с музеем (далее - соглашение).

4. Грант предоставляется музею в целях возмещения затрат, понесенных музеем в связи с экскурсионным и транспортным обслуживанием на Соловках курсантов и экипажа учебного корабля "Смольный".

II. Порядок предоставления гранта

5. Для получения гранта музей до 1 декабря текущего года представляет в агентство следующие документы:

1) заявление о предоставлении гранта в свободной форме;

2) документы, подтверждающие затраты, понесенные музеем в связи с экскурсионным и транспортным обслуживанием на Соловках курсантов и экипажа учебного корабля "Смольный" (копии договоров, накладных, счетов-фактур, товарных чеков и иных документов, подтверждающих затраты);

3) согласие органа государственной власти (государственного органа), осуществляющего функции и полномочия учредителя в отношении музея.

6. Копии документов, предусмотренных [подпунктом 2 пункта 5](#P2948) настоящего Положения, должны быть заверены в установленном законодательством Российской Федерации порядке.

7. Музей несет ответственность за достоверность и правильность оформления документов, предусмотренных пунктом 5 настоящего Положения.

8. Агентство рассматривает документы, представленные музеем в соответствии с [пунктом 5](#P2946) настоящего Положения, в течение двух рабочих дней со дня их поступления и принимает одно из следующих решений:

1) о предоставлении гранта;

2) об отказе в предоставлении гранта.

Указанные решения могут быть обжалованы в установленном законодательством Российской Федерации порядке.

9. Агентство принимает решение, предусмотренное [подпунктом 2 пункта 8](#P2954) настоящего Положения, в следующих случаях:

1) представление документов, предусмотренных [пунктом 5](#P2946) настоящего Положения, не в полном объеме;

2) представление документов, предусмотренных [пунктом 5](#P2946) настоящего Положения, содержащих недостоверные сведения;

3) представление документов, предусмотренных [пунктом 5](#P2946) настоящего Положения, с нарушением срока, предусмотренного [абзацем первым пункта 5](#P2946) настоящего Положения.

Решение, предусмотренное [подпунктом 2 пункта 8](#P2954) настоящего Положения, направляется музею в течение двух рабочих дней со дня его принятия и может быть обжаловано в установленном законодательством Российской Федерации порядке.

10. В случае принятия агентством решения, предусмотренного [подпунктом 2 пункта 8](#P2954) настоящего Положения, музей вправе повторно представить документы, предусмотренные [пунктом 5](#P2946) настоящего Положения, после устранения оснований его принятия в пределах срока, установленного [абзацем первым пункта 5](#P2946) настоящего Положения.

11. В случае отсутствия оснований, предусмотренных [пунктом 9](#P2956) настоящего Положения, агентство принимает решение, предусмотренное [подпунктом 1 пункта 8](#P2953) настоящего Положения, и направляет музею для подписания два экземпляра соглашения о предоставлении гранта в соответствии с типовой формой соглашения, утверждаемой постановлением министерства финансов Архангельской области, содержащего условия, предусмотренные [подпунктом "к" пункта 5](consultantplus://offline/ref=7AE578E9AB771934C01984B86A4D4C7170888340F7A5627C12E68ED3F546F7A65F7AA6B2EB1F0B563CF31AACF636DF101464F65A00DA1472Z6K4L) общих требований.

12. Грант перечисляется агентством музею в течение 10 рабочих дней со дня принятия решения, указанного в [подпункте 1 пункта 8](#P2953) настоящего Положения.

Грант перечисляется платежными документами с лицевого счета агентства, открытого в Управлении Федерального казначейства по Архангельской области и Ненецкому автономному округу, на счет музея, открытый в Управлении Федерального казначейства по Архангельской области и Ненецкому автономному округу.

13. При принятии решения о передаче Управлению Федерального казначейства по Архангельской области и Ненецкому автономному округу полномочия получателя средств областного бюджета по перечислению гранта, предоставляемых из областного бюджета, в пределах суммы, необходимой для оплаты денежных обязательств по расходам получателей средств областного бюджета, источником финансового обеспечения которых является грант, указанное полномочие осуществляется в порядке, определенном Федеральным казначейством.

III. Осуществление контроля за целевым использованием гранта

14. Музей представляет в министерство отчетность в порядке и в сроки, которые предусмотрены соглашением.

15. Показателем результата использования гранта является возмещение затрат, понесенных музеем в связи с экскурсионным и транспортным обслуживанием на Соловках курсантов и экипажа учебного корабля "Смольный".

Оценка достижения значения показателя результата использования гранта осуществляется агентством на основании анализа отчетности, представленной музеем.

16. Агентством и органами государственного финансового контроля Архангельской области проводятся обязательные проверки соблюдения музеем условий, целей и порядка предоставления гранта (далее - проверки). Проверки проводятся в соответствии с [Порядком](consultantplus://offline/ref=7AE578E9AB771934C0199AB57C21127D7084DF4AF1A56D2E4BBA8884AA16F1F31F3AA0E7A85B065E39F84EFCB7688641572FFA5A19C615707BA9E145Z3K2L) осуществления финансового контроля исполнительными органами государственной власти Архангельской области, утвержденным постановлением Правительства Архангельской области от 18 февраля 2014 года N 58-пп (далее - Порядок осуществления финансового контроля), согласно ежегодному плану осуществления финансового контроля, утвержденному министерством на текущий финансовый год.

Музей отчитывается о достижении значений показателей результата использования гранта, устанавливаемых в соответствии с [пунктом 15](#P2970) настоящего Положения, в сроки, установленные Порядком осуществления финансового контроля.

17. В случае выявления агентством и (или) органами государственного финансового контроля Архангельской области нарушения музеем условий, целей и порядка предоставления гранта, а также недостижения показателей результата предоставления гранта и условий соглашения средства гранта подлежат возврату в областной бюджет в течение 10 рабочих дней со дня предъявления агентством и (или) органами государственного финансового контроля Архангельской области соответствующего требования.

В случае выявления нарушения условий, целей и порядка предоставления гранта, а также условий соглашения (далее - нарушения) музей в течение трех рабочих дней со дня выявления нарушений направляет в агентство соответствующее уведомление. Уведомление составляется в свободной форме и содержит сведения о сумме и объемах выявленных нарушений.

Агентство в течение трех рабочих дней со дня получения уведомления предъявляет музею требование о возврате гранта. Средства гранта подлежат возврату в областной бюджет в течение 10 рабочих дней со дня предъявления агентством соответствующего требования.

18. При невозврате средств гранта в срок, установленный [пунктом 17](#P2974) настоящего Положения, агентство в течение 10 рабочих дней со дня истечения срока, указанного в [пункте 17](#P2974) настоящего Положения, обращается в суд с исковым заявлением о взыскании гранта, а также пени за просрочку его возврата.

Указанный в [абзаце первом](#P2977) настоящего пункта срок для обращения в суд не является пресекательным.

Утверждено

постановлением Правительства

Архангельской области

от 16.07.2013 N 314-пп

ПОЛОЖЕНИЕ

О ПОРЯДКЕ И УСЛОВИЯХ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГРАНТА В ФОРМЕ

СУБСИДИИ РЕЛИГИОЗНОЙ ОРГАНИЗАЦИЯ "СПАСО-ПРЕОБРАЖЕНСКИЙ

СОЛОВЕЦКИЙ СТАВРОПИГИАЛЬНЫЙ МУЖСКОЙ МОНАСТЫРЬ РУССКОЙ

ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ (МОСКОВСКИЙ ПАТРИАРХАТ)" НА ПОДДЕРЖКУ

РЕАЛИЗАЦИИ ЦЕЛЕВОГО ПРОЕКТА В СФЕРЕ СОХРАНЕНИЯ, ИЗУЧЕНИЯ

И ПРЕЗЕНТАЦИИ ИСТОРИКО-КУЛЬТУРНОГО, ДУХОВНОГО

И МАТЕРИАЛЬНОГО НАСЛЕДИЯ СОЛОВЕЦКОГО АРХИПЕЛАГА

"ФУНДАМЕНТАЛЬНОЕ ИЗДАНИЕ "ВОСПОМИНАНИЯ СОЛОВЕЦКИХ УЗНИКОВ

1923 - 1939 ГГ., ТОМ ВОСЬМОЙ"

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Список изменяющих документов  (введено [постановлением](consultantplus://offline/ref=7AE578E9AB771934C0199AB57C21127D7084DF4AF1A56E2949B38884AA16F1F31F3AA0E7A85B065E39F849F8B4688641572FFA5A19C615707BA9E145Z3K2L) Правительства Архангельской области  от 23.04.2021 N 212-пп) |  |

I. Общие положения

1. Настоящее Положение, разработанное в соответствии со [статьей 78.1](consultantplus://offline/ref=7AE578E9AB771934C01984B86A4D4C7170878844F3A6627C12E68ED3F546F7A65F7AA6B2EB1C0F5C38F31AACF636DF101464F65A00DA1472Z6K4L) Бюджетного кодекса Российской Федерации, общими [требованиями](consultantplus://offline/ref=7AE578E9AB771934C01984B86A4D4C7170888340F7A5627C12E68ED3F546F7A65F7AA6B2EB1F0B5E3FF31AACF636DF101464F65A00DA1472Z6K4L) к нормативным правовым актам, муниципальным правовым актам, регулирующим предоставление субсидий, в том числе грантов в форме субсидий, юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 18 сентября 2020 года N 1492 (далее - общие требования), государственной [программой](#P63) Архангельской области "Развитие инфраструктуры Соловецкого архипелага", утвержденной постановлением Правительства Архангельской области от 16 июля 2013 года N 314-пп (далее - государственная программа), устанавливает порядок и условия предоставления гранта в форме субсидии из областного бюджета религиозной организация "Спасо-Преображенский Соловецкий ставропигиальный мужской монастырь Русской Православной Церкви (Московский Патриархат)" (далее - религиозная организация) на поддержку реализации целевого проекта в сфере сохранения, изучения и презентации историко-культурного, духовного и материального наследия Соловецкого архипелага "Фундаментальное издание "Воспоминания Соловецких узников 1923 - 1939 гг., том восьмой" (далее - грант).

Грант предоставляется в рамках [пункта 16](#P2424) перечня мероприятий государственной программы (приложение N 2 к государственной программе).

2. Главным распорядителем средств областного бюджета, предусмотренных на предоставление гранта, является агентство по развитию Соловецкого архипелага Архангельской области (далее - агентство).

3. Предоставление гранта осуществляется агентством на основании соглашения с религиозной организацией (далее - соглашение).

4. Грант предоставляется религиозной организации в целях поддержки реализации целевого проекта в сфере сохранения, изучения и презентации историко-культурного, духовного и материального наследия Соловецкого архипелага "Фундаментальное издание "Воспоминания Соловецких узников 1923 - 1939 гг., том восьмой".

5. Предоставление гранта осуществляется в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных в областном бюджете, и лимитов бюджетных обязательств, доведенных до агентства на предоставление гранта на соответствующий финансовый год.

Размер гранта определяется исходя из заявленной религиозной организацией суммы, но не может превышать 500 000 рублей.

II. Порядок предоставления гранта

6. Для получения гранта религиозная организация до 1 сентября текущего года представляет в агентство следующие документы:

1) [заявление](#P3072) о предоставлении гранта по форме согласно приложению N 1 к настоящему Положению;

2) [проект](#P3133) по форме согласно приложению N 2 к настоящему Положению.

7. Агентство рассматривает документы, представленные религиозной организацией в соответствии с [пунктом 6](#P3015) настоящего Положения, в течение двух рабочих дней со дня их поступления и принимает одно из следующих решений:

1) о предоставлении гранта;

2) об отказе в предоставлении гранта.

Указанные решения могут быть обжалованы в установленном законодательством Российской Федерации порядке.

8. Агентство принимает решение, предусмотренное [подпунктом 2 пункта 7](#P3020) настоящего Положения, в следующих случаях:

1) представление документов, предусмотренных [пунктом 6](#P3015) настоящего Положения, не в полном объеме;

2) представление документов, предусмотренных [пунктом 6](#P3015) настоящего Положения, содержащих недостоверные сведения;

3) представление документов, предусмотренных [пунктом 6](#P3015) настоящего Положения, с нарушением срока, предусмотренного [абзацем первым пункта 6](#P3015) настоящего Положения.

Решение, предусмотренное [подпунктом 2 пункта 7](#P3020) настоящего Положения, направляется религиозной организации в течение двух рабочих дней со дня его принятия и может быть обжаловано в установленном законодательством Российской Федерации порядке.

9. В случае принятия агентством решения, предусмотренного [подпунктом 2 пункта 7](#P3020) настоящего Положения, религиозная организация вправе повторно представить документы, предусмотренные [пунктом 6](#P3015) настоящего Положения, после устранения оснований его принятия в пределах срока, установленного [абзацем первым пункта 6](#P3015) настоящего Положения.

10. В случае отсутствия оснований, предусмотренных [пунктом 8](#P3022) настоящего Положения, агентство принимает решение, предусмотренное [подпунктом 1 пункта 7](#P3019) настоящего Положения, и направляет религиозной организации для подписания два экземпляра соглашения о предоставлении гранта в соответствии с типовой формой соглашения, утверждаемой постановлением министерства финансов Архангельской области.

Дополнительно соглашение, указанное в [абзаце первом](#P3028) настоящего пункта, должно предусматривать:

1) в случае уменьшения агентству ранее доведенных лимитов бюджетных обязательств, приводящего к невозможности предоставления гранта в размере, определенном в соглашении, условие о согласовании новых условий соглашения или о расторжении соглашения при недостижении согласия по новым условиям;

2) запрет приобретения за счет полученных средств гранта иностранной валюты, за исключением операций, осуществляемых в соответствии с валютным законодательством Российской Федерации при закупке (поставке) высокотехнологичного импортного оборудования, сырья и комплектующих изделий;

3) согласие религиозной организации, а также лиц, получающих средства на основании договоров, заключенных с религиозной организацией (за исключением государственных (муниципальных) унитарных предприятий, хозяйственных товариществ и обществ с участием публично-правовых образований в их уставных (складочных) капиталах, а также коммерческих организаций с участием таких товариществ и обществ в их уставных (складочных) капиталах), на осуществление в отношении них проверки агентством как получателем бюджетных средств и органом государственного (муниципального) финансового контроля за соблюдением целей, условий и порядка предоставления субсидии, а также о включении таких положений в соглашение.

11. Грант перечисляется агентством религиозной организации в течение 15 рабочих дней со дня принятия решения, указанного в [подпункте 1 пункта 7](#P3019) настоящего Положения.

Грант перечисляется платежными документами с лицевого счета агентства, открытого в Управлении Федерального казначейства по Архангельской области и Ненецкому автономному округу, на счет религиозной организации.

12. При принятии решения о передаче Управлению Федерального казначейства по Архангельской области и Ненецкому автономному округу полномочия получателя средств областного бюджета по перечислению гранта, предоставляемых из областного бюджета, в пределах суммы, необходимой для оплаты денежных обязательств по расходам получателей средств областного бюджета, источником финансового обеспечения которых является грант, указанное полномочие осуществляется в порядке, определенном Федеральным казначейством.

III. Осуществление контроля за целевым использованием гранта

13. Религиозная организация представляет в агентство отчетность в порядке и в сроки, которые предусмотрены соглашением.

14. Результатом предоставления гранта является ознакомление читателей с литературным и мемуарным наследием узников Соловецкого лагеря особого назначения.

Показателем результата использования гранта является выпуск в тираж фундаментального издания "Воспоминания Соловецких узников 1923 - 1939 гг., том восьмой" в срок до 31 декабря года предоставления гранта.

Оценка достижения значения показателя результата использования гранта осуществляется агентством на основании анализа отчетности, представленной религиозной организацией.

15. Агентством и органами государственного финансового контроля Архангельской области проводятся обязательные проверки соблюдения религиозной организацией условий, целей и порядка предоставления гранта (далее - проверки). Проверки проводятся в соответствии с Порядком осуществления финансового контроля исполнительными органами государственной власти Архангельской области, утвержденным [постановлением](consultantplus://offline/ref=7AE578E9AB771934C0199AB57C21127D7084DF4AF1A56D2E4BBA8884AA16F1F31F3AA0E7BA5B5E5239FF50FCB27DD01011Z7KBL) Правительства Архангельской области от 18 февраля 2014 года N 58-пп (далее - Порядок осуществления финансового контроля), согласно ежегодному плану осуществления финансового контроля, утвержденному агентством на текущий финансовый год.

16. В случае выявления агентством и (или) органами государственного финансового контроля Архангельской области нарушения религиозной организацией условий, целей и порядка предоставления гранта, а также недостижения показателей результата предоставления гранта и условий соглашения средства гранта подлежат возврату в областной бюджет в течение 10 рабочих дней со дня предъявления агентством и (или) органами государственного финансового контроля Архангельской области соответствующего требования.

В случае выявления нарушения условий, целей и порядка предоставления гранта, а также условий соглашения (далее - нарушения) религиозная организация в течение трех рабочих дней со дня выявления нарушений направляет в агентство соответствующее уведомление. Уведомление составляется в свободной форме и содержит сведения о сумме и объемах выявленных нарушений.

Агентство в течение трех рабочих дней со дня получения уведомления предъявляет религиозной организации требование о возврате гранта. Средства гранта подлежат возврату в областной бюджет в течение 10 рабочих дней со дня предъявления агентством соответствующего требования.

17. При невозврате средств гранта в срок, установленный [пунктом 16](#P3044) настоящего Положения, агентство в течение 10 рабочих дней со дня истечения срока, указанного в [пункте 16](#P3044) настоящего Положения, обращается в суд с исковым заявлением о взыскании гранта, а также пени за просрочку его возврата.

Указанный в [абзаце первом](#P3047) настоящего пункта срок для обращения в суд не является пресекательным.

18. При наличии остатков гранта, не использованных в отчетном финансовом году, религиозная организация обязана в течение 15 дней со дня его уведомления агентством возвратить средства гранта в текущем финансовом году в случаях, предусмотренных соглашением, если агентством не принято распоряжение о наличии потребности в средствах гранта, не использованных в отчетном финансовом году, в порядке, предусмотренном [абзацами вторым](#P3050) и [третьим](#P3051) настоящего пункта.

В случае образования остатка гранта, не использованного на начало очередного финансового года, ранее перечисленного религиозной организации, религиозная организация до 20 января года, следующего за годом, в котором предоставлен грант, уведомляет агентство о наличии либо отсутствии потребности направления этих средств на цели предоставления гранта в очередном финансовом году.

Агентство до 10 февраля года, следующего за годом, в котором предоставлена субсидия, по согласованию с министерством финансов Архангельской области принимает решение об использовании либо возврате религиозной организацией неиспользованного остатка гранта.

Приложение N 1

к Положению о порядке и условиях предоставления гранта

в форме субсидии религиозной организация

"Спасо-Преображенский Соловецкий ставропигиальный мужской

монастырь Русской Православной Церкви (Московский

Патриархат)" на поддержку реализации целевого проекта

в сфере сохранения, изучения и презентации

историко-культурного, духовного

и материального наследия Соловецкого

архипелага "Фундаментальное издание

"Воспоминания Соловецких узников

1923 - 1939 гг., том восьмой"

(форма)

ЗАЯВЛЕНИЕ

на предоставление гранта в форме субсидии на поддержку

реализации целевого проекта в сфере сохранения, изучения

и презентации историко-культурного, духовного

и материального наследия Соловецкого архипелага

"Фундаментальное издание "Воспоминания Соловецких узников

1923 - 1939 гг., том восьмой"

|  |  |
| --- | --- |
| 1. Полное наименование организации |  |
| 2. Адрес места нахождения |  |
| 3. Почтовый адрес |  |
| 4. Контактный телефон |  |
| 5. Адрес электронной почты |  |
| 6. Фамилия, имя, отчество (при наличии), должность лица, имеющего право действовать без доверенности |  |
| 7. Наименование целевого проекта |  |
| 8. Запрашиваемый размер гранта |  |

Настоящим заявлением для участия в конкурсе подтверждаем, что представленная религиозная организация:

1) не является иностранными юридическим лицом, а также российским юридическим лицом, в уставном (складочном) капитале которого доля участия иностранных юридических лиц, местом регистрации которых являются государство или территория, включенные в утвержденный Министерством финансов Российской Федерации перечень государств и территорий, предоставляющих льготный налоговый режим налогообложения и (или) не предусматривающих раскрытия и представления информации при проведении финансовых операций (офшорные зоны), в совокупности превышает 50 процентов;

2) не получала средства из областного бюджета на поддержку реализации целевого проекта в сфере сохранения, изучения и презентации историко-культурного, духовного и материального наследия Соловецкого архипелага "Фундаментальное издание "Воспоминания Соловецких узников 1923 - 1939 гг., том восьмой";

3) согласна на публикацию (размещение) в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" информации о ней, о подаваемой заявке, иной информации о религиозной организации, связанной с соответствующим конкурсом.

Должность руководителя \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель (фамилия, имя, отчество (при наличии), должность)

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Телефон исполнителя \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Прилагаемые документы: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

"\_\_\_" \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_ года.

М.П. (при наличии)

Приложение N 2

к Положению о порядке и условиях предоставления гранта

в форме субсидии религиозной организация

"Спасо-Преображенский Соловецкий ставропигиальный мужской

монастырь Русской Православной Церкви (Московский

Патриархат)" на поддержку реализации целевого проекта

в сфере сохранения, изучения и презентации

историко-культурного, духовного и материального наследия

Соловецкого

архипелага "Фундаментальное издание

"Воспоминания Соловецких узников 1923 - 1939 гг., том

восьмой"

(форма)

ПРОЕКТ

на предоставление гранта в форме субсидии на поддержку

реализации целевого проекта в сфере сохранения, изучения

и презентации историко-культурного, духовного

и материального наследия Соловецкого архипелага

"Фундаментальное издание "Воспоминания Соловецких узников

1923 - 1939 гг., том восьмой"

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Содержание | Поле для заполнения | |
| 1 | 2 | |
| 1. Приоритетное направление реализации проекта |  | |
| 2. Наименование проекта |  | |
| 3. Краткое описание проекта (основная идея, целевая аудитория, содержание, ожидаемые результаты, решаемая проблема, актуальность), объем текста - до 250 символов |  | |
| 4. Дата начала реализации проекта (день, месяц, год) |  | |
| 5. Дата окончания реализации проекта (день, месяц, год) |  | |
| 6. Обоснование социальной значимости проекта,  объем текста - до 2500 символов |  | |
| 7. Сведения о размещении информации о проекте  в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет": сетевой адрес файлов с подробным описанием проекта  и презентацией проекта, письмами партнеров о поддержке проекта, дополнительная информация по проекту (заполняется по желанию заявителя) |  | |
| 8. Цель (цели) проекта |  | |
| 9. Задачи проекта |  | |
| 10. Партнеры проекта | Партнер | Вид поддержки |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
| 11. Содержание | Поле для заполнения | |

Утверждено

постановлением Правительства

Архангельской области

от 16.07.2013 N 314-пп

ПОЛОЖЕНИЕ

О ПОРЯДКЕ И УСЛОВИЯХ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГРАНТА В ФОРМЕ СУБСИДИИ

НЕКОММЕРЧЕСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ "ФОНД РАЗВИТИЯ СЕВЕРНОГО

(АРКТИЧЕСКОГО) ФЕДЕРАЛЬНОГО УНИВЕРСИТЕТА ИМЕНИ

М.В.ЛОМОНОСОВА" НА РЕАЛИЗАЦИЮ НАУЧНО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО

ПРОЕКТА "СОЛОВЕЦКАЯ ЛЕТНЯЯ ШКОЛА САФУ: КОМПЛЕКСНОЕ

РАЗВИТИЕ ТЕРРИТОРИИ С УНИКАЛЬНЫМ ПРИРОДНЫМ

И ИСТОРИКО-КУЛЬТУРНЫМ НАСЛЕДИЕМ"

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Список изменяющих документов  (введено [постановлением](consultantplus://offline/ref=7AE578E9AB771934C0199AB57C21127D7084DF4AF1A56E2949B38884AA16F1F31F3AA0E7A85B065E39F846F9B6688641572FFA5A19C615707BA9E145Z3K2L) Правительства Архангельской области  от 23.04.2021 N 212-пп) |  |

I. Общие положения

1. Настоящее Положение, разработанное в соответствии со [статьей 78.1](consultantplus://offline/ref=7AE578E9AB771934C01984B86A4D4C7170878844F3A6627C12E68ED3F546F7A65F7AA6B2EB1C0F5C38F31AACF636DF101464F65A00DA1472Z6K4L) Бюджетного кодекса Российской Федерации, общими [требованиями](consultantplus://offline/ref=7AE578E9AB771934C01984B86A4D4C7170888340F7A5627C12E68ED3F546F7A65F7AA6B2EB1F0B5E3FF31AACF636DF101464F65A00DA1472Z6K4L) к нормативным правовым актам, муниципальным правовым актам, регулирующим предоставление субсидий, в том числе грантов в форме субсидий, юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 18 сентября 2020 года N 1492 (далее - общие требования), государственной [программой](#P63) Архангельской области "Развитие инфраструктуры Соловецкого архипелага", утвержденной постановлением Правительства Архангельской области от 16 июля 2013 года N 314-пп (далее - государственная программа), устанавливает порядок и условия предоставления гранта в форме субсидии из областного бюджета некоммерческой организации "Фонд развития Северного (Арктического) федерального университета имени М.В.Ломоносова" на реализацию научно-образовательного проекта "Соловецкая летняя школа САФУ: комплексное развитие территории с уникальным природным и историко-культурным наследием" (далее соответственно - Фонд, грант).

Грант предоставляется в рамках [пункта 16](#P2424) перечня мероприятий государственной программы (приложение N 2 к государственной программе).

2. Главным распорядителем средств областного бюджета, предусмотренных на предоставление гранта, является агентство по развитию Соловецкого архипелага Архангельской области (далее - агентство).

3. Предоставление гранта осуществляется агентством на основании соглашения с Фондом (далее - соглашение).

4. Грант предоставляется Фонду на реализацию научно-образовательного проекта "Соловецкая летняя школа САФУ: комплексное развитие территории с уникальным природным и историко-культурным наследием".

5. Предоставление гранта осуществляется в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных в областном бюджете, и лимитов бюджетных обязательств, доведенных до агентства на предоставление гранта на соответствующий финансовый год.

Размер гранта определяется исходя из заявленной Фондом суммы, но не может превышать 500 000 рублей.

II. Порядок предоставления гранта

6. Для получения гранта Фонд до 1 сентября текущего года представляет в агентство следующие документы:

1) [заявление](#P3278) о предоставлении гранта по форме согласно приложению N 1 к настоящему Положению;

2) [проект](#P3350) по форме согласно приложению N 2 к настоящему Положению.

7. Агентство рассматривает документы, представленные Фондом в соответствии с [пунктом 6](#P3225) настоящего Положения, в течение двух рабочих дней со дня их поступления и принимает одно из следующих решений:

1) о предоставлении гранта;

2) об отказе в предоставлении гранта.

Указанные решения могут быть обжалованы в установленном законодательством Российской Федерации порядке.

8. Агентство принимает решение, предусмотренное [подпунктом 2 пункта 7](#P3225) настоящего Положения, в следующих случаях:

1) представление документов, предусмотренных [пунктом 6](#P3225) настоящего Положения, не в полном объеме;

2) представление документов, предусмотренных [пунктом 6](#P3225) настоящего Положения, содержащих недостоверные сведения;

3) представление документов, предусмотренных [пунктом 6](#P3225) настоящего Положения, с нарушением срока, предусмотренного [абзацем первым пункта 6](#P3225) настоящего Положения.

Решение, предусмотренное [подпунктом 2 пункта 7](#P3225) настоящего Положения, направляется Фонду в течение двух рабочих дней со дня его принятия и может быть обжаловано в установленном законодательством Российской Федерации порядке.

9. В случае принятия агентством решения, предусмотренного [подпунктом 2 пункта 7](#P3225) настоящего Положения, Фонд вправе повторно представить документы, предусмотренные [пунктом 6](#P3225) настоящего Положения, после устранения оснований его принятия в пределах срока, установленного [абзацем первым пункта 6](#P3225) настоящего Положения.

10. В случае отсутствия оснований, предусмотренных [пунктом 8](#P3232) настоящего Положения, агентство принимает решение, предусмотренное [подпунктом 1 пункта 7](#P3229) настоящего Положения, и направляет Фонду для подписания два экземпляра соглашения о предоставлении гранта в соответствии с типовой формой соглашения, утверждаемой постановлением министерства финансов Архангельской области.

Дополнительно соглашение, указанное в [абзаце первом](#P3238) настоящего пункта, должно предусматривать:

1) в случае уменьшения агентству ранее доведенных лимитов бюджетных обязательств, приводящего к невозможности предоставления гранта в размере, определенном в соглашении, условие о согласовании новых условий соглашения или о расторжении соглашения при недостижении согласия по новым условиям;

2) запрет приобретения за счет полученных средств гранта иностранной валюты, за исключением операций, осуществляемых в соответствии с валютным законодательством Российской Федерации при закупке (поставке) высокотехнологичного импортного оборудования, сырья и комплектующих изделий;

3) согласие Фонда, а также лиц, получающих средства на основании договоров, заключенных с Фондом (за исключением государственных (муниципальных) унитарных предприятий, хозяйственных товариществ и обществ с участием публично-правовых образований в их уставных (складочных) капиталах, а также коммерческих организаций с участием таких товариществ и обществ в их уставных (складочных) капиталах), на осуществление в отношении них проверки агентством как получателем бюджетных средств и органом государственного (муниципального) финансового контроля за соблюдением целей, условий и порядка предоставления субсидии, а также о включении таких положений в соглашение.

11. Грант перечисляется агентством Фонду в течение 15 рабочих дней со дня принятия решения, указанного в [подпункте 1 пункта 7](#P3229) настоящего Положения.

Грант перечисляется платежными документами с лицевого счета агентства, открытого в Управлении Федерального казначейства по Архангельской области и Ненецкому автономному округу, на счет Фонда.

12. При принятии решения о передаче Управлению Федерального казначейства по Архангельской области и Ненецкому автономному округу полномочия получателя средств областного бюджета по перечислению гранта, предоставляемых из областного бюджета, в пределах суммы, необходимой для оплаты денежных обязательств по расходам получателей средств областного бюджета, источником финансового обеспечения которых является грант, указанное полномочие осуществляется в порядке, определенном Федеральным казначейством.

III. Осуществление контроля за целевым использованием гранта

13. Фонд представляет в агентство отчетность в порядке и в сроки, которые предусмотрены соглашением.

14. Результатом предоставления гранта является получение участниками научно-образовательного проекта практического опыта проектной работы по комплексному развитию территории с уникальным природным и историко-культурным наследием, разработка предложений и управленческих решений по реализации стратегии социально-экономического развития Соловецкого архипелага.

Показателем результата использования гранта является реализация научно-образовательного проекта "Соловецкая летняя школа САФУ: комплексное развитие территории с уникальным природным и историко-культурным наследием" в срок до 31 декабря года предоставления гранта.

Оценка достижения значения показателя результата использования гранта осуществляется агентством на основании анализа отчетности, представленной Фондом.

15. Агентством и органами государственного финансового контроля Архангельской области проводятся обязательные проверки соблюдения Фондом условий, целей и порядка предоставления гранта (далее - проверки). Проверки проводятся в соответствии с Порядком осуществления финансового контроля исполнительными органами государственной власти Архангельской области, утвержденным [постановлением](consultantplus://offline/ref=7AE578E9AB771934C0199AB57C21127D7084DF4AF1A56D2E4BBA8884AA16F1F31F3AA0E7BA5B5E5239FF50FCB27DD01011Z7KBL) Правительства Архангельской области от 18 февраля 2014 года N 58-пп (далее - Порядок осуществления финансового контроля), согласно ежегодному плану осуществления финансового контроля, утвержденному агентством на текущий финансовый год.

16. В случае выявления агентством и (или) органами государственного финансового контроля Архангельской области нарушения Фондом условий, целей и порядка предоставления гранта, а также недостижения показателей результата предоставления гранта и условий соглашения средства гранта подлежат возврату в областной бюджет в течение 10 рабочих дней со дня предъявления агентством и (или) органами государственного финансового контроля Архангельской области соответствующего требования.

В случае выявления нарушения условий, целей и порядка предоставления гранта, а также условий соглашения (далее - нарушения) Фонд в течение трех рабочих дней со дня выявления нарушений направляет в агентство соответствующее уведомление. Уведомление составляется в свободной форме и содержит сведения о сумме и объемах выявленных нарушений.

Агентство в течение трех рабочих дней со дня получения уведомления предъявляет Фонду требование о возврате гранта. Средства гранта подлежат возврату в областной бюджет в течение 10 рабочих дней со дня предъявления агентством соответствующего требования.

17. При невозврате средств гранта в срок, установленный [пунктом 16](#P3254) настоящего Положения, агентство в течение 10 рабочих дней со дня истечения срока, указанного в [пункте 16](#P3254) настоящего Положения, обращается в суд с исковым заявлением о взыскании гранта, а также пени за просрочку его возврата.

Указанный в [абзаце первом](#P3257) настоящего пункта срок для обращения в суд не является пресекательным.

18. При наличии остатков гранта, не использованных в отчетном финансовом году, Фонд обязан в течение 15 дней со дня его уведомления агентством возвратить средства гранта в текущем финансовом году в случаях, предусмотренных соглашением, если агентством не принято распоряжение о наличии потребности в средствах гранта, не использованных в отчетном финансовом году, в порядке, предусмотренном [абзацами вторым](#P3260) и [третьим](#P3261) настоящего пункта.

В случае образования остатка гранта, не использованного на начало очередного финансового года, ранее перечисленного религиозной организации, Фонд до 20 января года, следующего за годом, в котором предоставлен грант, уведомляет агентство о наличии либо отсутствии потребности направления этих средств на цели предоставления гранта в очередном финансовом году.

Агентство до 10 февраля года, следующего за годом, в котором предоставлена субсидия, по согласованию с министерством финансов Архангельской области принимает решение об использовании либо возврате Фондом неиспользованного остатка гранта.

Приложение N 1

к Положению о порядке и условиях

предоставления гранта в форме субсидии некоммерческой

организации "Фонд развития Северного (Арктического)

федерального университета имени М.В.Ломоносова"

на реализацию научно-образовательного проекта "Соловецкая

летняя школа САФУ: комплексное развитие территории

с уникальным природным и историко-культурным наследием"

(форма)

ЗАЯВЛЕНИЕ

на предоставление гранта в форме субсидии на реализацию

научно-образовательного проекта "Соловецкая летняя школа

САФУ: комплексное развитие территории с уникальным природным

и историко-культурным наследием"

|  |  |
| --- | --- |
| 1. Полное наименование организации |  |
| 2. Адрес места нахождения |  |
| 3 Почтовый адрес |  |
| 4. Контактный телефон |  |
| 5. Адрес электронной почты |  |
| 6. Фамилия, имя, отчество (при наличии), должность лица, имеющего право действовать без доверенности |  |
| 7. Наименование целевого проекта |  |
| 8. Запрашиваемый размер гранта |  |

Настоящим заявлением для участия в конкурсе подтверждаем, что некоммерческая организация "Фонд развития Северного (Арктического) федерального университета имени М.В.Ломоносова":

1) не является иностранным юридическим лицом, а также российским юридическим лицом, в уставном (складочном) капитале которого доля участия иностранных юридических лиц, местом регистрации которых являются государство или территория, включенные в утвержденный Министерством финансов Российской Федерации перечень государств и территорий,

предоставляющих льготный налоговый режим налогообложения и (или) не предусматривающих раскрытия и предоставления информации при проведении финансовых операций (офшорные зоны), в совокупности превышает 50 процентов;

2) не получал в 2021 году средства из областного бюджета на реализацию научно-образовательного проекта "Соловецкая летняя школа САФУ: комплексное развитие территории с уникальным природным и историко-культурным наследием";

3) согласна на публикацию (размещение) в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" информации о ней, о подаваемой заявке, иной информации о религиозной организации, связанной с соответствующим конкурсом.

Должность руководителя \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель (фамилия, имя, отчество (при наличии), должность)

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Телефон исполнителя \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Прилагаемые документы: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

"\_\_\_" \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_ года.

М.П. (при наличии)

Приложение N 2

к Положению о порядке и условиях

предоставления гранта в форме субсидии некоммерческой

организации "Фонд развития Северного (Арктического)

федерального университета имени М.В.Ломоносова"

на реализацию научно-образовательного проекта "Соловецкая

летняя школа САФУ: комплексное развитие территории

с уникальным природным и историко-культурным наследием"

(форма)

ПРОЕКТ

на предоставление гранта в форме субсидии некоммерческой

организации "Фонд развития Северного (Арктического)

федерального университета имени М.В.Ломоносова"

на реализацию научно-образовательного проекта "Соловецкая

летняя школа САФУ: комплексное развитие территории

с уникальным природным и историко-культурным наследием"

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Содержание | Поле для заполнения | |
| 1 | 2 | |
| 1. Приоритетное направление реализации проекта |  | |
| 2. Наименование проекта |  | |
| 3. Краткое описание проекта (основная идея, целевая аудитория, содержание, ожидаемые результаты, решаемая проблема, актуальность), объем текста -  до 250 символов |  | |
| 4. Дата начала реализации проекта (день, месяц, год) |  | |
| 5. Дата окончания реализации проекта (день, месяц, год) |  | |
| 6. Обоснование социальной значимости проекта,  объем текста - до 2500 символов |  | |
| 7. Сведения о размещении информации о проекте  в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет": сетевой адрес файлов с подробным описанием проекта и презентацией проекта, письмами партнеров о поддержке проекта, дополнительная информация по проекту (заполняется по желанию заявителя) |  | |
| 8. Цель (цели) проекта |  | |
| 9. Задачи проекта |  | |
| 10. Партнеры проекта | Партнер | Вид поддержки |
|  |  |
| 11. Содержание | Поле для заполнения | |

«УТВЕРЖДЕНО   
постановлением Правительства Архангельской области   
от 16 июля 2013 г. № 314-пп

**ПОЛОЖЕНИЕ   
о порядке и условиях предоставления гранта в форме субсидии религиозной организации «Спасо-Преображенский Соловецкий ставропигиальный мужской монастырь Русской Православной Церкви (Московский Патриархат)» на поддержку реализации целевого проекта в сфере сохранения, изучения и презентации историко-культурного, духовного и материального наследия Соловецкого архипелага «Фундаментальное издание «Воспоминания Соловецких узников   
1923 – 1939 гг., том девятый»**

Список изменяющих документов

(введено [постановлением](consultantplus://offline/ref=7AE578E9AB771934C0199AB57C21127D7084DF4AF1A56A2C49B08884AA16F1F31F3AA0E7A85B065E39F84EFBBB688641572FFA5A19C615707BA9E145Z3K2L) Правительства Архангельской области от 25.10.2021 N 583-пп)

**I. Общие положения**

1. Настоящее Положение, разработанное в соответствии со статьей 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, общими требованиями к нормативным правовым актам, муниципальным правовым актам, регулирующим предоставление субсидий, в том числе грантов в форме субсидий, юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам – производителям товаров, работ, услуг, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 18 сентября 2020 года № 1492 (далее – общие требования), государственной программой Архангельской области «Развитие инфраструктуры Соловецкого архипелага», утвержденной постановлением Правительства Архангельской области от 16 июля 2013 года № 314-пп (далее – государственная программа), устанавливает порядок и условия предоставления гранта в форме субсидии из областного бюджета религиозной организации «Спасо-Преображенский Соловецкий ставропигиальный мужской монастырь Русской Православной Церкви (Московский Патриархат)» (далее – религиозная организация) на поддержку реализации целевого проекта в сфере сохранения, изучения и презентации историко-культурного, духовного и материального наследия Соловецкого архипелага «Фундаментальное издание «Воспоминания Соловецких узников 1923 – 1939 гг., том девятый» (далее – грант).

Грант предоставляется в рамках пункта 11 перечня мероприятий государственной программы (приложение № 2 к государственной программе).

2. Главным распорядителем средств областного бюджета, предусмотренных на предоставление гранта, является агентство по развитию Соловецкого архипелага Архангельской области (далее – агентство).

3. Предоставление гранта осуществляется агентством на основании соглашения с религиозной организацией (далее – соглашение).

4. Грант предоставляется религиозной организации в целях поддержки реализации целевого проекта в сфере сохранения, изучения и презентации историко-культурного, духовного и материального наследия Соловецкого архипелага «Фундаментальное издание «Воспоминания Соловецких узников 1923 – 1939 гг., том девятый».

5. Предоставление гранта осуществляется в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных в областном бюджете, и лимитов бюджетных обязательств, доведенных до агентства на предоставление гранта на соответствующий финансовый год.

Размер гранта определяется исходя из заявленной религиозной организацией суммы, но не может превышать 500 000 рублей.

**II. Порядок предоставления гранта**

6. Для получения гранта религиозная организация до 1 сентября года предоставления гранта представляет в агентство следующие документы:

1) заявление о предоставлении гранта по форме согласно приложению № 1 к настоящему Положению;

2) проект по форме согласно приложению № 2 к настоящему Положению.

7. Агентство рассматривает документы, представленные религиозной организацией в соответствии с пунктом 6 настоящего Положения, в течение двух рабочих дней со дня их поступления и принимает одно из следующих решений:

1) о предоставлении гранта;

2) об отказе в предоставлении гранта.

Указанные решения могут быть обжалованы в установленном законодательством Российской Федерации порядке.

8. Агентство принимает решение, предусмотренное подпунктом 2 пункта 7 настоящего Положения, в следующих случаях:

1. представление документов, предусмотренных пунктом 6 настоящего Положения, не в полном объеме;
2. представление документов, предусмотренных пунктом 6 настоящего Положения, содержащих недостоверные сведения;
3. представление документов, предусмотренных пунктом 6 настоящего Положения, с нарушением срока, предусмотренного абзацем первым пункта 6 настоящего Положения.

Решение, предусмотренное подпунктом 2 пункта 7 настоящего Положения, направляется религиозной организации в течение двух рабочих дней со дня его принятия и может быть обжаловано в установленном законодательством Российской Федерации порядке.

9. В случае принятия агентством решения, предусмотренного подпунктом 2 пункта 7 настоящего Положения, религиозная организация вправе повторно представить документы, предусмотренные пунктом 6 настоящего Положения, после устранения оснований его принятия в пределах срока, установленного абзацем первым пункта 6 настоящего Положения.

10. В случае отсутствия оснований, предусмотренных пунктом 8 настоящего Положения, агентство принимает решение, предусмотренное подпунктом 1 пункта 7 настоящего Положения, и направляет религиозной организации для подписания два экземпляра соглашения о предоставлении гранта в соответствии с типовой формой соглашения, утверждаемой постановлением министерства финансов Архангельской области.

Дополнительно соглашение, указанное в абзаце первом настоящего пункта, должно предусматривать:

1) в случае уменьшения агентству ранее доведенных лимитов бюджетных обязательств, приводящего к невозможности предоставления гранта в размере, определенном в соглашении, условие о согласовании новых условий соглашения или о расторжении соглашения при недостижении согласия по новым условиям;

2) запрет приобретения за счет полученных средств гранта иностранной валюты, за исключением операций, осуществляемых в соответствии с валютным законодательством Российской Федерации при закупке (поставке) высокотехнологичного импортного оборудования, сырья и комплектующих изделий;

3) согласие религиозной организации, а также лиц, получающих средства на основании договоров, заключенных с религиозной организацией (за исключением государственных (муниципальных) унитарных предприятий, хозяйственных товариществ и обществ с участием публично-правовых образований в их уставных (складочных) капиталах, а также коммерческих организаций с участием таких товариществ и обществ в их уставных (складочных) капиталах), на осуществление в отношении них проверки агентством как получателем бюджетных средств и органом государственного (муниципального) финансового контроля за соблюдением целей, условий   
и порядка предоставления субсидии, а также о включении таких положений в соглашение.

11. Грант перечисляется агентством религиозной организации в течение 15 рабочих дней со дня принятия решения, указанного в подпункте 1 пункта 7 настоящего Положения.

Грант перечисляется платежными документами с лицевого счета агентства, открытого в Управлении Федерального казначейства по Архангельской области и Ненецкому автономному округу, на счет религиозной организации.

12. При принятии решения о передаче Управлению Федерального казначейства по Архангельской области и Ненецкому автономному округу полномочия получателя средств областного бюджета по перечислению гранта, предоставляемых из областного бюджета, в пределах суммы, необходимой для оплаты денежных обязательств по расходам получателей средств областного бюджета, источником финансового обеспечения которых является грант, указанное полномочие осуществляется в порядке, определенном Федеральным казначейством.

**III. Осуществление контроля за целевым использованием гранта**

13. Религиозная организация представляет в агентство отчетность в порядке и сроки, которые предусмотрены соглашением.

14. Результатом предоставления гранта является ознакомление читателей с литературным и мемуарным наследием узников Соловецкого лагеря особого назначения.

Показателем результата использования гранта является выпуск в тираж фундаментального издания «Воспоминания Соловецких узников 1923 – 1939 гг., том девятый» в срок до 31 декабря года предоставления гранта.

Оценка достижения значения показателя результата использования гранта осуществляется агентством на основании анализа отчетности, представленной религиозной организацией.

15. Агентством и органами государственного финансового контроля Архангельской области проводятся обязательные проверки соблюдения религиозной организацией условий, целей и порядка предоставления гранта в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации.

16. В случае выявления агентством и (или) органами государственного финансового контроля Архангельской области нарушения религиозной организацией условий, целей и порядка предоставления гранта, а также недостижения показателей результата предоставления гранта и условий соглашения средства гранта подлежат возврату в областной бюджет в течение 10 рабочих дней со дня предъявления агентством и (или) органами государственного финансового контроля Архангельской области соответствующего требования.

В случае выявления нарушения условий, целей и порядка предоставления гранта, а также условий соглашения (далее – нарушения) религиозная организация в течение трех рабочих дней со дня выявления нарушений направляет в агентство соответствующее уведомление. Уведомление составляется в свободной форме и содержит сведения о сумме и объемах выявленных нарушений.

Агентство в течение трех рабочих дней со дня получения уведомления предъявляет религиозной организации требование о возврате гранта. Средства гранта подлежат возврату в областной бюджет в течение 10 рабочих дней со дня предъявления агентством соответствующего требования.

17. При невозврате средств гранта в срок, установленный пунктом 16 настоящего Положения, агентство в течение 10 рабочих дней со дня истечения срока, указанного в пункте 16 настоящего Положения, обращается в суд с исковым заявлением о взыскании гранта, а также пени за просрочку его возврата.

Указанный в абзаце первом настоящего пункта срок для обращения в суд не является пресекательным.

18. При наличии остатков гранта, не использованных в отчетном финансовом году, религиозная организация обязана в течение 15 дней со дня ее уведомления агентством возвратить средства гранта в текущем финансовом году в случаях, предусмотренных соглашением, если агентством не принято распоряжение о наличии потребности в средствах гранта, не использованных в отчетном финансовом году, в порядке, предусмотренном абзацами вторым и третьим настоящего пункта.

В случае образования остатка гранта, не использованного на начало очередного финансового года, ранее перечисленного религиозной организации, религиозная организация до 20 января года, следующего за годом, в котором предоставлен грант, уведомляет агентство о наличии либо отсутствии потребности направления этих средств на цели предоставления гранта в очередном финансовом году.

Агентство до 10 февраля года, следующего за годом, в котором предоставлен грант, по согласованию с министерством финансов Архангельской области принимает решение об использовании либо возврате религиозной организацией неиспользованного остатка гранта.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1   
к Положению о порядке и условиях предоставления гранта в форме субсидии религиозной организации «Спасо-Преображенский Соловецкий ставропигиальный мужской монастырь Русской Православной Церкви (Московский Патриархат)» на поддержку реализации целевого проекта в сфере сохранения, изучения и презентации историко-культурного, духовного и материального наследия Соловецкого архипелага «Фундаментальное издание «Воспоминания Соловецких узников 1923 – 1939 гг., том девятый»

(форма)

**ЗАЯВЛЕНИЕ   
на предоставление гранта в форме субсидии на поддержку реализации целевого проекта в сфере сохранения, изучения и презентации историко-культурного, духовного и материального наследия Соловецкого архипелага «Фундаментальное издание «Воспоминания Соловецких узников 1923** – **1939 гг., том девятый»**

|  |  |
| --- | --- |
| 1. Полное наименование организации |  |
| 2. Адрес места нахождения |  |
| 3. Почтовый адрес |  |
| 4. Контактный телефон |  |
| 5. Адрес электронной почты |  |
| 6. Фамилия, имя, отчество (при наличии), должность лица, имеющего право действовать без доверенности |  |
| 7. Наименование целевого проекта |  |
| 8. Запрашиваемый размер гранта |  |

Настоящим заявлением для участия в конкурсе подтверждаем, что представленная религиозная организация:

1) не является иностранными юридическим лицом, а также российским юридическим лицом, в уставном (складочном) капитале которого доля участия иностранных юридических лиц, местом регистрации которых являются государство или территория, включенные в утвержденный Министерством финансов Российской Федерации перечень государств и территорий, предоставляющих льготный налоговый режим налогообложения и (или) не предусматривающих раскрытия и представления информации при проведении финансовых операций (офшорные зоны), в совокупности превышает 50 процентов;

2) не получала средства из областного бюджета на поддержку реализации целевого проекта в сфере сохранения, изучения и презентации историко-культурного, духовного и материального наследия Соловецкого архипелага «Фундаментальное издание «Воспоминания Соловецких узников 1923 – 1939 гг., том девятый»;

3) согласна на публикацию (размещение) в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» информации о ней, о подаваемой заявке, иной информации о религиозной организации.

Должность руководителя \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель (фамилия, имя, отчество (при наличии), должность) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Телефон исполнителя \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Прилагаемые документы: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

«\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_ года.

М.П. (при наличии)

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2   
к Положению о порядке и условиях предоставления гранта в форме субсидии религиозной организации «Спасо-Преображенский Соловецкий ставропигиальный мужской монастырь Русской Православной Церкви (Московский Патриархат)» на поддержку реализации целевого проекта в сфере сохранения, изучения и презентации историко-культурного, духовного и материального наследия Соловецкого архипелага «Фундаментальное издание «Воспоминания Соловецких узников 1923 – 1939 гг., том девятый»

(форма)

**ПРОЕКТ   
на предоставление гранта в форме субсидии на поддержку реализации целевого проекта в сфере сохранения, изучения и презентации историко-культурного, духовного и материального наследия Соловецкого архипелага «Фундаментальное издание «Воспоминания Соловецких узников 1923 – 1939 гг., том девятый»**

».

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Содержание** | | | **Поле для заполнения** |
| 1. Приоритетное направление реализации проекта | | |  |
| 2. Наименование проекта | | |  |
| 3. Краткое описание проекта (основная идея, целевая аудитория, содержание, ожидаемые результаты, решаемая проблема, актуальность), объем текста – до 250 символов | | |  |
| 4. Дата начала реализации проекта (день, месяц, год) | | |  |
| 5. Дата окончания реализации проекта (день, месяц, год) | | |  |
| 6. Обоснование социальной значимости проекта, объем текста – до 2500 символов | | |  |
| 7. Сведения о размещении информации о проекте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»: сетевой адрес файлов с подробным описанием проекта и презентацией проекта, письмами партнеров о поддержке проекта, дополнительная информация по проекту (заполняется по желанию заявителя) | | |  |
| 8. Цель (цели) проекта |  | | |
| 9. Задачи проекта |  | | |
| 10. Партнеры проекта | Партнер | Вид поддержки | |
|  |  | |
|  |  | |
|  |  | |
|  |  | |
|  |  | |
|  |  | |
|  |  | |
|  |  | |
|  |  | |
|  |  | |
| 11. Содержание |  | | |

1. Дополнить Положением о порядке и условиях предоставления гранта в форме субсидии некоммерческой организации «Фонд развития Северного (Арктического) федерального университета имени М.В. Ломоносова на реализацию междисциплинарного научно-образовательного проекта «Соловецкая летняя школа САФУ: комплексное развитие территории Соловецкого архипелага как территории, обладающей уникальным природным и историко-культурным наследием» следующего содержания:

«УТВЕРЖДЕНО   
постановлением Правительства Архангельской области   
от 16 июля 2013 г. № 314-пп

**ПОЛОЖЕНИЕ   
о порядке и условиях предоставления гранта в форме субсидии некоммерческой организации «Фонд развития Северного (Арктического) федерального университета имени М.В. Ломоносова» на реализацию междисциплинарного научно-образовательного проекта «Соловецкая летняя школа САФУ: комплексное развитие территории Соловецкого архипелага как территории, обладающей уникальным природным и историко-культурным наследием»**

Список изменяющих документов

(введено [постановлением](consultantplus://offline/ref=7AE578E9AB771934C0199AB57C21127D7084DF4AF1A56A2C49B08884AA16F1F31F3AA0E7A85B065E39F84EFBBB688641572FFA5A19C615707BA9E145Z3K2L) Правительства Архангельской области от 25.10.2021 N 583-пп)

**I. Общие положения**

1. Настоящее Положение, разработанное в соответствии со статьей 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, общими требованиями к нормативным правовым актам, муниципальным правовым актам, регулирующим предоставление субсидий, в том числе грантов в форме субсидий, юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам – производителям товаров, работ, услуг, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 18 сентября 2020 года № 1492 (далее – общие требования), государственной программой Архангельской области «Развитие инфраструктуры Соловецкого архипелага», утвержденной постановлением Правительства Архангельской области от 16 июля 2013 года № 314-пп (далее – государственная программа), устанавливает порядок и условия предоставления гранта в форме субсидии из областного бюджета некоммерческой организации «Фонд развития Северного (Арктического) федерального университета имени М.В. Ломоносова» на реализацию междисциплинарного научно-образовательного проекта «Соловецкая летняя школа САФУ: комплексное развитие территории Соловецкого архипелага как территории, обладающей уникальным природным и историко-культурным наследием» (далее соответственно – Фонд, грант).

Грант предоставляется в рамках пункта 11 перечня мероприятий государственной программы (приложение № 2 к государственной программе).

2. Главным распорядителем средств областного бюджета, предусмотренных на предоставление гранта, является агентство по развитию Соловецкого архипелага Архангельской области (далее – агентство).

3. Предоставление гранта осуществляется агентством на основании соглашения с Фондом (далее – соглашение).

4. Грант предоставляется Фонду на реализацию междисциплинарного научно-образовательного проекта «Соловецкая летняя школа САФУ: комплексное развитие территории Соловецкого архипелага как территории, обладающей уникальным природным и историко-культурным наследием».

5. Предоставление гранта осуществляется в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных в областном бюджете, и лимитов бюджетных обязательств, доведенных до агентства на предоставление гранта на соответствующий финансовый год.

Размер гранта определяется исходя из заявленной Фондом суммы, но не может превышать 1 200 000 рублей.

**II. Порядок предоставления гранта**

6. Для получения гранта Фонд до 1 сентября года предоставления гранта представляет в агентство следующие документы:

1) заявление о предоставлении гранта по форме согласно приложению № 1 к настоящему Положению;

2) проект по форме согласно приложению № 2 к настоящему Положению.

7. Агентство рассматривает документы, представленные Фондом в соответствии с пунктом 6 настоящего Положения, в течение двух рабочих дней со дня их поступления и принимает одно из следующих решений:

1) о предоставлении гранта;

2) об отказе в предоставлении гранта.

Указанные решения могут быть обжалованы в установленном законодательством Российской Федерации порядке.

8. Агентство принимает решение, предусмотренное подпунктом 2 пункта 7 настоящего Положения, в следующих случаях:

1. представление документов, предусмотренных пунктом 6 настоящего Положения, не в полном объеме;
2. представление документов, предусмотренных пунктом 6 настоящего Положения, содержащих недостоверные сведения;
3. представление документов, предусмотренных пунктом 6 настоящего Положения, с нарушением срока, предусмотренного абзацем первым пункта 6 настоящего Положения.

Решение, предусмотренное подпунктом 2 пункта 7 настоящего Положения, направляется Фонду в течение двух рабочих дней со дня его принятия и может быть обжаловано в установленном законодательством Российской Федерации порядке.

9. В случае принятия агентством решения, предусмотренного подпунктом 2 пункта 7 настоящего Положения, Фонд вправе повторно представить документы, предусмотренные пунктом 6 настоящего Положения, после устранения оснований его принятия в пределах срока, установленного абзацем первым пункта 6 настоящего Положения.

10. В случае отсутствия оснований, предусмотренных пунктом 8 настоящего Положения, агентство принимает решение, предусмотренное подпунктом 1 пункта 7 настоящего Положения, и направляет Фонду для подписания два экземпляра соглашения о предоставлении гранта в соответствии с типовой формой соглашения, утверждаемой постановлением министерства финансов Архангельской области.

Дополнительно соглашение, указанное в абзаце первом настоящего пункта, должно предусматривать:

1) в случае уменьшения агентству ранее доведенных лимитов бюджетных обязательств, приводящего к невозможности предоставления гранта в размере, определенном в соглашении, условие о согласовании новых условий соглашения или о расторжении соглашения при недостижении согласия по новым условиям;

2) запрет приобретения за счет полученных средств гранта иностранной валюты, за исключением операций, осуществляемых в соответствии с валютным законодательством Российской Федерации при закупке (поставке) высокотехнологичного импортного оборудования, сырья и комплектующих изделий;

3) согласие Фонда, а также лиц, получающих средства на основании договоров, заключенных с Фондом (за исключением государственных (муниципальных) унитарных предприятий, хозяйственных товариществ и обществ с участием публично-правовых образований в их уставных (складочных) капиталах, а также коммерческих организаций с участием таких товариществ и обществ в их уставных (складочных) капиталах), на осуществление в отношении них проверки агентством как получателем бюджетных средств и органом государственного (муниципального) финансового контроля за соблюдением целей, условий и порядка предоставления субсидии, а также о включении таких положений в соглашение.

11. Грант перечисляется агентством Фонду в течение 15 рабочих дней со дня принятия решения, указанного в подпункте 1 пункта 7 настоящего Положения.

Грант перечисляется платежными документами с лицевого счета агентства, открытого в Управлении Федерального казначейства по Архангельской области и Ненецкому автономному округу, на счет Фонда.

12. При принятии решения о передаче Управлению Федерального казначейства по Архангельской области и Ненецкому автономному округу полномочия получателя средств областного бюджета по перечислению гранта, предоставляемых из областного бюджета, в пределах суммы, необходимой для оплаты денежных обязательств по расходам получателей средств областного бюджета, источником финансового обеспечения которых является грант, указанное полномочие осуществляется в порядке, определенном Федеральным казначейством.

**III. Осуществление контроля за целевым использованием гранта**

13. Фонд представляет в агентство отчетность в порядке и сроки, которые предусмотрены соглашением.

14. Результатом предоставления гранта является получение участниками научно-образовательного проекта практического опыта проектной работы по комплексному развитию территории с уникальным природным и историко-культурным наследием, разработка предложений и управленческих решений по реализации стратегии социально-экономического развития Соловецкого архипелага.

Показателем результата использования гранта является реализация в срок до 31 декабря года предоставления гранта междисциплинарного научно-образовательного проекта «Соловецкая летняя школа САФУ: комплексное развитие территории Соловецкого архипелага как территории, обладающей уникальным природным и историко-культурным наследием».

Оценка достижения значения показателя результата использования гранта осуществляется агентством на основании анализа отчетности, представленной Фондом.

15. Агентством и органами государственного финансового контроля Архангельской области проводятся обязательные проверки соблюдения Фондом условий, целей и порядка предоставления гранта в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации.

16. В случае выявления агентством и (или) органами государственного финансового контроля Архангельской области нарушения Фондом условий, целей и порядка предоставления гранта, а также недостижения показателей результата предоставления гранта и условий соглашения средства гранта подлежат возврату в областной бюджет в течение 10 рабочих дней со дня предъявления агентством и (или) органами государственного финансового контроля Архангельской области соответствующего требования.

В случае выявления нарушения условий, целей и порядка предоставления гранта, а также условий соглашения (далее – нарушения) Фонд в течение трех рабочих дней со дня выявления нарушений направляет в агентство соответствующее уведомление. Уведомление составляется в свободной форме и содержит сведения о сумме и объемах выявленных нарушений.

Агентство в течение трех рабочих дней со дня получения уведомления предъявляет Фонду требование о возврате гранта. Средства гранта подлежат возврату в областной бюджет в течение 10 рабочих дней со дня предъявления агентством соответствующего требования.

17. При невозврате средств гранта в срок, установленный пунктом 16 настоящего Положения, агентство в течение 10 рабочих дней со дня истечения срока, указанного в пункте 16 настоящего Положения, обращается в суд с исковым заявлением о взыскании гранта, а также пени за просрочку его возврата.

Указанный в абзаце первом настоящего пункта срок для обращения в суд не является пресекательным.

18. При наличии остатков гранта, не использованных в отчетном финансовом году, Фонд обязан в течение 15 дней со дня его уведомления агентством возвратить средства гранта в текущем финансовом году в случаях, предусмотренных соглашением, если агентством не принято распоряжение о наличии потребности в средствах гранта, не использованных в отчетном финансовом году, в порядке, предусмотренном абзацами вторым и третьим настоящего пункта.

В случае образования остатка гранта, не использованного на начало очередного финансового года, ранее перечисленного Фонду, Фонд до 20 января года, следующего за годом, в котором предоставлен грант, уведомляет агентство о наличии либо отсутствии потребности направления этих средств на цели предоставления гранта в очередном финансовом году.

Агентство до 10 февраля года, следующего за годом, в котором предоставлена субсидия, по согласованию с министерством финансов Архангельской области принимает решение об использовании либо возврате Фондом неиспользованного остатка гранта.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1   
к Положению о порядке и условиях предоставления гранта в форме субсидии некоммерческой организации «Фонд развития Северного (Арктического) федерального университета имени М.В. Ломоносова» на реализацию междисциплинарного научно-образовательного проекта «Соловецкая летняя школа САФУ: комплексное развитие территории Соловецкого архипелага как территории, обладающей уникальным природным и историко-культурным наследием»

(форма)

**ЗАЯВЛЕНИЕ   
на предоставление гранта в форме субсидии на реализацию междисциплинарного научно-образовательного проекта «Соловецкая летняя школа САФУ: комплексное развитие территории Соловецкого архипелага как территории, обладающей уникальным природным и историко-культурным наследием»**

|  |  |
| --- | --- |
| 1. Полное наименование организации |  |
| 2. Адрес места нахождения |  |
| 3 Почтовый адрес |  |
| 4. Контактный телефон |  |
| 5. Адрес электронной почты |  |
| 6. Фамилия, имя, отчество (при наличии), должность лица, имеющего право действовать без доверенности |  |
| 7. Наименование целевого проекта |  |
| 8. Запрашиваемый размер гранта |  |

Настоящим заявлением для участия в конкурсе подтверждаем, что некоммерческая организация «Фонд развития Северного (Арктического) федерального университета имени М.В. Ломоносова»:

1) не является иностранным юридическим лицом, а также российским юридическим лицом, в уставном (складочном) капитале которого доля участия иностранных юридических лиц, местом регистрации которых являются государство или территория, включенные в утвержденный Министерством финансов Российской Федерации перечень государств и территорий, предоставляющих льготный налоговый режим налогообложения и (или) не предусматривающих раскрытия и предоставления информации при проведении финансовых операций (офшорные зоны), в совокупности превышает 50 процентов;

2) не получала в 2022 году средства из областного бюджета на реализацию междисциплинарного научно-образовательного проекта «Соловецкая летняя школа САФУ: комплексное развитие территории Соловецкого архипелага как территории, обладающей уникальным природным и историко-культурным наследием»;

3) согласна на публикацию (размещение) в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» информации о ней, о подаваемой заявке, иной информации о некоммерческой организации.

Должность руководителя \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель (фамилия, имя, отчество (при наличии), должность) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Телефон исполнителя \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Прилагаемые документы: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

«\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_ года.

М.П. (при наличии)

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2   
к Положению о порядке и условиях предоставления гранта в форме субсидии некоммерческой организации «Фонд развития Северного (Арктического) федерального университета имени М.В. Ломоносова» на реализацию междисциплинарного научно-образовательного проекта «Соловецкая летняя школа САФУ: комплексное развитие территории Соловецкого архипелага как территории, обладающей уникальным природным и историко-культурным наследием»

(форма)

**ПРОЕКТ   
на предоставление гранта в форме субсидии некоммерческой организации «Фонд развития Северного (Арктического) федерального университета имени М.В. Ломоносова» на реализацию междисциплинарного научно-образовательного проекта «Соловецкая летняя школа САФУ: комплексное развитие территории Соловецкого архипелага как территории, обладающей уникальным природным и историко-культурным наследием»**

».

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Содержание** | | | **Поле для заполнения** |
| 1. Приоритетное направление реализации проекта | | |  |
| 2. Наименование проекта | | |  |
| 3. Краткое описание проекта (основная идея, целевая аудитория, содержание, ожидаемые результаты, решаемая проблема, актуальность), объем текста – до 250 символов | | |  |
| 4. Дата начала реализации проекта (день, месяц, год) | | |  |
| 5. Дата окончания реализации проекта (день, месяц, год) | | |  |
| 6. Обоснование социальной значимости проекта, объем текста – до 2500 символов | | |  |
| 7. Сведения о размещении информации о проекте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»: сетевой адрес файлов с подробным описанием проекта и презентацией проекта, письмами партнеров о поддержке проекта, дополнительная информация по проекту (заполняется по желанию заявителя) | | |  |
| 8. Цель (цели) проекта |  | | |
| 9. Задачи проекта |  | | |
| 10. Партнеры проекта | Партнер | Вид поддержки | |
|  |  | |
|  |  | |
|  |  | |
|  |  | |
|  |  | |
|  |  | |
|  |  | |
|  |  | |
|  |  | |
|  |  | |
| 11. Содержание |  | | |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_