- ПРАВИТЕЛЬСТВО АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ

- ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 10 октября 2019 г. № 549-пп

г. Архангельск

Об утверждении государственной программы
Архангельской области
«Цифровое развитие Архангельской области»

(в ред. Постановлений Правительства Архангельской области

от 10.12.2019 № 683-пп; от 17.12.2019 № 706-пп; от 21.02.2020 № 83-пп; 
от 03.06.2020 № 299-пп; от 14.09.2020 № 582-пп; от 09.10.2020 № 660-пп; 
от 17.11.2020 № 750-пп; от 22.12.2020 № 918-пп; от 25.02.2021 № 94-пп; 
от 21.05.2021 № 245-пп; от 23.07.2021 № 379-пп; от 07.09.2021 № 460-пп; 
от 25.10.2021 № 586-пп; 20.12.2021 № 731-пп; 28.12.2021 № 779-пп;

11.05.2022 № 300-пп; от 19.05.2022 № 327-пп; 20.09.2022 № 708-пп;

06.10.2022 № 786-пп)

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, пунктами 1 и 3 статьи 33 Федерального закона от 21 декабря 2021 года 
№ 414-ФЗ «Об общих принципах организации публичной власти в субъектах Российской Федерации», подпунктом 1 пункта 1 статьи 34 Устава Архангельской области, Порядком разработки и реализации государственных программ Архангельской области, утвержденным постановлением Правительства Архангельской области от 10 июля 2012 года № 299-пп, Правительство Архангельской области постановляет:

1. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в постановление Правительства Архангельской области от 10 октября 2019 года № 549-пп 
«Об утверждении государственной программы Архангельской области «Цифровое развитие Архангельской области».

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

##### Первый заместитель Губернатора
Архангельской области –
председатель Правительства
Архангельской области	А.В. Алсуфьев

УТВЕРЖДЕНА

постановлением Правительства

Архангельской области

от 10 октября 2019 г. № 549-пп

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПРОГРАММА

Архангельской области «Цифровое развитие

Архангельской области»

(в ред. Постановлений Правительства Архангельской области

от 10.12.2019 № 683-пп; от 17.12.2019 № 706-пп; от 21.02.2020 № 83-пп; 
от 03.06.2020 № 299-пп; от 14.09.2020 № 582-пп; от 09.10.2020 № 660-пп; 
от 17.11.2020 № 750-пп; от 22.12.2020 № 918-пп; от 25.02.2021 № 94-пп; 
от 21.05.2021 № 245-пп; от 23.07.2021 № 379-пп; от 07.09.2021 № 460-пп; 
от 25.10.2021 № 586-пп; 20.12.2021 № 731-пп; 28.12.2021 № 779-пп;

11.05.2022 № 300-пп; от 19.05.2022 № 327-пп; 20.09.2022 № 708-пп;

06.10.2022 № 786-пп)

- ПАСПОРТ

государственной программы Архангельской области

«Цифровое развитие Архангельской области»

| Наименование государственной программы | – | государственная программа Архангельской области «Цифровое развитие Архангельской области» (далее – государственная программа) |
| --- | --- | --- |
| Ответственный исполнитель государственной программы | – | министерство связи и информационных технологий Архангельской области (далее – министерство связи) |
| Соисполнители государственной программы | – | отсутствуют |
| Участники государственной программы | – | государственное бюджетное учреждение Архангельской области «Архангельский телекоммуникационный центр» (далее – ГБУ «Архтелецентр»); государственное автономное учреждение Архангельской области «Архангельский региональный многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг» (далее – ГАУ «МФЦ»); государственное автономное учреждение Архангельской области «Управление информационно-коммуникационных технологий Архангельской области» (далее – ГАУ «Управление ИКТ АО»; автономная некоммерческая организация «Центр управления регионом Архангельской области» (далее – АНО “ЦУР АО”); администрация Губернатора Архангельской области и Правительства Архангельской области (далее – администрация Губернатора и Правительства); министерство финансов Архангельской области (далее – министерство финансов); министерство культуры Архангельской области (далее – министерство культуры); министерство труда, занятости и социального развития Архангельской области (далее – министерство труда); министерство строительства и архитектуры Архангельской области (далее – министерство строительства) |
| Подпрограммы государственной программы | – | - подпрограмма № 1 «Развитие связи и навигационных технологий на территории Архангельской области»; |
|  |  | подпрограмма № 2 «Совершенствование процессов оказания государственных и муниципальных услуг и контрольно-надзорной деятельности»; |
|  |  | подпрограмма № 3 «Цифровые технологии в государственном управлении Архангельской области»; |
|  |  | подпрограмма № 4 «Информационная безопасность исполнительных органов государственной власти Архангельской области» |
| Цель государственной программы | – | создание условий для развития в Архангельской области информационного пространства с учетом потребностей общества в получении качественных и достоверных сведений на основе масштабного распространения информационно-телекоммуникационных технологий. Перечень целевых показателей государственной программы приведен в приложении № 1 к государственной программе |
| Задачи государственной программы | – | задача № 1 – создание современной информационно-телекоммуникационной инфраструктуры; |
|  |  | задача № 2 – цифровая трансформация государственных и муниципальных услуг и контрольно-надзорной деятельности; |
|  |  | задача № 3 – цифровая трансформация государственного управления; |
|  |  | задача № 4 – создание устойчивой и безопасной информационно-телекоммуникационной инфраструктуры высокоскоростной передачи, обработки и хранения больших объемов данных, доступной для всех исполнительных органов государственной власти Архангельской области (далее – исполнительные органы) и подведомственных им государственных учреждений Архангельской области; |
| Сроки и этапы реализации государственной программы | – | 2021 – 2025 годы. Государственная программа реализуется в один этап |
| Объемы и источники финансирования государственной программы | – | общий объем финансирования государственной программы составляет 5 392 665,8 тыс. рублей, в том числе: средства федерального бюджета – 205 211,8 тыс. рублей; средства областного бюджета – 5 187 454,0 тыс. рублей |

- I. Приоритеты государственной политики в сфере реализации

государственной программы

Приоритеты государственной политики в сфере развития цифрового общества определены Стратегией развития информационного общества
в Российской Федерации на 2017 – 2030 годы, утвержденной Указом Президента Российской Федерации от 9 мая 2017 года № 203, государственной программой Российской Федерации «Информационное общество», утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 15 апреля 2014 года 
№ 313, и паспортом национального проекта «Национальная программа «Цифровая экономика Российской Федерации», утвержденного протоколом заседания президиума Совета при Президенте Российской Федерации
по стратегическому развитию и национальным проектам от 4 июня 2019 года 
№ 7 (далее – национальная программа).

Разработка государственной программы осуществлялась с учетом следующих нормативных правовых актов:

Федеральный закон от 7 июля 2003 года № 126-ФЗ «О связи»;

Федеральный закон от 27 июля 2006 года № 149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите информации»;

Федеральный закон от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных»;

Федеральный закон от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг»;

Федеральный закон от 6 апреля 2011 года № 63-ФЗ «Об электронной подписи»;

Указ Президента Российской Федерации от 17 марта 2008 года 
№ 351 «О мерах по обеспечению информационной безопасности Российской Федерации при использовании информационно-телекоммуникационных сетей международного информационного обмена»;

Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 601 
«Об основных направлениях совершенствования системы государственного управления»;

Указ Президента Российской Федерации 9 мая 2017 года № 203 
«О стратегии развития информационного общества в Российской Федерации
на 2017 – 2030 годы»;

Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 года № 204 
«О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года»;

Указ Президента Российской Федерации от 21 июля 2020 года № 474 
«О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года;

Указ Президента Российской Федерации от 26 октября 2020 года
№ 645 «О стратегии развития Арктической зоны Российской Федерации
и обеспечения национальной безопасности на период до 2035 года»;

Указ Президента Российской Федерации от 2 марта 2022 года № 83 
«О мерах по обеспечению ускоренного развития отрасли информационных технологий в Российской Федерации»;

Указ Президента Российской Федерации от 30 марта 2022 года № 166
«О мерах по обеспечению технологической независимости и безопасности критической информационной инфраструктуры Российской Федерации»;

Указ Президента Российской Федерации от 1 мая 2022 года № 250 
«О дополнительных мерах по обеспечению информационной безопасности Российской Федерации»;

постановление Правительства Российской Федерации от 8 сентября
2010 года № 697 «О единой системе межведомственного электронного взаимодействия»;

постановление Правительства Российской Федерации от 8 июня
2011 года № 451 «Об инфраструктуре, обеспечивающей информационно-технологическое взаимодействие информационных систем, используемых
для предоставления государственных и муниципальных услуг и исполнения государственных и муниципальных функций в электронной форме»;

постановление Правительства Российской Федерации от 1 ноября
2012 года № 1119 «Об утверждении требований к защите персональных данных при их обработке в информационных системах персональных данных»;

распоряжение Правительства Российской Федерации от 29 декабря 
2014 года № 2769-р;

распоряжение Правительства Российской Федерации от 20 февраля 
2021 года № 431-р;

областной закон от 18 февраля 2019 года № 57-5-ОЗ «Об утверждении Стратегии социально-экономического развития Архангельской области
до 2035 года».

В настоящее время информационные и коммуникационные технологии стали важной частью системы государственного управления и оказывают существенное влияние на оперативность и качество принятия управленческих решений. Вместе с задачей обеспечения всеобщего доступа к информационным
и коммуникационным технологиям актуальным является более интенсивное использование самих технологий.

Повсеместное внедрение информационных и коммуникационных технологий требует обеспечения безопасности их функционирования и защиты информации.

Уровень доступа к информационным технологиям влияет
на востребованность и развитие сервисов электронного правительства, 
а также расширение практики предоставления государственных 
и муниципальных услуг в электронном виде.

В соответствии с Концепцией региональной информатизации, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации
от 29 декабря 2014 года № 2769-р, к числу отраслей экономики и социальной сферы, секторов государственного и муниципального управления, развитие которых в регионах осуществляется с широким использованием информационно-коммуникационных технологий, относятся образование, здравоохранение, социальное обеспечение, труд и занятость, строительство, дорожное хозяйство, жилищно-коммунальное хозяйство, безопасность жизнедеятельности, транспорт, связь, культура, энергетика, сельское хозяйство, государственные и муниципальные финансы.

На сегодняшний день необходимым является достижение следующих основных результатов:

повышение качества жизни граждан за счет использования информационно-коммуникационных технологий при взаимодействии с органами государственной власти Архангельской области (далее – органы государственной власти) и органами местного самоуправления муниципальных образований Архангельской области (далее соответственно – органы местного самоуправления, муниципальные образования);

выравнивание уровня развития информационного общества
 на территории Архангельской области и увеличение доступности
для граждан информационно-коммуникационных технологий и основанных на них возможностей;

повышение эффективности государственного управления на основе использования информационно-коммуникационных технологий.

II. Характеристика подпрограмм государственной программы

- 2.1. ПАСПОРТ

- подпрограммы № 1«Развитие связи и навигационных

- технологий на территории Архангельской области»

| Наименование подпрограммы | – | «Развитие связи и навигационных технологий на территории Архангельской области» (далее – подпрограмма № 1) |
| --- | --- | --- |
| Ответственный исполнитель подпрограммы | – | министерство связи |
| Соисполнители государственной программы | – | отсутствуют |
| Участники подпрограммы | – | ГБУ «Архтелецентр» |
| Цель подпрограммы | – | создание современной информационно-телекоммуникационной инфраструктуры. Перечень целевых показателей подпрограммы № 1 приведен в приложении № 1 к государственной программе |
| Задачи подпрограммы | – | задача № 1 – создание и эксплуатация сетей связи на территории Архангельской области; задача № 2 – внедрение и использование навигационно-информационных систем; задача № 3 – внедрение современных информационно-коммуникационных технологий, позволяющих осуществлять оказание услуг гражданам и организациям |
| Сроки и этапы реализации подпрограммы | – | 2021 – 2025 годы. Подпрограмма № 1 реализуется в один этап |
| Объемы и источники финансирования подпрограммы | – | общий объем финансирования подпрограммы – 538 685,7 тыс. рублей, в том числе: средства федерального бюджета – 177 093,2 тыс. рублей; средства областного бюджета – 361 592,5 тыс. рублей |

2.2. Характеристика сферы реализации подпрограммы № 1,

описание основных проблем

Внедрение и использование современных телекоммуникационных сервисов и спутниковых технологий мониторинга и геоинформационных систем способно придать экономике Архангельской области инновационный характер, усилить рыночные механизмы, повысить ощущаемое качество жизни населения, расширить спектр оказываемых услуг в различных отраслях 
(в сфере образования, здравоохранения, транспорта, культуры, жилищно-коммунального хозяйства, социальной сфере, обеспечения безопасности жителей, охраны окружающей среды, дорожного хозяйства, геодезии
и картографии, и иных сферах), а также обеспечить мониторинг
и контроль за критически важными, потенциально опасными и социально значимыми объектами, реализацию мер по своевременному устранению чрезвычайных ситуаций на территории Архангельской области.

В соответствии с постановлением Правительства Архангельской области от 30 октября 2012 года № 485-пп «О региональной системе мониторинга транспортных средств с использованием аппаратуры спутниковой навигации ГЛОНАСС или ГЛОНАСС/GPS на территории Архангельской области» создана и функционирует региональная система мониторинга транспортных средств с использованием аппаратуры спутниковой навигации ГЛОНАСС 
или ГЛОНАСС/GPS на территории Архангельской области (далее – РНИС). 
В РНИС обслуживается 960 транспортных средств по 200 договорам. Используется базовый функционал программного обеспечения РНИС который позволяет осуществлять мониторинг местоположения транспортного средства
на картографической основе с возможностью сохранить данные траектории движения транспортного средства за один год. Дополнительный функционал РНИС позволил обеспечить взаимодействие с министерством транспорта Архангельской области и диспетчерской службой по контролю исполнения рейсов и расписаний на межмуниципальных маршрутах Архангельской области.

Развитие РНИС позволит подключить дополнительные возможности
по управлению транспортом, осуществляющим организованную перевозку группы детей автобусами, санитарного транспорта, транспортных средств жилищно-коммунального хозяйства, используемых для перевозки твердых коммунальных отходов, транспортных средств используемых при проведении работ по содержанию автомобильных дорог, транспортных средств используемых для перевозки лесоматериалов. Финансирование за счет средств областного бюджета на содержание РНИС позволит обслуживать государственные бюджетные учреждения Архангельской области
без заключения договора и исключить затраты учреждений на приобретение услуги мониторинга транспортных средств.

В настоящее время существует ряд проблем, на решение которых направлена подпрограмма № 1.

На территории Архангельской области существует необходимость расширения зон покрытия сотовой связью, так как около 10 процентов населенной территории Архангельской области не имеют доступа к услугам сотовой связи и мобильного интернета, не обеспечено полное покрытие услугами сотовой связи и мобильного интернета автомобильных дорог федерального, регионального и межмуниципального значения. Развитие мобильных сетей связи сдерживается отсутствием сооружений и каналов связи, наряду с малой численностью населения неохваченных сотовой связью территорий Архангельской области. Таким образом, существует необходимость строительства новых сооружений связи. Определение типов
и мест строительства новых сооружений связи планируется на основании заявок муниципальных образований после проведения предпроектных изысканий и согласования с операторами сотовой связи возможности размещения оборудования связи. В период с 2016 по 2018 годы за счет внебюджетных средств ГБУ «Архтелецентр» спроектировано и построено антенно-мачтовое сооружение связи (далее – АМС) в дер. Анциферовский Бор Онежского района Архангельской области. На сегодняшний день на данном АМС размещено оборудование связи двух операторов сотовой связи – публичного акционерного общества «МТС» и публичного акционерного общества «МегаФон», что позволило обеспечить услугами сотовой связи и мобильного интернета до 4500 человек, проживающих в указанном районе.

Кроме того, для достижения стратегической цели подпрограммы № 1 необходимо решить задачу использования результатов космической деятельности в интересах социально экономического развития Архангельской области путем внедрения комплекса функциональных систем спутникового мониторинга объектов, процессов и явлений, в том числе:

создание Центра компетенций «Арктика» (далее – ЦК «Арктика») позволит интегрировать развернутые навигационные системы Арктической зоны Российской Федерации (далее – АЗРФ) и учитывать решения, планируемые в рамках соглашения с акционерным обществом «Российская корпорация ракетно-космического приборостроения и информационных систем» (далее – АО «РКС») от 29 марта 2017 года, заключенного 
на Международном арктическом форуме «Арктика – территория диалога» 
для повышения эффективности использовании результатов космической деятельности.

Создание ЦК «Арктика» позволит целостно решать вопросы 
единства хранения навигационных данных и телекоммуникационного обеспечения опытной пилотной зоны единой защищенной информационно-телекоммуникационной системы транспортного комплекса АЗРФ 
(далее – ЕЗИС ТКА).

Целесообразно в рамках ЦК «Арктика» осуществить следующие проекты:

1. Создание сегмента сети высокоточного позиционирования АЗРФ 
(далее – РСВП) с интеграцией базовых станций пилотной зоны ЕЗИС ТКА. 
В связи с отсутствием в Архангельской области базовых станций высокоточного позиционирования, принадлежащих иным ведомствам, необходимо поэтапное развертывание и поддержание в Архангельской области аппаратно-программного комплекса системы высокоточного позиционирования на основе космических систем ГЛОНАСС/GPS (строительство 26 базовых станций РСВП в следующих населенных пунктах: г. Архангельск, 
г. Северодвинск, с. Холмогоры, г. Онега, пос. Обозерский, с. Емецк, пос. Березник, пос. Плесецк, г. Шенкурск, г. Вельск, пос. Октябрьский, г. Котлас, пос. Урдома, с. Яренск, с. Ильинско-Подомское, с. Красноборск, с. Верхняя Тойма, пос. Кизема, пос. Коноша, г. Каргополь, г. Няндома, пос. Шалакуша, 
с. Карпогоры, с. Лешуконское, г. Мезень, пос. Соловецкий).

РСВП предназначена для оказания услуг высокоточного спутникового позиционирования в режиме реального времени (RTK) и в режиме постобработки. С использованием системы значительно повышается точность, эффективность и производительность выполняемых работ:

- по установлению границ административно-территориальных единиц 
и муниципальных образований, территориальных зон и зон с особыми условиями использования;

- по геодезическому обеспечению картографической деятельности, инженерно-геодезическим, топографическим, проектно-изыскательским работам;

- по геодезическому обеспечению геолого-геофизических и иных работ, связанных с освоением и оценкой потенциала природных и биологических ресурсов;

- по геодезическому обеспечению строительства дорожных, энергетических и иных коммуникационных систем и линейных объектов;

- по решению задач землеустройства, лесоустройства 
и сельскохозяйственного землепользования, а также по планированию границ таких земель, границ территорий объектов культурного наследия, границ зон
с особыми условиями использования территорий;

- по кадастру объектов недвижимости, землеустройству и мониторингу земель.

Создание, развитие и использование в составе ЦК «Арктика» сегмента национальной сети высокоточного позиционирования включено в пункт 2.1.3 Соглашения между АО «РКС» и Правительством Архангельской области
от 29 марта 2017 года о взаимодействии в области развития и использования результатов космической деятельности.

2.  Развертывание в навигационно-информационной системе ЦК «Арктика» всех необходимых для функционирования ЕЗИС ТКА модулей из состава программного обеспечения «РКС-Комплекс». Сферами применения специализированных навигационно-информационных подсистем спутникового мониторинга являются морской, речной, авиационный, железнодорожный 
и автомобильный транспорт для решения общетранспортных задач и задач транспортной безопасности в части:

обеспечения функционирования систем поиска и спасания на водных пространствах и на территориях АЗРФ;

обеспечение функционирования транспортных коридоров, проходящих
по труднодоступным районам севера Российской Федерации, транспортных логистических узлов и логистических центров;

предоставление широкого спектра услуг информационно-навигационного обеспечения деятельности транспортных потребителей.

Эксплуатация и развитие РНИС позволит организовать бесплатное подключение и обслуживание в РНИС всех категорий транспортных средств государственных организаций Архангельской области и муниципальных организаций муниципальных образований, а также обеспечить безопасность, единство хранения, сопряжение с информационными системами и ресурсами Архангельской области, в том числе с аппаратно-программным комплексом «Безопасный город», системой вызова экстренных служб по единому номеру «112», ситуационным центром Губернатора Архангельской области. Результатом такого решения станет подключение к РНИС до 2500 транспортных средств, что позволит оптимизировать и повысить эффективность использования данного транспорта, уменьшит нагрузку на областной и местный бюджеты 
при оплате ими навигационных услуг каждым по отдельности. Отпадает необходимость проведения конкурсных процедур.

Для достижения стратегической цели подпрограммы № 1 планируется создание государственных информационных систем Архангельской области, направленных на повышение эффективности государственного управления, обеспечения соответствия качества управления ожиданиям и потребностям населения Архангельской области. В настоящее время ведутся работы
по реализации проекта с рабочим названием «Единая карта жителя Архангельской области».

При проведении массовых мероприятий, таких как «Бессмертный полк», День ВМФ, «Майская эстафета», «Команда 29», различных спортивных мероприятий существует необходимость в развертывании сети абонентского радиодоступа по технологии Wi-Fi. Для решения задачи предлагается реализация отдельного мероприятия по обеспечению развертывания сети абонентского радиодоступа по технологии Wi-Fi в рамках подготовки
и проведения социально-значимых событий, культурно-массовых и спортивных мероприятий Архангельской области.

Все вышеуказанные проблемы нашли отражение в подпрограмме № 1.

2.3. Механизм реализации мероприятий подпрограммы № 1

Реализацию мероприятий подпрограммы № 1 «Развитие связи
и навигационных технологий на территории Архангельской области» осуществляет ГБУ «Архтелецентр» во взаимодействии с министерством связи.

Средства на реализацию пункта 2.1 перечня мероприятий подпрограммы № 1 (приложение № 2 к государственной программе) предоставляются 
ГБУ «Архтелецентр» в форме субсидии на выполнение государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) и субсидии
на финансовое обеспечение права работников государственных учреждений 
на компенсацию расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа 
к месту использования отпуска и обратно (или субсидии на иные цели, 
не связанные с финансовым обеспечением выполнения государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ), в соответствии с Положением о порядке определения объема и условиях предоставления государственным бюджетным и автономным учреждениям Архангельской области субсидий на иные цели, не связанные с финансовым обеспечением выполнения государственного задания, утвержденным постановлением Правительства Архангельской области от 28 августа 2012 года № 369-пп 
(далее – Положение о порядке определения объема и условиях предоставления субсидий на иные цели) и постановлением министерства связи 
и информационных технологий Архангельской области (далее – постановление министерства).

Средства на реализацию пунктов 1.1, 1.2, 2.2, 3.1 – 3.4 перечня мероприятий подпрограммы № 1 (приложение № 2 к государственной программе) предоставляются ГБУ «Архтелецентр» в форме субсидии
на иные цели, не связанные с финансовым обеспечением выполнения государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ), в соответствии с Положением о порядке определения объема
и условиях предоставления субсидий на иные цели и постановлением министерства.

Реализация мероприятия пункта 3.3. перечня мероприятий подпрограммы № 1 (приложение № 2 к государственной программе) осуществляется в рамках региональной составляющей федерального проекта «Информационная инфраструктура» национальной программы. Источником финансового обеспечения являются средства субсидии из федерального бюджета 
на формирование ИТ-инфраструктуры в государственных (муниципальных) образовательных организациях, реализующих программы общего образования, в соответствии с утвержденным стандартом для обеспечения в помещениях безопасного доступа к государственным, муниципальным и иным информационным системам, а также к сети «Интернет», предоставляемые 
в рамках государственной программы Российской Федерации «Информационное общество», утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 15 апреля 2014 года № 313, а также средства областного бюджета. Указанная субсидия предоставляется на основании Соглашения между Министерством цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации и Правительством Архангельской области.

Исполнители отдельных работ (услуг) по указанным мероприятиям определяются в соответствии Федеральным законом от 5 апреля 2013 года 
№ 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг 
для обеспечения государственных и муниципальных нужд» 
(далее – Федеральный закон от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ).

Перечень мероприятий подпрограммы приведен в приложении № 2
к государственной программе.

- 2.4. ПАСПОРТ

- подпрограммы № 2 «Совершенствование процессов

- оказания государственных и муниципальных услуг

- и контрольно-надзорной деятельности»

| Наименование подпрограммы | – |  | «Совершенствование процессов оказания государственных и муниципальных услуг и контрольно-надзорной деятельности» (далее – подпрограмма № 2) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Ответственный исполнитель подпрограммы | – |  | министерство связи |  |
| Соисполнители государственной программы | – |  | отсутствуют |  |
| Участники подпрограммы | – |  | администрация Губернатора и Правительства; |  |
|  |  |  | министерство труда; |  |
|  |  |  | ГАУ «МФЦ»; |  |
|  |  |  | ГАУ «Управление ИКТ АО» |  |
|  |  |  | АНО «ЦУР АО» |  |
| Цель подпрограммы | – |  | цифровая трансформация государственных и муниципальных услуг, и контрольно-надзорной деятельности. Перечень целевых показателей подпрограммы № 2 приведен в приложении № 1 к государственной программе |  |
| Задачи подпрограммы | – |  | задача № 1 – развитие системы предоставления государственных и муниципальных услуг по принципу «одного окна» на базе многофункциональных центров на территории Архангельской области; задача № 2 – внедрение цифровых технологий и платформенных решений в сферах оказания государственных и муниципальных услуг и контрольно-надзорной деятельности; задача № 3 – обеспечение деятельности министерства связи |  |
| Сроки и этапы реализации подпрограммы | – |  | 2021 – 2025 годы. Подпрограмма № 2 реализуется в один этап |  |
| Объемы и источники финансирования подпрограммы | – | общий объем финансирования – 2 158457,8 тыс. рублей, в том числе: средства федерального бюджета – 0,0 тыс. рублей средства областного бюджета – 2 158 457,8 тыс. рублей |  |  |

- 2.5. Характеристика сферы реализации подпрограммы № 2,

описание основных проблем

В настоящее время в сфере предоставления государственных 
и муниципальных услуг на территории Архангельской области реализованы проекты по созданию сети многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг (далее – МФЦ) и организации предоставления услуг в электронной форме.

В соответствии со схемой размещения МФЦ на территории Архангельской области сформирована их сеть и обеспечен доступ
к государственным и муниципальным услугам, предоставляемым 
по принципу «одного окна» во всех муниципальных образованиях. 
По состоянию на 1 января 2022 года на территории Архангельской области действуют 30 отделений МФЦ на 192 окна приема-выдачи документов
(во всех административных центрах городских округов и муниципальных районов), а также 89 территориально обособленных структурных подразделений на 93 окна приема-выдачи документов (в сельских и городских поселениях с численностью проживающих от 1000 и более человек). Значение показателя охвата сетью МФЦ по Архангельской области составило 
98,33 процента.

Развитие сети МФЦ сопровождалось увеличением количества государственных услуг федеральных органов исполнительной власти, исполнительных органов, муниципальных услуг органов местного самоуправления и иных услуг, предоставление которых организовано через МФЦ. По состоянию на 1 января 2022 года через МФЦ предоставляется 
388 услуг, в том числе 55 услуг федеральных органов исполнительной власти, 
55 услуг исполнительных органов, 269 муниципальных услуг органов местного самоуправления и 9 услуг иных организаций.

Обеспечено достижение показателя, установленного Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 601 «Об основных направлениях совершенствования системы государственного управления» (далее – Указ 
№ 601), уровень удовлетворенности граждан качеством предоставляемых государственных и муниципальных услуг (далее – уровень) составил 
90,2 процента по данным социологического опроса, проведенного государственным автономным учреждением Архангельской области «Центр изучения общественного мнения». Уровень, в соответствии с подпунктом «а» пункта 1 Указа № 601, должен быть не менее 90 процентов.

В результате предоставления услуг через МФЦ время ожидания 
в очереди при получении государственных и муниципальных услуг сократилось до 15 минут, повышена комфортность предоставления услуг 
(все отделения МФЦ оснащены современным высокотехнологическим оборудованием, оформлены с учетом фирменного федерального стиля «Мои документы», имеют сектора информирования, абсолютное большинство
из них имеют системы управления электронной очередью, системы кондиционирования в зонах ожидания, бесплатные туалеты, в том числе
для маломобильных групп населения и иное).

ГАУ «МФЦ» в рамках уставной деятельности, направленной
на увеличение доходов учреждения, оказываются услуги по сдаче в аренду имущества, находящегося на праве оперативного управления, а также 
ряд агентских услуг юридическим лицам. В перспективе планируется расширение данного перечня услуг с учетом складывающегося спроса 
и анализа существующей практики других субъектов Российской Федерации
в части оказания платных услуг в МФЦ.

Несмотря на достижение необходимых показателей охвата населения сетью МФЦ, с целью повышения доступности граждан к получению государственных и муниципальных услуг требуются точечные изменения
в схему размещения МФЦ на территории Архангельской области, 
в том числе поэтапный перевод выездной модели обслуживания в крупных поселениях территориально-обособленных структурных подразделений МФЦ
в стационарную форму обслуживания.

Проект по организации предоставления услуг в электронной форме начался с создания регионального сегмента электронного правительства, включающего в себя 4 государственные информационные системы Архангельской области:

Архангельский региональный портал государственных и муниципальных услуг (функций) (далее – региональный портал);

Архангельский региональный реестр государственных и муниципальных услуг (функций);

Архангельская региональная система межведомственного электронного взаимодействия (далее – СМЭВ);

Архангельская региональная система исполнения регламентов.

Региональный портал был введен в эксплуатацию в 2012 году. К концу 2012 года на Едином портале государственных и муниципальных услуг (функций) (далее – Единый портал) и региональном портале было зарегистрировано порядка 2 процентов жителей Архангельской области
в возрасте от 14 лет и старше, а к концу 2018 года – 80,9 процента.

С целью увеличения количества граждан, зарегистрированных 
на региональном портале, реализован проект по интеграции государственной 
информационной системы Архангельской области «Интернет-портал самозаписи к врачу в Архангельской области», сервиса электронного дневника «Дневник.ру» для пользователей Архангельской области, официального сайта министерства труда, занятости и социального развития Архангельской области 
с Единой системой идентификации и аутентификации в инфраструктуре, обеспечивающей информационно-технологическое взаимодействие информационных систем, используемых для предоставления государственных 
и муниципальных услуг в электронной форме.

С момента запуска регионального портала велась планомерная работа
по переводу государственных и муниципальных услуг в электронную форму. 
На конец 2018 года граждане могли получать с помощью портала 
115 государственных услуг и 604 муниципальных услуги.

Основными факторами, сдерживающими развитие сферы оказания государственных и муниципальных услуг, в том числе посредством внедрения цифровых технологий на территории Архангельской области, являются:

высокий уровень цифрового неравенства в использовании информационных
и телекоммуникационных технологий в органах государственной власти 
и государственных учреждениях Архангельской области, органах местного самоуправления и муниципальных учреждениях муниципальных образований;

значительная доля бумажного документооборота;

недостаточный уровень навыков использования информационных технологий, в том числе в части получения государственных
и муниципальных услуг посредством Единого и регионального порталов 
и официальных сайтов исполнительных органов, у граждан;

разрозненность государственных и муниципальных информационных систем, отсутствие данных или, напротив, их дублирование, дезинтеграция федеральных, региональных и муниципальных информационных ресурсов;

ряд нормативных документов, регламентирующих предоставление востребованных услуг, переведенных в электронный вид, содержат положения, препятствующие предоставлению их в электронном виде.

Кроме того, требуется расширение перечня видов сведений, которые можно запросить посредством межведомственного электронного взаимодействия
с целью упрощения процедуры государственных и муниципальных услуг.

Учитывая комплексный характер имеющихся проблем целесообразно осуществлять их решение с использованием программно-целевого метода, обеспечивающего реализацию мероприятий, увязанных по задачам, ресурсам
и срокам.

Основными задачами подпрограммы № 2 являются:

развитие системы предоставления государственных и муниципальных услуг по принципу «одного окна» на базе МФЦ на территории Архангельской области;

внедрение цифровых технологий и платформенных решений в сферах оказания государственных и муниципальных услуг и контрольно-надзорной деятельности.

Комплекс мер по реализации данных задач включает:

- продолжение работы по организации и совершенствованию предоставления государственных и муниципальных услуг по принципу «одного окна» на базе МФЦ и в электронной форме на территории Архангельской области, в том числе:

дальнейшее расширение перечня предоставляемых в МФЦ услуг,
в соответствии с изменениями законодательства Российской Федерации 
и законодательства Архангельской области, в том числе организация предоставления услуг для субъектов предпринимательской деятельности;

обеспечение высокого уровня удовлетворенности граждан организацией предоставления государственных и муниципальных услуг по принципу «одного окна» в отделениях МФЦ;

переход на предоставление через МФЦ нескольких государственных 
и муниципальных услуг посредством комплексного запроса;

модернизация автоматизированной информационной системы МФЦ 
(далее – АИС) в части повышения эффективности и минимизации временных затрат на прием, обработку и выдачу документов заявителям, расширения перечня государственных и муниципальных услуг при предоставлении которых МФЦ взаимодействуют с федеральными органами исполнительной власти, исполнительными органами и органами местного самоуправления
в электронной форме, внедрения сервиса предварительной записи
и отображения загруженности отделений в реальном времени;

переход к предоставлению государственных и муниципальных услуг
в соответствии с целевой моделью (без необходимости личного посещения государственных органов и иных организаций, с применением реестровой модели, онлайн (в автоматическом режиме), проактивно, многоканально, экстерриториально), в том числе:

создание проактивных комплексных услуг по жизненным ситуациям;

типизация региональных и муниципальных услуг по единому стандарту
с использованием порталов государственных услуг;

переход к «Реестровой модели» предоставления государственных 
и муниципальных услуг;

- создание сквозной цифровой инфраструктуры по обеспечению управления деятельностью работников исполнительных органов 
с использованием платформы исполнения государственных функций, в том числе при осуществлении контрольно-надзорной деятельности, путем реализации комплекса мероприятий по внедрению государственной информационной системы «Типовое облачное решение по автоматизации контрольно-надзорной деятельности» (далее – ГИС ТОР КНД) на территории Архангельской области.

Все вышеуказанные проблемы нашли отражение в подпрограмме № 2.

2.6. Механизм реализации мероприятий подпрограммы № 2

Реализацию мероприятий пунктов 1.1 – 1.2 перечня мероприятий подпрограммы № 2 (приложение № 2 к государственной программе) осуществляет ГАУ «МФЦ» во взаимодействии с министерством связи.

В рамках реализации мероприятия 1.1 перечня мероприятий подпрограммы № 2 (приложение № 2 к государственной программе) осуществляется предоставление субсидий ГАУ «МФЦ» на выполнение государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) и субсидии на иные цели, не связанные с финансовым обеспечением выполнения государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) из средств областного бюджета, в соответствии 
с Положением о порядке определения объема и условиях предоставления субсидий на иные цели и постановлением министерства.

В рамках реализации мероприятия пункта 1.2 перечня мероприятий подпрограммы № 2 (приложение № 2 к государственной программе) осуществляется предоставление ГАУ «МФЦ» субсидий на иные цели,
не связанные с финансовым обеспечением выполнения государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) из средств областного бюджета, в соответствии с Положением о порядке определения объема и условиях предоставления субсидий на иные цели и постановлением министерства.

Исполнители отдельных работ (услуг) определяются в соответствии
с Федеральным законом от 18 июля 2011 года № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» (далее – Федеральный закон от 18 июля 2011 года № 223-ФЗ). Приобретение объектов недвижимого имущества осуществляется в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ.

Реализацию мероприятия пункта 2.1 перечня мероприятий подпрограммы № 2 (приложение № 2 к государственной программе) осуществляет министерство связи путем предоставления субсидии на обеспечение деятельности АНО «ЦУР АО» в соответствии с Порядком предоставления субсидии из областного бюджета на обеспечение деятельности автономной некоммерческой организации «Центр управления регионом Архангельской области» в рамках государственной программы Архангельской области «Цифровое развитие Архангельской области», утвержденным постановлением Правительства Архангельской области.

Реализацию мероприятия пункта 3.1 перечня мероприятий подпрограммы № 2 (приложение № 2 к государственной программе) осуществляет министерство связи.

Перечень мероприятий подпрограммы приведен в приложении № 2 
к государственной программе.

2.7. ПАСПОРТ

подпрограммы № 3 «Цифровые технологии в государственном управлении Архангельской области»

| Наименование подпрограммы | – | «Цифровые технологии в государственном управлении Архангельской области» (далее – подпрограмма № 3) |
| --- | --- | --- |
| Ответственный исполнитель подпрограммы | – | министерство связи |
| Соисполнители государственной программы | – | отсутствуют |
| Участники подпрограммы | – | ГАУ «Управление ИКТ АО»; администрация Губернатора и Правительства; министерство финансов; министерство культуры; министерство строительства |
| Цель подпрограммы | – | цифровая трансформация государственного управления. Перечень целевых показателей подпрограммы № 3 приведен в приложении № 1 к государственной программе |
| Задачи подпрограммы | – | задача № 1 – внедрение цифровых технологий и платформенных решений в сферах государственного управления; |
|  | – | задача № 2 – централизация информационных и телекоммуникационных ресурсов Правительства Архангельской области; задача № 3 – развитие информационно-коммуникационной инфраструктуры Архангельской области; |
| Сроки и этапы реализации подпрограммы | – | 2021 – 2025 годы. подпрограмма № 3 реализуется в один этап |
| Объемы и источники финансирования подпрограммы | – | общий объем финансирования – 2 517 801,6 тыс. рублей, в том числе: средства федерального бюджета – 28 118,6 тыс. рублей средства областного бюджета – 2 489 683,0 тыс. рублей |

- 2.8. Характеристика сферы реализации подпрограммы № 3,

описание основных проблем

Создание информационных систем направлено на повышение эффективности государственного и муниципального управления, обеспечение соответствия качества управления ожиданиям и потребностям населения Архангельской области.

В Архангельской области ведется работа, направленная на применение органами государственной власти и иными государственными органами Архангельской области информационных и коммуникационных технологий:

в целях развития систем автоматизации бюджетного процесса проводится централизация бюджетного, бухгалтерского и налогового учета
в органах государственной власти, иных государственных органах Архангельской области и государственных учреждениях Архангельской области с внедрением «облачных» технологий, создана пилотная зона автоматизированной информационной системы управления финансово-хозяйственной деятельностью органов государственной власти, иных государственных органов и государственных учреждений Архангельской области (далее – АИС ФХД) (для министерства финансов);

в стадии разработки находится Единая архивная информационная система Архангельской области, которая позволит автоматизировать деятельность государственного архива Архангельской области, централизовать хранение
и использование архивных документов в электронном виде, повысить качество оказания государственных услуг в электронном виде и удовлетворить информационные потребности граждан в ретроспективной информации 
(для министерства культуры);

создана геоинформационная система «Земля», которая предназначена
для ведения градостроительной деятельности, широкого доступа населения
и органов государственной власти к консолидированному перечню материалов по территориальному планированию, земле и недвижимости;

начаты работы по созданию единой сети передачи данных Правительства Архангельской области в целях повышения качества предоставления информационных сервисов и уровня информационной безопасности, сокращения расходов на услуги связи;

создан и функционирует центр обработки данных Правительства Архангельской области, а также резервный центр обработки данных Правительства Архангельской области.

В Архангельской области существует комплекс нереализованных задач 
в сфере цифровой экономики, для решения которых необходимо в том числе:

обеспечить ежегодное обновление и поддержку «облачного» сервиса
по автоматизации (централизации) бюджетного, бухгалтерского и налогового учета в органах государственной власти, иных государственных органах Архангельской области и государственных учреждениях Архангельской области;

в целях развития Единой архивной информационной системы Архангельской области предусмотреть работы по расширению ее функционала;

обеспечить развитие функционала геоинформационной системы «Земля» с целью приведения его в соответствие с изменившимися требованиями
к региональным системам обеспечения градостроительной деятельности, межведомственному взаимодействию, обмену информацией с федеральными государственными информационными системами;

продолжить работы по развитию единой сети передачи данных Правительства Архангельской области, позволяющей централизованно предоставлять ИТ-сервисы для органов государственной власти, иных государственных органов, государственных учреждений Архангельской области и других участников информационного взаимодействия;

обеспечить функционирование и развитие регионального сегмента электронного правительства в составе четырех государственных информационных систем Архангельской области: «Архангельская региональная система исполнения регламентов», «Архангельский региональный портал государственных и муниципальных услуг (функций)», «Архангельский региональный реестр государственных и муниципальных услуг (функций)», «Архангельская региональная система межведомственного электронного взаимодействия». Информационные системы используются исполнительными органами государственной власти и органами местного самоуправления Архангельской области для приема заявлений 
о предоставлении государственных и муниципальных услуг в электронной форме, направления и предоставления ответов на межведомственные запросы;

обеспечить бесперебойное функционирование, а также развитие центра обработки данных Правительства Архангельской области и резервного центра обработки данных Правительства Архангельской области;

- обеспечить функционирования государственной информационной системы Архангельской области «Информационно-аналитическая система Архангельской области – подсистема Ситуационного центра Губернатора Архангельской области» (далее – ИАС).

В целях дальнейшего формирования мероприятий подпрограммы необходимо регулярно проводить работы по выявлению потребностей органов государственной власти и иных государственных органов Архангельской области в автоматизации их деятельности.

Все вышеуказанные проблемы нашли отражение в подпрограмме № 3.

2.9. Механизм реализации мероприятий подпрограммы № 3

Реализацию мероприятий подпрограммы осуществляет министерство связи во взаимодействии с ГАУ «Управление ИКТ АО».

В рамках реализации мероприятий 1.1 – 1.7, 2.1, 3.1, 3.2, 3.4 – 3.13 перечня мероприятий подпрограммы № 3 (приложение № 2 к государственной программе) осуществляется предоставление субсидий ГАУ «Управление ИКТ АО» на иные цели, не связанные с финансовым обеспечением выполнения государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ), в соответствии с Положением о порядке определения объема и условиях предоставления субсидий на иные цели и постановлением министерства.

Реализацию мероприятия пункта 1.4 перечня мероприятий подпрограммы № 3 (приложение № 2 к государственной программе) осуществляет 
ГАУ «Управление ИКТ АО» в 2021 году. Источником финансового обеспечения являются средства субсидии из федерального бюджета 
на обеспечение развития системы межведомственного электронного взаимодействия на территориях субъектов Российской Федерации, предоставляемые в рамках государственной программы Российской Федерации «Информационное общество», утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 15 апреля 2014 года № 313, а также средства областного бюджета. Указанная субсидия предоставляется на основании Соглашения между Министерством связи и массовых коммуникаций Российской Федерации и Правительством Архангельской области. Перечень мероприятий, осуществляемых в рамках мероприятия пункта 1.4 перечня мероприятий подпрограммы № 3 (приложение № 2 к государственной программе), в целях софинансирования которых из федерального бюджета Российской Федерации областному бюджету в 2021 – 2024 годах предоставляется субсидия на обеспечение на судебных участках мировых судей формирования и функционирования необходимой информационно-технологической и телекоммуникационной инфраструктуры для организации защищенного межведомственного электронного взаимодействия, приема исковых заявлений, направляемых в электронном виде, и организации участия в заседаниях мировых судов в режиме видео-конференц-связи на территории Архангельской области, утверждается распоряжением министерства связи
и информационных технологий Архангельской области.

Реализация мероприятия пункта 1.6 перечня мероприятий подпрограммы № 3 (приложение № 2 к государственной программе) осуществляется
ГАУ «Управление ИКТ АО» в 2022 – 2024 годах за счет средств субсидии
из федерального бюджета на поддержку региональных проектов в сфере информационных технологий в субъектах Российской Федерации, предоставляемой в рамках государственной программы Российской Федерации «Информационное общество», утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 15 апреля 2014 года № 313, и софинансирования
из областного бюджета. Указанная субсидия предоставляется на основании соглашения между Министерством цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации и Правительством Архангельской области. Перечень мероприятий по модернизации ведомственных информационных систем с целью оказания массовых социально значимых услуг (сервисов) органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, муниципальных услуг органов местного самоуправления и услуг бюджетных учреждений в электронном виде с применением машиночитаемых цифровых административных регламентов по пункту 1.6. перечня мероприятий подпрограммы № 3 (приложение № 2 к государственной программе) утверждается распоряжением министерства связи и информационных технологий Архангельской области в соответствии с едиными функционально-техническими требованиями, определяемыми Министерством цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Реализация мероприятия пункта 3.3 перечня мероприятий подпрограммы № 3 (приложение № 2 к государственной программе) осуществляется 
ГАУ «Управление ИКТ АО» путем предоставления субсидии на выполнение государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) и субсидии на иные цели, не связанные с финансовым обеспечением выполнения государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) в соответствии с Положением о порядке определения объема и условиях предоставления субсидий на иные цели и постановлением министерства.

Финансирование государственного задания на оказание государственных услуг (выполнения работ) осуществляется в части предоставления следующих государственных услуг (выполнения работ):

создание и развитие информационных систем и компонентов информационно-телекоммуникационной инфраструктуры;

техническое сопровождение и эксплуатация, вывод из эксплуатации информационных систем и компонентов информационно-телекоммуникационной инфраструктуры;

ведение информационных ресурсов и баз данных;

осуществление функций Удостоверяющего центра;

осуществление работ по обеспечению требований информационной безопасности;

проведение прикладных научных исследований.

Реализация мероприятия пункта 3.12 перечня мероприятий подпрограммы № 3 (приложение № 2 к государственной программе) осуществляется ГАУ «Управление ИКТ АО» в 2022 году. Источником финансового обеспечения являются средства субсидии из федерального бюджета на создание и организацию работы единой службы оперативной помощи гражданам по номеру «122», предоставляемой в рамках государственной программы Российской Федерации «Информационное общество», утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 15 апреля 2014 года № 313, а также средства областного бюджета. Указанная субсидия предоставляется на основании соглашения между Министерством цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации и Правительством Архангельской области.

Реализацию мероприятия, предусмотренного пунктом 3.14 перечня мероприятий подпрограммы № 3 (приложение № 2 к государственной программе), осуществляет министерство связи. В рамках данного мероприятия за счет средств областного бюджета предоставляются гранты
в форме субсидий на поддержку проектов в сфере информационных технологий Архангельской области в соответствии с Порядком о проведении конкурса на предоставление субсидии (в т. ч. грантов в форме субсидии)
по поддержке проектов в сфере информационных технологий в Архангельской области, утверждаемым постановлением Правительства Архангельской области.

Исполнители отдельных работ (услуг) по указанным мероприятиям определяются в соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 года
№ 223-ФЗ.

Перечень мероприятий подпрограммы приведен в приложении № 2
к государственной программе.

- 2.10. ПАСПОРТ

- подпрограммы № 4 «Информационная безопасность исполнительных органов государственной власти Архангельской области»

| Наименование подпрограммы | – | «Информационная безопасность исполнительных органов государственной власти Архангельской области» (далее – подпрограмма № 4) |
| --- | --- | --- |
| Ответственный исполнитель подпрограммы | – | министерство связи и информационных технологий Архангельской области |
| Соисполнители государственной программы | – | отсутствуют |
| Участники Подпрограммы | – | ГАУ «Управление ИКТ АО» |
| Цель подпрограммы | – | создание устойчивой и безопасной информационно-телекоммуникационной инфраструктуры высокоскоростной передачи, обработки и хранения больших объемов данных, доступной для всех исполнительных органов и подведомственных им государственных учреждений Архангельской области. Перечень целевых показателей подпрограммы № 4 приведен в приложении № 1 к государственной программе |
| Задачи подпрограммы | – | задача № 1 – обеспечение перехода исполнительных органов и подведомственных им государственных учреждений Архангельской области на использование отечественного программного обеспечения; |
|  |  | задача № 2 – создание системы обеспечения безопасности объектов критической информационной инфраструктуры и государственных информационных систем Архангельской области |
| Сроки и этапы реализации подпрограммы | – | 2021 – 2025 годы. подпрограмма № 4 реализуется в один этап |
| Объемы и источники финансирования подпрограммы | – | общий объем финансирования подпрограммы – 177 720,6 тыс. рублей, в том числе: средства федерального бюджета – 0,0 тыс. рублей; средства областного бюджета – 177 720,6 тыс. рублей |

- 2.11. Характеристика сферы реализации подпрограммы № 4,

описание основных проблем

Согласно статье 22 Доктрины информационной безопасности Российской Федерации, утвержденной Указом Президента Российской Федерации 
от 5 декабря 2016 года № 646, стратегическими целями обеспечения информационной безопасности в области государственной и общественной безопасности являются защита суверенитета, поддержание политической 
и социальной стабильности, территориальной целостности Российской Федерации, обеспечение основных прав и свобод человека и гражданина, 
а также защита критической информационной инфраструктуры Российской Федерации.

В целях обеспечения информационной безопасности реализованы следующие мероприятия в Архангельской области:

проведены аттестационные испытания государственных информационных систем Архангельской области на соответствие требованиям
по информационной безопасности;

организован ежегодный аудит информационных систем пользователей
в государственных информационных системах Архангельской области,
с помощью которых исполнительные органы реализуют свои полномочия;

определен перечень объектов критической информационной инфраструктуры, субъектом которых является министерство связи;

утверждены требования к средствам вычислительной техники типовых автоматизированных рабочих мест сотрудников исполнительных органов
и подведомственных им государственных учреждений Архангельской области;

решением комиссии по координации мероприятий по обеспечению перехода на использование исполнительными органами государственной власти Архангельской области, органами местного самоуправления муниципальных образований Архангельской области и подведомственными им организациями услуг отечественных информационно-коммуникационных компаний и программного обеспечения, включенного в единый реестр российских программ для электронных вычислительных машин и баз данных от 24 мая 2018 года, утвержден план мероприятий (план-график) 
по централизации информационно-коммуникационной инфраструктуры 
и переходу исполнительных органов государственной власти Архангельской области, органов местного самоуправления Архангельской области
и подведомственных им учреждений на использование отечественного офисного программного обеспечения на период 2018 – 2019 годов
и на плановый период до 2020 года;

определен пакет офисных программных приложений, включенный
в единый реестр российских программ для электронных вычислительных машин и баз данных, для использования на автоматизированных рабочих местах сотрудников исполнительных органов и подведомственных
им государственных учреждений Архангельской области;

разработана единая парольная политика защиты локальной информационно-телекоммуникационной сети исполнительных органов.

Основными задачами подпрограммы № 4 являются:

обеспечение перехода исполнительных органов и подведомственных
им государственных учреждений Архангельской области на использование отечественного программного обеспечения;

создание системы обеспечения безопасности объектов критической информационной инфраструктуры и государственных информационных систем Архангельской области.

Комплекс мер по реализации данных задач включает:

перевод автоматизированных рабочих мест работников исполнительных органов и подведомственных им государственных учреждений Архангельской области под управление операционной системы из единого реестра российских программ для электронных вычислительных машин и баз данных в рамках реализации федерального проекта «Информационная безопасность» национальной программы;

аттестацию государственных информационных систем Архангельской области для соответствия требованиям информационной безопасности, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации
от 6 июля 2015 года № 676 «О требованиях к порядку создания, развития, ввода в эксплуатацию, эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных информационных систем и дальнейшего хранения содержащейся в их базах данных информации»;

установку средств защиты объектов критической информационной инфраструктуры и государственных информационных систем Архангельской области в рамках реализации федерального проекта «Информационная безопасность» национальной программы;

размещение государственных информационных систем Архангельской области в центре обработки данных Правительства Архангельской области
в целях снижения срока простоя государственных информационных систем Архангельской области в результате компьютерных атак для достижения показателя федерального проекта «Информационная безопасность» национальной программы;

создание аттестационного центра Архангельской области для проведения ГАУ «Управление ИКТ АО» аттестации объектов информатизации исполнительных органов без необходимости привлечения иных организаций, 
а также в целях коммерциализации деятельности ГАУ «Управление ИКТ АО» 
по оказанию услуг в части проведения аттестации в иных организациях
в рамках осуществления иных видов деятельности;

реализацию региональной составляющей федерального проекта «Информационная безопасность».

Все вышеуказанные проблемы нашли отражение в подпрограмме № 4.

2.12. Механизм реализации мероприятий подпрограммы № 4

Реализация мероприятий подпрограммы № 4 (приложение № 2 
к государственной программе) осуществляется министерством связи совместно с ГАУ «Управление ИКТ АО», которому предоставляются субсидии на иные цели, не связанные с финансовым обеспечением выполнения государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ), в соответствии с Положением о порядке определения объема и условиях предоставления субсидий на иные цели и постановлением министерства.

Исполнители отдельных работ (услуг) по указанному мероприятию определяются в соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 года
№ 223-ФЗ или с Федеральным законом от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ.

Перечень мероприятий подпрограммы приведен в приложении № 2
к государственной программе.

III. Ожидаемые результаты реализации

государственной программы

Реализация государственной программы предполагает достижение
следующих результатов:

1) обеспечение возможности дополнительной специализированной функциональной обработки мониторинговой информации, поступающей
от транспортных средств, зарегистрированных на территории Архангельской области в РНИС, согласно выполняемым задачам и необходимому системному функционалу, что позволит обеспечить контроль использования транспортных средств, повысит эффективность использования транспортных средств, снизит затраты на приобретение горюче-смазочных материалов, повысит контроль
за исполнением условий государственных контрактов при осуществлении пассажирских перевозок, создаст условия для повышения качества оказания услуг, повысит безопасность использования транспортных средств к 2025 году;

2) создание необходимых условий для размещения на АМС оборудования операторов сотовой и фиксированной связи, что приведет к улучшению предоставления услуг связи для населения, проживающего в местах установки АМС, обеспечению покрытия объектов транспортной инфраструктуры сетями связи с возможностью беспроводной передачи голоса и данных к 2025 году;

3) покрытие сигналами дифференциальной коррекции поля высокоточной спутниковой навигации региональной системы высокоточного позиционирования экономически активной территории Архангельской области. При этом будет обеспечено снижение стоимости выполнения работ 
по уточнению границ Архангельской области, границ муниципальных образований, границ земельных участков. Появятся возможности для ускорения процедуры постановки объектов недвижимости на кадастровый учет, что приведет к повышению инвестиционной привлекательности Архангельской области и повышению позиции в рейтинге субъектов Российской Федерации по степени внедрения и эффективности использования спутниковых навигационных технологий на базе системы ГЛОНАСС;

4) получение услуг и сервисов при помощи "Единой карты жителя Архангельской области" населением Архангельской области;

5) уровень удовлетворенности качеством организации предоставления государственных и муниципальных услуг в ГАУ "МФЦ" (результаты ежегодного исследования, проводимого по заказу министерства связи), 
в том числе в электронном виде, составит не менее 90 процентов;

6) количество услуг исполнительных органов и подведомственных им государственных учреждений Архангельской области, прием, а также выдача результатов услуг (в случаях, предусматривающих выдачу результата порядками предоставления соответствующих услуг и административными регламентами) по которым организованы в МФЦ, – не менее 55 услуг;

7) количество дополнительных видов деятельности в МФЦ (приносящая доход деятельность) – не менее 7 видов услуг;

8) – 11) исключены. – Постановление Правительства Архангельской области от 22.12.2020 № 918-пп;

12) исключен – Постановление Правительства Архангельской области от 06.10.2022 № 786-пп;;

13) утратил силу. – Постановление Правительства Архангельской области от 06.07.2020 № 395-пп;

14) доля органов местного самоуправления, размещающих информацию
в геоинформационной системе "Земля", – 75 процентов к 2024 году;

15) создание и бесперебойное функционирование сетевой инфраструктуры в административных зданиях и оборудовании ЕСПД к 2024 году»;

16) коэффициент экстенсивного использования оборудования центра обработки данных Правительства Архангельской области и резервного центра обработки данных Правительства Архангельской области – 99 процентов 
к 2023 году;

17) доля отечественных операционных систем, установленных
в исполнительных органах на автоматизированных рабочих местах пользователей от общего количества используемых операционных систем,
 – 90 процентов;

18) доля отечественного офисного программного обеспечения, установленного в исполнительных органах на автоматизированных рабочих местах пользователей от общего количества используемого офисного программного обеспечения, – 90 процентов;

19) создание и функционирование системы обеспечения безопасности объектов критической информационной инфраструктуры и государственных информационных систем Архангельской области;

20) размещение всех государственных информационных систем Архангельской области на мощностях центра обработки данных Правительства Архангельской области;

21) осуществление материально-технического обеспечения и технического обслуживания информационно-коммуникационной инфраструктуры
и оборудования исполнительных органов и представительств Архангельской области;

22) создание единой площадки по сбору и обработки навигационных данных транспортных средств Архангельской области к 2025 году.

Оценка эффективности государственной программы осуществляется согласно Положению об оценке эффективности реализации государственных программ Архангельской области, утвержденному постановлением Правительства Архангельской области от 10 июля 2012 года № 299-пп.

______________

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1

к государственной программе

Архангельской области

«Цифровое развитие

Архангельской области»

- П Е Р Е Ч Е Н Ь

- целевых показателей государственной программы Архангельской области

- «Цифровое развитие Архангельской области»

- Ответственный исполнитель – министерство связи и информационных технологий Архангельской области.

| Наименование целевого показателя | Ответственный исполнитель, соисполнитель | Единица измерения | Значения целевого показателя |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | базовый 2020год | 2021 год | 2022 год |  |  | 2023 год |  |  | 2024 год |  |  | 2025 год |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  |  | 7 |  |  | 8 |  |  | 9 |  |
| Государственная программа Архангельской области «Цифровое развитие Архангельской области» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Доля выданных карт от общего числа поступивших от населения заявок на получение услуг и сервисов при помощи «Единой карты жителя Архангельской области» | министерство связи и информационных технологий Архангельской области | процентов | – | – |  | – |  |  | 100 |  |  | 100 |  | 100 |  |
| 2. Доля граждан, имеющих доступ к получению государственных и муниципальных услуг по принципу «одного окна» по месту пребывания, в том числе в многофункциональных центрах предоставления государственных и муниципальных услуг | министерство связи и информационных технологий Архангельской области | процентов (не менее) | 98,4 | 90 |  | 90 |  |  | 90 |  |  | 90 |  | 90 |  |
| 3. Уровень удовлетворенности граждан качеством предоставления государственных и муниципальных услуг | министерство связи и информационных технологий Архангельской области | процентов (не менее) | 91,9 | 90 |  | 90 |  |  | 90 |  |  | 90 |  | 90 |  |
| Подпрограмма № 1 «Развитие связи и навигационных технологий на территории Архангельской области» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. Количество обслуживаемого телекоммуникационного, телематического оборудования, общесистемного и прикладного программного обеспечения | министерство связи и информационных технологий Архангельской области | единиц | – | – |  |  | – |  |  | 164 |  |  | 170 |  | 172 |
| 5. Объем выполненных работ по развертыванию сети абонентского радиодоступа согласно полученному техническому заданию | министерство связи и информационных технологий Архангельской области | процентов | – | – |  | – |  |  | 100 |  |  | – |  | – |  |
| 6. Доля государственных (муниципальных) образовательных организаций, реализующих программы общего образования, в которых сформирована ИТ-инфраструктура, соответствующая стандарту «Цифровая школа», для обеспечения в помещениях безопасного доступа к государственным, муниципальным и иным информационным системам, а также к сети «Интернет», в общем количестве общеобразовательных организаций Архангельской области, реализующих программы общего образования, в рамках федерального проекта «Информационная инфраструктура» | министерство связи и информационных технологий Архангельской области | процентов | – | – |  | – |  |  | – |  |  | 17,4 |  | – |  |
| 7. Доля социально значимых объектов, имеющих широкополосный доступ к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в соответствии с утвержденными требованиями | министерство связи и информационных технологий Архангельской области | процентов | – | – |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  | 100 |  |
| 7.1. Объем выполненных работ по обеспечению видеонаблюдения на объектах, согласно субсидии на иные цели | министерство связи и информационных технологий Архангельской области | процентов | – | 100 |  | – |  |  | – |  |  | – |  | – |  |
| Подпрограмма № 2 «Совершенствование процессов оказания государственных и муниципальных услуг и контрольно-надзорной деятельности» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8. Время ожидания в очереди при обращении заявителя в многофункциональный центр для получения государственных и муниципальных услуг | министерство связи и информационных технологий Архангельской области | минут | 15 | 15 |  |  | – |  |  | – |  |  | – |  | – |
| 8.1. Доля оказанных услуг предоставление которых организовано в многофункциональных центрах предоставления государственных и муниципальных услуг | министерство связи и информационных технологий Архангельской области | процентов (не менее) | – | – |  |  | – |  |  | 95 |  |  | 95 |  | 95 |
| 9. «Цифровая зрелость» органов государственной власти Архангельской области, органов местного самоуправления и организаций в сфере здравоохранения, образования, городского хозяйства и строительства, общественного транспорта, подразумевающая использование ими отечественных информационно-технологических решений | министерство связи и информационных технологий Архангельской области | процентов | – | 11,0 |  |  | 18,0 |  |  | 25,0 |  |  | 32,0 |  | 50,0 |
| Подпрограмма № 3 «Цифровые технологии в государственном управлении Архангельской области» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10. Количество функционирующих информационных систем и программно-аппаратных комплексов, обеспечивающих цифровизацию государственного управления | министерство связи и информационных технологий Архангельской области | единиц | 58 | 66 |  | 72 |  |  | 79 |  |  | 79 |  | 79 |  |
| 10.1. Доля мировых судебных участков Архангельской области, на которых обеспечено защищенное подключение к сети системы «Правосудие», а также организовано защищенное межведомственное электронное взаимодействие, в общем количестве судебных участков мировых судей в Архангельской области в рамках федерального проекта «Информационная инфраструктура» | министерство связи и информационных технологий Архангельской области | процентов | – | 100 |  | – |  |  | – |  |  | – |  | – |  |
| 11. Увеличение доли массовых социально значимых услуг, доступных в электронном виде | министерство связи и информационных технологий Архангельской области | процентов (не менее) | – | 25 | 55 |  |  | 75 |  |  | 95 |  |  | 95 |  |
| 12. Внедрение отказоустойчивой телефонии в исполнительных органах государственной власти Архангельской области | министерство связи и информационных технологий Архангельской области | единиц | – | – | 5 |  |  | 2 |  |  | 2 |  |  | 2 |  |
| Подпрограмма № 4 «Информационная безопасность исполнительных органов государственной власти Архангельской области» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13. Увеличение вложений в отечественные решения в сфере информационных технологий на уровне Архангельской области | министерство связи и информационных технологий Архангельской области | процентов | – | 45 | 50 |  |  | 60 |  |  | 70 |  |  | 75 |  |
| 14. Стоимостная доля закупаемого и (или) арендуемого федеральными органами исполнительной власти, органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации и иными органами государственной власти отечественного программного обеспечения | министерство связи и информационных технологий Архангельской области | процентов | 93,7 | 75 | – |  |  | – |  |  | – |  |  | – |  |
| 15. Средний срок простоя информационных систем органов государственной власти Архангельской области и органов местного самоуправления муниципальных образований Архангельской области в результате компьютерных атак | министерство связи и информационных технологий Архангельской области | часов | 24 | 18 | – |  |  | – |  |  | – |  |  | – |  |

- II. Порядок расчета и источники информации о значениях целевых показателей

- государственной программы Архангельской области «Цифровое развитие Архангельской области»

| Наименование целевого показателя государственной программы | Порядок расчета | Источники информации |
| --- | --- | --- |

| 1. Доля выданных карт от общего числа поступивших от населения заявок на получение услуг и сервисов при помощи «Единой карты жителя Архангельской области» | показатель определяется расчетным соотношением количества выданных карт к количеству поданных заявок на получение услуг и сервисов при помощи «Единой карты жителя Архангельской области» | отчеты министерства связи и информационных технологий Архангельской области |
| --- | --- | --- |
| 2. Доля граждан, имеющих доступ к получению государственных и муниципальных услуг по принципу «одного окна» по месту пребывания, в том числе в многофункциональных центрах предоставления государственных услуг | порядок расчета определяется методикой проведения мониторинга значения показателя «доля граждан, имеющих доступ к получению государственных и муниципальных услуг по принципу «одного окна» по месту пребывания, в том числе в многофункциональных центрах предоставления государственных услуг», утвержденной протоколом заседания Правительственной комиссии по проведению административной реформы от 30 января 2012 года № 135 | результаты, представленные в автоматизированной информационной системе «Мониторинг развития сети многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг» |
| 3. Уровень удовлетворенности граждан качеством предоставления государственных и муниципальных услуг | порядок расчета определяется методикой проведения социологического исследования и оценки удовлетворенности граждан Российской Федерации качеством предоставления государственных и муниципальных услуг, среднего числа обращений представителей бизнес-сообщества в орган государственной власти Российской Федерации (орган местного самоуправления) для получения одной государственной (муниципальной) услуги, связанной со сферой предпринимательской деятельности, времени ожидания в очереди при обращении заявителя в орган государственной власти Российской Федерации (орган местного самоуправления) для получения государственных (муниципальных услуг), разработанной Министерством экономического развития Российской Федерации | результаты ежегодного исследования, проводимого по заказу министерства связи и информационных технологий Архангельской области (государственный заказчик услуг – государственное автономное учреждение Архангельской области «Управление информационно-коммуникационных технологий Архангельской области») в рамках субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) |

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2

к государственной программе

Архангельской области «Цифровое развитие Архангельской области»

ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ

- государственной программы Архангельской области «Цифровое развитие Архангельской области»

| Наименование мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнители | Источник финанси-рования | Объем финансирования, тыс. рублей |  |  |  |  |  | Показатель результата реализации мероприятия по годам | Связь с целевыми показателями государственной программы (подпрограммы) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | всего | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Подпрограмма № 1 «Развитие связи и навигационных технологий на территории Архангельской области» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Цель подпрограммы № 1 – создание современной информационно-телекоммуникационной инфраструктуры |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача № 1 – создание и эксплуатация сетей связи на территории Архангельской области |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Обеспечение доступа к сети «Интернет» для социально значимых объектов Архангельской области | министерство связи и информа-ционных технологий Архангельской области | всего | 66 667,9 | – | 15 331,0 | 16 970,3 | 19 035,6 | 15 331,0 | обеспечение доступа к сети «Интернет» в 2022 году для 396 СЗО; 2023 – 2025 гг ежегодно не менее 330 СЗО | пункт 7 перечня целевых показателей государственной программы Архангельской области «Цифровое развитие Архангельской области» (далее – перечень) |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет | – | – | – |  | – | – |  |  |
|  |  | областной бюджет | 66 667,9 | – | 15 331,0 | 16 970,3 | 19 035,6 | 15 331,0 |  |  |
|  |  | местные бюджеты |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | внебюджетные средства |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2. Создание, развитие сетей связи и сооружений связи с целью построения инфраструктуры связи на территории Архангельской области | министерство связи и информа-ционных технологий Архангельской области | всего | 70 037,5 | 33 629,7 | 36 407,8 | – | – | – | разработка проектной документации –2021 г.: количество вновь построенных сооружений связи, в том числе по годам: 2022 г. – 6 ед.; 2023 г. – 4 ед. подключено станций сотовой связи: 2021 г. – 12 ед. | пункт 7 перечня |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет | – | – | – | – | – | – |  |  |
|  |  | областной бюджет | 70 037,5 | 33 629,7 | 36 407,8 | – | – | – |  |  |
|  |  | местные бюджеты |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | внебюджетные средства |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача № 2 – внедрение и использование навигационно-информационных систем |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. Обеспечение деятельности государственного бюджетного учреждения Архангельской области «Архтелецентр» | министерство связи и информа-ционных технологий Архангельской области | всего | 167 437,8 | 15 271,7 | 26 175,6 | 67 985,8 | 28 491,5 | 29 513,2 | обеспечение выполнения функций государственного бюджетного учреждения Архангельской области «Архтелецентр» в соответствии с его уставом | пункт 4 перечня |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет | – | – | – | – | – | – |  |  |
|  |  | областной бюджет | 167 437,8 | 15 271,7 | 26 175,6 | 67 985,8 | 28 491,5 | 29 513,2 |  |  |
|  |  | местные бюджеты |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | внебюджетные средства |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2. Создание, обеспечение функционирования центра компетенции «Арктика» (расширение функциональных возможностей региональной системы мониторинга транспортных средств) | министерство связи и информа-ционных технологий Архангельской области | всего | 3 379,0 | 3 379,0 | – | – | – | – | разработка технического задания на выполнение работ по созданию АИС «УНПТ» – 2021 г.; | пункты 7, 9 перечня |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет | – | – | – | – | – | – |  |  |
|  |  | областной бюджет | 3 379,0 | 3 379,0 | – | – | – | – |  |  |
|  |  | местные бюджеты |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | внебюджетные средства |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача № 3 – внедрение современных информационно-коммуникационных технологий, позволяющих осуществлять оказание услуг гражданам и организациям |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. Создание государственной информационной системы Архангельской области «Единая карта жителя Архангельской области» | министерство связи и информа-ционных технологий Архангельской области | всего | 56 775,0 | 34 020,0 | 14 045,0 | – | – | – | внедрение системного ядра государственной информационной системы «Единая карта жителя Архангельской области» – 2021 г.; внедрение государственной информационной системы Архангельской области «Единая карта жителя Архангельской области» – 2022 г. | пункт 1 перечня |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет | – | – | – | – | – | – |  |  |
|  |  | областной бюджет | 56 775,0 | 34 020,0 | 14 045,0 | – | – | – |  |  |
|  |  | местные бюджеты |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | внебюджетные средства |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2. Обеспечение развертывания сети абонентского радиодоступа по технологии Wi-Fi в рамках подготовки и проведения социально значимых событий, культурно-массовых и спортивных мероприятий Архангельской области | министерство связи и информа-ционных технологий Архангельской области | всего | – | – | – | – | – | – | обеспечение сетью абонентского радиодоступа по технологии Wi-Fi мероприятий Архангельской области | пункт 5 перечня |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет | – | – | – | – | – | – |  |  |
|  |  | областной бюджет | – | – | – | – | – | – |  |  |
|  |  | местные бюджеты |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | внебюджетные средства |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.3. Формирование ИТ-инфраструктуры в государственных (муниципальных) образовательных организациях, реализующих программы общего образования, в соответствии с утвержденным стандартом для обеспечения в помещениях безопасного доступа к государственным, муниципальным и иным информа-ционным системам, а также к сети «Интернет», в рамках федерального проекта «Информационная инфраструктура» национальной программы «Цифровая экономика Российской Федерации» (далее – национальная программа) | министерство связи и информа-ционных технологий Архангельской области | всего | 180 707,3 | – | – | – | 180 707,3 | – | обеспечение доступа к сети интернет в образовательных организациях | пункт 6 перечня |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет | 177 093,2 | – | – | – | 177 093,2 | – |  |  |
|  |  | областной бюджет | 3 614,1 | – | – | – | 3 614,1 | – |  |  |
|  |  | местные бюджеты |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | внебюджетные средства |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.4 Обеспечение видеонаблюдения на объектах, расположенных на территории Архангельской области | министерство связи и информа-ционных технологий Архангельской области | всего | 2 391,2 | 2 391,2 | – | – | – | – | приобретение видеокамер в 2021 году – 391 ед. | пункт 7.1 перечня |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет | – | – | – | – | – | – |  |  |
|  |  | областной бюджет | 2 391,2 | 2 391,2 | – | – | – | – |  |  |
|  |  | местные бюджеты |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | внебюджетные средства |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего по подпрограмме № 1 |  | всего | 538 685,7 | 88 691,6 | 91 959,4 | 84 956,1 | 228 234,5 | 44 844,2 |  |  |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет | 177 093,2 | – | – | – | 177 093,2 | – |  |  |
|  |  | областной бюджет | 361 592,5 | 88 691,6 | 91 959,4 | 84 956,1 | 51 141,3 | 44 844,2 |  |  |
|  |  | местные бюджеты |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | внебюджетные средства |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма № 2 «Совершенствование процессов оказания государственных и муниципальных услуг и контрольно-надзорной деятельности» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Цель подпрограммы № 2 – цифровая трансформация государственных и муниципальных услуг и контрольно-надзорной деятельности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача № 1 – развитие системы предоставления государственных и муниципальных услуг по принципу «одного окна» на базе многофункциональных центров на территории Архангельской области |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. Организация предоставления государственных и муниципальных услуг по принципу «одного окна» на базе многофункциональных центров на территории Архангельской области | министерство связи и информа-ционных технологий Архангельской области | всего | 1 818 455,1 | 320 396,6 | 340 943,8 | 428 361,1 | 356 990,6 | 371 763,0 | обеспечение выполнения функций государственного автономного учреждения Архангельской области «Архангельский региональный многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг» в соответствии с его уставом | пункты 2, 3, 8, 8.1 перечня |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет | – | – | – | – | – | – |  |  |
|  |  | областной бюджет | 1 818 455,1 | 320 396,6 | 340 943,8 | 428 361,1 | 356 990,6 | 371 763,0 |  |  |
|  |  | местные бюджеты |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | внебюджетные средства |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2. Развитие сети многофункциональных центров в муниципальных образованиях Архангельской области | министерство связи и информа-ционных технологий Архангельской области | всего | 1 619,2 | 1 619,2 | – | – | – | – | содержание помещения, приобретенного под флагманское отделение МФЦ | пункты 2, 3 перечня |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет | – | – | – | – | – | – |  |  |
|  |  | областной бюджет | 1 619,2 | 1 619,2 | – | – | – | – |  |  |
|  |  | местные бюджеты |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | внебюджетные средства |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача № 2 – внедрение цифровых технологий и платформенных решений в сферах оказания государственных и муниципальных услуг и контрольно-надзорной деятельности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. Обеспечение деятельности автономной некоммерческой организации «Центр управления регионом Архангельской области» | министерство связи и информа-ционных технологий Архангельской области | всего | 100 434,7 | 2 308,0 | 17 271,4 | 45 466,6 | 17 566,8 | 17 821,9 | обеспечение инцидент-менеджмента в Архангельской области | пункт 9 перечня |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет | – | – | – | – | – | – |  |  |
|  |  | областной бюджет | 100 434,7 | 2 308,0 | 17 271,4 | 45 466,6 | 17 566,8 | 17 821,9 |  |  |
|  |  | местные бюджеты |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | внебюджетные средства |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача № 3 – обеспечение деятельности министерства связи и информационных технологий Архангельской области |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. Обеспечение деятельности министерства связи и информационных технологий Архангельской области | министерство связи и информа-ционных технологий Архангельской области | всего | 237 948,8 | 39 690,3 | 44 002,3 | 48 746,9 | 51 765,3 | 53 744,0 | обеспечение выполнения полномочий министерства связи и информационных технологий Архангельской области | пункт 9 перечня |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет | – | – | – | – | – | – |  |  |
|  |  | областной бюджет | 237 948,8 | 39 690,3 | 44 002,3 | 48 746,9 | 51 765,3 | 53 744,0 |  |  |
|  |  | местные бюджеты |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | внебюджетные средства |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего по подпрограмме № 2 |  | всего | 2 158 457,8 | 364 014,1 | 402 217,5 | 522 574,6 | 426 322,7 | 443 328,9 |  |  |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет | – | – | – | – | – | – |  |  |
|  |  | областной бюджет | 2 158 457,8 | 364 014,1 | 402 217,5 | 522 574,6 | 426 322,7 | 443 328,9 |  |  |
|  |  | местные бюджеты |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | внебюджетные средства |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма № 3 «Цифровые технологии в государственном управлении Архангельской области» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Цель подпрограммы № 3 – цифровая трансформация государственного управления |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача № 1 – внедрение цифровых технологий и платформенных решений в сферах государственного управления |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. Развитие и поддержка функционирования автоматизированной информационной системы финансово-хозяйственной деятельности | министерство связи и информа-ционных технологий Архангельской области | всего | 79 165,9 | 11 623,7 | 15 487,2 | 21 080,6 | 15 487,2 | 15 487,2 | ежегодное обновление и поддержка автоматизированной информационной системы финансово-хозяйственной деятельности | пункт 10 перечня |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет | – | – | – | – | – | – |  |  |
|  |  | областной бюджет | 79 165,9 | 11 623,7 | 15 487,2 | 21 080,6 | 15 487,2 | 15 487,2 |  |  |
|  |  | местные бюджеты |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | внебюджетные средства |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2. Развитие государственной информационной системы Архангельской области «Геоинформационная система Правительства Архангельской области «Земля» | министерство связи и информа-ционных технологий Архангельской области | всего | 5 950,0 | 5 950,0 | – | – | – | – | загрузка графических, текстовых данных и нормативных документов обеспечения градостроительной деятельности регионального уровня: 2021 год – 10 ед. | пункт 10 перечня |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет | – | – | – | – | – | – |  |  |
|  |  | областной бюджет | 5 950,0 | 5 950,0 | – | – | – | – |  |  |
|  |  | местные бюджеты |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | внебюджетные средства |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3. Модернизация информационных систем регионального сегмента электронного правительства (далее – РСЭП) (в том числе ведомственных информационных систем, используемых для предоставления государственных и муниципальных услуг в электронной форме) | министерство связи и информа-ционных технологий Архангельской области | всего | 76 756,3 | 18 244,3 | 24 833,0 | 23 500,0 | 9 171,9 | 1 007,1 | обеспечение развития информационных систем, используемых для предоставления государственных и муниципальных услуг в электронной форме: 2021 г. – 1 ед.; 2022 г. – 2 ед.; 2023 г. – 2 ед.; 2024 г. – 2 ед; 2025 г. – 1 ед.. | пункты 9, 11 перечня |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет | – | – | – | – | – | – |  |  |
|  |  | областной бюджет | 76 756,3 | 18 244,3 | 24 833,0 | 23 500,0 | 9 171,9 | 1 007,1 |  |  |
|  |  | местные бюджеты |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | внебюджетные средства |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4. Обеспечение на участках мировых судей формирования и функционирования необходимой информационно-технологической и телекоммуника-ционной инфраструктуры для организации защищенного межведомственного электронного взаимодействия, приема исковых заявлений, направляемых в электронном виде, и организации участия в заседаниях мировых судов в режиме видео-конференц-связи в рамках федерального проекта «Информационная инфраструктура» национальной программы | министерство связи и информа-ционных технологий Архангельской области | всего | 8 631,0 | 8 631,0 | – | – | – | – | построение защищенной инфраструктуры; подключение 69 участков мировых судей к ГАС «Правосудие» – 2021 г. | пункты 10.1 перечня |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет | 8 458,4 | 8 458,4 | – | – | – | – |  |  |
|  |  | областной бюджет | 172,6 | 172,6 | – | – | – | – |  |  |
|  |  | местные бюджеты |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | внебюджетные средства |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.5. Создание и развитие автоматизированной информационной системы Архангельской области «Электронный реестр полномочий и функций» | министерство связи и информа-ционных технологий Архангельской области | всего | 3940,0 | 3940,0 | – | – | – | – | создание автоматизированной информационной системы Архангельской области «Электронный реестр полномочий и функций»: 2022 г. – 1 ед. | пункт 10 перечня |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет | – | – | – | – | – | – |  |  |
|  |  | областной бюджет | 3940,0 | 3940,0 | – | – | – | – |  |  |
|  |  | местные бюджеты |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | внебюджетные средства |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.6. Модернизация ведомственных информационных систем с целью оказания массовых социально значимых услуг (сервисов) органов исполнительной власти Архангельской области, муниципальных услуг органов местного самоуправления и услуг бюджетных учреждений (далее – региональные МСЗУ) в электронном виде с применением машиночитаемых цифровых административных регламентов | министерство связи и информа-ционных технологий Архангельской области | всего | 13 431,9 | 0,0 | 4 712,1 | 4 358,1 | 4 361,7 | – | доля региональных МСЗУ, оказываемых в субъекте Российской Федерации в электронном виде посредством ведомственной информационной системы с применением цифровых регламентов, от количества региональных МСЗУ, предоставляемых посредством ведомственной информационной системы в субъекте Российской Федерации: 2022 г. – 30 процентов, 2023 г. – 60 процентов, 2024 г. – 100 процентов | пункт 11 перечня |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет | 12 088,7 | 0,0 | 4 240,9 | 3 922,3 | 3 925,5 | – |  |  |
|  |  | областной бюджет | 1 343,2 | 0,0 | 471,2 | 435,8 | 436,2 | – |  |  |
|  |  | местные бюджеты |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | внебюджетные средства |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.7. Создание и развитие автоматизированной информационной системы Архангельской области «Государственное регулирование тарифов Архангельской области» | министерство связи и информа-ционных технологий Архангельской области | всего | 16 604,0 | 0,0 | 4 151,0 | 4 151,0 | 4 151,0 | 4 151,0 | в 2022 г. – создание АИС АО «Государственное регулирование тарифов Архангельской области»; создание дополнительных модулей: 2023 – 2025 гг. | пункт 10 перечня |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет | – | – | – | – | – | – |  |  |
|  |  | областной бюджет | 16 604,0 |  | 4 151,0 | 4 151,0 | 4 151,0 | 4 151,0 |  |  |
|  |  | местные бюджеты |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | внебюджетные средства |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача № 2 – централизация информационных и телекоммуникационных ресурсов Правительства Архангельской области |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. Развитие Единой сети передачи данных Правительства Архангельской области | министерство связи и информа-ционных технологий Архангельской области | всего | 30 157,2 | 2 420,0 | 14 457,8 | 6 349,4 | 3 380,0 | 3 550,0 | создание сетевой инфраструктуры в административных зданиях в 2021 – 2025 гг. | пункт 10 перечня |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет | – | – | – | – | – | – |  |  |
|  |  | областной бюджет | 30 157,2 | 2 420,0 | 14 457,8 | 6 349,4 | 3 380,0 | 3 550,0 |  |  |
|  |  | местные бюджеты |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | внебюджетные средства |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача № 3 – развитие информационно-коммуникационной инфраструктуры Архангельской области |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. Развитие центра обработки данных Правительства Архангельской области | министерство связи и информа-ционных технологий Архангельской области | всего | 81844,3 | 15446,0 | 25416,0 | 21262,3 | 9262,0 | 10458,0 | доступность сервисов, процентов: 2021 – 2024 гг. – 96; 2025 г. – 97 | пункты 10 перечня |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | областной бюджет | 81844,3 | 15446,0 | 25416,0 | 21262,3 | 9262,0 | 10458,0 |  |  |
|  |  | местные бюджеты |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | внебюджетные средства |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2. Развитие резервного центра обработки данных Правительства Архангельской области | министерство связи и информа-ционных технологий Архангельской области | всего | 46359,2 | 8627,0 | 8802,3 | 19527,6 | 8802,3 | 600,0 | доступность сервисов, процентов: 2021 – 2024 гг. – 96; 2025 – 97 | пункт 10 перечня |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | областной бюджет | 46359,2 | 8627,0 | 8802,3 | 19527,6 | 8802,3 | 600,0 |  |  |
|  |  | местные бюджеты |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | внебюджетные средства |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.3. Обеспечение деятельности государственного автономного учреждения Архангельской области «Управление информационно-коммуникационных технологий Архангельской области» | министерство связи и информа-ционных технологий Архангельской области | всего | 1242130,4 | 198 935,7 | 248 952,7 | 263075,8 | 262438,9 | 268727,3 | обеспечение выполнения полномочий учреждения в соответствии с уставом учреждения | пункты 10, 11, 13 перечня |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет | – | – | – | – | – | – |  |  |
|  |  | областной бюджет | 1242130,4 | 198935,7 | 248952,7 | 263075,8 | 262438,9 | 268727,3 |  |  |
|  |  | местные бюджеты |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | внебюджетные средства |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.4. Модернизация и развитие видео-конференц-связи Правительства Архангельской области | министерство связи и информа-ционных технологий Архангельской области | всего | 22 064,0 | 15964,0 | 6100,0 | – | – | – | модернизация оборудования региональной видео-конференц-связи, в том числе в муниципальных образованиях, – 2021 г.; модернизация видео-конференц-связи Правительства Архангельской области: 2022 г. | пункт 10 перечня |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет | – | – | – | – | – | – |  |  |
|  |  | областной бюджет | 22 064,0 | 15964,0 | 6100,0 | – | – | – |  |  |
|  |  | местные бюджеты |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | внебюджетные средства |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.5. Информационно-техническое обеспечение деятельности исполнительных органов государственной власти Архангельской области | министерство связи и информа-ционных технологий Архангельской области | всего | 718740,9 | 96166,8 | 110635,9 | 293015,6 | 109461,3 | 109461,3 | доля обслуживаемых печатных устройств, используемых сотрудниками исполнительных органов государственной власти Архангельской области: 2021 г. – 95 процентов; материально-техническое обеспечение и техническое обслуживание в части информационно-коммуникационной инфраструктуры и оборудования исполнительных органов государственной власти Архангельской области и представительств Архангельской области: 2022 г. – 26 ед.; 2023 – 2025 гг. - 27ед.; | пункты 10, 13 перечня |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет | – | – | – | – | – | – |  |  |
|  |  | областной бюджет | 718740,9 | 96166,8 | 110635,9 | 293015,6 | 109461,3 | 109461,3 |  |  |
|  |  | местные бюджеты |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | внебюджетные средства |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.6. Модернизация оборудования для выездных мероприятий | министерство связи и информа-ционных технологий Архангельской области | всего | 1200,0 | 300,0 | 300,0 | 300,0 | 300,0 | – | работоспособность оборудования для выездных мероприятий: 2021 г. – 80 процентов; модернизация оборудования для выездных мероприятий Правительства Архангельской области: 2022 – 2024 гг. | пункт 10 перечня; |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет | – | – | – | – | – | – |  |  |
|  |  | областной бюджет | 1200,0 | 300,0 | 300,0 | 300,0 | 300,0 | – |  |  |
|  |  | местные бюджеты |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | внебюджетные средства |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.7. Создание и развитие автоматизированной информационной системы Архангельской области «Государственная кадастровая оценка объектов недвижимости Архангельской области» | министерство связи и информа-ционных технологий Архангельской области | всего | 24 480,1 | 24 480,1 | – | – | – | – | создание автоматизированной информационной системы Архангельской области «Государственная кадастровая оценка объектов недвижимости Архангельской области»: 2021 г. – 1 ед. | пункт 10 перечня |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет | – | – | – | – | – | – |  |  |
|  |  | областной бюджет | 24 480,1 | 24 480,1 | – | – | – | – |  |  |
|  |  | местные бюджеты |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | внебюджетные средства |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.8. Развитие государственной информационной системы Архангельской области «Информационно-аналитическая система Архангельской области – подсистема Ситуационного центра Губернатора Архангельской области» (далее – ИАС) | министерство связи и информа-ционных технологий Архангельской области | всего | 12448,0 | 3048,0 | 9400,0 | – | – | – | разработка и утверждение технического задания на создание и модернизацию модулей и подсистем ИАС – 2021 год; количество созданных и модернизированных модулей и подсистем ИАС: 2021 год – 6 ед.; 2022 год – 4 ед. | пункт 10 перечня |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет | – | – | – | – | – | – |  |  |
|  |  | областной бюджет | 12448,0 | 3048,0 | 9400,0 | – | – | – |  |  |
|  |  | местные бюджеты |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | внебюджетные средства |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.9. Модернизация автоматизированной системы Архангельской области «Мониторинг лесных пожаров в Архангельской области» | министерство связи и информа-ционных технологий Архангельской области | всего | 3633,0 | – | 933,0 | 900,0 | 900,0 | 900,0 | количество созданных и модернизированных отчетных форм: 2022 г. – 8 ед.; развитие системы 2023 – 2025 гг. | пункт 10 перечня |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет | – | – | – | – | – | – |  |  |
|  |  | областной бюджет | 3633,0 | – | 933,0 | 900,0 | 900,0 | 900,0 |  |  |
|  |  | местные бюджеты |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | внебюджетные средства |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.10. Создание и развитие единой цифровой телефонной связи Правительства Архангельской области | министерство связи и информа-ционных технологий Архангельской области | всего | 45161,2 | – | 12164,8 | 12164,8 | 10415,8 | 10415,8 | количество исполнительных органов государственной власти Архангельской области, обеспеченных IP-телефонией: 2022 г. – 5 ед.; 2023 – 7 ед.; 2024 – 9 ед.; 2025 – 11 ед. | пункт 13.1 перечня |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет | – | – | – |  | – | – |  |  |
|  |  | областной бюджет | 45161,2 | – | 12164,8 | 12164,8 | 10415,8 | 10415,8 |  |  |
|  |  | местные бюджеты |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | внебюджетные средства |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.11. Создание и развитие платформы коммуникационных систем Правительства Архангельской области | министерство связи и информа-ционных технологий Архангельской области | всего | 15 485,3 | – | 15 485,3 | – | – | – | внедрение платформы коммуникационных систем Правительства Архангельской области: 2022 г. – 1 ед. | пункт 10 перечня |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет | – | – | – | – | – | – |  |  |
|  |  | областной бюджет | 15 485,3 | – | 15 485,3 | – | – | – |  |  |
|  |  | местные бюджеты |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | внебюджетные средства |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.12. Создание и организация работы единой службы оперативной помощи гражданам по номеру «122» в рамках федерального проекта «Информационная инфраструктура» национальной программы | министерство связи и информа-ционных технологий Архангельской области | всего | 7 648,0 | – | 7 648,0 | – | – | – | создание автоматизированной информационной системы «Единая служба оперативной помощи гражданам по номеру «122»: 2022 г. – 1 ед. | пункт 10 перечня |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет | 7 571,5 | – | 7 571,5 | – | – | – |  |  |
|  |  | областной бюджет | 76,5 | – | 76,5 | – | – | – |  |  |
|  |  | местные бюджеты |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | внебюджетные средства |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.13. Модернизация овального зала заседаний Правительства Архангельской области | министерство связи и информационных технологий Архангельской области | всего | 57 970,9 | – | 57 970,9 | – | – | – | модернизация системы конференцсвязи овального зала Губернатора Архангельской области: 2023 г. | пункт 9 перечня |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет | – | – | – | – | – | – |  |  |
|  |  | областной бюджет | 57 970,9 | – | 57 970,9 | – | – | – |  |  |
|  |  | бюджеты муниципальных образований | – | – | – | – | – | – |  |  |
|  |  | внебюджетные средства | – | – | – | – | – | – |  |  |
| 3.14 Организация и проведение областного конкурса на предоставление субсидий, грантов в форме субсидий по поддержке проектов в сфере информационных технологий в Архангельской области | министерство связи и информа-ционных технологий Архангельской области | всего | 4 000,0 | – | 4 000,0 | – | – | – | 2022 г. – подготовка конкурсной документации; в 2023 – 2024 годах внедрение новых информационных технологий в количестве не менее 4 единиц | пункт 9 перечня |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет | – | – | – | – | – | – |  |  |
|  |  | областной бюджет | 4 000,0 | – | 4 000,0 | – | – | – |  |  |
|  |  | местные бюджеты |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | внебюджетные средства |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего по подпрограмме № 3 |  | всего | 2517801,6 | 413776,6 | 571450,0 | 669685,2 | 438132,1 | 424757,7 |  |  |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет | 28118,6 | 8458,4 | 11812,4 | 3922,3 | 3925,5 | – |  |  |
|  |  | областной бюджет | 2489683,0 | 405318,2 | 559637,6 | 665762,9 | 434206,6 | 424757,7 |  |  |
|  |  | местные бюджеты |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | внебюджетные средства |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма № 4 «Информационная безопасность исполнительных органов государственной власти Архангельской области» Цель подпрограммы № 4 – создание устойчивой и безопасной информационно-телекоммуникационной инфраструктуры высокоскоростной передачи, обработки и хранения больших объемов данных, доступной для всех исполнительных органов государственной власти Архангельской области и подведомственных им государственных учреждений Архангельской области. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача № 1 – обеспечение перехода исполнительных органов государственной власти Архангельской области и подведомственных им государственных учреждений Архангельской области на использование отечественного программного обеспечения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. Перевод автоматизированных рабочих мест работников исполнительных органов государственной власти Архангельской области и подведомственных им государственных учреждений Архангельской области под управление операционной системы из единого реестра российского программного обеспечения | министерство связи и информа-ционных технологий Архангельской области | всего | 2 076,0 | 2 076,0 | – | – | – | – | количество автоматизированных рабочих мест в исполнительных органах государ-ственной власти Архангельской области, на которых установлена операционная система из единого реестра российского программного обеспечения: 2021 г. – 200 ед.; количество автоматизированных рабочих мест в исполнительных органах государ-ственной власти Архангельской области, на которых установлен офисный пакет из единого реестра российского программного обеспечения: 2021 г. – 600 ед. | пункты 13, 14 перечня |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  | – | – |  |  |
|  |  | федеральный бюджет | – | – | – | – | – | – |  |  |
|  |  | областной бюджет | 2 076,0 | 2 076,0 | – | – | – | – |  |  |
|  |  | местные бюджеты |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | внебюджетные средства |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача № 2 – создание системы обеспечения безопасности объектов критической информационной инфраструктуры и государственных информационных систем Архангельской области |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. Модернизация защищенных сетей передачи данных | министерство связи и информа-ционных технологий Архангельской области | всего | 59244,6 | 7864,0 | 34033,7 | 17346,9 | – | – | разработка и утверждение технического задания на поставку координаторов –2021 г. | пункты 10, 15 перечня |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет | – | – | – | – | – | – |  |  |
|  |  | областной бюджет | 59244,6 | 7864,0 | 34033,7 | 17346,9 | – | – |  |  |
|  |  | местные бюджеты |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | внебюджетные средства |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2. Оказание сервисных услуг по обеспечению безопасности для социально значимых объектов | министерство связи и информационных технологий Архангельской области | всего | 116400,0 | – | 29100,0 | 29100,0 | 29100,0 | 29100,0 | предоставление видеопотока по сервисной схеме с социально-значимых объектов согласно адресному плану; обеспечение экстренной связью социально значимые объекты с оператором Системы-112 согласно адресному плану | пункт 7 перечня |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет | – | – | – | – | – | – |  |  |
|  |  | областной бюджет | 116400,0 | – | 29100,0 | 29100,0 | 29100,0 | 29100,0 |  |  |
|  |  | местные бюджеты |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | внебюджетные средства |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего по подпрограмме № 4 |  | всего в том числе: | 177720,6 | 9940,0 | 63133,7 | 46446,9 | 29100,0 | 29100,0 |  |  |
|  |  | федеральный бюджет | – | – | – |  | – | – |  |  |
|  |  | областной бюджет | 177720,6 | 9940,0 | 63133,7 | 46446,9 | 29100,0 | 29100,0 |  |  |
|  |  | местные бюджеты |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | внебюджетные средства |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по государственной программе |  | всего | 5392665,8 | 876422,4 | 1128760,6 | 1323662,8 | 1121789,2 | 942030,8 |  |  |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет | 205211,8 | 8458,4 | 11812,4 | 3922,3 | 181018,7 | – |  |  |
|  |  | областной бюджет | 5187454,0 | 867964,0 | 1116948,2 | 1319740,5 | 940770,5 | 942030,8 |  |  |
|  |  | местные бюджеты |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | внебюджетные средства |  |  |  |  |  |  |  |  |
| в том числе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| по федеральному проекту «Информационная инфраструктура» национальной программы |  | всего | 196986,3 | 8631,0 | 7648,0 | – | 180707,3 | – |  |  |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет | 193123,1 | 8458,4 | 7571,5 | – | 177093,2 | – |  |  |
|  |  | областной бюджет | 3863,2 | 172,6 | 76,5 | – | 3614,1 | – |  |  |
|  |  | местные бюджеты |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | внебюджетные средства |  |  |  |  |  |  |  |  |

___________________

УТВЕРЖДЕН

постановлением Правительства

Архангельской области

от 10.10.2019 № 549-пп

П О Р Я Д О К

предоставления субсидии из областного бюджета на обеспечение деятельности автономной некоммерческой организации «Центр управления регионом Архангельской области» в рамках государственной программы Архангельской области «Цифровое развитие

Архангельской области»

- I. Общие положения

1. Настоящий Порядок, разработанный в соответствии со статьей 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, общими требованиями 
к нормативным правовым актам, муниципальным правовым актам, регулирующим предоставление субсидий, в том числе грантов в форме субсидий, юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам – производителям товаров, работ, услуг, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 18 сентября 
2020 года № 1492, государственной программой Архангельской области «Цифровое развитие Архангельской области», утвержденной постановлением Архангельской области от 10 октября 2019 года № 549-пп 
(далее – государственная программа), устанавливает правила и условия предоставления субсидии из областного бюджета в целях обеспечения деятельности автономной некоммерческой организации «Центр управления регионом Архангельской области» (далее – некоммерческая организация)
в части осуществления координации работ по мониторингу и обработке всех видов обращений и сообщений (жалоб) от жителей Архангельской области, поступающих в органы государственной власти Архангельской области 
и иные государственные органы Архангельской области, государственные учреждения Архангельской области, органы местного самоуправления муниципальных образований Архангельской области, муниципальные учреждения муниципальных образований Архангельской области, в том числе с использованием инфраструктуры электронного правительства, включая платформу обратной связи, государственные и муниципальные системы обратной связи и обработки сообщений, публикуемых жителями Архангельской области в общедоступном виде в социальных сетях, мессенджерах, иных электронных средствах массовой коммуникации 
(далее – субсидия).

2. Главным распорядителем средств областного бюджета, предусмотренных на предоставление субсидии, является министерство связи
и информационных технологий Архангельской области (далее – министерство связи).

3. Предоставление субсидии осуществляется министерством связи 
в соответствии со сводной бюджетной росписью областного бюджета, доведенными лимитами бюджетных обязательств и предельными объемами финансирования в рамках реализации мероприятия пункта 2.2 перечня мероприятий подпрограммы № 2 «Совершенствование процессов оказания государственных и муниципальных услуг и контрольно-надзорной деятельности» государственной программы.

4. Размер субсидии определяется областным законом об областном бюджете на очередной финансовый год и на плановый период.

- II. Условия и порядок предоставления субсидии

5. Предоставление субсидии осуществляется министерством связи
на основании соглашения с некоммерческой организацией о предоставлении субсидии, заключаемого в соответствии с типовой формой соглашения 
о предоставлении субсидии, утверждаемой постановлением министерства финансов Архангельской области (далее – соглашение).

6. Некоммерческая организация на первое число месяца, предшествующего месяцу, в котором планируется заключение соглашения, 
не должна получать средства из областного бюджета на основании иных нормативных правовых актов Архангельской области на цели, установленные пунктом 1 настоящего Порядка.

7. Субсидия предоставляется некоммерческой организации в целях, обеспечения деятельности, предусмотренной пунктом 1 настоящего Порядка, 
в том числе:

1) на оплату труда работников, осуществляющих деятельность некоммерческой организации в целях, указанных в пункте 1 настоящего Порядка;

2) на оплату коммунальных услуг, услуг связи, возмещение расходов, связанных с командировками работников некоммерческой организации;

3) на оплату канцелярских принадлежностей, обслуживания вычислительной техники и оборудования, программного обеспечения, приобретение, сервисное обслуживание и текущий ремонт средств оргтехники, приобретение расходных материалов для средств оргтехники;

4) на оплату банковского обслуживания;

5) на уплату налогов и сборов и иных обязательных платежей
в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации;

6) на осуществление расходов по аренде и содержанию нежилых помещений, необходимых для осуществления деятельности в соответствии
с уставом некоммерческой организации;

7) на иные расходы для осуществления деятельности некоммерческой организации в целях, указанных в пункте 1 настоящего Порядка, в том числе приобретение основных средств в целях обеспечения деятельности, 
в соответствии с уставом некоммерческой организации (в размере не более
25 процентов от общего объема общехозяйственных затрат по смете расходов некоммерческой организации).

8. Для заключения соглашения некоммерческая организация ежегодно представляет в министерство связи следующие документы:

1) заявление о заключении соглашения в свободной форме с указанием целей использования субсидии и с приложением сметы расходов на основании пунктов 1 и 7 настоящего Порядка;

2) документы, подтверждающие полномочия лица, представляющего интересы некоммерческой организации, в случае, если данное лицо
не является лицом, имеющим право без доверенности действовать от имени некоммерческой организации.

Некоммерческая организация несет ответственность за достоверность
и правильность оформления представляемых документов.

9. Министерство связи рассматривает документы, предусмотренные пунктом 8 настоящего Порядка, в течение 10 рабочих дней со дня 
их поступления и принимает одно из следующих решений:

1) о заключении соглашения;

2) об отказе в заключении соглашения.

Решения министерства связи могут быть обжалованы
в установленном законодательством Российской Федерации порядке.

10. Министерство связи принимает решение, указанное в подпункте 2 пункта 9 настоящего Порядка, в следующих случаях:

1) представление документов, предусмотренных пунктом 8 настоящего Порядка, не в полном объеме;

2) представление документов, предусмотренных пунктом 8 настоящего Порядка, содержащих недостоверную информацию;

3) несоответствие документов требованиям, установленным пунктом
8 настоящего Порядка;

4) цели использования субсидии, указанные в заявлении о заключении соглашения, не соответствуют пунктам 1 и 7 настоящего Порядка.

Решение об отказе в заключении соглашения направляется некоммерческой организации в течение пяти рабочих дней со дня принятия такого решения.

11. В случае отсутствия оснований для отказа в заключении соглашения предусмотренных пунктом 10 настоящего Порядка, министерство связи  принимает решение предусмотренное подпунктом 1 пункта 9 настоящего Порядка, и в течение 10 рабочих дней со дня принятия указанного решения, направляет некоммерческой организации проект соглашения.

Обязательным условием предоставления субсидии, включаемым в соглашение и в договоры, заключаемые в целях исполнения обязательств по данному соглашению, является согласие некоммерческой организации и лиц, являющихся поставщиками (подрядчиками, исполнителями) по договорам, заключенным в целях исполнения обязательств по соглашению о предоставлении субсидии на финансовое обеспечение затрат в связи с производством (реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием услуг (за исключением государственных (муниципальных) унитарных предприятий, хозяйственных товариществ и обществ с участием публично-правовых образований в их уставных (складочных) капиталах, а также коммерческих организаций с участием таких товариществ и обществ в их уставных (складочных) капиталах), на осуществление в отношении их проверки министерством соблюдения порядка и условий предоставления субсидии, в том числе в части достижения результатов предоставления субсидии, а также проверки органами государственного (муниципального) финансового контроля соблюдения некоммерческой организацией порядка и условий предоставления субсидии в соответствии со статьями 268.1 и 269.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации и запрет на приобретение за счет субсидии иностранной валюты, за исключением операций, осуществляемых в соответствии с валютным законодательством Российской Федерации при закупке (поставке) высокотехнологичного импортного оборудования, сырья и комплектующих изделий.

(в ред. постановления Правительства Архангельской области от 19.05.2022 № 327-пп)

12. Некоммерческая организация в течение семи рабочих дней со дня получения проекта соглашения представляет в министерство связи подписанный со своей стороны проект соглашения.

В случае не направления некоммерческой организацией подписанного
со своей стороны проекта соглашения в срок, установленный абзацем первым настоящего пункта, обязательства министерство связи по предоставлению субсидии прекращаются.

13. Субсидия перечисляется в соответствии со сроками (периодичностью) перечисления субсидии, определенными в соглашении,
с лицевого счета министерства связи, открытого в Управлении Федерального казначейства по Архангельской области и Ненецкому автономному округу, 
на расчетный счет некоммерческой организации.

- III. Осуществление контроля соблюдения условий,

целей и порядка предоставления субсидии

14. Результатом предоставления субсидии является координация работы по мониторингу и обработке всех видов обращений и сообщений (жалоб) 
от жителей Архангельской области, поступающих в органы государственной власти Архангельской области и иные государственные органы Архангельской области, государственные учреждения Архангельской области, органы местного самоуправления муниципальных образований Архангельской области, муниципальные учреждения муниципальных образований Архангельской области, в том числе с использованием инфраструктуры электронного правительства, включая платформу обратной связи, государственные и муниципальные системы обратной связи и обработки сообщений, публикуемых жителями Архангельской области в общедоступном виде в социальных сетях, мессенджерах, иных электронных средствах массовой коммуникации.

Показателями результата предоставления субсидии является стопроцентная отработка обращений инцидент-менеджмента в Архангельской области до 31 декабря года предоставления субсидии:

1) анализ поступающих обращений и сообщений (жалоб) жителей Архангельской области;

2) структурирование и формализация сути обращений и сообщений (жалоб) жителей Архангельской области;

3) контроль сроков и качества обработки обращений и сообщений (жалоб) жителей Архангельской области;

4) сбор информации об удовлетворенности жителей Архангельской области результатами обработки их обращений и сообщений (жалоб);

5) сводный анализ результатов обработки обращений и сообщений (жалоб) жителей Архангельской области в настраиваемых статистических разрезах.

15. Некоммерческая организация в порядке и по форме, определенные 
в соглашении, представляет в министерство связи отчеты в следующие сроки:

1) ежемесячно, до 3-го рабочего дня месяца, следующего за отчетным периодом, – два подписанных экземпляра отчета о достижении значений соответствующих показателей результатов предоставления субсидии;

2) ежеквартально, до 5-го рабочего дня месяца, следующего за отчетным периодом, – два подписанных экземпляра отчета об использовании средств субсидии.

Отчеты об использовании средств субсидии представляются некоммерческой организацией до полного освоения средств субсидии.

Представление дополнительной отчетности определяется соглашением.

16. Министерством связи осуществляются проверки соблюдения некоммерческой организацией и лицами, указанными в пункте 3 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, порядка и условий предоставления субсидии, в том числе в части достижения результатов предоставления субсидии.

Органы государственного финансового контроля Архангельской области осуществляют проверки некоммерческой организации и лиц, указанных в пункте 3 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, в соответствии со статьями 268.1 и 269.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации.

(п. 16 в ред. постановления Правительства Архангельской области от 19.05.2022 № 327-пп)

17. В случае выявления министерством связи нарушения некоммерческой организацией порядка и условий предоставления субсидии, в том числе в части достижения результатов предоставления субсидии, средства субсидии подлежат возврату в областной бюджет в течение 30 календарных дней со дня направления министерством связи соответствующего требования.

(п. 17 в ред. постановления Правительства Архангельской области от 19.05.2022 № 327-пп)

18. При наличии остатков субсидий, не использованных в отчетном финансовом году, некоммерческая организация обязана в течение 
30 календарных дней со дня направления соответствующего уведомления министерством связи возвратить средства субсидии в текущем финансовом году в случаях, предусмотренных соглашением, если министерством связи
не принято распоряжение о наличии или об отсутствии потребности
в средствах субсидии, не использованных в отчетном финансовом году, 
в порядке, предусмотренном абзацами вторым и третьим настоящего пункта.

В случае образования остатка субсидии, не использованного на начало очередного финансового года, некоммерческая организация до 15 января года, следующего за годом, в котором предоставлена субсидия, уведомляет министерство связи о наличии либо отсутствии потребности направления этих средств на цели предоставления субсидии, указанные в пункте 7 настоящего Порядка, в очередном финансовом году.

Министерство связи до 1 февраля года, следующего за годом,
в котором предоставлена субсидия, принимает распоряжение о наличии
или об отсутствии потребности в средствах субсидии, не использованных
в отчетном финансовом году.

19. При невозврате средств субсидии в установленные пунктами 17 и 18 настоящего Порядка сроки министерство связи в течение 10 рабочих дней
со дня истечения сроков, указанных в пунктах 17 и 18 настоящего Порядка, обращается в суд с исковым заявлением о взыскании средств субсидии, 
а также пени за каждый день просрочки.

Указанный в абзаце первом настоящего пункта срок для обращения
в суд не является пресекательным.

__________