|  |  |
| --- | --- |
| СОГЛАСОВАНОминистр топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Архангельской областиД.Н. Поташев | УТВЕРЖДЕН протоколом проектного комитетаАрхангельской области от 13 декабря 2018 г. № 9(в ред. от 29 сентября 2023 г. № 6) |

**П А С П О Р Т**

**регионального проекта**

Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда (Архангельская область)

1. Основные положения

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Краткое наименование регионального проекта | Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда (Архангельская область) | Срок реализации проекта | 01.01.2019 | 31.12.2024 |
| Куратор регионального проекта | Рожин Д.В. | Заместитель Председателя Правительства Архангельской области |
| Руководитель регионального проекта | Поташев Д.Н. | Министр топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Архангельской области |
| Администратор регионального проекта | Сорванова Н.А. | Заместитель министра топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Архангельской области |
| Связь с государственными программами (комплексными программами) Российской Федерации и (или) с государственными программами Архангельской области (далее – государственные программы) | 1. | Государственная программа | Обеспечение качественным, доступным жильем и объектами инженерной инфраструктуры населения Архангельской области |
| 1.2. | Государственная программа (комплексная программа) Российской Федерации | Государственная программа Российской Федерации "Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации"  |

1. Показатели регионального проекта

| № п/п | Показательрегионального проекта | Уровень показателя | Единица измерения(по ОКЕИ) | Базовое значение | Период, год | Признак возрастания/убывания | Нарастающий итог | Декомпозиция на муници-пальные образования Архангельской области | Информа-ционная система (источник данных) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| значение | год | 2024 | 2025 | 2026 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1 | Граждане расселены из аварийного жилищного фонда, признанного аварийным по состоянию на 01.01.2017 г. (далее – ОЗР) |
| 1.1 | Количество граждан, расселенных из непригодного для проживания жилищного фонда (нарастающим итогом) | ФП | Тысяча человек | 0,0000 | 2017 | 25,1600 | - | - | Возрастающий | Да | Да | АИС «Реформа ЖКХ» |
| 2 | Создание новых механизмов переселения граждан из непригодного для проживания жилищного фонда, обеспечивающих соблюдение их жилищных прав, установленных законодательством Российской Федерации |
| 2.1 | Количество квадратных метров расселенного непригодного для проживания жилищного фонда (нарастающим итогом) | ФП | Тысяча квадратных метров | 0,0000 | 2017 | 451,8700 | - | - | Возрастающий | Да | Да | АИС «Реформа ЖКХ» |

3. План достижения показателей регионального проекта в 2024 году

| № п/п | Показатель регионального проекта | Уровень показателя | Единица измерения(по ОКЕИ) | Плановые значения по месяцам | На конец 2024 года |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь |
| 1 | Граждане расселены из аварийного жилищного фонда, признанного аварийным по состоянию на 01.01.2017 г. |
| 1.1 | Количество граждан, расселенных из непригодного для проживания жилищного фонда (нарастающим итогом с 2019 года) | ФП | Тысяча человек  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 25,16 |
| 2 | Создание новых механизмов переселения граждан из непригодного для проживания жилищного фонда, обеспечивающих соблюдение их жилищных прав, установленных законодательством Российской Федерации |
| 2.1 | Количество квадратных метров расселенного непригодного для проживания жилищного фонда (нарастающим итогом с 2019 года) | ФП | Тысяча квадратных метров  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 451,87 |

4. Мероприятия (результаты) регионального проекта

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия (результата) | Единица измерения(по ОКЕИ) | Базовое значение | Период, год | Характеристика мероприятия (результата) | Тип мероприятия (результата) | Декомпозиция на муниципальные образования Архангельской области |
| 2024 | 2025 | 2026 |
| значение | год |
| 1. | Граждане расселены из аварийного жилищного фонда, признанного аварийным по состоянию на 01.01.2017 г. |
| 1.1 | Реализованы мероприятия, предусмотренные адресной программой по переселению граждан из непригодного для проживания жилищного фонда  | Тысяча квадратных метров | 0,0000 | 2017 | 451,8700 | - | - | **1.Реализация за счет средств федерального бюджета:** (да).**2. Механизм реализации мероприятия (результата):** 2.1. путем предоставления государственному казенному учреждению Архангельской области "Главное управление капитального строительства" (подведомственному учреждению министерства строительства и архитектуры Архангельской области) бюджетных инвестиций в объекты капитального строительства государственной собственности Архангельской области в соответствии с Перечнем объектов капитального строительства (объектов недвижимого имущества), строительство (приобретение) которых осуществляется в целях реализации адресной программы Архангельской области "Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на 2019-2025 годы", обеспечения служебным жильем молодых специалистов и жильем детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, утвержденным постановлением Правительства Архангельской области от 26.03.2019 № 153-пп "Об утверждении адресной программы Архангельской области "Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на 2019-2025 годы";2.2. путем предоставления субсидии в соответствии с Порядком предоставления и распределения субсидий из областного бюджета бюджетам муниципальных районов, муниципальных округов, городских округов и городских поселений Архангельской области на осуществление мероприятий для переселение граждан из аварийного жилищного фонда, утвержденного постановлением Правительства Архангельской области от 26.03.2019 № 153-пп «Об утверждении адресной программы Архангельской области «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на 2019-2025 годы»;2.3. путем предоставления субвенции в соответствии с Порядком предоставления и расходования субвенции из областного бюджета бюджетам муниципальных районов, муниципальных округов, городских округов и городских поселений Архангельской области на осуществление государственных полномочий по предоставлению лицам, являющимся собственниками жилых помещений в многоквартирных домах, расположенных на территории Архангельской области и признанных в установленном порядке аварийными и подлежащими сносу или реконструкции в период с 1 января 2012 года до 1 января 2017 года, дополнительных мер поддержки по обеспечению жилыми помещениями в форме субсидии, утвержденного постановлением Правительства Архангельской области от 26.03.2019 № 153-пп «Об утверждении адресной программы Архангельской области «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на 2019-2025 годы». | Обеспечение реализации федерального проекта (результата федерального проекта) | Да |

5. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта

| № п/п | Наименование мероприятия (результата) и источники финансового обеспечения | Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей) | Всего(тыс. рублей) | Участник государственной программы |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2024 | 2025 | 2026 |
| 1 | Переселение граждан из аварийного жилищного фонда, признанного аварийным по состоянию на 01.01.2017 г. |
| 1.1 | Реализованы мероприятия, предусмотренные адресной программой по переселению граждан из непригодного для проживания жилищного фонда  | 2 684 878,0 | *-* | *-* | 2 684 878,0 |  |
| 1.1.1 | областной бюджет | 1 867 883,9 | *-* | *-* | 1 867 883,9 | министерство строительства и архитектура Архангельской области |
| 1.1.2 | консолидированные бюджеты муниципальных образований Архангельской области | 3 295,9 | *-* | *-* | 3 295,9 |
| 1.1.3 | областной бюджет | 816 439,0 | *-* | *-* | 816 439,0 | министерство топливно-энергетического комплекса Архангельской области |
| 1.1.4 | консолидированные бюджеты муниципальных образований Архангельской области | 816 978,6 | *-* | *-* | 816 978,6 |
|  Итого по региональному проекту: | 2 684 878,0 | *-* | *-* | 2 684 878,0 |  |
|  областной бюджет | 2 684 322,9 | *-* | *-* | 2 684 322,9 |  |
|  консолидированные бюджеты муниципальных образований Архангельской области | 820 274,5 | *-* | - | 820 274,5 |  |

6. План исполнения областного бюджета в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации регионального проекта в 2024 году

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование результата | План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей) | На конец2024года (тыс. рублей) |
| январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | *-* |

7. План реализации регионального проекта

| №п/п | Наименование мероприятия (результата),контрольной точки | Срок реализации | Взаимосвязь | Ответственныйисполнитель | Вид документаи характеристикамероприятия (результата) | Реализуется муниципальными образованиями Архангельской области (да/нет) | Информационная система (источник данных) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - | - | - | - | - | - | - | - |