|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| СОГЛАСОВАНО  министр строительства и архитектуры  Архангельской области  Полежаев В.Г. |  | УТВЕРЖДЕН  протоколом проектного комитета  Архангельской области  от 13 декабря 2018 г. № 9  (в ред. от 29 сентября 2023 г. № 6) |
|  | | |
| **П А С П О Р Т** | | |
|  | | |
| **регионального проекта** | | |
|  | | |

| Жилье (Архангельская область) | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Основные положения | | | | | |
| Краткое наименование регионального  проекта | Жилье (Архангельская область) | | Срок реализации проекта | 01.10.2018 | 31.12.2030 |
| Куратор регионального проекта | Рожин Д.В. | | Заместитель Председателя Правительства Архангельской области | | |
| Руководитель регионального проекта | Полежаев В.Г. | | Министр строительства и архитектуры Архангельской области | | |
| Администратор регионального проекта | Полежаев В.Г. | | Министр строительства и архитектуры Архангельской области | | |
| Связь с государственными программами (комплексными программами) Российской Федерации и (или) с государственными программами Архангельской области (далее – государственные программы) | 1. | Государственная программа | Обеспечение качественным, доступным жильем и объектами инженерной инфраструктуры населения Архангельской области | | |
| 1.1 | Государственная программа (комплексная программа) Российской Федерации | Государственная программа Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации» | | |

2. Показатели регионального проекта

| № п/п | Показателирегионального проекта | Уровень показателя | Единица измерения  (по ОКЕИ) | Базовое значение | | Период, год | | | Признак возрастания/  убывания | Нарастающий итог | Декомпозиция  на муниципальные образования Архангельской области | Информационная система (источник данных) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| значение | год | 2024 | 2025 | 2026 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1 | Не менее 5 млн. семей улучшают жилищные условия ежегодно к 2030 году | | | | | | | | | | | |
| 1.1. | Объем жилищного строительства, млн. кв. м. в год | ФП | Миллион квадратных метров | 0,4000 | 2018 | 0,3900 | - | - | возрастающий | Нет | Да | - |
| 2 | Совершенствование механизма поддержки программ субъектов Российской Федерации по развитию жилищного строительства с учетом обязательств субъектов Российской Федерации по обеспечению ввода жилья | | | | | | | | | | | |
| 2.1. | Ввод жилья в рамках мероприятия по стимулированию программ развития жилищного строительства субъектов Российской Федерации | ФП | Миллион квадратных метров | 0,0000 | 2018 | 0,0557 | - | - | возрастающий | Нет | Да | - |

3. Помесячный план достижения показателей регионального проекта в 2024 году

| № п/п | Показатели регионального проекта | Уровень показателя | Единица измерения  (по ОКЕИ) | Плановые значения по месяцам | | | | | | | | | | | На конец 2024 года |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь |  |
| 1 | Не менее 5 млн. семей улучшают жилищные условия ежегодно к 2030 году | | | | | | | | | | | | | | |  |
| 1.1. | Объем жилищного строительства, млн. кв. м в год | ФП | Миллион квадратных метров | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,3900 |  |
| 2 | Совершенствование механизма поддержки программ субъектов Российской Федерации по развитию жилищного строительства с учетом обязательств субъектов Российской Федерации по обеспечению ввода жилья | | | | | | | | | | | | | | |  |
| 2.1. | Ввод жилья в рамках мероприятия по стимулированию программ развития жилищного строительства субъектов Российской Федерации | ФП | Миллион квадратных метров | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,0557 |  |

4. Мероприятия (результаты) регионального проекта

| № п/п | Наименование мероприятия (результата) | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение | | Период, год | | | | Характеристика мероприятия (результата) | Тип мероприятия (результата) | Декомпозиция  на муниципальные образования Архангельской области |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2024 | 2025 | | 2026 |
| значение | год |
| 1. | Не менее 5 млн. семей улучшают жилищные условия ежегодно к 2030 году | | | | | | | | | | |
| 1.1 | Обеспечен ввод жилья в субъектах Российской Федерации | Миллион квадратных метров | 0,0000 | 2018 | 0,3900 | | - | - | **1.Реализация за счет средств федерального бюджета (нет)**  **2.Механизм реализации мероприятия (результата):** осуществляетсяза счет внебюджетных источников | Утверждение документа | Да |
| 2 | Совершенствование механизма поддержки программ субъектов Российской Федерации по развитию жилищного строительства с учетом обязательств субъектов Российской Федерации по обеспечению ввода жилья | | | | | | | | | | |
| 2.1 | Реализованы проекты по развитию территорий, расположенных  в границах населенных пунктов, предусматривающих строительство жилья, которые включены в государственные программы субъектов Российской Федерации по развитию жилищного строительства | Единица | 0,0000 | 2018 | 0,0557 | - | | - | **1.Реализация за счет средств федерального бюджета (нет)**  **2.Механизм реализации мероприятия (результата):** реализация осуществлялась  в 2022 году, на 2024 год финансирования не предусмотрено | Строительство (реконструкция, техническое перевооружение, приобретение) объекта недвижимого имущества | Да |

5. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта

| №  п/п | Наименование мероприятия (результата) и источники финансового обеспечения | Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей) | | | Всего (тыс. рублей) | Участник государственной программы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2024 | 2025 | 2026 |
| 1. | Не менее 5 млн. семей улучшают жилищные условия ежегодно к 2030 году | | | | | |
| 1.1 | Обеспечен ввод жилья в субъектах Российской Федерации | - | - | - | - | Министерство строительства и архитектуры Архангельской области |
| 2. | Совершенствование механизма поддержки программ субъектов Российской Федерации по развитию жилищного строительства  с учетом обязательств субъектов Российской Федерации по обеспечению ввода жилья | | | | | |
| 2.1 | Реализованы проекты по развитию территорий, расположенных в границах населенных пунктов, предусматривающих строительство жилья, которые включены в государственные программы субъектов Российской Федерации по развитию жилищного строительства | - | - | - | - | Министерство строительства и архитектуры Архангельской области |
| Итого по региональному проекту | | - | - | - | - |  |

6. План исполнения областного бюджета в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации регионального проекта в 2024году

| №  п/п | Наименование мероприятия (результата) | План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей) | | | | | | | | | | | Всего на конец 2024 года (тыс. рублей) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

7. План реализации регионального проекта

| №  п/п | Наименование мероприятия (результата),  контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный  исполнитель | Вид документа  и характеристика  мероприятия (результата) | Реализуется муниципальными образованиями Архангельской области (да/нет) | Информационная система (источник данных) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| начало | окончание | предшественники | последователи |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_