|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| СОГЛАСОВАНО |  | УТВЕРЖДЕН |
| Исполняющий обязанности министра транспорта Архангельской области |  | протоколом проектного комитета Архангельской области |
|  |  |  |
|  |  | от 4 сентября 2019 года № 7 |
| Ю.В. Попов |  |  |
|  |  |  |

**П А С П О Р Т**

**регионального проекта**

Безопасность дорожного движения (Архангельская область)

1. Основные положения

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Краткое наименование регионального проекта | Безопасность дорожного движения (Архангельская область) | Срок реализации проекта | 01.01.2019 | 31.12.2026 |
| Куратор регионального проекта | Рожин Дмитрий Васильевич | Заместитель Председателя Правительства Архангельской области |
| Руководитель регионального проекта | Роднев Сергей Витальевич | Министр транспорта Архангельской области |
| Администратор регионального проекта | Попов Юрий Владимирович | Заместитель министра транспорта Архангельской области |
| Связь с государственными программами (комплексными программами) Российской Федерации и (или) с государственными программами Архангельской области (далее – государственные программы) | 1. | Государственная программа | Развитие транспортной системы Архангельской области |
| 1.1. | Государственная программа (комплексная программа) Российской Федерации | Государственная программа Российской Федерации «Развитие транспортной системы» |

2. Показатели регионального проекта

| № п/п | Показательрегионального проекта | Уровень показателя | Единица измерения(по ОКЕИ) | Базовое значение | Период, год | Признак возрастания/убывания  | Нарастающий итог | Декомпозиция на муни-ципальные образования Архангельской области | Информационная система (источник данных)  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| значение | год | 2024 | 2025 | 2026 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1. | Повышена безопасность участников дорожного движения |
| 1.1. | Количество погибших в дорожно-транспортных происшествиях на 10 тысяч транспортных средств | ФП | Человек | 2,88 | 2019 | 1,86 | - | - |  убывающий | Да | Нет | Автоматизированная информационно-управляющая система ГИБДД (АИУС ГИБДД) |
| 1.2 | Количество погибших в дорожно-транспортных происшествиях, человек на 100 тысяч населения | ФП | Человек | 11,25 | 2017 | 7,32 | - | - | убывающий | Да | Нет | Автоматизированная информационно-управляющая система ГИБДД (АИУС ГИБДД) |

3. План достижения показателей регионального проекта в 2024 году

| № п/п | Показатель регионального проекта | Уровень показателя | Единица измерения(по ОКЕИ) | Плановые значения по месяцам | На конец 2024 года |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь |
| 1. | Повышена безопасность участников дорожного движения |
| 1.1. | Количество погибших в дорожно-транспортных происшествиях на 10 тысяч транспортных средств | ФП | Человек | *-* | *-* | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,86 |
| 1.2. | Количество погибших в дорожно-транспортных происшествиях, человек на 100 тысяч населения | ФП | Человек | *-* | *-* | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7,32 |

4. Мероприятия (результаты) регионального проекта

| № п/п | Наименование мероприятия (результата) | Единица измерения(по ОКЕИ) | Базовое значение | Период, год | Характеристика мероприятия (результата) | Тип мероприятия (результата) | Декомпозиция на муниципальные образования Архангельской области |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2024 | 2025 | 2026 |
| значение | год |
| 1. | Повышена безопасность участников дорожного движения |
| 1.1. | Организована системная работа с родителями по обучению детей основам правил дорожного движения и привитию им навыков безопасного поведения на дорогах, обеспечению безопасности детей при перевозках в транспортных средствах | Документ | 0 | 2019 | 1 | - | - | **1.Реализация за счет средств федерального бюджета (нет)****2.Механизм реализации мероприятия (результата):**По результату отсутствует финансирование. Осуществляется образовательными организациями Архангельской области в рамках текущей деятельности | Утверждение документа | нет |
| 1.2. | Обеспечена организация и проведение региональных профильных смен по безопасности дорожного движения в организациях отдыха детей и их оздоровления | Документ | 0 | 2021 | 1 | - | *-* | **1.Реализация за счет средств федерального бюджета (нет)****2.Механизм реализации** **мероприятия (результата):**По результату отсутствует финансирование. Осуществляется органами местного самоуправления муниципальных районов, муниципальных округов и городских округов Архангельской области в рамках текущей деятельности | Утверждение документа | нет |
| 1.3. | Модернизированы нерегулируемые пешеходные переходы, светофорные объекты и установлены светофорные объекты, пешеходные ограждения на автомобильных дорогах общего пользования местного значения в муниципальных районах и городских округах  | Единиц в год | 0 | 2019 | - | - | - | **1.Реализация за счет средств федерального бюджета (нет)****2.Механизм реализации мероприятия (результата):**Осуществляется путем предоставления субсидий в соответствии с Положением о порядке и условиях проведения конкурса на предоставление субсидий бюджетам муниципальных районов, муниципальных округов, городских округов и городских поселений Архангельской области на софинансирование мероприятий по модернизации нерегулируемых пешеходных переходов, светофорных объектов и установке светофорных объектов, пешеходных ограждений на автомобильных дорогах общего пользования местного значения, утвержденным постановлением Правительства Архангельской области. Расходы осуществляются за счет средств дорожного фонда Архангельской области | Оказание услуг (выполнение работ) | да |
| 1.4. | Созданы условия для вовлечения детей и молодежи в деятельность по профилактике дорожно-транспортного травматизма, включая развитие детско-юношеских автошкол, отрядов юных инспекторов движения и пр. | Документ | 0 | 2019 | 1 | - | - | **1.Реализация за счет средств федерального бюджета (нет)****2.Механизм реализации мероприятия (результата):**Реализация мероприятия осуществляется государственными учреждениями Архангельской области, подведомственными министерству образования Архангельской области, в форме субсидии на иные цели, не связанные с финансовым обеспечением выполнения государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ), в соответствии с Положением о порядке определения объема и условиях предоставления субсидий на иные цели, утвержденным постановлением Правительства Архангельской области | Утверждение документа | нет |
| 1.5. | Приобретены технические средства обучения, наглядные учебные и методические материалы для не менее 10 организаций, осуществляющих обучение детей, работу по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма | Документ | 0 | 2019 | 1 | - | - | **1.Реализация за счет средств федерального бюджета (нет)****2.Механизм реализации мероприятия (результата):**осуществляется путем предоставления субсидий в соответствии с Положением о порядке проведения конкурса на предоставление субсидий из областного бюджета бюджетам муниципальных районов, муниципальных округов и городских округов Архангельской области на создание условий для вовлечения обучающихся в муниципальных образовательных организациях в деятельность по профилактике дорожно-транспортного травматизма в рамках федерального проекта "Безопасность дорожного движения" национального проекта "Безопасные качественные дороги", утвержденным постановлением Правительства Архангельской области | Утверждение документа | да |
| 2. | Освещение в средствах массовой информации Архангельской области и сети "Интернет" мероприятий по обеспечению безопасности дорожного движения. |
| 2.1. | Организована работа по информационному сопровождению в средствах массовой информации и сети "Интернет" реализации мероприятий по обеспечению безопасности дорожного движения | Документ | 0 | 2019 | 1 | - | - | **1.Реализация за счет средств федерального бюджета (нет)****2.Механизм реализации мероприятия (результата):**осуществляют государственные автономные учреждения Архангельской области в сфере средств массовой информации, подведомственные администрации Губернатора и Правительства, средства которым предоставляются в форме субсидий на иные цели, не связанные с финансовым обеспечением выполнения государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ), в соответствии с Положением о порядке определения объема и условиях предоставления субсидий на иные цели, утвержденным постановлением Правительства Архангельской области, и постановлением администрации Губернатора и Правительства | Проведение информационно-коммуникационной кампании | нет |
| 3. | Снижение смертности в результате дорожно-транспортных происшествий |
| 3.1. | Медицинские организации оснащены автомобилями скорой медицинской помощи класса "С" для оказания скорой медицинской помощи пациентам, пострадавшим при дорожно-транспортных происшествиях | Единица | 0 | 2019 | - | - | - | **1.Реализация за счет средств федерального бюджета (нет)****2.Механизм реализации мероприятия (результата):**Реализацию мероприятия осуществляют бюджетные учреждения, подведомственные министерству здравоохранения Архангельской области. Средства на реализацию мероприятия предоставляются в форме субсидии на иные цели, не связанные с финансовым обеспечением выполнения государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ), в соответствии с Положением о порядке определения объема и условиях предоставления субсидий на иные цели, утвержденным постановлением Правительства Архангельской области, и Порядком предоставления субсидий на иные цели, утверждаемым постановлением министерства здравоохранения. В рамках реализации мероприятия осуществляется закупка автомобилей скорой медицинской помощи в государственные медицинские организации | Приобретение товаров, работ, услуг | нет |
| 3.2. | Медицинские организации оснащены автомобилями скорой медицинской помощи класса "В" для оказания скорой медицинской помощи пациентам, пострадавшим при дорожно-транспортных происшествиях.  | Единица | 0 | 2019 | - | - | - | **1.Реализация за счет средств федерального бюджета (нет)****2.Механизм реализации мероприятия (результата):**Реализацию мероприятия осуществляют бюджетные учреждения, подведомственные министерству здравоохранения Архангельской области. Средства на реализацию мероприятия предоставляются в форме субсидии на иные цели, не связанные с финансовым обеспечением выполнения государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ), в соответствии с Положением о порядке определения объема и условиях предоставления субсидий на иные цели, утвержденным постановлением Правительства Архангельской области, и Порядком предоставления субсидий на иные цели, утверждаемым постановлением министерства здравоохранения. В рамках реализации мероприятия осуществляется закупка автомобилей скорой медицинской помощи в государственные медицинские организации | Приобретение товаров, работ, услуг | нет |
| 3.3. | Организованы информационно-профилактические мероприятия, направленные на профилактику дорожно-транспортных происшествий, в том числе детского дорожно-транспортного травматизма, на базе родильных домов, перинатального центра и других государственных медицинских организаций | Документ | 1 | 2019 | - | - | - | **1.Реализация за счет средств федерального бюджета (нет)****2.Механизм реализации мероприятия (результата):**Достижение результата не требует финансирования. Осуществляется органами местного самоуправления городских округов Архангельской области (город Архангельск, город Северодвинск) в рамках текущей деятельности | Проведение информационно- коммуникационной кампании | нет |
| 4. | Совершенствование обучения детей и молодежи основам правил дорожного движения и привития им навыков безопасного поведения на дорогах |
| 4.1. | Проведены массовые мероприятия по безопасности дорожного движения среди подростков и молодежи | Штука | 0 | 2019 | - | - | - | **1.Реализация за счет средств федерального бюджета (нет)****2.Механизм реализации мероприятия (результата):**Реализация мероприятия осуществляется государственным автономным учреждением Архангельской области «Молодежный центр», подведомственным агентству по делам молодежи Архангельской области, путем предоставления субсидии на иные цели, не связанные с финансовым обеспечением выполнения государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ), в соответствии с Положением о порядке определения объема и условиях предоставления субсидий на иные цели, утвержденным постановлением Правительства Архангельской области, в целях реализации мероприятий федерального проекта «Безопасность дорожного движения» | Проведение массовых мероприятий | нет |

5. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта

| № п/п | Наименование мероприятия (результата) и источники финансового обеспечения | Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей) | Всего(тыс. рублей) | Участник государственной программы |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2024 | 2025 | 2026 |
| 1. | Повышена безопасность участников дорожного движения0 |
| 1.1.  | Организована системная работа с родителями по обучению детей основам правил дорожного движения и привитию им навыков безопасного поведения на дорогах, обеспечению безопасности детей при перевозках в транспортных средствах | - | - | - | - | Министерство образования Архангельской области |
| 1.2. | Обеспечена организация и проведение региональных профильных смен по безопасности дорожного движения в организациях отдыха детей и их оздоровления | - | - | - | - | Министерство образования Архангельской области |
| 1.3. | Модернизированы нерегулируемые пешеходные переходы, светофорные объекты и установлены светофорные объекты, пешеходные ограждения на автомобильных дорогах общего пользования местного значения в муниципальных районах, муниципальных округах, городских округах и городских поселениях | 40 000,0 | 45 004,1 | 18 000,0 | 103 004,1 | Министерство транспорта Архангельской области |
| 1.3.1. | областной бюджет | 40 000,0 | 45 004,1 | 18 000,0 | 103 004,1 |  |
| 1.3.2. | консолидированные бюджеты муниципальных образований Архангельской области | 40 000,0 | 45 004,1 | 18 000,0 | 103 004,1 |  |
| 1.4. | Созданы условия для вовлечения детей и молодежи в деятельность по профилактике дорожно-транспортного травматизма, включая развитие детско-юношеских автошкол, отрядов юных инспекторов движения и пр. | 450,0 | 450,0 | 450,0 | 1 350,0 | Министерство образования Архангельской области |
| 1.4.1. | областной бюджет | 450,0 | 450,0 | 450,0 | 1 350,0 |  |
| 1.5. | Приобретены технические средства обучения,наглядные учебные и методические материалы для не менее 10 организаций, осуществляющих обучение детей, работу по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма | 11 500,0 | 9 537,9 | 9 537,9 | 30 575,8 | Министерство образования Архангельской области |
| 1.5.1. | Областной бюджет | 10 350,0 | 8 584,1 | 8 584,1 | 27 518,2 |  |
| 1.5.2. | консолидированные бюджеты муниципальных образований Архангельской области | 11 500,0 | 9 537,9 | 9 537,9 | 30 575,8 |  |
| 2. | Освещение в средствах массовой информации Архангельской области и сети "Интернет" мероприятий по обеспечению безопасности дорожного движения. |
| 2.1. | Организована работа по информационному сопровождению в средствах массовой информации и сети "Интернет" реализации мероприятий по обеспечению безопасности дорожного движения | 10 060,0 | 7 973,1 | 7 973,1 | 26 006,2 | Департамент пресс-службы и информацииадминистрации Губернатора Архангельской областии Правительства Архангельской области |
| 2.1.1. | областной бюджет | 10 060,0 | 7 973,1 | 7 973,1 | 26 006,2 |  |
| 3. | Снижение смертности в результате дорожно-транспортных происшествий |
| 3.1. | Медицинские организации оснащены автомобилями скорой медицинской помощи класса "С" для оказания скорой медицинской помощи пациентам, пострадавшим при дорожно-транспортных происшествиях | 20 519,1 | 20 519,1 | 20 519,1 | 61 557,3 | Министерство здравоохранения Архангельской области |
| 3.1.1. | областной бюджет | 20 519,1 | 20 519,1 | 20 519,1 | 61 557,3 |  |
| 3.2. | Медицинские организации оснащены автомобилями скорой медицинской помощи класса "В" для оказания скорой медицинской помощи пациентам, пострадавшим при дорожно-транспортных происшествиях | 6 480,9 | 6 480,9 | 6 480,9 | 19 442,7 | Министерство здравоохранения Архангельской области |
| 3.2.1. | областной бюджет | 6 480,9 | 6 480,9 | 6 480,9 | 19 442,7 |  |
| 3.3. | Организованы информационно-профилактические мероприятия, направленные на профилактику дорожно-транспортных происшествий, в том числе детского дорожно-транспортного травматизма, на базе родильных домов, перинатального центра и других государственных медицинских организаций | - | - | - | - | Министерство здравоохранения Архангельской области |
| 4. | Совершенствование обучения детей и молодежи основам правил дорожного движения и привития им навыков безопасного поведения на дорогах |
| 4.1. | Проведены массовые мероприятия по безопасности дорожного движения среди подростков и молодежи | 1 800,0 | 1 800,0 | 1 800,0 | 5 400,0 | Агентство по делам молодежи Архангельской области |
| 4.1.1. | областной бюджет | 1 800,0 | 1 800,0 | 1 800,0 | 5 400,0 |  |
| Итого по региональному проекту: | 90 810,0 | 91 765,1 | 64 761,0 | 247 336,1 |  |
| областной бюджет | 89 660,0 | 90 811,3 | 63 807,2 | 244 278,5 |  |
| консолидированные бюджеты муниципальных образований Архангельской области | 90 810,0 | 91 765,1 | 64 761,0 | 247 336,1 |  |

6. План исполнения областного бюджета в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации регионального проекта в 2024 году

| № п/п | Наименование мероприятия (результата) | План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей) | Всего на конец 2024 года (тыс. рублей) |
| --- | --- | --- | --- |
| январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

 7. План реализации регионального проекта

| № п/п | Наименование мероприятия (результата), контрольной точки | Сроки реализации | Взаимосвязь | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика мероприятия (результата) | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_