УТВЕРЖДЕН

распоряжением министерства транспорта Архангельской области

от 29 сентября 2023 года № 375-р/2

**ПАСПОРТ**

**Комплекса процессных мероприятий**

«Развитие и совершенствование сети автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения»

1. Общие положения

|  |  |
| --- | --- |
| Соисполнитель государственной программы Архангельской области | Министерство транспорта Архангельской области (далее – министерство транспорта) |
| Связь с государственной программой Архангельской области | Развитие транспортной системы Архангельской области |

2. Показатели комплекса процессных мероприятий

| №п/п | Наименованиепоказателя/задачи | Признаквозрастания/убывания | Уровень соответствиядекомпози-рованного  показателя | Единицаизмерения(поОКЕИ) | Базовое значение | | Значение показателейпогодам | | | | Ответственный за достижениепоказателя | Информационнаясистема |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| значение | год | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| Задача № 1 – обеспечение автотранспортной связи административного центра Архангельской области с административными центрами муниципальных образований (формирование опорной сети автомобильных дорог Архангельской области) | | | | | | | | | | | |  |
| 1.1. | Протяженность сети региональных автомобильных дорог в результате строительства новых автомобильных дорог (нарастающим итогом ) | Возрастающий | КПМ | Километр;  тысяча метров | 5,4 | 2022 | 0 | 0 | 0 | 45,3 | министерство транспорта | - |
| 1.2. | Протяженность региональных автомобильных дорог, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, в результате реконструкции автомобильных дорог (нарастающим итогом) | Возрастающий | КПМ | Километр;  тысяча метров | 0 | 2022 | 0 | 0 | 0 | 2,4 | министерство транспорта | - |
| Задача № 2 – обеспечение строительства(реконструкции) капитальных мостов в целях предотвращения ( ликвидации) транспортных разрывов на региональных автомобильных дорогах | | | | | | | | | | | |  |
| 2.1. | Протяженность построенных (реконструированных) капитальных мостов (нарастающим итогом) | Возрастающий | КПМ | Погонный метр | 129,4 | 2022 | 0 | 0 | 0 | 280,3 | министерство транспорта | - |

2.1 Порядок расчета и источники информации о значениях целевых показателей комплекса процессных мероприятий

| **Наименование целевых показателей государственной программы** | **Порядок расчета** | **Источники информации** |
| --- | --- | --- |
| 1.1 Протяженность сети региональных автомобильных дорог в результате строительства новых автомобильных дорог (нарастающим итогом) | Определяется суммированием показателей актов приемки законченных строительством (реконструкцией) объектов приемочной комиссии | Акт приемки законченного строительством (реконструкцией) объекта приемочной комиссии |
| 1.2 Протяженность региональных автомобильных дорог, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, в результате реконструкции автомобильных дорог (нарастающим итогом) | Определяется суммированием показателей актов приемки законченных строительством (реконструкцией) объектов приемочной комиссии | Акт приемки законченного строительством (реконструкцией) объекта приемочной комиссии |
| 2.1 Протяженность построенных (реконструированных) капитальных мостов (нарастающим итогом) | Определяется суммированием показателей актов приемки законченных строительством (реконструкцией) объектов приемочной комиссии | Акт приемки законченного строительством (реконструкцией) объекта приемочной комиссии |

1. Перечень мероприятий (результатов) комплекса процессных мероприятий

| №п/п | Наименование ероприятия(результата) | Типмероприятий(результата) | Характеристика | Единица измерения(поОКЕИ) | Базовоез начение | | Значения мероприятия(результата)по годам | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| значение | Год | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Задача № 1 – обеспечение автотранспортной связи административного центра Архангельской области с административными центрами муниципальных образований (формирование опорной сети автомобильных дорог Архангельской области) | | | | | | | | | |  |
| 1.1. | Разработана проектная документация на строительство автомобильной дороги Онега – Тамица – Кянда на участке Тамица – Кянда в Онежском районе Архангельской области | Приобретение товаров, работ, услуг | **1.Реализация за счет средств федерального бюджета** (нет)  **2.Механизм реализации мероприятия (результата):**  Реализация мероприятий осуществляется государственным казенным учреждением Архангельской области «Дорожное агентство “Архангельскавтодор”», подведомственным министерству транспорта Архангельской области, в соответствии с Правилами финансирования областной адресной инвестиционной программы и осуществления капитальных вложений в объекты капитального строительства государственной собственности Архангельской области или в приобретение объектов недвижимого имущества в государственную собственность Архангельской области, утвержденными постановлением Правительства Архангельской области от 9 декабря 2014 года № 516, наосновании положений Гражданского кодекса, Градостроительного кодекса Российской Федерации в соответствии с требованиями Федерального закона от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ. Расходы осуществляются за счет средств дорожного фонда Архангельской области | Единица | - | 2022 | 1 | - | - | - |
| 1.2. | Построена автомобильная дорога Онега – Тамица – Кянда на участке Тамица – Кянда в Онежском районе Архангельской области | Приобретение товаров, работ, услуг | **1.Реализация за счет средств федерального бюджета** (нет)  **2.Механизм реализации мероприятия (результата):**Реализация мероприятий осуществляется государственным казенным учреждением Архангельской области «Дорожное агентство “Архангельскавтодор”», подведомственным министерству транспорта Архангельской области, в соответствии с Правилами финансирования областной адресной инвестиционной программы и осуществления капитальных вложений в объекты капитального строительства государственной собственности Архангельской области или в приобретение объектов недвижимого имущества в государственную собственность Архангельской области, утвержденными постановлением Правительства Архангельской области от 9 декабря 2014 года № 516, наосновании положений Гражданского кодекса, Градостроительного кодекса Российской Федерации в соответствии с требованиями Федерального закона от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ. Расходы осуществляются за счет средств дорожного фонда Архангельской области | Километров; тысяча метров | - | 2022 | - | - | - | 22,1 |
| 1.3. | Разработана проектная документация на строительство автомобильной дороги Онега – Покровское на участке Хайнозерской дороги в Онежском районе Архангельской области | Приобретение товаров, работ, услуг | **1.Реализация за счет средств федерального бюджета** (нет)  **2.Механизм реализации мероприятия (результата):**Реализация мероприятий осуществляется государственным казенным учреждением Архангельской области «Дорожное агентство “Архангельскавтодор”», подведомственным министерству транспорта Архангельской области, в соответствии с Правилами финансирования областной адресной инвестиционной программы и осуществления капитальных вложений в объекты капитального строительства государственной собственности Архангельской области или в приобретение объектов недвижимого имущества в государственную собственность Архангельской области, утвержденными постановлением Правительства Архангельской области от 9 декабря 2014 года № 516, наосновании положений Гражданского кодекса, Градостроительного кодекса Российской Федерации в соответствии с требованиями Федерального закона от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ. Расходы осуществляются за счет средств дорожного фонда Архангельской области | Единица | - | 2022 | 1 | - | - | - |
| 1.4. | Построена автомобильная дорога Заболотье – Сольвычегодск – Яренск на участке Фоминская – Слободчиково | Приобретение товаров, работ, услуг | **1.Реализация за счет средств федерального бюджета** (нет)  **2.Механизм реализации мероприятия (результата):**Реализация мероприятий осуществляется государственным казенным учреждением Архангельской области «Дорожное агентство “Архангельскавтодор”», подведомственным министерству транспорта Архангельской области, в соответствии с Правилами финансирования областной адресной инвестиционной программы и осуществления капитальных вложений в объекты капитального строительства государственной собственности Архангельской области или в приобретение объектов недвижимого имущества в государственную собственность Архангельской области, утвержденными постановлением Правительства Архангельской области от 9 декабря 2014 года № 516, наосновании положений Гражданского кодекса, Градостроительного кодекса Российской Федерации в соответствии с требованиями Федерального закона от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ. Расходы осуществляются за счет средств дорожного фонда Архангельской области | Километров; тысяча метров | - | 2022 | - | - | - | 9,0 |
| 1.5. | Построена автомобильная дорога Усть-Вага – Ядриха на участке км 200 – км 215 | Приобретение товаров, работ, услуг | **1.Реализация за счет средств федерального бюджета** (нет)  **2.Механизм реализации мероприятия (результата):**Реализация мероприятий осуществляется государственным казенным учреждением Архангельской области «Дорожное агентство “Архангельскавтодор”», подведомственным министерству транспорта Архангельской области, в соответствии с Правилами финансирования областной адресной инвестиционной программы и осуществления капитальных вложений в объекты капитального строительства государственной собственности Архангельской области или в приобретение объектов недвижимого имущества в государственную собственность Архангельской области, утвержденными постановлением Правительства Архангельской области от 9 декабря 2014 года № 516, наосновании положений Гражданского кодекса, Градостроительного кодекса Российской Федерации в соответствии с требованиями Федерального закона от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ. Расходы осуществляются за счет средств дорожного фонда Архангельской области | Километров; тысяча метров | - | 2022 | - | - | - | 14,2 |
| Задача № 2 – обеспечение строительства (реконструкции) капитальных мостов в целях предотвращения ( ликвидации) транспортных разрывов на региональных автомобильных дорогах | | | | | | | | | | |
| 2.1. | Реконструкция мостового перехода через реку Онега на км 12+977 автомобильной дороги Дениславье – Североонежск – СОБР | Приобретение товаров, работ, услуг | **1.Реализация за счет средств федерального бюджета** (нет)  **2.Механизм реализации мероприятия (результата):**Реализация мероприятий осуществляется государственным казенным учреждением Архангельской области «Дорожное агентство “Архангельскавтодор”», подведомственным министерству транспорта Архангельской области, в соответствии с Правилами финансирования областной адресной инвестиционной программы и осуществления капитальных вложений в объекты капитального строительства государственной собственности Архангельской области или в приобретение объектов недвижимого имущества в государственную собственность Архангельской области, утвержденными постановлением Правительства Архангельской области от 9 декабря 2014 года № 516, наосновании положений Гражданского кодекса, Градостроительного кодекса Российской Федерации в соответствии с требованиями Федерального закона от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ. Расходы осуществляются за счет средств дорожного фонда Архангельской области | Погонный метр | - | 2022 |  | - | - | 226,3 |
| 2.2. | Реконструкция мостового перехода через реку Вождеромка на км 60+464 автомобильной дороги Архангельск – Белогорский – Пинега – Кимжа – Мезень | Приобретение товаров, работ, услуг | **1.Реализация за счет средств федерального бюджета** (нет)  **2.Механизм реализации мероприятия (результата):**РРеализация мероприятий осуществляется государственным казенным учреждением Архангельской области «Дорожное агентство “Архангельскавтодор”», подведомственным министерству транспорта Архангельской области, в соответствии с Правилами финансирования областной адресной инвестиционной программы и осуществления капитальных вложений в объекты капитального строительства государственной собственности Архангельской области или в приобретение объектов недвижимого имущества в государственную собственность Архангельской области, утвержденными постановлением Правительства Архангельской области от 9 декабря 2014 года № 516, наосновании положений Гражданского кодекса, Градостроительного кодекса Российской Федерации в соответствии с требованиями Федерального закона от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ. Расходы осуществляются за счет средств дорожного фонда Архангельской области | Погонный метр | - | 2022 | - | - | - | 54,0 |

4. Финансовое обеспечение комплекса процессных мероприятий

| № п/п | Наименование структурного элемента/источник финансового обеспечения | Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей) | | | | Всего  (тыс. рублей) | Участник государственной программы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| **Комплекс процессных мероприятий «**Развитие и совершенствование сети автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения**»** (всего), в том числе: | | **19 745,77** | **-** | **-** | **7 424 530,5** | **7 444 276,27** | - |
| областной бюджет | | **19 745,77** | **-** | **-** | **7 424 530,5** | **7 444 276,27** |
| 1.1. | Разработана проектная документация на строительство автомобильной дороги Онега – Тамица – Кянда на участке Тамица – Кянда в Онежском районе Архангельской области (всего), в том числе: | 13 841,78 | - | - | - | 13 841,78 | Министерство транспорта Архангельской области |
| 1.1.1. | областной бюджет | 13 841,78 | - | - | - | 13 841,78 |
| 1.2. | Построена автомобильная дорога Онега – Тамица – Кянда на участке Тамица – Кянда в Онежском районе Архангельской области (всего), в том числе: | - | - | - | 3 249 300,0 | 3 249 300,00 | Министерство транспорта Архангельской области |
| 1.2.1. | областной бюджет | - | - | - | 3 249 300,0 | 3 249 300,00 |
| 1.3. | Разработана проектная документация на выполнение работ по строительству автомобильной дороги Онега – Покровское на участке Хайнозерской дороги в Онежском районе (всего), в том числе: | 5 903,99 | - | - | - | 5 903,99 | Министерство транспорта Архангельской области |
| 1.3.1. | областной бюджет | 5 903,99 | - | - | - | 5 903,99 |
| 1.4. | Построена автомобильная дорога Заболотье – Сольвычегодск – Яренск на участке Фоминская – Слободчиково(всего), в том числе: | - | - | - | 744 882,00 | 744 882,00 | Министерство транспорта Архангельской области |
| 1.4.1. | областной бюджет | - | - | - | 744 882,00 | 744 882,00 |
| 1.5. | Построена автомобильная дорога Усть-Вага – Ядриха на участке км 200 – км 215 (всего), в том числе: | - | - | - | 2 040 924,4 | 2 040 924,40 | Министерство транспорта Архангельской области |
| 1.5.1. | областной бюджет | - | - | - | 2 040 924,4 | 2 040 924,40 |
| 2.1. | Реконструкция мостового перехода через реку Онега на км 12+977 автомобильной дороги Дениславье – Североонежск – СОБР (всего), в том числе: | - | - | - | 689 135,1 | 689135,1 | Министерство транспорта Архангельской области |
| 1.6.1. | областной бюджет |  |  |  | 689 135,1 | 689135,1 |
| 2.2. | Реконструкция мостового перехода через реку Вождеромка на км 60+464 автомобильной дороги Архангельск – Белогорский – Пинега – Кимжа – Мезень (всего), в том числе: | - | - | - | 700 289,00 | 700 289,00 | Министерство транспорта Архангельской области |
| 1.7.1. | областной бюджет | - | - | - | 700 289,00 | 700 289,00 |

5. План реализации комплекса процессных мероприятий

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия (результата) | Ответственный за реализацию | Наименование контрольной точки | Единица измерения | Плановые значения и сроки исполнения контрольных точек | | | |
| I квартал | первое полугодие | 9 месяцев | год |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_