УТВЕРЖДЕН

протоколом проектного комитета

Архангельской области

от 29.09.2023 № 6

|  |
| --- |
| **П А С П О Р Т** |
|  |
| **регионального проекта Цифровое государственное управление (Архангельская область)** |
|  |
| 1. Основные положения |
| Краткое наименование регионального проекта | Цифровое государственное управление (Архангельская область) | Срок реализации проекта | 01.01.2019 | 31.12.2024 |
| Куратор регионального проекта | Иконников В.М. | Заместитель председателя Правительства Архангельской области |
| Руководитель регионального проекта | Окладников П.А. | Министр связи и информационных технологий Архангельской области |
| Администратор регионального проекта | Боярко А.В. | Начальник отдела информатизации министерства связи и информационных технологий Архангельской области |
| Связь с государственными программами (комплексными программами) Российской Федерации и (или) с государственными программами Архангельской области (далее – государственные программы) | Государственная программа |  Цифровое развитие Архангельской области |
| Государственная программа (комплексная программа) Российской Федерации | Информационное общество |

2. Показатели регионального проекта

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Показатели регионального проекта | Уровень показателя | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение | Период, год | Признак возрастания/убывания | Нарастающий итог | Декомпозиция на МО | Информационная система (источник данных) |
| Значение | Год | 2024 | 2025 | 2026 |
| 1. | Обеспечение удовлетворенности граждан качеством предоставления массовых социально значимых государственных и муниципальных услуг в электронном виде с использованием Единого портала государственных и муниципальных услуг |
| 1.1. | Уровень удовлетворенности качеством предоставления массовых социально значимых государственных и муниципальных услуг в электронном виде с использованием Единого портала государственных и муниципальных услуг (ЕПГУ) | ФП | Балл | 3,7 | 2022 | 4,4 | - | - | возрастающий | Да | Нет | - |
| 1.2. | Доля массовых социально значимых государственных и муниципальных услуг в электронном виде, предоставляемых с использованием ЕПГУ, от общего количества таких услуг, предоставляемых в электронном виде  | ФП | Процент | 4,95 | 2020 | 95 | - | - | возрастающий | Да | Нет | - |
| 1.3. | Доля обращений за получением массовых социально значимых государственных и муниципальных услуг в электронном виде с использованием ЕПГУ, без необходимости личного посещения органов государственной власти, органов местного самоуправления и МФЦ, от общего количества таких услуг | ФП | Процент | 0,0000 | 2020 | 50 | - | - | возрастающий | Да | Нет | - |
| 2. Цифровизация процессов предоставления государственных услуг и исполнения государственных функций государственными органами власти |
| 2.1. | Количество видов сведений, предоставляемых в режиме онлайн органами государственной власти в рамках межведомственного взаимодействия при предоставлении государственных услуг и исполнения функций, в том числе коммерческих организаций в соответствии с законодательством | ФП | Условная единица | 0,0000 | 2021 | 4 | - | - | возрастающий | Да | Нет | - |
| 2.2. | Количество государственных услуг, предоставляемых органами государственной власти в реестровой модели и/или в проактивном режиме с предоставлением результата в электронном виде на ЕПГУ | ФП | Условная единица | 0,0000 | 2020 | 85 | - | - | возрастающий | Да | Нет | - |
| 2.3. | Доля расходов на закупки и/или аренду отечественного программного обеспечения и платформ от общих расходов на закупку или аренду программного обеспечения. | ФП | Процент | 0,0000 | 2021 | 95 | - | - | возрастающий | Да | Нет | - |
| 2.4. | Количество реализованных на базе единой платформы сервисов обеспечения функций органов государственной власти и органов местного самоуправления, в том числе типовых функций | ФП | Штука | 0,0000 | 2020 | 85 | - | - | возрастающий | Да | Нет | - |
| 2.5. | Доля органов государственной власти, использующих государственные облачные сервисы и инфраструктуру | ФП | Процент | 0,0000 | 2020 | 100 | - | - | возрастающий | Да | Нет | - |
| Стимулирование граждан к получению государственных и муниципальных услуг в электронном виде с использованием ЕПГУ |  |
| 3.1. | Доля зарегистрированных пользователей ЕПГУ, использующих сервисы ЕПГУ в текущем году в целях получения государственных и муниципальных услуг в электронном виде, от общего числа зарегистрированных пользователей ЕПГУ | ФП | Процент | 0,0000 | 2020 | 60 | - | - | возрастающий | Да | Нет | - |

3. План достижения показателей регионального проекта в 2024 году

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Показатели регионального проекта | Уровень показателя | Единица измерения (по ОКЕИ) | Плановые значения по месяцам | На конец 2024 года |
| январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь |
| 1 | Обеспечение удовлетворенности граждан качеством предоставления массовых социально значимых государственных и муниципальных услуг в электронном виде с использованием Единого портала государственных и муниципальных услуг |
| 1.1. | Уровень удовлетворенности качеством предоставления массовых социально значимых государственных и муниципальных услуг в электронном виде с использованием Единого портала государственных и муниципальных услуг (ЕПГУ) | ФП | Балл | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,4 |
| 1.2. | Доля массовых социально значимых государственных и муниципальных услуг в электронном виде, предоставляемых с использованием ЕПГУ, от общего количества таких услуг, предоставляемых в электронном виде  | ФП | Процент | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 |
| 1.3. | Доля обращений за получением массовых социально значимых государственных и муниципальных услуг в электронном виде с использованием ЕПГУ, без необходимости личного посещения органов государственной власти, органов местного самоуправления и МФЦ, от общего количества таких услуг  | ФП | Процент | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 50 |
| 2 | Цифровизация процессов предоставления государственных услуг и исполнения государственных функций государственными органами власти |
| 2.1. | Количество видов сведений, предоставляемых в режиме онлайн органами государственной власти в рамках межведомственного взаимодействия при предоставлении государственных услуг и исполнения функций, в том числе коммерческих организаций в соответствии с законодательством  | ФП | Условная единица | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 |
| 2.2. | Количество государственных услуг, предоставляемых органами государственной власти в реестровой модели и/или в проактивном режиме с предоставлением результата в электронном виде на ЕПГУ | ФП | Условная единица | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 |
| 2.3. | Доля расходов на закупки и/или аренду отечественного программного обеспечения и платформ от общих расходов на закупку или аренду программного обеспечения. | ФП | Процент | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 95 |
| 2.4. | Количество реализованных на базе единой платформы сервисов обеспечения функций органов государственной власти и органов местного самоуправления, в том числе типовых функций | ФП | Штука | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 |
| 2.5. | Доля органов государственной власти, использующих государственные облачные сервисы и инфраструктуру | ФП | Процент | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 |
| 3 | Стимулирование граждан к получению государственных и муниципальных услуг в электронном виде с использованием ЕПГУ |
| 3.1. | Доля зарегистрированных пользователей ЕПГУ, использующих сервисы ЕПГУ в текущем году в целях получения государственных и муниципальных услуг в электронном виде, от общего числа зарегистрированных пользователей ЕПГУ | ФП | Процент | 20 | 20 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 60 |

4. Мероприятия (результаты) регионального проекта

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия (результата) | Единица измерения(по ОКЕИ) | Базовое значение | Период, год | Характеристика мероприятия (результата) | Тип мероприятия (результата) | Декомпозиция на муниципальные образования Архангельской области |
| 2024 | 2025 | 2026 |
| значение | год |
| 1. |  Обеспечение удовлетворенности граждан качеством предоставления массовых социально значимых государственных и муниципальных услуг в электронном виде с использованием Единого портала государственных и муниципальных услуг |
| 1.1. | Обеспечено взаимодействие граждан и органов государственной власти с использованием платформы обратной связи | Условная единица | 1,0 | 2022 | 1,0 | - | - | 1.Реализация за счет средств федерального бюджета (Нет)2. Механизм реализации мероприятия (результата)Обеспечено внедрение на территории Архангельской области Платформы обратной связи (далее - ПОС), включая обращения, жалобы, в том числе по государственным услугам, функциям, сервисам, с использованием технологии изучения общественного мнения и формирования механизмов обратной связи  | Оказание услуг (выполнение работ) | Да |

|  |  |
| --- | --- |
| 5. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта |  |
| № п/п | Наименование результата и источники финансирования | Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей) | Всего (тыс. рублей) | Участник государственной программы |
| 2024 | 2025 | 2026 |
| 1. | Обеспечение удовлетворенности граждан качеством предоставления массовых социально значимых государственных и муниципальных услуг в электронном виде с использованием Единого портала государственных и муниципальных услуг |
| 1.1. | Обеспечено взаимодействие граждан и органов государственной власти с использованием платформы обратной связи, всего | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| 1.1.1. | *областной бюджет* | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| *Итого по региональному проекту:* | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| *областной бюджет* | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |

6. План исполнения областного бюджета в части бюджетных ассигнований, предусмотренных

на финансовое обеспечение реализации регионального проекта в 2024 году

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия (результата) | Плановые значения по месяцам | На конец 2024 года (тыс. рублей) |
| январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь |
| 1. | Обеспечение удовлетворенности граждан качеством предоставления массовых социально значимых государственных и муниципальных услуг в электронном виде с использованием Единого портала государственных и муниципальных услуг |
| 1.1. | Обеспечено взаимодействие граждан и органов государственной власти с использованием платформы обратной связи | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| ИТОГО | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |

7. План реализации регионального проекта

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | Взаимосвязь | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
| 1 | Обеспечение удовлетворенности граждан качеством предоставления массовых социально значимых государственных и муниципальных услуг в электронном виде с использованием Единого портала государственных и муниципальных услуг |
| 1.2.12 | Контрольная точка "Программно-техническое сопровождение исполнительных органов государственной власти Архангельской области и органов местного самоуправления Архангельской области при апробации технологических решений платформы обратной связи и оказание консультационной поддержки" | - | 29.03.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Окладников П.А. | Отчет о реализации мероприятия | - | ГИИС "Электронный бюджет" |
| 1.2.13 | Контрольная точка "Программно-техническое сопровождение исполнительных органов государственной власти Архангельской области и органов местного самоуправления Архангельской области при апробации технологических решений платформы обратной связи и оказание консультационной поддержки" | - | 28.06.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Окладников П.А. | Отчет о реализации мероприятия | - | ГИИС "Электронный бюджет" |
|
| 1.2.14 | Контрольная точка "Программно-техническое сопровождение исполнительных органов государственной власти Архангельской области и органов местного самоуправления Архангельской области при апробации технологических решений платформы обратной связи и оказание консультационной поддержки" | - | 30.09.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Окладников П.А. | Отчет о реализации мероприятия | - | ГИИС "Электронный бюджет" |
|
| 1.2.15 | Контрольная точка "Программно-техническое сопровождение исполнительных органов государственной власти Архангельской области и органов местного самоуправления Архангельской области при апробации технологических решений платформы обратной связи и оказание консультационной поддержки" | - | 30.12.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Окладников П.А. | Отчет о реализации мероприятия | - | ГИИС "Электронный бюджет" |

 8. Участники регионального проекта

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Роль в региональном проекте | Фамилия, инициалы | Должность | Непосредственный руководитель | Занятость в проекте(процентов) |
| 1 | Руководитель регионального проекта |  | Министр связи и информационных технологий Архангельской области | - | 5 |
| 2 | Администратор регионального проекта | Боярко А.В. | Начальник отдела информатизацииминистерства связи и информационных технологий Архангельской области | Окладников П.А. | 10 |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_