|  |  |
| --- | --- |
|  | УТВЕРЖДЕН протоколом проектного комитетаАрхангельской областиот 29.09.2023 № 6 |

|  |
| --- |
| **П А С П О Р Т** |
|  |
| **регионального проекта Цифровые технологии (Архангельская область)** |
|  |
| 1. Основные положения |
| Краткое наименование регионального проекта | Цифровые технологии (Архангельская область) | Срок реализации проекта | 15.07.2018 | 31.12.2024 |
| Куратор регионального проекта | Иконников В.М. | Заместитель председателя Правительства Архангельской области |
| Руководитель регионального проекта | Окладников П.А. | Министр связи и информационных технологий Архангельской области |
| Администратор регионального проекта | Курко А.В. | Начальник отдела информационных систем и информационной безопасности министерства связи и информационных технологий Архангельской области |
| Связь с государственными программами (комплексными программами) Российской Федерации и (или) с государственными программами Архангельской области (далее – государственные программы) | Государственная программа | Цифровое развитие Архангельской области |
| Государственная программа (комплексная программа) Российской Федерации | Информационное общество |

2. Показатели регионального проекта

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Показатели регионального проекта | Уровень показателя | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение | Период, год | Признак возрастания/убывания | Нарастающий итог | Декомпозиция на муници-пальные образования Архангельской области | Информационная система (источник данных) |
| Значение | Год | 2024 | 2025 | 2025 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 9 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | *-* | *-* | *-* | - |

3. Помесячный план достижения показателей регионального проекта в 2024 году

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Показатели регионального проекта | Уровень показателя | Единица измерения (по ОКЕИ) | Плановые значения по месяцам | На конец 2024 года |
| январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

4. Результаты регионального проекта

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия (результата) | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение | Период, год | Характеристика результата | Тип мероприятия (результата) | Декомпозиция на муниципальные образования Архангельской области образования Архангельской области |
| значение | год | 2024 | 2025 | 2026 |
| 1. | Создание условий для развития компаний, разрабатывающих решения в сфере информационных технологий |
| 1.1. | Содействие в оказании консультационной поддержки и информационного сопровождения компаний, разрабатывающих или внедряющих отечественное программное обеспечение, сервисы и платформенные решения на базе цифровых технологий и находящихся на территории Архангельской области, для обеспечения их участия в конкурсных отборах на получение государственной поддержки в форме грантов из средств федерального бюджета в рамках федерального проекта | Единица | - | 2022 | 1 | - | - | 1. Реализация за счет средств федерального бюджета (нет)2. Механизм реализации мероприятия (результата)Министерством связи и ИТ Архангельской области проводится работа по направлениям:- мониторинг мер государственной поддержки компаний, разрабатывающих или внедряющих отечественное программное обеспечение, сервисы и платформенные решения на базе цифровых технологий;- информирование указанных компаний в целях обеспечения их участия в конкурсных отборах на получение государственной поддержки в форме грантов. | Проведение информационно-коммуникационной кампании | Нет |
| 1.2. | Проведение информационной кампании о действующих конкурсных отборах на получение государственной поддержки | Единица | - | 2022 | 1 | - | - | 1. Реализация за счет средств федерального бюджета (нет)2. Механизм реализации мероприятия (результата)Министерством связи и ИТ Архангельской области проводятся информационные кампании о действующих конкурсных отборах на получение государственной поддержки. | Проведение информационно-коммуникационной кампании | Нет |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта

| № п/п | Наименование мероприятия (результата) и источники финансового обеспечения | Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей) | Всего(тыс. рублей) | Участник государственной программы |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2024 | 2025 | 2026 |
| 1 | Создание условий для развития компаний, разрабатывающих решения в сфере информационных технологий | - | - | - | - | - |
| 1.1 | Содействие в оказании консультационной поддержки и информационного сопровождения компаний, разрабатывающих или внедряющих отечественное программное обеспечение, сервисы и платформенные решения на базе цифровых технологий и находящихся на территории Архангельской области, для обеспечения их участия в конкурсных отборах на получение государственной поддержки в форме грантов из средств федерального бюджета в рамках федерального проекта, всего | - | - | - | - | - |
| 1.1.1 | *Областной бюджет* | - | - | - | - | - |
| 1.2 | Проведение информационной кампании о действующих конкурсных отборах на получение государственной поддержки, всего | - | - | - | - | - |
| 1.2.1 | *Областной бюджет* | - | - | - | - | - |
|  Итого по региональному проекту: | - | - | - | - | - |
|  областной бюджет | - | - | - | - | - |

 |

6. План исполнения областного бюджета в части бюджетных ассигнований, предусмотренных
на финансовое обеспечение реализации регионального проекта в 2024 году

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование результата | Плановые значения по месяцам | На конец 2024 года (тыс. рублей) |
| январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь |
| 1. | Создание условий для развития компаний, разрабатывающих решения в сфере информационных технологий |
| 1.1. | Содействие в оказании консультационной поддержки и информационного сопровождения компаний, разрабатывающих или внедряющих отечественное программное обеспечение, сервисы и платформенные решения на базе цифровых технологий и находящихся на территории Архангельской области, для обеспечения их участия в конкурсных отборах на получение государственной поддержки в форме грантов из средств федерального бюджета в рамках федерального проекта | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.2. | Проведение информационной кампании о действующих конкурсных отборах на получение государственной поддержки | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ИТОГО | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

7. План реализации регионального проекта

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия (результата),контрольной точки | Сроки реализации | Взаимосвязь | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Реализуется муниципальными образованиями Архангельской области (да/нет) | Информационная система (источник данных) |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |