|  |  |
| --- | --- |
|  | УТВЕРЖДЕН  протоколом проектного комитета  Архангельской области  от 14 октября 2024 года № 7 |

П А С П О Р Т

регионального проекта

Экономика замкнутого цикла (Архангельская область)

1. Основные положения

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Краткое наименование регионального проекта | Экономика замкнутого цикла (Архангельская область) | | Срок реализации проекта | *01.01.2025* | *31.12.2027* |
| Куратор регионального проекта | Мураев И.Г. | | Заместитель Председателя Правительства Архангельской области | | |
| Руководитель регионального проекта | Михайлов И.П. | | Исполняющий обязанности министра природных ресурсов и лесопромышленного комплекса Архангельской области | | |
| Администратор регионального проекта | Михайлов И.П. | | Исполняющий обязанности министра природных ресурсов и лесопромышленного комплекса Архангельской области | | |
| Связь с государственными программами (комплексными программами) Российской Федерации и (или) с государственными программами Архангельской области (далее - государственные программы) | 1. | Государственная программа | Охрана окружающей среды, воспроизводство и использование природных ресурсов Архангельской области | | |
| 1.1. | Государственная программа (комплексная программа) Российской Федерации | Охрана окружающей среды | | |

2. Показатели регионального проекта

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Показатели регионального проекта | Уро-вень показате-ля | Едини-ца измере-ния (по ОКЕИ) | Базовое значение | | Период | | | Признак возрастания/убывания | Нарастающий итог | Декомпози-ция на муни-ципальные образования Архангель-ской области | Информацион-ная система (источник данных) |
|
| Значение | Год | 2025 | 2026 | 2027 |
| 1. | К 2030 году объем твердых коммунальных отходов, направляемых на захоронение, не превышает 50% от объема ежегодно образуемых твердых коммунальных отходов, за счет создания объектов по обработке, обезвреживанию и утилизации твердых коммунальных отходов и отходов от использования товаров | | | | | | | | | | | |
| 1.1 | Доля захораниваемых  твердых коммунальных отходов в обей массе образованных твердых коммунальных отходов | ФП | Процент | 0,0000 | - | 94,7 | 94,7 | 88,3 | Убывающий | Нет | Нет | ФП |
| 1.2 | Доля обрабатываемых  твердых коммунальных отходов в общей массе образованных твердых коммунальных отходов | ФП | Процент | 0,0000 | - | 22,3 | 24,1 | 24,1 | Возрастающий | Нет | Нет | ФП |

3. План достижения показателей регионального проекта в 2025 году

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Показатели регионального проекта | Уровень показателя | Единица измерения  (по ОКЕИ) | Плановые значения по месяцам | | | | | | | | | | | На конец 2025 года |
| янв. | фев. | мар. | апр. | май | июнь | июль | авг. | сен. | окт. | ноя |  |
|  | К 2030 году объем твердых коммунальных отходов, направляемых на захоронение, не превышает 50% от объема ежегодно образуемых твердых коммунальных отходов, за счет создания объектов по обработке, обезвреживанию и утилизации твердых коммунальных отходов и отходов от использования товаров | | | | | | | | | | | | | | |
|  | Доля захораниваемых  твердых коммунальных отходов в обей массе образованных твердых коммунальных отходов |  | Процент | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 94,7 |
|  | Доля обрабатываемых  твердых коммунальных отходов в общей массе образованных твердых коммунальных отходов |  | Процент | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 22,3 |

4. Мероприятия (результаты) регионального проекта

| № п/п | Наименование  мероприятия (результата) | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение | | Период, год | | | Характеристика результата | Тип мероприятия (результата) | Декомпозиция  на муниципальные образования Архангельской области |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Значение | Год | 2025 | 2026 | 2027 |
| 1. | К 2030 году объем твердых коммунальных отходов, направляемых на захоронение, не превышает 50% от объема ежегодно образуемых твердых коммунальных отходов, за счет создания объектов по обработке, обезвреживанию и утилизации твердых коммунальных отходов и отходов от использования товаров | | | | | | | | | |
| 1.1. | Введены в промышленную эксплуатацию мощности по обработке твердых коммунальных отходов | Миллион тонн в год | 0,1000 | 2024 | 0,1000 | 0,1000 | 0,4350 | В 2027 году запланирован ввод в эксплуатацию объектов по обработке твердых коммунальных отходов в Няндомском и Холмогорском муниципальных округах Архангельской области общей мощностью 0, 335 млн. тонн в год. | строительство (реконструкция, техническое перевооружение, приобретение) объекта недвижимого имущества | Нет |
| 1.2. | Введены в промышленную эксплуатацию мощности по утилизации и (или) обезвреживанию отходов, в том числе выделенных в результате раздельного накопления и (или) обработки твердых коммунальных отходов | Миллион тонн в год | 0,0280 | 2024 | 0,0280 | 0,0280 | 0,1620 | В 2027 году запланирован ввод в эксплуатацию объектов в Няндомском и Холмогорском муниципальных округах Архангельской области общей мощностью 0,335 млн. тонн в год, включая мощность по утилизации твердых коммунальных отходов 0,134 млн. тонн в год | строительство (реконструкция, техническое перевооружение, приобретение) объекта недвижимого имущества | Нет |
| 1.3. | Введены в промышленную эксплуатацию объекты размещения твердых коммунальных отходов | Миллион тонн в год | 0,0000 | 2024 | - | - | 0,1950 | В 2027 году запланирован ввод в эксплуатацию объектов в Няндомском и Холмогорском муниципальных округах Архангельской области общей мощностью 0,335 млн. тонн в год, включая объекты размещения твердых коммунальных отходов мощность. 0,195 млн. тонн | строительство (реконструкция, техническое перевооружение, приобретение) объекта недвижимого имущества | Нет |

5. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия (результата) и источники финансового обеспечения | Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей) | | | Всего  (тыс. рублей) |
| 2025 | 2026 | 2027 |
| 1. | К 2030 году объем твердых коммунальных отходов, направляемых на захоронение, не превышает 50% от объема ежегодно образуемых твердых коммунальных отходов, за счет создания объектов по обработке, обезвреживанию и утилизации твердых коммунальных отходов и отходов от использования товаров | | | | |
| 1.1. | Введены в промышленную эксплуатацию мощности по обработке твердых коммунальных отходов, всего | - | - | - | - |
| 1.1.1. | Областной бюджет | - | - | - | - |
| 1.2. | Введены в промышленную эксплуатацию мощности по утилизации и (или) обезвреживанию отходов, в том числе выделенных в результате раздельного накопления и (или) обработки твердых коммунальных отходов, всего | - | - | - | - |
| 1.2.1. | Областной бюджет | - | - | - | - |
| 1.3. | Введены в промышленную эксплуатацию объекты размещения твердых коммунальных отходов, всего | - | - | - | - |
| 1.3.1. | Областной бюджет | - | - | - | - |
| Итого по региональному проекту: | | - | - | - | - |
| Областной бюджет | | - | - | - | - |

6. План исполнения бюджета Архангельской области в части бюджетных ассигнований,  
 предусмотренных на финансовое обеспечение реализации регионального проекта в 2025 году

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование результата | Плановые значения по месяцам | | | | | | | | | | | На конец 2025 года |
| январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь |

7. План реализации регионального проекта

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия (результата) | Срок реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Адрес объекта (в соответствии с ФИАС) | Мощность объекта | Объем финансового обеспечения (тыс. руб.) | | Вид документа и характеристика мероприятия (результата) |
| начало | окончание | предшественники | последователи | Единица измерения (по ОКЕИ) | Значение |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |