|  |  |
| --- | --- |
|   | УТВЕРЖДЕНОпротоколом проектного комитета Архангельской областиот 14 октября 2024 г. №7 |

|  |
| --- |
| **П А С П О Р Т****П А С П О Р Т** |
|  |
| **регионального проекта** **«Формирование комфортной городской среды (Архангельская область)»** |
|  |
| 1. Основные положения |
| Краткое наименование регионального проекта | Формирование комфортной городской среды (Архангельская область) |
| Краткое наименование регионального проекта | Формирование комфортной городской среды (Архангельская область) | Срок реализации проекта | 01.01.2025 | 31.12.2027 |
| Куратор регионального проекта | Рожин Д.В. | Заместитель Председателя Правительства Архангельской области |
| Руководитель регионального проекта | Поташев Д.Н. | Министр топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Архангельской области |
| Администратор регионального проекта |  Поташев Д.Н. | Министр топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Архангельской области |
| Связь с государственными программами (комплексными программами) Российской Федерации и (или) с государственными программами Архангельской области (далее - государственные программы) | 1. | Государственная программа | Формирование современной городской среды в Архангельской области |
| 1.1. | Государственная программа (комплексная программа) Российской Федерации | Государственная программа Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации» |

2. Показатели регионального проекта

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Показатели регионального проекта | Уровень показателя | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение | Период, год | Признак возрастания/ убывания | Нарастающий итог | Декомпозиция на муниципальные образования Архангельской области | Информационная система (источник данных) |
| значение | год | 2025 | 2026 | 2027 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| Благоустройство общественных территорий и реализация в малых городах и исторических поселениях проектов победителей Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды к 2030 году |
| 1.1. | Количество благоустроенных общественных территорий, ед. (нарастающим итогом с 2025 г.) | ФП | единица | - | - | 50 | 100 | 150 | Возрастающий | Да | Да | - |
| 2.1. | Количество реализованных проектов победителей Всероссийского конкурса создания комфортной городской среды, ед. (нарастающим итогом с 2025 г.) | ФП | единица | - | - | 3 | 7 | - | Возрастающий | Да | Да | - |

3. План достижения показателей регионального проекта в 2025 году

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Показатели регионального проекта | Уровень показателя | Единица измерения (по ОКЕИ) | Плановые значения по месяцам | На конец 2025 года |
| январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| Благоустройство общественных территорий и реализация в малых городах и исторических поселениях проектов победителей Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды к 2030 году |
| 1.1. | Количество благоустроенных общественных территорий, ед. (нарастающим итогом с 2025 г.) | ФП | единица | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 50 |
| 2.1. | Количество реализованных проектов победителей Всероссийского конкурса создания комфортной городской среды, ед. (нарастающим итогом с 2025 г.) | ФП | процент | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 |

4. Мероприятия (результаты) регионального проекта

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия (результата) | Единица измерения(по ОКЕИ) | Базовое значение | Характеристика мероприятия | Характеристика мероприятия (результата) | Тип мероприятия(результата) | Декомпозиция на муниципальные образования Архангельской области |
| значение | год | 2025 | 2026  | 2027 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Благоустройство общественных территорий и реализация в малых городах и исторических поселениях проектов победителей Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды к 2030 году |
| 1.1. | Реализованы мероприятия по благоустройству общественных территорий (набережные, центральные площади, парки и др.) и иные мероприятия, предусмотренные государственными (муниципальными) программами формирования современной городской среды  | единица | - | - | 55 | 110 | 165 | **1. Реализация за счет средств федерального бюджета (да).****2. Механизм реализации мероприятия (результата):** реализуется путем предоставления субсидиив соответствии с Правилами предоставления и распределения субсидий бюджетам муниципальных округов, городских округов, городских и сельских поселений Архангельской области на реализацию муниципальных программ формирования современной городской среды, утвержденными постановлением Правительства Архангельской области | Благоустройство территории, ремонт объектов недвижимого имущества | Да |
| 2.1. | Реализованы проекты победителей Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях, не менее ед. нарастающим итогом  | единица | - | - | 3 | 7 | - | **1. Реализация за счет средств федерального бюджета (да).****2. Механизм реализации мероприятия (результата):** реализуется путем предоставления субсидий в соответствии с Порядком предоставления субсидий из областного бюджета бюджетам муниципальных районов, муниципальных округов, городских округов и городских поселений Архангельской области на создание комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях - победителях Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды, утвержденным постановлением Правительства Архангельской области | Благоустройство территории, ремонт объектов недвижимого имущества | Да |

|  |
| --- |
| 5. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта |
| № п/п | Наименование мероприятия (результата) и источники финансового обеспечения | Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей) | Всего (тыс. рублей) | Участник государственной программы |
| 2025 | 2026 | 2027 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Благоустройство общественных территорий и реализация в малых городах и исторических поселениях проектов победителей Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды к 2030 году |
| 1.1. | Реализованы мероприятия по благоустройству общественных территорий (набережные, центральные площади, парки и др.) и иные мероприятия, предусмотренные государственными (муниципальными) программами формирования современной городской среды (всего), в том числе: | **276 074,8** | **279 714,9** | **284 024,7** | **839 814,4** | Министерство топливно-энергетического комплекса жилищно-коммунального хозяйства Архангельской области |
| 1.1.1 | Областной бюджет | 270 661,5 | 274 230,3 | 278 455,6 | 823 347,4 |
| 1.1.2 | Консолидированные бюджеты муниципальных образований Архангельской области | 276 074,8 | 279 714,9 | 284 024,7 | 839 814,4 |
| 2.1. | Реализованы проекты победителей Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях, не менее ед. нарастающим итогом (всего), в том числе: | **341 930,5** | **-** | **-** | **341 930,5** | Министерство топливно-энергетического комплекса жилищно-коммунального хозяйства Архангельской области |
| 2.1.1. | Областной бюджет | 338 545,1 | **-** | **-** | 338 545,1 |
| 2.1.2. | Консолидированные бюджеты муниципальных образований Архангельской области | 341 930,5 | **-** | **-** | 341 930,5 |
| Итого по региональному проекту: | **618 005,3** | **279 714,9** | **284 024,7** | **1 181 744,9** |  |
| областной бюджет | 609 206,6 | 274 230,3 | 278 455,6 | 1 161 892,5 |  |
| консолидированные бюджеты муниципальных образований Архангельской области | 618 005,3 | 279 714,9 | 284 024,7 | 1 181 744,9 |  |

6. План исполнения областного бюджета в части бюджетных ассигнований, предусмотренных

на финансовое обеспечение реализации регионального проекта в 2025 году

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия (результата) | План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей) | На конец 2025 года (тыс. рублей) |
| январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| Благоустройство общественных территорий и реализация в малых городах и исторических поселениях проектов победителей Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды к 2030 году |
| 1.1. | Реализованы мероприятия по благоустройству общественных территорий (набережные, центральные площади, парки и др.) и иные мероприятия, предусмотренные государственными (муниципальными) программами формирования современной городской среды (всего) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 270 661,5 |
| 2.1. | Реализованы проекты победителей Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях, не менее ед. нарастающим итогом (всего) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 338 545,1 |
| ИТОГО: | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 609 206,6 |

7. План реализации регионального проекта

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | Взаимосвязь | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_