УТВЕРЖДЕН

распоряжением министерства топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Архангельской области

от 29 сентября 2023 года № 861-р

(в ред. от 22.10.2024 г. № 746 -р)

ПАСПОРТ

комплекса процессных мероприятий

«Создание условий для обеспечения граждан в Архангельской области качественными услугами жилищно-коммунального хозяйства»

1. Общие положения

|  |  |
| --- | --- |
| Соисполнитель государственной программы Архангельской области | Министерство топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Архангельской области |
| Связь с государственной программой Архангельской области | «Развитие энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Архангельской области» (далее – государственная программа) |

2. Показатели комплекса процессных мероприятий

| № п/п | Наименование показателя/задачи | Признак возрастания/ убывания | Уровень соответствия декомпози- рованногопоказателя | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение | Ответственный за достижение показателя |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| значение | год | 2025 год | 2026 год | 2027 год |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1. |  Задача № 1 - энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Архангельской области |
| 1.1 | Доля государственных учреждений Архангельской области, в которых реализованы комплексные технические мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности от общего числа государственных учреждений Архангельской области | возрастающий | *КПМ* | процент | 29,75 | 2023 | 30 | 30 | 30 | министерство топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства |
| 1.2 | Доля муниципальных округов, городских округов, муниципальных районов Архангельской области,в которых реализованыкомплексные технические мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, от общего числа муниципальных округов, городских округов, муниципальных районов Архангельской области | возрастающий | *КПМ* | процент | 56 | 2023 | 56 | 56 | 56 | министерство топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства |
| 1.3 | Доля построенных (реконструированных) сетей теплоснабжения в рамках реализации инвестиционных программ нарастающим итогом от общего количества сетей теплоснабжения, предусмотренных государственной программой | возрастающий | *КПМ* | процент | - | 2023 | 46,6 | 80,0 | 100 | министерство топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства |
| 1.4 | Доля построенных (реконструированных) сетей водоснабжения и водоотведения в рамках реализации инвестиционных программ нарастающим итогом от общего количества сетей водоснабжения и водоотведения, предусмотренных государственной программой | возрастающий | *КПМ* | процент | - | 2023 | 55,3 | 86,8 | 100 | министерство топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства |
| 1.5. | Доля выполненных мероприятий по повышению надежности электросетевого комплекса Архангельской области | возрастающий | *КПМ* | процент | - | - | 41 | 59 | - | министерство топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства |
| 2. | Задача № 2 - формирование эффективной системы организации и управления в сфере энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Архангельской области |
| 2.1 | Соотношение количества мероприятий по наблюдению за соблюдением обязательных требований к общему количеству проведенных контрольных (надзорных) мероприятий  | возрастающий | *КПМ* | процент | 55 | 2023 | 61 | 62 | - | государственная жилищная инспекция Архангельской области |

2.1 Порядок расчета и источники информации о значениях показателей комплекса процессных мероприятий

| Наименование показателя комплекса процессных мероприятий | Порядок расчета | Источники информации |
| --- | --- | --- |
| 1.1. Доля государственных учреждений Архангельской области, в которых реализованы комплексные технические мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности от общего числа государственных учреждений Архангельской области | отношение числа государственных учреждений Архангельской области, в которых реализованы комплексные технические мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, к общему числу государственных учреждений Архангельской области по состоянию на 1 января 2024 г. | Государственная информационная система Архангельской области «Комплексная информационно-аналитическая система Архангельской области» (далее – КИАС Архангельской области), блок «Отчетность энергосбережение» |
| 1.2. Доля муниципальных округов, городских округов, муниципальных районов Архангельской области, в которых реализованыкомплексные технические мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, от общего числа муниципальных округов, городских округов, муниципальных районов Архангельской области | отношение числа муниципальных округов, городских округов, муниципальных районов Архангельской области, в которых реализованыкомплексные технические мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности,к общему числу муниципальных округов, городских округов, муниципальных районов Архангельской области по состояниюна 1 января 2024 г. | КИАС Архангельской области, блок "Отчетность энергосбережение" |
| 1.3. Доля построенных (реконструированных) сетей теплоснабжения в рамках реализации инвестиционных программ нарастающим итогом от общего количества объектов теплоснабжения, предусмотренных государственной программой | отношение числа построенных (реконструированных) сетей теплоснабжения в рамках реализации инвестиционных программ нарастающим итогом к общему количеству объектов теплоснабжения, предусмотренных государственной программой за период реализации с 2025 по 2027 годы | данные отчетов ресурсоснабжающих организаций |
| 1.4. Доля построенных (реконструированных) сетей водоснабжения и водоотведения в рамках реализации инвестиционных программ нарастающим итогом от общего количества объектов водоснабжения и водоотведения, предусмотренных государственной программой | отношение числа построенных (реконструированных) сетей водоснабжения и водоотведения в рамках реализации инвестиционных программ нарастающим итогом к общему количеству объектов водоснабжения и водоотведения, предусмотренных государственной программой за период реализации с 2025 по 2027 годы  | данные отчетов ресурсоснабжающих организаций |
| 1.5. Доля выполненных мероприятий по повышению надежности электросетевого комплекса Архангельской области | Д=Кн/Ко\*100,где Д – доля выполненных мероприятий по повышению надежности электросетевого комплекса Архангельской области, %;Кн - количество выполненных мероприятий по повышению надежности электросетевого комплекса Архангельской области, ед.;Ко - общее количество мероприятий по повышению надежности электросетевого комплекса Архангельской области, ед. | данные отчетов ПАО «Россети Северо-Запад» |
| 2.1. Соотношение количества мероприятий по наблюдению за соблюдением обязательных требований к общему количеству проведенных контрольных (надзорных) мероприятий  | Д=Кн/Ко\*100,где Д – доля мероприятий по наблюдению за соблюдением обязательных требований,%;Кн - количество мероприятий по наблюдению за соблюдением обязательных требований, ед.;Ко - общее количество проведенных контрольных (надзорных) мероприятий, ед. | Государственная информационная система жилищно-коммунального хозяйства, данные государственной жилищной инспекции Архангельской области |

3.Перечень мероприятий (результатов) комплекса процессных мероприятий

| № п/п | Наименование мероприятия (результата) | Тип мероприятия (результата) | Характеристика | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение  | Значения мероприятия (результата) по годам |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | значение | год | 2025 год | 2026 год | 2027 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Задача № 1 - энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Архангельской области |
| 1.1. | Реализованы комплексные технические мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности в государственных учреждениях Архангельской области | Приобретение товаров, работ, услуг  | 1. **Реализация за счет средств федерального бюджета** (нет).
2. **Механизм реализации мероприятия (результата):** реализация и финансирование мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности осуществляется государственными учреждениями Архангельской области за счет средств, полученных от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности, а также привлекаемых в рамках энергосервисных контрактов
 | единица | 200 | 2023 | 200 | 200 | 200 |
| 1.2. | Реализованы комплексные технические мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности муниципальными образованиями Архангельской области | Приобретение товаров, работ, услуг  | 1. **Реализация за счет средств федерального бюджета** (нет).
2. **Механизм реализации мероприятия (результата):** реализация и финансирование мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности в рамках исполнения муниципальных программ городских округов, муниципальных округов и районов Архангельской области, за счет местных бюджетов, а также средств, полученных от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности, а также привлекаемых в рамках энергосервисных контрактов
 | единица  | 100 | 2023 | 100 | 100 | 100 |
| 1.3. | Построены (реконструированы) сети теплоснабжения в рамках реализации инвестиционных программ | Приобретение товаров, работ, услуг  | 1. **Реализация за счет средств федерального бюджета** (нет).
2. **Механизм реализации мероприятия (результата):** осуществляется ресурсоснабжающими организациями за счет средств внебюджетных источников в рамках реализации инвестиционных программ в сфере теплоснабжения
 | километр  | 51 | 2023 | 14 | 10 | 6 |
| 1.4. | Построены (реконструированы) сети водоснабжения и водоотведения в рамках реализации инвестиционных программ | Приобретение товаров, работ, услуг  | 1. **Реализация за счет средств федерального бюджета** (нет).
2. **Механизм реализации мероприятия (результата):** осуществляется ресурсоснабжающими организациями за счет средств внебюджетных источников в рамках реализации инвестиционных программ в сфере водоснабжения и водоотведения
 | километр | 16 | 2023 | 21 | 12 | 5 |
| 1.5. | Построены (реконструированы) электрические сети в рамках реализации инвестиционных программ субъектов электроэнергетики | Приобретение товаров, работ, услуг  | 1. **Реализация за счет средств федерального бюджета** (нет).
2. **Механизм реализации мероприятия (результата):** осуществляется субъектами электроэнергетики за счет средств внебюджетных источников
 | километр | - | 2023 | 81 | 51 | - |
| 1.6. | Предоставлена субсидия публичному акционерному обществу «Россети Северо-Запад» на финансовое обеспечение части затрат на реализацию мероприятий по повышению надежности электросетевого комплекса Архангельской области | Приобретение товаров, работ, услуг  | 1. **Реализация за счет средств федерального бюджета** (нет).
2. **Механизм реализации мероприятия (результата):** осуществляется министерством ТЭК и ЖКХ АО в соответствии с Порядком предоставления субсидии публичному акционерному обществу «Россети Северо-Запад» на финансовое обеспечение части затрат на реализацию мероприятий по повышению надежности электросетевого комплекса Архангельской области утвержденными постановлением Правительства Архангельской области
 | единиц | - | - | 1 | 1 | - |
| Задача № 2 - формирование эффективной системы организации и управления в сфере энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Архангельской области  |
| 2.1. | Предоставлены субсидии и гранты в форме субсидий на возмещение недополученных доходов, возникающих в результате государственного регулирования розничных цен на сжиженный газ, реализуемый для бытовых нужд населения | Осуществление текущей деятельности  |  **1. Реализация за счет средств федерального бюджета** (нет). **2. Механизм реализации мероприятия (результата):** осуществляется министерством ТЭК и ЖКХ АО в соответствии с Порядком предоставления субсидий на возмещение недополученных доходов, возникающих в результате государственного регулирования розничных цен на сжиженный газ, реализуемый для бытовых нужд населения, а также Порядком предоставления государственным (муниципальным) учреждениям (за исключением казенных учреждений), являющимся газоснабжающими организациями, грантов в форме субсидий на возмещение недополученных доходов, возникающих в результате государственного регулирования розничных цен на сжиженный газ, реализуемый для бытовых нужд населения, утвержденными постановлением Правительства Архангельской области | единица | 8 | 2023 | 8 | 8 | 8 |
| 2.2. | Предоставлены субсидии на возмещение недополученных доходов, возникающих в результате государственного регулирования тарифов на электрическую энергию, поставляемую покупателям на розничных рынках Архангельской области | Осуществление текущей деятельности | 1. **Реализация за счет средств федерального бюджета** (нет).
2. **Механизм реализации мероприятия (результата):** осуществляется министерством ТЭК и ЖКХ АО в соответствии с Порядком предоставления субсидий на возмещение недополученных доходов, возникающих в результате государственного регулирования тарифов на электрическую энергию, поставляемую покупателям на розничных рынках Архангельской области, утвержденным постановлением Правительства Архангельской области
 | единица | 5 | 2023 | 5 | 5 | 5 |
| 2.3. | Предоставлены субсидии и гранты в форме субсидий на возмещение недополученных доходов, возникающих в результате государственного регулирования тарифов на тепловую энергию, горячую воду в открытой системе, поставляемые населению и потребителям, приравненным к населению | Осуществление текущей деятельности | 1. **Реализация за счет средств федерального бюджета** (нет).
2. **Механизм реализации мероприятия (результата):** осуществляется министерством ТЭК и ЖКХ АО в соответствии с Порядком предоставления субсидий на возмещение недополученных доходов, возникающих в результате государственного регулирования тарифов на тепловую энергию, горячую воду в открытой системе, поставляемые населению и потребителям, приравненным к населению, а также Порядком предоставления государственным (муниципальным) учреждениям (за исключением казенных учреждений), являющимся теплоснабжающими организациями, грантов в форме субсидий на возмещение недополученных доходов, возникающих в результате государственного регулирования тарифов на тепловую энергию, горячую воду в открытой системе, поставляемые населению и потребителям, приравненным к населению, утвержденными постановлениями Правительства Архангельской области
 | единица | 89 | 2023 | 90 | 90 | 90 |
| 2.4. | Предоставлены субсидии и гранты в форме субсидий на возмещение недополученных доходов, возникающих в результате государственного регулирования розничных цен на топливо твердое, реализуемое населению для нужд отопления  | Осуществление текущей деятельности | 1. **Реализация за счет средств федерального бюджета** (нет).
2. **Механизм реализации мероприятия (результата):** осуществляется министерством ТЭК и ЖКХ АО в соответствии с Порядком предоставления субсидий на возмещение недополученных доходов, возникающих в результате государственного регулирования розничных цен на топливо твердое, реализуемое населению для нужд отопления, а также Порядком предоставления государственным (муниципальным) учреждениям (за исключением казенных учреждений), являющимся топливоснабжающими организациями, грантов в форме субсидий на возмещение недополученных доходов, возникающих в результате государственного регулирования розничных цен на топливо твердое, реализуемое населению для нужд отопления, утвержденными постановлениями Правительства Архангельской области

 | единица | 45 | 2023 | 30 | 30 | 30 |
| 2.5. | Предоставлены субсидии и гранты в форме субсидий на возмещение недополученных доходов, возникающих в результате государственного регулирования тарифов на горячую воду в закрытой системе, питьевую воду и (или) услуги водоотведения для населения и потребителей, приравненных к населению  | Осуществление текущей деятельности | 1. **Реализация за счет средств федерального бюджета** (нет).
2. **Механизм реализации мероприятия (результата):** осуществляется министерством ТЭК и ЖКХ АО в соответствии с Порядком предоставления субсидий предоставления субсидий на возмещение недополученных доходов, возникающих в результате государственного регулирования тарифов на горячую воду в закрытой системе, питьевую воду и (или) услуги водоотведения для населения и потребителей, приравненных к населению, а также Порядком предоставления государственным (муниципальным) учреждениям (за исключением казенных учреждений), осуществляющим горячее водоснабжение, холодное водоснабжение и (или) водоотведение, грантов в форме субсидий на возмещение недополученных доходов, возникающих в результате государственного регулирования тарифов на горячую воду в закрытой системе, питьевую воду и (или) услуги водоотведения для населения и потребителей, приравненных к населению, утвержденными постановлениями Правительства Архангельской области
 | единица | 93 | 2023 | 85 | 80 | 80 |
| 2.6. | Предоставлена субсидия обществу с ограниченной ответственностью "РВК-Архангельск" на возмещение расходов, возникающих при подвозе воды населению  | Осуществление текущей деятельности | 1. **Реализация за счет средств федерального бюджета** (нет).
2. **Механизм реализации мероприятия (результата):** осуществляется министерством ТЭК и ЖКХ АО в соответствии с Порядком предоставления субсидии обществу с ограниченной ответственностью "РВК-Архангельск" на возмещение расходов, возникающих при подвозе воды населению, утвержденным постановлением Правительства Архангельской области
 | единица | 1 | 2023 | 1 | 1 | 1 |
| 2.7. | Обеспечена деятельность региональной общественной организации «Народная инспекция Архангельской области» | Осуществление текущей деятельности | 1. **Реализация за счет средств федерального бюджета** (нет).

**Механизм реализации мероприятия (результата):** осуществляется министерством ТЭК и ЖКХ АО в соответствии с Порядком определения объема и предоставления субсидии из областного бюджета на обеспечение деятельности региональной общественной организации «Народная инспекция Архангельской области», утвержденным постановлением Правительства Архангельской области | условная единица | - | 2023 | 1 | 1 | 1 |
| 2.8.  | Обеспечена деятельность министерства ТЭК и ЖКХ АО | Осуществление текущей деятельности | 1. **Реализация за счет средств федерального бюджета** (нет).
2. **Механизм реализации мероприятия (результата):** финансовое обеспечение деятельности министерства ТЭК и ЖКХ АО осуществляется за счет средств областного бюджета в форме бюджетных ассигнований на обеспечение выполнения функций казенного учреждения; осуществление выплаты единовременного денежного вознаграждения лицам, которым присвоено отраслевое звание Архангельской области или которые награждены отраслевым знаком отличия Архангельской области в соответствии со статьей 12 областного законаот 23 сентября 2008 г. № 567-29-ОЗ«О наградах Архангельской области»
 | условная единица | - | 2023 | 1 | 1 | 1 |
| 2.9. | Обеспечена деятельность государственной жилищной инспекции Архангельской области  | Осуществление текущей деятельности | 1. **Реализация за счет средств федерального бюджета** (нет).

**2. Механизм реализации мероприятия (результата):** финансовое обеспечение деятельности государственной жилищной инспекции Архангельской области осуществляется за счет средств областного бюджета в форме бюджетных ассигнований на обеспечение выполнения функций казенного учреждения; предоставление субвенций бюджетам городских округов Архангельской области «Город Архангельск» и «Северодвинск» на осуществление регионального государственного лицензионного контроля за осуществлением предпринимательской деятельности по управлению многоквартирными домами в соответствии с областным закономот 20 сентября 2005 года № 84-5-ОЗ«О наделении органов местного самоуправления муниципальных образований Архангельской области отдельными государственными полномочиями» | условная единица | - | 2023 | 1 | 1 | 1 |
| 2.10. | Обеспечена деятельность государственного казенного учреждения Архангельской области «Проектная дирекция министерства ТЭК и ЖКХ Архангельской области»  | Осуществление текущей деятельности | 1. **Реализация за счет средств федерального бюджета** (нет).
2. **Механизм реализации мероприятия (результата):** финансовое обеспечение деятельности государственного казенного учреждения Архангельской области «Проектная дирекция министерства ТЭК и ЖКХ Архангельской области»
 | условная единица | - | 2023 | 1 | 1 | 1 |
| 2.11. | Обеспечена деятельность некоммерческой организации «Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Архангельской области»  | Осуществление текущей деятельности | 1. **Реализация за счет средств федерального бюджета** (нет).
2. **Механизм реализации мероприятия (результата):** реализуется путем предоставления субсидии в соответствии с Порядком определения объема, предоставления и расходования субсидии из областного бюджета некоммерческой организации «Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Архангельской области» в целях обеспечения ее деятельности, утвержденным постановлением Правительства Архангельской области
 | условная единица | - | 2023 | 1 | 1 | 1 |
| 2.12. | Обеспечена замена лифтов с истекшим назначенным сроком службы с привлечением средств областного бюджета в многоквартирных домах, собственники помещений в которых формируют фонды капитального ремонта на счете, счетах некоммерческой организации «Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Архангельской области» | Приобретение товаров, работ, услуг  | 1. **Реализация за счет средств федерального бюджета** (нет).
2. **Механизм реализации мероприятия (результата):** реализуется путем предоставления субсидий в соответствии с Порядком предоставления субсидии из областного бюджета некоммерческой организации «Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Архангельской области» на реализацию мероприятий по замене в многоквартирных домах лифтов с истекшим назначенным сроком службы, утвержденным постановлением Правительства Архангельской области

  | единица | 68 | 2023 | - | 15 | 15 |

1. Финансовое обеспечение комплекса процессных мероприятий

| - | Наименование структурного элемента / источник финансового обеспечения | Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей) | Всего (тыс. рублей) | Участникгосударственной программы (ГРБС) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2025 | 2026 | 2027 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 7 | 8 |
| **Комплекс процессных мероприятий «Создание условий для обеспечения граждан в Архангельской области качественными услугами жилищно-коммунального хозяйства»** (всего), в том числе: | 16 217 068,1 | 3 182 215,3 | 2 652 551,2 | 22 051 834,6  | - |
| областной бюджет | 10 041 622,9 |  928 155,7 | 1 292 495,2 | 12 262 237,8 |
| консолидированные бюджеты муниципальных образований Архангельской области | 36 585,8 | 36 844,5 | 37 113,6 |  110 543,9 |
| внебюджетные источники | 6 145 957,2 | 2 224 571,6 | 1 330 568,0 | 9 701 096,8  |
| 1.1. | Реализованы комплексные технические мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности в государственных учреждениях Архангельской области (всего), в том числе: | 40 200,0 | 40 200,0 | 40 200,0 | 120 600,0 | Министерство топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Архангельской области |
| 1.1.1. | внебюджетные источники | 40 200,0 | 40 200,0 | 40 200,0 | 120 600,0 |
| 1.2. | Реализованы комплексные технические мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности муниципальными образованиями Архангельской области (всего), в том числе: | 43 088,0 | 43 088,0 | 43 088,0 | 129 264,0 | Министерство топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Архангельской области |
| 1.2.1. | консолидированные бюджеты муниципальных образований Архангельской области | 29 488,0 | 29 488,0 | 29 488,0 | 88 464,0 |
| 1.2.2. | внебюджетные источники | 13 600,0 | 13 600,0 | 13 600,0 | 40 800,0 |
| 1.3. | Построены (реконструированы) сети теплоснабжения в рамках реализации инвестиционных программ (всего), в том числе: | 3 675 689,5 | 282 472,6 | 129 188,3 | 4 087 350,4 | Министерство топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Архангельской области |
| 1.3.1. | внебюджетные источники | 3 675 689,5 | 282 472,6 | 129 188,3 | 4 087 350,4 |
| 1.4. | Построены (реконструированы) сети водоснабжения и водоотведения в рамках реализации инвестиционных программ (всего), в том числе: | 1 228 437,7 | 1 122 158,0 | 1 147 579,7 | 3 498 175,4 | Министерство топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Архангельской области |
| 1.4.1. | внебюджетные источники | 1 228 437,7 | 1 122 158,0 | 1 147 579,7 | 3 498 175,4 |
| 1.5. | Построены (реконструированы) электрические сети в рамках реализации инвестиционных программ субъектов электроэнергетики (всего), в том числе: | 1 188 030,0 | 766 141,0 | 0 | 1 954 171,0 | Министерство топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Архангельской области |
| 1.5.1. | внебюджетные источники | 1 188 030,0 | 766 141,0 | 0 | 1 954 171,0 |
| 1.6. | Предоставлена субсидия публичному акционерному обществу «Россети Северо-Запад» на финансовое обеспечение части затрат на реализацию мероприятий по повышению надежности электросетевого комплекса Архангельской области | 37 228,0 | 92 165,0 | 0 | 129 393,0 | Министерство топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Архангельской области |
| 1.6.1. | Областной бюджет | 37 228,0 | 92 165,0 | 0 | 129 393,0 |
| 2.1. | Предоставлены субсидии и гранты в форме субсидий на возмещение недополученных доходов, возникающих в результате государственного регулирования розничных цен на сжиженный газ, реализуемый для бытовых нужд населения, в том числе: | 303 787,1 | 0,3 | 0 | 303 787,4 | Министерство топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Архангельской области |
| 2.1.1. | областной бюджет  | 303 787,1 | 0,3 | 0 | 303 787,4 |
| 2.2. | Предоставлены субсидии на возмещение недополученных доходов, возникающих в результате государственного регулирования тарифов на электрическую энергию, поставляемую покупателям на розничных рынках Архангельской области (всего), в том числе: | 3 100 669,2 | 0 | 0 | 3 100 669,2 | Министерство топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Архангельской области |
| 2.2.1. | областной бюджет  | 3 100 669,2 | 0 | 0 | 3 100 669,2 |
| 2.3. | Предоставлены субсидии и гранты в форме субсидий на возмещение недополученных доходов, возникающих в результате государственного регулирования тарифов на тепловую энергию, горячую воду в открытой системе, поставляемые населению и потребителям, приравненным к населению (всего), в том числе: | 3 023 053,9 | 365 155,4 | 805 069,2 | 4 193 278,5 | Министерство топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Архангельской области |
| 2.3.1. | областной бюджет  | 3 023 053,9 | 365 155,4 | 805 069,2 | 4 193 278,5 |
| 2.4. | Предоставлены субсидии и гранты в форме субсидий на возмещение недополученных доходов, возникающих в результате государственного регулирования розничных цен на топливо твердое, реализуемое населению для нужд отопления (всего), в том числе:  | 678 106,0 | 197,3 | 201,1 | 678 504,4 | Министерство топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Архангельской области |
| 2.4.1. | областной бюджет  | 678 106,0 | 197,3 | 201,1 | 678 504,4 |
| 2.5. | Предоставлены субсидии и гранты в форме субсидий на возмещение недополученных доходов, возникающих в результате государственного регулирования тарифов на горячую воду в закрытой системе, питьевую воду и (или) услуги водоотведения для населения и потребителей, приравненных к населению (всего), в том числе:  | 2 497 941,9 | 22 068,0 | 22 964,8 | 2 542 974,7 | Министерство топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Архангельской области |
| 2.5.1. | областной бюджет  | 2 497 941,9 | 22 068,0 | 22 964,8 | 2 542 974,7 |
| 2.6. | Предоставлена субсидия обществу с ограниченной ответственностью “РВК-Архангельск” на возмещение расходов, возникающих при подвозе воды населению (всего), в том числе:  | 3 504,1 | 4 418,1 | 4 594,8 | 12 517,0 | Министерство топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Архангельской области |
| 2.6.1. | областной бюджет  | 3 504,1 | 4 418,1 | 4 594,8 | 12 517,0 |
| 2.7. | Обеспечена деятельность региональной общественной организации “Народная инспекция Архангельской области” (всего), в том числе: | 2 475,7 | 2 455,4 | 2 535,2 | 7 466,3 | Министерство топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Архангельской области |
| 2.7.1. | областной бюджет  | 2 475,7 | 2 455,4 | 2 535,2 | 7 466,3 |
| 2.8. | Обеспечена деятельность министерства ТЭК и ЖКХ АО (всего), в том числе: | 91 034,8 | 104 611,1 | 108 559,6 | 304 205,5 | Министерство топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Архангельской области |
| 2.8.1. | областной бюджет  | 91 034,8 | 104 611,1 | 108 559,6 | 304 205,5 |
| 2.9. | Обеспечена деятельность государственной жилищной инспекции Архангельской области (всего), в том числе:  | 89 361,7 | 101 453,0 | 105 251,7 | 296 066,4 | Государственная жилищная инспекция Архангельской области  |
| 2.9.1. | областной бюджет  | 89 361,7 | 101 453,0 | 105 251,7 | 296 066,4 |
| 2.9.2. | консолидированные бюджеты муниципальных образований Архангельской области | 7 097,8 | 7 356,5 | 7 625,6 | 22 079,9 |
| 2.10. | Обеспечена деятельность государственного казенного учреждения Архангельской области “Проектная дирекция министерства ТЭК и ЖКХ Архангельской области” (всего), в том числе: | 78 612,2 | 85 886,8 | 89 172,7 | 253 671,7 | Министерство топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Архангельской области |
| 2.10.1. | областной бюджет  | 78 612,2 | 85 886,8 | 89 172,7 | 253 671,7 |
| 2.11. | Обеспечена деятельность некоммерческой организации «Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Архангельской области» (всего), в том числе: | 135 848,4 | 134 745,3 | 139 146,1 | 409 739,8 | Министерство топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Архангельской области |
| 2.11.1. | областной бюджет  | 135 848,4 | 134 745,3 | 139 146,1 | 409 739,8 |
| 2.12. | Обеспечена замена лифтов с истекшим назначенным сроком службы с привлечением средств областного бюджетав многоквартирных домах, собственники помещений в которых формируют фонды капитального ремонта на счете, счетах некоммерческой организации «Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Архангельской области» (всего), в том числе:  | - | 15 000,0 | 15 000,0 | 30 000,0 | Министерство топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Архангельской области |
| 2.12.1. | областной бюджет  | - | 15 000,0 | 15 000,0 | 30 000,0 |

6. План реализации комплекса процессных мероприятий

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| Задача, мероприятие (результат) / контрольная точка | Дата наступления контрольной точки | Ответственный исполнитель (Ф.И.О., должность, наименование ОИВ субъекта Российской Федерации (местной администрации муниципального образования), иного государственного (муниципального) органа, организации) | Вид подтверждающего документа |
| 1 | 2 | 3 | 4 |