|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | УТВЕРЖДЕН |
|  |  | протоколом проектного комитета Архангельской области  от 14 октября 2024 № 7 |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |

**П А С П О Р Т**

**регионального проекта**

Безопасность дорожного движения (Архангельская область)

1. Основные положения

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Краткое наименование регионального проекта | Безопасность дорожного движения (Архангельская область) | | Срок реализации проекта | 01.01.2019 | 31.12.2027 |
| Куратор регионального проекта | Рожин Дмитрий Васильевич | | Заместитель Председателя Правительства Архангельской области | | |
| Руководитель регионального проекта | Роднев Сергей Витальевич | | Министр транспорта Архангельской области | | |
| Администратор регионального проекта | Попов Юрий Владимирович | | Заместитель министра транспорта Архангельской области | | |
| Связь с государственными программами (комплексными программами) Российской Федерации и (или) с государственными программами Архангельской области (далее – государственные программы) | 1. | Государственная программа | Государственная программа Архангельской области «Развитие транспортной системы Архангельской области» | | |
| 1.1. | Государственная программа (комплексная программа) Российской Федерации | Государственная программа Российской Федерации «Развитие транспортной системы» | | |

2. Показатели регионального проекта

| № п/п | Показатель регионального проекта | Уровень показателя | Единица измерения  (по ОКЕИ) | Базовое значение | | Период, год | | | Признак возрастания/  убывания | Нарастающий итог | Декомпозиция на муни-ципальные образования Архангельской области | Информационная система (источник данных) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| значение | год | 2025 | 2026 | 2027 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1. | Повышена безопасность участников дорожного движения | | | | | | | | | | | |
| 1.1. | Количество погибших в дорожно-транспортных происшествиях на 10 тысяч транспортных средств | ФП | Человек | 1,92 | 2023 | 1,65 | 1,49 | - | Убывающий | Да | Нет | Автоматизированная информационно-управляющая система ГИБДД (АИУС ГИБДД) |
| 1.2 | Количество погибших в дорожно-транспортных происшествиях, человек на 100 тысяч населения | ФП | Человек | 8,40 | 2023 | 6,47 | 5,82 | - | Убывающий | Да | Нет | Автоматизированная информационно-управляющая система ГИБДД (АИУС ГИБДД) |

3. План достижения показателей регионального проекта в 2025 году

| № п/п | Показатель регионального проекта | Уровень показателя | Единица измерения  (по ОКЕИ) | Плановые значения по месяцам | | | | | | | | | | | На конец 2025 года |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| янв. | фев. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сен. | окт. | ноя. |
| 1. | Повышена безопасность участников дорожного движения | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1. | Количество погибших в дорожно-транспортных происшествиях на 10 тысяч транспортных средств | ФП | Человек | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,65 |
| 1.2. | Количество погибших в дорожно-транспортных происшествиях, человек на 100 тысяч населения | ФП | Человек | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6,47 |

4. Мероприятия (результаты) регионального проекта

| № п/п | Наименование мероприятия (результата) | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение | | Период, год | | | Характеристика мероприятия (результата) | Тип мероприятия (результата) | Декомпозиция  на муниципальные образования Архангельской области |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| значение | год | 2025 | 2026 | 2027 |
| 1. | Повышена безопасность участников дорожного движения | | | | | | | | | |
| 1.1 | Модернизированы нерегулируемые пешеходные переходы, светофорные объекты и установлены светофорные объекты, пешеходные ограждения на автомобильных дорогах общего пользования местного значения в муниципальных районах, муниципальных округах, городских округах и городских поселениях | Единиц  в год | 45 | 2023 | Не менее 10 | Не менее 10 | - | **Реализация за счет средств федерального бюджета (нет).**  **Механизм реализации мероприятия (результата):**  Осуществляется путем предоставления субсидий в соответствии с Положением о порядке и условиях проведения конкурса на предоставление субсидий бюджетам муниципальных районов, муниципальных округов, городских округов и городских поселений Архангельской области на софинансирование мероприятий по модернизации нерегулируемых пешеходных переходов, светофорных объектов и установке светофорных объектов, пешеходных ограждений на автомобильных дорогах общего пользования местного значения. Расходы осуществляются за счет средств дорожного фонда Архангельской области | Оказание услуг (выполнение работ) | Да |
| 1.2. | Созданы условия для вовлечения детей и молодежи в деятельность по профилактике дорожно-транспортного травматизма, включая развитие детско-юношеских автошкол, отрядов юных инспекторов движения и пр. | Документ | 1 | 2023 | 1 | 1 | - | **Реализация за счет средств федерального бюджета (нет).**  **Механизм реализации мероприятия (результата):**  Реализация мероприятия осуществляется государственными учреждениями Архангельской области, подведомственными министерству образования Архангельской области, в форме субсидии на иные цели, не связанные с финансовым обеспечением выполнения государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ), в соответствии с Положением о порядке определения объема и условиях предоставления субсидий на иные цели | Утверждение документа | Нет |
| 1.3. | Организована системная работа с родителями по обучению детей основам правил дорожного движения и привитию им навыков безопасного поведения на дорогах, обеспечению безопасности детей при перевозках в транспортных средствах | Документ | 1 | 2023 | 1 | 1 | - | **Реализация за счет средств федерального бюджета (нет).**  **Механизм реализации мероприятия (результата):**  По результату отсутствует финансирование. Осуществляется образовательными организациями Архангельской области в рамках текущей деятельности | Утверждение документа | Нет |
| 1.4. | Обеспечена организация и проведение региональных профильных смен по безопасности дорожного движения в организациях отдыха детей и их оздоровления | Документ | 1 | 2023 | 1 | 1 | - | **Реализация за счет средств федерального бюджета (нет).**  **Механизм реализации мероприятия (результата):**  По результату отсутствует финансирование. Осуществляется муниципальными образованиями Архангельской области в рамках текущей деятельности | Утверждение документа | Нет |
| 2. | Освещение в средствах массовой информации Архангельской области и сети "Интернет" мероприятий по обеспечению безопасности дорожного движения. | | | | | | | | | |
| 2.1. | Организована работа по информационному сопровождению в средствах массовой информации и сети "Интернет" реализации мероприятий по обеспечению безопасности дорожного движения | Документ | 1 | 2023 | 1 | 1 | - | **Реализация за счет средств федерального бюджета (нет).**  **Механизм реализации мероприятия (результата):**  осуществляют государственные автономные учреждения Архангельской области в сфере средств массовой информации, подведомственные администрации Губернатора и Правительства, средства которым предоставляются в форме субсидий на иные цели, не связанные с финансовым обеспечением выполнения государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ), в соответствии с Положением о порядке определения объема и условиях предоставления субсидий на иные цели, и постановлением администрации Губернатора и Правительства | Проведение информационно-коммуникационной кампании | Нет |
| 3. | Совершенствование обучения детей и молодежи основам правил дорожного движения и привития им навыков безопасного поведения  на дорогах | | | | | | | | | |
| 3.1. | Проведены массовые мероприятия по безопасности дорожного движения среди подростков и молодежи | Штука | 1 | 2023 | 1 | 1 | - | **Реализация за счет средств федерального бюджета (нет).**  **Механизм реализации мероприятия (результата):**  Реализация мероприятия осуществляется государственным автономным учреждением Архангельской области «Молодежный центр», подведомственным агентством по делам молодежи Архангельской области, в форме субсидии на иные цели, не связанные с финансовым обеспечением выполнения государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ), в соответствии с Положением о порядке определения объема и условиях предоставления субсидий на иные цели, в целях реализации мероприятий федерального проекта «Безопасность дорожного движения» | Проведение массовых мероприятий | Нет |

5. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта

| №  п/п | Наименование мероприятия (результата) и источники финансового обеспечения | Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей) | | | Всего (тыс. рублей) | Участник государственной программы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2025 | 2026 | 2027 |
| 1. | Повышена безопасность участников дорожного движения0 | | | | | |
| 1.1. | Модернизированы нерегулируемые пешеходные переходы, светофорные объекты и установлены светофорные объекты, пешеходные ограждения на автомобильных дорогах общего пользования местного значения в муниципальных районах, муниципальных округах, городских округах и городских поселениях (всего), в том числе: | 40 000,0 | 18 519,2 | 31 579,8 | 90 099,0 | Министерство транспорта Архангельской области |
| 1.1.1. | областной бюджет | 40 000,0 | 18 519,2 | 31 579,8 | 90 099,0 |  |
| 1.1.2. | консолидированные бюджеты муниципальных образований Архангельской области | 40 000,0 | 18 519,2 | 31 579,8 | 90 099,0 |  |
| 1.2. | Созданы условия для вовлечения детей и молодежи в деятельность по профилактике дорожно-транспортного травматизма, включая развитие детско-юношеских автошкол, отрядов юных инспекторов движения и пр. (всего), в том числе: | 0,0 | 225,0 | 225,0 | 450,0 | Министерство образования Архангельской области |
| 1.2.1. | областной бюджет | 0,0 | 225,0 | 225,0 | 450,0 |  |
| 1.3. | Организована системная работа с родителями по обучению детей основам правил дорожного движения и привитию им навыков безопасного поведения на дорогах, обеспечению безопасности детей при перевозках в транспортных средствах | - | - | - | - | Министерство образования Архангельской области |
| 1.3.1. | областной бюджет | - | - | - | - |  |
| 1.4. | Обеспечена организация и проведение региональных профильных смен по безопасности дорожного движения в организациях отдыха детей и их оздоровления | - | - | - | - | Министерство образования Архангельской области |
| 1.4.1. | областной бюджет | - | - | - | - |  |
| 2. | Освещение в средствах массовой информации Архангельской области и сети "Интернет" мероприятий по обеспечению безопасности дорожного движения. | | | | | |
| 2.1. | Организована работа по информационному сопровождению в средствах массовой информации и сети "Интернет" реализации мероприятий по обеспечению безопасности дорожного движения (всего), в том числе: | 5 030,0 | 5 030,0 | 5 030,0 | 15 090,0 | Департамент пресс-службы и информации администрации Губернатора Архангельской области и Правительства Архангельской области |
| 2.1.1. | областной бюджет | 5 030,0 | 5 030,0 | 5 030,0 | 15 090,0 |  |
| 3. | Совершенствование обучения детей и молодежи основам правил дорожного движения и привития им навыков безопасного поведения на дорогах | | | | | |
| 3.1. | Проведены массовые мероприятия по безопасности дорожного движения среди подростков и молодежи (всего), в том числе: | 0,0 | 900,0 | 900,0 | 1 800,0 | Агентство по делам молодежи Архангельской области |
| 3.1.1. | областной бюджет | 0,0 | 900,0 | 900,0 | 1 800,0 |  |
| Итого по региональному проекту: | | 45 030,0 | 24 674,2 | 37 734,8 | 107 439,0 |  |
| областной бюджет | | 45 030,0 | 24 674,2 | 37 734,8 | 107 439,0 |  |
| консолидированные бюджеты муниципальных образований Архангельской области | | 40 000,00 | 18 519,2 | 31 579,8 | 90 099,0 |  |

6. План исполнения областного бюджета в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации регионального проекта в 2025 году

| №  п/п | Наименование мероприятия (результата) | План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей) | | | | | | | | | | | Всего на конец 2025 года (тыс. рублей) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь |
| 1. | Повышена безопасность участников дорожного движения | | | | | | | | | | | | |
| 1.1. | Модернизированы нерегулируемые пешеходные переходы, светофорные объекты и установлены светофорные объекты, пешеходные ограждения на автомобильных дорогах общего пользования местного значения в муниципальных районах, муниципальных округах, городских округах и городских поселениях | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40 000,0 |
| 1.2 | Созданы условия для вовлечения детей и молодежи в деятельность по профилактике дорожно-транспортного травматизма, включая развитие детско-юношеских автошкол, отрядов юных инспекторов движения и пр. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| 2. | Освещение в средствах массовой информации Архангельской области и сети "Интернет" мероприятий по обеспечению безопасности дорожного движения. | | | | | | | | | | | | |
| 2.1. | Организована работа по информационному сопровождению в средствах массовой информации и сети «Интернет» реализации мероприятий по обеспечению безопасности дорожного движения | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 030,0 |
| 3. | Совершенствование обучения детей и молодежи основам правил дорожного движения и привития им навыков безопасного поведения на дорогах | | | | | | | | | | | | |
| 3.1 | Проведены массовые мероприятия по безопасности дорожного движения среди подростков и молодежи | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| ИТОГО: | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 45 030,0 |