|  |  | - УТВЕРЖДЕН |
| --- | --- | --- |
|  |  | - протоколом проектного комитета |
|  |  | - Архангельской области |
|  |  | от 14 октября 2024 г. № 7 |

- П А С П О Р Т

- регионального проекта

- «Развитие жилищного строительства на сельских территориях и повышение уровня благоустройства домовладений»

1. Основные положения

| Краткое наименование регионального проекта | Развитие жилищного строительства на сельских территориях и повышение уровня благоустройства домовладений |  | Срок реализации проекта | 01.01.2025 | 31.12.2027 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Куратор регионального проекта | Автушенко Евгений Владимирович |  | Заместитель председателя Правительства Архангельской области |  |  |
| Руководитель регионального проекта | Бажанова Ирина Борисовна |  | Министр агропромышленного комплекса и торговли Архангельской области |  |  |
| Администратор регионального проекта | Шевелев Александр Станиславович |  | Заместитель министра агропромышленного комплекса и торговли Архангельской области – начальник управления сельского хозяйства и социального развития села |  |  |
| Связь с государственными программами (комплексными программами) Российской Федерации и (или) с государственными программами Архангельской области (далее - государственные программы) | 1. | Государственная программа | Комплексное развитие сельских территорий Архангельской области |  |  |
|  | 1.1. | Государственная программа (комплексная программа) Российской Федерации | Комплексное развитие сельских территорий |  |  |

2. Показатели регионального проекта

| № п/п | Показатели регионального проекта | Уровень показателя | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение |  | Период, год |  |  | Признак возрастания/ убывания | Нарастающий итог | Декомпозиция на муни-ципальные образования Архангельской области | Информационная система (источник данных) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | значение | год | 2025 | 2026 | 2027 |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1. | Созданы возможности для улучшения жилищных условий семей, проживающих на сельских территориях (агломерациях) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Количество семей, для которых предоставлены возможности улучшения жилищных условий на сельских территориях (агломерациях) | РП | единица | 36 | 2023 | 109 | 109 | 109 | Возрастающий | Да | Нет | - |

3. План достижения показателей регионального проекта в 2025 году

| № п/п | Показатели регионального проекта | Уровень показателя | Единица измерения (по ОКЕИ) | Плановые значения по месяцам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | На конец 2025 года |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь |  |
| 1. | Созданы возможности для улучшения жилищных условий семей, проживающих на сельских территориях (агломерациях) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Количество семей, для которых предоставлены возможности улучшения жилищных условий на сельских территориях (агломерациях) | РП | единица | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 109 |

4. Мероприятия (результаты) регионального проекта

| № п/п | Наименование мероприятия (результата) | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение |  | Период, год |  |  |  | Характеристика мероприятия (результата) | Тип мероприятия (результата) | Декомпозиция на муниципальные образования Архангельской области |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2025 | 2026 | 2027 |  |  |  |  |
|  |  |  | значение | год |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Созданы возможности для улучшения жилищных условий семей, проживающих на сельских территориях (агломерациях) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Осуществлено строительство (приобретение) жилья гражданами, проживающими на сельских территориях или изъявившими желание постоянно проживать на сельских территориях, и нуждающимися в улучшении жилищных условий, которым предоставлены целевые социальные выплаты | квадратный метр | 2 434,8 | 2023 | 1 900* | - | - | 1.Реализация за счет средств федерального бюджета (да) 2.Механизм реализации мероприятия (результата): осуществляется путем предоставления субсидий из областного бюджета бюджетам муниципальных районов, муниципальных и городских округов Архангельской области на конкурсной основе в соответствии с Порядком предоставления и распределения субсидий из областного бюджета бюджетам муниципальных районов, муниципальных и городских округов Архангельской области на улучшение жилищных условий граждан, проживающих на сельских территориях, утвержденным постановлением Правительства Архангельской области от 24 сентября 2019 года № 510-пп |  | Оказание услуг (выполнение работ) | Нет |

* – показатель регионального проекта на 2025-2027 годы соглашением не установлен и будут скорректирован при доведении соглашения

5. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта

| № п/п | Наименование мероприятия (результата) и источники финансового обеспечения | Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей) |  |  | Всего (тыс. рублей) | Участник государственной программы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2025 | 2026 | 2027 |  |  |
| 1. | Созданы возможности для улучшения жилищных условий семей, проживающих на сельских территориях (агломерациях) |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Осуществлено строительство (приобретение) жилья гражданами, проживающими на сельских территориях или изъявившими желание постоянно проживать на сельских территориях, и нуждающимися в улучшении жилищных условий, которым предоставлены целевые социальные выплаты, всего | 105 700,0 | 0,0 | 0,0 | 105 700,0 | министерство агропромышленного комплекса и торговли Архангельской области |
| 1.1.1. | областной бюджет | 39 163,9 | 0,0 | 0,0 | 39 163,9 |  |
| 1.1.2. | консолидированные бюджеты муниципальных образований Архангельской области | 40 163,9 | 0,0 | 0,0 | 40 163,9 |  |
| 1.1.3. | внебюджетные источники | 65 536,1 | 0,0 | 0,0 | 65 536,1 |  |
| Итого по региональному проекту: |  | 105 700,0 | 0,0 | 0,0 | 105 700,0 |  |
| областной бюджет |  | 39 163,9 | 0,0 | 0,0 | 39 163,9 |  |
| консолидированные бюджеты муниципальных образований Архангельской области |  | 40 163,9 | 0,0 | 0,0 | 40 163,9 |  |
| внебюджетные источники |  | 65 536,1 | 0,0 | 0,0 | 65 536,1 |  |

6. План исполнения областного бюджета в части бюджетных ассигнований, предусмотренных

на финансовое обеспечение реализации регионального проекта в 2025 году

| № п/п | Наименование мероприятия (результата) | План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Всего на конец 2025 года (тыс. рублей) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь |  |
| 1. | Созданы возможности для улучшения жилищных условий семей, проживающих на сельских территориях (агломерациях) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Осуществлено строительство (приобретение) жилья гражданами, проживающими на сельских территориях или изъявившими желание постоянно проживать на сельских территориях, и нуждающимися в улучшении жилищных условий, которым предоставлены целевые социальные выплаты | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 39 163,9 | 39 163,9 |

7. План реализации регионального проекта

| № п/п | Наименование мероприятия (результата) | Срок реализации |  | Взаимосвязь |  | Ответственный исполнитель | Адрес объекта (в соответствии с ФИАС) | Мощность объекта |  | Объем финансового обеспечения (тыс. руб.) | Вид документа и характеристика мероприятия (результата) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | начало | окончание | предшественники | последователи |  |  | Единица измерения (по ОКЕИ) | Значение |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |

__________________