|  |  | - УТВЕРЖДЕН |
| --- | --- | --- |
|  |  | - протоколом проектного комитета |
|  |  | - Архангельской области |
|  |  | - от 14 октября 2024 г. № 7 |

- П А С П О Р Т

- регионального проекта

- «Развитие транспортной инфраструктуры на сельских территориях»

1. Основные положения

| Краткое наименование регионального проекта | Развитие транспортной инфраструктуры на сельских территориях |  | Срок реализации проекта | 01.01.2025 | 31.12.2027 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Куратор регионального проекта | Автушенко Евгений Владимирович |  | Заместитель председателя Правительства Архангельской области |  |  |
| Руководитель регионального проекта | Бажанова Ирина Борисовна |  | Министр агропромышленного комплекса и торговли Архангельской области |  |  |
| Администратор регионального проекта | Роднев Сергей Витальевич |  | Министр транспорта Архангельской области |  |  |
| Связь с государственными программами (комплексными программами) Российской Федерации и (или) с государственными программами Архангельской области (далее - государственные программы) | 1. | Государственная программа | Комплексное развитие сельских территорий Архангельской области |  |  |
|  | 1.1. | Государственная программа (комплексная программа) Российской Федерации | Комплексное развитие сельских территорий |  |  |

2. Показатели регионального проекта

| № п/п | Показатели регионального проекта | Уровень показателя | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение |  | Период, год |  |  | Признак возрастания /убывания | Нарастающий итог | Декомпозиция на муни-ципальные образования Архангельской области | Информационная система (источник данных) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | значение | год | 2025 | 2026 | 2027 |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1 | - Повышена транспортная доступность к объектам, расположенным на сельских территориях, по дорогам, обеспечивающим транспортные связи с сельскими населенными пунктами и (или) проходящим по их территории |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Количество сельских населенных пунктов, транспортная доступность которых улучшена | ФП | единица | 1 | 2023 | 3* | - | 1 | Возрастающий | Нет | Нет | - |

* – показатель регионального проекта на 2025-2027 годы соглашением не установлен и будут скорректирован при доведении соглашения

3. План достижения показателей регионального проекта в 2025 году

| № п/п | Показатели регионального проекта | Уровень показателя | Единица измерения (по ОКЕИ) | Плановые значения по месяцам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | На конец 2025 года |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь |  |
| 1. | - Повышена транспортная доступность к объектам, расположенным на сельских территориях, по дорогам, обеспечивающим транспортные связи с сельскими населенными пунктами и (или) проходящим по их территории |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Количество сельских населенных пунктов, транспортная доступность которых улучшена | ФП | единица | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3* |

* – показатель регионального проекта на 2025-2027 годы соглашением не установлен и будут скорректирован при доведении соглашения

4. Мероприятия (результаты) регионального проекта

| № п/п | Наименование мероприятия (результата) | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение |  | Период, год |  |  | Характеристика мероприятия (результата) | Тип мероприятия (результата) | Декомпозиция на муниципальные образования Архангельской области |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2025 | 2026 | 2027 |  |  |  |
|  |  |  | значение | год |  |  |  |  |  |  |
| 1. | - Повышена транспортная доступность к объектам, расположенным на сельских территориях, по дорогам, обеспечивающим транспортные связи с сельскими населенными пунктами и (или) проходящим по их территории |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Построены (реконструированы) и отремонтированы автомобильные дороги на сельских территориях | единица | 1 | 2023 | 3* | - | 1 | 1.Реализация за счет средств федерального бюджета (да) 2.Механизм реализации мероприятия (результата): осуществляется путем предоставления субсидий из областного бюджета бюджетам муниципальных районов, муниципальных и городских округов Архангельской области за счет средств дорожного фонда Архангельской области в соответствии с Правилами финансирования областной адресной инвестиционной программы и осуществления капитальных вложений в объекты капитального строительства муниципальной собственности муниципальных образований Архангельской области или в приобретение объектов недвижимого имущества в муниципальную собственность муниципальных образований Архангельской области, утвержденными постановлением администрации Архангельской области от 17 января 2008 года № 6-па/1 | Строительство (реконструкция, техническое перевооружение, приобретение) объекта недвижимого имущества | Нет |

* – показатель регионального проекта на 2025-2027 годы соглашением не установлен и будут скорректирован при доведении соглашения

5. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта

| № п/п | Наименование мероприятия (результата) и источники финансового обеспечения | Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей) |  |  | Всего (тыс. рублей) | Участник государственной программы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2025 | 2026 | 2027 |  |  |
| 1. | - Повышена транспортная доступность к объектам, расположенным на сельских территориях, по дорогам, обеспечивающим транспортные связи с сельскими населенными пунктами и (или) проходящим по их территории |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Построены (реконструированы) и отремонтированы автомобильные дороги на сельских территориях, всего | 228 571,9 | 0,0 | 22 994,2 | 251 566,0 | министерство транспорта Архангельской области |
| 1.1.1. | областной бюджет | 206 823,3 | 0,0 | 20 648,2 | 227 471,5 |  |
| 1.1.2. | консолидированные бюджеты муниципальных образований Архангельской области1 | 207 218,8 | 0,0 | 20 694,2 | 227 912,9 |  |
| 1.1.3 | внебюджетные источники1 | 21 353,1 | 0,0 | 2 300,0 | 23 653,1 |  |
| Итого по региональному проекту: |  | 228 571,9 | 0,0 | 22 994,2 | 251 566,0 |  |
| областной бюджет |  | 206 823,3 | 0,0 | 20 648,2 | 227 471,5 |  |
| консолидированные бюджеты муниципальных образований Архангельской области |  | 207 218,8 | 0,0 | 20 694,2 | 227 912,9 |  |
| внебюджетные источники |  | 21 353,1 | 0,0 | 2 300,0 | 23 653,1 |  |

6. План исполнения областного бюджета в части бюджетных ассигнований, предусмотренных

на финансовое обеспечение реализации регионального проекта в 2025 году

| № п/п | Наименование мероприятия (результата) | План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Всего на конец 2025 года (тыс. рублей) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь |  |
| 1. | Повышена транспортная доступность к объектам, расположенным на сельских территориях, по дорогам, обеспечивающим транспортные связи с сельскими населенными пунктами и (или) проходящим по их территории |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Построены (реконструированы) и отремонтированы автомобильные дороги на сельских территориях | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 206 823,3 | 206 823,3 |

7. План реализации регионального проекта

| № п/п | Наименование мероприятия (результата) | Срок реализации |  | Взаимосвязь |  | Ответственный исполнитель | Адрес объекта (в соответствии с ФИАС) | Мощность объекта |  | Объем финансового обеспечения (тыс. руб.) | Вид документа и характеристика мероприятия (результата) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | начало | окончание | предшественники | последователи |  |  | Единица измерения (по ОКЕИ) | Значение |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |

__________________