|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | Утвержден  протоколом проектного комитета Архангельской области  от 14 декабря 2023 года № 7  (в ред. от 14 октября 2024 г. № 7) |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **П А С П О Р Т** | | | | | | |
|  | | | | | | |
| **регионального проекта**  **«**Стимулирование спроса  на отечественные беспилотные авиационные системы (Архангельская область)**»** | | | | | | |
|  | | | | | | |
| 1. Основные положения | | | | | | |
| Краткое наименование регионального проекта | Стимулирование спроса  на отечественные беспилотные авиационные системы | | Срок реализации проекта | 01.01.2025 | 31.12.2027 |
| Куратор регионального проекта | Мураев Игорь Геннадиевич | | Заместитель председателя Правительства Архангельской области | | |
| Руководитель регионального проекта | Шелюк Евгения Александровна | | Министр экономического развития и промышленности Архангельской области | | |
| Администратор регионального проекта | Пестова Виктория Олеговна | | Заместитель министра – начальник управления реализации арктических проектов министерства экономического развития  и промышленности Архангельской области | | |
| Связь с государственными программами (комплексными программами) Российской Федерации и (или) с государственными программами Архангельской области (далее – государственные программы) | 1 | Государственная программа | Экономическое развитие и инвестиционная деятельность в Архангельской области | | |
| 1.1. | Государственная программа Российской Федерации | Развитие образования, Развитие лесного хозяйства. | | |

2. Показатели регионального проекта

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Показатели регионального проекта | Уровень показателя | Единица измерения  (по ОКЕИ) | Базовое значение | | Период, год | | | Признак возрастания/ убывания | Нарастающий итог | Декомпозиция на муниципальные образования Архангельской области | Информационная система (источник данных) |
| Значение | Год | 2025 | 2026 | 2027 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1. | Обеспечена реализация государственного гражданского заказа на беспилотные авиационные системы (далее – БАС) на период до 2030 года | | | | | | | | | | | |
| 1.1 | Охват обучающихся деятельностью специализированных классов (кружков) по беспилотным летательным аппаратам (далее – БПЛА) в общеобразовательных организациях и организациях среднего профессионального образования | РП | Единица | - | 2022 | 1080 | 1620 | - | Возрастающий | Да | Нет | - |
| 1.2 | Оснащение государственных инспекторов БАС до норматива обеспеченности субъекта Российской Федерации техникой и оборудованием, необходимыми для патрулирования лесов в соответствии приказу Рослесхоза от 29.07.2021 № 608 «Об утверждении Нормативов обеспеченности субъекта Российской Федерации техникой и оборудованием, необходимыми для патрулирования лесов» | РП | Процент | - | 2022 | 11 | - | - | Возрастающий | Нет | Нет | - |

3. План достижения показателей регионального проекта в 2025 году

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Показатели регионального проекта | Уровень показателя | Единица измерения  (по ОКЕИ) | Плановые значения по месяцам | | | | | | | | | | | На конец 2025 года |  |
| январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь |  |
| 1 | Обеспечена реализация государственного гражданского заказа на БАС на период до 2030 года | | | | | | | | | | | | | | |  |
| 1.1. | Охват обучающихся деятельностью специализированных классов (кружков) по БПЛА в общеобразовательных организациях и организациях среднего профессионального образования | РП | Единица | ~~-~~ | ~~-~~ | ~~-~~ | ~~-~~ | ~~-~~ | ~~-~~ | ~~-~~ | ~~-~~ | ~~-~~ | ~~-~~ | ~~-~~ | 1080 |  |
| 1.2 | Оснащение государственных инспекторов БАС до норматива обеспеченности субъекта Российской Федерации техникой и оборудованием, необходимыми для патрулирования лесов в соответствии приказу Рослесхоза от 29.07.2021 № 608 «Об утверждении Нормативов обеспеченности субъекта Российской Федерации техникой и оборудованием, необходимыми для патрулирования лесов» | РП | Процент | ~~-~~ | ~~-~~ | ~~-~~ | ~~-~~ | ~~-~~ | ~~-~~ | ~~-~~ | ~~-~~ | ~~-~~ | ~~-~~ | ~~-~~ | 11 |  |

4. Мероприятия (результаты) регионального проекта

| № п/п | Наименование мероприятия (результата) | Единица измерения  (по ОКЕИ) | Базовое значение | | Период, год | | | Характеристика мероприятия (результата) | Тип результата | Декомпозиция  на муниципальные образования Архангельской области |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Значение | Год | 2025 | 2026 | 2027 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |  |
| 1 | Обеспечена реализация государственного гражданского заказа на БАС на период до 2030 года | | | | | | | | | |
| 1.1 | Оснащены беспилотными авиационными системами (БАС) образовательные организации, реализующие образовательные программы общего и среднего профессионального образования для массового доступа школьников, студентов колледжей к образовательным возможностям по разработке, производству и эксплуатации БАС | Единица | - | 2022 | 20 | 31 | ~~-~~ | 1.Реализация за счет средств федерального бюджета: да  2.Механизм реализации мероприятия (результата).  Реализацию мероприятия для муниципальных общеобразовательных организаций Архангельской области и государственных профессиональных образовательных организаций Архангельской области осуществляет ГКУ АО «Проектная дирекция министерства образования Архангельской области» за счет целевой субсидии из федерального бюджета и средств областного бюджета, предоставленных на приобретение БАС для оснащения образовательных организаций для реализации образовательных процессов по обучению школьников и студентов в сфере БАС.  БАС приобретаются ГКУ АО «Проектная дирекция министерства образования Архангельской области» в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» | Оказание услуг (выполнение работ) | Нет |
| 1.2. | Приобретены беспилотные авиационные системы в целях осуществления мероприятий в области лесных отношений | Штука | - | 2022 | 45 | - | - | 1.Реализация за счет средств федерального бюджета: да  Механизм реализации мероприятия (результата):финансовое обеспечение деятельности министерства осуществляется за счет субвенций из федерального бюджета на осуществление переданных полномочий в форме бюджетных ассигнований на обеспечение выполнения функций казенного учреждения. | Приобретение товаров, работ, услуг | Нет |

5. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование результата и источники финансирования | Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей) | | | Всего  (тыс. рублей) | Участник государственной программы | |
| 2025 | 2026 | 2027 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
| 1 | Обеспечена реализация государственного гражданского заказа на БАС на период до 2030 года | | | | | |  | |
| 1.1 | Оснащены беспилотными авиационными системами (БАС) образовательные организации, реализующие образовательные программы общего и среднего профессионального образования для массового доступа школьников, студентов колледжей к образовательным возможностям по разработке, производству и эксплуатации БАС | 1 573,4 | 4 210,2 | - | 5 783,6 | Министерство образования Архангельской области | |
|  | Областной бюджет (всего) | 1 573,4 | 4 210,2 | - | 5 783,6 |
| 1.2. | Приобретены беспилотные авиационные системы в целях осуществления мероприятий в области лесных отношений | 7 500,00 | - | - | 7 500,00 | Министерство природных ресурсов и лесопромышленного комплекса Архангельской области | |
|  | Областной бюджет (всего) | 7 500,00 | - | - | 7 500,00 |  | |
|  | Итого по региональному проекту: | 9 073,4 | 4 210,2 | - | 13 283,6 |  | |
|  | областной бюджет | 9 073,4 | 4 210,2 | - | 13 283,6 |  | |

6. План исполнения бюджета Архангельская область в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации регионального проекта в 2025 году

| № п/п | Наименование результата | План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей) | | | | | | | | | | | На конец 2025 года (тыс. рублей) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь |  |
| 1 | Обеспечена реализация государственного гражданского заказа на БАС на период до 2030 года | | | | | | | | | | | | |  |
| 1.1 | Оснащены беспилотными авиационными системами (БАС) образовательные организации, реализующие образовательные программы общего и среднего профессионального образования для массового доступа школьников, студентов колледжей к образовательным возможностям по разработке, производству и эксплуатации БАС | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | 1 573,4 |  |
| 1.2. | Приобретены беспилотные авиационные системы в целях осуществления мероприятий в области лесных отношений | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | 7 500,00 |  |
| Итого | | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | 9 073,4 |  |

7. План реализации регионального проекта

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия (результата) | Срок реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Адрес объекта (в соответствии с ФИАС) | Мощность объекта | | Объем финансового обеспечения (тыс. руб.) | Вид документа и характеристика мероприятия (результата) |
| начало | окончание | предшественники | последователи | Единица измерения (по ОКЕИ) | Значение |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |