|  | Утвержден постановлением министерства топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Архангельской области от «16» июля 2014 года № 37-п (в ред. 28» октября 2014 года № 62-п) |
| --- | --- |

КРАТКОСРОЧНЫЙ ПЛАН

реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Архангельской области, на 2014 – 2015 годы

| № п/п | № п/п в региональной программе | Адрес многоквартирного дома | Год |  | Материал стен | Количество этажей | Количество подъездов | Общая площадь многоквартирного дома, всего | Площадь помещений, многоквартирного дома |  | Количество жителей, зарегистрированных в многоквартирном доме | Стоимость капитального ремонта |  |  |  |  | Вид работ (услуг) по капитальному ремонту многоквартирного дома | Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений в многоквартирном доме | Предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений в многоквартирном доме | Плановая дата завершения работ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ввода в эксплуатацию | завершения последнего капитального ремонта |  |  |  |  | всего: | в том числе жилых помещений, находящихся в собственности граждан |  | всего: | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | за счет средств Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства | за счет средств областного бюджета | за счет средств местного бюджета | за счет средств собственников помещений в многоквартирном доме |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | кв. м | кв. м | кв. м | чел. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. |  | руб./кв.м | руб./кв.м |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 2014-2015 годы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Муниципальное образование «Северодвинск» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 350 | ул. Георгия Седова, д.4 | 1960 | - | кирпич | 5 | 3 | 2 837,70 | 2 188,60 | 1 754,85 | 101 | 389 162,20 | 166 639,25 | 66 858,07 | 97 290,55 | 58 374,33 | ремонт системы холодного водоснабжения | 177,81 | 18 651,80 | 31.12.2015 |
| 2 | 355 | ул. Гоголя, д.3 | 1959 | - | кирпич | 4 | 4 | 2 775,80 | 2 554,10 | 2 232,33 | 130 | 1 644 722,83 | 704 270,31 | 282 563,38 | 411 180,71 | 246 708,43 | ремонт крыши, ремонт системы холодного водоснабжения | 643,95 | 18 651,80 | 31.12.2015 |
| 3 | 356 | ул. Гоголя, д.5 | 1960 | - | кирпич | 4 | 4 | 2 804,30 | 2573,70 | 2301,82 | 129 | 1 480 276,36 | 633 854,33 | 254 311,48 | 370 069,09 | 222 041,46 | ремонт крыши, ремонт системы холодного водоснабжения | 575,15 | 18 651,80 | 31.12.2015 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4 | 541 | ул. Комсомольская, д.49 | 1966 | - | кирпич | 5 | 4 | 3 433,60 | 3 140,80 | 2 940,80 | 154 | 1 337 884,00 | 572 881,92 | 229 848,48 | 334 471,00 | 200 682,60 | ремонт системы теплоснабжения, ремонт системы холодного водоснабжения, ремонт системы горячего водоснабжения | 425,97 | 18 651,80 | 31.12.2015 |
| 5 | 105 | пр. Ленина, д.21/47 | 1949 | - | кирпич | 4 | 4 | 3 372,60 | 2 922,50 | 2 456,40 | 91 | 5 930 934,22 | 2 539 626,02 | 1 018 934,50 | 1 482 733,56 | 889 640,14 | ремонт фасада, ремонт крыши | 2 029,40 | 18 651,80 | 31.12.2015 |
| 6 | 110 | пр. Ленина, д.30/47 | 1954 | - | кирпич | 4 | 4 | 3 788,70 | 2 737,00 | 2 424,60 | 114 | 1 195 412,00 | 511 875,41 | 205 371,79 | 298 853,00 | 179 311,80 | ремонт системы теплоснабжения, ремонт системы холодного водоснабжения | 436,76 | 18 651,80 | 31.12.2015 |
| 7 | 113 | пр. Ленина, д.34/42 | 1955 | - | кирпич | 4 | 4 | 3 461,70 | 2 835,50 | 2425,70 | 121 | 1 788 647,60 | 765 898,90 | 307 289,66 | 447 161,90 | 268 297,14 | ремонт системы теплоснабжения, ремонт системы холодного водоснабжения, ремонт системы водоотведения, ремонт системы горячего водоснабжения | 630,81 | 18 651,80 | 31.12.2015 |
| 8 | 114 | пр. Ленина, д.35/37 | 1954 | - | кирпич | 4 | 4 | 3 479,40 | 2 803,80 | 2 765,70 | 117 | 802 727,00 | 343 727,70 | 137 908,50 | 200 681,75 | 120 409,05 | ремонт системы теплоснабжения | 286,30 | 18 651,80 | 31.12.2015 |
| 9 | 117 | пр. Ленина, д.37 | 1954 | - | кирпич | 4 | 3 | 2 622,10 | 2 034,60 | 1 863,90 | 87 | 883 684,00 | 378 393,48 | 151 816,92 | 220 921,00 | 132 552,60 | ремонт системы теплоснабжения, ремонт системы водоотведения | 434,33 | 18 651,80 | 31.12.2015 |
| 10 | 118 | пр. Ленина, д.39/36 | 1955 | - | кирпич | 4 | 4 | 3 866,10 | 2 442,00 | 2 103,00 | 98 | 896 510,00 | 383 885,58 | 154 020,42 | 224 127,50 | 134 476,50 | ремонт системы теплоснабжения | 367,12 | 18 651,80 | 31.12.2015 |
| 11 | 122 | пр. Ленина, д.43 | 1965 | - | кирпич | 5 | 4 | 3 541,20 | 2 541,30 | 1 995,10 | 122 | 1 059 778,00 | 453 796,93 | 182 069,87 | 264 944,50 | 158 966,70 | ремонт системы теплоснабжения, ремонт системы холодного водоснабжения | 417,02 | 18 651,80 | 31.12.2015 |
| 12 | 127 | пр. Ленина, д.45 | 1965 | - | кирпич | 5 | 4 | 3 528,90 | 2 555,40 | 2 175,30 | 135 | 1 059 778,00 | 453 796,93 | 182 069,87 | 264 944,50 | 158 966,70 | ремонт системы теплоснабжения, ремонт системы холодного водоснабжения | 414,72 | 18 651,80 | 31.12.2015 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 13 | 614 | ул. Лесная, д.49 | 1952 | - | кирпич | 4 | 4 | 3 499,10 | 2 916,70 | 2 735,90 | 107 | 1104 036,00 | 472 748,21 | 189 673,39 | 276 009,00 | 165 605,40 | ремонт системы теплоснабжения, ремонт системы холодного водоснабжения | 378,52 | 18 651,80 | 31.12.2015 |
| 14 | 618 | ул. Лесная, д.53 | 1958 | - | кирпич | 4 | 4 | 3 229,40 | 2 538,70 | 2 450,30 | 107 | 748 865,00 | 320 663,99 | 128 655,01 | 187 216,25 | 112 329,75 | ремонт системы теплоснабжения | 294,98 | 18 651,80 | 31.12.2015 |
| 15 | 621 | ул. Лесная, д.55 | 1955 | - | кирпич | 4 | 2 | 2 225,60 | 1 290,20 | 761,20 | 108 | 647 555,00 | 277 283,05 | 111 249,95 | 161 888,75 | 97 133,25 | ремонт системы теплоснабжения, ремонт системы холодного водоснабжения | 501,90 | 18 651,80 | 31.12.2015 |
| 16 | 623 | ул. Лесная, д.57/13 | 1958 | - | кирпич | 4 | 4 | 3 289,30 | 2 840,70 | 2 355,10 | 130 | 1 194 016,00 | 511 277,65 | 205 131,95 | 298 504,00 | 179 102,40 | ремонт системы теплоснабжения, ремонт системы водоотведения | 420,32 | 18 651,80 | 31.12.2015 |
| 17 | 665 | ул. Ломоносова, д.16 | 1978 | - | кирпич | 9 | 1 | 2 517,20 | 1 876,80 | 1 748,21 | 75 | 687 500,26 | 294 387,60 | 118 112,55 | 171 875,07 | 103 125,04 | ремонт крыши, ремонт системы водоотведения | 366,32 | 18 651,80 | 31.12.2015 |
| 18 | 682 | ул. Ломоносова, д.46 | 1960 | - | кирпич | 5 | 2 | 1 781,80 | 1 614,80 | 1 504,40 | 78 | 581 265,00 | 248 897,67 | 99 861,33 | 145 316,25 | 87 189,75 | ремонт системы теплоснабжения, ремонт системы холодного водоснабжения | 359,96 | 18 651,80 | 31.12.2015 |
| 19 | 712 | ул. Ломоносова, д.76 | 1965 | - | ж/б панель | 5 | 3 | 2 823,90 | 2 060,90 | 1 565,26 | 111 | 387 269,60 | 165 828,84 | 66 532,92 | 96 817,40 | 58 090,44 | ремонт системы холодного водоснабжения | 187,91 | 18 651,80 | 31.12.2015 |
| 20 | 771 | ул. Мира, д.6 | 1960 | - | кирпич | 4 | 4 | 2 780,30 | 2 554,80 | 2 080,35 | 147 | 1 097 479,01 | 469 940,50 | 188 546,89 | 274 369,76 | 164 621,86 | ремонт системы холодного водоснабжения, ремонт системы электроснабжения | 429,58 | 18 651,80 | 31.12.2015 |
| 21 | 157 | пр. Морской, д.3 | 1972 | - | ж/б панель | 5 | 6 | 5 190,00 | 4 719,50 | 3 829,50 | 239 | 1 554 316,06 | 665 558,13 | 267 031,50 | 388 579,02 | 233 147,41 | ремонт крыши | 329,34 | 18 651,80 | 31.12.2015 |
| 22 | 954 | ул. Серго Орджоникидзе, д.26 | 1970 | - | ж/б панель | 5 | 6 | 5 203,00 | 4 738,00 | 3 779,10 | 211 | 1 934 226,50 | 828 235,78 | 332 300,11 | 483 556,63 | 290 133,98 | ремонт крыши, ремонт системы холодного водоснабжения | 408,24 | 18 651,80 | 31.12.2015 |
| 23 | 1003 | ул. Советская, д.60 | 1959 | - | кирпич | 5 | 2 | 1 759,90 | 1 615,90 | 1 454,21 | 62 | 1 043 356,70 | 446 765,33 | 179 248,68 | 260 839,18 | 156 503,51 | ремонт крыши, ремонт системы холодного водоснабжения | 645,68 | 18 651,80 | 31.12.2015 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 24 | 1005 | ул. Советская, д.64 | 1960 | - | кирпич | 5 | 2 | 1 732,00 | 1 614,70 | 1 201,97 | 69 | 1 026 816,20 | 439 682,69 | 176 407,03 | 256 704,05 | 154 022,43 | ремонт крыши, ремонт системы холодного водоснабжения | 635,92 | 18 651,80 | 31.12.2015 |
| 25 | 1006 | ул. Советская, д.66 | 1960 | - | кирпич | 5 | 2 | 1 755,10 | 1 610,30 | 1 337,56 | 60 | 1 040 511,00 | 445 546,81 | 178 759,79 | 260 127,75 | 156 076,65 | ремонт крыши, ремонт системы холодного водоснабжения | 646,16 | 18 651,80 | 31.12.2015 |
| 26 | 1024 | ул. Торцева, д.2/2г | 1951 | - | кирпич | 4 | 4 | 3 548,30 | 2 633,20 | 2 227,98 | 96 | 2 090 942,40 | 895 341,53 | 359 223,91 | 522 735,60 | 313 641,36 | ремонт крыши, ремонт водоотведения | 794,07 | 18 651,80 | 31.12.2015 |
| 27 | 1044 | ул. Торцева, д.67 | 1960 | - | ж/б панель | 5 | 4 | 3 876,40 | 3 540,90 | 2 599,60 | 180 | 1 766 514,00 | 756 421,29 | 303 487,11 | 441 628,50 | 264 977,10 | ремонт крыши | 498,89 | 18 651,80 | 31.12.2015 |
| 28 | 244 | пр. Труда, д.11 | 1968 | - | ж/б панель | 5 | 4 | 3 617,80 | 3 347,80 | 2 381,89 | 184 | 2 144 813,10 | 918 408,95 | 368 478,90 | 536 203,28 | 321 721,97 | ремонт крыши, ремонт системы холодного водоснабжения | 640,66 | 18 651,80 | 31.12.2015 |
| 29 | 250 | пр. Труда, д.17 | 1964 | - | ж/б панель | 5 | 4 | 3 820,70 | 3 468,10 | 2 523,50 | 164 | 2 251 461,90 | 964 075,97 | 386 801,16 | 562 865,48 | 337 719,29 | ремонт крыши, ремонт водоотведения | 649,19 | 18 651,80 | 31.12.2015 |
| 30 | 861 | ул. Первомайская, д. 9 | 1960 | - | кирпич | 4 | 2 | 1 434,00 | 1 299,90 | 1 140,30 | 64 | 3 712 565,53 | 1 589 720,55 | 637 818,76 | 928 141,39 | 556 884,83 | ремонт фасада | 2 856,04 | 18 651,80 | 31.12.2015 |
| 31 | 714 | ул. Ломоносова, д.80 | 1967 | - | ж/б панель | 5 | 6 | 5 131,00 | 4 545,20 | 3 232,37 | 225 | 1 966 997,24 | 842 268,21 | 337 930,13 | 491 749,31 | 295 049,59 | ремонт крыши | 432,76 | 18 651,80 | 31.12.2015 |
| 32 | 259 | пр. Труда, д. 28 | 1967 | - | ж/б панель | 5 | 6 | 5 171,00 | 4 590,70 | 3 734,89 | 212 | 2 334 897,27 | 999 803,00 | 401 135,35 | 583 724,32 | 350 234,60 | ремонт крыши, ремонт системы водоотведения | 508,61 | 18 651,80 | 31.12.2015 |
| 33 | 395 | ул. Железнодорож ная, д.2в | 1951 | - | кирпич | 4 | 3 | 1 302,20 | 1 133,60 | 8 56,28 | 66 | 2 300 000,00 | 984 860,00 | 395 140,00 | 575 000,00 | 345 000,00 | ремонт крыши | 2 028,93 | 18 651,80 | 31.12.2015 |
| 34 | 518 | ул. Кирилкина, д.5 | 1983 | - | ж/б панель/ кирпич | 5 | 8 | 8 081,20 | 6 825,40 | 5 597,10 | 370 | 4 123 684,00 | 1 765 761,48 | 708 448,92 | 1 030 921,00 | 618 552,60 | ремонт крыши | 604,17 | 18 651,80 | 31.12.2015 |
| 35 | 813 | ул. Октябрьская, д.5 | 1964 | - | ж/б панель | 5 | 4 | 3 852,60 | 3 504,70 | 3 265,52 | 177 | 2 323 080,89 | 994 743,23 | 399 105,29 | 580 770,23 | 348 462,14 | ремонт крыши | 662,85 | 18 651,80 | 31.12.2015 |
| 36 | 819 | ул. Октябрьская, д.5 А | 1965 | - | ж/б панель | 5 | 4 | 3 864,60 | 3 513,60 | 2 719,61 | 171 | 2 324 742,08 | 995 454,55 | 399 390,69 | 581 185,52 | 348 711,32 | ремонт крыши | 661,64 | 18 651,80 | 31.12.2015 |
| 37 | 928 | ул. Свободы, д.4 | 1961 | - | ж/б панель | 5 | 4 | 3 825,40 | 3 485,20 | 2 795,49 | 168 | 2 327 860,81 | 996 789,99 | 399 926,48 | 581 965,21 | 349 179,13 | ремонт крыши | 667,93 | 18 651,80 | 31.12.2015 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 38 | 716 | ул. Ломоносова, д.84 | 1967 | - | ж/б панель | 5 | 6 | 5 196,90 | 4 607,70 | 3 705,61 | 215 | 1 966 997,24 | 842 268,21 | 337 930,13 | 491 749,31 | 295 049,59 | ремонт крыши | 426,89 | 18 651,80 | 31.12.2015 |
| 39 | 424 | ул. Индустральная, д.57 | 1948 | - | кирпич | 4 | 3 | 2 655,10 | 2 349,80 | 2 214,00 | 89 | 5 520 788,00 | 2 364 001,42 | 948 471,38 | 1 380 197,00 | 828 118,20 | ремонт фасада, ремонт крыши, ремонт системы водоотведения, ремонт системы теплоснабжения, ремонт системы холодного водоснабжения, ремонт системы электроснабжения, установка общедомового прибора учета электрической энергии | 2 349,47 | 18 651,80 | 31.12.2015 |
| 40 | 478 | ул. Карла Маркса, д.25 | 1966 | - | ж/б панель | 5 | 8 | 6 149,20 | 5 548,60 | 4 825,71 | 285 | 3 033 406,16 | 1 298 904,51 | 521 139,18 | 758 351,54 | 455 010,93 | ремонт крыши, ремонт системы водоотведения | 546,70 | 18 651,80 | 31.12.2015 |
| 41 | 184 | пр. Морской, д.50 корп.А | 1988 | - | ж/б панель | 5 | 5 | 5 425,40 | 4 764,78 | 4 764,78 | 240 | 465 975,00 | 199 530,49 | 80 054,51 | 116 493,75 | 69 896,25 | ремонт системы холодного водоснабжения | 97,80 | 18 651,80 | 31.12.2015 |
| 42 | 191 | пр. Морской, д.68/2 | 1986 | - | ж/б панель | 9 | 9 | 20 215,30 | 17 194,60 | 15 999,40 | 867 | 4 058 785,00 | 1 737 971,73 | 697 299,27 | 1 014 696,25 | 608 817,75 | ремонт крыши | 236,05 | 18 651,80 | 31.12.2015 |
| 43 | 1116 | ул. Юбилейная, д.53 | 1988 | - | ж/б панель | 5 | 4 | 3 873,20 | 3 360,80 | 3 360,80 | 176 | 1 210 925,00 | 518 518,08 | 208 036,92 | 302 731,25 | 181 638,75 | ремонт крыши | 360,31 | 18 651,80 | 31.12.2015 |
| 44 | 1138 | ул. Южная, д.16 | 1986 | - | кирпич | 9 | 3 | 6 889,30 | 5 651,10 | 4 969,40 | 319 | 2 036 241,00 | 871 918,39 | 349 826,21 | 509 060,25 | 305 436,15 | ремонт крыши | 360,33 | 18 651,80 | 31.12.2015 |
| ИТОГО по муниципальному образованию «Северодвинск» |  |  |  |  |  |  |  | 175 228,30 | 148 686,98 | 127 156,79 | 7 171 | 79 477 405,16 | 34 032 224,59 | 13 654 218,34 | 19 869 351,36 | 11 921 610,87 | * | * | * | * |
| Муниципальное образование "Коношское" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 179 | п. Коноша, ул. Тельмана, д. 1 | 1969 | - | шлакоблок | 2 | 2 | 543,60 | 484,20 | 399,70 | 27 | 944 132,79 | 404 277,65 | 296 268,87 | 101 966,35 | 141 619,92 | ремонт крыши | 1 949,88 | 18 651,80 | 31.12.2015 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | 161 | п. Коноша, ул. Строителей, д. 1 | 1960 | 1997 | кирпич | 2 | 2 | 844,30 | 554,70 | 43,50 | 47 | 2 855 102,37 | 1 222 554,83 | 895 931,12 | 308 351,06 | 428 265,36 | ремонт системы теплоснабжения с установкой коллективного прибора учета, ремонт кровли, ремонт фасада, ремонт системы водоотведения, ремонт системы холодного водоснабжения | 5 147,11 | 18 651,80 | 31.12.2015 |
| 3 | 70 | п. Коноша, пр. Октябрьский, д.112 | 1982 | - | кирпич | 2 | 2 | 568,40 | 568,40 | 176,70 | 26 | 3 346 309,83 | 1 432 889,86 | 1 050 072,02 | 361 401,47 | 501 946,48 | ремонт кровли, ремонт фасада, ремонт системы водоотведения, ремонт системы холодного водоснабжения | 5 887,24 | 18 651,80 | 31.12.2015 |
| 4 | 104 | п. Коноша, ул. Молодежная, д.18 | 1984 | - | кирпич | 2 | 2 | 716,60 | 644,20 | 541,00 | 17 | 2 054 292,23 | 879 647,92 | 644 636,90 | 221 863,57 | 308 143,84 | ремонт крыши | 3 188,90 | 18 651,80 | 31.12.2015 |
| 5 | 142 | п. Коноша, ул. Речная, д.4 | 1986 | - | арбалит | 5 | 8 | 6 309,60 | 5 737,10 | 5 238,50 | 238 | 10 574 688,09 | 4 528 081,43 | 3 318 337,12 | 1 142 066,32 | 1 586 203,22 | ремонт фасада, ремонт крыши, ремонт системы водоотведения, ремонт системы теплоснабжения, ремонт системы холодного водоснабжения, ремонт системы горячего водоснабжения | 1 843,21 | 18 651,80 | 31.12.2015 |
| 6 | 107 | п. Коноша, ул. Новолесная, д.2 | 1965 | - | кирпич | 4 | 2 | 1 382,80 | 1 283,10 | 1 083,90 | 63 | 2 184 334,61 | 935 332,07 | 685 444,20 | 235 908,14 | 327 650,20 | ремонт фасада, ремонт крыши, ремонт системы теплоснабжения, ремонт системы холодного водоснабжения | 1 702,39 | 18 651,80 | 31.12.2015 |
| 7 | 153 | п. Коноша, ул. Советская, д.96 | 1996 | - | ж/б панель | 5 | 6 | 4 699,50 | 3 358,85 | 2 899,35 | 110 | 1 682 110,95 | 720 279,90 | 527 846,41 | 181 667,99 | 252 316,65 | ремонт фасада, ремонт крыши | 500,80 | 18 651,80 | 31.12.2015 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |  | 10 |  | 11 |  | 12 |  | 13 |  | 14 |  | 15 |  | 16 |  | 17 |  | 18 |  | 19 |  | 20 |  | 21 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 8 | 109 | п. Коноша, ул. Новолесная, д.4 | 1963 | - | кирпич | 4 | 2 | 1 371,90 |  | 1 276,50 |  | 1 151,40 |  | 45 |  | 2 199 409,62 |  | 941 787,19 |  | 690 174,74 |  | 237 536,24 |  | 329 911,45 |  | ремонт фасада, ремонт крыши, ремонт системы теплоснабжения, ремонт системы холодного водоснабжения |  | 1 723,00 |  | 18 651,80 |  | 31.12.2015 |
| 9 | 74 | п. Коноша, пр. Октябрьский, д.15 | 1981 | - | бет. блоки | 5 | 4 | 2 967,20 |  | 1 817,40 |  | 1 514,10 |  | 87 |  | 1 517 377,75 |  | 649 741,14 |  | 476 153,14 |  | 163 876,80 |  | 227 606,67 |  | ремонт крыши |  | 834,92 |  | 18 651,80 |  | 31.12.2015 |
| ИТОГО по муниципальному образованию "Коношское" |  |  |  |  |  |  |  | 19 403,90 |  | 15 724,45 |  | 13 048,15 |  | 660 |  | 27 357 758,24 |  | 11 714 591,99 |  | 8 584 864,52 |  | 2 954 637,94 |  | 4 103 663,79 |  | * |  | * |  | * |  | * |
| Муниципальное образование "Каргопольское", г. Каргополь |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 185 | ул. Советская, д. 54 | 1916 | - | дерев | 1 | 1 | 104,90 |  | 87,50 |  | 32,80 |  | 8 |  | 880 257,19 |  | 376 926,12 |  | 276 224,71 |  | 95 067,78 |  | 132 038,58 |  | ремонт крыши, ремонт фасада |  | 10 060,08 |  | 18 651,80 |  | 31.12.2015 |
| ИТОГО по муниципальному образованию "Каргопольское" |  |  |  |  |  |  |  | 104,90 |  | 87,50 |  | 32,80 |  | 8 |  | 880 257,19 |  | 376 926,12 |  | 276 224,71 |  | 95 067,78 |  | 132 038,58 |  | * |  | * |  | * |  | * |
| Муниципальное образование "Плесецкое" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 267 | ул. Советская, д. 11 | 1959 | - | дерев | 2 | 1 | 442,50 |  | 405,50 |  | 188,30 |  | 22 |  | 2 490 918,09 |  | 1 066 611,11 |  | 781 650,10 |  | 269 019,16 |  | 373 637,72 |  | ремонт фундамента |  | 6142,83 |  | 18 651,80 |  | 01.12.2015 |
| 2 | 268 | ул. Советская, д. 13 | 1960 | - | дерев | 2 | 1 | 412,80 |  | 395,30 |  | 191,30 |  | 18 |  | 2 501 329,56 |  | 1 071 069,31 |  | 784 917,21 |  | 270 143,60 |  | 375 199,44 |  | ремонт фундамента |  | 6327,67 |  | 18 651,80 |  | 01.12.2015 |
| 3 | 208 | ул. Ленина, 76 а | 1979 | - | ж/б панель | 5 | 7 | 5 428,60 |  | 4 922,10 |  | 4 317,30 |  | 219 |  | 7 112 620,02 |  | 3 045 623,88 |  | 2 231 940,16 |  | 768 162,97 |  | 1 066 893,01 |  | ремонт фасада, ремонт крыши, ремонт системы водоотведения, ремонт системы теплоснабжения, ремонт системы холодного водоснабжения, ремонт системы горячего водоснабжения, ремонт системы электроснабжения |  | 1 445,04 |  | 18 651,80 |  | 31.12.2015 |
| ИТОГО по муниципальному образованию "Плесецкое" |  |  |  |  |  |  |  | 6 283,90 |  | 5 722,90 |  | 4 696,90 |  | 259 |  | 12 104 867,67 |  | 5 183 304,30 |  | 3 798 507,47 |  | 1 307 325,73 |  | 1 815 730,17 |  | * |  | * |  | * |  | * |
| Муниципальное образование "Ильинское" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 31 | с. Ильинско-Подомское, ул. Ленина, д.5 | 1962 | - | дерев | 2 | 2 |  | 783,60 |  | 711,80 |  | 642,50 |  | 20 |  | 1 033 189,10 |  | 442 411,56 |  | 324 214,74 |  | 111 584,43 |  | 154 978,37 |  | ремонт крыши |  | 1 451,52 |  | 18 651,80 | 31.12.2015 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  | 7 |  | 8 |  | 9 |  | 10 |  | 11 | 12 |  | 13 | 14 |  | 15 |  |  | 16 |  |  | 17 |  |  | 18 |  |  | 19 |  | 20 | 21 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | 9 | д. Мухонская, ул. СХТ, д.4 | 1979 | - | кирпич |  | 3 |  | 3 |  | 1 808,3 |  | 1 806,9 |  | 1 737,55 | 64 |  | 1 905 554,20 | 815 958,30 |  | 597 962,91 |  |  | 205 799,86 |  |  | 285 833,13 |  |  | ремонт крыши |  |  | 1 054,60 |  | 18 651,80 | 31.12.2015 |
| 3 | 75 | с. Ильинско-Подомское, ул. Спортивная, д.8 | 1980 | - | кирпич |  | 3 |  | 2 |  | 2 805,20 |  | 2 464,30 |  | 2 147,71 | 101 |  | 2 489 907,11 | 1 066 178,22 |  | 781 332,85 |  |  | 268 909,97 |  |  | 373 486,07 |  |  | ремонт крыши |  |  | 1 010,39 |  | 18 651,80 | 31.12.2015 |
| 4 | 69 | с. Ильинско-Подомское, ул. Советская, д.90 | 1986 | - | кирпич |  | 3 |  | 3 |  | 1 814,60 |  | 1 812,60 |  | 1 342,20 | 87 |  | 1 975 407,69 | 845 869,56 |  | 619 882,93 |  |  | 213 344,04 |  |  | 296 311,16 |  |  | ремонт крыши |  |  | 1 089,82 |  | 18 651,80 | 31.12.2015 |
| ИТОГО по муниципальному образованию "Ильинское" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7 211,70 |  | 6 795,60 |  | 5 869,96 | 272 |  | 7 404 058,10 | 3 170 417,64 |  | 2 323 393,43 |  |  | 799 638,30 |  |  | 1 110 608,73 |  |  | * |  |  | * |  | * | * |
| Муниципальное образование "Муравьевское" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 450 | д. Лукинская, ул. Шоссейная, д. 17 | 1973 | - | дерев |  | 2 |  | 3 |  | 572,00 |  | 509,70 |  | 509,70 | 24 |  | 3 097 466,69 | 1 326 335,23 |  | 971 985,04 |  |  | 334 526,41 |  |  | 464 620,01 |  |  | ремонт фасада, ремонт крыши, ремонт системы водоотведения, ремонт системы электроснабжения |  |  | 6 077,04 |  | 18 651,80 | 31.12.2015 |
| ИТОГО по муниципальному образованию "Муравьевское" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 572,00 |  | 509,70 |  | 509,70 | 24 |  | 3 097 466,69 | 1 326 335,23 |  | 971 985,04 |  |  | 334 526,41 |  |  | 464 620,01 |  |  | * |  |  | * |  | * | * |
| Муниципальное образование "Верхнеуфтюгское" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 36 | с. Верхняя Уфтюга, ул. Молодежная, д. 18 | 1987 | - | дерев |  | 2 |  | 4 |  | 180,80 |  | 180,80 |  | 45,20 | 8 |  | 1 253 654,58 | 536 814,88 |  | 393 396,81 |  |  | 135 394,70 |  |  | 188 048,19 |  |  | ремонт фасада, ремонт кровли, ремонт системы электроснабжения |  |  | 10 534,91 |  | 18 651,80 | 31.12.2015 |
| ИТОГО по муниципальному образованию "Верхнеуфтюгское" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 180,80 |  | 180,80 |  | 45,20 | 8 |  | 1 253 654,58 | 536 814,88 |  | 393 396,81 |  |  | 135 394,70 |  |  | 188 048,19 |  |  | * |  |  | * |  | * | * |
| Муниципальное образование "Никольское" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 88 | с. Никольск, ул. Октябрьская, д.4 | 1980 | - | кирпич |  | 2 |  | 2 |  | 653,10 | 557,50 |  | 557,50 |  |  | 26 | 1 016 610,32 |  | 435 312,53 |  | 319 012,32 |  |  | 109 793,92 |  |  |  | 152 491,55 |  |  | ремонт крыши | 1 823,52 | 18 651,80 |  | 31.12.2015 |
| 2 | 89 | с. Никольск, ул. Октябрьская, д.5 | 1981 | - | кирпич |  | 2 |  | 2 |  | 651,30 | 555,50 |  | 464,30 |  |  | 25 | 1 016 610,32 |  | 435 312,53 |  | 319 012,32 |  |  | 109 793,92 |  |  |  | 152 491,55 |  |  | ремонт крыши | 1 830,08 | 18 651,80 |  | 31.12.2015 |
| 3 | 90 | с. Никольск, ул. Октябрьская, д.6 | 1985 | - | кирпич |  | 2 |  | 2 |  | 656,70 | 562,30 |  | 482,00 |  |  | 30 | 1 016 610,32 |  | 435 312,53 |  | 319 012,32 |  |  | 109 793,92 |  |  |  | 152 491,55 |  |  | ремонт крыши | 1 807,95 | 18 651,80 |  | 31.12.2015 |
| ИТОГО по муниципальному образованию "Никольское" |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 961,10 |  | 1 675,30 |  | 1 503,80 |  |  | 81 | 3 049 830,96 |  | 1 305 937,59 |  | 957 036,96 |  |  | 329 381,76 |  |  | 457 474,65 |  |  |  | * | * | * |  | * |
| Муниципальное образование "Урдомское" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 27 | п. Урдома, ул. Калинина, д.9 | 1971 | - | шлакоблок | 2 |  | 2 |  | 575,30 |  | 520,70 |  | 422,3 |  |  | 21 | 1 773 235,20 |  | 759 299,31 |  |  | 504 840,06 |  |  | 243 110,55 |  | 265 985,28 |  |  | ремонт крыши, ремонт системы водоотведения, ремонт системы теплоснабжения с установкой прибора учета |  | 3 405,48 | 18 651,80 |  | 31.12.2015 |

| 1 | 2 |  | 3 |  | 4 |  | 5 |  | 6 |  |  | 7 | 8 |  | 9 |  | 10 |  | 11 |  | 12 |  | 13 |  | 14 |  | 15 |  | 16 | 17 | 18 |  | 19 |  | 20 |  | 21 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | 44 |  | п. Урдома,ул. Молодежная, д.36 |  | 1966 |  | 1981 |  | дерев |  |  | 2 | 1 |  | 360,60 |  | 332,30 |  | 203,10 |  | 17 |  | 1 177 420,10 |  | 504 171,28 |  | 335 211,50 |  | 161 424,30 | 176 613,02 | ремонт фасада, ремонт системы водоотведения, ремонт системы теплоснабжения, ремонт системы холодного водоснабжения |  | 3 543,24 |  | 18 651,80 |  | 31.12.2015 |  |
| 3 | 45 |  | п. Урдома, ул. Паламышская, д.10 |  | 1987 |  | - |  | ж/б панель |  |  | 2 | 3 |  | 1259,40 |  | 1035,10 |  | 1000,90 |  | 36 |  | 5 029 066,39 |  | 2 153 446,22 |  | 1 431 775,20 |  | 689 485,01 | 754 359,96 | ремонт крыши, ремонт системы водоотведения, ремонт системы теплоснабжения с установкой общедомового прибора учета, ремонт системы холодного водоснабжения, ремонт системы электроснабжения |  | 4 858,53 |  | 18 651,80 |  | 31.12.2015 |  |
| 4 | 32 |  | п. Урдома, ул. Карла Либкнехта, д.40 |  | 1985 |  | - |  | ж/б панель |  |  | 5 | 6 |  | 5 169,30 |  | 4 351,90 |  | 4 223,70 |  | 165 |  | 5 011 686,06 |  | 2 146 003,96 |  | 1 426 827,03 |  | 687 102,16 | 751 752,91 | ремонт системы водоотведения, ремонт системы холодного водоснабжения, ремонт системы горячего водоснабжения, ремонт системы электроснабжения |  | 1 151,61 |  | 18 651,80 |  | 31.12.2015 |  |
| ИТОГО по муниципальному образованию "Урдомское" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7 364,60 |  | 6 240,00 |  | 5 850,00 |  | 239 |  | 12 991 407,75 |  | 5 562 920,77 |  | 3 698 653,79 |  | 1 781 122,02 | 1 948 711,17 | * |  | * |  | * |  | * |  |
| Муниципальное образование "Коскогорское" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | 127 |  | п. Боброво, ул. Дружная, д.16 |  | 1973 |  | - |  | дерев | 2 |  |  | 3 |  | 568,20 |  | 508,00 |  | 102,40 |  | 22 | 5 109 859,89 | 2 188 041,99 |  | 1 603 474,04 |  | 551 864,87 |  | 766 478,99 |  | ремонт крыши, ремонт системы водоотведения, ремонт системы теплоснабжения с установкой общедомового прибора учета, ремонт системы холодного водоснабжения, ремонт системы электроснабжения, ремонт фундамента |  | 10 058,78 |  | 18 651,80 |  | 31.12.2015 |

| 1 | 2 |  |  | 3 |  | 4 | 5 |  |  | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | 23 |  |  | д. Емельяновская, ул. Радиоцентр, д.1 |  | 1967 | - |  |  | кирпич | 2 | 3 | 1 081,00 | 1 009,30 | 946,30 | 53 | 2 745 916,40 | 1 175 801,40 | 861 668,56 | 296 558,98 | 411 887,46 | ремонт крыши, ремонт системы теплоснабжения | 2 720,61 | 18 651,80 | 31.12.2015 |
| 3 | 24 |  |  | д. Емельяновская, ул. Радиоцентр, д.2 |  | 1968 | - |  |  | кирпич | 2 | 3 | 1 081,00 | 1 009,70 | 845,70 | 46 | 2 717 915,56 | 1 163 811,43 | 852 881,90 | 293 534,89 | 407 687,34 | ремонт крыши, ремонт системы теплоснабжения | 2 691,81 | 18 651,80 | 31.12.2015 |
| ИТОГО по муниципальному образованию "Коскогорское" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 730,20 | 2 527,00 | 1 894,40 | 121 | 10 573 691,85 | 4 527 654,82 | 3 318 024,50 | 1 141 958,74 | 1 586 053,79 | * | * | * | * |
| Муниципальное образование "Приморское" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 212 |  |  | п. Лайский Док, ул. Центральная, д.20 |  | 1970 | - |  |  | дерев | 2 | 2 | 446,30 | 401,30 | 294,70 | 15 | 2 671 883,00 | 1 144 100,30 | 748 164,10 | 378 836,15 | 400 782,45 | ремонт крыши, ремонт фундамента | 6 658,07 | 18 651,80 | 31.12.2015 |
| 2 | 213 |  |  | п. Лайский Док, ул. Центральная, д.21 |  | 1969 | - |  |  | дерев | 2 | 3 | 593,50 | 528,80 | 213,70 | 22 | 3 680 276,00 | 1 575 894,18 | 1 030 528,06 | 521 812,36 | 552 041,40 | ремонт крыши, ремонт фундамента | 6 959,67 | 18 651,80 | 31.12.2015 |
| ИТОГО по муниципальному образованию "Приморское" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 039,80 | 930,10 | 508,40 | 37 | 6 352 159,00 | 2 719 994,48 | 1 778 692,16 | 900 648,51 | 952 823,85 | * | * | * | * |
| Муниципальное образование "Вельское" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | 70 | г. Вельск, ул. Гагарина, д. 40 |  | 1982 |  |  | - | кирпич |  | 5 | 6 | 4 263,60 | 3 702,60 | 3 479,2 | 142 | 1 826 649,89 | 691 702,91 | 476 905,34 | 293 575,59 | 364 466,05 | ремонт системы теплоснабжения, ремонт системы холодного водоснабжения, ремонт системы водоотведения | 493,34 | 18 651,80 | 31.12.2015 |
| 2 |  | 116 | г. Вельск, ул. Дзержинского, д. 114 |  | 1966 |  |  | - | шлакоблок |  | 2 | 3 | 536,10 | 494,00 | 266,70 | 29 | 1 169 254,86 | 442 765,20 | 305 271,36 | 187 920,34 | 233 297,96 | ремонт крыши, ремонт фасада, установка прибора учета электроэнергии | 2 366,91 | 18 651,80 | 31.12.2015 |
| 3 |  | 117 | г. Вельск, ул. Дзержинского, д. 116 |  | 1967 |  |  | - | шлакоблок |  | 2 | 3 | 550,60 | 485,70 | 353,30 | 29 | 1 147 403,48 | 434 490,67 | 299 566,36 | 184 408,43 | 228 938,02 | ремонт крыши, ремонт фасада, установка прибора учета электроэнергии | 2 362,37 | 18 651,80 | 31.12.2015 |
| 4 |  | 118 | г. Вельск, ул. Дзержинского, д. 118 |  | 1968 |  |  | - | шлакоблок |  | 2 | 3 | 491,50 | 480,71 | 241,91 | 29 | 1 226 661,57 | 464 503,56 | 320 259,21 | 197 146,65 | 244 752,15 | ремонт крыши, ремонт фасада, установка прибора учета электроэнергии | 2 551,77 | 18 651,80 | 31.12.2015 |
| ИТОГО по муниципальному образованию "Вельское" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 841,8 | 5 163,01 | 4 341,11 | 229 | 5 369 969,80 | 2 033 462,34 | 1 402 002,27 | 863 051,01 | 1 071 454,18 | * | * | * | * |
| ИТОГО по Архангельской области |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 227 923,00 | 194 243,34 | 165 457,21 | 9 109 | 169 912 526,99 | 72 490 584,75 | 41 157 000,00 | 30 512 104,26 | 25 752 837,98 | * | * | * | * |

_________________________