О состоянии дорожного хозяйства Архангельской области по итогам строительного сезона 2016 года.

По состоянию на 01 января 2016 года протяженность автомобильных дорог общего пользования регионального значения на территории Архангельской области составила 7607,9 километра, в том числе с твердым покрытием – 6889,1 километра, грунтовых дорог – 718,8 километра.

Кроме этого 354 километра автозимников, из которых 22 километра – ледовые переправы.

Общее количество мостов на сети региональных автомобильных дорог составляет 633 штуки, из них 430 деревянных. Только 32 процента мостовых сооружений являются капитальными и удовлетворяют современным требованиям по грузоподъемности, надежности, долговечности.

В настоящее время процесс формирования опорной сети региональных автомобильных дорог продолжается, так как:

- отсутствует  автодорожная связь по автомобильным дорогам с твердым покрытием трех административных центров муниципальных районов 
с административным центром Архангельской области (с. Карпогоры, с. Яренск, с. Лешуконское);

- 116 населенных пунктов Архангельской области с численностью населения более 100 человек в каждом не имеют автотранспортной связи 
с сетью автомобильных дорог общего пользования по автомобильным дорогам 
с твердым покрытием.

На 01 января 2016 года  нормативным требованиям соответствовало 
12,4 процента автомобильных дорог общего пользования регионального значения, что на 0,6 процента выше соответствующего показателя на 01 января 2015 года.

Причина текущего эксплуатационного состояния региональных автомобильных дорог связана с многолетним недофинансированием дорожной отрасли и ограниченностью средств дорожного фонда Архангельской области. Потребность в ремонтных работах, исходя из нормативных сроков, значительно превышает выполняемые объемы работ.

Протяженность сети автомобильных дорог общего пользования регионального значения ежегодно уточняется. Изменения происходят вследствие строительства (реконструкции) автомобильных дорог, выполнения работ по инвентаризации, а также в результате приемки автомобильных дорог 
в собственность Архангельской области, или передачи автомобильных дорог регионального значения в федеральную или муниципальную собственность.

С 01 января 2017 года принято решение о передаче региональной автомобильной дороги «Подъезд к аэропорту «Архангельск» (Талаги)», протяженностью 8,9 километра, в собственность Российской Федерации.

В 2016 году в собственность Архангельской области передано 
72,5 километра автомобильных дорог общего пользования муниципального значения, в том числе:

автомобильная дорога Двинской – Белореченский протяженностью 
71 километр в Верхнетоемском районе,

подъездные пути к понтонной переправе через реку Мезень 
в Лешуконском районе.

До конца года в областную собственность будет передано 9,16 километра автомобильных дорог.

Из собственности Архангельской области в собственность муниципальных образований передано 4,3 километра автомобильных дорог.

В целом прирост протяженности региональных дорог общего пользования на 01 января 2017 года составит 68,5 километра.

В  целях   исполнения   поручения   Президента   Российской   Федерации об обеспечении транспортной доступности космодрома «Плесецк», федеральным дорожным агентством принято решение о включении 
в федеральную собственность автомобильных дорог общего пользования 
по маршруту Архангельск – Каргополь – Вытегра – Лодейное Поле – Санкт-Петербург. На территории Архангельской области в указанный маршрут входит автомобильная дорога Архангельск-Каргополь-Вытегра, протяженностью 
428,8 километра.

В настоящее время, Правительства Архангельской, Ленинградской 
и Вологодской областей ведут совместную работу по завершению подготовки необходимого пакета документов для включения региональных дорог 
в перечень дорог федерального значения с 1 января 2018 года.

Реализация полномочия Архангельской области по осуществлению дорожной деятельности в отношении  автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения осуществляется за счет средств дорожного фонда Архангельской области в рамках государственной программы «Развитие транспортной системы Архангельской области (2014 – 2020 годы)».

Дорожный фонд Архангельской области в 2016 году сформирован 
в объеме 6 млрд. 53 млн. 623 тыс. рублей (на 23,3 процента выше фактических доходов дорожного фонда 2015 года),  в том числе:

за счет средств областного бюджета – 4 млрд. 494 млн. 735 тыс. рублей, 
из них за счет переходящего остатка дорожных фондов с 2015 года в объеме 
571,8  тыс. рублей;

за счет поступлений иных межбюджетных трансфертов из федерального бюджета – 1 млрд. 512 млн. 425 тыс. рублей.

Кроме этого 46,5 млн. рублей поступило в дорожный фонд на основании соглашений о сотрудничестве Правительства Архангельской области 
с ОАО «Группа Илим», а также с ООО «Устьянская  лесоперерабатывающая  компания».

В 2016 году средства дорожного фонда Архангельской области в объеме 6 млрд. 53 млн. 623 тыс. рублей направлены на осуществление дорожной деятельности в отношении региональных и муниципальных автомобильных дорог, в том числе: 5 млрд. 371 млн. 382 тыс. рублей – на автомобильные дороги общего пользования регионального значения; 682 млн. 241 тыс. рублей – 
на муниципальные автомобильные дороги.

В 2016 году из средств дорожного фонда Архангельской области направлены субсидии на софинансирование дорожной деятельности 
в отношении автомобильных дорог местного значения в объеме 
248,8 млн. рублей.

В соответствии с областным законом от 01 июня 2016 года 
438-26-ОЗ «О внесении изменений и дополнений в областной закон «Об областном бюджете на 2016 год» выделены дополнительные средства бюджетам муниципальных образований в размере 333,4 млн. рублей 
на реализацию мероприятий по ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения в муниципальных районах и городских округах Архангельской области.

В результате конкурсного отбора было определено 9 муниципальных районов и городских округов Архангельской области, бюджетам которых предоставлены субсидии на софинансирование мероприятий по ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения.

По итогам проведенной работы отремонтировано 39 объектов дорожной инфраструктуры протяженностью 33,7 км.

Кроме этого средства федерального бюджета в объеме 100 млн. рублей, направленные на финансирование неотложных мероприятий на автомобильных дорогах местного значения города Архангельска, позволили муниципальному образованию привести в нормативное состояние дорожное покрытие 
на 5,9 км на проспекте Ломоносова и улице Розы Люксембург.

На строительство (реконструкцию) региональных автомобильных дорог  
в 2016 году направлены средства в объеме 1 млрд. 189 млн. 251 тыс. рублей, 
в том числе: средства федерального бюджета – 949 млн. 592 тыс. рублей, областного бюджета 239 млн. 660 тыс. рублей.

За счет указанных средств обеспечен ввод в эксплуатацию 15 километров автомобильных дорог и 2 мостовых переходов:

выполнена реконструкция автомобильной дороги Архангельск – Каргополь – Вытегра, на участке Сухое – Самодед ,  11,8 км

построена автомобильная дорога Подъезд  к дер. Боярская 
от автомобильной дороги Ломоносово – Ровдино, 1,2 км

построен мост через реку Устья на км 78+350 автомобильной дороги Вельск – Шангалы

заканчиваются работы по строительству мостового перехода через реку Мысовая на км 92+991 автомобильной дороги Карпогоры – Сосновка – Нюхча – граница с Республикой Коми

Ведутся работы на объектах планируемых к вводу в 2017 году, а именно:

строительство мостового перехода через реку Устья на автомобильной дороге Октябрьский – Мягкославская (Некрасово) с подъездом 
к дер. Мягкославская;

строительство автомобильной дороги Котлас – Коряжма, км 0 – км 41;

реконструкция автомобильной дороги Архангельск (от пос. Брин-Наволок) – Каргополь – Вытегра (до с. Прокшино) на участке Войбора – км 124.

В рамках средств, предусмотренных на осуществление дорожной деятельности, в 2016 году проведен ремонт и капитальный ремонт 
66,8 км автомобильных дорог общего пользования регионального значения, 
по основным направлениям Усть-Вага – Ядриха, Котлас – Коряжма – И.Подомское – Вилегодск – Широкий Прилук, Архангельск – Каргополь –Вытегда, Долматово – Няндома – Каргополь – Пудож.

Кроме этого в рамках мероприятия по решению неотложных задач 
по приведению в нормативное состояние региональных автомобильных дорог на основании решения Правительства Российской Федерации за счет федеральных средств восстановлено 31,7 километра асфальтобетонного покрытия на автодорогах Вельск-Шангалы, Усть-Вага-Ядриха и на подъезде 
к г. Котлас.

В соответствии с мероприятиями государственной программы приведено в нормативное состояние 18 искусственных сооружений в шести районах Архангельской области.

Кроме этого в рамках соглашения о взаимодействии между Правительством Архангельской области и группой компаний Титан  приведены в нормативное состояние мосты через реку Охтома и реку Ёжуга в Пинежском районе.

Мостовым сооружениям уделяется особое внимание и за последние пять лет количество аварийных мостов уменьшилось в 4 раза.

За счет средств дорожного фонда Архангельской области в 2016 году обеспечено содержание 7607 километров автомобильных дорог регионального значения.

При выполнении дорожных работ ежегодно применяются новые технологии.

В текущем  году на объекте строительства мостового перехода через реку Устья и при ремонте моста через реку Пучуга были применены геокомпозитные перильные ограждения, которые  позволяют не только уменьшить капитальные затраты, но и увеличить срок службы.

Широко применяются тросовые ограждения, имеющие высокую удерживающую способность и большой срок службы. Данные ограждение были установлены в Вилегодском районе.

Применение геосинтетических материалов при устройстве дорожной одежды позволяют не только сократить затраты путем уменьшения основных слоев дорожной одежды, но и препятствует смешению слоев дорожной одежды в период эксплуатации, что позволяет конструкции равномерно воспринимать нагрузку от транспорта. Дорожная одежда с использованием геосинтетических материалов была применена на объектах в Плесецком, Каргопольском, Красноборском и  Вилегодском районах.

Применение каменной крошки в качестве фрикционного материала позволяет повысить безопасность движения автомобилей в зимнее время за счет обеспечения большей шероховатости покрытия и повышения продолжительности работы материала. Данная технология применяется 
при зимнем содержании в Приморском районе.

Для обеспечения сохранности региональных автомобильных дорог  
в 2016 году:

- были введены весенние и осенние ограничения движения большегрузных автомобилей с нагрузками, превышающими 3,5 т на ось;

- устроено 8 переходно-скоростных полос для обеспечения работы передвижных пунктов весового контроля;

С учетом эффективности внедрения автоматизированного взвешивания большегрузных автомобилей на федеральных трассах, в 2017 году в Котласском районе планируется устройство автоматического пункта весового контроля.

Региональной транспортной службой выявлено 248 нарушений правил перевозки тяжеловесных грузов. Сумма штрафов за нарушения правил перевозки, перечисленная в бюджет за 11 месяцев текущего года составила  
11, 3 млн. руб.

15 июля 2016 года были внесены изменения в ФЗ-196 «О безопасности дорожного движения», в соответствии с которыми органам региональной исполнительной власти необходимо в срок до 1 июля 2017 года утвердить перечень аварийно-опасных участков прошедшего года, выявленных 
на региональных автомобильных дорогах.

Во исполнение закона, 10 ноября 2016 года  постановлением Правительства Архангельской области утвержден перечень аварийно-опасных участков на региональных дорогах по итогам 2015 года. В перечень вошли 
2 участка концентрации ДТП.

Уже в текущем году на одном из участков концентрации – пешеходном переходе региональной автомобильной дороги Исакогорка – Новодвинск – Холмогоры, км 1+340  устроено освещение.

Для своевременного реагирования и оперативного принятия мер 
по устранению участков концентрации ДТП министерство транспорта Архангельской области совместно с Архангельскавтодором и ГИБДД Архангельской области планирует произвести работу по выявлению участков концентрации ДТП 2016 года до 01 марта 2017 года.