## Slide 1
Министр топливно-энергетического комплекса
и жилищно-коммунального хозяйства Архангельской области
Поташев Андрей Петрович
ДОКЛАД
О РЕАЛИЗАЦИИ МЕРОПРИЯТИЙ АДРЕСНОЙ ПРОГРАММЫ архангельской области
«ПЕРЕСЕЛЕНИЕ ГРАЖДАН ИЗ аварийного жилищного фонда» НА 2013-2017 ГОДЫ

## Slide 2: ИСПОЛНЕНИЕ ПРОГРАММЫ переселения
Chart: 
| КВ. М
План | 264622.24
Остаток | 14330.5
Факт | 250291.74
Chart: 
| ЛЮДИ
План | 15612
Остаток | 1141
Факт | 14471
Chart: 
| ДОМА
План | 928
Остаток | 45
Факт | 883
НЕ ПЕРЕСЕЛЁНЫ 850 ЧЕЛОВЕК
ИЗ 34 АВАРИЙНЫХ ДОМОВ ПЛОЩАДЬЮ 9 911 КВ. МЕТРОВ
ПЛАНИРУЕТСЯ ПЕРЕСЕЛИТЬ ДО КОНЦА ТЕКУЩЕГО ГОДА
ПРОГРАММА ПЕРЕСЕЛЕНИЯ ВЫПОЛНЕНА НА 96%
ПЛАН – 15 502 ЛЮДЕЙ
ПЛАН – 927 ДОМОВ
ПЛАН – 263 392 КВ. М

## Slide 3: ИСПОЛНЕНИЕ ПРОГРАММЫ переселения
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ВЕРХНЕТОЕМСКОЕ» (ВЕРХНЕТОЕМСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН)

## Slide 4: ИСПОЛНЕНИЕ ПРОГРАММЫ переселения
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «МАЛОШУЙСКОЕ»
(ОНЕЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН)

## Slide 5: ИСПОЛНЕНИЕ ПРОГРАММЫ переселения
180-КВАРТИРНЫЙ ДОМ
80-КВАРТИРНЫЙ ДОМ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ГОРОД АРХАНГЕЛЬСК»

## Slide 6: ФИНАНСИРОВАНИЕ ПРОГРАММЫ переселения
ПРОГРАММА ПЕРЕСЕЛЕНИЯ ПРОФИНАНСИРОВАНА НА 95%,
в том числе по годам:
 |  |  |  | млн. рублей
Годы | Всего | Средства Фонда ЖКХ | Средства областного бюджета | Средства местного бюджета
2013 | 1 561.65 | 1 354.01 | 171.39 | 36.25
2014 | 1 021.84 | 461.32 | 301.09 | 259.43
2015 | 1 064.70 | 656.22 | 380.45 | 28.03
2016 | 3 124.90 | 1 318.15 | 1 659.94 | 146.80
2017 | 2 456.40 | 2 271.72 | 145.39 | 39.29
Всего | 9 229.49 | 6 061.42 | 2 658.26 | 509.80

## Slide 7: Аварийные дома, не включенные в программу
38 МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМОВ РАССЕЛЯЕМАЯ ПЛОЩАДЬ – 4,5 ТЫС. КВ. МЕТРОВ ПЕРЕСЕЛЯЕМЫЕ ГРАЖДАНЕ – 235 ЧЕЛОВЕК (г. АРХАНГЕЛЬСК, ПРИМОРСКИЙ РАЙОН)
НЕОБХОДИМЫЕ СРЕДСТВА НА ПЕРЕСЕЛЕНИЕ – 193 МЛН. РУБЛЕЙ
АВАРИЙНЫЙ ФОНД, СООТВЕТСТВУЮЩИЙ ТРЕБОВАНИЯМ ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА от 21.07.2007 № 185-ФЗ (НЕ ВКЛЮЧЕННЫЙ В ДЕЙСТВУЮЩУЮ ПРОГРАММУ ПЕРЕСЕЛЕНИЯ)

## Slide 8: дома, признанные аварийными после 01.01.2012
ЖИЛОЙ ФОНД, ПРИЗНАННЫЙ АВАРИЙНЫМ
ПОСЛЕ 01 ЯНВАРЯ 2012 ГОДА
1 676 МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМОВ РАССЕЛЯЕМАЯ ПЛОЩАДЬ – 480,3 ТЫС. КВ. МЕТРОВ ПЕРЕСЕЛЯЕМЫЕ ГРАЖДАНЕ – 27 203 ЧЕЛОВЕКА
НЕОБХОДИМЫЕ СРЕДСТВА НА ПЕРЕСЕЛЕНИЕ – 20 643 МЛН. РУБЛЕЙ
Муниципальные образования с наибольшей аварийной площадью:
Архангельск – 200,0 тыс. кв. метров (11 323 человека)
Северодвинск – 54,2 тыс. кв. метров (3 281 человек)
Устьянский район – 34,6 тыс. кв. метров (1 905 человек)
Онежский район – 27,8 тыс. кв. метров (1 752 человек)
Красноборский район – 27,6 тыс. кв. метров (1 519 человек)
Котлас – 23,5 тыс. кв. метров (1 487 человек)

## Slide 9: КОНТРОЛЬ качества
ДЛЯ РАССМОТРЕНИЯ ОБРАЩЕНИЙ ГРАЖДАН СОЗДАНА РЕГИОНАЛЬНАЯ КОМИССИЯ
НА КОНТРОЛЕ ФОНДА НАХОДЯТСЯ: 12 ДОМОВ
замечания устраняются по утвержденным план-графикам 5 ДОМОВ
комиссионный осмотр до 30 ноября 2017 года
7 ДОМОВ

## Slide 10
Спасибо за внимание!