- «Правительственный час» по вопросу «О состоянии региональных и местных дорог и мерах по приведению их в нормативное состояние».

(Слайд 2) Основу дорожной сети Архангельской области составляют автомобильные дороги общего пользования регионального значения, которые несут основную нагрузку по перевозке грузов и пассажиров, а также обеспечивают единство территориального пространства Архангельской области.

Общая протяженность региональных автомобильных дорог, включая автозимники, составляет 7939,7 км, из них 26% с асфальтобетонным покрытием, 60% - с гравийным и щебеночным покрытием, 14% без покрытия. Общее количество мостов и путепроводов – 636 штук, из которых 69 %  в  деревянном исполнении.

- (слайд 3) Текущее состояние региональных автомобильных дорог характеризуется неразвитостью опорной сети, её низким транспортно-эксплуатационным состоянием. Три административных центра муниципальных районов не связаны с областным центром  автомобильными дорогами с твердым покрытием. 88,2 процента протяженности региональных автомобильных дорог не соответствуют нормативному транспортно-эксплуатационному состоянию. (слайд 4) 27% мостовых сооружений находятся в неудовлетворительном и аварийном состоянии.

- Причиной текущего неудовлетворительного состояния региональной дорожной сети явилось многолетнее недофинансирование и несоблюдение межремонтных сроков. (нормативная потребность финансирования содержания, ремонта и капитального ремонта на 2015 год составляет 15 млрд. рублей, а фактическое финансирование составляет 2,1 млрд. рублей или 14 % от нормативной потребности).

(слайд 5) С 2012 года финансирование дорожного хозяйства осуществляется за счет и в пределах средств дорожного фонда Архангельской области. На 2015 год  объем дорожного фонда  составляет 4 миллиарда 743 миллиона рублей (Закон об областном бюджете в ред. от 29.06.2015).  51 процент доходов составляют акцизы на нефтепродукты, 27 процентов - межбюджетные трансферты из федерального бюджета,  21 процент - транспортный налог.

(слайд 6)  Средства дорожного фонда направляются:

-  на осуществление дорожной деятельности на автомобильных дорогах общего пользования регионального значения – 3,6 миллиарда рублей;

- на предоставление субсидий и трансфертов муниципальным образованиям в объеме 347,4 миллиона рублей;

- на возврат бюджетного кредита – 768,3 миллиона рублей

(слайд 7) В части осуществления дорожной деятельности на автомобильных дорогах общего пользования регионального значения средства направляются:

- на строительство и реконструкцию автодорог регионального значения в объеме 1,1 миллиард рублей;

- на капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог – 375,7 миллионов рублей;

- на содержание автомобильных дорог (включая резерв на ликвидацию последствий паводков)  - 1,7 миллиарда рублей;

-  на управление дорожным хозяйством, включая научно-исследовательские работы – 93,6 миллиона рублей;

.  -    на погашение кредиторской задолженности за выполненные работы 2014 года – 284,3 миллиона рублей.

Хочу отметить, что 95 % средств направляемых на строительство и реконструкцию автомобильных дорог – это средства федерального бюджета.

Обеспеченность средствами на капитальный ремонт, ремонт и содержание региональных автомобильных дорог от нормативной потребности составляет 14 процентов.

(слайд 8) Дорожные работы реализуются в соответствии с госпрограммой «Развитие транспортной системы Архангельской области (2014-2020 годы)» в рамках подпрограммы №3 «Развитие и совершенствование сети автомобильных дорог общего пользования регионального значения» и подпрограммы №4 «Улучшение эксплуатационного состояния автомобильных дорог общего пользования за счет ремонта, капитального ремонта и содержания».  В текущем году кроме регламентных работ по содержанию региональной сети автомобильных дорог в рамках подпрограмм запланировано построить и реконструировать 23.8 км автодорог и  одно мостовое сооружение, провести капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общей протяженностью 11,7 км и капитально отремонтировать 6 мостовых сооружений.

(слайд 9) В рамках строительства (реконструкции) в 2015 году  закончены дорожные работы:

-  по строительству мостового перехода через реку Олма в Пинежском районе (общий объем финансирования 77,6 млн.рублей, в том числе в 2015 году – 21,7 млн.рублей);

- по строительству автомобильной дороги Подъезд к пос. Орлецы от автомобильной дороги Копачево-Ичково-Ступино (общий объем финансирования 84 млн.рублей, в том числе в 2015 году – 12,1 млн.рублей) Объект реализован в рамках решения задачи по соединению сельских населенных пунктов постоянной связью с сетью автомобильных дорог общего пользования по дорогам с твердым покрытием.

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации субъекты обязаны направлять не менее пяти процентов объема дорожного фонда на  проектирование и строительство автомобильных дорог общего пользования с твердым покрытием до населенных пунктов, не имеющих круглогодичной связи с сетью автомобильных дорог общего пользования.

Ведутся следующие работы:

- реконструкция автомобильной дороги Ильинск-Вилегодск, км 11 – км 25. Объект реконструируется с 2011 года, в текущем году запланирован ввод последнего пускового комплекса, протяженностью 5,9 км.

- строительство автомобильной дороги Архангельск-Каргополь-Вытегра на участках Сухое – Самодед и км 111 – км 122. Работы на участке км 111 - км 122 запланированы к завершению в текущем году с вводом 12 км в эксплуатацию. На участке Сухое-Самодед работы будут завершены в 2016 году.

- строительство мостовых сооружений через реку Мысовая в Пинежском районе и через реку Устья в Устьянском районе. Объекты запланированы к сдаче в 2016 году.

(слайд 10) В рамках капитального ремонта и ремонта автомобильных дорог и искусственных сооружений на них ведутся и будут закончены в текущем году следующие дорожные работы: (все объекты представлены на слайде):

- капитальный ремонт асфальтобетонного покрытия автомобильной дороги Котлас-Коряжма-Виледь-Ильинско-Подомское на участке км 36 – км 48 в Котласском районе,

- устройство переходно-скоростной полосы для обеспечения возможности работы передвижного поста весового контроля на данном участке автодороги Заболотье-Сольвычегодск-Яренск

- капитальный ремонт шести мостовых сооружений и одной водопропускной трубы в шести районах области.

(слайд 11) С учетом ограниченности средств подпрограммой №4 «Улучшение эксплуатационного состояния автомобильных дорог общего пользования за счет ремонта, капитального ремонта и содержания»  предусматривается приведение в нормативное состояние и недопущение транспортных разрывов на региональных автомобильных дорогах, обеспечивающих основные грузо- и пассажиропотоки, при этом  капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог сформирован по маршрутам, что позволяет обеспечить приведение в нормативное состояние автомобильных дорог комплексно на всем пути следования и обеспечить максимальную отдачу транспортного комплекса области. Маршруты и плановые участки ремонтных работ представлены на слайде. В период с 2014 по 2020 год планируется привести в нормативное состояние по данным маршрутам 495 км автомобильных дорог (в 2014 году отремонтировано 69,1 км, план 2015 – 11,7 км).

(слайд 12) Планируемые объекты по строительству и реконструкции представленные на слайде утверждены подпрограммой №3 «Развитие и совершенствование сети автомобильных дорог общего пользования регионального значения» и направлены на решение следующих задач:

задача N 1 - обеспечение автотранспортной связи административного центра Архангельской области с административными центрами муниципальных районов Архангельской области по автомобильным дорогам с твердым покрытием.  (объекты на слайде 12-18,24,25,31).

задача N 2 - обеспечение нормативных условий для движения транзитного транспорта по территории Архангельской области в направлении Северного автодорожного коридора и приграничных к Архангельской области субъектов Российской Федерации. (объекты на слайде 19,32-34).

задача N 3 - приведение в нормативное состояние автомобильной дороги Архангельск (от пос. Брин-Наволок) - Каргополь - Вытегра (до с. Прокшино) в рамках реализации поручений Президента Российской Федерации и Правительства Российской Федерации (реализация крупных особо важных для социально-экономического развития Российской Федерации проектов дорожного строительства) (объекты на слайде 1-11).

задача N 4 - обеспечение сельских населенных пунктов постоянной круглогодичной связью с сетью автомобильных дорог общего пользования по

дорогам с твердым покрытием (объекты на слайде 20-23).

задача N 5 - строительство капитальных мостов в целях ликвидации транспортных разрывов на региональных автомобильных дорогах (объекты на слайде 26-30).

Всего в период с 2014 по 2020 год запланировано построить (реконструировать) 337,4 км автодорог и 13 капитальных мостов (в 2014 году построено 18,9 км автодорог, в 2015 году – план 23,8 км).   Необходимый объем финансирования 16,7 млрд.рублей. Отмечу, что объемы строительства определены с учетом исполнения  поручения Президента Российской Федерации о необходимости выполнения задачи по удвоению объемов строительства (реконструкции) автомобильных дорог в период 2013 – 2022 годов по сравнению с предыдущим десятилетием. В 2015 году на финансирование объектов строительства и реконструкции из федерального бюджета выделено 1 миллиард 81 миллион рублей.

(слайд 13)

В настоящее время межрегиональное транспортное сообщение Архангельской, Вологодской, Мурманской, Ленинградской областей и Республики Карелия осуществляется по существующим федеральным автодорогам М-8 «Холмогоры», М-18 «Кола», А-119 «Вологда – Медвежьегорск» А-114 «Вологда – Новая Ладога», и  региональным автодорогам Архангельск (от пос. Брин-Наволок) – Каргополь – Вытегра (до с. Прокшино), Вытегра – Лодейное Поле, Долматово – Няндома – Каргополь – Пудож.

Сложившаяся схема транспортных маршрутов, соединяющих административные центры субъектов, объекты федерального значения (космодром «Плесецк») приводит к вынужденному перепробегу транспорта, увеличению времени доставки грузов потребителю.  Так отсутствие круглогодичного надежного кратчайшего маршрута между  Архангельском и Санкт-Петербургом ведет к перепробегу  порядка 300 км.

В 2014 году Архангельской, Вологодской и Ленинградской областями принято согласованное решение о необходимости обеспечения межрегионального автотранспортного сообщения по кратчайшему направлению Архангельск – Каргополь – Вытегра – Лодейное Поле – Санкт-Петербург, который «заработает» после завершения строительства  (реконструкции) автомобильной дороги  Архангельск – Каргополь – Вытегра на перегоне Брин-Наволок – Плесецк (49 км) на территории Архангельской области, участков автодороги Прокшино – Солза (27км), участков Вытегра – Лодейное Поле (54км) на территории Вологодской области. 25 апреля 2015 года в Федеральном дорожном агентстве с участием представителей регионов прошло совещание по выработке единого мнения к формированию транспортного подхода к космодрому Плесецк по сети автомобильных дорог федерального значения, и принято решение, что направление Санкт-Петербург – Лодейное Поле – Вытегра – Прокшино – Солза – Каргополь – Плесецк – Брин Наволок – Архангельск является приоритетным вариантом. После завершения строительных работ на участках транспортного подхода будет формироваться пакет документов по передаче региональных автодорог по маршруту движения в федеральную собственность

(слайд 14) Наряду с этим с Росавтодором ведется работа по передаче в федеральную собственность маршрута от федеральной трассы М-8 до аэропорта Талаги, включающего в себя Краснофлотский мостовой переход, улицу Папанина, Окружное шоссе и подъезд к аэропорту Талаги. Протяженность маршрута составляет 23,7 км, из них в областной собственности – 8,9 км, муниципальной – 14,8 км.

Дорожным агентством «Архангельскавтодор» и мэрией г. Архангельска подготовлен полный пакет документов и материалов для включения дороги в перечень автомобильных дорог общего пользования федерального значения и  3 августа текущего года пакет направлен Правительством области на рассмотрение в Федеральное дорожное агентство. В соответствии нормативными документами, материалы рассматриваются комиссией Росавтодора в течении трех месяцев с даты поступления.

(слайд 15.)  К 2020 году доля протяженности региональных автомобильных дорог, не соответствующих нормативным требованиям должна сократиться до 78,4%, количество дорожно-транспортных происшествий на сети региональных автомобильных дорог с сопутствующими дорожных условий на 1 тыс. автотранспортных средств должно уменьшиться более чем в 2 раза (по сравнению с базовым 2013 годом). 17  административных районных центров должны быть обеспеченны автодорожной связью с областным центром по автомобильным дорогам с твердым покрытием (щебеночно-гравийное покрытие также относится к твердому).

(слайд)  Спасибо за внимание.