АРХАНГЕЛЬСКОЕ ОБЛАСТНОЕ СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ

шестого созыва

комитет

по образованию и науке

комитет

по земельным отношениям и строительству

пл. Ленина, 1, г. Архангельск, 163000, телефон 28-69-12, факс 20-03-43, е-mail: stroika@aosd.ru

СОВМЕСТНОЕ ЗАСЕДАНИЕ КОМИТЕТОВ

25 ноября 2014 г.

12 час. 00 мин.

г. Архангельск

пл. Ленина, 1,

каб. 503

| № п/п | Наименование проекта нормативного правового акта / рассматриваемого вопроса | Субъект законодательной инициативы / докладчик | Краткая характеристика проекта нормативного правового акта /рассматриваемого вопроса | Соответствие плану деятельности комитета на 2014 год | Результаты рассмотрения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | О ходе строительства и реконструкции объектов дошкольных образовательных организаций, общеобразовательных организаций и организаций дополнительного образования в Архангельской области. | Чесноков И.А., председатель комитета по образованию и науке; Бородин А.Н., председатель комитета по земельным отношениям и строительству / Докладчики: Прилепин В.Е., заместитель министра промышленности и строительства Архангельской области; Скубенко И.В., министр образования и науки Архангельской области | Размер софинансирования из консолидированного бюджета региона финансирования мероприятий, направленных на модернизацию региональной системы дошкольного образования в рамках реализации майских Указов Президента РФ, составил более 220 миллионов рублей, что позволило получить поддержку из федерального бюджета в 2014 году в размере 781,8 миллионов рублей. На эти средства до конца года планируется ввести дополнительно более 1200 мест в дошкольных образовательных организациях. В рамках реализации программы в 2014 году ведутся строительные и ремонтные работы на 34 объектах, из них объекты строительства - 16, приобретение - 3 объекта, капремонт - 5 объектов, реконструкция - 1 объект. Кроме того, оказывается помощь муниципальным образованиям, которые изыскали возможность перепрофилирования помещений, на оснащение дополнительных групп - 9 объектов. В приоритете те муниципальные образования, где наибольшая очередность детей от 3-х до 7-ми лет для зачисления в организации дошкольного образования. В целях сокращения расходования бюджетных средств формируется банк типовой проектной документации. Наиболее востребованы здания на 60, 120 и 220 мест. Типовые проекты адаптированы к климатическим и природными условиями региона и разработчиками проектов выступают в основном местные организации. В связи с этим корректировка и привязка проектов к местности значительно дешевле. Для обеспечения экономичности проектов в них включается необходимый минимум помещений. По состоянию на 1 октября в рамках исполнения соглашения введены в действие 5 объектов на 352 места. Завершено строительство детского сада на 280 мест в городе Коряжме, произведен капремонт детского сада на 15 мест в поселке Емца Плесецкого района, закуплено и смонтировано оборудование в детские сады в городе Котласе на 27 мест и городе Новодвинске на 20 мест. Введены в действие сады на 80 мест в поселке Вычегодский и на 192 места в Северодвинске. Итого на 1 октября введено 624 новых места для детей дошкольного возраста. Средства федеральной субсидии, полученной в 2014 году, направлены на строительство 15 детских садов, которые запланированы к введению в 2015 году. По состоянию на 20 ноября реализованы 302,1 млн. руб., из них первый транш – 201,2 млн. рублей и второй транш – 101 млн. рублей. В целом, освоение средств субсидии с учетом двух траншей составляет 38,6 %, в том числе по первому траншу - 79,2%, по второму – 19,1 %. Всего в различных государственных программах Архангельской области объектов образовательных организаций - 29, из них 22 детских сада, 7 объектов – школы. 20 детских садов строятся на средства первого и второго транша: строительство детского сада на 120 мест в пос.Васьково, детского сада на 80 мест в пос. Харута, детского сада на 280 мест в г. Новодвинске, детского сада-яслей на 280 мест в г. Коряжме, детского сада на 220 мест в пос. Октябрьский Устьянского района, детского сада на 120 мест в г. Вельске, детского сада на 220 мест в с. Яренск Ленского района, детского сада на 80 мест в пос. Усть-Кара, школы-сада в правобережной части г. Каргополя по ул. Чеснокова, 12б, детского сада на 60 мест в пос.Боброво Приморского района, детского сада на 120 мест в пос.Малошуйка Онежского района, детского сада на 60 мест в с.Курцево Котласского района, детского сада на 240 мест в пос.Березник Виноградовского района. детского сада на 60 мест в пос.Плесецк Плесецкого района, детского сада на 120 мест в пос.Катунино Приморского района, приобретение детского сада на 60 мест в с.Пежма Вельского района, детского сада на 120 мест в д. Горка Муравьевская Вельского района, детского сада на 280 мест в г. Архангельске ул.Розы Люксембург, 27, здания детского сада на 220 мест в пос.Коноша, ул.Театральная, реконструкция детского сада в пос. Фоминск Вилегодского района. Готовится завершение работ на следующих объектах: детский сад на 120 мест в пос.Васьково, детский сад на 220 мест в пос. Октябрьский Устьянского района, детский сад на 80 мест в пос. Усть-Кара, ремонт здания детского дома под детский сад на 115 мест в г. Онеги, приобретение детского сада на 280 мест в г. Архангельске ул.Розы Люксембург, 27, школа искусств на 350 мест в г. Няндома. | по плану работы комитета по образованию и науке на ноябрь | Комитеты рекомендуют. - Правительству Архангельской области: - Обратить внимание на недопущение внесения в областную адресную инвестиционную программу объектов, не имеющих проектную сметную документацию, положительного заключения государственной экспертизы (оценки достоверности сметной документации). - Ликвидировать в 1 квартале 2015 года кредиторскую задолженность перед подрядными организациями по объектам системы образования, сложившуюся по результатам выполненных работ в 2014 году. - Выделить в ходе исполнения областного бюджета на 2015 год дополнительные бюджетные ассигнования на финансирование объектов системы образования, планируемых по контрактам к вводу в 2015 году. - Рассмотреть возможность внесения изменений в план мероприятий («дорожную карту») «Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности образования и науки в Архангельской области» и в государственную программу «Развитие образования и науки Архангельской области (2013 – 2018 годы)» дополнительных объектов дошкольных образовательных организаций, имеющих проектную сметную документацию и положительное заключение государственной экспертизы. - Усилить контроль за исполнением органами местного самоуправления мероприятий по строительству объектов системы образования, включенным в план мероприятий («дорожную карту») «Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности образования и науки в Архангельской области». - Обратить внимание на приоритетное привлечение к строительству объектов образования подрядных организаций, имеющих собственную производственную базу по выпуску строительных материалов и конструкций на территории Архангельской области. - Предоставить в январе 2015 года в областное Собрание депутатов оперативную информацию о реализации мероприятий по строительству и реконструкции объектов образования в Архангельской области по итогам 2014 года. - Областному Собранию депутатов: - Обратиться в первом полугодии 2015 года в Правительство Российской Федерации с предложением о продлении на 2016 – 2018 годы проекта развития региональных систем дошкольного образования. - Включить в график проведения основных парламентских мероприятий на 1 полугодие 2015 года и организовать проведение «правительственного часа» на тему «О ходе строительства, реконструкции, капитальном ремонте и финансировании объектов государственной и муниципальной собственности, включенных в государственные программы и областную адресную инвестиционную программу Архангельской области, в 2014 году и текущем периоде 2015 года» в мае 2015 года. |