Доклад

«О проблемах использования и содержания объектов спортивной инфраструктуры муниципальных образований Архангельской области, построенных за счет субсидии на обустройство плоскостных 
спортивных сооружений»

13 февраля 2018 года в 15:00 часов

в режиме видеоконференцсвязи

с муниципальными образованиями Архангельской области

(в рамках «Цифрового образовательного кольца»)

по адресу: г. Архангельск, пр. Новгородский, д. 66,

АОУ «Архангельский областной институт открытого образования»

В рамках региональной государственной программы в сфере развития спорта с 2012 года реализуются мероприятия по обустройству плоскостных спортивных сооружений в муниципальных образованиях:

- обустройство плоскостных спортивных сооружений;

2)  обустройство объектов городской инфраструктуры, парковых 
и рекреационных зон для занятий физической культурой и спортом, 
в том числе видами спорта, популярными в молодежной среде.

С 2014 года предоставление субсидий муниципальным образованиям осуществляется на основании конкурсных отборов, которые проводятся ежегодно в соответствии с положениями о порядке их проведения.

В целом за период с 2012 года по 2017 год для обустройства плоскостных спортивных сооружений были выделены средства в размере более 97 млн. рублей.

С 2012 года в регионе обустроено более 150 площадок.

Самым активным участником конкурсов является муниципальное образование «Северодвинск» – предоставлены субсидии на 21 сооружение;

Архангельску предоставлены субсидии на 13 объектов.

В Вельском, Верхнетоемском, Вилегодском, Приморском районах 
на 7.

На 6 сооружений в Виноградовском и Холмогорском районах 
и г. Коряжме.

5 в г. Новодвинске и Котласе. В Каргопольском Красноборском, Онежском, Плесецком по 4 соответственно.

3 в Коношском, Котласском, Мезенском, Пинежском, Устьянском, Шенкурском районах.

Наименее активными муниципальными образованиями являются 
Нандомский район (2), Ленский (2), г. Мирный (1), Лешуконский (1). Лешуконский муниципальный район в последний раз получал субсидию 
в 2012 году по программе Минобра АО, Пинежский муниципальный район 
в 2013 году.

Долгое время не участвовал Ленский муниципальный район, 
с 2012 года впервые получена субсидия только в 2017 году.

По итогам реализации мероприятия по обустройству плоскостных спортивных сооружений, в 2016 году предоставлены субсидии 
16 муниципальным образованиям, из них 4 не выполнили свои обязательства:

площадки не были обустроены –  Шенкурский (возврат субсидии), Плесецкий (возврат субсидии), Котласский и Онежский районы

и 2 были перенесены (завершение работ) на 2017 год 
(не уложено искусственное покрытие или не установлено оборудование –Вилегодский, Устьянский районы).

В 2017 году субсидии предоставлены 11 муниципальным образованиям, из них только по одному муниципальному образованию работы были перенесены на 2018 год (не уложено искусственное покрытие 
в Каргопольском районе).

С заключением соглашения о предоставлении субсидии муниципальные образования обязуются выполнить мероприятия по обустройству спортивных сооружений в полном объеме, т.к. было указано в прилагаемом сметном расчете.

По факту либо уменьшаются размеры площадки, либо не выполняется часть предусмотренных работ: монтаж ограждения (что приводит к порче имущества – выгул животных, езда на транспортных средствах и др.), устройство площадок с бетонным основанием без спортивного покрытия (приводит к травматизму).

Уменьшение объема выполненных работ муниципальные образования объясняют тем, что средств из областного бюджета, по итогам конкурса,  получили меньше, чем планировали. В связи с этим обращаем внимание на то, что субсидия областного бюджета – это поддержка муниципального образования в обустройстве спортивного сооружения.

Необходимо отметить низкую эффективность использования плоскостных спортивных сооружений, муниципальными образованиями 
не обеспечивается их надлежащее содержание. В настоящее время в целях загрузки на новых спортивных объектах проводятся различные спортивные мероприятия: «Президентские спортивные игры»; «Президентские состязания»;  «Мини-футбол – в школу»; «Кожаный мяч»; «Зарядка с чемпионом», выполнение нормативов ГТО и др.

Со своей стороны агентство по спорту проводит ежемесячный мониторинг состояния объектов спортивной инфраструктуры, на обустройство которых были предоставлены средства из областного бюджета.

В рамках выездных проверок выявляются факты предоставления недостоверных отчетов об использовании субсидии и нарушения графиков производства работ. Как правило, это связано с поздними сроками проведения конкурсных процедур по выбору подрядной организации муниципальными образованиями, выбор недобросовестных подрядчиков.

В настоящее время агентством проводится очередная заявочная кампания. При распределении субсидий в 2018 году будет учтен опыт оборудования плоскостных сооружений за предыдущий период, а также эффективность использования и содержание спортивных объектов.