ЗАСЕДАНИЕ КОМИТЕТА

по ЖИЛИЩНОЙ ПОЛИТИКЕ И КОММУНАЛЬНОМУ ХОЗЯЙСТВУ

| 7 февраля 2020 года 10:00 | № 2 |
| --- | --- |

г. Архангельск

пл. Ленина, 1, каб. 701б

Заря В.Н., председатель комитета

Кувакин А.Е., заместитель председателя комитета

Микляев А.К., член комитета

Токмаков М.В., член комитета

Приглашенные:

|  | Гладышев Денис Васильевич | - | министр строительства и архитектуры Архангельской области |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Шахнова Елена Викторовна | - | заместитель министра топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Архангельской области; |
|  | Ботыгин Роман Михайлович | - | директор ГКУ АО «Региональный центр по энергосбережению» |
|  | Бараев Александр Викторович | - | руководитель некоммерческой организации «Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Архангельской области» |
|  | Пермиловский Михаил Сергеевич | - | заместитель начальника отдела законопроектной деятельности правового департамента администрации Губернатора Архангельской области и Правительства Архангельской области |

| № п/п | Наименование проекта нормативного правового акта / рассматриваемого вопроса | Субъект законодательной инициативы / докладчик | Краткая характеристика проекта нормативного правового акта /рассматриваемого вопроса | Соответствие плану деятельности комитета на 2018 год | Результаты рассмотрения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | О проекте областного закона № пз7/280 «О внесении изменений в статьи 27 и 34 областного закона «Об организации проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Архангельской области» (первое чтение). | Губернатор АО / Пермиловский М.С. | Законопроект обеспечивает своевременность принятия решения о проведении капитального ремонта в многоквартирных домах и эффективность контроля качества капитального ремонта в многоквартирных домах, предусматривая обязательное участие органов местного самоуправления в приемке оказанных услуг и (или) выполнении работ по капитальному ремонту многоквартирных домов. | по плану работы комитета на февраль | Комитет поддерживает концепцию законопроекта и рекомендует включить законопроект в повестку дня очередной четырнадцатой сессии областного Собрания (12 – 13 февраля 2020 года) для рассмотрения и принятия в первом чтении. |
| 2 | Об осуществлении парламентского контроля за исполнением областного закона от 02.07.2013 № 701-41-ОЗ «Об организации проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Архангельской области». | Бараев А.В. | - о реализации региональной программы капитального ремонта многоквартирных домов Архангельской области в 2019 году и планах на 2020 год: По итогам 2019 года исполнение программы составило 94% (583 из 618 МКД), 35 носят переходящие на 2020 год. Перенос сроков, в основном, связан с погодными условиями (это ремонт фасадов), неудачная организация процесса, отсутствие заинтересованных подрядных организаций. В наступившем году в краткосрочный план работ по капитальному ремонту МКД Архангельской области включено 213 многоквартирных домов, в которых запланировано выполнение 757 видов работ. Постановление Министерства ТЭК и ЖКХ Архангельской области №1-п об актуализации и утверждении региональной программы капремонта подписано 20.01.20 г. Согласно регпрограмме, сумма денежных средств, которые пойдут в оплату за проведенные работы, составит 1 млрд 216 млн 417 тыс 841 руб. 65 коп. Общая площадь ремонтируемых домов – 377 тыс 838,20 м2, количество зарегистрированных на ней граждан – 14 тыс 779 человек. В Архангельске в программу капремонта 2020 года включен 91 дом. При этом в 52 домах в деревянном исполнении будут проведены инструментальные обследования, по итогам которых будет принято решение о возможности проведения работ в конкретном доме или рекомендации признать его аварийным. В основной перечень программы 2020 года включены 83 обследования – из них 48 делаются в рамках краткосрочного плана, 25 – из плана 2019 года и 35 – по 774 приказу Минстроя России. Этот приказ дает право собственникам многоквартирных домов по решению общего собрания инициировать перенос сроков капитального ремонта своего дома. В случае с деревянными дома – это всегда сначала обследование. На 2020 год запланировано обследовать 108 многоквартирных домов. Однако эта цифра не окончательная, о чем говорит опыт 2019 года, когда изначально запланированная цифра по итогам оказалась в два раза меньше фактической. Объекты добавляются в процессе реализации плана либо в связи с высвобождением сэкономленных средств и обращений от собственников, принимающих решения о проведении обследования своих домов. Таких обращений много, обследование по ним составляет до 30-40% от общего объема. Жильцы сами хотят понять, можно ли провести капитальный ремонт в их доме, либо он подлежит сносу. Поскольку аукционы по ряду объектов были сыграны еще в 2019 году, было заранее известно, что по пяти домам в нашей области мнение экспертов однозначно – они должны быть признаны аварийными. Это дома в с. Холмогоры на ул. Племзаводской, 4а и 9 и на ул. Шубина, 26 и 25, а также один дом в Вельске на ул. Карпеченко, 31. А вот по двум из уже обследованных из плана 2020 года домов – на ул. Ломоносова, 67а и ул. Племзаводской, 6а в Холмогорах специалисты дали рекомендации по проведению капитального ремонта фундамента, как основного элемента, отвечающего за жизнеспособность дома. В Северодвинске в капремонт2020 включены 18 домов, в Новодвинске – 4, в Коряжме – 8, в Котласе – 15, в Мирном – 4, в Вельском районе – 17, в Плесецком районе – 11, в Верхнетоемском – 4, в Вилегодском, мезенском, Пинежском, Приморском и Шенкурском – по 2, в Виноградовском, Коношском, Устьянском и Холмогорском – по 5, в Каргопольском и Котласском – по 3, в Красноборском, Ленском, Лешуконском, Няндомском и Онежском районах – по 1. Стоит отметить, что в программе 2020 года большое внимание будет уделяться капитальному ремонту крыш, фундаментов, внутридомовых инженерных систем. По основному перечню программы договора заключены по 129 МКД из 213, выполнение программы по МКД на текущую дату – 12%, по видам работ – на 14%. Полностью завершены все виды работ по 26 МКД и по 107 видам работ. Контракты заключены по 56% объектов. В настоящее время ведутся 36 видов работ на 28 домах Архангельской области, в подавляющем большинстве это Архангельск, Коряжма, Котлас. По последним данным отдела контроля Фонда, завершены обследования по 10 деревянным домам: 7 из них в Архангельске– ул. Корпусная, 10/1, ул. Ленинская, 4, ул. Кемская, 13, ул. Самойло, 18, ул. Закемовского, 20 и 29, ул. Р.Люксембург, 58 и один в деревне Городищенская, 30 Красноборского района рекомендовано признать аварийными. Еще один дом – на ул. Холмогорской, 37/1 ремонтопригоден и подлежит капремонту в период, обозначенный регпрограммой. По дому на ул. Кронштадской, 32 в Котласе капремонт также возможен. Однако там собственники настаивают на смене видов работ – вместо ремонта внутридомовых инженерных и газовых сетей они хотели бы отремонтировать фундамент. Жилищный кодекс их в этом не ограничивает – ждем решения и протокола общего собрания. Также завершены работы по проектированию системы холодного водоснабжения в доме по пр. Октябрьский, 115 в Коноше и проектированию системы горячего водоснабжения в той же Коноше на ул. Советской, 96. - о реализации программы по замене лифтового оборудования в многоквартирных домах в 2019 году и планах на 2020 год: Фондом капремонта Архангельской области программа по замене лифтового оборудования в многоквартирных домах проводится четвертый год. Работы выполняются в рамках реализации краткосрочной программы капитального ремонта МКД, расположенных на территории Архангельской области и реализуются региональным оператором. За предыдущие периоды Фонд заменил 825 единиц. Всего по договору, заключенному с ОАО «ЩЛЗ», в рамках 4 этапа программы предстоит заменить 28 лифтов. Помимо 16-ти подъемников в Архангельске, еще 12 будут смонтированы в Новодвинске – на ул. Южной, 17 и на ул. Двинской, 41, 41/1 и 45/1. 30 января подрядной организации ОАО «ЩЛЗ» (Щербинский лифтостроительный завод) переданы в работу 16 единиц лифтового оборудования: 5 - на пр. Московский, 43/1; 6 – на пр. Московский, 41/1; 2 – на ул. Чкалова, 20; 3 – на ул. Школьная, 84/2 . - о реализации изменений, принятых областным законом от 30.04.2019 № 78-7-ОЗ и предусматривающих исключение из региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах домов, в которых имеется менее чем пять квартир: Исключение из программы капремонта домов с количеством квартир менее пяти регламентировано областным законом № 78-7-ОЗ «О внесении изменений в областной закон «Об организации проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Архангельской области». Данный закон принят депутатами регионального собрания в 2019 году. Исключению из программы подлежат 3200 домов. Только 5 домов воспользовались правом остаться в программе и перешли на спецсчета. Возврат средств из фонда капремонта производится в соответствии с «Порядком выплаты владельцем специального счета, региональным оператором средств фонда капитального ремонта собственникам помещений в многоквартирном доме, а также порядок использования средств фонда капитального ремонта на цели сноса или реконструкции многоквартирного дома, расположенного на территории Архангельской области, в случаях, предусмотренных Жилищным кодексом Российской Федерации», утвержденный постановлением Правительства Архангельской области от 26.12.2013 № 654-пп. Возврату подлежат 1500 млн. рублей. | вне плана работы комитета на февраль | 1) Информацию принять к сведению. 2) Рекомендовать Фонду направить в адрес комитета перечень домов, в которых требуется замена лифтового оборудования, но средства капитального ремонта собственники аккумулируют на спецсчетах. |
| 3 | О внесении изменений и дополнений в областной закон № пз7/307 «Об областном бюджете на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов» | Губернатор АО / Гладышев Д.В., Шахнова Е.В. | Наименование мероприятия; Сумма, тыс. рублей. всего; в том числе:. федеральный бюджет / ГК - Фонд ЖКХ; областной бюджет. 1; 2; 3; 4. ГП «Обеспечение качественным, доступным жильем и объектами инженерной инфраструктуры населения Архангельской области»; 9 209,40; 9 209,40. Министерство строительства и архитектуры Архангельской области; 9 209,40; 9 209,40. продолжение работ по объекту «Канализационные очистные сооружения с трассами напорного коллектора в пос. Приводино Котласского района»; 4 680,5; 4 680,5. ГП «Развитие инфраструктуры Соловецкого архипелага»; 133 977,00; 112 710,90; 21 266,10. Агентство по развитию Соловецкого архипелага Архангельской области; 2 780,9. Министерство строительства и архитектуры Архангельской области; 131 196,10; 112 710,90; 18 485,20. строительство и реконструкция системы водоснабжения поселка Соловецкий, корректировка ПСД, экспертиза проекта; 126 290,7; 112 710,9; 13 579,80. Адресная программа Архангельской области "Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на 2019 – 2025 годы"; 1 002 465,20; 970 595,00; 31 870,20. Министерство строительства и архитектуры Архангельской области; 1 002 465,20; 970 595,00; 31 870,20. Министерство природных ресурсов и лесопромышленного комплекса Архангельской области; 15 348,0; 0,0; 15 348,0. Государственная программа Архангельской области "Охрана окружающей среды, воспроизводство и использование природных ресурсов Архангельской области" (муниципальные контракты на выполнение мероприятий по созданию мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов):; 15 348,0; 0,0; 15 348,0. МО "Коношский муниципальный район"; 1 244,5; 0,0; 1 244,5. МО "Ленский муниципальный район"; 1 038,4; 0,0; 1 038,4. МО "Лешуконский муниципальный район"; 2 357,6; 0,0; 2 357,6. МО "Устьянский муниципальный район"; 835,6; 0,0; 835,6. МО "Холмогорский муниципальный район"; 7 200,0; 0,0; 7 200,0. МО "Город Архангельск"; 2 671,9; 0,0; 2 671,9. |
| 4 | О поддержке проекта федерального закона № 861563-7 «О внесении изменений в статьи 5 и 10 Федерального закона «О концессионных соглашениях» (в части концессионных соглашений, заключаемых в отношении объектов по производству, передаче и распределению электрической энергии) - вносит Правительство Российской Федерации. | Заря В.Н., Шахнова Е.В. | Проект направлен на привлечение дополнительных инвестиций в сферу электроснабжения за счет создания юридических гарантий предсказуемости и неизменности регуляторных условий для концессионера на всем протяжении срока действия концессионного соглашения. Проектом федерального закона предлагается уточнить существенные условия концессионного соглашения, заключаемого в отношении объектов по производству, передаче и распределению электрической энергии. Предлагаемые проектом изменения и дополнения не связаны с реализацией государственных программ Российской Федерации и не влияют на достижение их целей. Правительство Архангельской области поддерживает принятие проекта федерального закона. | вне плана работы комитета на февраль | Комитет поддерживает концепцию проекта федерального закона № 861563-7 и рекомендует сессии областного Собрания депутатов поддержать предложенный проект на четырнадцатой сессии областного Собрания (12 – 13 февраля 2020 года). |
| 5 | О рассмотрении ходатайства о награждении Почетной грамотой Архангельского областного Собрания депутатов. | Заря В.Н., Кувакин А.Е. |  |  |  |