ЗАСЕДАНИЕ КОМИТЕТА

по ЖИЛИЩНОЙ ПОЛИТИКЕ И КОММУНАЛЬНОМУ ХОЗЯЙСТВУ

| 11 февраля 2022 года 14:15 | № 1 |
| --- | --- |

г. Архангельск

В.И. Ленина, пл. 1, каб. 503

Заря В.Н., председатель комитета

Таскаев Л.Л., заместитель председателя комитета

Микляев А.К., член комитета

Микляева А.А., член комитета

Токмаков М.В., член комитета

Приглашенные:

|  | Поташев Дмитрий Николаевич | – | министр топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Архангельской области |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Худякова Инна Валентиновна | – | руководитель правового управления аппарата Архангельского областного Собрания депутатов |
|  | Пермиловский Михаил Сергеевич | – | отдел законопроектной деятельности правового департамента администрации Губернатора Архангельской области и Правительства Архангельской области |
|  | Шулев Роман Иванович | – | заместитель руководителя по проектной деятельности проектной дирекции министерства топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Архангельской области |

| № п/п | Наименование проекта нормативного правового акта / рассматриваемого вопроса | Субъект законодательной инициативы / докладчик | Краткая характеристика проекта нормативного правового акта /рассматриваемого вопроса | Соответствие плану деятельности комитета на 2022 год | Результаты рассмотрения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | О проекте областного закона № пз7/705 «О внесении изменения в статью 11 областного закона «Об организации проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Архангельской области» (второе чтение). | Губернатор АО Цыбульский А.В. / Заря В.Н. | Законопроект принят в первом чтении на тридцать первой сессии областного Собрания (22 – 23 декабря 2021 года). К законопроекту поступила одна поправка депутата Зари В.Н. редакционно-технического характера. Поправка одобрена на заседании комитета 11 февраля 2022 года. Справочно: Законопроектом предлагается раскрыть понятие «прогнозируемый совокупный объем взносов на капитальный ремонт в многоквартирном доме, формирующем фонд капитального ремонта на счете регионального оператора» с учетом практики реализации региональной программы через механизм расчета такого объема. Согласно законопроекту прогнозируемый совокупный объем взносов рассчитывается как сумма объемов взносов на капитальный ремонт в многоквартирном доме, начисленных на текущую дату и которые будут начислены до дня окончания срока действия региональной программы исходя из установленного постановлением Правительства Архангельской области на текущую дату минимального размера взноса на капитальный ремонт. | по плану работы комитета на февраль | Голосование за рассмотрение и принятие законопроекта с учетом одобренной редакционно-технической поправки на сессии: «За» – Заря ВН. «Против» – Микляев А.К Микляева А.А. «Воздержался» – Таскаев Л.Л. Токмаков М.В. Законопроект с учетом одобренной поправки внесен председателем АОСД для рассмотрения на тридцать второй сессии областного Собрания (16 – 17 февраля 2022 года). |
|  | О проекте областного закона № пз7/720 «О внесении изменений в статью 3 областного закона «О мерах социальной поддержки ветеранов, граждан, пострадавших от политических репрессий, и иных категорий граждан» и статьи 160 и 167 областного закона «О наделении органов местного самоуправления муниципальных образований Архангельской области отдельными государственными полномочиями» (первое чтение). | Губернатор АО Цыбульский А.В. / Поташев Д.Н. | Законопроектом предлагается уточнить механизм определения стоимости одного квадратного метра общей площади жилого помещения для корректного расчета размера выплаты субсидий на строительство или приобретение жилых помещений собственникам жилых помещений в многоквартирных домах, признанных аварийными и подлежащими сносу или реконструкции (далее – субсидии). Законопроект предусматривает, что стоимость одного квадратного метра общей площади жилого помещения определяется в соответствии с: адресной программой Архангельской области «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на 2019 – 2025 годы», утвержденной постановлением Правительства Архангельской области от 26 марта 2019 года № 153-пп, в отношении субсидий, выплачиваемых собственникам жилых помещений в многоквартирных домах, признанных аварийными и подлежащими сносу или реконструкции в период с 1 января 2012 года до 1 января 2017 года; программой Архангельской области по переселению граждан из многоквартирных домов, имеющих угрозу обрушения, в городском округе «Город Архангельск», утвержденной постановлением Правительства Архангельской области от 15 декабря 2020 года № 858-пп, в отношении субсидий, выплачиваемых собственникам жилых помещений в многоквартирных домах, расположенных на территории Архангельской области и признанных аварийными и подлежащими сносу или реконструкции после 1 января 2017 года. Субсидии могут предоставляться гражданам только при условии их финансового обеспечения за счет средств финансовой поддержки, предоставленной Архангельской области от государственной корпорации – Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства (далее – Фонд содействия реформированию ЖКХ), на переселение граждан из аварийного жилищного фонда. Действующая методика расчета размера субсидии не позволяет определить корректный объем субсидии, соответствующий размеру финансовой поддержки, получаемой от Фонда содействия реформированию ЖКХ. В целях обеспечения надлежащего финансирования субсидий за счет средств Фонда содействия реформированию ЖКХ, которые должны быть предоставлены в рамках заявочной кампании 2022 года, комитет поддерживает обращение Губернатора Архангельской области Цыбульского А.В. о рассмотрении законопроекта в двух чтениях на тридцать второй сессии областного Собрания депутатов (16 – 17 февраля 2022 года). | по плану работы комитета на февраль | Рекомендовать включить законопроект в повестку дня очередной тридцать второй сессии областного Собрания (16 – 17 февраля 2022 года) для рассмотрения и принятия. |
|  | О проведении «правительственного часа» в период тридцать второй сессии Архангельского областного Собрания депутатов (16 – 17 февраля 2022 года) на тему «Об информации Правительства Архангельской области о состоянии и повышении качества питьевой воды посредством модернизации систем водоподготовки, водоснабжения и водоотведения на территории Архангельской области» | Поташев Д.Н. | В целях повышения качества питьевого водоснабжения и доведения до соответствия санитарным требованиям Архангельская область принимает активное участие в федеральном проекте «Чистая Вода», входящего в состав национального проекта «Жилье и городская среда». В рамках проекта к 2024 году предполагается достижение следующих результатов: увеличение доли населения Архангельской области, обеспеченного качественной питьевой водой из централизованных систем водоснабжения, с 62,2% до 73,1 %; увеличение доли городского населения Архангельской области, обеспеченного качественной питьевой водой из централизованных систем водоснабжения с 75,0 % до 85,2%. Общий объем финансирования составляет – 2 912,1 миллионов рублей (в том числе 2 507,4 миллионов рублей средства федерального бюджета). В рамках выделенных из федерального бюджета средств будут реализованы мероприятия по строительству и реконструкции 22 объектов водоснабжения, это позволит обеспечить качественной питьевой водой 109 тыс. человек и выполнить в полном объеме предусмотренные национальным проектов показатели. По итогам 2020-2021 годов завершены строительством и введены в эксплуатацию 4 объекта (с. Шангалы - в 2020 году, с. Ильинско-Подомское, о. Кего и с. Яренск – в 2021 году). Объем федеральных средств, предусмотренный на строительство данных объектов составил 338,6 миллионов рублей. В 2020-2021 годах реализовывались мероприятия по строительству и реконструкции 9 объектов (с. Шангалы, с. Емецк, с. Ильинско-Подомское, о. Кего, с. Яренск, г. Каргополь, пос. Лайский Док, д. Б. Анисимово Приморского района (1 этап), пос. Березник Виноградовского района), из которых 4 объекта являются переходящими на 2022 год (г. Каргополь, пос. Лайский Док, д. Б. Анисимово Приморского района (1 этап), пос. Березник Виноградовского района). Справочно: в связи с недостижением показателя по качеству питьевой воды требованиям СанПиН, в том числе в связи с ужесточением норм ПДК по хлорорганическим соединениям, законченный строительством объект дер. Кузнецово не введен в эксплуатацию. В настоящее время муниципальным заказчиком ведется работа по корректировке проектных решений в части модернизации системы водоподготовки (добавление реагентной обработки), с проведением повторной государственной экспертизы (ориентировочное увеличение стоимости строительства объекта составит не более 30 млн. рублей). Откорректированная заявка на предоставление средств федеральной субсидии (планируется использовать экономию по ТЗП текущего года), продление сроков реализации проекта на 2023 год с приложением положительного заключения государственной экспертизы будет направлена в адрес Минстроя России в срок не позднее 15.03.2022. По объекту в г. Котлас заказчиком и подрядчиком принято решение о расторжение контракта в связи с невозможностью его исполнения (значительно увеличилась стоимость оборудования). В настоящее время муниципальным образованием запланирована корректировка проектно-сметной документации с последующей реализацией в рамках концессионного соглашения. Реализация мероприятий 2020-2021 годов позволила обеспечить качественной водой из централизованных систем водоснабжения – 9,9 тыс. человек. По итогам 2020-2021 годов в соответствии с отчетом Роспотребназдзора по Архангельской области целевые показатели исполнены, средства федерального бюджета освоены в полном объеме. Справочно: плановый показатель по приросту доли общего населения на период 2020-2021 годов установлен в размере 1,2 % (с 62,2 до 63,4 %) – фактический показатель по приросту доли общего населения за период 2020-2021 годов составил 1,22 % (с 62,2 до 63,42 %); плановый показатель по приросту доли городского населения на период 2020-2021 годов установлен в размере 1,5 % (с 75 до 76,5 %) – фактический показатель по приросту доли городского населения за период 2021 годов составил 1,61 % (с 75 до 76,61 %); На реализацию проекта в текущем году будет направлено 719,2 миллиона рублей, в том числе 704,8 миллиона за счет субсидии из федерального бюджета. В настоящее время осуществляется реализация одиннадцати проектов: 4 объекта переходящих с 2021 года (в городах Каргополь, поселках Березник и Лайский док, деревне Большое Анисимово) являются переходящими с 2021 года и будут завершены в текущем году; инициирована реализация еще 7 проектов (в городах Каргополь (левобережная часть), деревне Большое Анисимово (2 этап), поселке Ерцево, городе Вельске, поселке Двинской, поселке Плесецк, поселке Шипицыно + завершение мероприятий в с. Емецк) в соответствии с условиями соглашения будет завершена в 2023 году, за исключением города Вельска, где мероприятия будут завершены в 2024 году. В настоящее время по объектам, переходящим с 2021 года, работы осуществляются в соответствии с графиками производства работ. По начинаемым с 2022 года объектам осуществляются процедуры по определению подрядных организаций на выполнение строительно-монтажных работ, которые планируется завершить в полном объеме к 31 марта 2022 года. Справочно: 08.02.2022 объявлен аукцион по Вельску, 10.02.2022 - по Плесецку, объявление аукционов по остальным объектам – до 14.02.2022. Одним из основных условий получения федеральной субсидии является наличие разработанной проектно-сметной документации, получившей положительное заключение государственной экспертизы. В целях успешного выполнения поставленных региональным проектом задач и учитывая дотационность местных бюджетов Правительством Архангельской области в 2020-2022 годах органам местного самоуправления области на разработку проектной документации выделена областная субсидия в размере 161,2 млн. рублей. Данная мера поддержки муниципальных образований позволила охватить проектированием 33 объекта регионального проекта. В настоящее время в разной стадии готовности находится проектно-сметная документация по 7 объектам, которые планируется заявить на федеральное финансирование на 2023 год и которые в полном объеме позволят исполнить целевые показатели. Установленные для Архангельской области. Вместе с тем по предварительным оценкам специалистов министерства ТЭК и ЖКХ Архангельской области для реализации данных объектов требуется выделение дополнительного объема федерального финансирования в размере 1 608,26 млн. рублей. Работа в части получения дополнительного финансирования с Минстроем России ведется, направлены соответствующие обращения. Несмотря на то, что реализация мероприятий по 22 объектам, которые запланированы региональным проектом «Чистая вода», позволит исполнить установленные целевые показатели необходимо отметить, что для успешной реализации мероприятий действующей редакции региональной программы Архангельской области «Чистая вода (2019 – 2024 годы)» в полном объеме – 95 объектов необходимо выделение дополнительного финансирования в размере 2,5 млрд. рублей. Данные средства позволят успешно реализовать региональную программу и обеспечить качественной питьевой водой более 94 тыс. жителей Архангельской области в таких крупных городах и районных центрах, как г. Мезень (3 тыс. чел.), г. Сольвычегодск (2 тыс. чел.), п. Исакогорка (п. Лесная речка) и пос. Катунино (12 тыс. чел.), г. Североонежск (6 тыс. чел.), г. Шенкурск (5 тыс. чел.) и иных населенных пунктах, входящих в состав первоначально установленного целевого количественного показателя 95 объектов. Вместе с тем в целях организации надежной и эффективной эксплуатации объектов коммунальной инфраструктуры министерством проводится работа по модернизации объектов ВКХ с привлечением внебюджетных источников финансирования. В настоящее время в сфере водоснабжения и водоотведения действуют 18 концессионных соглашений с общим плановым объем инвестиций в прогнозных ценах 47 204,0 млн. рублей, из них: в сфере водоснабжения – 20 543,6 млн. рублей; в сфере водоотведения – 26 660,4 млн. рублей. Всего на территории Архангельской области действует 42 концессионных соглашения с плановым объемом инвестиций 49,7 млрд. рублей. В 2021 году заключено 3 концессионных соглашения в сферах водоснабжения и водоотведения с общим объемом инвестиций 11 311,4 млн. рублей. По сравнению с 2020 г. объем привлеченных инвестиций вырос в 16,9 раза (11 311,4 млн. руб./ 569,6 млн. руб.). Кроме того, вне концессии реализуется 5 инвестиционных программ с общим объемом инвестиций 3 687,9 млн. рублей. Всего по концессионным соглашениям и инвестиционным программам привлечено инвестиций в размере 50,9 млрд. рублей, из них: 22,9 млрд. рублей – в сфере водоснабжения; 28,0 млрд. рублей – в сфере водоотведения. По предварительным оценкам фактический объем инвестиций в модернизацию объектов ВКХ (по КС и ИП) по итогам 2021 года составит порядка 880 млн. рублей. В 2021 году реализовывались мероприятия по строительству и реконструкции 6 площадных объектов и 49 км сетей водоснабжения и водоотведения. 2 ВОС (г. Северодвинск, с, Яренск), 4 ВНС (г. Архангельск), 38 км сетей водоснабжения (г. Онега, г. Архангельск, дер. Повракульская, с. Яренск, г. Новодвинск) и 11 км сетей водоотведения (г. Архангельск). Плановый объем инвестиций на 2022 год составляет 943 млн. рублей, планируется построить и реконструировать 10 площадных объектов и 13 км сетей водоснабжения и водоотведения. 1 КОС (дер. Павракульская), 5 ВНС и 4 КНС (г. Архангельск), 9 км сетей водоснабжения (г. Онега, г. Архангельск, г. Северодвинск, г. Новодвинск, г. Сольвычегодск, с. Березник Устьянский район) и 4 км сетей водоотведения (г. Архангельск, г. Северодвинск, с. Яренск). Реализация мероприятий концессионных соглашений и инвестиционных программ ресурсоснабжающих организаций позволит: повысить надежность и качество услуг ВС и ВО для более 340 тыс. жителей Архангельской области; улучшить качество очистки воды, подаваемой в системы водоснабжения; обеспечить очистку сточных вод, уменьшить антропогенную нагрузку на окружающую среду за счет сокращения сбросов недостаточно-очищенных сточных вод в водные объекты порядка 30 млн. куб. м в год. В целях улучшения очистки сточных вод и, как следствие, повышение качества питьевой воды, министерством в инициативном порядке разработан проект региональной программы Архангельской области «Оздоровление рек бассейна Белого моря (2022 – 2035 годы)». По предварительным оценкам расходы на реализацию программы составят 27,7 млрд рублей. Для реализации программы привлечены и продолжают привлекаться частные инвестиции, которые частично покрывают необходимые расходы, но в любом случае для реализации полного комплекса мероприятий программе необходима поддержка федерального бюджета в размере 17,2 млрд рублей. На ближайшие 3 года запланированы следующие мероприятия. В целях синхронизации РП «Чистая вода» и создания возможности участия региона в получении федеральных средств на реализацию мероприятий по модернизации канализационных очистных сооружений, министерству ТЭК и ЖКХ АО увеличены расходы на предоставление субсидии местным бюджетам на реализацию мероприятия по разработке ПСД на строительство и реконструкцию (модернизацию) объектов водоотведения (канализационных очистных сооружений) на 2022 год в размере 30,0 млн. рублей. Таким образом, на разработку ПСД по 10 объектам в 2021-2022 годах выделены средства областного бюджета в размере 46,2 млн. рублей (в 2021 г. 16,2 млн. рублей – с. Шангалы, г. Вельск, в 2022 г – 30 млн. рублей пос. Березник Виноградовсккий района, с. Красноборск, пос. Шипицыно, г. Няндома, пос. Нименьга пос. Междуреченский (Карпогоры), г. Шенкурск). Еще по 4 объектам имеется разработанная ПСД (c. Ильинско-Подомское, с. Холмогоры, пос. Талаги Приморский район, с. Березник Устьянский МР). Объекты включены в заявку в Минсельхоз России на предоставление субсидии в рамках государственной программы «Комплексное развитие сельских территорий». Итоги отбора будут подведены в апреле-мае 2022 года. 3 объекта включены в ОАИП (г. Каргополь, Соловки, пос. Приводино). В рамках действующих концессионных соглашений планируется реконструкция КОС в г. Архангельске, Онеге, Сольвычегодске, пос. Кулой и строительство КОС в с. Козьмино Ленского района с объемом финансирования за период 2022-2024 г.г. – 800 млн. рублей. Для реализации запланированных мероприятий по строительству 14 КОСов (или 10 в случае если 4 объекта попадут в КРСТ) на период до 2024 года необходима финансовая поддержка в размере 3,4 млрд рублей. | по плану работы комитета на февраль |  |
|  | О рассмотрении ходатайства об объявлении Благодарности Архангельского областного Собрания депутатов | Заря В.Н. |  | по плану работы комитета на февраль |  |
|  | О рассмотрении ходатайства о награждении Почетной грамотой Архангельского областного Собрания депутатов | Заря В.Н. |  | по плану работы комитета на февраль |  |
|  | О рассмотрении ходатайства о награждении Почетной грамотой Архангельского областного Собрания депутатов | Заря В.Н. |  | по плану работы комитета на февраль |  |
|  | О рассмотрении ходатайства об объявлении Благодарности Архангельского областного Собрания депутатов | Заря В.Н. |  | по плану работы комитета на февраль |  |
|  | О рассмотрении ходатайства об объявлении Благодарности Архангельского областного Собрания депутатов | Заря В.Н. |  | по плану работы комитета на февраль |  |
|  | О рассмотрении ходатайства об объявлении Благодарности Архангельского областного Собрания депутатов | Заря В.Н. |  | по плану работы комитета на февраль |  |