**Информация   
о реализации федерального проекта   
«Формирование комфортной городской среды»**

**в Архангельской области в 2019 году**

**В 2017 году** в рамках подпрограммы № 4. «Формирование городской среды на территории Архангельской области» государственной программы Архангельской области «Развитие энергетики, связи и жилищно-коммунального хозяйства Архангельской области (2014 - 2020 годы)» завершены работы и профинансированы мероприятия по благоустройству   
232 территорий на сумму 299,4 млн. рублей.

**В 2018 году** в рамках государственной программы Архангельской области «Формирование современной городской среды в Архангельской области (2018 - 2024 годы)» завершены работы и профинансированы мероприятия по благоустройству 252 территорий на сумму 346,3 млн. рублей.

**Всего в 2017 – 2018 годах** было благоустроено 484 территории на сумму 645,7 млн. рублей.

**В 2019 году** на реализацию мероприятий по благоустройству территорий в Архангельской области запланировано направить   
**393,0 млн. рублей.**

**Всего** на реализацию проекта **с 2019 по 2024 годы** будет направлено порядка **2,5 млрд. рублей.**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **2017 год** | | | | | |
| **Количество благоустраиваемых территорий, ед.** | **Всего** | **ДТ** | **ОТ** | **ГП** |  |
| 232 | 170 | 51 | 11 |  |
|  | | | | | |
| **Финансирование,**  **млн. рублей** | **Всего** | **ФБ** | **ОБ** | **МБ** | **ВИ** |
| план | 301,3 | 242,8 | 42,8 | 14,9 | 0,8 |
| факт | 299,4 | 240,4 | 42,4 | 15,8 | 0,8 |
| **% использования** | **99,4** | **99,0** | **99,1** | **106,0** | **100,0** |
| **2018 год** | | | | | |
| **Количество благоустраиваемых территорий, в т.ч.** | **Всего** | **ДТ** | **ОТ** | **ГП** |  |
| 252 | 150 | 91 | 11 |  |
|  | | | | | |
| **Финансирование,  млн. рублей** | **Всего** | **ФБ** | **ОБ** | **МБ** | **ВИ** |
| план | 340,1 | 249,8 | 52,3 | 30,2 | 7,8 |
| факт | 346,3 | 249,3 | 51,9 | 37,0 | 8,1 |
| **% использования** | **101,8** | **99,8** | **99,2** | **122,5** | **103,8** |
| **Всего в 2017 – 2018 годах** | | | | | |
| **Количество благоустраиваемых территорий, в т.ч.** | **Всего** | **ДТ** | **ОТ** | **ГП** |  |
| 484 | 320 | 142 | 22 |  |
|  | | | | | |
| **Финансирование,  млн. рублей** | **Всего** | **ФБ** | **ОБ** | **МБ** | **ВИ** |
| план | 641,4 | 492,6 | 95,1 | 45,1 | 8,6 |
| факт | 645,7 | 489,7 | 94,3 | 52,8 | 8,9 |
| **% использования** | **100,7** | **99,4** | **99,2** | **117,1** | **103,5** |

С 2019 года реализация мероприятий по благоустройству территорий   
в рамках проекта осуществляется путем прямого участия граждан в выборе территорий на текущий год и мероприятий по их благоустройству.

До 10.02.2019 муниципальными образованиями организовано обсуждение с гражданами перечня территорий для включения в рейтинговое голосование. Непосредственно процесс голосования будет организован   
с 12.02.2019 по 28.02.2019:

на сайте gosuslugi29.ru;

сайтах муниципальных образований в разделе «Городская среда»;

страницах муниципальных образований в социальных сетях;

на счетных участках.

Голосование будет осуществляться на территории 8 муниципальных образований с численностью населения свыше 20 тыс. чел. (г. Архангельск,   
г. Северодвинск, г. Котлас, г. Коряжма, г. Новодвинск, г. Мирный, г. Вельск,   
г. Няндома). Принять участие в голосовании могут жители Архангельской области от 14-ти лет.

Итоги голосования будут подведены 01 марта 2019 г. на заседаниях общественных муниципальных комиссий и опубликованы в средствах массовой информации.

Выбранные территории будут благоустроены в первую очередь   
в 2019 – 2020 годах.

*Справочно.*

*В рамках исполнения подпункта «а» пункта 6 Указа Президента Российской Федерации от 07 мая 2018 г. № 204 «О национальных целях   
и стратегических задачах развития Российской Федерации на период   
до 2024 года» и федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» предусматривается ежегодное повышение показателя «доля граждан, принимающих участие в решении вопросов развития городской среды»*

*плановые значения показателя участия граждан на 2019 - 2024 годы (не менее)*

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Показатель** | **2019** | **2020** | **2021** | **2022** | **2023** | **2024** |
| доля граждан | 9 % | 12 % | 15 % | 20 % | 25 % | 30 % |
| тыс. человек | 58 | 77 | 96 | 129 | 161 | 193 |

*В целях достижения указанного показателя на территории Архангельской области предусмотрено проведение ежегодного рейтингового голосования по отбору общественных территорий муниципальных образований Архангельской области с численностью населения   
свыше 20 тыс. человек, подлежащих благоустройству в первоочередном порядке.*

*Порядок проведения рейтингового голосования утвержден постановлением Правительства Архангельской области от 29 января  
2019 г. № 36-пп.*

*Потенциальными участниками голосования являются   
643 тыс. жителей Архангельской области в возрасте от 14-ти лет   
на территории 8-ми муниципальных образований (г. Архангельск,   
г. Северодвинск, г. Котлас, г. Коряжма, г. Новодвинск, г. Мирный, г. Вельск,   
г. Няндома).*