**Выездное заседание комитета Архангельского областного Собрания депутатов**

**по промышленности, коммуникациям и инфраструктуре**

**на тему: «О реализации государственной программы Архангельской области «Цифровое развитие Архангельской области»**

**2 июня 2021 года**

**г. Архангельск**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование****проекта нормативного правового акта/ рассматриваемого вопроса** | **Субъект****законодательной****инициативы/****докладчик** | **Краткая характеристика проекта нормативного правового акта /рассматриваемого вопроса** | **Соответствие плану деятельности комитета** **на 2021 год** | **Результаты рассмотрения** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | О реализации государственной программы Архангельской области «Цифровое развитие Архангельской области» | Окладников П.А. – министр связи и информационных технологий Архангельской области;Буйновский А.С. – директор ГБУ Архангельской области «Архангельский телекоммуникационный центр»;Матвеев Д.В. – директор ГАУ Архангельской области «Управление информационно-коммуникационных технологий Архангельской области»;Бойцов Д.Е. – директор ГАУ Архангельской области «Архангельский региональный многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг» | За отчетный период в рамках подпрограммы осуществлялась реализация четырех мероприятий, по результатам которых:1. осуществлялись эксплуатация, содержание и обслуживание 4 единиц телекоммуникационного оборудования, 8 объектов инженерной инфраструктуры (сооружений связи), 15 единиц серверного оборудования и оборудования центра обработки данных. Кроме того, в отчетном периоде осуществлялась техническая поддержка и сопровождение 17 видов программного обеспечения (Windows server 2016 R2, Ubuntu Server 16.04, АСУОП «Удобный маршрут», Региональной системы мониторинга транспорта AT-Server), обеспечена бесперебойная работа 6 баз данных (PostgreSQL, Microsoft SQL Server 2012 и Oracle DataBase 12c);
2. в целях исполнения распоряжения Правительства Архангельской области от 7 июля 2020 года № 271-рп «Об утверждении плана мероприятий («дорожной карты») по организации бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в государственных и муниципальных общеобразовательных организациях, обеспечивающих охват 100 процентов от числа таких обучающихся в указанных образовательных организациях, в Архангельской области» осуществлено внедрение одной из составляющих частей проекта государственной системы Архангельской области «Единая карта жителя Архангельской области» - информационная система «Школа» в части учета и мониторинга организации бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в государственных общеобразовательных организациях и муниципальных организациях Архангельской области. По результатам процедур заключены контракты:

23 ноября 2020 года - на сумму 7100,0 тыс. рублей на поставку специализированного программного обеспечения,11 декабря 2020 года - на сумму 998,2 тыс. рублей на оказание услуг по формированию базы данных в специализированном программном обеспечении Заказчика «In-Shkola.Server» для учета питания льготной категории обучающихся с первого по четвертый классы государственных образовательных организаций городов Архангельска, Северодвинска и Новодвинска.Информационная система «Школа» введена в эксплуатацию 31 декабря 2020 года;1. введена в эксплуатацию региональная система видеонаблюдения за объектами капитального строительства 16 ноября 2020 года. Закуплено специализированное программное обеспечение и серверное оборудование с целью создания центра обработки данных.

Для реализации мероприятий подпрограммы предусмотрены средства областного бюджета 19 137,0 тыс. рублей. За отчетный период израсходовано 19 137,0 тыс. рублей. | Вне плана | Информацию ореализации государственной программы Архангельской области «Цифровое развитие Архангельской области» министра связи и информационных технологий Окладникова П.А., директора ГБУ Архангельской области «Архангельский телекоммуникационный центр» Буйновского А.С., директора ГАУ Архангельской области «Управление информационно-коммуникационных технологий Архангельской области» Матвеева Д.В., директора ГАУ Архангельской области «Архангельский региональный многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг» Бойцова Д.Е. принять к сведению. |
| 2. | Рассмотрение ходатайств о награждении Почетной грамотой Архангельского областного Собрания депутатов и об объявлении Благодарности Архангельского областного Собрания депутатов  | Ухин Е.В. – председатель комитета | Комитет рассмотрел поступившие ходатайства.Представленные наградные материалы соответствуют Положению о наградах Архангельского областного Собрания депутатов, утвержденному постановлением Архангельского областного Собрания депутатов от 24.06.2009 № 177 «Об утверждении положения о наградах Архангельского областного Собрания депутатов». | Вне плана | Комитет поддерживает ходатайства о награждении. |