**Заседание комитета Архангельского областного Собрания депутатов**

**по промышленности, коммуникациям и инфраструктуре**

**24 мая 2022 года**

**г. Архангельск**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование****проекта нормативного правового акта/ рассматриваемого вопроса** | **Субъект****законодательной****инициативы/****докладчик** | **Краткая характеристика проекта нормативного правового акта /рассматриваемого вопроса** | **Соответствие плану деятельности комитета** **на 2022 год** | **Результаты рассмотрения** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | О ходе реализации национального проекта «Безопасные качественные дороги» в 2022 году на территории Архангельской области и города Архангельска | Роднев С.В. – министр транспорта Архангельской области;Майоров А.К. – директор департамента транспорта, строительства и городской инфраструктуры Администрации городского округа «Город Архангельск» | В 2022 году в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги» планируется выполнить работы по ремонту асфальтобетонного покрытия 13 объектов дорожной инфраструктуры городского округа «Город Архангельск» общей протяженностью 13,2 км.Объем финансирования городского округа «Город Архангельск» составил 452 767 000 руб.: из областного бюджета – 409 220 500 руб.; из городского бюджета – 43 546 500 руб.Финансирование из федерального бюджета не предусмотрено.Перечень объектов, подлежащих ремонту в рамках БКД в 2022 году:Ремонт в соответствии с проектно-сметной документацией1. ул. Маяковского от наб. Г.Седова до дома № 66 по ул. Маяковского; 2. ул. Вологодская от наб. Северной Двины до просп. Обводный канал; 3. ул. Шабалина от просп. Обводный канал до ул. Воскресенская;4. ул. Садовая от просп. Ломоносова до пр. Приорова;5. дорога на пос. Турдеевск;6. дороги в поселке Гидролизного завода (ул. Менделеева, ул. Гидролизная, ул. Юности, ул. Буденного);7. ул. Красноармейская;8. ул. Серафимовича от наб. Северной Двины до просп. Обводный канал; 9. ул. Смольный Буян от ул. Стрелковая до пр. Ленинградский за исключением от пр. Московский до ГИБДД. Ремонт картами: двухслойное покрытие проезжей части:10. ул. Первомайская от дома №32 до пр. Ленинградский;11. ул. Рабочая от ул. Первомайская до ул. Касаткиной; 12. наб. Георгия Седова от ул. Кедрова до ул. Челюскинцев. Срок выполнения работ в соответствии с муниципальным контрактом с 11 апреля по 30 июля 2022 года.По итогам проведения торговых процедур способом электронных аукционов двумя лотами определены подрядные организации на выполнение работ по ремонту асфальтобетонного покрытия объектов дорожной инфраструктуры. По итогам 1 лота заключен муниципальный контракт № 21001185 от 29.12.2021 с ООО «Дорожный сервис» на сумму 30 836 680,24 рублей. В рамках муниципального контракта будет выполнен ремонт «картами» на 3 объектах ремонта. Период выполнения работ с 11 апреля 2022 года по 30 июля 2022 года.По итогам 2 лота заключен муниципальный контракт № 21001141 от 27.01.2022 с ЗАО «АГСУМ» на сумму 397 864 069,91 рублей. В рамках муниципального контракта будет выполнен ремонт на 9 объектах дорожной инфраструктуры. Период выполнения работ с 11 апреля 2022 года по 30 сентября 2022 года.1. Информацию Роднева С.В., министра транспорта Архангельской области, Майорова А.К., директора департамента транспорта, строительства и городской инфраструктуры Администрации городского округа «Город Архангельск» о ходе реализации национального проекта «Безопасные качественные дороги в 2022 году на территории Архангельской области и города Архангельска принять к сведению.
2. Рекомендовать министерству транспорта Архангельской области:

1) усилить контроль за качеством работ, выполняемых на объектах ремонта дорожной сети Архангельской области при реализации региональных проектов «Региональная и местная дорожная сеть (Архангельская область)», «Общесистемные меры развития дорожного хозяйства (Архангельская область)» в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги» в Архангельской области в 2022 году;2) осуществлять контроль выполнения подрядными организациями гарантийных обязательств в соответствии с государственными (муниципальными) контрактами в отношении автомобильных дорог, приведенных в нормативное состояние в период 2019 – 2021 годов в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги»;3) в целях эффективного использования предоставленных межбюджетных трансфертов бюджетам муниципальных районов, муниципальных округов и городских округов Архангельской области обеспечить контроль за реализацией мероприятий государственной программы;4) в целях обеспечения безопасности дорожного движения на автомобильных дорогах общего пользования местного значения продолжить реализацию мероприятия по предоставлению субсидий бюджетам муниципальных районов, муниципальных округов, городских округов и городских поселений Архангельской области на софинансирование мероприятий по модернизации нерегулируемых пешеходных переходов, светофорных объектов и установке светофорных объектов, пешеходных ограждений на автомобильных дорогах общего пользования местного значения для приведения пешеходных переходов в соответствие с требованиями национальных стандартов;5) предоставить в адрес комитета Архангельского областного Собрания депутатов по промышленности, коммуникациям и инфраструктуре информацию:а) об исполнении судебных решений, вступивших в законную силу, по ремонту автомобильных дорог, приведению объектов дорожной инфраструктуры на сети региональных дорог в надлежащее эксплуатационное состояние и обеспечению безопасности дорожного движения;б) об объемах финансирования национального проекта «Безопасные качественные дороги» в 2022 году, а также порядке проведения конкурса на предоставление субсидий из областного бюджета бюджетам муниципальных районов, муниципальных округов, городских округов и городских поселений Архангельской области на софинансирование мероприятий по ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения.1. Рекомендовать Администрации городского округа Архангельской области «Город Архангельск»:

1) при проведении торговых процедур по ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения рассмотреть возможность разбивки предмета торгов на отдельные лоты;2) в целях обеспечения безопасности пешеходов и дорожного движения рассмотреть возможность обустройства тротуара на участке автомобильной дороги **вдоль муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения городского округа «Город Архангельск» «Средняя школа № 62 имени Героя Советского Союза В.Ф. Маргелова».**3) рассмотреть возможность скорейшего ремонта автомобильной дороги общего пользования местного значения на пос. Турдеевск.  | Вне плана | Информацию Роднева С.В., министра транспорта Архангельской области, Майорова А.К., директора департамента транспорта, строительства и городской инфраструктуры Администрации городского округа «Город Архангельск» о ходе реализации национального проекта «Безопасные качественные дороги в 2022 году на территории Архангельской области и города Архангельскапринять к сведению. |
| 2. | Рассмотрение ходатайств о награждении Почетной грамотой Архангельского областного Собрания депутатов и об объявлении Благодарности Архангельского областного Собрания депутатов  | Ухин Е.В. –председатель комитета Архангельского областного Собрания депутатов по промышленности, коммуникациям и инфраструктуре | Комитет рассмотрел поступившие ходатайства.Представленные наградные материалы соответствуют Положению о наградах Архангельского областного Собрания депутатов, утвержденному постановлением Архангельского областного Собрания депутатов от 24.06.2009 № 177 «Об утверждении положения о наградах Архангельского областного Собрания депутатов». | Вне плана | Комитет поддерживает ходатайствоо награждении. |