**Информация о реализации национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» на территории Архангельской области на май 2019 года**

Правительством Архангельской области утверждены и согласованы
с Министерством транспорта Российской Федерации два региональных проекта по реализации федеральных проектов «Дорожная сеть» и «Общесистемные меры развития дорожного хозяйства» национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».

Региональным проектом «Программа комплексного развития объединенной дорожной сети Архангельской области, Архангельской агломерации» во исполнение федерального проекта «Дорожная сеть» предусмотрено доведение доли автомобильных дорог регионального значения
в нормативном состоянии до 29,1 процента к концу 2024 года.

Для выполнения данного целевого показателя до 2024 года будут проведены дорожные работы по капитальному ремонту и ремонту автомобильных дорог в объеме более 1000 километров.

В 2024 году протяженность автомобильных дорог регионального значения в нормативном состоянии по результатам инструментальной диагностики составит 2093 километра.

В 2019 году предусматривается осуществить ремонтные работы
на 100,5 км автомобильных дорог и завершить строительство 6,3 км.

На проведение ремонтных работ планируется направить 1 млрд. 644 млн. рублей (федеральный бюджет – 1 млрд. 213,2 млн. рублей, областной бюджет – 431,5 млн. рублей).

Также одним из основных показателей регионального проекта является доведение доли протяженности дорожной сети Архангельской агломерации в нормативное состояние до 85 процентов к концу 2024 года.

Ежегодно в период 2019 – 2024 годов планируется направлять
из федерального бюджета в дорожный фонд Архангельской области
по 568,0 млн. рублей на ремонт дорог в агломерации. С учетом софинансирования из областного бюджета и бюджетов муниципальных образований Архангельской области (25 процентов от объема средств федерального бюджета) размер финансовых средств на ремонт дорог агломерации ежегодно составит не менее 710,0 млн. рублей.

В 2019 – 2024 году на проведение ремонтных работ дорог агломерации планируется направить 4 436,7 млн. рублей (федеральный бюджет –
3 408,0 млн. рублей, консолидированный бюджет Архангельской области – 1 028,7 млн. рублей).

Всего за период 2019 – 2024 годы будет произведен ремонт автомобильных дорог Архангельской агломерации протяженностью порядка 193 км. К концу 2024 года 367 км, или 85 процентов автомобильных дорог городской агломерации, будут приведены в нормативное транспортно-эксплуатационное состояние.

Уже в 2019 году будет осуществлен ремонт 32,5 км дорог общего пользования в границах Архангельской агломерации.

Кроме этого, указанным проектом предусмотрены мероприятия
по сокращению мест концентрации дорожно-транспортных происшествий
с 29 до 14 к концу 2024 года, то есть более чем вдвое будет сокращено количество очагов аварийности на дорогах региона.

В рамках второго регионального проекта «Общесистемные меры развития дорожного хозяйства Архангельской области, Архангельской агломерации»
во исполнение аналогичного федерального проекта планируется развитие стационарных комплексов фото-, видеофиксации нарушений правил дорожного движения. К концу 2024 года их количество планируется довести до 80 единиц за счет областного дорожного фонда.

Кроме этого, планируется установить не менее трех систем автоматического весогабаритного контроля за движением автотранспортных средств на сети региональных автомобильных дорог.

Одновременно в указанном проекте предусматриваются меры по внедрению интеллектуальных транспортных систем на территории Архангельской области, запланированы мероприятия по установке систем дистанционного управления светофорными объектами в трех городах Архангельской агломерации – Архангельске, Северодвинске и Новодвинске.

При осуществлении дорожной деятельности планируется использовать новые технологии и материалы, включенные в Реестр новых и наилучших технологий, материалов и технических решений повторного применения.

Реализация двух региональных проектов в первую очередь направлена
на улучшение качества дорог и повышение безопасности дорожного движения.

Согласно плану мероприятий по реализации регионального проекта «Программа комплексного развития объединенной дорожной сети Архангельской области, Архангельской агломерации» по состоянию на 8.05.2019 в государственной интегрированной системе управления общественными финансами «Электронный бюджет» до Архангельской области доведены и подписаны:

1. Соглашение о реализации регионального проекта «Программа комплексного развития объединенной дорожной сети Архангельской области, Архангельской агломерации» на территории Архангельской области
№ 103-2019-R10026-1 от 17.02.2019;

2. Соглашение о реализации регионального проекта «Общесистемные меры развития дорожного хозяйства Архангельской области, Архангельской агломерации» на территории Архангельской области № 103-2019-R20030-1
от 27.02.2019;

3. Соглашение о предоставлении иного межбюджетного трансферта, имеющего целевое назначение, из федерального бюджета бюджету Архангельской области № 108-17-2019-033 от 18.03.2019.

Соглашения с муниципальными образованиями, входящими в состав Архангельской агломерации, подписаны в системе «Электронный бюджет»
19.04.2019.

В настоящее время все объекты ремонта находятся на стадии контрактации. Паспортом регионального проекта утвержден срок заключения (31.05.2019) контрактов на выполнение работ, необходимых для реализации и достижения целевых показателей регионального проекта в 2019 году. Фактическое завершение контрактации объектов ремонта планируется в первой декаде июня по причине уточнения объемов работ по вновь выявленным дефектам дорожного покрытия после наступления положительных температур наружного воздуха.