## Slide 1
Министерство транспорта Архангельской области
Chart: 
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018
Столбец2
Столбец3
Столбец4
Итоги реализации государственной программы
Архангельской области
«Развитие транспортной системы Архангельской области»
в 2020 году
г. Архангельск, 2021
Попов Юрий Владимирович – исполняющий обязанности министра транспорта
Архангельской области

## Slide 2
Министерство транспорта Архангельской области
На реализацию
государственной программы в 2020 году
предусмотрено – 11 267,9 млн. рублей
направлено – 10 886,4 млн. рублей, в том числе:
федеральный бюджет – 2 202,9 млн. руб.
областной бюджет – 8 387,3 млн. руб.
местные бюджеты – 296,2 млн. руб.
Государственная программа «Развитие транспортной системы Архангельской области»

## Slide 3
Министерство транспорта Архангельской области
№ | Наименование подпрограммы | Кол-во мероприятий | Из них выполнено в полном объеме | Кол-во целевых показателей | Кассовое исполнение, %
1 | Проведение сбалансированной государственной политики на транспорте | 3 | 3 | 5 | 95,2
2 | Развитие общественного пассажирского транспорта и транспортной инфраструктуры Архангельской области | 16 | 14 | 8 | 92,3
3 | Развитие и совершенствование сети автомобильных дорог общего пользования регионального значения | 3 | 1 | 5 | 96,3
4 | Улучшение эксплуатационного состояния автомобильных дорог общего пользования регионального значения за счет ремонта, капитального ремонта и содержания | 14 | 11 | 6 | 97,5
5 | Создание условий для реализации государственной программы и осуществления иных расходов | 4 | 3 | 8 | 97,7
6 | Повышение безопасности дорожного движения в Архангельской области | 5 | 5 | 5 | 78,5
7 | Комплексное развитие объединенной дорожной сети Архангельской области и Архангельской городской агломерации | 2 | 2 | 11 | 99,3
 | ИТОГО | 47 | 40 | 52 | 96,6
Государственная программа «Развитие транспортной системы Архангельской области»

## Slide 4
Министерство транспорта Архангельской области
Финансирование подпрограммы – 771,2 млн. рублей
Chart: 
Chart: 
| воздушный транспорт | железнодорожный транспорт | водный транспорт
 | 214.6 | 366.8 | 104.7
Подпрограмма № 1 «Проведение сбалансированной государственной политики на транспорте»

## Slide 5
Министерство транспорта Архангельской области
Количество перевезенных пассажиров в 2014 – 2020 годах, человек
Chart: Водный транспорт
| Водный транспорт
2014 | 1051231
2015 | 1041680
2016 | 1000128
2017 | 991056
2018 | 989640
2019 | 864515
2020 | 772800
Chart: Железнодорожный транспорт
| Железнодорожный транспорт
2014 | 1742521
2015 | 1694002
2016 | 1645344
2017 | 1554677
2018 | 1514302
2019 | 1537515
2020 | 1377000
Chart: Воздушный транспорт
| Воздушый транспорт
2014 | 19013
2015 | 18629
2016 | 18504
2017 | 19925
2018 | 17820
2019 | 19160
2020 | 23300
Chart: Учащиеся (ж/д транспорт)
| Учащиеся (ж/д транспорт)
2014 | 7666
2015 | 75665
2016 | 78091
2017 | 71190
2018 | 71302
2019 | 75618
2020 | 59900
Подпрограмма № 1 «Проведение сбалансированной государственной политики на транспорте»

## Slide 6
Министерство транспорта Архангельской области
Реконструкция мостового перехода ч/р Никольское Устье в Северодвинске, ввод в 2023г
Подпрограмма № 2 «Развитие общественного пассажирского
транспорта и транспортной инфраструктуры Архангельской области»

## Slide 7
Министерство транспорта Архангельской области
Ремонт Авнюгской узкоколейной железной дороги
Подпрограмма № 2 «Развитие общественного пассажирского
транспорта и транспортной инфраструктуры Архангельской области»

## Slide 8
Министерство транспорта Архангельской области
Капитальный ремонт пассажирских судов
Подпрограмма № 2 «Развитие общественного пассажирского
транспорта и транспортной инфраструктуры Архангельской области»
т/х Тойнокурье (Новодвинск – Ягодник- Дедов Полой)
т/х Вознесенье (Хорьково – Кузьмино)
т/х Заря311Р (Онега – Легашевская запань)
Паром «60» (Усть-Емца – Пиньгиша – Пукшеньга)
Организация буксирных перевозок
Межмуниципальный маршрут «Хабарка – Выселки»
192 часа работы в период весеннего ледохода и осеннего ледостава

## Slide 9
Министерство транспорта Архангельской области
Проведение закупочных процедур по организации перевозок
Организация перевозок по
92 межмуниципальным маршрутам автомобильного транспорта
На оплату выполненных работ по заключенным контрактам направлено 718 тыс. руб.
Подпрограмма № 2 «Развитие общественного пассажирского транспорта и транспортной инфраструктуры Архангельской области»

## Slide 10
Министерство транспорта Архангельской области
Chart: 
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018
Столбец2
Столбец3
Столбец4
Субсидии бюджетам муниципальных районов и городских округов Архангельской области
Муниципальное образование | Населенный пункт, общая протяженность | Сумма, тыс. рублей
Вельский муниципальный район | г. Вельск – 1,3 км; дер. Горка – 0,2 км | 13 181,5
Верхнетоемский муниципальный район | Кодима – Пучужское – 5,2 км | 17 599,5
Вилегодский муниципальный район | с. Ильинско-Подомское – 0,8 км | 8 090,0
Виноградовский муниципальный район | пос. Березник – 1,4 км | 8 079,7
Каргопольский муниципальный район | г. Каргополь – 1,65 км | 20 304,5
Котласский муниципальный район | дер. Новинки, Выставка, Курцево, пос. Приводино, г. Сольвычегодск – 2,54 км | 10 289,4
Красноборский муниципальный район | С. Красноборск – 1,331 км | 16 723,1
Котлас | г. Котлас – 1,2 км | 14 401,4
город Коряжма | г. Коряжма – 2,51 км | 26 113,8
Мезенский муниципальный район | Подъезд к причалу Кривка – 0,85 км | 15 825,1
Няндомский муниципальный район | г. Няндома – 1,72 км | 30 610,0
Мирный | г. Мирный – 0,71 км | 10 171,9
Онежский муниципальный район | 2 моста в районе пос. Поньга | 19 827,0
Плесецкий муниципальный район | пос. Плесецк – 0,9 км | 13 642,7
Приморский муниципальный район | пос. Катунино – 0,2 км | 908,9
Устьянский муниципальный район | пос. Октябрьский – 1,8 км | 18 270,8
Холмогорский муниципальный район | пос. Брин-наволок, дер. Надручей – 2,0 км | 5 960,7
ИТОГО: | 26,12 км | 242 023,637
Подпрограмма № 2 «Развитие общественного пассажирского транспорта и транспортной инфраструктуры Архангельской области»

## Slide 11
Министерство транспорта Архангельской области
Подпрограмма № 2 «Развитие общественного пассажирского
транспорта и транспортной инфраструктуры Архангельской области»
Наименование мероприятия | Финансирование, млн. руб.
1 | Ремонт и содержание автомобильных дорог в городском округе «Город Архангельск» | 185,375
2 | Строительство автомобильной дороги по проспекту Мира на участке от ул. Ушинского до объездной автомобильной дороги «Котлас – Коряжма» | 45,0
3 | Строительство Окружной дороги (соединение ул. Окружной с ул. Юбилейной) в городе Северодвинске | 20,0
4 | Ремонт основания автодороги Негино – Коммуна в городе Новодвинске | 5,5
5 | Ремонт площади Морозова в селе Холмогоры | 6,0
6 | Ремонт мостовых сооружений в Няндомском и Верхнетоемском районах | 6,9
7 | Изыскания по определению возможности установки понтонной переправы через реку Онега между населенными пунктами Машалиха (Амосовская) и Грибановская Онежского района | 0,445

## Slide 12
Министерство транспорта Архангельской области
Объекты строительства и реконструкции автомобильных дорог в 2020 году
Строительство мостового перехода через р.Сельменьга на км 86 а/д: «Усть-Ваеньга – Осиново – Фалюки» , ввод в 2020г
Подпрограмма № 3 «Развитие и совершенствование сети автомобильных дорог общего пользования регионального значения»
Строительство мостового перехода через р.Устья км 139+309 а/д «Шангалы-Квазеньга-Кизема», ввод 2022
Разработка проектной документации на реконструкцию мостового перехода через р. Вождеромка на а/д Архангельск – Белогорский – Пинега – Кимжа – Мезень

## Slide 13
Министерство транспорта Архангельской области
Состояние сети региональных автомобильных дорог
Chart: 
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019
Не соответствует транспортно-эксплуатационному состоянию | 87.6 | 86.2 | 85.4 | 85.4 | 85
Соответствует транспортно-эксплуатационному состоянию | 12.4 | 13.8 | 14.6 | 14.6 | 15
Подпрограмма № 4 «Улучшение эксплуатационного состояния автомобильных дорог общего пользования регионального значения за счет ремонта, капитального ремонта и содержания»
2016

## Slide 14
Министерство транспорта Архангельской области
Объекты ремонта искусственных сооружений в 2020 году (мосты)
мост ч/р Юбра
мост ч/р Соденьга
мост ч/р Поча
мост ч/р Ватса
мост ч/р Карга
мост ч/р Кленовица
Подпрограмма № 4 «Улучшение эксплуатационного состояния автомобильных дорог общего пользования регионального значения за счет ремонта, капитального ремонта и содержания»

## Slide 15
Министерство транспорта Архангельской области
Объекты ремонта искусственных сооружений в 2020 году (трубы)
а/д Подъезд к пос.Васьково 0+618
Искусственное сооружение через ручей Ильментов
а/д Лешуконское-Мезень на км 75+635. Икусственное сооружение через руч. Н.Великий
а/д Ильинско-Подомское-Вилегодск-развилка
Искуственное сооружение через ручей В.Якушинка
Подпрограмма № 4 «Улучшение эксплуатационного состояния автомобильных дорог общего пользования регионального значения за счет ремонта, капитального ремонта и содержания»
а/д Плесо-Верхняя Суланда 2+000
Искусственное сооружение через ручей

## Slide 16
Министерство транспорта Архангельской области
Подпрограмма № 4 «Улучшение эксплуатационного состояния автомобильных дорог общего пользования регионального значения за счет ремонта, капитального ремонта и содержания»
11 км
линий искусственного
электроосвещения
1
автоматический пункт
весового контроля
142,9 млн. руб.
62,6 млн. руб.

## Slide 17
Министерство транспорта Архангельской области
Работы по содержанию автомобильных дорог общего пользования регионального значения
Выполнены регламентные работы по обеспечению содержания 7 188,7 км автодорог
Восстановление изношенных а/б покрытий – 346 500 кв.м
Установка дорожных знаков – 1808 шт.
Установка и замена барьерных ограждений – 5,101 км
Разрубка полосы отвода – 289,4 га
Разметка общей протяженностью – 2,994 км
Обеспыливание – 100,152 км дорог
Организована работа 11 бесплатных переправ
Подпрограмма № 4 «Улучшение эксплуатационного состояния автомобильных дорог общего пользования регионального значения за счет ремонта, капитального ремонта и содержания»

## Slide 18
Министерство транспорта Архангельской области
Прочие работы на автомобильных дорогах регионального значения
Обеспечено правоудостоверяющими документами 350 км региональных автомобильных дорог
Разработано 10 проектных документаций на капитальный ремонт и ремонт мостов, 15 проектных документаций на капремонт и ремонт автомобильных дорог в том числе по объектам, реализация которых осуществляется в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».
Заключены 9 государственных контрактов на разработку проектной документации на ремонт автомобильных дорог в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги»
Разработано 5 проектных документаций на устройство пешеходных переходов
Подпрограмма № 4 «Улучшение эксплуатационного состояния автомобильных дорог общего пользования регионального значения за счет ремонта, капитального ремонта и содержания»

## Slide 19
Министерство транспорта Архангельской области
Chart: 
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018
Столбец2
Столбец3
Столбец4
Финансирование подпрограммы – 608,6 млн. рублей
Наименование мероприятия | Финансирование, млн. руб.
1 | Обеспечение деятельности министерства транспорта Архангельской области | 56,09
2 | Обеспечение деятельности государственных учреждений, осуществляющих управление в сфере дорожного хозяйства | 115,09
3 | Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение | 68,97
4 | Уплата земельного налога на участки строящихся автомобильных дорог и налога на имущество автомобильных дорог | 368,50
Подпрограмма № 5 «Создание условий для реализации государственной программы и осуществления иных расходов»

## Slide 20
Министерство транспорта Архангельской области
Подпрограмма № 5 «Создание условий для реализации государственной программы и осуществления иных расходов»
5060 регистрационных действий
5 774
технических осмотров проведено
3 862
удостоверений тракториста-машиниста выдано
Реализуется программа по обновлению парка автомобилей Гостехнадзора, которая позволила обновить с 2018 года подвижной состав на 8 единиц техники
13
территориальных органов Гостехнадзора функционирует
Повышение эффективности контрольно-надзорных мероприятий
Ускорение процесса регистрации самоходной техники, а также проведения государственного технического осмотра

## Slide 21
Министерство транспорта Архангельской области
Chart: 
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018
Столбец2
Столбец3
Столбец4
Перечень государственных услуг, оказываемых ГБУ Архангельской области «Региональная транспортная служба»
Взвешивание транспортных средств, осуществляющих перевозки тяжеловесных грузов, при осуществлении весового контроля на автомобильных дорогах общего пользования регионального или межмуниципального значения
Перемещение и хранение транспортных средств, а также эксплуатация специализированных стоянок
Содержание и техническое обслуживание работающих в автоматическом режиме специальных технических средств, имеющих функции фото- и киносъемки, видеозаписи для фиксации нарушений Правил дорожного движения Российской Федерации
Мониторинг и учет выполнения подрядчиком объемов работ, связанных с осуществлением регулярных перевозок по регулируемым тарифам, в соответствии с требованиями, установленными государственным контрактом
Выдача специального разрешения на движение по автомобильным дорогам транспортного средства, осуществляющего перевозки тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов
Подпрограмма № 5 «Создание условий для реализации государственной программы и осуществления иных расходов»

## Slide 22
Министерство транспорта Архангельской области
Финансирование подпрограммы – 190,918 млн. рублей
Подпрограмма № 6 «Повышение безопасности дорожного движения в Архангельской области»
За 2020 год :
установлено
23 камеры ФВФ
введена в эксплуатацию единая Платформа Управления Транспортной Системой для государственных нужд Архангельской области
модернизировано
57 пешеходных
переходов,
15 светофорных объектов,
2 пешеходных ограждения

## Slide 23
Министерство транспорта Архангельской области
Объекты 2020 года, реализованные в рамках национального проекта БКАД
Няндомский район
Долматово-Няндома-Каргополь-Пудож
23,20 км
Приморский район
Подъезд к аэропорту Васьково
8,87 км
Верхнетоемский район
Усть-Вага-Ядриха
10,15 км
Устьянский район
Костылево – Тарногский Городок
4,0км
Подпрограмма № 7 «Комплексное развитие объединенной дорожной сети Архангельской области и Архангельской городской агломерации»
Вельский район
Долматово-Няндома-Каргополь-Пудож
41,96 км
Каргопольский район
Долматово-Няндома-Каргополь-Пудож
6,21 км

## Slide 24
Министерство транспорта Архангельской области
Подпрограмма № 7 «Комплексное развитие объединенной дорожной сети Архангельской области и Архангельской городской агломерации»
Отремонтировано в 2020 году – 62,1 км
Архангельск – 36,8 км
Северодвинск – 16,9 км
Новодвинск – 4,1 км
Приморский район – 4,4 км
ПОКАЗАТЕЛЬ | 2020 | 
 | план | факт
Доля протяженности дорожной сети городской агломерации, соответствующая нормативным требованиям к их транспортно-эксплуатационному состоянию | 55,3 % | 64,4 %
Chart: Объем финансирования 1 млрд. 366 млн. рублей
| Федеральный бюджет | Областной бюджет | Местный бюджет
Финансовое обеспечение 3 млрд. 716,95 млн. рублей | 1018 | 141.9 | 206
Региональный проект «Программа комплексного развития объединенной дорожной сети Архангельской области, Архангельской агломерации», федеральный проект «Дорожная сеть» национального проекта «БКАД»

## Slide 25
Министерство транспорта Архангельской области
Программа реализована с итоговой оценкой 83,4 балла (средняя эффективность)
Показатели | Диапазон оценки показателя | Значение показателя | Вес показателя | Итоговая оценка
Оценка реализации государственной программы | от 0 до 100 | 87,9 | 0,8 | 70,3
Оценка качества планирования | от 0 до 100 | 65,6 | 0,2 | 13,1
Интегральная оценка эффективности реализации государственной программы |  |  |  | 83,4
Государственная программа «Развитие транспортной системы Архангельской области»

## Slide 26
Министерство транспорта Архангельской области
Приоритетные направления деятельности
на 2021 год
Обеспечить достижение целевых показателей, результатов региональных проектов в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».
Обеспечить бесперебойное движение на сети региональных автомобильных дорог
Привести пешеходные переходы в соответствие с требованиями национальных стандартов
Продолжить развитие сети местных воздушных линий на территории Архангельской области, а также расширение географии полетов на межрегиональных линиях
Обеспечить контроль за реализацией мероприятий, предусмотренных государственной программой
Государственная программа «Развитие транспортной системы Архангельской области»

## Slide 27
Министерство транспорта Архангельской области
Спасибо за внимание!
Государственная программа «Развитие транспортной системы Архангельской области»