ИНФОРМАЦИЯ

об исполнении Правительством Архангельской области, министерством транспорта Архангельской области, ГКУ Архангельской области «Дорожное агентство «Архангельскавтодор» рекомендаций «круглого стола» от 14 декабря 2017 года на тему: «Итоги и перспективы развития дорожной отрасли Архангельской области»

1. Правительству Архангельской области:

Пункт 1.1. В соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 26.06.2018 № 726 «О внесении изменений 
в перечень автомобильных дорог общего пользования федерального значения» автомобильная дорога Лодейное Поле – Вытегра – Прокшино – Плесецк – Брин-Наволок (00 ОП ФЗ А-215), в состав которой входит автомобильная дорога общего пользования регионального значения Архангельск (от пос. Брин-Наволок) – Каргополь – Вытегра 
(до с. Прокшино), будет включена в перечень автомобильных дорог общего пользования федерального значения с 1 апреля 2019 года. (Протокол совещания в Федеральном дорожном агентстве от 01.08.2018 № ИА-1/26).

Кроме того, согласно плану перспективного развития сети автомобильных дорог общего пользования федерального значения 
до 2031 года передаче в федеральную собственность передаются автомобильные дороги общего пользования регионального значения 
по маршрутам:

Чекшино – Тотьма – Котлас – Куратово» - 2020 год,

М-8 «Холмогоры» – Котлас - 2023 год,

Брин-Наволок – Онега – автомобильная дорога Р-21 «Кола» - 2029 год.

Пункт 1.2. Государственной программой Архангельской области «Устойчивое развитие сельских территорий Архангельской области (2014 – 2020 годы)», утвержденной постановлением Правительства Архангельской области от 08.10.2013 № 461-пп предусмотрены:

Строительство в 2019-2020 годах автомобильной дороги к селу Ненокса от автодороги Северодвинск – Онега. В 2019 году на строительство предусмотрены федеральные субсидии – 63 345,6 тыс. рублей, софинансирование из бюджета области – 110 647,7 тыс. рублей, в 2020 году – 100 554,9 тыс. рублей и 134 889,6 тыс. рублей федеральный и областной бюджет соответственно.

Разработка проектной документации на строительство автомобильной дороги Подъезд к дер. Петариха от автомобильной дороги Подъезд 
к дер. Макаровская в Няндомском районе Архангельской области. Срок реализации – 2018 год. Стоимость контракта – 1 070,0 тыс. рублей.

Разработка проектной документации на реконструкцию автомобильной дороги Усть-Ваеньга – Осиново – Фалюки на участке км 85 – км 97 
в Виноградовском районе Архангельской области. 2018 год – 2 210,0 
тыс. рублей, 2019 год – 5 060,0 тыс. рублей (срок исполнения контракта – 
III квартал 2019 года).

Пункт 1.3. В соответствии со статьей 2 Федерального закона 
от 10 декабря 1995 года № 196-ФЗ «О безопасности дорожного движения» (далее – Федеральный закон от 10 декабря 1995 года № 196-ФЗ) аварийно-опасный участок дороги (место концентрации дорожно-транспортных происшествий) – участок дороги, улицы, не превышающий 1000 метров 
вне населенного пункта или 200 метров в населенном пункте, либо пересечение дорог, улиц, где в течение отчетного года произошло три и более дорожно-транспортных происшествия (далее – ДТП) одного вида или пять и более ДТП независимо от их вида, в результате которых погибли или были ранены люди.

Статьей 6 Федерального закона от 10 декабря 1995 года № 196-ФЗ определено, что утверждение перечней аварийно-опасных участков дорог 
и разработка первоочередных мер, направленных на устранение причин 
и условий совершения ДТП относится к полномочиям собственников автомобильных дорог (Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления и владельцев частных автомобильных дорог).

Срок утверждения перечня и мероприятий согласно указанному Федеральному закону – ежегодно, до 1 июля года, следующего за отчетным.

Перечень аварийно-опасных участков автомобильных дорог общего пользования определяется согласно отраслевому дорожному методическому документу ОДМ 218.6.015-2015 «Рекомендации по учету и анализу дорожно-транспортных происшествий на автомобильных дорогах Российской Федерации», на основании статистических данных о ДТП, предоставляемых Госавтоинспекцией.

Исходя из того, что в действующем законодательстве имеется четкое определение понятия аварийно-опасного участка, установлена обязанность собственника дороги по осуществлению учета, изучению причин и условий возникновения ДТП и принятию в установленные сроки (в ряде случаев незамедлительно) соответствующих мер по их устранению, изменение периодичности утверждения перечней аварийно-опасных участков дорог 
и разработки первоочередных мер считаем нецелесообразным.

В текущем году министерством транспорта Архангельской области совместно с ГКУ Архангельской области «Дорожное агентство «Архангельскавтодор» проведен анализ ДТП за 2017 год, по результатам которого выявлен один аварийно-опасный участок на автомобильных дорогах общего пользования регионального или межмуниципального значения (км 2+820 – км 3+300 автомобильной дороги общего пользования регионального значения Исакогорка – Новодвинск – Холмогоры).

В 2017 году на данном участке автомобильной дороги зарегистрировано три ДТП, в которых четыре человека погибло и семь травмировано. Сопутствующими причинами совершения двух из трех ДТП стали управление транспортным средством лицом, не имеющим права управления и (или), находящимся в состоянии опьянения.

Перечень аварийно-опасных участков на автомобильных дорогах общего пользования регионального или межмуниципального значения Архангельской области за 2017 год утвержден постановлением Правительства Архангельской области от 20 марта 2018 года № 117-пп.

План мероприятий, направленных на устранение причин и условий совершения ДТП, утвержден распоряжением министерства транспорта Архангельской области от 30 марта 2018 года № 41-р.

В целях исполнения указанного распоряжения государственным казенным учреждением Архангельской области «Дорожное агентство «Архангельскавтодор» в мае 2018 года на участке км 2+820 – км 3+300 автомобильной дороги общего пользования регионального значения Исакогорка – Новодвинск – Холмогоры выполнены работы по установке дорожных знаков 3.20 «Обгон запрещен» и нанесению линий горизонтальной дорожной разметки с использованием термопластичных материалов.

Государственным бюджетным учреждением Архангельской области «Региональная транспортная служба» с 10 апреля 2018 года на участке 
км 2+820 – км 3+300 автомобильной дороги общего пользования регионального значения Исакогорка – Новодвинск – Холмогоры периодически выставлялся передвижной комплекс фото-, видеофиксации нарушений Правил дорожного движения Российской Федерации.

По состоянию на 30 ноября 2018 года на участке км 2+820 – км 3+300 автомобильной дороги общего пользования регионального значения Исакогорка – Новодвинск – Холмогоры зарегистрировано два ДТП 
(вид – столкновение), в которых ранения получили два человека (аварийно-опасный участок не сформировался).

Оценка эффективности принятых первоочередных мер по устранению причин и условий совершения ДТП будет проведена после поступления 
в министерство транспорта Архангельской области данных о состоянии аварийности на автомобильных дорогах общего пользования регионального или межмуниципального значения Архангельской области по итогам 
2018 года.

Пункт 1.4. Областным законом от 02.07.2018 № 659-45-ОЗ статья 3 «Источники формирования дорожного фонда» областного закона 
«О дорожном фонде Архангельской области» дополнена пунктом 3) «денежных взысканий (штрафов) за нарушение законодательства Российской Федерации о безопасности дорожного движения».

Закон вступает в силу с 1 января 2019 года.

Прогнозный объем поступления средств от штрафов за нарушения Правил дорожного движения в региональный дорожный фонд в 2019 году оценивается в размере 326 053 тыс. рублей.

Пункт 1.5. В государственную программу Архангельской области «Развитие транспортной системы Архангельской области (2014 – 2024 годы) включены мероприятия по разработке проектно-сметной документации 
на ремонт участков автомобильной дороги общего пользования регионального значения Усть-Вага – Ядриха на территории Верхнетоемского муниципального района (км 63 – км 101) с переходным типом покрытия, предусматривающий их перевод в асфальтобетон.

км 63 – км 73 (проект в работе, готовность I кв. 2019 года),

км 73 – км 87 (на торгах, срок исполнения контракта – IV кв. 
2019 года),

км 87 – км 101 (на торгах, срок исполнения контакта – IV кв. 
2019 года).

Пункт 1.6. Ремонт участка автодороги от дер. Поньги до дер. Нименьги Онежского района в рамках государственной программой Архангельской области «Устойчивое развитие сельских территорий Архангельской области (2014 – 2020 годы)», утвержденной постановлением Правительства Архангельской области от 08.10.2013 № 461-пп не представляется возможным, так как в соответствии с целями и задачами программы предусмотрено строительство или реконструкция автомобильных дорог 
к населенным пунктам не имеющим круглогодичной связи с сетью дорог общего пользования.

Пункт 1.7. Министерство транспорта Архангельской области предложило включить в проект областного бюджета на 2019 год мероприятия для нужд населения Онежского района по строительству плавучего причала и грузопассажирского парома ледового класса пассажировместимостью 50 человек с выделением финансирования на сумму 133 300,0 тыс. рублей (далее – мероприятия).

Однако, в связи с дефицитом областного бюджета
на 2019 год Правительством Архангельской области 10 октября 2018 года срок реализации мероприятий перенесен на 2020 год.

Также сообщаем, что 1 ноября 2018 года министерство обратилось 
в адрес администрации муниципального образования «Онежский муниципальный район» с предложением реализовать мероприятие 
по строительству проекта причала для нужд населения Онежского района 
на условиях софинансирования до конца 2018 года.

Администрация муниципального образования «Онежский муниципальный район» уведомила министерство о том, что проект предложенного плавучего причала не соответствует условиям эксплуатации 
в г. Онега. При этом, требуемый проект, его параметры и стоимость 
по состоянию на 30 ноября 2018 года в адрес министерства 
не предоставлены.

В ходе консультаций с руководством администрации 
муниципального образования «Онежский муниципальный район» 
и транспортным оператором установлено, что в связи с проведенным ремонтом стационарного причала, расположенного на остановочном пункте Легашевская Запань, необходимость в плавучем причале в настоящее время 
у администрации отсутствует.

Пункт 1.8. Разработка проектно-сметной документации 
на строительство линий искусственного освещение на автомобильной дороге общего пользования регионального значения Онега – Тамица – Кянда при прохождении ее по населенным пунктам Покровское, Тамица, Кянда включена в план на 2020 год, строительно-монтажные работы запланированы на 2021 год. В 2019 году в приоритетном порядке запланирована разработка проектно-сметной документации на строительство линий искусственного освещения на участках автомобильных дорог в границах административных центров области, а именно г. Вельск, с. Ильинско-Подомское, пос. Коноша, 
г. Красноборск, г. Каргополь, с. Яренск, пос. Плесецк, с. Холмогоры, 
с выполнением строительно-монтажных работ в 2020 году.

2. Министерству транспорта Архангельской области:

Пункт 2.1. Правительством Архангельской разработана Программа развития объединенной дорожной сети Архангельской области в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». В рамках программы предусмотрено выполнение поставленных задач по реализации федеральных проектов «Дорожная сеть» и «Общесистемные меры развития дорожного хозяйства» национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».

1) Одна из основных задач программы является доведение доли автомобильных дорог регионального значения в нормативном состоянии 
до 29,1 процента в 2024 году.

По состоянию на 31 декабря 2017 года общая протяженность региональных автомобильных дорог Архангельской области составляет
7 621километра. На начало 2018 года соответствовали нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям 14,6 процента сети региональных автомобильных дорог или 1 112 км, что обусловлено, прежде всего, недостаточностью финансовых ресурсов для обеспечения соблюдения межремонтных сроков.

К концу 2024 году 85 процентов автомобильных дорог городской агломерации будут приведены в нормативное транспортно-эксплуатационное состояние.

В состав Архангельской агломерации включена опорная улично-дорожная сеть протяженностью 431,4 км,

в том числе: федерального значения – 71,3 км; регионального 
значения – 88,2 км и местного значения – 271,9 км,

Доля дорожной сети Архангельской агломераций, находящейся 
в нормативном состоянии, в настоящее время составляет 38,2 процента.

В период 2019 – 2024 годов, ежегодно, планируется направлять из федерального бюджета в дорожный фонд Архангельской области по 568,0 млн. рублей. С учетом софинансирования из областного бюджета и бюджетов муниципальных образований (25 процентов от объема средств федерального бюджета) размер финансовых средств на ремонт дорог агломерации ежегодно составит не менее 710,0 млн. рублей.

На указанные средства в среднем будет производен ремонт автомобильных дорог протяженностью порядка 202 км. Динамика ежегодного ремонта отражена в паспорте проекта.

Мероприятия по улучшению безопасности дорожного движения будут учитываться на стадии разработки проектной документации (устройство линий искусственного освещения, ограждающих и направляющих устройств, организация приподнятых пешеходных переходов, применение адаптивных светофорных объектов, табло с переменной информацией, а также мероприятиями в рамках содержания, установка автоматических комплексов фото-, видеофиксации нарушений Правил дорожного движения на аварийно-опасных участках).

Пункт 2.2. За 11 месяцев 2018 года на автомобильных дорогах общего пользования Архангельской области водителями транспортных средств совершено 346 ДТП, связанных с наездом транспортного средства 
на пешехода, из них 132 ДТП допущено на пешеходных переходах.

В сравнении с аналогичным периодом прошлого года количество наездов транспортных средств на пешеходов снизилось на 4,5 процента 
(с 362 до 346 ДТП), а количество таких ДТП на пешеходных переходах увеличилось на 0,8 процента (с 131 до 132 ДТП).

Учитывая высокую степень опасности ДТП, связанных с наездом транспортных средств на пешеходов, вопрос приведения в нормативное состояние пешеходных переходов рассмотрен на заседаниях комиссии 
по обеспечению безопасности дорожного движения Архангельской области (далее – Комиссия) 26 апреля и 28 августа 2018 года.

Решением Комиссии собственникам автомобильных дорог поручено провести проверки объектов дорожного хозяйства и принять дополнительные меры, направленные на приведение пешеходных переходов в соответствие 
с требованиями национальных стандартов.

На автомобильных дорогах общего пользования федерального значения, проходящих по территории Архангельской области, в нормативное состояние в 2016 – 2018 годах приведено 27 пешеходных переходов.

Правительством Архангельской области принята и реализуется государственная программа Архангельской области «Развитие транспортной системы Архангельской области (2014 – 2020 годы)», утвержденная постановлением Правительства Архангельской области от 08 октября 
2013 года № 463-пп (далее – государственная программа), предусматривающая мероприятия по проектированию и обустройству пешеходных переходов вблизи образовательных учреждений 
на автомобильных дорогах общего пользования регионального или межмуниципального значения Архангельской области.

В рамках государственной программы в последние годы 
на автомобильных дорогах общего пользования регионального 
или межмуниципального значения Архангельской области в соответствие 
с требованиями национальных стандартов приведено 24 пешеходных перехода, расположенных вблизи образовательных учреждений.

На автомобильных дорогах общего пользования местного значения 
в 2018 году в нормативное сотояние приведено 78 пешеходных переходов.

В федеральное казенное учреждение «Дирекция по управлению федеральной целевой программой «Повышение безопасности дорожного движения в 2013 – 2020 годах» ежегодно направляются обобщенные заявки 
от Архангельской области на участие в мероприятиях федеральной целевой программы «Повышение безопасности дорожного движения в 2013 – 
2020 годах», утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 3 октября 2013 года № 864 (далее – ФЦП).

В 2018 году в рамках реализации мероприятий ФЦП в городе Котлас проведена модернизация 8 пешеходных переходов.

В 2019 году Архангельская область примет участие в следующих мероприятиях ФЦП:

5.9. «Оснащение участков улично-дорожной сети городов и населенных пунктов пешеходными ограждениями, в том числе в зоне пешеходных переходов»;

5.10. «Модернизация нерегулируемых пешеходных переходов, в том числе прилегающих непосредственно к дошкольным образовательным организациям, общеобразовательным организациям и организациям дополнительного образования»;

5.11. «Модернизация светофорных объектов».

Пункт 2.3. В Правительстве Архангельской области 25 июня 2018 года проведено совещание по вопросу выработки решений, направленных 
на повышение уровня безопасности дорожного движения на автомобильных дорогах общего пользования Архангельской области, с участием представителей органов исполнительной власти Архангельской области и представителей общественных объединений и организаций: «Дорожной инспекции ОНФ» по Архангельской области, «Асфальт 29», Ассоциации автомобилистов и автошкол Архангельской области, учебно-методического центра контраварийной и экстремальной подготовки водителей «АВТОМОТОПРО Архангельск».

Представителями регионального общественного объединения «Народная инспекция Архангельской области» в 2018 году принято участие 
в приемке в эксплуатацию порядка 30 объектов региональной дорожной инфраструктуры по окончании работ по строительству, капитальному ремонту (ремонту).

6. Государственное казенное учреждение Архангельской области «Дорожное агентство «Архангельскавтодор»

Пункт 6.1. Программой развития объединенной дорожной сети Архангельской области в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» (далее – БКАД) поставлена задача, реализация которого начинается в 2019 году предусматривается приведение автомобильной дороги общего пользования регионального значения 
Усть-Вага – Ядриха в нормативное состояние на 84,3% от всей протяженности, в том числе в 2020 – 2021 годах запланирован капитальный ремонт автомобильной дороги на км 63 – км 101 с переводом гравийного покрытия в асфальтобетон. Выполнение дорожных работ предусматривается подпрограммой № 7 «Комплексное развитие объединенной дорожной сети Архангельской области и Архангельской городской агломерации» государственной программы Архангельской области «Развитие транспортной системы Архангельской области (2014 – 2024 годы)». Разработка проектной документации и прохождение государственной экспертизы на первый участок км 63+000 – км 73+150, согласно заключенному государственному контракту, запланирована на март 2019 года.

Пункт 6.2. Ремонт автомобильной дороги общего пользования регионального значения Усть-Вага – Ядриха» на участке от дер. Уртомаж 
(км 285) до дер. Федотовской (км 269) предусмотрен в 2019 год в рамках национального проекта БКАД.

Пункт 6.3. Постановлением Правительства Архангельской области 
от 13.06.2017 № 237-пп утвержден Перечень зимних автомобильных дорог (зимников) общего пользования, устройство и содержание которых осуществляется на автомобильных дорогах, принятых на основании договоров безвозмездного пользования, заключенных государственным казенным учреждением Архангельской области «Дорожное агентство Архангельскавтодор». Указанным Перечнем предусматривается устройство и содержание зимника по направлению Хайнозерская технологическая дорога км 63 – Юго-Западная магистраль км 29 с подъездами к деревням Нижмозеро и Пурнема. Зимник до дер. Лямца не входит в указанный Перечень 
и не может эксплуатироваться за счет средств регионального дорожного фонда.

Пункт 6.4. В соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 26.06.2018 № 726 «О внесении изменений 
в перечень автомобильных дорог общего пользования федерального значения» автомобильная дорога Лодейное Поле – Вытегра – Прокшино – Плесецк – Брин-Наволок (00 ОП ФЗ А-215), в состав которой входит автомобильная дорога общего пользования регионального значения Архангельск (от пос. Брин-Наволок) – Каргополь – Вытегра 
(до с. Прокшино), будет включена в перечень автомобильных дорог общего пользования федерального значения с 1 апреля 2019 года.

В заключенных государственных контрактах на содержание автомобильных дорог общего пользования регионального значения на период с 1 апреля 2019 года по 30 июня 2021 года расходы на содержание указанной дороги не предусмотрены. В 1 квартале 2019 года содержание автомобильной дороги Архангельск (от пос. Брин-Наволок) – Каргополь – Вытегра (до с. Прокшино) будет осуществляться по отдельному государственному контакту. Проектом областного закона «Об областном бюджете на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов» определены все расходные обязательства в части дорожной деятельности на указанный период с учетом доходов дорожного фонда и началом реализации национального проекта «БКАД».

Пункт 6.5. На участке км 288+635 – км 293+116 автомобильной дороги общего пользования регионального значения Усть-Вага – Ядриха в 2018 году выполнялись работы по строительству первого пускового комплекса устройства искусственного освещения. Ввиду задержки процедуры согласования со стороны ПАО «МРСК Северо-Запада» в настоящее время работы приостановлены. В случае урегулирования разногласий с владельцем существующих опор линии искусственного электроосвещения (ПАО «МРСК Северо-Запад»), возобновление работ планируется в 2019 году 
при температурах наружного воздуха не ниже 13оС.

В 2018 году обеспечено устройство автобусной остановки 
на км 291+670 автомобильной дороги «Усть-Вага – Ядриха» 
(пос. Шипицыно).

Пункт 6.6. Единственным источником финансирования мероприятий государственной программы являются средства дорожного фонда Архангельской области (далее – фонд). Объем бюджетных ассигнований фонда на 2018 год определен в объеме 4 135,3 млн. рублей, что меньше 
на 15,9 процента по сравнению с 2017 годом и на 32,2 процента 
по сравнению с 2016 годом.

Необходимо отметить, что в настоящее время 85,4 процента региональных автомобильных дорог находятся в ненормативном состоянии и требуют капитальных вложений, ресурсная (финансовая) обеспеченность капитального ремонта, ремонта и содержания автомобильных дорог общего пользования регионального значения в текущем году составляет 1
8,6 процента от нормативной потребности, только на исполнение судебных решений требуется более 9,0 млрд. рублей.

Средства фонда на строительство (реконструкцию) автомобильных дорог общего пользования регионального значения в рамках долгосрочного государственного контракта на 2018 – 2019 годы направляются 
на финансирование работ по реконструкции автомобильной дороги Усть-Ваеньга – Осиново – Фалюки, км 43 – км 63 (1 пусковой комплекс), в рамках реализации нормы Бюджетного кодекса Российской Федерации, установленной пунктом 4.1. статьи 179.4 (направление не менее 5 процентов объема бюджетных ассигнований дорожного фонда на расходы по проектированию и строительству, реконструкции автомобильных дорог общего пользования регионального значения с твердым покрытием до сельских населенных пунктов, не имеющих круглогодичной связи с сетью автомобильных дорог общего пользования с твердым покрытием, а также на их капитальный ремонт).

Таким образом, в 2018 году обеспечить начало работ по проектированию строительства автомобильной дороги Заболотье – Сольвычегодск – Яренск» на участке «Слободчиково – Фоминская» не представилось возможным.

Пункт 6.7. В 2018 году, в части проработки вопроса по обеспечению зимнего проезда (по новому направлению) на участке «Слободчиково – Фоминская» автомобильной дороги «Заболотье – Сольвычегодск – Яренск», акционерному обществу «Группа Илим» была передана техническая часть проектной документации на строительство участка, участие в реализации которой не вызвало заинтересованности у потенциального частного инвестора.

Пункт 6.8. Обеспечение функционирования автомобильной дороги Заболотье – Сольвычегодск – Яренск осуществляется в рамках государственных контрактов на содержание автомобильных дорог общего пользования регионального значения. Летом 2018 года выполнены работы: ямочный ремонт на площади 531 м2 асфальтобетонного покрытия; осуществлена подсыпка дорожного полотна в объеме 1800 м3 ЩПГС; осуществлено 8515 км проходов по профилированию дорожного полотна.

Пункт 6.9. В 2018 году обеспечено устройство 5 остановок и 
8 пешеходных переходов на автомобильных дорогах общего пользования регионального значения.

В целях обеспечения сохранности региональных дорог в области ведутся работы по внедрению системы автоматического весогабаритного контроля за движением автотранспортных средств (АПВГК).

На региональной сети установлен один комплекс, который в настоящее время работает в режиме предварительного отбора – «предселекции». 
В 2019 году планируется перевод комплекса в автоматический режим работы с обеспечением мероприятий по автоматической обработке нарушений и вынесению постановлений об административных правонарушениях.

В 2019-2021 годах на региональных дорогах планируется установка дополнительно четырех комплексов, проектная документация разработана.

Предложения:

Министерству транспорта Архангельской области

1. Обеспечить привлечение представителей общественных организаций в планировании и реализации мероприятий Программы развития объединенной дорожной сети Архангельской области в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги»;

Срок: в течение 2019 года.

2. Обеспечить утверждение перечня аварийно-опасных участков, сформировавшихся на автомобильных дорогах общего пользования регионального значения по итогам 2018 года и разработку плана мероприятия направленных на устранение причин и условий совершения дорожно-транспортных происшествий на аварийно-опасных участках.

Срок: 30 марта 2019 года.

3. Продолжить работу по развитию системы фото-, видеофиксации нарушений Правил дорожного движения Российской Федерации.

Срок: в течение 2019 года.

ГКУ Архангельской области «Дорожное агентство «Архангельскавтодор»:

1. Обеспечить выполнение капитального ремонта и ремонта участков автомобильной дороги общего пользования регионального значения Усть-Вага – Ядриха, предусмотренные Программой развития объединенной дорожной сети Архангельской области в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».

Срок: в течение 2019 года.

2. Продолжить работу по реализации проектов по устройству автоматических пунктов весогабаритного контроля транспортных средств на автомобильных дорогах общего пользования регионального значения.

Срок: в течение 2019 года.

3. Обустроить линиями искусственного освещения участки автомобильных дорог общего пользования регионального значения в границах населенных пунктов, являющихся районными центрами Архангельской области.

Срок: в течение 2019 – 2020 годов.