- ПРАВИТЕЛЬСТВО АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ

- РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 13 апреля 2021 г. № 128-рп

г. Архангельск

Об утверждении отчета о реализации в 2020 году

# государственной программы Архангельской области                                «Комплексное развитие сельских территорий

# Архангельской области»

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Порядком разработки и реализации государственных программ Архангельской области, утвержденным постановлением Правительства Архангельской области от 10 июля 2012 года № 299-пп, рассмотрев отчет министерства агропромышленного комплекса и торговли Архангельской области о реализации в 2020 году государственной программы Архангельской области «Комплексное развитие сельских территорий Архангельской области», утвержденной постановлением Правительства Архангельской области 
от 24 сентября 2019 года № 510-пп:

- Утвердить прилагаемый отчет о реализации в 2020 году государственной программы Архангельской области «Комплексное развитие сельских территорий Архангельской области», утвержденной постановлением Правительства Архангельской области от 24 сентября 2019 года № 510-пп (далее – государственная программа).

- Признать эффективность реализации государственной программы 
в 2020 году средней.

- Министерству агропромышленного комплекса и торговли Архангельской области в 2021 году обеспечить:

1) реализацию государственной программы;

2)  проведение образовательных программ по повышению квалификации 
в сфере комплексного развития сельских территорий среди муниципальных служащих Архангельской области.

- Министерству топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Архангельской области, министерству строительства 
и архитектуры Архангельской области, министерству образования Архангельской области, министерству культуры Архангельской области, министерству транспорта Архангельской области, министерству по делам молодежи 
и спорту Архангельской области обеспечить своевременную сдачу объектов по государственной программе в 2021 году и полное освоение выделенных на эти цели финансовых средств.

- Государственному автономному учреждению Архангельской области «Инвестсельстрой» до 30 сентября 2021 года подготовить и выдать свидетельства о предоставлении в 2021 году социальных выплат на строительство (приобретение) жилья в сельской местности гражданам, проживающим в сельской местности.

- Министерству транспорта Архангельской области обеспечить целевое использование бюджетных средств, выделенных на завершение реконструкции автомобильной дороги Усть-Ваеньга – Осиново – Фалюки 
на участке км 85 – км 97 в Виноградовском районе Архангельской области.

- Рекомендовать главам муниципальных районов и муниципальных округов Архангельской области:

1)  обеспечить до 1 декабря 2021 года предоставление заявочной документации на конкурсный отбор проектов комплексного развития сельских территорий (сельских агломераций) в рамках государственной программы на период 2023 – 2025 годов;

2)  совместно с министерством строительства и архитектуры Архангельской области до 1 июня 2021 года подготовить предложения 
к бюджетной заявке в Министерство сельского хозяйства Российской Федерации для привлечения в 2022 году федеральных средств на реализацию мероприятий по обустройству объектами инженерной инфраструктуры 
и благоустройству площадок, расположенных на сельских территориях, под компактную жилищную застройку (проектов компактной жилищной застройки) в рамках государственной программы Российской Федерации «Комплексное развитие сельских территорий», утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 31 мая 2019 года № 696;

3)  провести разъяснительную работу о возможности получения льготных кредитов населением на благоустройство домовладений в сельской местности и сельскохозяйственными товаропроизводителями на развитие коммунальной и транспортной инфраструктуры.

- Главе Вилегодского муниципального округа Архангельской области до 1 декабря 2021 года обеспечить сдачу в эксплуатацию и оформление 
в собственность многоквартирного дома в селе Ильинско-Подомское Вилегодского муниципального округа Архангельской области.

- Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его подписания.

Первый заместитель Губернатора

Архангельской области –

председатель Правительства

Архангельской области                                                                А.В. Алсуфьев

УТВЕРЖДЕН

распоряжением Правительства Архангельской области

от 13 апреля 2021 г. № 128-рп

# О Т Ч Е Т

# о реализации в 2020 году государственной программы

# Архангельской области «Комплексное развитие сельских

# территорий Архангельской области»

I. Результаты реализации мероприятий

государственной программы Архангельской области

В отчетном периоде в рамках государственной программы Архангельской области «Комплексное развитие сельских территорий Архангельской области», утвержденной постановлением Правительства Архангельской области 
от 24 сентября 2019 года № 510-пп (далее – государственная программа), осуществлялась реализация следующих подпрограмм.

Подпрограмма № 1 «Создание условий для обеспечения доступным

и комфортным жильем сельского населения»

1. В соответствии с планом реализации государственной программы Архангельской области «Комплексное развитие сельских территорий Архангельской области» в 2020 году, утвержденным распоряжением министерства агропромышленного комплекса и торговли Архангельской области от 19 февраля 2020 года № 49-р (далее – план реализации), 
за отчетный период в рамках подпрограммы осуществлялась реализация четырех мероприятий, что способствовало достижению следующих результатов:

1)  введено (приобретено) жилья:

9,9 тыс. кв. метров гражданами, проживающими на сельских территориях (улучшили жилищные условия 53 семьи);

0,6 тыс. кв. метров – ведомственного жилья для 9 специалистов                                    3 сельскохозяйственных товаропроизводителей в Вельском и Устьянском муниципальных районах Архангельской области;

2)  выдано 54 свидетельства на предоставление социальных выплат 
на строительство (приобретение) жилья в сельской местности гражданам, проживающим на сельских территориях.

2.  Для реализации мероприятий подпрограммы предусмотрены финансовые средства в размере 77 784,5 тыс. рублей, из них средства:

федерального бюджета – 13 702,1 тыс. рублей;

областного бюджета – 36 431,2 тыс. рублей;

местных бюджетов – 1000,0 тыс. рублей;

внебюджетных источников – в сумме 26 651,2 тыс. рублей.

За отчетный период израсходовано 181 530,4 тыс. рублей, из них средства:

федерального бюджета – 13 329,9 тыс. рублей;

областного бюджета – 34 264,6 тыс. рублей;

местных бюджетов – 2721,7 тыс. рублей;

внебюджетных источников –131 214,2 тыс. рублей.

В отчетном периоде не израсходованы средства федерального бюджета в размере 372,2 тыс. рублей и областного бюджета в размере 810,0 тыс. рублей по мероприятиям по улучшению жилищных условий граждан, проживающих на сельских территориях. Остатки средств образовались 
в Верхнетоемском муниципальном районе Архангельской области в связи 
с отказом в декабре 2020 года одной семьи от участия в мероприятиях.

В отчетном периоде не израсходованы средства областного бюджета 
в размере 1356,6 тыс. рублей по мероприятиям по обеспечению ведомственным жильем в сельской местности сельскохозяйственных товаропроизводителей, так как приобретенное жилье было ниже установленных нормативных параметров по площади жилья и стоимости                      1 кв. м.

Средства бюджетов муниципальных образований Архангельской области привлечены в 2,7 раза больше от запланированного объема по мероприятиям по улучшению жилищных условий граждан, проживающих 
на сельских территориях.

В отчетном периоде привлечено средств из внебюджетных источников в 4,9 раза больше от запланированного объема за счет средств граждан – участников мероприятий по улучшению жилищных условий граждан, проживающих на сельских территориях.

3.  В отчетном периоде Архангельская область принимала участие 
в реализации мероприятий по улучшению жилищных условий граждан, проживающих на сельских территориях в рамках государственной программы Российской Федерации «Комплексное развитие сельских территорий».

Правительством Архангельской области заключено соглашение                           от 23 декабря 2019 года № 082-09-2020-268 с Министерством сельского хозяйства Российской Федерации на привлечение средств федерального бюджета в 2020 году по мероприятиям по улучшению жилищных условий граждан, проживающих на сельских территориях.

4.  В рамках реализации подпрограммы министерством агропромышленного комплекса и торговли Архангельской области заключено 40 соглашений 
с органами местного самоуправления муниципальных образований Архангельской области о реализации мероприятий государственной программы в 2020 году. Установленные в соглашениях общие целевые показатели органами местного самоуправления муниципальных образований Архангельской области выполнены в полном объеме.

5.  Перечень невыполненных мероприятий, а также мероприятий, выполненных с нарушением плана реализации государственной программы.

Невыполненные мероприятия, а также мероприятия, выполненные 
с нарушением плана реализации государственной программы, отсутствуют.

Подпрограмма № 3 «Создание и развитие инфраструктуры

на сельских территориях»

1. В соответствии с планом реализации за отчетный период в рамках подпрограммы осуществлялась реализация 12 мероприятий, что способствовало достижению следующих результатов:

1) построено 6,7 км распределительных газовых сетей на сельских территориях, в том числе в сельском поселении «Аргуновский» Вельского района Архангельской области;

2) достроен и введен в эксплуатацию центр культурного развития на 120 мест в селе Ильинско-Подомское Вилегодского муниципального округа Архангельской области;

3)  в рамках проектов комплексного развития сельских территорий (сельских агломераций):

построены терапевтическое отделение и спортивная площадка в селе Красноборск Красноборского района Архангельской области;

проведены капитальные ремонты детского сада и библиотеки в рабочем поселке Октябрьском Устьянского района Архангельской области;

проведены капитальные ремонты спортивного зала школы и клуба 
в поселке Шалакуша Няндомского района Архангельской области;

начаты строительство школы в поселке Шалакуша Няндомского района Архангельской области, реконструкция капитальных очистных сооружений 
в рабочем поселке Октябрьский Устьянского района Архангельской области и капитальный ремонт дома культуры в поселке Катунино Приморского района Архангельской области;

4)  построено 14,4 км сельских дорог:

строительство автомобильной дороги Подъезд к деревне Петариха 
от автомобильной дороги «Подъезд к деревне Макаровская» в Няндомском районе Архангельской области – 0,2 км;

1 очередь реконструкции автомобильной дороги Усть-Ваеньга – Осиново – Фалюки на участке км 85 – км 97 в Виноградовском районе Архангельской области – 7,0 км;

завершение строительства автомобильной дороги к селу Ненокса 
от автомобильной дороги «Северодвинск – Онега» – 7,2 км;

5)  реализовано 20 проектов местных инициатив граждан, проживающих 
в сельской местности в Вельском, Верхнетоемском, Коношском, Котласском, Красноборском, Ленском, Няндомском, Приморском и Устьянском муниципальных районах и Вилегодском муниципальном округе Архангельской области.

2.  Для реализации мероприятий подпрограммы предусмотрены финансовые средства в размере 1 449 720,1 тыс. рублей, из них средства:

федерального бюджета – 970 199,5 тыс. рублей;

областного бюджета – 454 274,0 тыс. рублей;

местных бюджетов – 12 008,1 тыс. рублей;

внебюджетных источников – в сумме 13 238,5 тыс. рублей.

За отчетный период израсходовано 1 401 481,0 тыс. рублей, из них средства:

федерального бюджета – 947 834,7 тыс. рублей;

областного бюджета – 433 555,3 тыс. рублей;

местных бюджетов – 12 091,4 тыс. рублей;

внебюджетных источников –7999,6 тыс. рублей.

В отчетном периоде не израсходованы средства федерального бюджета в размере 870,8 тыс. рублей и областного бюджета в размере 96,8 тыс. рублей на мероприятия по развитию инженерной инфраструктуры в сельской местности – по объекту газораспределительной сети деревни Куимиха Котласского района Архангельской области (газификация ул. Рябиновая, 
ул. Полевая, ул. Сиреневая, ул. Строительная) завершение строительства было приостановлено, так как не сформирована компактная жилищная застройка.

В отчетном периоде не израсходованы по результатам торгов и факту выполненных работ средства федерального бюджета в размере 473,6 тыс. рублей, областного бюджета в размере 13 049,1 тыс. рублей и местного бюджета в размере 672,6 тыс. рублей на мероприятия по развитию сети учреждений культурно-досугового типа в сельской местности при строительстве центра культурного развития на 120 мест в селе Ильинско-Подомское Вилегодского муниципального округа Архангельской области.

В отчетном периоде не израсходованы по результатам торгов и факту выполненных работ средства федерального бюджета в размере 19 701,6 тыс. рублей и областного бюджета в размере 5171,1 тыс. рублей на мероприятия по реализации проектов комплексного развития сельских территорий (сельских агломераций).

В отчетном периоде не израсходованы средства федерального бюджета в размере 112,9 тыс. рублей и областного бюджета в размере 178,7 тыс. рублей при строительстве автомобильной дороги Подъезд к деревне Петариха от автомобильной дороги «Подъезд к деревне Макаровская» 
в Няндомском районе Архангельской области по факту выполненных работ.

В отчетном периоде не израсходованы средства федерального бюджета в размере 1 205,9 тыс. рублей и областного бюджета в размере 2 223,0 тыс. рублей при реконструкции 1 очереди автомобильной дороги Усть-Ваеньга – Осиново – Фалюки на участке км 85 – км 97 в Виноградовском районе Архангельской области по факту выполненных работ.

Средства местных бюджетов муниципальных образований Архангельской области привлечены на 0,7 процента больше от запланированного объема, 
в том числе за счет мероприятий по благоустройству сельских территорий.

В отчетном периоде привлечено средств из внебюджетных источников на 39,6 процента меньше от запланированного объема за счет отсутствия финансирования по реконструкции канализационных очистных сооружений в рабочем поселке Октябрьский Устьянского района Архангельской области 

и по строительству объекта «Средняя общеобразовательная школа 
на 352 учащихся с интернатом на 80 мест в п. Шалакуша». Недостающие средства из внебюджетных источников будут привлечены в 2021 году.

3.  В отчетном периоде Архангельская область принимала участие:

в реализации мероприятий по развитию инженерной инфраструктуры на сельских территориях, реализации проектов комплексного развития на сельских территориях, развития транспортной инфраструктуры на сельских территориях, благоустройству сельских территорий в рамках государственной программы Российской Федерации «Комплексное развитие сельских территорий»;

в реализации мероприятий федерального проекта «Обеспечение качественно нового уровня развития инфраструктуры культуры» («Культурная среда») национального проекта «Культура» в рамках подпрограммы 4 «Обеспечение условий реализации государственной программы Российской Федерации «Развитие культуры».

Правительством Архангельской области заключено 3 соглашения 
с Министерством сельского хозяйства Российской Федерации на привлечение средств федерального бюджета в 2020 году:

1)  от 23 декабря 2019 года № 082-09-2020-433 по реализации проектов комплексного развития сельских территорий (сельских агломераций);

2)  от 23 декабря 2019 года № 082-09-2020-268 по мероприятиям 
по реализации мероприятий по благоустройству сельских территорий;

3)  от 21 декабря 2019 года № 082-09-2020-357 по мероприятиям 
по развитию инженерной инфраструктуры на сельских территориях.

Правительством Архангельской области заключено соглашение 
с Министерством культуры Российской Федерации на привлечение средств федерального бюджета в 2020 году (от 20 декабря 2019 года № 054-09-2020-161).

Правительством Архангельской области заключено соглашение 
с Федеральным дорожным агентством на привлечение средств федерального бюджета в 2020 году (от 19 декабря 2019 года № 108-09-2020-001).

4. В рамках реализации подпрограммы министерством топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Архангельской области, министерством строительства и архитектуры Архангельской области, министерством образования Архангельской области, министерством культуры Архангельской области, министерством транспорта Архангельской области, министерством по делам молодежи и спорту Архангельской области, администрацией Губернатора Архангельской области и Правительства Архангельской области  заключено 33 соглашения с органами местного самоуправления муниципальных образований Архангельской области 
о реализации мероприятий государственной программы в 2020 году. Установленные в соглашениях целевые показатели органами местного самоуправления муниципальных образований Архангельской области выполнены в полном объеме.

5.  Перечень невыполненных мероприятий, а также мероприятий, выполненных с нарушением плана реализации государственной программы:

| Пункт меро-приятия | Наименование мероприятия | Исполнитель | Наименование основного этапа выполнения мероприятия и (или) показателя реализации мероприятия, единица измерения | Плановое значение показателя выполнения мероприятия | Фактическое значение показателя реализации мероприятия (либо ожидаемая дата выполнения запланированного этапа реализации мероприятия) | Причины нарушения плана реализации государственной программы | Меры, предпринимаемые исполнителем для завершения реализации мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.3.1. | Реконструкция канализационных очистных сооружений в р.п. Октябрьский Устьянского района | министерство строительства и архитектуры Архангельской области | техническая готовность, процентов | 50 | 20 | необходимость доработки проектной документации и получения повторной государственной экспертизы проекта привели к поздним срокам проведения конкурсных процедур и начала строительных работ | дальнейшая реализация мероприятия предусмотрена в рамках государственной программы |
| 3.3.2. | Строительство объекта «Средняя общеобразовательная школа на 352 учащихся с интернатом на 80 мест в п. Шалакуша» | министерство строительства и архитектуры Архангельской области | техническая готовность, процентов | 50 | 15 | необходимость доработки проектной документации и получения повторной государственной экспертизы проекта привели к поздним срокам проведения конкурсных процедур и начала строительных работ | дальнейшая реализация мероприятия предусмотрена в рамках государственной программы |

Анализ факторов, повлиявших на ход реализации

государственной программы

В отчетном периоде реализация государственной программы осуществлялась в соответствии с планом, утвержденным распоряжением министерства агропромышленного комплекса и торговли Архангельской области от 19 февраля 2020 года № 49-р.

Основные факторы, оказавшие влияние на ход реализации государственной программы в отчетном периоде:

большинство проживающих в сельской местности граждан, получивших социальные выплаты, осуществляли строительство жилья площадью выше нормативных расчетных показателей за счет внебюджетных источников, что позволило перевыполнить целевые показатели по вводу (приобретению) жилья;

необходимость доработки проектной документации, получения повторной государственной экспертизы проектов привели к поздним срокам проведения конкурсных процедур и начала строительных работ по следующим объектам:

реконструкция канализационных очистных сооружений в р.п. Октябрьский Устьянского района;

строительство объекта «Средняя общеобразовательная школа 
на 352 учащихся с интернатом на 80 мест  в п. Шалакуша».

Перечень достигнутых целевых показателей государственной программы приведен в приложении № 1 к настоящему отчету. Сведения 
о достижении показателей результативности использования субсидий, предоставленных из федерального бюджета на выполнение мероприятий государственной программы, приведены в приложении № 2 к настоящему отчету.

Оценка эффективности результатов реализации государственной программы в отчетном периоде (приложение № 3) произведена министерством экономического развития, промышленности и науки Архангельской области в соответствии с Положением об оценке эффективности реализации государственных программ Архангельской области, утвержденным постановлением Правительства Архангельской области от 10 июля 2012 года № 299-пп, и составила 86,2 балла.

II. Объемы финансирования и освоения средств государственной программы Архангельской области

| Наименование мероприятий | Ответственный исполнитель, соисполнители | Объемы финансирования государственной программы, тыс. рублей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | всего |  |  | федеральный бюджет |  | областной бюджет |  | бюджеты муниципальных образований Архангельской области |  | внебюджетные источники |  | освоено |
|  |  | план на год | кассовые расходы | процентов | план на год | кассовые расходы | план на год | кассовые расходы | план на год | кассовые расходы | план на год | кассовые расходы |  |

| 1 |  | 2 |  |  | 3 |  | 4 |  | 5 |  | 6 |  | 7 |  | 8 |  | 9 | 10 |  | 11 |  | 12 |  |  | 13 |  | 14 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Подпрограмма № 1 «Создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем сельского населения» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Улучшение жилищных условий граждан, проживающих на сельских территориях |  | министерство агропромышленного комплекса и торговли Архангельской области | 62170,7 |  | 168300 |  | 270,71 |  | 13702,1 |  | 13329,9 |  | 29817,4 |  | 29007,4 |  |  | 1000 |  | 2721,7 |  | 17651,2 | 123241 |  | 168300 |  |
| 1.2. | Оказание финансовой поддержки при исполнении расходных обязательств муниципальных образований по строительству жилья, предоставляемого по договору найма жилого помещения |  | министерство агропромышленного комплекса и торговли Архангельской области | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  |
| 1.3. | Обеспечение ведомственным жильем в сельской местности специалистов сельскохозяйственных товаропроизводителей |  | министерство агропромышленного комплекса и торговли Архангельской области | 15000 |  | 12616,6 |  | 84,11 |  | 0 |  | 0 |  | 6000 |  | 4643,4 |  |  | 0 |  | 0 |  | 9000 | 7973,2 |  | 12616,6 |  |
| 1.4. | Обеспечение деятельности государственных автономных учреждений Архангельской области, подведомственных министерству АПК и торговли Архангельской области |  | министерство агропромышленного комплекса и торговли Архангельской области | 613,8 |  | 613,8 |  | 100,00 |  | 0 |  | 0 |  | 613,8 |  | 613,8 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 613,8 |  |
| Итого по подпрограмме № 1 «Создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем сельского населения» |  |  |  | 77784,5 |  | 181530,4 |  | 233,38 |  | 13702,1 |  | 13329,9 |  | 36431,2 |  | 34264,6 |  |  | 1000,0 |  | 2721,7 |  | 26651,2 | 131214,2 |  | 181530,4 |  |
| Подпрограмма № 3 «Создание и развитие инфраструктуры на сельских территориях» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Развитие инженерной инфраструктуры на сельских территориях |  | министерство топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Архангельской области | 31202 |  | 30233,5 |  | 96,90 |  | 28053 |  | 27182,2 |  | 3117 |  | 3020,2 |  |  | 32 |  | 31,1 |  | 0 | 0 |  | 30233,5 |  |
| 3.2. | Развитие сети учреждений культурно-досугового типа в сельской местности в рамках федерального проекта «Обеспечение качественно нового уровня развития инфраструктуры культуры» («Культурная среда») |  | министерство строительства и архитектуры Архангельской области | 61280,1 |  | 47084,8 |  | 76,84 |  | 30000 |  | 29526,4 |  | 30568,1 |  | 17519 |  |  | 712 |  | 39,4 |  | 0 | 0 |  | 47084,8 |  |
| 3.3. | Реализация проектов комплексного развития сельских территорий или сельских агломераций, в том числе: |  |  | 793503,7 |  | 763373,3 |  | 96,20 |  | 697576,7 |  | 677875,1 |  | 80490,7 |  | 75319,6 |  |  | 5550,3 |  | 5549,9 |  | 9886 | 4628,7 |  | 763373,3 |  |
| 3.3.1. | Реконструкция канализационных очистных сооружений в р.п. Октябрьский Устьянского района |  | министерство строительства и архитектуры Архангельской области | 289940 |  | 285293,5 |  | 98,40 |  | 256609,1 |  | 256355,3 |  | 28512,1 |  | 28483,9 |  |  | 454,7 |  | 454,3 |  | 4364,1 | 0 |  | 285293,5 |  |
| 3.3.2. | Строительство объекта «Средняя общеобразовательная школа на 352 учащихся с интернатом на 80 мест в п. Шалакуша» |  | министерство строительства и архитектуры Архангельской области | 236643,2 |  | 235743,3 |  | 99,62 |  | 211375,7 |  | 211375,7 |  | 23486,2 |  | 23486,2 |  |  | 881,4 |  | 881,4 |  | 899,9 | 0 |  | 235743,3 |  |
| 3.3.3. | Строительство терапевтического отделения на 20 коек круглосуточного стационара и 10 коек дневного стационара ГБУЗ Архангельской области «Красноборская центральная районная больница» |  | министерство строительства и архитектуры Архангельской области | 126694,3 |  | 113055 |  | 89,23 |  | 111491,7 |  | 101749,4 |  | 15202,6 |  | 11305,6 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 113055 |  |
| 3.3.4. | Строительство, реконструкция (модернизация), капитальный ремонт физкультурно-спортивных объектов |  | министерство по делам молодежи и спорту по спорту Архангельской области | 17840,1 |  | 17672,5 |  | 99,06 |  | 15814,9 |  | 15814,9 |  | 1924,8 |  | 1757,2 |  |  | 100,4 |  | 100,4 |  | 0 | 0 |  | 17672,5 |  |
| 3.3.5. | Капитальный ремонт дошкольных и общеобразова-тельных организаций |  | министерство образования Архангельской области | 34288,9 |  | 27747 |  | 80,92 |  | 30237,5 |  | 24349,7 |  | 3359,7 |  | 2705,6 |  |  | 190,6 |  | 190,6 |  | 501,1 | 501,1 |  | 27747 |  |
| 3.3.6. | Капитальный ремонт организаций культурно-досугового типа |  | министерство культуры Архангельской области | 88097,2 |  | 83862 |  | 95,19 |  | 72047,8 |  | 68230,1 |  | 8005,3 |  | 7581,1 |  |  | 3923,2 |  | 3923,2 |  | 4120,9 | 4127,6 |  | 83862 |  |
| 3.4. | Развитие транспортной инфраструктуры на сельских территориях в том числе: |  | министерство транспорта Архангельской области | 541384,3 |  | 537663,8 |  | 99,31 |  | 200489,3 |  | 199170,5 |  | 338533,7 |  | 336132 |  |  | 2361,3 |  | 2361,3 |  | 0 | 0 |  | 537663,8 |  |
| 3.4.1. | Строительство автомобильной дороги Подъезд к дер. Петариха от автомобильной дороги «Подъезд к дер. Макаровская» в Няндомском районе Архангельской области |  | министерство транспорта Архангельской области | 17010,6 |  | 16719 |  | 98,29 |  | 6588,4 |  | 6475,5 |  | 10422,2 |  | 10243,5 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 16719 |  |
| 3.4.2. | Реконструкция автомобильной дороги Усть-Ваеньга – Осиново – Фалюки на участке км 85 – км 97 в Виноградовском районе Архангельской области |  | министерство транспорта Архангельской области | 286567,9 |  | 283139 |  | 98,80 |  | 102710 |  | 101504,1 |  | 183857,9 |  | 181634,9 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 283139 |  |
| 3.4.3. | Строительство автомобильной дороги к селу Ненокса от автомобильной дороги «Северодвинск – Онега» |  | министерство транспорта Архангельской области | 237805,8 |  | 237805,8 |  | 100,00 |  | 91190,9 |  | 91190,9 |  | 144253,6 |  | 144253,6 |  |  | 2361,3 |  | 2361,3 |  | 0 | 0 |  | 237805,8 |  |
| 3.5. | Реализация мероприятий по благоустройству сельских территорий |  | администрация Губернатора Архангельской области и Правительства Архангельской области | 22350 |  | 23125,6 |  | 103,47 |  | 14080,5 |  | 14080,5 |  | 1564,5 |  | 1564,5 |  |  | 3352,5 |  | 4109,7 |  | 3352,5 | 3370,9 |  | 23125,6 |  |
| Итого по подпрограмме № 3 «Создание и развитие инфраструктуры на сельских территориях» |  |  |  | 1449720,1 |  | 1401481,0 |  | 96,67 |  | 970199,5 |  | 947834,7 |  | 454274,0 |  | 433555,3 |  |  | 12008,1 |  | 12091,4 |  | 13238,5 | 7999,6 |  | 1401481,0 |  |
| Всего по государственной программе |  |  |  | 1527504,6 |  | 1583011,4 |  | 103,63 |  | 983901,6 |  | 961164,6 |  | 490705,2 |  | 467819,9 |  |  | 13008,1 |  | 14813,1 |  | 39889,7 | 139213,8 |  | 1583011,4 |  |

________________

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1

к отчету о реализации в 2020 году

государственной программы Архангельской области «Комплексное развитие сельских территорий Архангельской области»

С В Е Д Е Н И Я

о достижении целевых показателей государственной программы Архангельской области

«Комплексное развитие сельских территорий Архангельской области» по итогам 2020 года

Ответственный исполнитель – министерство агропромышленного комплекса и торговли Архангельской области.

| Наименование целевого показателя | Исполнитель | Единица измерения | Значения целевого показателя |  |  |  |  |  | Обоснование отклонения в отчетном году фактического значения целевого показателя от планового значения целевого показателя |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | фактические за 2 года, предшествующие отчетному году |  | плановое, на отчетный год | факти-ческое, за отчетный год | степень достижения планового значения целевого показателя, процентов | плановое на текущий год |  |
|  |  |  | 2018 год | 2019 год |  |  |  |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Государственная программа Архангельской области «Комплексное развитие сельских территорий Архангельской области» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 1. Количество семей, проживающих и работающих - на сельских территориях, улучшивших жилищные условия | министерство агропромышленного комплекса и торговли Архангельской области | семей | 132 | 173 | 35 | 53 | 151,4 | 53 | площадь фактически построенного (приобретенного) жилья превышает нормативные расчетные показатели за счет строительства жилья преимущественно большей площади |
| - 2. Доля занятого сельского населения, в том числе прошедшего дополнительное обучение (переобучение), от трудоспособного населения | министерство агропромышленного комплекса и торговли Архангельской области | процентов | - | 44,1 | 56,5 | 44,1 | 78,1 | 57 | изменение методики расчета показателя. Ранее показатель рассчитывался по населению в возрасте 15 – 72 лет, на данный момент – по населению в возрасте 15 лет и старше |
| - 3. Соотношение среднемесячных располагаемых ресурсов сельского - и городского домохозяйств | министерство агропромышленного комплекса и торговли Архангельской области | процентов | - | 79,5 | 75,5 | 49,4 | 105,2 | 80 |  |
| - 4. Доля общей площади благоустроенных жилых помещений в сельских - населенных пунктах | министерство топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Архангельской области | процентов | - | 18,8 | 19 | 20 | 105,3 | 19,2 |  |
| Подпрограмма № 1 «Создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем сельского населения» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 5. Ввод (приобретение) жилья - для семей, проживающих - и работающих на сельских территориях | министерство агропромышленного комплекса и торговли Архангельской области | тыс. кв. м | 9,8 | 12,0 | 2,5 | 9,9 | 4 раза | 2,5 | площадь фактически построенного (приобретенного) жилья превышает нормативные расчетные показатели за счет строительства жилья преимущественно большей площади |
| - 6. Ввод (приобретение) ведомственного жилья для специалистов сельскохозяйственных товаропроизводителей | министерство агропромышленного комплекса и торговли Архангельской области | тыс. кв. м | 0,3 | 0,3 | 0,4 | 0,6 | 150,0 | 0,4 | стоимость фактически приобретенного жилья оказалась ниже нормативной стоимости |
| - 7. Количество выданных свидетельств о предоставлении социальных выплат на строительство (приобретение) жилья в сельской местности гражданам, проживающим - в сельской местности | министерство агропромышленного комплекса и торговли Архангельской области | единиц | 132 | 173 | 35 | 54 | 154,3 | 32 | фактический средний размер семьи участников меньше расчетного параметра норматива |
| Подпрограмма № 3 «Создание и развитие инфраструктуры на сельских территориях» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 11. Ввод в действие распределительных газовых сетей в сельской местности | министерство топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Архангельской области | км | 7,5 | 5,5 | 6,7 | 6,7 | 100,0 | - |  |
| - 12. Ввод в действие учреждений культурно-досугового типа - в сельской местности в рамках федерального проекта «Обеспечение качественно нового уровня развития инфраструктуры культуры» («Культурная среда») национального проекта «Культура» | министерство строительства и архитектуры Архангельской области | мест | - | - | 120 | 120 | 100,0 | - |  |
| - 13. Количество реализованных проектов комплексного развития сельских территорий (сельских агломераций) | министерство строительства и архитектуры Архангельской области | единиц | - | - | 1 | 1 | 100,0 | 4 |  |
| - 13.3. Количество построенных, реконструированных (модернизированных) объектов медицинских организаций | министерство строительства и архитектуры Архангельской области | единиц | - | - | 1 | 1 | 100,0 | - |  |
| - 13.4. Количество построенных, реконструированных (модернизированных), отремонтированных - физкультурно-спортивных - объектов | министерство по делам молодежи и спорту Архангельской области | ед. | - | - | 1 | 1 | 100,0 | 1 |  |
| - 13.5. Количество отремонти-рованных объектов дошкольных - и общеобразовательных организаций | министерство образования Архангельской области | ед. | - | - | 2 | 2 | 100,0 | 6 |  |
| - 13.7. Количество отремонти-рованных объектов в сфере культуры | министерство культуры Архангельской области | ед. | - | - | 2 | 2 | 100,0 | 3 |  |
| - 14. Ввод в эксплуатацию автомобильных дорог общего пользования с твердым покрытием, ведущих от сети автомобильных дорог общего пользования - к общественно значимым объектам населенных пунктов, расположенных на сельских территориях, объектам производства и переработки продукции | министерство транспорта Архангельской области | км | - | 4,6 | 13,8 | 14,4 | 104,3 | 4,8 |  |
| - 15. Количество реализованных проектов по благоустройству сельских территорий | администрация Губернатора Архангельской области и Правительства Архангельской области | ед. | 3 | 7 | 15 | 20 | 133,3 | 6 | фактический средний размер гранта меньше расчетного параметра |

____________________

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2

к отчету о реализации в 2020 году

государственной программы Архангельской области «Комплексное развитие сельских территорий Архангельской области»

СВЕДЕНИЯ

о достижении показателей результативности использования субсидий, предоставленных

из федерального бюджета на выполнение мероприятий государственной программы

Архангельской области «Комплексное развитие сельских территорий Архангельской области»

по итогам 2020 года

| Наименование показателя результативности | Единица измерения | Значения показателя результативности |  | Степень достижения показателя, процентов | Объем субсидии, предоставленной из федерального бюджета, тысяч рублей | Расчетный объем средств субсидии, планируемый к возврату в федеральный бюджет в результате невыполнения условий соглашения о предоставлении субсидии из федерального бюджета, тысяч рублей | Доля средств, планируемых к возврату в федеральный бюджет в результате невыполнения условий соглашения, в общем объеме средств, предоставленных из федерального бюджета субсидии, процентов | Причины невыполнения условий соглашения и возврата средств в федеральный бюджет |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | плановое | факти-ческое |  |  |  |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Улучшение жилищных условий граждан Российской Федерации, проживающих на сельских территориях |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Объем ввода (приобретения) жилья для граждан, проживающих на сельских территориях | кв. м | 1000 | 9 900 | 990,0 | 13 702,1 | - | - | - |
| Развитие инженерной инфраструктуры на сельских территориях |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Ввод в действие распределительных газовых сетей | км | 6,5 | 6,5 | 100,0 | 27 182,3 | - | - | - |
| Реализация мероприятий в рамках федерального проекта «Обеспечение качественно нового уровня развития инфраструктуры культуры («Культурная среда») подпрограммы 4 «Обеспечение условий реализации государственной программы Российской Федерации «Развитие культуры и туризма» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Построены и (или) реконструированы культурно-досуговые учреждения в сельской местности | единиц | 1 | 1 | 100,0 | 30 000,0 | - | - | - |
| Реализация проектов комплексного развития на сельских территориях |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Количество реализованных проектов комплексного развития сельских территорий | единиц | 1 | 1 | 100 | 687 891,2 |  |  |  |
| Развитие транспортной инфраструктуры на сельских территориях |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Ввод в эксплуатацию автомобильных дорог общего пользования с твердым покрытием | км | 13,8 | 13,8 | 100,0 | 200 376,4 | - | - | - |
| Благоустройство сельских территорий |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Количество реализованных проектов по благоустройству сельских территорий | единиц | 15 | 20 | 133,3 | 14 080,5 | - | - | - |
| ИТОГО | х | х | х | х | 973 232,5 |  |  |  |

__________________

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3

к отчету о реализации в 2020 году

государственной программы Архангельской области «Комплексное развитие сельских территорий Архангельской области»

О Ц Е Н К А

эффективности реализации государственной программы Архангельской области

«Комплексное развитие сельских территорий Архангельской области» за 2020 год

| Исполнитель | Уровень выполнения исполнителем мероприятий государственной программы (ВМj) | Степень достижения целей и решения задач государ-ственной программы исполнителем (ДЦj) | Уровень расходования средств исполнителем (РСj) | Оценка реализации государственной программы по исполнителю (KPIj) (гр.2×35+ гр.3×55+гр.4×10) | Оценки реализации государственной программы по исполнителям (KPIисп) | Оценка качества планирования и управления реализацией государственной программы (R) | Интегральная оценка эффективности реализации государственной программы (KPIГП) (гр.6×0,8+гр.7×0,2) | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1. Министерство агропромышленного комплекса и торговли Архангельской области | 1,0 | 0,97 | 0,95 | 97,9 | - | - | - |  |
| 2. Министерство строительства и архитектуры Архангельской области | 0,5 | 1,0 | 0,95 | 82,0 | - | - | - |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3. Министерство топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Архангельской области | 1,0 | 1,0 | 0,97 | 99,7 | - | - | - |  |
| 4. Министерство по делам молодежи и спорту Архангельской области | 1,0 | 1,0 | 0,99 | 99,9 | - | - | - |  |
| 5. Министерство образования Архангельской области | 1,0 | 1,0 | 0,81 | 98,1 | - | - | - |  |
| 6. Министерство культуры Архангельской области | 1,0 | 1,0 | 0,95 | 99,5 | - | - | - |  |
| 7. Министерство транспорта Архангельской области | 1,0 | 1,0 | 0,99 | 99,9 | - | - | - |  |
| 8. Администрация Губернатора Архангельской области и Правительства Архангельской области | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 100,0 | - | - | - |  |
| В целом по государственной программе |  |  |  |  | 91,3 | 65,8 | 86,2 |  |

Эффективность реализации государственной программы – средняя.

___________________