|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | УТВЕРЖДЕНпротоколом проектного комитетаАрхангельской областиот 29 сентября 2023 года № 6 |

**Паспорт
регионального проекта**

**«Вовлечение в оборот и комплексная мелиорация земель сельскохозяйственного назначения»**

1. Основные положения

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Краткое наименование регионального проекта | Вовлечение в оборот и комплексная мелиорация земель сельскохозяйственного назначения | Срокреализации | 01.01.2024 | 31.12.2026 |
| Куратор регионального проекта | Автушенко Евгений Владимирович,  | Заместитель Председателя Правительства Архангельской области |
| Руководитель регионального проекта | Бажанова Ирина Борисовна,  | министр агропромышленного комплекса и торговли Архангельской области |
| Администратор регионального проекта | Шевелев Александр Станиславович | заместитель министра – начальник управления сельского хозяйства и социального развития села министерства агропромышленного комплекса и торговли Архангельской области |
| Связь с государственными программами (комплексными программами) Российской Федерации и (или) с государственными программами Архангельской области (далее – государственные программы) | 1. | Государственная программа | Государственная программа развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Архангельской области |
| 2. | Государственная программа (комплексная программа) Российской Федерации | Государственная программа эффективного вовлечения в оборот земель сельскохозяйственного назначения и развития мелиоративного комплекса Российской Федерации |

2. Показатели регионального проекта

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Показатели проекта | Уровень показателя | Единица измерения(по ОКЕИ) | Базовое значение | Период, год | Признак возрастания/убывания | Нарастающий итог | Декомпозиция на муници-пальные образования Архангельской области | Информационная система(источник данных) |
| значение | год | 2024 | 2025 | 2026 |
| 1. | Осуществить государственный кадастровый учет земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена, из состава земель сельскохозяйственного назначения и земельных участков, выделяемых в счет невостребованных земельных долей, находящихся в собственности муниципальных образований, с внесением сведений в Единый государственный реестр недвижимости, с границами, соответствующими требованиям законодательства Российской Федерации |
| 1.1 | Обеспечен государственный кадастровый учет 100 % объема земельных участков, в отношении которых проведены кадастровые работы  | ФП | Процент | 0,44 | 2022 | 0,41 | - | - | возрастающий | нет | нет | данные отчетности сельскохозяйственных товаропроизводителей Архангельской области |
| 2. | Вовлечь в оборот выбывшие сельскохозяйственныеугодья за счет проведения культуртехнических мероприятий |
| 2.1 | Доля площади сельскохозяйственных угодий, вовлеченных в оборот за счет проведения культуртехнических мероприятий | ФП | Процент | 0,0 | 2022 | - | - | - | возрастающий | да | нет | данные отчетности сельскохозяйственных товаропроизводителей Архангельской области |
| 3. | Выполнить гидромелиоративные мероприятия на землях сельскохозяйственного назначения |
| 3.1 | Доля площади введенных в эксплуатацию мелиорируемых земель за счет реконструкции, технического перевооружения и строительства новых мелиоративных систем общего и индивидуального пользования | ФП | Процент | 0,082 | 2022 | 0,082 | - | - | возрастающий | да | нет | данные отчетности сельскохозяйственных товаропроизводителей Архангельской области |
| 4. | Осуществить известкование кислых почв на пашне |
| 4.1 | Доля площади пашни, на которой реализованы мероприятия в области известкования кислых почв  | ФП | Процент | 0,022 | 2022 | - | - | - | возрастающий | да | нет | данные отчетности сельскохозяйственных товаропроизводителей Архангельской области |

3. План достижения показателей регионального проекта в 2024 году

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Показатели регионального проекта | Уровень показателя | Единица измерения (по ОКЕИ) | Плановые значения по месяцам | На конец 2024 года |
| январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь |
| 1 | Осуществить государственный кадастровый учет земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена, из состава земель сельскохозяйственного назначения и земельных участков, выделяемых в счет невостребованных земельных долей, находящихся в собственности муниципальных образований, с внесением сведений в Единый государственный реестр недвижимости, с границами, соответствующими требованиям законодательства Российской Федерации |
| 1.1 | Обеспечен государственный кадастровый учет 100 % объема земельных участков, в отношении которых проведены кадастровые работы | ФП | Процент | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,41 |
| 2 | Вовлечь в оборот выбывшие сельскохозяйственные угодья за счет проведения культуртехнических мероприятий |
| 2.1 | Доля площади сельскохозяйственных угодий, вовлеченных в оборот за счет проведения культуртехнических мероприятий | ФП | Процент | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3 | Выполнить гидромелиоративные мероприятия на землях сельскохозяйственного назначения |
| 3.1 | Доля площади введенных в эксплуатацию мелиорируемых земель за счет реконструкции, технического перевооружения и строительства новых мелиоративных систем общего и индивидуального пользования | ФП | Процент | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,082 |
| 4 | Осуществить известкование кислых почв на пашне |
| 4.1 | Доля площади пашни, на которой реализованы мероприятия в области известкования кислых почв  | ФП | Процент | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

4. Мероприятия (результаты) регионального проекта

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия (результата) | Единица измерения(по ОКЕИ) | Базовое значение  | Период, год | Характеристика мероприятия (результата | Тип меро-приятия (результата) | Декомпозиция намуници-пальные образования Архангель-ской области |
| значение | год | 2024 | 2025 | 2026 |
| 1. | Осуществить государственный кадастровый учет земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена, из состава земель сельскохозяйственного назначения и земельных участков, выделяемых в счет невостребованных земельных долей, находящихся в собственности муниципальных образований, с внесением сведений в Единый государственный реестр недвижимости, с границами, соответствующими требованиям законодательства Российской Федерации |
| 1.1 | Осуществлен государственный кадастровый учет земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена, из состава земель сельскохозяйственного назначения и земельных участков, выделяемых в счет невостребованных земельных долей, находящихся в собственности муниципальных образований | Тысяча гектаров | 1,0888 | 2022 | 0,19 | - | - | **1. Реализация за счет средств федерального бюджета** (да)**2. Механизм реализации мероприятия (результата):** мероприятие реализуется путем предоставления министерством агропромышленного комплекса и торговли Архангельской области (далее – министерство агропромышленного комплекса и торговли) субсидии бюджетам муниципальных районов, муниципальных округов, городских округов, городских и сельских поселений Архангельской области субсидии на софинансирование мероприятий по подготовке проектов межевания земельных участков и проведению кадастровых работв соответствии с Порядком предоставления субсидии бюджетам муниципальных районов, муниципальных округов, городских округов, городских и сельских поселений Архангельской области на софинансирование мероприятий по подготовке проектов межевания земельных участков и проведению кадастровых работ, утвержденным постановлением Правительства Архангельской области, на основе отбора заявок в порядке, установленном Министерством сельского хозяйства Российской Федерации | Оказание услуг (выполнение работ) | нет |
| 2. | Вовлечь в оборот выбывшие сельскохозяйственные угодья за счет проведения культуртехнических мероприятий |
| 2.1 | Площадь сельскохозяйственных угодий, вовлеченных в оборот за счет проведения культуртехнических мероприятий. Нарастающий итог | Тысяча гектаров | 0,0 | 2022 | 0,0 | - | - | **1. Реализация за счет средств федерального бюджета (да)****2. Механизм реализации мероприятия (результата):**мероприятие реализуется путем предоставления министерством агропромышленного комплекса и торговли субсидии на проведение культуртехнических мероприятий сельскохозяйственным товаропроизводителям (за исключением граждан, ведущих личное подсобное хозяйство), осуществляющим деятельность на территории Архангельской области, в соответствии с Правилами предоставления субсидий и грантов в форме субсидий на государственную поддержку агропромышленного и рыбохозяйственного комплекса, утвержденными постановлением Правительства Архангельской области,на основе отбора проектов в порядке, установленном Министерством сельского хозяйства Российской Федерации. Мероприятие реализуется при условии предоставления ассигнований из федерального и областного бюджетов | Оказание услуг (выполнение работ) | нет |
| 3. | Выполнить гидромелиоративные мероприятия на землях сельскохозяйственного назначения |
| 3.1 | Площадь введенных в эксплуатацию мелиорируемых земель за счет реконструкции, технического перевооружения и строительства новых мелиоративных систем общего и индивидуального пользования. Нарастающий итог | Тысяча гектаров | 0,077615 | 2022 | 0,077615 | - | - | **1. Реализация за счет средств федерального бюджета** (да)**2. Механизм реализации мероприятия (результата):** мероприятие реализуется путем предоставления министерством агропромышленного комплекса и торговли субсидии на проведение гидромелиоративных мероприятий сельскохозяйственным товаропроизводителям (за исключением граждан, ведущих личное подсобное хозяйство), осуществляющим деятельность на территории Архангельской области, в соответствии с Правилами предоставления субсидий и грантов в форме субсидий на государственную поддержку агропромышленного и рыбохозяйственного комплекса, утвержденными постановлением Правительства Архангельской области, на основе отбора проектов в порядке, установленном Министерством сельского хозяйства Российской Федерации | Оказание услуг (выполнение работ) | нет |
| 4. | Осуществить известкование кислых почв на пашне |
| 4.1 | Площадь пашни, на которой реализованы мероприятия в области известкования кислых почв. Нарастающий итог | Тысяча гектаров | 0,63623 | 2022 | 0,63623 | ~~-~~ | ~~-~~ | **1. Реализация за счет средств федерального бюджета (да)****2. Механизм реализации мероприятия (результата):**мероприятие реализуется путем предоставления министерством агропромышленного комплекса и торговли субсидии на проведение мероприятий в области известкования кислых почв на пашнесельскохозяйственным товаропроизводителям (за исключением граждан, ведущих личное подсобное хозяйство), осуществляющим деятельность на территории Архангельской области, в соответствии с Правилами предоставления субсидий и грантов в форме субсидий на государственную поддержку агропромышленного и рыбохозяйственного комплекса, утвержденными постановлением Правительства Архангельской области, на основе отбора проектов в порядке, установленном Министерством сельского хозяйства Российской Федерации. Мероприятие реализуется при условии предоставления ассигнований из федерального и областного бюджетов | Оказание услуг (выполнение работ) | нет |

5. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Наименование мероприятия (результата) и источники финансового обеспечения | Объем финансового обеспечения по годам реализации(тыс. рублей) | Всего(тыс. рублей) | Участник государственной программы |
| 2024 | 2025 | 2026 |
| 1. | Осуществить государственный кадастровый учет земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена, из состава земель сельскохозяйственного назначения и земельных участков, выделяемых в счет невостребованных земельных долей, находящихся в собственности муниципальных образований, с внесением сведений в Единый государственный реестр недвижимости, с границами, соответствующими требованиям законодательства Российской Федерации |
| 1.1 | Осуществлен государственный кадастровый учет земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена, из состава земель сельскохозяйственного назначения и земельных участков, выделяемых в счет невостребованных земельных долей, находящихся в собственности муниципальных образований | 54300,4 | 64873,7 | 6487,4 | 125661,5 | министерство агропромышленного комплекса и торговли Архангельской области (далее – министерство агропромышленного комплекса и торговли) |
| 1.1.1 | областной бюджет | 53757,4 | 64225,0 | 6422,5 | 124404,9 |
| 1.1.2 | консолидированные бюджеты муниципальных образований Архангельской области | 54300,4 | 64873,7 | 6487,4 | 125661,5 |
| 2. | Вовлечь в оборот выбывшие сельскохозяйственные угодья за счет проведения культуртехнических мероприятий |
| 2.1. | Площадь сельскохозяйственных угодий, вовлеченных в оборот за счет проведения культуртехнических мероприятий. Нарастающий итог | - | - | - | - | министерство агропромышленного комплекса и торговли |
| 2.1.1 | областной бюджет | - | - | - | - |
| 3. | Выполнить гидромелиоративные мероприятия на землях сельскохозяйственного назначения |
| 3.1 | Площадь введенных в эксплуатацию мелиорируемых земель за счет реконструкции, технического перевооружения и строительства новых мелиоративных систем общего и индивидуального пользования | 16426,6 | 1574,4 | 1574,4 | 19575,4 | министерство агропромышленного комплекса и торговли |
| 3.1.1 | областной бюджет | 16426,6 | 1574,4 | 1574,4 | 19575,4 |
| 4. | Осуществить известкование кислых почв на пашне |
| 4.1 | Площадь пашни, на которой реализованы мероприятия в области известкования кислых почв. Нарастающий итог | - | - | - | - | министерство агропромышленного комплекса и торговли |
| 4.1.1 | областной бюджет | - | - | - | - |
| Итого по региональному проекту: | 70727,0 | 66448,1 | 8061,8 | 145236,9 |  |
| областной бюджет | 70184,0 | 65799,4 | 7996,9 | 143980,3 |  |
| консолидированные бюджеты муниципальных образований Архангельской области | 54300,4 | 64873,7 | 6487,4 | 125661,5 |  |

6. План исполнения областного бюджета в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации регионального проекта в 2024 году

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование результата | Плановые значения по месяцам | На конец 2024 года |
| январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь |
| 1. | Осуществить государственный кадастровый учет земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена, из состава земель сельскохозяйственного назначения и земельных участков, выделяемых в счет невостребованных земельных долей, находящихся в собственности муниципальных образований, с внесением сведений в Единый государственный реестр недвижимости, с границами, соответствующими требованиям законодательства Российской Федерации |
| 1.1. | Осуществлен государственный кадастровый учет земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена, из состава земель сельскохозяйственного назначения и земельных участков, выделяемых в счет невостребованных земельных долей, находящихся в собственности муниципальных образований | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | 53757,4 |
| 2 | Вовлечь в оборот выбывшие сельскохозяйственные угодья за счет проведения культуртехнических мероприятий |
| 2.1. | Площадь сельскохозяйственных угодий, вовлеченных в оборот за счет проведения культуртехнических мероприятий. Нарастающий итог | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | - |
| 3. | Выполнить гидромелиоративные мероприятия на землях сельскохозяйственного назначения |
| 3.1. | Площадь введенных в эксплуатацию мелиорируемых земель за счет реконструкции, технического перевооружения и строительства новых мелиоративных систем общего и индивидуального пользования | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | 16426,6 |
| 4. | Осуществить известкование кислых почв на пашне |
| 4.1. | Площадь пашни, на которой реализованы мероприятия в области известкования кислых почв. Нарастающий итог | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | - |
| Итого | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | 70184,0 |

7. План реализации регионального проекта

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия (результата), контрольной точки | Сроки реализации | Взаимосвязь | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Реализуется муниципальными образованиями Архангельской области(да/нет) | Информационная система (источник данных) |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_