|  |  |
| --- | --- |
|  | УТВЕРЖДЕНпротоколом проектного комитетаАрхангельской областиот 12 декабря 2018 года № 8 (в ред. от 29 сентября 2023 г. № 6) |

П А С П О Р Т

регионального проекта

Комплексная система обращения с твердыми коммунальными отходами (Архангельская область)

1. Основные положения

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Краткое наименование регионального проекта | Комплексная система обращения с твердыми коммунальными отходами (Архангельская область) | Срок реализации проекта | *01.10.2018* | *31.12.2024* |
| Куратор регионального проекта | Автушенко Е.В. | Заместитель Председателя Правительства Архангельской области |
| Руководитель регионального проекта | Мураев И.Г. | Министр природных ресурсов и лесопромышленного комплекса Архангельской области |
| Администратор регионального проекта | Мураев И.Г. | Министр природных ресурсов и лесопромышленного комплекса Архангельской области |
| Связь с государственными программами (комплексными программами) Российской Федерации и (или) с государственными программами Архангельской области (далее - государственные программы) | 1. | Государственная программа | Охрана окружающей среды, воспроизводство и использование природных ресурсов Архангельской области  |
| 1.1. | Государственная программа (комплексная программа) Российской Федерации | Охрана окружающей среды |

2. Показатели регионального проекта

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Показатели регионального проекта | Уровень показателя | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение | Период | Признак возрастания/убывания | Нарастающий итог | Декомпозиция на муни-ципальные образования Архангельской области | Информационная система (источник данных) |
|
| Значение | Год | 2024 | 2025 | 2026 |
| 1. | Обеспечено снижение экологической нагрузки на население за счет сокращения захоронения твердых коммунальных отходов, в том числе прошедших обработку (сортировку) |
| 1.1. | Доля направленных на захоронение твердых коммунальных отходов, в том числе прошедших обработку (сортировку), в общей массе образованных твердых коммунальных отходов | ФП | Процент | 100 | 2018 | 97,2 | - | - | Убывающий | Нет | Нет | - |
| 2. | Формирование комплексной системы обращения с твердыми коммунальными отходами, включая создание условий для утилизации запрещенных к захоронению отходов |
| 2.1. | Доля направленных на утилизацию отходов, выделенных в результате раздельного накопления и обработки (сортировки) твердых коммунальных отходов, в общей массе образованных твердых коммунальных отходов | ФП | Процент | 0 | 2018 | 2,8 | - | - | Возрастающий | Да | Нет | - |
| 2.2. | Доля твердых коммунальных отходов, направленных на обработку (сортировку), в общей массе образованных твердых коммунальных отходов | ФП | Процент | 0 | 2018 | 22 | - | - | Возрастающий | Да | Нет | - |
| 2.3. | Доля импорта оборудования для обработки и утилизации твердых коммунальных отходов | ФП | Процент | 60 | 2018 | 36 | - | - | Убывающий | Нет | Нет | - |

3. План достижения показателей регионального проекта в 2024 году

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Показатели регионального проекта | Уровень показателя | Единица измерения (по ОКЕИ) | Плановые значения по месяцам | На конец 2024 года |
| январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь |
| 1 | Обеспечено снижение экологической нагрузки на население за счет сокращения захоронения твердых коммунальных отходов, в том числе прошедших обработку (сортировку) |
| 1.1. | Доля направленных на захоронение твердых коммунальных отходов, в том числе прошедших обработку (сортировку), в общей массе образованных твердых коммунальных отходов | ФП | Процент | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 97,2 |
| 2. | Формирование комплексной системы обращения с твердыми коммунальными отходами, включая создание условий для утилизации запрещенных к захоронению отходов |
| 2.1. | Доля направленных на утилизацию отходов, выделенных в результате раздельного накопления и обработки (сортировки) твердых коммунальных отходов, в общей массе образованных твердых коммунальных отходов | ФП | Процент | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2,8 |
| 2.2. | Доля твердых коммунальных отходов, направленных на обработку (сортировку), в общей массе образованных твердых коммунальных отходов | ФП | Процент | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 22 |
| 2.3. | Доля импорта оборудования для обработки и утилизации твердых коммунальных отходов | ФП | Процент | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 36 |

4. Мероприятия (результаты) регионального проекта

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия (результата) | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение | Период, год | Характеристика результата | Тип мероприятия (результата) | Декомпозиция на муниципальные образования Архангельской области |
| Значение | Год | 2024 | 2025 | 2026 |
| 1. | Обеспечено снижение экологической нагрузки на население за счет сокращения захоронения твердых коммунальных отходов, в том числе прошедших обработку (сортировку) |
|  1.1. | Обеспечено сокращение твердых коммунальных отходов, направленных на захоронение в субъектах Российской Федерации | Тысяча тонн | 0 | 2022 | 52 | - | -  | **1. Реализация за счет средств федерального бюджета (да)****2. Механизм реализации мероприятия (результата):** осуществляется путем предоставления министерством природных ресурсов и лесопромышленного комплекса Архангельской области субсидий акционерному обществу «Архангельский экологический оператор» на реализацию Концессионного соглашенияв отношении создания и эксплуатации объекта «Комплекс обработки и утилизации твердых коммунальных отходов мощностью 70 000 тонн в год, расположенный по адресу: Архангельская область. Котласский р-н, муниципальное образование «Черемушское»  | строительство (реконструкция, техническое перевооружение, приобретение) объекта недвижимого имущества | - |
| 2 | Формирование комплексной системы обращения с твердыми коммунальными отходами, включая создание условий для утилизации запрещенных к захоронению отходов |
|  2.1. | Введены в эксплуатацию объекты размещения твердых коммунальных отходов. Нарастающий итог | миллион тонн в год | 0 | 2020 | 0,195 | - | - | **1. Реализация за счет средств федерального бюджета (нет)****2. Механизм реализации мероприятия (результата):**не финансируется, реализуется за счетдостижения результата пункта 1.1 «Обеспечено сокращение твердых коммунальных отходов, направленных на захоронение в субъектах Российской Федерации» | оказание услуг (выполнение работ) | - |
|  2.2. | Введены в промышленную эксплуатацию мощности по обработке (сортировке) твердых коммунальных отходов. Нарастающий итог | Миллион тонн | 0 | 2019 | 0,435 | - | - | **1. Реализация за счет средств федерального бюджета (да)****2. Механизм реализации мероприятия (результата):**не финансируется, реализуется за счет достижения результата пункта 1.1 «Обеспечено сокращение твердых коммунальных отходов, направленных на захоронение в субъектах Российской Федерации» | оказание услуг (выполнение работ) | - |
|  2.3. | Введены в промышленную эксплуатацию мощности по утилизации твердых коммунальных отходов. Нарастающий итог | миллион тонн | 0 | 2019 | 0 | - | - | **1. Реализация за счет средств федерального бюджета (нет)****2. Механизм реализации мероприятия (результата):**не финансируется, реализуется за счет достижения результата пункта 1.1 «Обеспечено сокращение твердых коммунальных отходов, направленных на захоронение в субъектах Российской Федерации» | оказание услуг (выполнение работ) | - |

5. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия (результата) и источники финансового обеспечения | Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей) | Всего(тыс. рублей) | Участник государственной программы |
| 2024 | 2025 | 2026 |
| 1 | Обеспечено снижение экологической нагрузки на население за счет сокращения захоронения твердых коммунальных отходов, в том числе прошедших обработку (сортировку) |
|
| 1.1. | Обеспечено сокращение твердых коммунальных отходов, направленных на захоронение в субъектах Российской Федерации, всего | 277 756,84 | - | - | 277 756,84 | Министерство природных ресурсов и лесопромышленного комплекса Архангельской области |
| 1.1.1. | Областной бюджет | 277 756,84 | - | - | 277 756,84 |
| 2 | Формирование комплексной системы обращения с твердыми коммунальными отходами, включая создание условий для утилизации запрещенных к захоронению отходов |
| 2.1. | Введены в эксплуатацию объекты размещения твердых коммунальных отходов, всего | - | - | - | - | - |
| 2.1.1. | Областной бюджет | - | - | - | - | - |
| 2.2. | Введены в промышленную эксплуатацию мощности по обработке (сортировке) твердых коммунальных отходов, всего | - | - | - | - | - |
| 2.2.1. | Областной бюджет | - | - | - | - | - |
| 2.3. | Введены в промышленную эксплуатацию мощности по утилизации твердых коммунальных отходов, всего | - | - | - | - | - |
| 2.3.1. | Областной бюджет | - | - | - | - | - |
| Итого по региональному проекту: | 277 756,84 | - | - | 277 756,84 | - |
| Областной бюджет | 277 756,84 | - | - | 277 756,84 | - |

6. План исполнения областного бюджета в части бюджетных ассигнований, предусмотренных
на финансовое обеспечение реализации регионального проекта в 2024 году

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование результата | План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей) | Всего на конец 2024 года (тыс. рублей) |
| январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь |
| 1.1. | Обеспечено сокращение твердых коммунальных отходов, направленных на захоронение в субъектах Российской Федерации | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 277 756,84 |
| ИТОГО: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 277 756,84 |

7. План реализации регионального проекта

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия (результата),контрольной точки | Сроки реализации | Взаимосвязь | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Реализуется муниципальными образованиями Архангельской области (да/нет) | Информационная система (источник данных) |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |