|  |  |
| --- | --- |
|  | УТВЕРЖДЕН  протоколом проектного комитета  Архангельской области  от 12 декабря 2018 года № 8  (в ред. от 29 сентября 2023 г. № 6) |

П А С П О Р Т

регионального проекта

Чистая страна (Архангельская область)

1. Основные положения

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Краткое наименование регионального проекта | Чистая страна (Архангельская область) | | Срок реализации проекта | 01.10.2018 | 31.12.2024 |
| Куратор регионального проекта | Автушенко Е.В. | | Заместитель Председателя Правительства Архангельской области | | |
| Руководитель регионального проекта | Мураев И.Г. | | Министр природных ресурсов и лесопромышленного комплекса Архангельской области | | |
| Администратор регионального проекта | Мураев И.Г. | | Министр природных ресурсов и лесопромышленного комплекса Архангельской области | | |
| Связь с государственными программами (комплексными программами) Российской Федерации и (или) с государственными программами Архангельской области (далее - государственные программы) | 1. | Государственная программа | Охрана окружающей среды, воспроизводство и использование природных ресурсов Архангельской области | | |
| 1.1. | Государственная программа (комплексная программа) Российской Федерации | Охрана окружающей среды | | |

2. Показатели регионального проекта

| № п/п | Показатели регионального проекта | Уровень показателя | Единица измерения  (по ОКЕИ) | Базовое значение | | Период, год | | | Признак возрастания/убывания | Нарастающий итог | Декомпозиция на муни-ципальные образования Архангельской области | Информационная система (источник данных) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| значение | год | 2024 | 2025 | 2026 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1. | Ликвидация несанкционированных свалок в границах городов | | | | | | | | | | | |
| 1.1. | Количество ликвидированных несанкционированных свалок  в границах городов | ФП | Штука | 0,0000 | 2018 | 5,0000 | - | - | Возрастающий | Да | Нет | - |
| 1.2 | Численность населения, качество жизни которого улучшится в связи  с ликвидацией несанкционированных свалок  в границах городов | ФП | Тысяча человек | 0,0000 | 2018 | 360,8200 | - | - | Возрастающий | Да | Нет | - |
| 2 | Ликвидация наиболее опасных объектов накопленного вреда окружающей среде | | | | | | | | | | | |
| 2.1 | Численность населения, качество жизни которого улучшится в связи  с ликвидацией наиболее опасных объектов накопленного вреда окружающей среде, в том числе находящихся  в собственности Российской Федерации | ФП | Тысяча человек | 3,5000 | 2018 | 3,5000 |  |  | *Возрастающий* | *Да* | *Нет* | - |
| 2.2 | Количество ликвидированных наиболее опасных объектов накопленного вреда окружающей среде | ФП | Штука | 1,0000 | 2018 | 1,0000 | - | - | *Возрастающий* | *Да* | *Нет* | - |

3. План достижения показателей регионального проекта в 2024 году

| № п/п | Показатели регионального проекта | Уровень показателя | Единица измерения  (по ОКЕИ) | Плановые значения по месяцам | | | | | | | | | | | **На конец *(2024)* года** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь |
| 1. | Ликвидация несанкционированных свалок в границах городов | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1. | Количество ликвидированных несанкционированных свалок в границах городов | ФП | Штука | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5,0000 |
| 1.2 | Численность населения, качество жизни которого улучшится в связи с ликвидацией несанкционированных свалок в границах городов | ФП | Тысяча человек | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 360,8200 |
| 2. | Ликвидация наиболее опасных объектов накопленного вреда окружающей среде | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.1. | Численность населения, качество жизни которого улучшится в связи с ликвидацией наиболее опасных объектов накопленного вреда окружающей среде,  в том числе находящихся в собственности Российской Федерации | ФП | Тысяча человек | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3,5000 |
| 2.2. | Количество ликвидированных наиболее опасных объектов накопленного вреда окружающей среде | ФП | Штука | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,0000 |

4. Мероприятия (результаты) регионального проекта

| № п/п | Наименование мероприятия (результата) | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение | | Период, год | | | | Характеристика мероприятия (результата) | | Тип мероприятия (результата) | | Декомпозиция  на муниципальные образования Архангельской области |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2024 | 2025 | 2026 | |
| значение | год |
| 1. | Ликвидация несанкционированных свалок в границах городов | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1. | Ликвидированы несанкционированные свалки  в границах городов, нарастающим итогом, шт. Нарастающий итог | Штука | 0,0000 | 2018 | 5,0000 | - | - | | | 1. **Реализация за счет средств федерального бюджета – да** 2. **Механизм реализации мероприятия (результата):**   реализуется путем предоставления субсидии на иные цели  ГБУ «Центр природопользования и охраны окружающей среды» в соответствии с Положением о порядке определения объема и условиях предоставления государственным бюджетным и автономным учреждениям Архангельской области субсидий на иные цели, не связанные  с финансовым обеспечением выполнения государственного задания, утвержденным постановлением Правительства Архангельской области от 28 августа 2012 года N 369-пп | Приобретение товаров, работ, услуг | | *-* |
| 2. | Ликвидация наиболее опасных объектов накопленного вреда окружающей среде | | | | | | | | | | | | | |
| 2.1 | Ликвидированы наиболее опасные объекты накопленного вреда окружающей среде, нарастающим итогом, шт.. Нарастающий итог | Штука | 1,0000 | 2018 | 1,0000 | - | - | **1. Реализация за счет средств федерального бюджета – нет**  **2. Механизм реализации мероприятия (результата):**  результат реализации мероприятия достигнут в 2017 году (ликвидировано нефтяное загрязнение в водоохранной зоне ручья Кузнецов (Мезенский район. Архангельская область) | | | Приобретение товаров, работ, услуг | *-* | |

5. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта

| **№  п/п** | **Наименование мероприятия (результата) и источники финансового обеспечения** | **Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)** | | | **Всего (тыс. рублей)** | **Участник государственной программы** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **2024** | **2025** | **2026** |
| 1. | Ликвидация несанкционированных свалок в границах городов0 | | | | | |
| 1.1. | Ликвидированы несанкционированные свалки в границах городов, нарастающим итогом, всего | 456 128,2 | - | - | 456 128,2 | Министерство природных ресурсов и лесопромышленного комплекса Архангельской области |
| 1.1.1. | *областной бюджет* | 456 128,2 | - | - | 456 128,2 |
| Итого по региональному проекту: | | 456 128,2 | - | - | 456 128,2 | - |
| *областной бюджет* | | 456 128,2 | - | - | 456 128,2 | - |

6. План исполнения областного бюджета в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации регионального проекта в 2024 году

| №  п/п | Наименование мероприятия (результата) | План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей) | | | | | | | | | | | Всего на конец 2024 года (тыс. рублей) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь |
| 1. | Ликвидация несанкционированных свалок в границах городов | | | | | | | | | | | | |
| 1.1. | Ликвидированы несанкционированные свалки  в границах городов, нарастающим итогом, шт. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 456 128,21 |
| ИТОГО: | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 456 128,21 |

7. План реализации регионального проекта

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия (результата),  контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Реализуется муниципальными образованиями Архангельской области (да/нет) | Информационная система (источник данных) |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |