|  |  |
| --- | --- |
|  | УТВЕРЖДЕНпротоколом проектного комитетаАрхангельской областиот 12 декабря 2018 года № 8 (в ред. от 29 сентября 2023 г. № 6) |

П А С П О Р Т

регионального проекта

Чистая страна (Архангельская область)

1. Основные положения

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Краткое наименование регионального проекта | Чистая страна (Архангельская область) | Срок реализации проекта | 01.10.2018 | 31.12.2024 |
| Куратор регионального проекта | Автушенко Е.В. | Заместитель Председателя Правительства Архангельской области |
| Руководитель регионального проекта | Мураев И.Г. | Министр природных ресурсов и лесопромышленного комплекса Архангельской области |
| Администратор регионального проекта | Мураев И.Г. | Министр природных ресурсов и лесопромышленного комплекса Архангельской области |
| Связь с государственными программами (комплексными программами) Российской Федерации и (или) с государственными программами Архангельской области (далее - государственные программы) | 1. | Государственная программа | Охрана окружающей среды, воспроизводство и использование природных ресурсов Архангельской области |
| 1.1. | Государственная программа (комплексная программа) Российской Федерации | Охрана окружающей среды |

2. Показатели регионального проекта

| № п/п | Показатели регионального проекта | Уровень показателя | Единица измерения(по ОКЕИ) | Базовое значение | Период, год | Признак возрастания/убывания  | Нарастающий итог | Декомпозиция на муни-ципальные образования Архангельской области | Информационная система (источник данных) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| значение | год | 2024 | 2025 | 2026 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1. | Ликвидация несанкционированных свалок в границах городов |
| 1.1. | Количество ликвидированных несанкционированных свалок в границах городов | ФП | Штука | 0,0000 | 2018 | 5,0000 | - | - | Возрастающий  | Да | Нет | - |
| 1.2  | Численность населения, качество жизни которого улучшится в связи с ликвидацией несанкционированных свалок в границах городов | ФП | Тысяча человек | 0,0000 | 2018 | 360,8200 | - | - | Возрастающий  | Да | Нет | - |
| 2 | Ликвидация наиболее опасных объектов накопленного вреда окружающей среде |
| 2.1 | Численность населения, качество жизни которого улучшится в связи с ликвидацией наиболее опасных объектов накопленного вреда окружающей среде, в том числе находящихся в собственности Российской Федерации | ФП | Тысяча человек | 3,5000 | 2018 | 3,5000 |  |  | *Возрастающий*  | *Да* | *Нет* | - |
| 2.2 | Количество ликвидированных наиболее опасных объектов накопленного вреда окружающей среде | ФП | Штука | 1,0000 | 2018 | 1,0000 | - | - | *Возрастающий* | *Да* | *Нет* | - |

3. План достижения показателей регионального проекта в 2024 году

| № п/п | Показатели регионального проекта | Уровень показателя | Единица измерения(по ОКЕИ) | Плановые значения по месяцам | **На конец *(2024)* года** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь |
| 1. | Ликвидация несанкционированных свалок в границах городов |
| 1.1. | Количество ликвидированных несанкционированных свалок в границах городов | ФП | Штука | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5,0000 |
| 1.2 | Численность населения, качество жизни которого улучшится в связи с ликвидацией несанкционированных свалок в границах городов | ФП | Тысяча человек | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 360,8200 |
| 2. | Ликвидация наиболее опасных объектов накопленного вреда окружающей среде |
| 2.1. | Численность населения, качество жизни которого улучшится в связи с ликвидацией наиболее опасных объектов накопленного вреда окружающей среде, в том числе находящихся в собственности Российской Федерации | ФП | Тысяча человек | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3,5000 |
| 2.2. | Количество ликвидированных наиболее опасных объектов накопленного вреда окружающей среде | ФП | Штука | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,0000 |

4. Мероприятия (результаты) регионального проекта

| № п/п | Наименование мероприятия (результата) | Единица измерения(по ОКЕИ) | Базовое значение | Период, год | Характеристика мероприятия (результата) | Тип мероприятия (результата) | Декомпозиция на муниципальные образования Архангельской области |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2024 | 2025 | 2026 |
| значение | год |
| 1. | Ликвидация несанкционированных свалок в границах городов |
| 1.1. | Ликвидированы несанкционированные свалки в границах городов, нарастающим итогом, шт. Нарастающий итог | Штука | 0,0000 | 2018 | 5,0000 | - | - | 1. **Реализация за счет средств федерального бюджета – да**
2. **Механизм реализации мероприятия (результата):**

реализуется путем предоставления субсидии на иные цели ГБУ «Центр природопользования и охраны окружающей среды» в соответствии с Положением о порядке определения объема и условиях предоставления государственным бюджетным и автономным учреждениям Архангельской области субсидий на иные цели, не связанные с финансовым обеспечением выполнения государственного задания, утвержденным постановлением Правительства Архангельской области от 28 августа 2012 года N 369-пп  | Приобретение товаров, работ, услуг | *-* |
| 2. | Ликвидация наиболее опасных объектов накопленного вреда окружающей среде |
| 2.1 | Ликвидированы наиболее опасные объекты накопленного вреда окружающей среде, нарастающим итогом, шт.. Нарастающий итог | Штука | 1,0000 | 2018 | 1,0000 | - | - | **1. Реализация за счет средств федерального бюджета – нет****2. Механизм реализации мероприятия (результата):**результат реализации мероприятия достигнут в 2017 году (ликвидировано нефтяное загрязнение в водоохранной зоне ручья Кузнецов (Мезенский район. Архангельская область) | Приобретение товаров, работ, услуг | *-* |

5. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта

| **№ п/п** | **Наименование мероприятия (результата) и источники финансового обеспечения** | **Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)** | **Всего(тыс. рублей)** | **Участник государственной программы** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **2024** | **2025** | **2026** |
| 1. | Ликвидация несанкционированных свалок в границах городов0 |
| 1.1. | Ликвидированы несанкционированные свалки в границах городов, нарастающим итогом, всего | 456 128,2 | - | - | 456 128,2 | Министерство природных ресурсов и лесопромышленного комплекса Архангельской области |
| 1.1.1. | *областной бюджет* | 456 128,2 | - | - | 456 128,2 |
| Итого по региональному проекту: | 456 128,2 | - | - | 456 128,2 | - |
| *областной бюджет* | 456 128,2 | - | - | 456 128,2 | - |

6. План исполнения областного бюджета в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации регионального проекта в 2024 году

| № п/п | Наименование мероприятия (результата) | План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей) | Всего на конец 2024 года (тыс. рублей) |
| --- | --- | --- | --- |
| январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь |
| 1. | Ликвидация несанкционированных свалок в границах городов |
| 1.1. | Ликвидированы несанкционированные свалки в границах городов, нарастающим итогом, шт. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 456 128,21 |
| ИТОГО: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 456 128,21 |

7. План реализации регионального проекта

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия (результата),контрольной точки | Сроки реализации | Взаимосвязь | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Реализуется муниципальными образованиями Архангельской области (да/нет) | Информационная система (источник данных) |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |