**О ходе реализации реформы в сфере обращения с ТКО
на территории Архангельской области**

**Слайд 1**

Уважаемые коллеги!

Позвольте выразить благодарность за предоставленное слово
и представить информацию о ходе реализации реформы в сфере обращения
с ТКО на территории Архангельской области.

Архангельская область является одним из крупнейших субъектов
в европейской части страны, самой большой областью в Европе. Ее большая площадь с относительно низкой заселенностью, труднодоступностью
 удаленностью многих населенных пунктов создают дополнительные задачи обеспечения экологической безопасности населения.

Формирование комплексной системы обращения с ТКО, включая вторичную переработку всех запрещенных к захоронению отходов, ликвидацию свалок и рекультивацию нарушенных земель лесного фонда
и территорий муниципальных образований, требует особого внимания
со стороны органов государственной власти и органов местного самоуправления.

**Слайд 2 Ликвидация и рекультивация свалок в границах городов Архангельск, Няндома в рамках федерального проекта «Чистая страна»**

В рамках проекта «Чистая страна (Архангельская область)» планируется ликвидировать или рекультивировать в 2024 году пять свалок в границах г. Архангельска (о. Хабарка, о. Кего, остров Бревенник, северо-западнее ул. Емецкой», остров Бревенник северо-западнее ул. Юнг Военно-Морского Флота», г. Архангельск, Северный территориальный округ») и г. Няндома (г. Няндома, в 133 метрах юго - восточнее д. 27 по ул. Труда).

Для целей разработки проектно-сметной документации в период 2021-2022 годов по рекультивации (ликвидации) 5 свалок выделены средства из областного бюджета в размере 109 374,5 тыс. рублей.

В настоящее время заключен государственный контракт от 11.11.2021 № 0124200000621005683 между ГБУ АО «Центр природопользования и охраны окружающей среды» и ООО «Малое инновационное предприятие почвенного института им. В.В. Докучаева». Дата подачи заявки в Минприроды РФ на рекультивацию свалок – до 01.05.2022 с последующей реализацией в 2023 году.

**Слайд 3 Участие в федеральном проекте «Генеральная уборка»**

Также в рамках ФП «Генеральная уборка» возможна ликвидация объектов накопленного экологического ущерба. Для включения в ФП «Генеральная уборка» направлен перечень из 131 объекта накопленного экологического ущерба.

Предварительно включены 5 объектов накопленного экологического ущерба. Роспотребнадзором РФ и Росприроднадзором РФ будет проведено обследование свалок для принятия решения по их включению в проект.

Так, в перечень возможных объектов от Архангельской области включено 5 объектов: Приморский район (3 объекта), г. Мирный (1 объект), г. Архангельск (1 объект). Для их включения в проект Росприроднадзором РФ и Роспотребнадзором РФ будет проведено предварительное обследование. Несанкционированные свалки, расположенные на землях лесного фонда не включены в данный перечень.

Министерством природных ресурсов и лесопромышленного комплекса Архангельской области направлен ответ на указанное поручение от 28.09.2021 № 204-15/9837.

В данном перечне представлены следующие ОНВОС:

1. Территория бывшего завода железобетонных изделий (Плесецкий район, г. Мирный), ориентировочная площадь объекта – 12,04 га, категория земель – земли населенных пунктов, государственная собственность не разграничена, численность населения г. Мирный – 32,894 тыс. человек.
2. Территория бывшей котельной (Приморский район, муниципальное образование «Катунинское» дер. Лахта), ориентировочная площадь объекта – 0,5 га, категория земель – земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения, государственная собственность – муниципальная, численность населения д. Лахта – 4,305 тыс. человек.
3. Нефтезагрязненный участок в водоохранной зоне р. Северная Двина бассейна Белого моря (Приморский район, сельское поселение «Островное», населенный пункт Красное), ориентировочная площадь объекта – 25000 м², категория земель – земли лесного фонда, государственная собственность – федеральная, численность населения населенного пункта Красное – 2,0 тыс. человек.
4. Земельный участок, загрязненный нефтепродуктами (г. Архангельск), ориентировочная площадь объекта – 7510 м², категория земель – земли населенных пунктов, государственная собственность – муниципальная, численность населения г. Архангельск – 354103 человек.
5. Земельный участок, загрязненный отходами производства и потребления, в том числе твердыми коммунальными отходами (несанкционированная свалка ТКО между д. Ластола и д. Онишово муниципального образования «Островное»), ориентировочная площадь объекта – 5000 м², категория земель – земли промышленности, государственная собственность – муниципальная собственность, численность населения – 1 842 человека.

**Слайд 4 «Ликвидация несанкционированных свалок»**

В регионе продолжается масштабная работа по ликвидации несанкционированных свалок на землях лесного фонда и муниципальных образований. По состоянию на 10.10.2021 на территории Архангельской области расположено более 800 (884 свалки) несанкционированных свалок, из которых 527 шт. находятся на землях муниципальных образований, 357 на землях лесного фонда.

Финансирование этого мероприятия национальным проектом «Экология» не предусмотрено, в связи с чем на протяжении двух лет мы финансируем уборку таких свалок из регионального бюджета. В период 2019-2020 годов нами уже ликвидировано более 100 (125) свалок
в населенных пунктах (77 свалок) и на землях лесного фонда
(48 свалок). Работа в данном направлении продолжается. Так, на 2022 год
из областного бюджета выделено 50 млн. рублей на ликвидацию 168 свалок на землях лесного фонда. Планируемая площадь к ликвидации очищенных территорий составляет: 109,47 га. Таким образом, потребность в ликвидации 716 несанкционированных свалок на землях лесного фонда и муниципальных образований составляет порядка 10 млрд. рублей.

Но, не смотря на то, что работы ведутся, мы испытываем крайний дефицит в их финансировании.

**Слайд 5 «Перспективные объекты обращения с ТКО»**

В рамках федерального проекта «Комплексная система обращения
с ТКО» с привлечением средств федерального бюджета планируется строительство трех мусороперерабатывающих комплексов обращения с ТКО общей мощностью 405 тыс. тонн/год и двух полигонов для захоронения ТКО общей мощностью 195 тыс. тонн/год.

По решению Правительства Российской Федерации Архангельская область является одной из четырех регионов Российской Федерации, вошедших в пилотный проект по строительству объектов обращения
с отходами.

Публично-правовой компанией «Российский экологический оператор
и Правительством Архангельской области подписана и согласована дорожная карта по взаимодействию в части развития системы обращения
с ТКО на территории Архангельской области.

Строительство объектов планируется с привлечением средств федерального бюджета. В 2022 году министерством планируется разработка проектно-сметной документации на строительство объектов.

В соответствии с дорожной картой по взаимодействию с публично-правовой компанией «Российский экологический оператор и Правительства Архангельской области по развитию системы обращения с ТКО на территории Архангельской области определен порядок необходимых действий.

В соответствии с исполнением пункта 3 дорожной карты Правительством Архангельской области определена организация, ответственная за создание компании для реализации проектов по строительству трех комплексных объектов по обращению с ТКО – АО «Архангельский экологический оператор» (ИНН 2901250088) (далее – Проектная компания).

По состоянию на 02.12.2021 Проектной компанией объявлены конкурсные процедуры по определению подрядчика на выполнение работ по разработке проектно-сметной документации по строительству объектов по обращению с ТКО в г. Коряжма и г. Няндома.

Дата окончания разработки ПСД на строительство объекта в г. Коряжма – август 2022 года (с учетом возникшей необходимости включения в единый комплекс действующего полигона), в г. Няндоме и для городской агломерации – декабрь 2022 года.

Для строительства объектов обращения с ТКО определены земельные участки в г. Няндома и г. Коряжма с кадастровыми номерами 29:12:010501:80 и 29:07:180101:150 соответственно. Для строительства объекта обращения с ТКО для городской агломерации определен земельный участок в Холмогорском районе в сельском поселении Матигорское («44-й километр») с координатами 64.209603, 40.879728. Следует отметить, что данный земельный участок предложен администрацией муниципального образования «Холмогорский муниципальный район».

**Слайд 6**

**«Создание вспомогательных объектов обращения с отходами»**

На территории Архангельской области расположено достаточно много труднодоступных и малонаселенных пунктов, вывоз из которых затруднен наличием переправ, отсутствием транспортной инфраструктуры, малым объемом образования отходов. Проектом территориальной схемы предусмотрено введение в эксплуатацию 62 вспомогательных объектов обращения с ТКО: 52 объекта перегрузки (площадки временного накопления ТКО), 10 мусороперегрузочных станций. Общая прогнозная стоимость создания объектов составляет порядка 1,4 млрд. рублей.

Федеральным законом от 24.06.1998 № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления» понятие «накопление отходов» определено как складирование отходов на срок не более чем одиннадцать месяцев в целях их дальнейших обработки, утилизации, обезвреживания, размещения.

При этом правовой статус станций по перегрузке ТКО, с организацией мест накопления отходов, сроком до 11 месяцев не определен. Законодательством не установлены правила (основания) их создания
и содержания, не определены уполномоченные органы и др., что препятствует определению источников финансирования.

Функционирование вышеуказанных мест в постоянном режиме возможно только при оборудовании объектов в соответствии с требованиями СанПиН 2.1.7.1322-03. Использование мест накопления отходов возможно при существенной проработке требований, установленных санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами «Гигиенические требования к размещению и обезвреживанию отходов производства
и потребления. СанПиН 2.1.7.1322-03», в части уточнения предмета регулирования, уточнения используемой терминологии, а также уточнения случаев, при которых разрешается накопление отходов.

В настоящее время земельные участки под размещение ПВН предоставлены органами местного самоуправления как временная мера при установлении режима чрезвычайной ситуации, установленная на переходный период, в связи с недостатком производственных мощностей в системе обращения с ТКО.

Кроме того, действующим природоохранным законодательством не определен правовой статус ПВН.

По итогам совещания при заместителе Председателя Правительства Российской Федерации В.В. Абрамченко в соответствии с протоколом
от 28.08.2020 № ВА-П11-59пр принято решение о подготовке и внесению
в Правительство Российской Федерации предложений по внесению изменений в законодательство Российской Федерации, предусматривающих определение понятия площадки временного накопления ТКО, требования
к ее оборудованию и меры своевременного вывоза отходов, исключающие трансформацию таких площадок в несанкционированные свалки.

По состоянию на 11.10.2021 изменения в законодательство Российской Федерации не внесены.

В целях ускорения процесса включения понятия ПВН
в законодательство Российской Федерации министерством направлены многочисленные письма в Министерство природных ресурсов и экологии Российской Федерации (от 12.10.2020 № 02-06/1271, от 04.12.2020 № 02-06/1519, от 13.07.2021 № 204-17/6952) о предоставлении информация по проведению указанных работ. По состоянию на 03.12.2021 в адрес министерства поступи ответ Минприроды РФ о наличии понятия ПВН в действующих нормативно-правовых актах РФ. С целью разъяснения позиции министерством направлены письма в Роспотребнадзор и Росприроднадзор по Архангельской области

**Слайд 7 «Внедрение раздельного накопления ТКО»**

Архангельской области выделены средства федерального бюджета на приобретение 1 140 контейнеров для раздельного накопления ТКО в размере 19 310,1 тыс. рублей. Контейнеры будут закуплены и установлены до 20 декабря 2021 года в Архангельске, Северодвинске и Приморском районе.

На следующий год запланирована проработка вопроса по раздельному сбору на территории города Котлас и Котласском районе.

Прорабатывается вопрос о реализации проекта «МегаБак» на территории Архангельской области на примере Московской области. Основный целью проекта является увеличение доли сбора в регионе вторичного сырья и его дальнейшей переработки. На территории пунктов приема вторсырья от населения установлены контейнеры для разнообразных отходов и старых вещей: для бытовой техники, мебели, спила растений, бумаги, картона, стекла, жести, пластиковых бутылок, книг, одежды, батареек и ламп. Собранные отходы, по мере их накопления, с площадок напрямую забирают компании-переработчики, а также региональные операторы по обращению с твердыми коммунальными отходами. Площадки для сдачи крупногабаритных отходов являются частью инфраструктуры обращения с отходами в Московской области. Она базируется на раздельном сборе коммунальных отходов и направлена на увеличение доли перерабатываемых отходов, что является одна из основных целей национального проекта «Экология».

Так, с начала года региональным оператором на территории городов Архангельск, Новодвинск и Северодвинск установлено 420 контейнеров.

Внедрение раздельного накопления ТКО предполагается по двухконтейнерной системе с разделением отходов на стадии накопления на две составляющие: полезные вторичные компоненты, пригодные для повторного использования – «сухие» и прочие отходы – «смешанные».

**Слайд 8 «Установление нормативов накопления ТКО»**

Оказание услуги по обращению с ТКО осуществляется по единому тарифу, установленному органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации, уполномоченному в области регулирования тарифов.

В 2021 году проводятся замеры ТКО в населенных пунктах области
с целью разработки нормативов накопления ТКО согласно утвержденной Программе.

*Справочно: министерством с ООО «ПСО «Волга» заключен государственного контракта от 15.02.2021 № 1 на оказание услуг
по разработке нормативов накопления твердых коммунальных отходов.*

На основании предварительного сбора и анализа данных произведен выбор населенных пунктов, их участков и объектов натурных измерений. Исследованию подлежат муниципальные образования: Город Архангельск, Вельский муниципальный район, Устьянский муниципальный район, Красноборский муниципальный район и Каргопольский муниципальный район.

К инструментальным измерениям исполнитель приступил с 12.02.2021.

В настоящее время выполнены два этапа натурных исследований – зимние и весенние измерения.

Планируемый срок завершения работ и утверждения нормативов накопления ТКО – **4 квартал 2021 года**

Работы по проведению замеров нормативов накопления ТКО проводятся с учетом реализации поэтапного внедрения раздельного сбора ТКО на территории Архангельской области, в городах с численностью населения более 100 тыс. человек.

Отчетные документы представлены в министерство, производится приемка выполненных работ.

**Слайд 9 «Помощь органам местного самоуправления (ОМСУ)»**

На реализацию мероприятий в сфере обращения с отходами производства и потребления, в том числе с ТКО, в период 2019-2020 годов
из областного бюджета органам местного самоуправления выделены субсидии на сумму порядка 256 млн. рублей, из них:

161,8 млн. руб. на приобретение контейнеров и создание площадок накопления отходов;

*\*справочно*

*в рамках субсидии выполнены работы по созданию 1 858 площадок ТКО и приобретено 9 436 контейнеров.*

74,9 млн. руб. на содержание 2 203 мест (площадок) для накопления ТКО;

17,5 млн. руб. на обустройство объектов размещения отходов с целью обеспечения территорий муниципальных образований законными объектами, имеющими возможность функционирования до 01.01.2023.

С целью включения в перечень объектов размещения ТКО
в соответствии с порядком, утвержденным приказом № 303, работы выполнены на 8 объектах в МО «Шенкурский муниципальный район», «Приморский муниципальный район», «Вилегодский муниципальный район», «Лешуконский муниципальный район», Холмогорский муниципальный район», «Устьянский муниципальный район», «Онежский муниципальный район».

По 1 объекту в п. Емецке муниципалитет вернул средства ввиду нецелесообразности его обустройства (недостаточная остаточная вместимость объекта для его эксплуатации до 01.01.2023).

В целью координации работ по переходу на новую систему обращения с твердыми коммунальными отходами в Архангельской области распоряжением № 491-р от 06.07.2017 создана рабочая группа, заседания которой проводятся еженедельно.

По состоянию на 02.12.2021 на территории Архангельской области расположено **5 556** контейнерных площадок и **13 735** контейнеров для накопления ТКО

Потребность в создании контейнерных площадок составляет **5 572 шт**., в контейнерах для накопления ТКО – **13 442 шт**.

На 2022 год из областного бюджета выделено **20 221,3** тыс. рублей на создание **154** контейнерных площадок и приобретение **747** контейнеров для накопления ТКО.

**Слайд 10 «Ликвидация полигонов для захоронения ТКО в г. Архангельск, г. Новодвинск, г. Северодвинск»**

Территориальной схемой предусмотрено прекращение приёма ТКО
на полигон в г. Архангельск, Новодвинск, Северодвинск в связи с вводом
в эксплуатацию межмуниципального объекта обращения с отходами
для городской агломерации, включающего в себя мусороперерабатывающий комплекс и полигон для размещения «хвостов». Полигоны для захоронения ТКО в г. Архангельске планируется к рекультивации в 2024 году.

Между государственным бюджетным учреждением Архангельской области «Центр природопользования и охраны окружающей среды»
и ООО «Институт «Газэнергопроект» заключен государственный контракт
№ 0124200000619004064 от 24.09.2019 на выполнение работ по разработке проектно-сметной документации на рекультивацию полигонов твердых бытовых отходов городов Архангельск, Северодвинск, Новодвинск, выводимых из эксплуатации, в рамках которого будут определены способы рекультивации полигонов.

На проектно-сметную документацию по рекультивации полигонов Архангельск, Северодвинск, Новодвинск из областного бюджета выделено ***72 979,5*** тыс. рублей. Срок окончания работ по разработке ПСД – май 2022 года. Общий объем накопленного экологического ущерба составляет 10 344,00 тыс. отходов.

Ликвидировать данные полигоны возможно в рамках участия в ФП «Чистая страна» по мероприятию «Ликвидация объектов накопленного экологического ущерба» федерального проекта «Чистая страна»
(далее – федеральный проект).

Однако, планируемый к ликвидации в 2024 году перечень объектов утвержден паспортом федерального проекта. В данном перечне отсутствуют объекты накопленного экологического ущерба, расположенные
в Архангельской области. Предлагаем предусмотреть продление федерального проекта в период с 2024 по 2030 годы.

**Слайд 11 «Цифровизация системы обращения с отходами ТКО»**

Значительные проблемы при организации промышленной обработки, утилизации и обезвреживания отходов связаны с недостатком информации об отходах, в том числе об их составе, ресурсной ценности, возможностях производства из них товаров и других сведений, отсутствием данных
об обработке отходов, о предприятиях по их утилизации и обезвреживанию, их территориальном расположении.

Сейчас разрабатывается система мониторинга за вывозом твердых коммунальных отходов на территории Архангельской области, которая позволит жителям получать актуальную информацию о графиках вывоза отходов с контейнерных площадок, статусе уборки площадок, контактных телефонах, по которым жители смогут обращаться при наличии замечаний
по уборке мусора. Предполагается получать данные с систем слежения
за автотранспортными средствами регионального оператора. Для удобства использования гражданами информация будет выведена
на информационный портал "Наше Поморье".

На указанном информационном портале также будет размещена электронная модель территориальной схемы, с которой все желающие смогут ознакомиться.

Информационный ресурс с картой несанкционированных свалок позволит гражданам размещать информацию о свалках.

В регионе планируется создание и ведение регионального кадастра отходов, где будет собрана информация об организациях, осуществляющих деятельность по сбору, переработке и утилизации отходов, существующих технологиях их обработки.

В целях обеспечения функционирования информационной системы «регионального кадастра отходов» приобретено серверное оборудование
на сумму - 1461,6 тыс. рублей. В задачах на текущий год – закупка программного продукта, ввод системы в эксплуатацию, а также ее интеграция с системой управления отходами.

**Слайд 12**

Благодарю за внимание!