Приложение № 1

Объекты СОСТ 2020 года

| № п/п | Объекты | Сроки | Общий объем финансирован. (с экономией), млн. руб. | Техническая готовность, % | Освоение лимитов 2020 года, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Проект комплексного развития рабочего поселка Октябрьский Устьянского района |  |  |  |  |  |
| 1. | Реконструкция канализационных очистных сооружений | 2020-2021 | 580,1 | 20 (ввод 2021 г.) | 100 |
| 2. | Кап. ремонт детского сада «Рябинушка» | 2020 | 20,2 (17,4) | 100 (объект сдан) | 100 |
| 3. | Кап. ремонт и перепланировка помещений под районную детскую библиотеку | 2020 | 3,8 (3,1) | 100 (объект сдан) | 100 |
| Проект комплексного развития поселка Шалакуша Няндомского района |  |  |  |  |  |
| 4. | Строительство школы на 352 учащихся с интернатом на 80 мест | 2020-2021 | 473,4 | 10 (ввод 2021 г.) | 100 |
| 5. | Кап. ремонт спорт. комплекса Шалакушской школы | 2020 | 14,2 (10,4) | 100 (объект сдан) | 100 |
| 6. | Кап. ремонт здания Шалакушского клуба | 2020 | 14,4 (10,8) | 100 (объект сдан) | 100 |
| Проект комплексного развития рабочего села Красноборск Красноборского района |  |  |  |  |  |
| 7. | Строительство терапевтического отделения ГБУЗ «Красноборская ЦРБ» | 2020 | 152,2 (123,9) | 100 (объект сдан) | 100 |
| 8. | Благоустройство общественно-спорт. площадки (стадион) | 2020 | 19,4 (17,7) | 100 (объект сдан) | 100 |
| Проект комплексного развития поселка Катунино Приморского района |  |  |  |  |  |
| 9. | Кап. ремонт Катунинского сельского Дома культуры | 2020-2021 | 101,3 | 81 (ввод 2021 г.) | 100 |

_________________

Приложение № 2

Объекты СОСТ 2020 года

| № п/п | Объекты | Сроки реализации | Общий объем финансирования (2021 г.) , млн. руб. |
| --- | --- | --- | --- |
| Проект комплексного развития рабочего поселка Октябрьский Устьянского района |  |  |  |
| 1. | Реконструкция канализационных очистных сооружений | 2020-2021 | 580,1 (2021 г. - 290,2) |
| Проект комплексного развития поселка Шалакуша Няндомского района |  |  |  |
| 2. | Строительство школы на 352 учащихся с интернатом на 80 мест | 2020-2021 | 473,4 (2021 г. – 236,8) |
| Проект комплексного развития поселка Катунино Приморского района |  |  |  |
| 3. | Кап. ремонт Катунинского сельского Дома культуры | 2020-2021 | 101,3 (2021 г. – 31,3) |
| Проект комплексного развития села Черевково, деревни Осоргинская, деревни Овсянниковская Красноборского района |  |  |  |
| 4. | Строительство детского сада «Золушка» в с. Черевково | 2021-2022 | 157,1 (2021 г. –47,5) |
| 5. | Кап. ремонт здания МБОУ «Черевковская средняя школа» в с. Черевково | 2021 | 19,8 |
| 6. | Кап. ремонт здания МКУК «Черевковский центр культуры» в с. Черевково | 2021 | 14,9 |
| 7. | Строительство лыже-роллерной трассы «Черевковская средняя школа» в с. Черевково | 2021 | 4,4 |
| 8. | Строительство линий освещения территории с. Черевково, д. Овсянниковская | 2021 | 3,3 |
| Проект комплексного развития поселка Мошинского сельпо Няндомского района |  |  |  |
| 9. | Строительство уличного освещения с использованием энергосберегающих технологий в сельпо «Мошинское» | 2021 | 1,9 |
| 10. | Кап. ремонт здания МБОУ «Мошинская средняя школа» | 2021 | 40,1 |
| 11. | Кап. ремонт здания спортивного зала МБОУ «Мошинская средняя школа» | 2021 | 11,5 |
| 12. | Кап. ремонт здания детского сада и интерната МБОУ «Мошинская средняя школа» | 2021 | 8,1 |
| 13. | Устройство универсальной спортивной площадки в дер. д. Петариха | 2021 | 2,6 |
| 14. | Кап. ремонт здания клуба в п. Заозерный структур. подразделения «Мошинское» МБУК «НРЦКС» | 2021 | 12,3 |
| Проект комплексного развития пос. Лайский Док, дер. Рикасиха Приморского района |  |  |  |
| 15. | Строительство детского сада на 60 мест в пос. Лайский Док | 2021-2022 | 109,1 (2021 г. – 54,6) |
| 16. | Строительство социально-культурного центра в пос. Лайский Док | 2021-2022 | 69,2 (2021 г. – 34,6) |
| 17. | Кап. ремонт стадиона МБОУ «Приморская средняя школа» в дер. Рикасиха | 2021 | 13,8 |
| 18. | Кап. ремонт здания МБОУ «Приморская средняя школа» в дер. Рикасиха | 2021 | 5,9 |

_________________

Приложение № 3

Проекты комплексного развития СОСТ на 2022 год

| № п/п | Проекты комплексного развития | Количество объектов | Примерный общий объем финансирования, млн. руб. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Села Ильинско-Подомсоке Вилегодского района | 12 | 557,1 |
| 2. | Села Никольск Вилегодского района | 4 | 36,1 |
| 3. | Города Каргополя | 5 | 918,4 |
| 4. | Села Березник Устьянского района | 3 | 1 100 |
| 5. | МО «Шангальское» Устьянского района | 6 | 495 |
| 6. | Агломерации МО «Усть-Вельское» и МО «Муравьевское» Вельского района | 8 | 800 |
| 7. | МО «Уемское» и МО «Талажское» Приморского района | 5 | 300 |
| 8. | Города Мезень и рабочего поселка Каменка Мезенского района | 6 | 76,2 |
| 9. | Поселка Рочегда Виноградовского района | 3 | 253 |
| 10. | Поселка Пинега Пинежского района | 3 | 250 |
| 11. | МО «Телеговское» Красноборского района | 2 | 50 |
| 12. | Села Холмогоры Холмогорского района | 5 | 94,9 |
| 13. | Деревни Куимиха Котласского района | 1 | 40 |
| Итого |  | 63 | 5 010,7 |

_________________